## K I V O N A T

# Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága

2007. március 21-i ülésének jegyzőkönyvéből

Javaslat a Teleki Blanka Szakképző Iskola tanműhelyének elhelyezésére

24/2007. (III. 21.) Okt. Biz. határozat

A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy járuljon hozzá a Teleki Blanka Szakképző Iskola új tanműhelyének a Szombathely Simon István utca 2-6. szám alatti ingatlanon (Oladi ÁMK) történő megépítéséhez az alábbiak szerint:

1./	A tanműhely 2008. nyaráig régi helyén üzemel.  Kérje fel a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg az engedélyezési és kiviteli tervek 2007. évi elkészíttetésére.

Kérje fel továbbá a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére annak érdekében, hogy az Oladi ÁMK épületének a tanműhely elhelyezése érdekében szükséges bővítési munkálatai 2008. július 31-i határidővel befejeződjenek.

2./	Kérje fel a polgármestert az új tanműhely építésével kapcsolatos intézkedések megtételére, valamint a beruházási programnak a Közgyűlés szeptemberi ülésére történő benyújtására.

3./ 	Kérje fel a polgármestert, hogy a Szombathely, 11-es Huszár út 147. szám alatti, 1518/2 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére vonatkozó javaslatát terjessze a Közgyűlés elé.

Felelős: 	Varga Tamás, a Bizottság megbízott elnöke,

(Az előkészítésért felelős:

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője)

Határidő:	1.  pont: a márciusi Közgyűlés

2. pont: a szeptemberi Közgyűlés

3. pont: a májusi Közgyűlés

Varga Tamás sk.

a Bizottság megbízott elnöke

A  kivonat hiteléül:

2007. március 28.

(:Hédi Róbertné:)

jegyzőkönyvvezető