Az előterjesztést megtárgyalta:

- Pénzügyi, Gazdasági és Jogi 								Bizottság

- Városfejlesztési, Üzemeltetési 								és Környezetvédelmi Bizottság

- Kulturális és Sport Bizottság

A határozati javaslatot törvényességi

szempontból megvizsgáltam:

/: Dr. Gaál Róbert  :/

jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése

2013. július 24-i rendkívüli ülésére

Javaslat a TIOP-1.2.1./A-12/1 számú

"A szombathelyi AGORA - Művelődési és Sportház területi multifunkcionális közösségi közművelődési központtá történő fejlesztése, átalakítása " című pályázat támogatási szerződésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2013. június 14-i támogatói döntés értelmében bruttó 685 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében.

A fejlesztési program legfőbb célja a szombathelyi AGORA - Művelődési és Sportház komplex megújítása révén egy olyan területi multifunkcionális közösségi központ létrehozása, mely többfunkciós intézményként alkalmas a közösségi-közművelődési, oktatási-felnőttképzési, élmény és területi közművelődési tanácsadó-szolgáltató funkciókat integráló, e funkciók mentén megvalósuló, gazdag kulturális szolgáltatást kínáló működésre, ezáltal a helyi társadalom és a térség szocio-kulturális fejlesztésére.

A fejlesztés tervezése során elvárás volt a meglévő intézményi infrastruktúra korszerűsítése az üzemeltetési költségek csökkentése és a fenntartható működés érdekében környezetkímélő, energiatakarékos, a különböző funkciók integrált működését szolgáló építészeti megoldások alkalmazása, valamint magas színvonalú szolgáltatásokhoz szükséges korszerű technika beépítése.

Ebben a pályázati konstrukcióban (TIOP-1.2.1/A-12/1) a lehetőség szerinti maximálisan elnyerhető támogatás, bruttó 685 millió forint volt. Az elnyert támogatás azonban nem fedezi a kötelezően megvalósítandó valamennyi pályázati tartalmat.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 523/2012. (XII.13) Kgy. határozatában azzal a kiegészítéssel döntött a pályázat benyújtásáról, hogy nyertes pályázat esetén az elnyert támogatás mértékén túl jelentkező, de a projektben kötelezően megvalósítandó szakmai tartalmak előzetes számítások szerinti fedezetét, bruttó 73 millió forintot a 2013-as költségvetésben biztosít.

A támogatáson felüli kötelező pályázati tartalom: a kiviteli terv készítésének költségei, a műszaki ellenőr és tervellenőr, a projektmenedzsment költségei, valamint a kötelezően képzendő tartalék.

A kiviteli tervek minden feltétel teljesülése esetén szerzői jogra alapított közbeszerzési eljárás lefolytatását követően várhatóan 2013. decemberében készülnek el. Ezután, várhatóan 2014. januárjában kezdődhet meg a kivitelezés közbeszerzése, mely nyílt nemzeti eljárás lesz. A beszerzés értékhatára miatt a támogatónak több alkalommal is lehetősége nyílik az eljárás vizsgálatára. A többszöri, folyamatba épített támogatói ellenőrzés miatt a közbeszerzés mintegy 6 hónapot vesz igénybe. A pályázat keretében mintegy bruttó 68 millió forint értékű eszköz beszerzésére is sor kerül. Ezek egy része IKT eszköz, más részük bútor és egyéb, a rendeltetésszerű használathoz nélkülözhetetlen eszköz. A projekt ütemezése, a támogatás felhasználására és a támogatás összegének elszámolására vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés miatt az eszközök egy részének nyílt nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzése már 2013. decemberében elindulna. A szerelésükre és beüzemelésükre viszont csak 2014 telén - 2015. tavaszán kerülhetne sor. Emiatt várhatóan több hónapnyi raktározásra kerülhet sor, mely további költségeket is jelenthet. A raktározandó eszközök köre az akadálymentesítés, a mosdó-WC felszerelés, mobil bútorok, mobil válaszfalak és a színpadtechnikai eszközeire terjed ki.

A Városfejlesztési Osztály helyszíni bejárással egybekötött előzetes egyeztetést folytatott le az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ, a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum és a SZOVA Zrt. részvételével, amelynek eredményeként a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum javaslatot küldött az Önkormányzat részére.

A Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum igazgatójának tájékoztatása alapján az előzetesen beszerzett eszközök raktározása a következők szerint lehetséges:

-  Szombathelyi Képtárban 70 m2 területen az eszközök egy részének tárolása oldható meg a felmerülő fűtési költség megfizetése mellett, amelynek becsült éves díja bruttó 285.250 Ft.

- A Pásztor utcai raktárban a fennmaradó eszközök tárolására van mód, ebben a raktárban többletköltség nem merül fel.

A raktárakban történő elhelyezés esetében az eszközökre vonatkozó biztosítás jelenleg nincs.

A fejlesztéssel érintett épületrészek kiürítése és a munkaterület átadása valószínűsíthetően 2014. júniusára prognosztizálható. A projekt fizikai értelemben vett megvalósulása 2013. év júliusától 2015. év júniusáig (legalább az ideiglenes használatba vételi engedély megszerzéséig bezárólag) 24 hónapra tervezett.

A projekt teljes mértékű megvalósítása a támogatott tevékenységek mindegyikének  teljesülésével, a számlák Kedvezményezett részéről történő kifizetésével a fizikai zárást követő 2 hónapon belül kell, hogy megtörténjen. A fizikai zárás Támogatási szerződésben előírt végső dátuma 2015. augusztus 28.  A záró kifizetési kérelem benyújtásának és a záró beszámoló elkészítésének határideje: 2015. szeptember 28. A projekt fizikai értelemben vett befejezése keretében megtörténik a használatba vételi engedély kiadását követően az intézmény funkcióinak és a jelen pályázatban foglalt műszaki feltételeknek megfelelő, rendeltetésszerű használatba adás.

A tervező még a pályázat benyújtásáról született közgyűlési döntés előtt, az engedélyes terv készítés szakaszában javaslatot tett a pályázati feltételeken kívüli, a gazdaságosabb, optimálisabb funkcionális működést biztosító műszaki tartalmak - mobil bútorok, IKT eszközök, fény és hangtechnikai eszközök, süllyedő zenekari árok, motoros nézőtéri tribün, színpadvilágítási rendszer, audiovizuális rendszer, tetőre helyezett napelemek, szellőztetési rendszer bővítés megvalósítására (II. ütem). Az 523/2012. (XI.13) Kgy. számú határozat ezen II. ütemű fejlesztés fedezetéül elsődlegesen a vagyongazdálkodási bevételeket jelölte meg. Jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi a 141/2013. (III.28.) Kgy. sz. határozatban foglaltaknak megfelelően elkészített tájékoztató a vagyongazdálkodási bevételek alakulásáról. A Közgyűlés elhatározta, hogy a pályázatban nem kötelező, de indokolt fejlesztések végső tartalmáról (II. ütem) nyertes pályázat esetén az adósságkonszolidáció végrehajtásáról meghozott döntés ismeretében részletes előterjesztés alapján fog dönteni.

A II. ütemhez tartozó fejlesztések közül az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetét is figyelembe véve az AGORA Kulturális Központ szakmai szempontból, Károlyi István építész pedig építészeti-műszaki szempontból az alábbi elemek megvalósítását és fedezet biztosítását javasolja:

1. Zenekari árok süllyedő kiegészítés 	24 000 e Ft

2. Kihúzható nézőtéri tribünök		29 000 e Ft

3. 4 db. világítási tartó			20 000 e Ft

4. Szellőzőrendszer kiegészítés		37 000 e Ft

Összesen:					110 000 e Ft

Ezek közül a műszaki megoldások közül azok kerülnek az I. ütemben megvalósításra, melyeket a Közgyűlés határozatában támogathatónak ítél.

A felsorolt gépészeti, színpadgépészeti berendezések beépítését a későbbiekben csak a kialakított épületrészek megbontásával lehetne beépíteni. Az előtér (AGORA-tér) szellőzése a Nyugati fekvés és a sok ablakfelület miatt kiemelten fontos, valamint az új funkciók szerint ez lesz a mindennapos látogatók részére nyitott módon üzemelő közösségi tér. A zenekari árok süllyedő kiegészítésének megvalósításával kompenzálható a nagyterem karzati rész 200 fős nézőszám kiesése, amely a rendezvények rentábilitása és a pályázatban vállalt indikátorszámok (szolgáltatásokat igénybe vevők száma) teljesítése miatt fontos. A nézőtéri tribünök beépítése esetén megoldottá válik a küzdőtéren zajló produkciók látogatóinak biztonságos elhelyezése is.

A teljes beruházás megvalósítása minimum hat közbeszerzési eljárás lefolytatását jelenti, melyek időrendben az alábbiak:

- Projektmenedzsment szolgáltató 	- pályázatból részben támogatott

2. Kiviteli terv készítése 			- pályázatból nem támogatott

3. Eszközbeszerzés I. Ütem		- pályázatból támogatott

4. Kivitelezés 				- pályázatból támogatott

5. Kivitelezés 	(II. ütem)		- pályázatból nem támogatott

6. Eszközbeszerzés II. Ütem		- pályázatból nem támogatott

A pályázat keretében az MSH épületének pincéjét nem érinti a beruházás, de Károlyi István, az engedélyes tervek készítője megvizsgálta a pince fejlesztésének műszaki lehetőségeit is. A tervező a jelenlegi beruházás során – a pince szint későbbi hasznosíthatósága érdekében – három előkészítő elem megvalósulását tartja szükségesnek. Ezek: külső lépcső, személylift pinceszintre történő levitele és a teherlift alaprajzi helyének kialakítása. A pinceszint külső megközelítése már az engedélyes terven is szerepel, a teherlift alaprajzi helyének kialakítása pedig nem engedélyköteles tevékenység. A teherlift akna és a berendezés a későbbiek folyamán lenne kialakítható. A személyfelvonó esetében pedig a már jogerős személyfelvonó tervet kell módosítani és újból engedélyeztetni, mely az építész véleménye alapján a kiviteli tendereztetésig megoldható. A változás költségigénye mintegy 500 ezer forint lenne. Ezzel a pincébe való lejutás fizikai lehetősége valósulna meg.

A beruházás helyszíne Szombathely, Március 15. tér 5. sz. 2710/1 hrsz-ú, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, közösségi használatban lévő ingatlan. A fejlesztés megvalósítása érdekében a Közgyűlés által jóváhagyott beruházási program szükséges (2. számú melléklet).

A Közreműködő Szervezet által Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata részére megküldött támogató levél jelen előterjesztés mellékletét képezi (3. számú melléklet). A levél tartalmazza a Támogatási Szerződés megkötésének feltételeit.

A Közreműködő Szervezet a Támogatási Szerződésben rögzíti a megvalósításra vonatkozó határidők megsértésének, valamint a tevékenységek pályázati tartalomtól eltérő megvalósításának következményeit. Ezek alapján a Támogatási Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül minden olyan cselekmény, vagy mulasztás, amellyel a Kedvezményezett a támogatást jogszabályellenesen, nem rendeltetésszerűen, illetve nem a projekt céljának megvalósítására használja fel, vagy a támogatott tevékenység megvalósítása egyéb módon részben vagy egészben meghiúsul, illetve tartós akadályba ütközik, vagy a támogatott tevékenység megvalósításával késedelembe esik, illetve részben vagy teljes mértékben elmulasztja azok teljesítését. A Kedvezményezettnek a fenti esetekre kötelezettséget kell vállalnia a Támogatási szerződésben arra, hogy a megítélt támogatást visszafizeti, és tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása esetén annak összege

- a megítélt, de még ki nem fizetett támogatási összegbe beszámításra kerül, ennek hiányában

- a központi költségvetésből biztosított támogatásból – ha a Kedvezményezett ilyen támogatásra jogosult – levonásra kerül.

A pályázat jelenleg benyújtásakor az önkormányzat vállalta, hogy a fejlesztéssel érintett műszaki és szakmai tartalmakat az üzembe helyezést követően 10 évig az eredeti funkciónak megfelelően fenntartja és üzemeltetni a létesítményt.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2013. július „…”

/: Dr. Puskás Tivadar :/

HATÁROZATI JAVASLAT

……./2013. (VII.24.) Kgy. sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat a TIOP-1.2.1./A-12/1 számú "A szombathelyi AGORA - Művelődési és Sportház területi multifunkcionális közösségi közművelődési központtá történő fejlesztése, átalakítása " című pályázat támogatási szerződésével kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:

1. 	A Közgyűlés elhatározza, hogy az 523/2012. (XII.13) Kgy. határozatában foglaltaknak megfelelően az elnyert támogatás mértékén túl jelentkező, de a projektben kötelezően megvalósítandó szakmai tartalmak fedezetét, bruttó 73 millió forintot a beruházás megvalósítása érdekében a 141/2013. (III.28) Kgy. határozatban foglalt eljárási rend szerint  a 2013 évre képzett „Felhalmozási tartalék” tételről az „AGORA pályázat el nem számolható kiadásai” tételre csoportosítja át.

2.	A Közgyűlés a fejlesztés eredményeként létrejövő multifunkcionális közösségi központ kulturális-közművelődési szakmai feladatait megvalósító AGORA Szombathelyi Kulturális Központ szakmai véleménye, továbbá a tervezői javaslatok alapján a gazdaságosabb és optimálisabb működést eredményező, de a pályázatban nem kötelezően megvalósítandó műszaki tartalmak megvalósítását indokoltnak tartja. A fejlesztési javaslatok közül az alábbiak megvalósítását a Közgyűlés:

- Zenekari árok süllyedő kiegészítés	24 000 e Ft támogatja/nem támogatja

- Kihúzható nézőtéri tribünök		29 000 e Ft támogatja/nem támogatja

- 4 db világítási tartó			20 000 e Ft támogatja/nem támogatja

- Szellőzőrendszer kiegészítés		37 000 e Ft támogatja/nem támogatja

3.	A Közgyűlés felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 3. pontban támogatott műszaki tartalmak fedezetét a 2014. évi költségvetési rendeletben biztosítsa.

4. 	A Közgyűlés felkéri a polgármestert és a jegyzőt a benyújtott és jóváhagyott pályázati dokumentáció részét képező jogerős személyfelvonó engedélyeztetési terv módosításával, újbóli engedélyeztetésével és ennek előzetes tervezői költségbecslésével kapcsolatos költségek, valamint az előzetesen beszerzett eszközök raktározásával kapcsolatos feladatok (fűtés, biztosítás) fedezetét, 1 millió forintot a 2014. évi költségvetési rendeletben biztosítsa.

5. 		A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés aláírására.

6.	A Közgyűlés felkéri a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum Igazgatóját, hogy az előzetesen beszerzett eszközök elhelyezését a leszállítását követően a rendeltetésszerű beszerelésig biztosítsa.

7.	A Közgyűlés „A szombathelyi AGORA - Művelődési és Sportház területi multifunkcionális közösségi közművelődési központtá történő fejlesztése, átalakítása” című projekt beruházási programját megtárgyalta és azt az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelősök:	Dr. Puskás Tivadar, polgármester

Lazáry Viktor, alpolgármester

Molnár Miklós, alpolgármester

Dr. Gaál Róbert, jegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adóosztály vezetője

Lakézi Gábor a Városüzemeltetési Osztály vezetője)

Csapláros Andrea, a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum igazgatója

Határidők: 	1. pont esetében: azonnal

2. pont esetében azonnal

3-4. pont esetében: a 2014-es költségvetési rendelet megalkotásakor

5. pont esetében: azonnal

6. eszközbeszerzést követően azonnal

7. pont esetében: azonnal