1. sz. melléklet

MEGÁLLAPODÁS 3. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3., képviseli: Dr. Puskás Tivadar polgármester) - továbbiakban "Önkormányzat"-,

másrészről

HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. (9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 1., cgj.: 18-09102172; képviseli: Maximilian Reiss ügyvezető)

mint építtető –továbbiakban együtt "Építtető"-

között a mai napon, Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 293/2013. (V.30.) Kgy. sz. határozata szerint:

Az Önkormányzat és az Építtető között 2008. december 19-én megállapodás jött létre az Építtető kezdeményezése nyomán a Közgyűlés által belterületbe vont ingatlanokkal kapcsolatos közmű-kiépítési és közlekedési feltételek megvalósítása érdekében.

      - Építtető nyilatkozata és a 293/2013. (V.30.) Kgy. sz. határozat szerint a felek megállapodnak abban, hogy a 2008. december 19-én napján megkötött megállapodás 3. a.) és 7. pontjában előírt feltételek teljesítésére, a 2011. június 29-én megkötött megállapodás módosítás 6. pontjában előírt határidőt 2014. december 31-re módosítják.

      - Felek rögzítik, hogy a közöttük korábban, 2008. december 19. napján megkötött megállapodásban foglaltak változatlan tartalommal érvényben maradnak.

      - Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Szombathely, 2013. ……………….

| …….………………… |  | ….………………… |
| --- | --- | --- |
| Dr. Puskás Tivadar polgármester |  | Maximilian Reiss ügyvezető |