Az előterjesztést megtárgyalta:

- Városfejlesztési, Üzemeltetési és 							  Környezetvédelmi Bizottság

- Kulturális és Sport Bizottság

A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam:

/: Dr. Gaál Róbert :/

jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. augusztus28-i ülésére

Tájékoztató

a Rohonci úti  Haladás Stadion, valamint a Fedett Uszoda és

Termálfürdő fejlesztésére vonatkozó folyamat jelenlegi állásáról

Szombathely MJV Közgyűlése 147/2011. (IV.21.) határozatával fogadta el a város  „Szombathely a XXI. század második évtizedében” című társadalmi-gazdasági programját. A stratégiai dokumentumban már megfogalmazásra került a Csónakázó tó, az Oladi Sportliget (Kalandváros II. ütem), a Fedett Uszoda, a Termál fürdő és a Haladás pálya összehangolt, a sport és a rekreációs célokat szem előtt tartó fejlesztése. A Haladás pálya fejlesztésével kapcsolatban ezen túlmenően az is elfogadásra került, hogy a fejlesztést komplex területrehabilitációs terv alapján, az MLSZ előírásainak és a Haladás VSE igényeinek megfelelően kell végrehajtani.

A területfejlesztési célok megvalósításának érdekében a Közgyűlés a 85/2013.(II.28.) Kgy. sz. határozatában döntött a „Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése” című pályázat beadásáról, és az abban foglalt programok NYDOP-3.1.1/F-13 sz. pályázat keretében történő kidolgozásáról.

A pályázatban rögzítésre kerültek a fejlesztendő akcióterületek, így a komplex városfejlesztési akció a Csónakázó-tó akcióterülete fejlesztése és rehabilitációja.

Városfejlesztési akció a Csónakázó-tó akcióterület biológiailag aktív 	zöldfelületeinek megújításával és az egészséges életmódot elősegítő 	szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítményeinek -  uszoda, termál fürdő, 	sportpályák -  fejlesztésével, üzemeltetésük gazdaságosságának, 	energiatakarékosságának és energiahatékonyságának növelésével, megújuló 	energiák hasznosításával (geotermikus energia, termálvíz, hőszivattyú, 	napelem),  CO2 emissziójuk csökkentésével, a fiatal és az idősebb 	korosztályok aktív és egészséges életmódjának szolgálatában. A megújuló 	energiák hasznosítása városi K+F+I mintaprojekt keretében történik. A 	területen jelenleg meglévő Magyarországi viszonylatban egyedülálló Sport és 	Rekreációs terület található, amelynek fejlesztése az Akcióterületi terv 	tartalma.

A város 2014-2020 közötti időszakra szóló Integrált Településfejlesztési Stratégiáját megalapozó, az akcióterületre vonatkozó operatív fejlesztési terv készítésével Szombathely MJV Önkormányzata a 30/2013.(II.26.) VÜKB. sz. határozat alapján a Savaria Városfejlesztési Kft.-t bízta meg. A Savaria Városfejlesztési Kft. által készített munkaközi dokumentumok részletezik a javasolt fejlesztéseket, melyek a Haladás pálya esetében –a szakosztályokkal történt egyeztetések és igényfelmérések alapján- a futball stadion felújításán kívül a teljes ingatlan-komplexum felújítását és a terület rehabilitációját tartalmazzák.

A Közgyűlés a 313/2013. (VI. 19.) Kgy. sz. határozatában elfogadta a „Szombathely Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciója, integrált településfejlesztési stratégiája, valamint településszerkezeti terve 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti megalapozó vizsgálat társadalmi vitára bocsájtása” című előterjesztést, amelyben határolásra került a fent említett akcióterület (1. sz. melléklet, zöld színnel jelzett terület).

Az akcióterület komplex fejlesztése a fejlesztési terület és a várható  költségek nagysága miatt csak több ütemben, különböző fejlesztési források igénybevételével valósulhat meg. Az elmúlt időszakban –a pályázati lehetőségeket is figyelembe véve- több fejlesztési elem megvalósításáról született már döntés.

A Csónakázó tó körüli terület átfogó fejlesztése az NYDOP 3.1.1/B1-13-k-2013-0002 számú „Új Városliget építése Szombathelyen” (IVS III.) c. pályázat keretében zajlik. A pályázat célja a Csónakázó-tó környezetében kijelölt akcióterület elsősorban sport- és rekreációs célú, integrált fejlesztése. A Kormány 1521/2013.(VIII.1.) határozatában döntött a projektötlet akciótervben történő nevesítéséről. A fejlesztési elképzelés központi eleme a Csónakázó tó és környezetének rendezése, ennek keretében vízi látványosságok kialakítása, a sziget közösségi térré alakítása, rendezvénytér létrehozása, új híd építése és parkolók felújítása történik meg. A projekt keretén belül Csónakkikötő és fedett rendezvényhelyszín létesül, az Illés Akadémia öltözőjének bővítésére és korszerűsítésére is sor kerül és megvalósul a Mesevár Óvoda közösségi célú felújítása is. A terület komplex fejlesztése érdekében az infrastrukturális beruházások mellett szabadtéri közösségi, kulturális és sportprogramok lebonyolítására is sor kerül.

A projekt jelenleg a kormánydöntést követő részletes kidolgozás stádiumában tart.

A Haladás pálya fejlesztését évtizedek óta akadályozta az ingatlanok rendezetlen tulajdonviszonya. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése először a 344/2006. (XI. 30.) Kgy. sz. határozatában nyilvánította ki azt a szándékát, hogy a Magyar Államvasutak Zrt. tulajdonát képező és a Szombathelyi Haladás VSE használatában álló ingatlanokat meg kívánja vásárolni. Az un. „MÁV ingatlanok” mint 600 millió forintért történő megvásárlására irányuló törekvések azonban folyamatosan kudarcot vallottak. Hosszú évek sikertelen tárgyalásait követően az Orbán Kormány támogató hozzáállásának köszönhetően a MÁV ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására irányuló szerződés 2013. február 23. napján került aláírásra. Önkormányzatunk tulajdonjoga az ingatlanokra 2013. március 6. napjával került bejegyzésre, ezzel megnyílt a lehetőség a régóta várt és szükséges fejlesztések előtt. A tulajdonba adásra többek között a HVSE Sportegyesület működési feltételeinek biztosítása, a városi tömegsportot, diáksportot és utánpótlás-nevelést kiszolgáló létesítmény biztosítása, valamint a városi szabadidő- és sporttevékenység biztosítására szolgáló rekreációs zóna bővítése céljából került sor. Az ingatlanok kezelésével a Tisztelt Közgyűlés a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft-t bízta meg. A Haladás pálya fejlesztésének első lépéseként a Tisztelt Közgyűlés élve a látványsportágak támogatásának lehetőségével a 180/2013.(IV.25.) Kgy. sz. határozatában elfogadta a „Javaslat a Haladás pálya TAO pályázat keretében történő fejlesztésének támogatására” című előterjesztést, amely szerint felhatalmazta a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.-t, hogy a Szombathely, Rohonci u. 3. (hrsz.: 3643/1) szám alatti ingatlanra kézilabda sportcsarnok építése céljából TAO pályázat keretében pályázatot nyújtson be. A Közgyűlés úgy döntött, hogy a beruházás megvalósítására vonatkozó végleges döntését a pályázat eredményének ismeretében hozza meg.

A Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott pályázat a Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint elbírálás alatt áll.

A VASIVÍZ  Zrt. tulajdonában lévő szombathelyi Fedett Uszoda idén ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját. A mára korszerűtlenné vált ingatlan felújításán és a vizilabda sport utánpótlás-fejlesztési feltételeinek megvalósítása érdekében a tulajdonos Vasivíz Zrt.-vel együttműködésben az Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület  TAO pályázatot nyújtott be 2,8 milliárd Ft. értékű fejlesztésre.

Az Uszoda fejlesztésének célja, hogy alkalmas legyen egy későbbi „Vízilabda Akadémia” fogadására. Jelenleg 1 db 50m-es sportmedencével rendelkezik. Edzés és versenyzés szempontjából szükséges , több korcsoport kiszolgálását is biztosító többlet medence, illetve a sportmérkőzések lebonyolításánál legalább két különálló öltöző. Ezzel a plusz öltözővel a sportolók és az uszoda látogatók különválasztása is megoldódna. A sportolók részére lazítótér (szaunákkal) és lazító medence is kialakításra kerül. A sportolók képzésére illetve sportkonferenciák részére különtermeket alakítanak ki. Az új medence részére lelátó is készül, ami kisebb mérkőzések megtekintését is biztosítja . A meglévő medence vízmélysége nem felel meg a nemzetközi szabványoknak, így oldalfalának megemelése szükséges. A működtetés hatékony biztosítása érdekében szükséges a létesítmény energetikai célú rekonstrukciója, illetve a bevételek növelése érdekében az uszoda épületében a belső funkciók jobb átszervezésével a wellness szolgáltatások kialakítása. A vízilabda medence fejlesztése mellett szerepel a wellnes funkció magasabb színvonalra emelése is. A meglévő termálvíz hasznosítása jelenleg csak időszakosan, főleg a meleg időjárási körülmények között megoldott. A meglévő termál medence lefedésével további komplex, vonzó wellness szolgáltatás valósulhat meg Szombathelyen. A területen lévő szálláshely szolgáltatás szintjének emelése céljából célszerű  a Claudius szálló összekötése a megújuló, fejlődő Uszodával.

A Magyar Vizilabda Szövetséghez benyújtott pályázat az Aligátor Vizilabda Utánpótlás Sportegyesület tájékoztatása szerint  jelenleg elbírálás alatt áll.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2013. augusztus  „     ”

/: Dr. Puskás Tivadar :/

HATÁROZATI JAVASLAT

……./2013. (VIII. 28.) Kgy. sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a „ Tájékoztató a Rohonci úti  Haladás Stadion, valamint a Fedett Uszoda és Termálfürdő fejlesztésére vonatkozó folyamat jelenlegi állásáról” című előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadja.

Felelősök:	Dr. Puskás Tivadar, polgármester

Lazáry Viktor, alpolgármester

Dr. Gaál Róbert, jegyző

Határidő: 	Azonnal.

- sz. melléklet