| Az előterjesztést tárgyalta: |  |
| --- | --- |
|  | Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság Városfejlesztési,- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság |

A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam:

(: dr. Gaál Róbert :)

jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. szeptember 26-i ülésére

Beszámoló a „Szombathelyi Történelmi-régészeti városrész kialakítása II. ütem- Az Iseum rekonstrukciója” című, NYDOP-2.1.1/B-2008-0002 számú projekt végrehajtásáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u, 20-22.) mint támogató 2008. augusztus 15-én Támogatási Szerződést kötött a „Szombathelyi Történelmi-régészeti városrész kialakítása II. ütem - Az Iseum rekonstrukciója" projekt megvalósítására, NYDOP-2.1.1/B-2008-0002 számon. A Projekt a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretén belül a „Kiemelt jelentőségű turisztikai fejlesztések a nemzetközi célpontú gyógyfürdők és kulturális örökség megújítása érdekében" című pályázat támogatásával valósult meg. A támogatással kapcsolatos kötelezettségeket a Támogatási Szerződés tartalmazza, amelyben a Támogató a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséget jelölte meg Közreműködő Szervezetként.

A Projekt keretében sor került az Iseum teljes rekonstrukciójára. Az Iseum környezetének rendezése és közlekedési kapcsolatainak javítása a II. Rákóczi F. utcának a Thököly I. utca és Batthyány tér közötti szakasza felújításával, valamint a II. Rákóczi F. utca és a Thököly I. utca kereszteződésében körforgalom kiépítésével valósult meg.

A Projekt keretében kialakításra került egy olyan impozáns, régészeti és ókori művészeti emlékek bemutatását szolgáló interaktív muzeális intézmény, amely az antik világ kultúrájának az eddiginél magasabb szintű bemutatását célozza meg. A tárlat berendezése érdekében el kellett végezni a kiállítandó műtárgyak restaurálását (falfestmények, mozaikok, egyéb kisebb tárgyi leletek stb.), műtárgymásolatok készültek, több makett (4 db) került megtervezésre és megvalósításra. Az Iseum történelmi építési periódusait szemléltető audiovizuális bemutatókhoz szükséges szoftverek kerültek megvásárlásra, valamint a kiállítás részét képező filmeket forgattak.

A kiállításban a hagyományos múzeumi bemutatás (pl. nagyméretű, rekonstruált falfestmények, padozatok, enteriőrök, valamint makettek) mellett a legmodernebb technika eszközei (pl. mobil szcenikai elemek, mozgókép, fény- és hangeffektusok, az Iseum és analógiáinak 3D járható modelljei) is megjelennek.

Az Iseum építészeti kialakítása az állandó kiállítás mellett időszaki tárlatok megrendezésére is lehetőséget nyújt, amely folyamatos megújíthatóságával az érdeklődés fenntartását, esetenként pedig rangos külföldi tárlatok bemutatását szolgálja.

A projekt keretében sor került a kialakított épületek teljes berendezésére, továbbá az interaktív kiállítás megtervezésére és felszerelésére.

A projekt kivitelezése az ásatási tevékenységek megkezdésével vette kezdetét. A megelőző régészeti feltárásokat a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága végezte el, tekintettel arra, hogy a tevékenység elvégzésére kizárólagos jogok védelme alapján csak az Igazgatóság volt jogosult.

A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a kiviteli tervek elkészítésére a tervezői szerződést az M&M Architektész Mérnöki Iroda Kft-vel kötöttük meg. A kiviteli tervek a Támogatási Szerződés kikötéseinek megfelelően, az akadálymentesítési szempontok figyelembevételével készültek el, 2009. január 26-án.

Az Iseum rekonstrukciója építési munkái kivitelezőjének kiválasztására szintén közbeszerzési eljárást folytattunk le. A beérkezett ajánlatok jelentősen meghaladták a rendelkezésre álló fedezet mértékét. A legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő Ajánlattevő a ZÁÉV Zrt. volt. A szerződés megkötéséhez az önerő előirányzatot 240 210 215.-Ft-tal kellett növelni.

A közbeszerzési eljárás során hozott döntés ellen jogorvoslatot nyújtott be az egyik Ajánlattevő a Közbeszerzési Döntőbírósághoz. A Döntőbíróság helyt adott a kérelmezőnek, és 3 000 000.-Ft bírság megfizetésére kötelezte Szombathely MJV Önkormányzatát.

A Közreműködő Szervezet a Döntőbíróság döntése nyomán szabálytalansági eljárást indított, mely során a legsúlyosabb döntést hozva, a kivitelezői szerződésre jutó támogatás értékének 10 %-val, 91 288 020.-Ft-tal csökkentette a támogatási összeget. Szombathely MJV Önkormányzata nem értett egyet a szigorú szankcióval, fellebbezés benyújtására került sor.  A fellebbezés elbírálása során a Közreműködő Szervezet elismerte, hogy a legalacsonyabb összegű ajánlattevő került kihirdetésre, valamint a Kbt. időközbeni változásával sem lenne helye a szabálytalansági eljárás indításának, így végül a kivitelezői szerződésre jutó támogatás értékének 5 %-val, 45 644 010,-Ft-tal csökkentette a támogatás mértékét. Ennek fedezetét az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletéről szóló 5/2011. (III. 02.) Kgy. rendelettel biztosította a Közgyűlés.

A szabálytalansági eljárást követően a KEHI is ellenőrizte a projektet. Az ellenőrzés a projekt végrehajtását rendben lévőnek találta.

A Szerződéses Megállapodás 2009. augusztus 15-én aláírásra került a kivitelezővel. A kivitelezési munkák 2010. november 15-ig befejeződtek, a szerződésben rögzített határidőben.

Az Önkormányzat FIDIC Mérnök - műszaki ellenőri tevékenység ellátásra eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Győrber Kft.-vel 2010. 05. 11-én szerződést kötött.

Szombathely MJV Önkormányzata 2010. augusztus 12-én létrehozta az „Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház" elnevezésű intézményt a közérdekű muzeális kiállítóhely üzemeltetésére.

A II. Rákóczi Ferenc utca felújítása, valamint a II. Rákóczi Ferenc és Thököly Imre utca kereszteződésében új forgalmi csomópont kialakítására kiírt közbeszerzési eljárás nyertese a Magyar Aszfalt Kft volt. A műszaki átadás-átvétel lezárása 2011. november 7-én megtörtént. Az ünnepélyes átadásra 2011. november 10.-én került sor.

A kiállítás 3D számítógépes bemutatók és makettek elkészítésére kiírt közbeszerzési eljárást a Systrend Zrt. nyerte meg.

A PR és nyomdai munkák végzésére közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. A PR tevékenységet a Medius Bt, a nyomdai munkát a Pátria Nyomda Zrt végezte.

A kiállítás film és hanganyagainak készítésére - a Vállalkozó kiválasztására a Versenyszabályzat alapján lefolytatott eljárás eredményeként - a Szombathelyi Televízió és Rádió Kft-vel kötöttünk szerződést.

Az Iseum informatikai eszközei beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés szerint a vállalkozó (Flag Kft) az informatikai eszközöket beszerelte.

A műtárgymásolatok beszerzésére lefolytatott közbeszerzési eljárást követően a szerződések megkötésre kerültek. A vállalkozók (Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága, Magyar Nemzeti Múzeum, Kobalt-Zöld Bt, Forgax Kft) határidőben teljesítettek, a másolatokat a kiállításba beépítették.

Az installációk és berendezések beszerzésére lefolytatott közbeszerzési eljárást kétszer kellett lefolytatni, mivel az első eljárás eredménytelenül zárult, a rendelkezésre álló fedezetnél jelentősen magasabb ajánlat miatt. Az installációk beszerelését és a kiállítás építését (Narmer Bt), valamint a bútorok szállítását (AVA-PACK Kft) a vállalkozók határidőben elvégezték.

Az Iseumhoz kapcsolódó feldolgozó kötetek és szóróanyagok kéziratát és annak fordítását a B.K.L Kiadó és Reklám kft. készítette.

A látogatói célközönség elérésére a BFH Európa Kft. készített marketing tervet.

A projekt végrehajtása során több közbeszerzési eljárást megismételtünk, mert a beérkezett ajánlatok jelentősen meghaladták a rendelkezésre álló fedezet mértékét. Ezek az eljárások az installáció és bútor beszerzése, informatikai eszközök beszerzése és az útépítés, körforgalom kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárások voltak. A megismételt eljárások eredményeként a becsült értékek alatti ellenszolgáltatással sikerült szerződéseket kötni. A közbeszerzési eljárások megismétléséhez a Támogatási Szerződés határidejének módosítására is szükség volt.

Az „Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház" az Iseum műszaki átadás-átvételét követően megkezdte az épület üzemeltetését, annak ellenére, hogy az állandó kiállítás megvalósítására nem volt lehetőség. Az Iseum iránti érdeklődés kielégítése, illetve a költségek optimalizálása érdekében időszaki kiállításokat szerveztek.

Az állandó kiállítás megnyitására 2013. március 05-én került sor. A kiállításról a régészeti szakma és a látogatók elismerően nyilatkoztak. A kiállítás iránt a helyiek mellett az ország egész területéről és külföldről is érdeklődnek, érkeznek látogatók. A tavaszi osztálykirándulások dömpingje után is élénk az érdeklődés. Az iseumi operaestek különleges, egyedülálló helyszíneként évről-évre nevesebb előadók közreműködésével kerülnek megtartásra az előadások.

A Közreműködő Szervezet a Záró Projekt Előrehaladási Jelentését és a Záró Kifizetési Kérelmet elfogadta, a projektet lezárta.

Az Iseum megvalósítása során a következő kifizetések történtek meg, táblázatba foglalva:

| BESZERZÉS TÁRGYA | BESZERZÉS BRUTTÓ FT | VÁLLALKOZÓ NEVE | TELJESÍTÉS IDEJE |
| --- | --- | --- | --- |
| Közbeszerzési eljárások |  |  |  |
| Kiviteli tervek elkészítése, szolgáltatás megrendelése | 30 250 000.- | M&M Architektész Mérnöki Iroda Kft. | 2008. 07.11. |
| Iseum rekonstrukció építészeti kialakítás, gépészet, erősáram, szcenikai szerelés, területrendezés | 1 348 963 175.- | ZÁÉV Zrt. | 2010. 12. 10. |
| Lebonyolító-műszaki ellenőri feladatok ellátása, belsőépítészeti terv műszaki dokumentációinak elkészítése | 6 112 500.- | Győrber Kft. | 2011. 11. 07. |
| Tervezői művezetés, továbbtervezési feladatok, szolgáltatás megrendelése | 3 750 000.- | M&M Architektész Mérnöki Iroda Kft. | 2010. 12. 10. |
| Új forgalmi csomópont kialakítása, II. Rákóczi F. u. felújítása, utcabútorok beépítése | 173 105 562.- | Magyar Aszfalt Kft. | 2011. 11. 07. |
| 3D bemutatók és makettek elkészítése, szolgáltatás megrendelése | 22 783 800.- | Systrend Zrt. | 2012. 02. 11. |
| PR tevékenység végzése | 3 865 880.- | Medius Bt. | 2013. 03. 25. |
| Nyomdai munkák végzése | 15 186 475.- | Pátria Nyomda Zrt. | 2013. 03. 25. |
| Számítástechnikai eszközök beszerzése, árubeszerzés | 29 147 150.- | Flag Kft. | 2012. 10. 12. |
| Kiállítási installációk, berendezések beszerzése | 73 492 327.- | Narmer Bt. | 2013. 02. 05. |
| Berendezések, bútorok beszerzése | 6 763 716.- | Ava-Pack Kft. | 2013. 02. 05. |
| Az Iseumhoz kapcsolódó műtárgymásolatok beszerzése I. | 1 003 300.- | Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága | 2012. 11. 23. |
| Az Iseumhoz kapcsolódó műtárgymásolatok beszerzése II. | 6 348 095.- | Magyar Nemzeti Múzeum | 2012. 12. 10. |
| Az Iseumhoz kapcsolódó műtárgymásolatok beszerzése III. | 6 731 000.- | Kobalt-Zöld Bt. | 2012. 11. 30. |
| Egyéb beszerzések: |  |  |  |
| Könyvvizsgálat végzése | 1 451 500.- | Audikont Kft. | 2013. 03. 27. |
| Iseumhoz kapcsolódó restaurálási, műtárgy-rekonstrukciós tevékenység elvégzése és műtárgymásolatok készítése | 38 126 250.- | Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága | 2011. 11. 08. |
| Kivitelezéshez kapcsolódó régészeti szakfelügyelet ellátása | 7 564 000.- | Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága | 2010. 12. 15. |
| Kivitelezéshez kapcsolódó régészeti tevékenység végzése | 15 500 000.- | Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága | 2010. 11. 15. |
| Kivitelezést megelőző régészeti feltárás (alaptestek, tervezett közműnyomvonal feltárása) | 19 293 696.- | Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága | 2009. 10. 16. |
| Audiovizuális bemutatók, filmek készítése | 16 073 120.- | Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. | 2012. 03. 13. |
| Pénzügyi, műszaki projektmenedzseri feladatok ellátása | 14 417 746.- | Polgármesteri Hivatal kijelölt dolgozói | 2010. 12. 31. |
| Az Iseumhoz kapcsolódó műtárgymásolatok eszközbeszerzése | 9 398 000.- | Forgax Kft. | 2012. 11. 22. |
| Marketing terv készítése | 2 476 500.- | BFH Európa Kft. | 2013. 03. 27. |
| Iseumhoz kapcsolódó feldolgozó kötetek és szóróanyagok kéziratának elkészítése | 7 990 840.- | B.K.L. Kiadó és Reklám Kft. | 2013. 03. 25. |
| Iseumhoz kapcsolódó feldolgozó kötetek és szóróanyagok fordítása | 7 988 300.- | B.K.L. Kiadó és Reklám Kft. | 2013. 03. 25. |
| Projektmenedzseri feladatok ellátása | 9 978 960.- | Magyar Márta | 2010. 12. 31. |
| Összesen: | 1 877 761 892.- |  |  |
| Pályázati támogatás összege: | 1 349 805 532.- |  |  |
| Önerő mértéke: | 527 956 360.- |  |  |

A tervezett 239 102 135.-Ft önerőt a ZÁÉV Zrt. szerződéskötéséhez és a szabálytalansági eljárás eredményeként született támogatás csökkenésből és bírságból eredően kellett megemelni.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2013. szeptember „…..”

Dr. Puskás Tivadar

HATÁROZATI JAVASLAT

…/2013. (IX. 26. ) sz. Kgy határozat

A Közgyűlés a „Szombathelyi Történelmi-régészeti városrész kialakítása II. ütem- Az Iseum rekonstrukciója” című, NYDOP-2.1.1/B-2008-0002 számú projekt beszámolóját elfogadja.

Felelős:	Dr. Puskás Tivadar polgármester

(a végrehajtás előkészítéséért: Lakézi Gábor Városüzemeltetési Osztályvezető)

Határidő:	azonnal