ELŐ T E R J E S Z T É S

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. szeptember 26-i ülésére

Javaslat a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. és a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. között kötendő vállalkozási szerződés módosítására

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 227/2013. (IV.25.) Kgy. sz. határozatával elfogadásra javasolta a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft., mint Megrendelő (a továbbiakban: Távhő Kft.) és a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt., mint Vállalkozó (a továbbiakban: SZOVA Zrt.) közötti, Malom utcai rekonstrukcióra vonatkozó vállalkozási szerződést. A szerződés a két Társaság között 2013. június 14. napján jött létre.

A SZOVA Zrt. arról tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a felújítási munkák elvégzésére részarányosan kötelezett harmadik személyekkel történt szerződéskötési folyamatok lényegesen elhúzódtak, ezért a SZOVA Zrt-nek, mint vállalkozónak nem állt módjában a munkaterületet átvenni és a kivitelezési munkákat megkezdeni, így neki fel nem róható okból lehetetlenné vált a szerződésben foglalt 2013. június 30-ai határidő betartása. Erre tekintettel a szerződő felek kezdeményezik a vállalkozási szerződés módosítását, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

A Távhő Kft. Alapító Okiratának 15.13. pontja alapján olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság a saját tagjával köt a Társaság legfőbb szervének, a taggyűlésnek kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A Távhő Kft. többségi tulajdonosa az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő SZOVA Zrt. A SZOVA Zrt. Alapító Okiratának VIII. 7./A. pontja alapján olyan szerződés megkötése esetén, melyet a Társaság a saját tagjával köt, a Távhő Kft. taggyűlésén meghozandó kérdésben Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt, mely döntést a taggyűlésen a SZOVA Zrt. mindenkori vezérigazgatója köteles képviselni.

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően dönteni szíveskedjék.

Szombathely, 2013. szeptember 18.

/: Dr. Puskás Tivadar :/

Határozati javaslat

…/2013.(IX.26.) Kgy. sz. határozat

A Közgyűlés a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. és a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. közötti vállalkozási szerződés módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a Társaság taggyűlésén az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a vállalkozási szerződés I. sz. módosítását elfogadásra javasolja.

Felelős:     Dr. Puskás Tivadar polgármester

Marton Zsolt alpolgármester

Dr. Gaál Róbert jegyző

(A végrehajtásért:

Szijártó Győző, SZOVA Zrt. vezérigazgatója,

Harrach Tibor, Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetője

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője)

Határidő: a Távhő Kft. következő taggyűlése