Az előterjesztést megtárgyalta:

- Pénzügyi, Gazdasági és Jogi 									Bizottság

- Városfejlesztési, -Üzemeltetési és 								Környezetvédelmi Bizottság

A határozati javaslatot törvényességi								szempontból megvizsgáltam:

/: Dr. Gaál Róbert  :/

jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése

2013. december 12-i ülésére

Átfogó beszámoló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának európai uniós, hazai és egyéb pályázati források felhasználásával megvalósuló fejlesztéseinek aktuális állásáról

Szombathely Megyei jogú Város Önkormányzata Pályázati Szabályzata előírása alapján a Városfejlesztési Osztály minden évben tájékoztatja a Tisztelt Közgyűlést a pályázati források felhasználásával kapcsolatos fejlesztések állásáról.

Megvalósítás alatt jelenleg 17 pályázat van. A pályázatok megvalósításának összes költsége 3 012 488 816 Ft és 4 730 725 Euro, melyből 2 854 617 789 Ft és 3 834 262 Euro pályázati támogatás.

Fenntartási szakaszban 21 db pályázat van. Ezek össze költsége 3 768 910 050 Forintot tett ki, melyhez 2 911 028 279 Ft támogatást kapott az Önkormányzat.

I. Szombathely MJV Önkormányzatának megvalósítás alatt lévő pályázatai

Körmendi út – Óperint utcai szociális célú rehabilitáció (IVS II.)

A projekt címe: „Körmendi út – Óperint utcai szociális célú rehabilitáció” (IVS II.)

Projektazonosító: NYDOP-3.1.1/B2-12-k1-2013-0003

Kedvezményezett: Szombathely MJV Önkormányzata

Konzorciumi partnerek: Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft.

Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft.

SZOVA Zrt.

Szombathelyi Evangélikus Egyházközség

Szombathelyi Református Egyházközség

A projekt összköltsége: 412.481.408 Ft

Megítélt támogatás: 412.481.408 Ft

Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában megnevezett fejlesztendő akcióterületek II. ütemeként valósul meg a Körmendi út – Óperint utcai szociális célú rehabilitáció. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013 februárjában nyújtotta be pályázatát a projekt támogatása érdekében, amely 2013. októberében 412.481.408 forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült, a támogatási szerződés aláírására sor került. A projekt konzorciumi formában valósul meg Szombathely MJV Önkormányzata vezetésével.

A megvalósulás helyszíne: a Perint patak – Györffy utca – Táncsics Mihály utca – Nárai út – Katona József utca – Szinyei Merse Pál utca – Gagarin út által határolt terület. A projekt keretében 2014. évben infrastrukturális, fizikai jellegű beruházásokra, valamint azokat kiegészítő, társadalmi-szociális felzárkóztató programokra egyaránt sor kerül. A projekt részeként megtörténik az Óperint utca 18. sz. alatti 52 lakásos társasház felújítása és energetikai korszerűsítése; az Evangélikus Templom és a Református Templom homlokzati felújítása; körforgalom kialakítása a Dózsa György, Óperint, Körmendi, Kálvária utcák kereszteződésében; a Károlyi Gáspár tér zöldfelületeinek fejlesztése; valamint a Dózsa György u. - Gagarin út kereszteződésénél, Dózsa György u.- Egyetem bejárat előtti és a Dózsa György u. –Esze Tamás utca kereszteződésénél található három gyalogos átkelőhely. közlekedésbiztonságának javítása. A beruházási elemeket kiegészítő közösségfejlesztő programok részeként szabadidős, kulturális programok, nyelvi képzés, nyári táborok, munkaerő-piaci beilleszkedést célzó képzési programok kerülnek megvalósításra. A projekt zárása: 2015. január 30.

Új Városliget építése Szombathelyen (IVS III.)

A projekt címe: Új Városliget építése Szombathelyen (IVS III.)

Projektazonosító: NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0007

Kedvezményezett: Szombathely MJV Önkormányzata

Konzorciumi partnerek:  Halmill Kft.

AGORA Szombathelyi Kulturális Központ

Gastro-B Kft.

Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.

Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft.

A projekt összköltsége: 748 613 723 Ft

Megítélt támogatás: 724 171 703 Ft

Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában megnevezett fejlesztendő akcióterületek III. ütemeként valósul meg az „Új Városliget építése Szombathelyen” című, a Csónakázó-tó és környezete fejlesztését célzó projekt. A  projekt megvalósítása érdekében Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. októberében 724.171.703 forint támogatásban részesült, a támogatási szerződés aláírására sor került.  A projekt összköltsége 748.613.723 forint. A fejlesztések megvalósításában az Önkormányzat konzorciumi partnereiként az Agora Szombathelyi Kulturális Központ, a  Gastro-B Kft., a Halmill Kft., a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft., valamint a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. következő szervezetek vesznek rész.

Az akcióterületi fejlesztés érdekében tervezett beavatkozások:

Gazdasági elem:
- Illés Akadémia öltözőjének bővítése és korszerűsítése; 
- Csónakkikötő és fedett rendezvényhelyszín létesítése

Közterület-fejlesztés:
- Csónakázó-tó és környezetének rendezése, vízi látványosságok kialakítása; 
- Sziget közösségi térré alakítása; Emlékmű környezetében parkoló felújítása

Közösségi funkció:
- Mesevár Óvoda közösségi célú felújítása

Kapcsolódó programelemek:

Szabadtéri sportprogramok megvalósítása a Sportligetben és a Csónakázó-tó környezetében; Szabadtéri kulturális program megszervezése – „Zöld szív” fesztivál címmel; Közösségi programok az Új Városligetben. A projekt zárása: 2015. január 30.

# „Ügyfél útja” - Modellkísérleti program a szombathelyi alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására

(TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0032)

A projekt címe: „Ügyfél útja” – Modellkísérleti program a szombathelyi alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására
Projektazonosító: TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0032
Kedvezményezett: Szombathely MJV Önkormányzata
Konzorciumi partnerek:

- Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft.

- Egyesített Bölcsődei Intézmény

- Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

- Savaria Rehab-Team Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

A projekt összköltsége: 34.745.024 Ft

Megítélt támogatás: 34.745.024 Ft

Támogatástartalom: 100%

A”Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására” című (TÁMOP 5.4.9-11/) projekt erre jó lehetőségnek látszott. 
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft, Savaria Rehab-Team, a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat és az Egyesített Bölcsődei Intézmény közös pályázatot nyújtott be. A pályázat eredményes volt és 34.745.024 Ft támogatást kapott. A főpályázó Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, a projekt szakmai irányítását a Forrásközpont végzi. A projekt célja a Szombathelyen működő szociális és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése, működési hatékonyságának javítása az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolásának kialakításával, amely az ügyfelek problémáinak komplex megoldását segíti, továbbá az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolási modelljének kidolgozása, az új modell kipróbálása, a tapasztalatok visszacsatolása. A megvalósítás ideje: 2013. szeptember 1 - 2015. október 31.

Szombathely intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése

(KÖZOP-.5.0-09/11)

Az „Új Széchenyi Terv” keretében került kiírásra az a kiemelt pályázati konstrukció („Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése” KÖZOP-5.5.0-09/11), mely lehetőséget nyújtott 100%-os támogatási intenzitással a fenti témában megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére pályázni. A 2012 júniusában benyújtott pályázat címe: „Szombathely intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése”

Pályázati intenzitás: 100%

Önerő: 0,- Ft

A pályázat megpályázott összköltségvetése: 224  612 200,- Ft.

Pályázat tartalma: Részletes megvalósíthatósági tanulmány készíttetése.

A benyújtott pályázat pozitív elbírálásáról 2013. február 22-én értesítette az Önkormányzatot a Közreműködő szervezet.

Az elnyert támogatás összege: 224 612 200,- Ft.

A pályázat fő célja az intermodális központ létesítésének módjait, műszaki feltételeit, körülményeit vizsgáló megvalósíthatósági tanulmány elkészítése. 2014. őszére Szombathely MJV Önkormányzata az intermodális központ és kapcsolódó közösségi, valamint kerékpáros közlekedési kapcsolatok megvalósítására vonatkozó tanulmánnyal fog rendelkezni. Időközben elkészül az új Hosszú távú településfejlesztési koncepció is. A két terv együttesen lehetővé teszi, hogy a város 2014-2020-as időszakban az intermodális központ kivitelezésére vonatkozó pályázatot nyújtson be. A tanulmány beszerzése iránti közbeszerzési eljárás folyamatban van.

Fenntartható városfejlesztési programok

2030 Szombathely

A projekt címe:  „Szombathely 2030”

Projektazonosító: NYDOP-3.1.1/F-13-2013-0002
Kedvezményezett:Szombathely MJV Önkormányzata
A projekt összköltsége: 40.000.000,-Ft , Megítélt támogatás: 40.000.000,- Ft Támogatástartalom: 100%

A „Fenntartható városfejlesztési programok” című pályázati kiírás célja, hogy a városok a kohéziós politika beavatkozási logikájának tematikus célkitűzései és beruházási prioritásai mentén fogalmazzák meg a településük, illetve annak funkcionális térségét érintő fejlesztési elképzeléseiket a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan.

A pályázati felhívás 40 millió forint vissza nem térítendő támogatás formájában pénzügyi segítséget nyújt a 2014-2020-as programozási időszak előírásainak megfelelő, stratégiailag megalapozott tervezéshez, a területi alapú, integrált megközelítést alkalmazó komplex programok előkészítéséhez és majdani megvalósításuk megalapozásához, mindezzel elősegítve Magyarország számára ezen új irányvonalak sikeres adaptálást.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata „2030 Szombathely” című pályázatát 2013. április 30-i támogató értesítésében 40 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette a kiíró. A projekt kezdő időpontja: 2013. 05. 01. napja, a megvalósítás határideje: 2014.09.30. napja.

A pályázat keretében támogatható tevékenységek: Településfejlesztési dokumentumok (Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia) elkészítése, teljes körű felülvizsgálata, átdolgozása. A szükséges beszerzések lefolytatása megtörtént.

"A szombathelyi AGORA - Művelődési és Sportház területi multifunkcionális közösségi közművelődési központtá történő fejlesztése, átalakítása”

(TIOP-1.2.1./A-12/1)

A projekt címe:  „A szombathelyi AGORA - Művelődési és Sportház területi multifunkcionális közösségi közművelődési központtá történő fejlesztése, átalakítása”

Projektazonosító: TIOP-1.2.1./A-12/1 „AGÓRA”
Kedvezményezett:Szombathely MJV Önkormányzata
A projekt összköltsége: 685 000 000 Ft,

Megítélt támogatás: 758 000 000 Ft

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenti címmel 2013. január 15-én nyújtotta be pályázatát a  "TIOP-1.2.1./A-12/1 számú pályázati kiírásra. A konstrukció átfogó célja multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 370/2012 (IX.27) számú döntése értelmében a pályázat keretében az AGORA – Művelődési és Sportház rekonstrukciója és területi közösségi közművelődési központtá fejlesztése valósul meg. Az elnyert támogatás: br. 685 millió forint vissza nem térítendő támogatás. A projekt összköltségvetése: Br.  758 000 000,- Ft. (kivitelezés és eszközbeszerzés)

A projekt megvalósításának határideje: 2015. június 30. Az épület magja, az „AGÓRA-TÉR” az MSH két szint magas előcsarnoka lesz, amelynek jelenlegi földszinti alapterülete bővítésre kerül.

Az „AGÓRA-TERET” mind a földszinten, mind az emeleten az előírt kisebb közösségi helyiségek gyűrűje veszi körül a pályázati kiírásnak megfelelően (irodák, tárgyaló, klub, információs pontok, oktatóterem, színház,- és mozgásművészeti kamaraterem, próbatermek stb.).

Az épület üzemeltetési költség-csökkentése érdekében az elavult termikus burok a mai kor követelményeinek megfelelően valósul meg. A fűtéskorszerűsítés szintén része lesz a projektnek. A felújított AGORA - Művelődési és Sportház működése közvetlenül, illetve közvetve kihat a tágabb földrajzi környezetben élő lakosság (40 környező település) közművelődésére, magas minőségű programokat, szolgáltatási és módszertani segítséget nyújtva a környező települések, a térség közművelődési intézményei számára.  A kiviteli tervek 2013. decemberére készülnek el. A kivitelezési munkálatok 2014.  júniusától 2015. májusáig tartanak.

VIA SAVARIA

„Szent Márton központok és a Szent Márton európai kulturális útvonal – új határon átnyúló, kulturális és turisztikai projekt”

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 377/2008. (IX.25.) Kgy. sz. határozatával elhatározta, hogy projektpartnerként részt vett (2009. november 1. - 2012. október 31.) a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében a Szent Márton városi sétaút kialakítása Szombathelyen projektelem megvalósítása érdekében.

A pályázat teljes költségvetése: 187.186 Euró, ebből a kormányzati támogatás: 18.718 Euró.

A SZMJV által kötelezően vállalt önrésze: 9.359,36 Euró.

A projekt kezdő napja: 2009. november 01., a projekt záró napja: 2012. október 31.

A szombathelyi sétaút 6 állomáson keresztül vezet, amelyeket 30 darab burkolati „lépőkő” köt össze. A projekt részeként a régi Várostorony helyén mozaik kerül elhelyezésre.

Állomások:

1. állomás: Kálvária

A Szent Márton történet legismertebb jelenete – fele köpenyét egy koldusnak adja – két bronztáblán megjelenítve. A táblák egymás mellett, szintben elcsúsztatva kerültek elhelyezésre, alattuk kőtáblán felirat.

2. állomás: Szent István park

A 2 darab ívesre hajlított felületű, ábrákkal áttört acéllap Szent Quirinus halálra ítélésének és Szent Márton megvesszőzésének, illetve üldözésének történetét jeleníti meg.

3. állomás: Óperint utca

Az Óperint utcai híd jobb oldali korlátján egy bronzból készített, fennakadt drapéria (püspöki mucétum) utal Szent Quirinus mártírhalálára.

4. állomás: Székesegyház

Az iránymutató kompozíció középén kiemelkedő kőelemtől hét – a burkolatba süllyesztett - irányjelző nyíl indul ki, a jelzett célok irányába. Az irányjelzők feliratai: Katedrális, Romkert, Szeminárium, Sala Terrena, Kálvária - Martineum, Szent Márton templom, Iseum. Az irányjelző kövekben egy-egy jelképes kör alakú bronztáblácska kap helyet, a jelzett funkció megjelenítésével.

5. állomás: Savaria tér

A Főtér összeszűkölő végében egy acéloszlopra rögzített hegesztett objektumon Szent Márton látható, amint átnyújtja palástját a koldusnak.

6. állomás: Savaria múzeum

A kompozíció elemei: liba alakokat formázó íves elem, fekvő kutyát és kígyót formázó elemek. Ezek az állatok a Szent Márton legendákban szerepelnek, egyúttal asztrális szimbólumok is. A kompozíció további eleme egy bronztábla, amelyen Szent Márton alakja látható szerzetesi ruhában, imádkozva. A tábla sarkában a Skorpió havának jelét formázó kampón lopótök lóg, utalva a Márton-napi újbor kóstolására.

Várostorony-mozaik:

A mozaik 81 x 81 darab, különböző színű gránit kőből készül, célja a feltételezett várostorony grafikai bemutatása.  A mozaik alá a következő szöveg kerül: „Itt állt a Várostorony az 1817-es tűzvészig.”

A Szent Márton sétaút elemeit 30 db burkolati „lépőkő” köti majd össze a Kálvária templomtól a Szent Márton temetőig.

„Markusovszky utcai sportlétesítmények fejlesztése, felújítása”

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. október 17-én támogatási szerződést kötött a Belügyminisztériummal a „Markusovszky utcai sportlétesítmények fejlesztése, felújítása" projekt megvalósítására.

A támogatást nyert projekt főbb adatai:

Projekt címe: Markusovszky utcai sportlétesítmények fejlesztése, felújítása

Projekt azonosító száma: 4/2012 (III.1.) BM rendelet alapján kiírt pályázat
Kedvezményezett neve: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Megítélt támogatás: 17.779.000 Ft
Projekt elszámolható összköltsége: 17.779.000 Ft

Projekt tervezett összköltsége: 42.139.622 Ft
Támogatás mértéke: 80%
Projekt helyszín: 9700 Szombathely, Markusovszky u. 8. alatti sportpályák és kiszolgáló épületek

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. április 2-án pályázatot nyújtott be a Belügyminisztérium által kiírt Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése, felújítása című pályázat megvalósítására. A belügyminiszter 2012. augusztus 30-án döntött a pályázat támogatásáról. A támogatásból megvalósított fejlesztések az aszfaltos kosárlabdapálya sportburkolattal történt ellátása; multifunkciós sportpálya műfüves felületének alapozása, a műfüves pálya készítése; a kapubejáró aszfaltozása, akadálymentes járda kialakítása; játékos kijáró rámpa építése; a főépület felújítása keretében a központi épületben akadálymentes wc kialakítása; lelátó rekonstrukció, térvilágítás, sportpálya térfeleit elválasztó hálótartó kiépítése; valamint öltözőpadok beszerzése és parképítési, kertészeti munkák elvégzése. A kivitelezési munkálatok befejezésére és a projekt pénzügyi elszámolására 2013. nyarán került sor.

„CENTROPE Capacity"

Bécs városa, mint a projekt vezető partnere és az Európai Területi Együttműködési Operatív Program Irányító Hatósága által 2009. július 13-án aláírt támogatási szerződés alapján Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. január 12-én partnerségi megállapodást írt alá Bécs városával.

A CENTRAL EUROPE 2007-2013 Európai Területi Együttműködési Operatív Programjában támogatást nyert projekt főbb adatai:

Projekt címe: CENTROPE Capacity – Fenntartható városi és regionális együttműködés a többközpontú területi fejlődésért egy versenyképes CENTROPE régióban
Projekt azonosító száma: 1CE094P4
Kedvezményezett neve: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Támogató Program: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, a CENTRAL EUROPE Európai Területi Együttműködési Operatív Program keretében valósul meg
Megítélt támogatás: 3 628 358,3 Euro (Szombathely: 228 271,75 Euro)
Projekt elszámolható összköltsége: maximum 3 628 358,3 Euro

Projekt tervezett összköltsége: 4 515 462,- Euro (Szombathely: 268 555 Euro)
Támogatás mértéke: 80,35% (Szombathely esetében 85%)
Hazai társfinanszírozás mértéke: 10%
Projekt helyszín: a CENTROPE régió területe
A projekt végrehajtásában közreműködő szervezet: VÁTI Nonprofit Kft., 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bécs, mint vezető partner által irányított együttműködés keretében 2008. április 14-én pályázatot nyújtott be a Fenntartható városi és regionális együttműködés a többközpontú területi fejlődésért egy versenyképes CENTROPE régióban című projekt megvalósítására. A Monitoring Bizottság döntésével összhangban 2008. július 23-i dátummal a pályázat támogatást nyert.

A projekt megvalósítása az aláírt dokumentumok alapján 2009. január 1-jén kezdődött meg és 2012. december 31-ig tartott. A projekt lezárásával kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásához három hónapos időszak állt rendelkezésre a projekt befejezését követően, ennek határideje 2013. március 31. volt. A Centrope Capacity projekt 4 európai ország – Ausztria (Bécs, Burgenland, Alsó-Ausztria), Csehország (Brno, Dél-Morvaország régió), Szlovákia (Pozsony régió, Pozsony, Trnava régió, Trnava), és Magyarország (Győr, Sopron, Szombathely), valamint a társult partnerek, Eisenstadt, St. Pölten, Vas megye és Győr-Moson-Sopron megye együttműködésével valósult meg. A projekt vezető partnere Bécs városa. A projekt célja különféle területeken a kooperáció elmélyítése, stratégia együttműködések kezdeményezése, az országok közötti határmenti és nemzetközi pályázatokon való részvétel. Az együttműködés négy fő területen alakult ki: (1) Gazdaság, kutatás és innováció, (2) Tervezés, infrastruktúra és környezet, (3) Foglakoztatás, képzés, munkaerőpiac, (4) Kultúra, turizmus, szabadidő, sport.

2009. február 2. napján Győr, Sopron és Szombathely megyei jogú városok között Együttműködési Megállapodás jött létre, melyben a felek megállapodtak abban, hogy a projekt megvalósításához és a partnerek CENTROPE projektben való képviseletéhez szükséges koordinációra Győr MJV Önkormányzatát hatalmazzák fel. Ennek eredményeként Győrben létrehozták a Centrope Capacity Projekt Koordinációs Irodát.2009. július 13-án az Irányító Hatóság és a vezető partner, Bécs városa aláírták a Centrope Capacity projekt Támogatási Szerződését, majd Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. január 12-én Partnerségi Megállapodást kötött Béccsel és a projektben részt vevő többi partnerrel, így megkezdődhetett a projekt megvalósítása, amelynek így a tényleges időtartama 3 évre csökkent. Bécs Önkormányzata, mint vezető partner közbeszerzési eljárást folytatott le a projektmenedzsment szervezet kiválasztására, amelyet egy vállalkozói konzorcium nyert meg. A konzorcium magyar tagja a Győrben működő Ceurina Nonprofit Kft. A Nonprofit Kft. működését a magyar partnereknek a projekt költségvetésében szereplő költségvetési forrása biztosította. 2011. január 5-én Szombathely MJV Önkormányzata társfinanszírozási szerződést kötött a VÁTI Nonprofit Kft.-vel, a szerződés alapján a projekten felhasználható 26 855,50 Eurót az Önkormányzat megkapta és felhasználhatta. A Centrope Capacity projekt állapotáról félévente ún. Előrehaladási Jelentés (Progress Report) készült, amelyben minden projekt partner ország beszámolt az elmúlt fél év történéseiről, a kiadások tekintetében workpackage-enként és tevékenységenként lebontva. Az egyes Előrehaladási Jelentések tartalmazták az eredeti számlákat is, ezeket minden félév végén a Ceurina NKft. állította ki az Önkormányzat címére. A projekt politikai irányítását a „Political Board” látta el. A résztvevő önkormányzatok vezetőiből álló testület jelölte ki az elérendő politikai jellegű célokat. A projekt partnerek évente kétszer politikai csúcstalálkozókat tartottak, ahol a Politikai Bizottsági Ülések után Nyilvános konferencián vitatták meg a régiót érintő kérdéseket. (Stratégiai kérdésekben a „Steering Committee” döntött, tagjai az önkormányzatok által delegált szakemberek.) A projekt operatív lebonyolításáért a „Konzorcium” felelt, tagjai a projekt partnerek által támogatott szakértői szervezetek, feladatuk az egyes nemzetek érdekeinek képviselete, a projekt szabályszerű lebonyolítása. 2011 tavaszán a Ceurina Kft. elkészíttette a Centrope projekt magyar partnereinek városismertető-befektetésösztönző kiadványát, amely bemutatja Győrt, Sopront és Szombathelyt, a városok befektetési lehetőségeit, az elmúlt évek fejlesztéseit, kulturális életét, turizmusát és mindazokat a fontos adatokat és tényeket, amelyek a városok marketing céljait szolgálhatják. A kiadványok magyar, angol, illetve német, cseh és szlovák nyelven is elkészültek.

A Centrope Capacity projekten belül három, ún. „kísérleti projekt” („pilot project”) is szerepelt. A kísérleti projektek célja, hogy példaszerűen és szemmel látható módon sikerüljön elérni a CENTROPE célkitűzéseit, hogy további mélyreható ismereteket nyújtsanak, és segítsenek működőképes struktúrák kialakításában. A kísérleti projektek: „Regional Development Monitoring Tool” (Regionális Fejlesztési Jelentés - RDR), „Infrastructure Needs Assessment Tool” (Infrastruktúra-szükséglet értékelő eszköz - INAT) és „Culture & Tourism Marketing Tool” (Kultúra- és turizmusmarketing eszköz - CTMT). A Centrope Capacity projekt 2012. december 31-én lezárult, a projekt zárással kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása 2013. március 31-ig megtörtént.

„Szombathely város kerékpár hálózatának fejlesztése Gyöngyösszőlős és Gyöngyöshermán városrészeken"

NYDOP-4.3.1/B-11-2011-0002

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. április 16-án támogatási szerződést kötött a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel a „Szombathely város kerékpár hálózatának fejlesztése Gyöngyösszőlős és Gyöngyöshermán városrészeken" projekt megvalósítására.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Programjában támogatást nyert projekt főbb adatai:

Projekt címe: Szombathely város kerékpár hálózatának fejlesztése Gyöngyösszőlős és Gyöngyöshermán városrészeken
Projekt azonosító száma: NYDOP-4.3.1/B-11-2011-0002
Kedvezményezett neve: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Támogató Program: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, a Nyugat-Dunántúli Operatív Program – „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” (NYDOP-4.3.1/B-11) tárgyú program keretében valósul meg
Megítélt támogatás: 129.700.014 Ft
Projekt elszámolható összköltsége: 144.111.126 Ft

Projekt tervezett összköltsége: 213.080.450 Ft
Támogatás mértéke: 90%
Projekt helyszín: 9700 Szombathely, Körmendi út – Szent Gellért utca – Szőlős utca és – Diófa utca – Újvilág utca – Pásztor utca – Rumi út – Rumi Külső út közötti szakasz
A projekt végrehajtásában közreműködő szervezet: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., 9400 Sopron, Csatkai E. u. 6.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. július 28-án pályázatot nyújtott be a Körmendi út – Rumi Külső út közötti kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítására. A pályázat akkor forráshiány miatt tartaléklistára került. A Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága döntése alapján – és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2013. január 10-i tájékoztatása szerint – újabb bírálati folyamat eredményeképpen a pályázat vissza nem térítendő támogatást nyert. A Kerékpárút tervezett nyomvonala a Körmendi úttól két irányban: egyrészt a Szent Gellért utcán és Szőlős utcán keresztül, másrészt a Diófa utca - Újvilág utca – Pásztor utca – Rumi úti szakaszon át végül a Rumi Külső utat keresztező vasúti átjáróig, 4,4 km-en halad. A projekt közvetlen célja a tehermentesített közutak forgalmának 10 %-os csökkentése, Gyöngyöshermán és Gyöngyösszőlős városrészek bekapcsolása a város kerékpárút-hálózatába, továbbá a városon belüli kerékpáros mobilitás növelése, elsődlegesen Szombathely városrészei, intézményei, a környező települések közötti kerékpáros kapcsolat megteremtése.

A projekt beavatkozási területén hivatásforgalmi szempontból 7 db oktatási-, nevelési intézmény, 5 db közigazgatási, közszolgáltatási, egészségügyi intézmény, továbbá egyéb hivatásforgalmi intézmények találhatók meg. A projekt elemei között kétirányú kerékpárutak és kerékpársávok kialakítása, forgalomkorlátozó beavatkozások végrehajtása és kerékpártámaszok elhelyezése szerepel. A kerékpárút teljes tervezett hosszúsága mintegy 4,4 km (ebből tényleges önálló kerékpárút: 2,9 km, a többi felfestéssel/piktogrammal jelölt). A projekt befejezésével Szombathely kerékpárút-hálózatának teljes hossza várhatóan meghaladja a 30 km-t (amely magában foglalja az önálló kerékpárutat, a kerékpársávot, gyalogjárdán kijelölt kerékpárutat is). A kiviteli tervek elkészítése folyamatban van. A kerékpárút építése várhatóan 2015. tavaszán fejeződik be.

Szombathelyi Ernuszt-kastély homlokzatának részleges felújítása

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. novemberében támogatási szerződést kötött a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságával a „Szombathelyi Ernuszt-kastély homlokzatának részleges felújítása" projekt megvalósítására.

A támogatást nyert projekt főbb adatai:

1. Projekt címe: Ernuszt-kastély homlokzatának részleges felújítása
2. Projekt azonosító száma: 3235/01176 sz. Nemzeti Kulturális Alap pályázata
3. Kedvezményezett neve: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
4. Megítélt támogatás: 3.500.000 Ft
5. Projekt elszámolható összköltsége: 7.000.000 Ft
6. Projekt tervezett összköltsége: 7.095.536 Ft
7. Támogatás mértéke: 42%
8. Projekt helyszín: 9700 Szombathely, Ernuszt Kelemen utca 1. szám alatt, a 4062 hrsz-on található Ernuszt-kastély (műemléki törzsszáma: 7569)

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. március 25-én pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága által kiírt „Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására” című pályázat megvalósítására. Az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma 2013. május 30-án döntött a pályázat támogatásáról. A pályázat megvalósítására nyitva álló időszak a támogatási szerződés alapján 2014. március 1 – október 31. Az Ernuszt-kastély épületében működő Herman Ottó Kertészeti,

Környezetvédelmi, Vadgazdálkodási Szakképző Iskolával történt előzetes egyeztetés alapján a felújítási munkálatok elvégzésére a tanév végét követően, 2014 júliusában kerül sor. Az épület homlokzatának részleges felújítása történik meg, amely a következőket foglalja magában: a földszinten a fedett terasz részén a kazettás mennyezet leesett vakolatrészeinek, az oszlopok lábazatán lévő vakolathiányoknak pótlása, az erkély homlokzat színezése, az eresz és lefolyó csatornák cseréje, valamint a korlát felújítása.

A pályázat finanszírozásának módja utófinanszírozás, a támogatás utalásának várható időpontja 2015. január 31.

Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0094

Projekt címe: Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára

Projekt azonosítószáma: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0094

Projekt összköltsége: 38.120.000 Ft

Támogatás összege: 38.120.000 Ft

Támogatás intenzitás: 100 %

Projekt időtartama: 2014.01.01. - 2014.12.31.

Projektgazda: Szombathely MJV Önkormányzata

A projektben egyszerre tervezi SZMJV Önkormányzata a hivatali szervezet legfőbb folyamatainak takarékosabbá tételét, az önkormányzati szervezetek hatékonyabb monitorozását és feladatelosztását, valamint az önkormányzati költségvetés pozitív pályára állításának kialakítását, mindezt a lakossági intenzív bevonásával. A munka célja, hogy városi szintű céljaink mellett az országos tendenciáknak, kihívásoknak is megfeleljünk. A célcsoportunk a város teljes önkormányzati szférája lesz.

Kanizsai Dorottya Gimnázium a természettudományos oktatásért (Öveges Program)

TÁMOP-3.1.3-11/2

Projekt címe: A Kanizsai Dorottya Gimnázium a természettudományos oktatásért

Projekt azonosítószáma: TÁMOP-3.1.3-11/2

Projekt összköltsége: 320.000.000 Ft

Támogatás összege: 320.000.000 Ft

Támogatás intenzitás: 100 %

Projektgazda: Szombathely MJV Önkormányzata

A Kanizsai Dorottya Gimnázium a természettudományos oktatásért pályázat keretében 320.000.000 Ft értékben korszerű laboratórium kialakítására , a tárgyi eszközök beszerzésére, beüzemelésére, a fejlesztés helyszínének fizikai szempontból történő alkalmassá tételére került sor. A pályázat célja volt továbbá az eszközök szakszerű felhasználására vonatkozó tudás átadása, megszerzése, az érintettek képzése, a kísérletezést és egyéb korszerű módszertani interakciókat alkalmazó tanulási módszerek elterjesztése, új tananyagok fejlesztése.

„A szombathelyi Játéksziget Óvoda fejlesztése”

NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0003

Projekt címe: „A szombathelyi Játéksziget Óvoda fejlesztése”

Projekt azonosítószáma: NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0003

Projekt összköltsége: 120 000 000 Ft

Támogatás összege: 120 000 000 Ft

Támogatás intenzitás: 100 %

Projektgazda: Szombathely MJV Önkormányzata

Az  NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0003 számú pályázat keretében óvodai férőhelyszám bővítése, valamint a hiányzó kapacitások pótlása, a túlzsúfoltság csökkentése - kötelező helyiségek kialakítása, felújítása és eszközök beszerzésének támogatása a cél, a minőségi nevelés feltételeinek megteremtése érdekében. Az elnyert támogatás összege 120.000.000,- Ft.

A kivitelezési közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult. A kivitelezési munkálatok 2014. tavaszától nyár végéig tartanak.

Civil partnerségi kapcsolatok erősítése Szombathelyen

Pályázati kiírás neve, száma: ÁROP-1.A.6-2013. „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése”

Pályázat száma: ÁROP-1.A.6-2013-2013-0009

Támogatási igény: 19.991.359 Ft

Támogatás intenzitás: 100 %

Projekt összköltségvetés: 19.991.359 Ft

Pályázat tartalma:

Szombathely városában működő civil szervezetek működésének, gazdálkodásának, kapcsolatrendszerének és fejlődési irányainak, önkormányzattal való kapcsolatának fejlesztése.

A pályázat 19.991.359 Ft támogatásban részesült. Támogatási Szerződés kötés folyamatban van.

Aktívan Szombathelyen - Szombathely és kistérsége, mint turisztikai desztináció innovatív fejlesztése, turisztikai teljesítőképességének és versenyképességének növelése érdekében

Pályázati kiírás neve, száma: NYDOP-2.3.1/A-12/-2012-0001, A Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és turisztikai klaszterek létrehozása és fejlesztése

Pályázat száma: NYDOP-2.3.1/A-12-2012-0001

Támogatási igény: 42.516.040 Ft

Támogatás intenzitás: 85 %

Projekt összköltségvetés: 50.018.871 Ft

Pályázat tartalma:

TDM szervezetek kialakítása, fejlesztése, működési feltételeinek megteremtése, illetve a szervezetek által ellátandó TDM szakmai feladatok támogatása.

A pályázat 42.516.040 Ft-ot nyert.

Új közösségekért a lakótelepen

Pályázati kiírás neve, száma: TÁMOP-5.5.4-2013/2 Lakóközösségi programok

Pályázat száma: TÁMOP-5.5.4-2013/2-2013-0005

Támogatási igény: 30.000.000 Ft

Támogatás intenzitás: 100 %

Projekt összköltségvetés: 30.000.000 Ft

Pályázat tartalma:

Lakóközösségi Információs és Szolgáltató Iroda (LISZI) létrehozása és működtetése.

Közösségi programok, életviteli tanácsadó rendezvények, a szabadidő ésszerű és aktív eltöltését segítő események szervezése. Csatlakozás a Segítés Városa akcióhoz. Rendszeres lakossági fórumok és információs rendezvények szervezése.

Önkéntesség erősítése.

Haladás-sportkomplexum fejlesztése

A Kormány a szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1896/2013.(XII.4.) Korm. határozatával támogatta a Haladás-sportkomplexum fejlesztését. A Tisztelt Közgyűlés a 2013. december 12. ülésének 2/a. napirendi pontjában tárgyalja a részletes tájékoztatót.

Szombathely Megyei jogú Város Önkormányzatának megvalósítása alatt lévő pályázatait alábbi összefoglaló táblázat tartalmazza:

| I. Szombathely MJV Önkormányzatának megvalósítás alatt lévő pályázatai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ssz | Projekt címe | Támogatás összege | Projekt összköltsége |
| 1. | Körmendi út - Óperint utcai szociális célú rehabilitáció (IVS II. ütem) | 412 481 408 Ft | 412 481 408 Ft |
| 2. | Új Városliget építése Szombathelyen (IVS III. ütem) | 724 171 703 Ft | 748 613 723 Ft |
| 3. | Szombathely intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése | 224.612.200 Ft | 224.612.200 Ft |
| 4. | A Kanizsai Dorottya Gimnázium a természettudományos oktatásért | 320.000.000 Ft | 320.000.000 Ft |
| 5. | „Ügyfél útja” – Modellkísérleti program a szombathelyi alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására | 34.985.024 Ft | 34.985.024 Ft |
| 6. | Szombathely város kerékpárút-hálózatának fejlesztése Gyöngyösszőlős és Gyöngyöshermán városrészeken | 141.413.287 Ft | 166.431.073 Ft |
| 7. | Aktívan Szombathelyen - Szombathely és kistérsége, mint turisztikai desztináció innovatív fejlesztése, turisztikai teljesítőképességének és versenyképességének növelése érdekében | 42.516.040 Ft | 50.018.871 Ft |
| 8. | A szombathelyi AGORA - Művelődési és Sportház területi multifunkcionális közösségi közművelődési központtá történő fejlesztése, átalakítása | 685 000 000 Ft | 758 000 000 Ft |
| 9. | Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése | 38 120 000 Ft | 38 120 000 Ft |
| 10. | Szombathelyi Ernuszt-kastély homlokzatának részleges felújítása | 3 547 768 Ft | 7 095 536 Ft |
| 11. | A szombathelyi Játéksziget Óvoda fejlesztése | 120 000 000 Ft | 120 000 000 Ft |
| 12. | Új közösségekért a lakótelepen | 30.000.000 Ft | 30.000.000 Ft |
| 13. | Civil partnerségi kapcsolatok erősítése Szombathelyen | 19.991.359 Ft | 19.991.359 Ft |
| 14. | Fenntartható városfejlesztési programok - Szombathely 2030 | 40 000 000 Ft | 40 000 000 Ft |
| 15. | CENTROPE Capacity | 3 628 358 Euro | 4 515 462 Euro |
| 16. | VIA SAVARIA | 205 904 Euro | 215 263 Euro |
| 17. | Markusovszky utcai sportlétesítmények fejlesztése, felújítása | 17 779 000 Ft | 42 139 622 Ft |
| Összesen |  | 2 854 617 789 Ft + 3 834 262 Euro | 3 012 488 816 Ft + 4 730 725 Euro |

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának a pályázatok megvalósítását követően az alábbi pályázatok vonatkozásában van fenntartási kötelezettsége:

| II. Szombathely MJV Önkormányzatának fenntartási időszakban lévő pályázatai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ssz | Projekt címe | Támogatás összege | Projekt összköltsége |
| 1. | Szombathely MJV városközpontjának funkcióbővítő megújítása (IVS I.) | 875 998 658 Ft | 1 490 209 500 Ft |
| 2. | "Az ismeretlen táj?" Gyöngyös patak völgyének bekapcsolása az Alpokalja fejlett aktív- és ökoturisztikai hálózatába | 292 041 596 Ft | 343 578 348 Ft |
| 3. | Szombathely I/C jelű, Bartók B. krt. – Magyar L. u. közötti kerékpárút építése | 56 873 182 Ft | 66 909 626 Ft |
| 4. | Korszerű környezet, korszerű tudás” - a szombathelyi Paragvári Utcai Általános Iskola felújítása és fejlesztése | 199 647 277,-Ft | 221 830 308,-Ft |
| 5. | A Meseház Bölcsőde bővítése 24 férőhellyel és felújítása | 48 806 481,-Ft | 54 229 423,-Ft |
| 6. | A Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola korszerű közoktatási intézménnyé történő átalakítása, fejlesztése az energiatakarékosság tükrében | 190 111 969,-Ft | 211 235 521,-Ft |
| 7. | A Losonc Óvoda korszerű közoktatási intézménnyé történő átalakítása, fejlesztése az energiatakarékosság tükrében | 42 902 253,-Ft | 47 669 170,-Ft |
| 8. | A Nagy Lajos Gimnázium korszerű közoktatási intézménnyé történő átalakítása, fejlesztése az energiatakarékosság tükrében | 199 215 730,-Ft | 221 350 811,-Ft |
| 9. | Az "Aranyhíd" Nevelési Oktatási Integrációs Központ Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola komplex fizikai akadálymentesítése | 16 677 000,-Ft | 27 795 000,-Ft |
| 10. | Egyesített Bölcsődei Intézmény, (Bem u. 33) komplex akadálymentesítése | 14 110 414,-Ft | 23 456 176,-Ft |
| 11. | Szombathely Dolgozók úti kerékpárút | 163 440 000 Ft | 204 300 000 Ft |
| 12. | Kompetenciaalapú oktatás-nevelés kialakítása, megszilárdítása Szombathely város innovatív intézményeiben | 120 999 999,-Ft | 120 999 999,-Ft |
| 13. | A Derkovits Gyula Általános Iskola korszerű közoktatási intézménnyé történő átalakítása, fejlesztése az energiatakarékosság tükrében | 77 594 924,-Ft | 86 216 582,-Ft |
| 14. | A Mocorgó Óvoda korszerű közoktatási intézménnyé történő átalakítása, fejlesztése az energiatakarékosság tükrében | 55 313 839,-Ft | 61 459 821,-Ft |
| 15. | Ifjúsági szolgáltatási rendszer fejlesztése Szombathelyen a pályaválasztás jegyében | 17 549 743,-Ft | 17 549 743,-Ft |
| 16. | A Szociális Szolgáltató Központ II. sz. Gondozási Körzetének és II. sz. Idősek Klubjának komplex akadálymentesítése | 13 630 606,-Ft | 16 036 007,-Ft |
| 17. | A Szűrcsapó utcai Óvoda korszerű közoktatási intézménnyé történő átalakítása, fejlesztése az energiatakarékosság tükrében | 68 663 507,-Ft | 76 292 786,-Ft |
| 18. | Férőhelyszámbővítés és esélyegyenlőség megteremtése az Egyesített Bölcsődei Intézményben (Csicsergő Bölcsőde) | 50 000 000,-Ft | 60 999 719,-Ft |
| 19. | Intelligens Iskolák létrehozása Szombathely városában a fenntartható fejlődés tükrében | 364 203 500,-Ft | 364 203 500,-Ft |
| 20. | Akadálymentesített központi ügyfélszolgálat megvalósítása Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában | 13 247 601 Ft | 15 588 010 Ft |
| 21. | Szervezeti reorganizáció Szombathely MJV Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál és intézményeinél | 30 000 000 Ft | 27 000 000 Ft |
| Összesen |  | 2 911 028 279 Ft | 3 768 910 050 Ft |

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék!

Szombathely, 2013. december   „     „

/: dr. Puskás Tivadar :/

HATÁROZATI JAVASLAT

……./2013. (XII.12.) Kgy. sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az „  Átfogó beszámoló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának európai uniós, hazai és egyéb pályázati források felhasználásával megvalósuló fejlesztéseinek aktuális állásáról „  című előterjesztést megtárgyalta és a beszámolót elfogadta.

Felelősök:	Dr. Puskás Tivadar, polgármester

Lazáry Viktor, alpolgármester

Dr. Gaál Róbert, jegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője)

Határidők: 	azonnal