| Előterjesztés 5. számú melléklete |  |
| --- | --- |
| KELT | 2014. ……. ….. |

(1) HALADÁS SPORTKOMPLEXUM FEJLESZTŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

(2) BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

|  | megbízási SZERZŐDÉS a „szombathelyi sportcélú beruházások ” elnevezésű fejlesztéshez kapcsolódó építési műszaki ellenőri feladatok ellátására |  |
| --- | --- | --- |

Tartalomjegyzék

1.	Meghatározások	2

2.	A SZERZŐDÉS TÁRGYA	2

2.1	Megbízás	2

2.2	A Megbízott feladatai	3

2.3	A Szerződésben foglalt feladatok ellátásának általános szabályai	4

2.4	Feladatok finanszírozása	5

3.	a felek jogai és a kötelezettségei	5

3.2	Szakmai kooperációs értekezletek és vezetői szintű egyeztetések	8

4.	megbízási díj	9

4.1	A Megbízási Díj összege	9

4.2	A Megbízási Díj megfizetése	9

5.	Szavatosság, nyilatkozatok	10

5.1	Felhatalmazás	10

5.2	Alkalmasság a Szerződés szerinti feladatok ellátására	10

5.3	Munkavédelmi előírások	10

5.4	Tájékoztatás	10

6.	Felelősség	11

7.	Szerződés időtartama és megszűnése	11

7.1	Szerződés időtartama	11

7.2	Megszüntetés közös megegyezéssel	11

7.3	Szerződés rendes felmondása	11

7.4	Rendkívüli felmondás	11

7.5	Elszámolás	12

8.	Záró rendelkezések	12

8.1	Közreműködők	12

8.2	A Szerződés módosítása	12

8.3	Változás a Felek személyében	12

8.4	Értesítések	13

8.5	Üzleti titok	14

8.6	Irányadó jog	14

8.7	Részleges érvénytelenség	14

8.8	Vitarendezés	14

JElen megbízási szerzőDés Budapesten, 2014. …… ….. napján jött létre.

(1) 	HALADÁS SPORTKOMPLEXUM FEJLESZTŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (székhely: 9700 Szombathely, Ady tér 5.; cégjegyzék szám: 18-09-112060, adószám: 24827373-2-18; statisztikai számjel: 24827373-4120-572-18 képviseli: Illés Károly ügyvezető) mint megbízó ("Megbízó"), és

(2) 	a BMSK Beruházási, Műszaki fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.; cégjegyzékszám: 01-10-044336; adószám: 12464780-2-51; statisztikai számjel: 12464780-7112-114-01; képviseli: dr. Medvigy Mihály vezérigazgató) mint műszaki ellenőr („Megbízott”)

között az alábbi feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK:

- Magyarország Kormánya, a szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1896/2013 (XII.4.) számú határozatával egyetértett azzal, hogy az első ütemben:

  - a jelenlegi labdarúgó stadion helyén egy UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion épüljön fel;

  - a jelenlegi sportcsarnok helyén egy új multifunkcionális sportcsarnok épüljön fel;

- {az (i) és (ii) pontokban említettek a továbbiakban együttesen: “Fejlesztés”}.

- A szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 462/2013 (XII.4.) Korm. rendelet ("Kiemelt Beruházás Korm. rendelet") 3. § alapján a Fejlesztés lebonyolítói, építési műszaki ellenőri és hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatait a Megbízott kizárólagos joggal látja el.

- A fentiekre tekintettel a Megbízó és a Megbízott a Fejlesztéshez kapcsolódó, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 38/A. §-a és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. §-a szerinti építési műszaki ellenőri tevékenység körébe tartozó, jelen Szerződésben meghatározott feladatok ellátása érdekében a jelen megbízási szerződést („Szerződés”) kötik. A Megbízó a Fejlesztés megvalósítója az Építtető, azaz Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött külön megállapodás alapján.

- Megbízott a jelen Szerződésben meghatározott építési műszaki ellenőri szolgáltatást a Kiemelt Beruházás Korm. Rendelet értelmében kizárólagos jog alapján nyújtja, ezért a Felek a Szerződést a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 9. § (5) bekezdés g) pontja alapján közbeszerzési eljárás mellőzésével kötik.

- A Megbízó kijelenti, hogy a Szerződésben foglalt kötelezettség vállalására jogosult, és a Megbízási díj fedezete a rendelkezésére áll.

A FELEK AZ ALÁBBIAKBAN ÁLLAPODNAK MEG:

# Meghatározások

  - Jelen Szerződésben az alábbi fogalmak a következő jelentéssel bírnak:

    - „Fejlesztés” az Előzmények A pontjában foglalt jelentéssel bír.

    - „Étv.” az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt jelenti.

    - „Építtető” Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatát jelenti

    - „Felek” jelenti a Megbízót és a Megbízottat együttesen, és „Fél” jelenti a Felek bármelyikét.

    - „Kiemelt Beruházás Korm. Rendelet” az Előzmények B pontjában foglalt jelentéssel bír.

    - „Kivitelezési Korm. Rendelet” az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletet jelenti.

    - „Kivitelezési Szerződés” a Megbízó, mint építtető által, a Fejlesztés építőipari kivitelezésének elvégzésére, vagy építészeti tervezésének és építőipari kivitelezésének együttes elvégzésére kötött szerződést jelenti.

    - „Közreműködő” jelenti a Megbízott jelen Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének egy részére megbízottként/vállalkozóként igénybe vett személyt, akivel a Megbízott szerződést köt.

    - „Megbízási Díj” a Megbízott jelen Szerződésben meghatározott feladatai szerződésszerű ellátásáért a Megbízó által fizetendő díjat jelenti.

    - „Pénzügyi Ütemterv” a jelen Szerződés 4.2. (a) pontjában meghatározott jelentéssel bír.

    - „Ptk.” jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvényt, illetve annak hatálybalépésétől kezdődően a 2013. évi V. törvényt.

    - „Szerződés” az Előzmények C. pontjában foglalt jelentéssel bír.

# A SZERZŐDÉS TÁRGYA

## Megbízás

- A Megbízó a jelen Szerződésben foglalt feltételekkel megbízza a Megbízottat az Étv. 38/A. §-a és a Kivitelezési Korm. Rendelet 16. §-a szerinti építési műszaki ellenőri tevékenység körébe tartozó, jelen Szerződésben részletesen meghatározott feladatok ellátásával. A Megbízott kijelenti, hogy a megbízást a jelen Szerződésben foglalt feltételekkel elfogadja.

- A Felek rögzítik, hogy a kivitelezés várható kezdete 2015. márciusa, elvárt időtartama 20 hónap, amely a munkaterület kivitelező részére történt átadásától a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig terjedő időtartamot foglalja magában.

## A Megbízott feladatai

- A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés alapján a Megbízott feladatát képezik a Fejlesztéshez kapcsolódó, az Étv. 38/A. § (2) bekezdés alapján az Étv. 43. § (1) bekezdés e), g), h), i), és k) pontjai, valamint a Kivitelezési Korm. Rendelet 16. § (3) bekezdése szerinti feladatok, azaz:

- a jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedélyben és a hozzá tartozó, jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott tervdokumentációban, valamint a kiviteli tervekben foglaltak betartatása,

- az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a jogerős építési (létesítési) engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján,

- az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,

- az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése. Az építési napló megnyitásáért a Megbízó felel, annak vezetéséért a Megbízott.

- a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,

- a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére,

- a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,

- az átadás-átvételi eljárásban való részvétel,

- egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,

- a beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatai meglétének ellenőrzése,

- az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban,

- műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése,

- műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására),

- pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése,

- műszaki igazolás

  - kiállítása,

  - rögzítése az elektronikus építési naplóban

a fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől - ha a Kivitelezési Szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg, ennek lezárásától - számított, a Kivitelezési Szerződésben meghatározott, de legfeljebb 15 (tizenöt) munkanapon belül,

- a Kivitelezési Szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a számlázható összegre tett javaslat eltérése esetén az eltérés indoklása és

- a Kivitelezési Korm. Rendelet 13. § (3) bekezdés o)-p) pontjában foglaltak teljesülésének ellenőrzése (beépített építési termékek megfelelőségének ellenőrzése),

- a Megbízó külön meghatalmazása alapján az egyes hatósági bejelentések megtétele, és a bejelentések ellenőrzés,

- hiba lista, minőségügyi lista, pénzügyi kimutatás vezetése, nyomon követése, műszaki ellenőri jelenléti ív készítése és vezetése,

- kivitelezői minőségügyi terv ellenőrzése,

- a beépített anyagok és műbizonylatainak ellenőrzése, dokumentálása,

- 1 éves utófelülvizsgálati bejárás szervezése, vezetése, nyomon követése,

- havi műszaki ellenőri képes  szöveges jelentés készítése (ütemterv, minőség, költség),

- hatósági használatbavételi eljárás vezetése (bejelentések és bejárások szervezése, előzetes próbákon való részvétel),

- a kivitelező és a Megbízó figyelmének felhívása az esetleges munkavédelemi hiányosságokra.

## A Szerződésben foglalt feladatok ellátásának általános szabályai

### Megbízott a jelen Szerződésből eredő feladatait az elvárható szakmai színvonalon és gondossággal, a Megbízó közölt érdekeit szem előtt tartva teljesíti, a jelen Szerződésnek és a Megbízó utasításainak, továbbá az alkalmazandó jogi, szakmai, biztonsági és egyéb hatósági előírásoknak megfelelően.

### Ha Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megbízó a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Megbízott a Szerződéstől elállhat, illetve a Szerződést felmondhatja, vagy a feladatot a Megbízó utasításai szerint a Megbízó kockázatára elláthatja. Meg kell tagadnia az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsérétésre vezetne vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. Ha a Felek között az utasítás jog- vagy célszerűségével kapcsolatban vita van, az utasítás megtagadása a vitás helyzet rendezéséig nem minősül a jelen Szerződés Megbízott általi megszegésének.

### A Megbízott a feladatkörén belül felhívja a Megbízó figyelmét a Fejlesztés megvalósításához szükséges, a Megbízó által teljesítendő kötelezettség teljesítésére, olyan időben, hogy Megbízó a szükséges intézkedéseket meg tudja tenni, vagy azokat kezdeményezni tudja.

### Megbízott köteles a jelen Szerződés szerinti feladatainak olyan határidőben eleget tenni, hogy azok biztosítsák a kivitelezés ütemtervek szerinti megvalósulását, Megbízó a jelen pontban rögzített megbízotti teljesítést elősegíteni köteles.

### Megbízott köteles az ésszerűen elvárható legrövidebb időn belül, de minden esetben legfeljebb 15 (tizenöt) munkanapon belül tájékoztatni a Megbízót a megbízás teljesítsével kapcsolatban felmerülő valamennyi lényeges körülményről, így többek között, amennyiben a kivitelezés megvalósítása folyamán fizikai akadályok vagy más korlátozó, illetve késedelmet okozó a Megbízó részéről döntést igénylő körülmények merülnek fel.

### Megbízott a jelen Szerződés teljesítése során köteles a Megbízó rendelkezésére állni, ennek keretében köteles a Megbízott feladatkörébe tartozó, a Megbízó által feltett szakmai kérdéseket ésszerű határidőn belül, de lehetőség szerint a kézhezvételtől számított 8 (nyolc) munkanapon belül megválaszolni.

### Megbízott a Megbízó kérésére – az értelemszerű eljárási cselekményeken túl is – adott esetben egyes szolgáltatásait a kivitelezés helyszínén is nyújtja, a tárgyalásokon, egyezetéseken, hatóságok, más fórumok előtt szükség esetén személyes jelenlétet biztosít. Megbízó a személyes jelenlétet igénylő egyeztetések, tárgyalások időpontjáról – kivéve az értelemszerű eljárási cselekményeket – ésszerű időben tájékoztatja a Megbízottat.

### Megbízó köteles a Megbízottat folyamatosan és kellő időben tájékoztatni minden, a megbízást érintő lényeges változásról, döntésről.

### Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul a Megbízott rendelkezésére bocsát minden, a Szerződés teljesítéséhez szükséges Megbízónál rendelkezésre álló iratanyagot és információt.

### Megbízó köteles a Megbízott szerződésszerű teljesítését minden rendelkezésére álló eszközzel elősegíteni, a megbízás teljesítése érdekében a Megbízottal, valamint Közreműködőivel együttműködni, részükre a szükséges tájékoztatásokat és utasításokat a Fejlesztés ütemtervéhez illeszkedő határidőben megadni.

### Amennyiben a Megbízó a fentiek szerinti, elvárható tájékoztatási, utasítás adási, együttműködési kötelezettségének, a megfelelő időben nem tesz eleget, ugy ez a Megbízott ebből adódó felelősségét kizárja.

## Feladatok finanszírozása

### A Felek rögzítik, hogy a Fejlesztés 100%-ban állami költségvetési forrásból valósul meg.

# a felek jogai és a kötelezettségei

### Megbízott a műszaki ellenőrzési feladatait a Fejlesztés ütemterve által megkövetelt, saját maga által meghatározott időbeosztásban végzi.

### Megbízott köteles minden elvárható intézkedést megtenni a Fejlesztés ütemterve szerinti határidőben, műszakilag kifogástalan, első osztályú minőségben, a Megbízó követelményeinek és igényeinek megfelelő és a leggazdaságosabb költségfelhasználás mellett történő megvalósítása érdekében.

### Megbízott feladata a kivitelező fővállalkozó, illetőleg alvállalkozói által a megvalósítással kapcsolatban a terveken kívül elkészített dokumentumok felülvizsgálata, véleményezése is, azoknak a Megbízó követelményeivel, az engedélyekkel és a Fejlesztés során betartandó jogszabályokkal és műszaki előírásokkal való összhangjának vizsgálata, a Megbízó ilyen döntése esetén a hozzájárulások kibocsátása. Megbízott köteles a kivitelező fővállalkozó, illetőleg alvállalkozói által készített dokumentumok, iratok hozzájárulással ellátott példányait dokumentálni, legutolsó változatukat naprakészen tartani.

### Megbízott a helyszíni ellenőrzés érdekében jogosult az építési területre szabadon bejárni, a kivitelezési folyamatot, az anyagokat, a berendezések állapotát, a munkavégzés szakszerűségét bármikor megvizsgálni. Megbízott jogosult és egyben köteles azoknak a méréseknek és ellenőrzéseknek az elvégzésére, amelyek alapján megállapítható, hogy a felhasznált anyagok minősége, szabványossága, a szakszerűség a műszaki előírásoknak, az engedélyeknek és a terveknek megfelel. Amennyiben a Megbízott szakmai hibát, hiányosságot észlel, jogosult és köteles a kivitelezőt a felelős műszaki vezető útján a hiba, hiányosság kiküszöbölésére utasítani.

### A Megbízott feladata, hogy a Kivitelezési Szerződésben foglaltaknak megfelelően javaslatot tegyen a tervektől való eltérések, megoldására, függetlenül attól, hogy az a Megbízó (“változtatási utasítás”) vagy a kivitelező (“változtatási kérlem”) érdekkörében merült fel. Ennek körében a Megbízott, felülvizsgálja és véleményezi a Megbízó, vagy a kivitelező javaslatait. A Megbízott az eltérésre, módosításra vonatkozó javaslat előterjesztésétől számított 10 (tíz) munkanapon belül javaslatot tesz annak elfogadására vagy elutasítására, és kapcsolattartója útján felhívja a Megbízót, a javaslat alapján az építtetői döntés meghozatalára. Megbízó a Megbízott javaslatának kézhezvételétől számított legfeljebb 10 (tíz) munkanapon belül köteles a meghozott döntéséről a Megbízottat – kapcsolattartója útján – tájékoztatni. A Megbízott a Megbízó döntésének megfelelően utasítja a kivitelezőt az eltérések, módosítások végrehajtására, illetve megteszi az eltérések, módosítások végrehajtásához szükséges egyéb intézkedéseket. Amennyiben Megbízó a döntésének meghozatalára vonatkozó határidőt nem tartja be, úgy ez a körülmény a Megbízott ebből adódó felelősségét kizárja.

### A Megbízott minden eltérésre, módosításra vonatkozó javaslatot saját véleményének kialakítása előtt megvizsgál különösen annak jogszerűsége, határidőre (ütemezésre), szerződéses árra és költségekre, valamint a műszaki megvalósíthatóságra és a minőségre gyakorolt hatása szempontjából. A Megbízott felelősséggel tartozik azért, hogy csak szakszerű, jogszerű és a kivitelezés megvalósítását, a Megbízó előtte is ismert érdekeit szolgáló módosításokat javasoljon elfogadásra, illetőleg rendeljen el. A Megbízottnak a módosítási javaslatok vizsgálatakor és jóváhagyásakor különös figyelemmel kell lennie a közbeszerzési szabályokra, különös tekintettel a Kbt. 132. §-ra.

### A kivitelező által a Fejlesztéssel összefüggésben előterjesztett pótmunka igényeket, a pótmunka elvégzésére vonatkozó költségvetést és az ütemterv pótmunkák miatti módosító javaslatát annak előterjesztését követően a Megbízott köteles a legrövidebb időn belül megvizsgálni azok minősítése és indokoltsága szempontjából. A Megbízott a pótmunka igényről, annak elfogadására vagy elutasítására vonatkozó javaslatáról 10 (tíz) munkanapon belül köteles a Megbízó kapcsolattartóját tájékoztatni. A pótmunkák megítélése körében a Megbízott köteles figyelembe venni a közbeszerzési szabályokat, különös tekintettel a Kbt. 94. § (3) bekezdés a) pontjára és a 132. §-ra, és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltakat.

### Amennyiben a Megbízott azt észleli, hogy a kivitelező, illetve annak valamely alvállalkozója, nevében eljáró egyéb személyek a megvalósítás során megsértik a jogszabályi rendelkezéseket, a hatósági engedélyekben, hozzájárulásokban foglaltakat, a szakmai szabályokat vagy egyébként szabálytalan munkavégzést észlel, jogosult a szabálytalan munkavégzés folytatását azonnal hatállyal felfüggeszteni. Intézkedéséről, illetve az intézkedésre vonatkozó javaslatáról a Megbízót haladéktalanul köteles tájékoztatni.

### A munkák eltakarása előtt a Megbízott köteles az elvégzett munka, a beépítésre, eltakarásra kerülő anyagok mennyiségi és minőségi ellenőrzésére, dokumentálására, a munka átvételére, az észrevételeknek az építési naplóba történő bejegyzésére. A Megbízott  köteles  megvizsgálni, hogy a beépíteni szándékozott anyagok a kivitelezésre irányuló szerződéssel, az engedélyekkel, a tervekkel és a kivitelezés során betartandó szabványokkal, műszaki előírásokkal összhangban vannak-e. Amennyiben a Megbízott az eltakart anyagok, munkarészek hibáját, hiányosságát észleli, – a Megbízó kapcsolattartójának haladéktalan tájékoztatása mellett – jogosult az eltakarást megtiltani, egyidejűleg köteles a munka elvégzéséért felelős kivitelezőt, illetve annak alvállalkozóját, egyéb közreműködőjét a hiba kijavítására, a hiányosság pótlására felszólítani.

### Megbízott feladatát képezi a beépíteni szándékozott anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolás meglétének ellenőrzése, a beépített berendezéseknek a megvalósítás során betartandó szabványokkal és műszaki előírásokkal való összhangjának vizsgálata és szükséges igazolások, ellenjegyzések kibocsátása.

### Megbízott a kivitelező készre jelentése esetén – és amennyiben az építési szerződés próbaüzemet ír elő, a próbaüzem eredményes lefolytatását követően – köteles annak ellenőrzésére, hogy a megvalósítás valóban olyan stádiumban van, hogy az alkalmas az átadás-átvételi eljárás megkezdésére. Amennyiben a Megbízott azt állapítja meg, hogy az átadás-átvételi eljárás megkezdése indokolt, erről értesíti a Megbízót, és részt vesz az átadás-átvételi eljárás lebonyolításában. Az átadás-átvétel során a Megbízott elvégzi a munka vagy munkarész mennyiségi és minőségi ellenőrzését, az esetleges megállapításokat pedig rögzíti az építési naplóban és a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben.

### Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során feltárt hiba, hiányosság a Megbízott megítélése szerint a rendeltetésszerű és/vagy biztonságos használatot veszélyezteti, az átadás-átvételt meg kell tagadni, a hibák kijavítására, illetve a hiányosságok pótlására pedig szakmailag indokolt határidőt kell szabni, s megjelölni a szavatossági, esetleg jótállási igényeket.

### Az átadás-átvételi eljárás során a Megbízott köteles a hibákat, hiányosságokat feltárni, az érvényesítendő szavatossági, jótállási igényeket, a kijavításra, pótlásra szánt határidőt az építési naplóban, illetve a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni.

### A kivitelező által lefolytatott minőségellenőrzéseken, próbákon és teszteken a Megbízott szükség esetén biztosítja szakértelemmel rendelkező műszaki ellenőr személyes jelenlétét.

### Megbízott az átadás-átvételi eljárást követően, a szerződés időtartama alatt köteles részt venni a garanciális bejárásokon, közreműködni a megvalósítás hiányosságainak, hibáinak valamit azok okainak és következményeinek feltárásában, a Megbízó követelményeinek, az engedélyeknek, terveknek és az előírt szabványoknak való meg nem felelés beazonosításában, dokumentálásában.

### Amennyiben a Kivitelezési Szerződés előírja egy éves utó-felülvizsgálati eljárás lefolytatását, Megbízott köteles azt megszervezni, melyre a Megbízó és a kivitelező képviselőit meg kell hívnia. Az utó-felülvizsgálati eljárás során a Megbízott ismételten köteles ellenőrizni az elvégzett munka és a beépített anyagok minőségét, illetve az építmény állapotát.

## Szakmai kooperációs értekezletek és vezetői szintű egyeztetések

### A Felek megállapodnak abban, hogy szükség szerinti rendszerességgel szakmai kooperációs értekezletet tartanak szakági műszaki ellenőrök bevonásával. A szakmai kooperációs értekezlet célja a Megbízó tájékoztatása a kivitelezés állásáról, a Megbízott teljesítéséhez szükséges információk, adatok, tájékoztatások biztosítása, stratégiai kérdések megvitatása, vitásnak vagy problémásnak ítélt kérdésekben, ügyekben közös álláspont kialakítása, a probléma szakmai szintű megoldása.

### Amennyiben Megbízottnak a feladatai ellátásához információra van szüksége, úgy a felkészülés és az eredményes szakmai kooperációs értekezlet érdekében a hiányzó információra vonatkozó igényét lehetőség szerint az értekezlet időpontját 1 (egy) munkanappal megelőzően a Megbízóval közli.

### Bármelyik Fél kezdeményezheti rendkívüli szakmai kooperációs értekezlet összehívását olyan körülmény felmerülése esetén, amely azonnali intézkedést vagy döntést igényel. Ebben az esetben a Felek az értekezletre olyan személyt kötelesek delegálni, aki az érdemi döntés meghozatalára, nyilatkozattételre és/vagy intézkedés megtételére jogosult.

### Bármelyik Fél kezdeményezheti vezetői/építtetői szintű egyeztetés megtartását abban az esetben, ha a szakmai kooperációs értekezleten vitásnak ítélt vagy problémás kérdésekben nem születik szakmai döntés, vagy bármely döntés meghozatala illetve intézkedés megtétele vezetői/építtetői hatáskörbe tartozik.

### A szakmai kooperációs értekezletekről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvvezetőt a Megbízott biztosítja. Amennyiben a jegyzőkönyv tartalmával bármely jelenlévő nem ért egyet, úgy véleményét köteles a jegyzőkönyvre rávezetni, ellenkező esetben a jegyzőkönyv tartalma minden jelenlévő személy és a Felek által kifogás és fenntartás nélkül elfogadottnak minősül. A jegyzőkönyvet olyan tartalommal és részletességgel kell felvenni, hogy abból megállapítható legyen a szakmai kooperációs értekezlet menete, az ott elhangzottak, a meghozott döntések és a vitásként vagy elintézetlenként fennmaradt kérdések, valamint az értekezlet eredményeképpen a résztvevőket terhelő intézkedések és az azokra tűzött határidők.

# megbízási díj

## A Megbízási Díj összege

### A Megbízó a Megbízott jelen Szerződésben meghatározott feladatai szerződésszerű ellátásáértmind összesen 124.166.000 Ft + ÁFA (azaz százhuszonnégymillió egyszázhatvanhatezer Forint + ÁFA) összegű Megbízási Díjat fizet a Megbízottnak.

### A Felek megállapodnak, hogy a Megbízási Díj átalánydíj, amely tartalmazza a Szerződésben kifejezetten nem nevesített, de a Szerződés teljesítésével kapcsolatban és/vagy annak alapján felmerülő valamennyi költséget, kiadást, díjat, összeget, és amelyen felül Megbízott semmilyen jogcímen nem jogosult további díjat vagy költségeinek megtérítését követelni, ide nem értve az alábbi 4.2. (a) pontban nevesített esetet.

## A Megbízási Díj megfizetése

### Megbízott a Megbízási Díjra a Felek által a későbbiekben elfogadott, és annak elfogadását követően a jelen Szerződéshez mellékletként csatolt Pénzügyi Ütemtervben meghatározott részletekben jogosult.

### Amennyiben a Fejlesztés a Pénzügyi Ütemtervben szereplő záró elszámolási határidő előtt megvalósul, úgy a Felek a záró számlában a Megbízási Díj fennmaradó részével elszámolnak egymással. Amennyiben a Fejlesztés a Pénzügyi Ütemtervben szereplő záró elszámolási határidőn belül, a Megbízottnak fel nem róható okból nem fejeződik be, úgy a Megbízott továbbra is jogosult lesz arányos díjazásra, a 7.1. a) pontban meghatározott időpontig még abban az esetben is, ha az a 4.1 a) pontban meghatározott teljes Megbízási Díjon felüli díjösszeget eredményez. Az arányos díj összegében a Felek az arra jogalapot teremtő körülmény felmerülésekor, külön állapodnak meg.

### Megbízó a Megbízott teljesítését az adott részszámlára eső szerződésszerű teljesítésről benyújtott teljesítési jelentés kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül írásban igazolja, feltéve, hogy a Megbízott teljesítése szerződésszerű volt. Amennyiben a Megbízó a Megbízott teljesítéséről a teljesítési jelentés kézhezvételétől számított 3 (három) munkanapon belül nem nyilatkozik, a teljesítés a 4. (negyedik) munkanapon igazoltnak tekintendő, és a számla benyújtható.

### Megbízott a Megbízási Díjra vonatkozó számlát a teljesítésigazolás kiadásának napját követően jogosult kiállítani, a teljesítésigazolás a számla kötelező melléklete. A Megbízott által kiállított számla ellenértékét a Megbízó a számla kézhezvételét követő 15 (tizenöt) naptári napon belül átutalással fizeti meg a Megbízott részére.

### Abban az esetben, ha a Megbízó a Megbízási Díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségét határidőn belül nem teljesíti, a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni.

# Szavatosság, nyilatkozatok

## Felhatalmazás

### Felek kijelentik, hogy rendelkeznek a szükséges felhatalmazással és jogosultsággal – továbbá a képviseletükben eljáró személy rendelkezik a megfelelő képviseleti jogosultsággal – ahhoz, hogy jelen Szerződést megkösse és az ebben vállalt kötelezettségeket teljesítse.

### Felek kijelentik, hogy jelen Szerződés megkötése és teljesítése nem ellentétes a belső szabályzataikkal, azon szerződéseikkel, amelyekben a Fél szerződő félként szerepel, bármely jogszabállyal, rendelkezéssel vagy határozattal, amely a Félre vonatkozik vagy a Fél számára kötelező érvényű lehet.

### Amennyiben a Megbízó, mint projekttársaság megszűnik, úgy e jogviszonyban, helyébe – minden további jogcselekmény nélkül, a Megbízó megszűnésével – jogutódként az építtető, mint a Megbízó kizárólagos tulajdonosa lép.

## Alkalmasság a Szerződés szerinti feladatok ellátására

### Megbízott szavatol azért, hogy feladatait az elvárható szakmai színvonalon, a Megbízó közölt érdekeinek megfelelően végzi.

### Megbízott szavatol azért, hogy a jelen Szerződés teljes időtartama alatt rendelkezik megbízása szerződésszerű teljesítéséhez szükséges, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő (személyi és tárgyi) feltételekkel. Megbízott szavatol továbbá azért, hogy a jelen Szerződés teljes időtartama alatt megfelel az összeférhetetlenségi szabályoknak, és rendelkezik a műszaki ellenőri tevékenység folytatásához a vonatkozó jogszabályok által előírt szakmai biztosításokkal. A Megbízott szakmai felelősségbiztosítási kötvényének másolata a jelen szerződés mellékletét képezi.

### Felek rögzítik, hogy a Megbízott részéről eljáró, megfelelő szakmai jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőrök jogszabály által megkövetelt adatait (név, nyilvántartási szám, névjegyzéki jel és elérhetőség) a Szerződés melléklete tartalmazza, valamint a műszaki ellenőrök adatai az elektronikus építés naplóban is rögzítésre kerülnek.

## Munkavédelmi előírások

  - A Megbízott szavatol azért, hogy a jelen Szerződés teljesítése során vagy azzal kapcsolatban valamennyi hatályos munkaügyi és/vagy munkavédelmi előírást betartja, és ezt valamennyi, általa Közreműködőként igénybe vett vagy egyébként a Fejlesztés előkészítésében, megvalósításában bármilyen jogviszony alapján eljáró harmadik személytől is megköveteli.

## Tájékoztatás

  - A Megbízott szavatol azért, hogy a jelen Szerződés hatálya alatt az ésszerűen elvárható legrövidebb időn belül tájékoztatja Megbízót a megbízás teljesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi lényeges körülményről.

# Felelősség

### Megbízott nem felelős a Megbízó által szolgáltatott adatok, információk helyességéért, okiratok valóságáért, illetve az ezekből fakadó következményekért, valamint a Megbízó utasításainak végrehajtásából származó károkért, kivéve, ha az utasítás nyilvánvalóan és felismerhetően célszerűtlen vagy szakszerűtlen volt, és a Megbízott a figyelmeztetési kötelezettségét elmulasztotta.

### Felek kijelentik, hogy kölcsönösen együttműködnek, és a Szerződésben foglalt feladataik ellátásáért önálló felelősséget vállalnak, az azokból eredő következményeket és költségeket nem hárítják át egymásra.

### A Felek rögzítik, hogy a Megbízottat kártérítési felelősség a szakmai felelősségbiztosítása szerinti felső kártérítési limit összegéig terheli. A Felek egybehangzóan kijelentik és megállapítják, hogy a Megbízási díj összegét a jelen felelősségkorlátozásra is tekintettel határozták meg.

# Szerződés időtartama és megszűnése

## Szerződés időtartama

### A jelen Szerződés a Felek általi cégszerű, illetve szabályszerű aláírását követően, a munkaterületnek a kivitelező részére történő átadása időpontjában lép hatályba és a kivitelezővel kötött vállalkozási szerződésben meghatározott jótállási idő lejártát követő 30. (harmincadik) napig hatályos.

## Megszüntetés közös megegyezéssel

  - A félreértések elkerülése végett a Felek kijelentik, hogy egyező akarattal írásban jogosultak a jelen Szerződést az általuk közösen megállapított határidővel, és feltételekkel megszüntetni.

## Szerződés rendes felmondása

### Megbízó a jelen Szerződést írásban, bármikor, legalább 6 (hat) hónapos felmondási időt biztosítva felmondhatja.

### Megbízott a jelen Szerződést írásban, bármikor, legalább 6 (hat) hónapos felmondási időt biztosítva felmondhatja.

## Rendkívüli felmondás

### A másik Fél súlyos szerződésszegése esetén a Felek bármelyike jogosult a jelen Szerződést írásban, indokolással ellátott rendkívüli felmondással felmondani.

### Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan:

#### ha a Megbízott a jelen Szerződés alapján fennálló kötelezettségét megszegi, és a szerződéses kötelezettségének a Megbízó által küldött írásbeli felszólításban biztosított ésszerű határidőn belül sem tesz eleget;

#### ha a Megbízó a Megbízott jelen Szerződés rendelkezéseivel összhangban kiállított számláját a számla kézhezvételét követő 60 (hatvan) naptári napon belül nem egyenlíti ki.

### A rendkívüli felmondásról szóló értesítés kézhezvétele napján a Szerződés minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan megszűnik.

## Elszámolás

### A jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Felek kötelesek egymással a Szerződés megszűnését követő 5 (öt) munkanapon belül elszámolni és a Szerződés szerinti feladatok átadás-átvétele során jóhiszeműen együttműködni.

### A jelen Szerződés bármilyen formában és bármely Fél kezdeményezésére történő megszűnése esetén a Megbízott a Megbízási Díj arányos részére, és amennyiben annak jogalapja fennáll, a megszűnésből eredő kárai megtéríttetésére jogosult.

### A Felek kijelentik, hogy a Megbízási Díj arányos részének az időarányos díjat tekintik, azaz a Megbízott minden esetben a jelen Szerződés megszűnéséig terjedő időre jutó havidíjra, illetve tört hónap esetén annak időarányos részére jogosult.

# Záró rendelkezések

## Közreműködők

### A Megbízott szolgáltatása szerződésszerű teljesítése érdekében jogosult Közreműködő igénybevételére. Közreműködő alatt a Felek a Megbízóval munkaviszonyban nem álló személyeket értik. A félreértések elkerülése végett a Felek kijelentik, hogy szolgáltatása teljesítése során igénybe vett Közreműködők tevékenységével kapcsolatban a Megbízott költségigényt – eltérő megállapodás hiányában – nem érvényesíthet, és valamennyi általa igénybe vett harmadik személy tevékenységéért, mint sajátjáért felel.

### A Megbízott köteles gondoskodni arról, hogy a Közreműködőként igénybe vett harmadik személy a jelen Szerződésre irányadó titoktartási feltételeket megismerje és elfogadja.

## A Szerződés módosítása

  - A Felek a jelen Szerződés rendelkezéseit kizárólag írásban, közös megegyezéssel jogosultak módosítani.

## Változás a Felek személyében

### Megbízó a Megbízott előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult a jelen Szerződésből eredő jogait és/vagy kötelezettségeit harmadik személyre átruházni.

### Megbízott a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult a jelen Szerződésből eredő jogait és/vagy kötelezettségeit harmadik személyre átruházni.

## Értesítések

### Jelen Szerződés alapján vagy azzal összefüggésben tett valamennyi értesítés vagy egyéb közlés írásbeli formát igényel és a Felek 8.4. (c) pontban meghatározott címére küldendő. Az értesítés kizárólag az alábbi esetekben tekintendő kézbesítettnek:

#### személyes vagy futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés napján vagy az átvétel megtagadásának napján, vagy

#### a sikeres fax kézbesítésigazoláson feltüntetett napon, vagy

#### ajánlott vagy tértivevényes küldemény esetén a kézbesítés napján vagy az átvétel megtagadásának napján,

### Fentiek szerinti bármely, nem munkanapon vagy az átvétel helye szerint 17:00 óra után átvett értesítés a következő munkanapon tekintendő kézbesítettnek.

### Felek értesítési címei:

#### Megbízó

HALADÁS SPORTKOMPLEXUM FEJLESZTŐ NONPROFIT KFT.

cím: 		9700 Szombathely, Ady tér 5

e-mail: 		……………..

fax:		……………….

képviselő: 	…………..

#### Megbízott

BMSK Zrt.

cím:		1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

e-mail: 		medvigy.mihaly@bmsk.hu

fax:		+ 36 1 471 41 03

képviselő: 	Dr. Medvigy Mihály vezérigazgató

### Felek Kapcsolattartói:

#### Megbízó részéről:

#### név: 		........................

#### telefon: 	........................

#### e-mail cím:	........................

#### Megbízott részéről, egyben vezető műszaki ellenőr:

#### név: 		…………….

#### cím:		1146 Budapest, Hermina út 49.

#### fax:

#### telefon:

#### e-mail cím:

### Megbízó részéről eljáró teljesítésigazoló személy: .............................................

## Üzleti titok

  - A jelen Szerződés szerint nyújtott szolgáltatással kapcsolatban a Megbízott tudomására jutó valamennyi adat a Megbízó üzleti titkának minősül, és azokat a Megbízott köteles bizalmasan kezelni és gondoskodni arról, hogy azok illetéktelen harmadik személyek számára ne váljanak hozzáférhetővé. Értelemszerűen nem vonatkozik ez a kikötés a közérdekű, közérdekből nyilvános adatokra, valamint a Ptk. 81. § (3) hatálya alá tartozó adatokra.

## Irányadó jog

  - A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.

## Részleges érvénytelenség

  - Amennyiben jelen Szerződés bármelyik rendelkezése érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősülne, ez a tény nem érinti jelen Szerződés többi rendelkezésének érvényességét, jogszerűségét vagy végrehajthatóságát. A Felek kötelesek megtenni mindent annak érdekében, hogy az érintett rendelkezést a Felek gazdasági céljainak megfelelő, végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék.

## Vitarendezés

  - A jelen Szerződésből eredő vagy annak kapcsán keletkező valamennyi vitás kérdést a Felek békés úton, jóhiszemű tárgyalások útján rendezik. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a Felek jogosultak a jogvita elbírálására hatáskörrel rendelkező és illetékes bírósághoz fordulni.

- Jelen megbízási szerződést – mely 4 db, egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült, és 13 oldalból, valamint 8 pontból áll – Felek annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helyben hagyóan aláírták.

- Melléklet:

- Megbízott szakmai felelősségbiztosítási kötvényének másolata

- Megbízott részéről eljáró műszaki ellenőrök adatai

| ______________________ | ______________________ |
| --- | --- |
| Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. Képv.: ………………. | BMSK Zrt. Képv.: Dr. Medvigy Mihály vezérigazgató |
| Megbízó | Megbízott |