179/2014.(IV.24.) Kgy. sz. határozat

- A Közgyűlés a Szombathely város tulajdonában álló gyalogos és közúti hidak 2013. évi hídvizsgálatáról szóló tájékoztatót az alábbiak szerint elfogadja.

A híd teljes felújítása szükséges:

| Ssz. | Utca Vízfolyás Híd jellege | A 2013. évi éves hídvizsgálat alapján szükséges beavatkozások |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pásztor u. Gyöngyös közúti híd | „V” a híd teljes felújítása szükséges, kifolyási oldalon a szárnyfal és a hídfő sarka alatti kimosást meg kell szüntetni „S” teljes szigetelés, burkolatcsere, szegélyek kiemelése, korlát javítás |
| 2. | Hunyadi u. Gyöngyös közúti híd | „V” a híd teljes felújítása szükséges, a járda teljesen tönkrement, nincs bevonat, járda alatt nincs szigetelés, ezért a szélső tartók korróziója fokozódik, felújítás hiányában az átázás statikai problémához vezethet, a járda átépítése és alatta szigetelés szükséges, meder tisztítása szükséges, az árvíz csak lassan tud levonulni „S” szigetelés és burkolatcsere szükséges |
| 3. | Markusovszky u. Gyöngyös közúti híd | „V” statikai/célvizsgálat szükséges a meggyengült tartórészek teherbírásának ellenőrzésére, mielőbbi felújítás javasolt, tartószerkezet teherbíró képessége jelentősen csökkent, elsősorban a konzoloknál, a helyreállítás mielőbb szükséges |

Statikai felülvizsgálat, 20 t-s súlykorlátozás bevezetése szükséges:

| Ssz. | Utca Vízfolyás Híd jellege | A 2013. évi éves hídvizsgálat alapján szükséges beavatkozások |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bogát fasor Gyöngyös közúti híd | „V” statikai felülvizsgálat, vizsgálatig korlátozás bevezetése szükséges, boltív homlokfelülete megbomlott és a boltívvállakban jelentős vízszintes repedés található, a hídon lévő forgalomnak nem elégséges a jelenlegi szélesség és teherbírás, pályaburkolat rendkívül rossz állapotú, csatlakozó háttöltések megsüllyedtek, mederrendezés, vizsgáló lépcső építés „S” hídpálya szigetelés, hiányzó hídszegély |
| 2. | Bogát fasor (Malom-árok) Gyöngyös közúti híd | „V” statikai felülvizsgálat, vizsgálatig korlátozás bevezetése szükséges, a hídon lévő forgalomnak nem elégséges a jelenlegi szélesség és teherbírás, monolit vasbeton lemez alsó élén jelentős betonleválás tapasztalható kilátszó fővasakkal, melyek átmérője csökkent „S” hídpálya szigetelés, pályaburkolat rossz állapotú, hiányzó hídszegély, korlát elöregedett, vizsgáló lépcső építés, hídfő betonfelület javítás |
| 3. | Szent István király u. Gyöngyös közúti híd | „V” statikai felülvizsgálat 1 éven belül, vizsgálatig korlátozás bevezetése szükséges, monolit VB lemez alsó felületén jelentős betonhiány, korrodált fővasakkal, melyek átmérője csökkent „S” hídpálya szigetelés, kiegészítő sáv szegélye rossz állapotú, pályaburkolat rossz állapotú, háttöltés süllyedés, korlát elöregedett, vizsgáló lépcső építés, hídfő betonfelület javítás, kimosódás elleni védelem |
| 4. | Deák Ferenc u. Gyöngyös közúti híd | „V” statikai/célvizsgálat a meggyengült tartórészre, a vizsgálat idejéig korlátozás, kandelláber bekötés és ajtó pótlás „S” meder feliszapolódott, járda teljes felújítása szükséges, különben a teherbírása jelentősen csökken, betonszerkezet felújítás |
| 5. | Szent Márton u. Gyöngyös közúti híd | „V” statikai felülvizsgálat, vizsgálatig korlátozás bevezetése szükséges, Alvízi oldalon az intradosz felületén végig futó repedés kivizsgálandó. „S” Közműátvezetés a híd statikai állapotát rontja |
| 6. | Volt Bucsui vasúti híd Perint gyaloghíd | „V” Statikai felülvizsgálat, pályatartó hídfák cseréje nem halasztható! Acélszerkezet korrózióvédelme és egyes elemek cseréje szükséges. „S” hídfők hézagolása és javítása szükséges, pályacsatlakozás javítása szükséges, csatlakozó korlát pótlása, lépcső pótlása |

Egyéb beavatkozás szükséges:

| Ssz. | Utca Vízfolyás Híd jellege | A 2013. évi éves hídvizsgálat alapján szükséges beavatkozások |
| --- | --- | --- |
| 1. | Erdősi Sylvester J. u. Gyöngyös gyaloghíd | „S” Főtartó a támaszoknál hámlik, rozsdásodik, korrózióvédelem szükséges, fa pallózás korhadásnak indult, szigetelés szükséges |
| 2. | Szent Gellért u. Gyöngyös gyaloghíd | „S” Rendezendő, burkolandó meder, vízelvezetés javítandó, surrantókat pótolni szükséges, csatlakozó töltés üregelődését mielőbb meg kell szüntetni, szegélyek védelmét (BV, ÖA) javítani szükséges |
| 3. | Szent Gellért u. Gyöngyös közúti híd | „S” Pályalemez átázását meg kell szüntetni és a kialakult korróziót javítani a főtartókon és a pályatartókon, surrantó, pótpadka és dilatáció kialakítása szükséges, KRESZ tábla pótlása |
| 4. | Őrség u. Gyöngyös gyaloghíd | „V” hídfők védelmét ki kell építeni és a csatlakozó rézsűt rendezni, sodorvonal rendezés „S” korlát javítás/csere |
| 5. | Négyesi út Gyöngyös gyaloghíd | „S” feltétlen szükséges a dilatációk javítása, beázás megszüntetése, a saruk, tartóvégek és korláttalpak korrózióvédelme, továbbá a pályalemez bevonatának cseréje |
| 6. | Szent Flórián krt. Gyöngyös közúti híd | „V” járda csatlakozásoknál süllyedés megszüntetése, törött korlát javítása „S” hídfők felületén a tömítetlen közműáttörések megszüntetése, szélső hosszbordák korrózióvédelmének helyreállítása szigetelés és vízorr képzéssel, járda burkolatának cseréje, befolyási jobb oldalon a megsüllyedt töltéskúp javítása, uszadékfák eltávolítása |
| 7. | Gyöngyös u. (Nyugat) Gyöngyös gyaloghíd | „V” park felőli pályacsatlakozás balesetveszélyes, alatta üregelődés alakult ki, korrekció szükséges „S” acél főtartók korróziómentesítése és újra mázolása, jobb parti alap védelme helyreállítandó, bal oldali pálya-csatlakozásnál süllyedés korrekciója |
| 8. | Gyöngyös u. (Kelet) Gyöngyös gyaloghíd | „V” pályacsatlakozások balesetveszélyesek, mozgó fapalló csere/javítás „S” hiányzó, sérült táblák pótlása, fapallók felfekvésénél berohadás tapasztalható, 2 éven belüli cseréje javasolt, saruk pótlása, sodorvonal és hídfővédelem rendezése |
| Ssz. | Utca Vízfolyás Híd jellege | A 2013. évi éves hídvizsgálat alapján szükséges beavatkozások |
| 9. | Zrínyi Miklós u. Gyöngyös közúti híd | „V” hídfők felületén a tömítetlen közműáttörések megszüntetése, kandelláberek funkciójának visszaállítása, közműaknák fedlapjai balesetveszélyesen kiállnak. Javítandó. „S” uszadékfák eltávolítása mederből, mederburkolat helyreállítása a befolyási oldalon, szigetelés és vízorr képzés pótlása, vasbeton tartószerkezet helyreállítása elsősorban a járdákon és a csatlakozó kocsipálya 1m-es szélességében, de célszerű a teljes felület újraszigetelése, vizsgáló lépcső pótlása |
| 10. | Thököly Imre u. Gyöngyös közúti híd | „V” aluljáróban az elektromos kábelek védelme, korrodált főtartók korrózió-védelme „S” vizsgáló lépcső pótlása, támaszok korrózióvédelme, betonfedések pótlása, szegélyek sóvédelme, burkolat javítása, repedések kiöntése, támfal dilatációk javítása, víznyelő rácsok tisztítása, mederburkolat helyreállítása |
| 11. | Kisfaludy Sándor u. Gyöngyös közúti híd | „S” szegély melletti rugalmas kiöntés pótlása |
| 12. | Múzeum park Gyöngyös gyaloghíd | „V” bal oldali hídfőnél kimosódást meg kell szüntetni, a meder sodorvonalát középre kell rendezni „S” acél főtartók felületkezelése, hídfők fugázása |
| 13. | Széll Kálmán u. Gyöngyös közúti híd | „V” közműáttörések tömítetlenek a hídfők felületein „S” csatlakozó járda aszfaltja javítandó, hídvégeken irányított repedés és rugalmas kiöntés |
| 14. | Dr. Pável Ágoston sétány Gyöngyös gyaloghíd | „S” járható bevonat lokális hibáinak javítása a szerkezet állapotát hosszú távon konzerválja, szárnyfalak és hídfők felületén bevonat képzése, főtartók és a korlátok korrózióvédelme szükséges, saru beépítése javasolt, posztamensek teljes felújítása |
| 15. | Szelestey u. Gyöngyös közúti híd | „S” betonvédelem javítása, járdaburkolat javítása, pályaburkolat repedésinek kiöntése, hídvégeken keresztirányú irányított repedés képzése rugalmas kiöntéssel, háttöltés korrekciója |
| 16. | Horváth Boldizsár krt. Gyöngyös közúti híd | „V” csatlakozó támfal kimozdulása „S” közművek hídfőcsatlakozásainak tömí-tése, járdakonzolok javítása, szigetelése, szélső főtartók javítása, korlátok felületkezelése |
| Ssz. | Utca Vízfolyás Híd jellege | A 2013. évi éves hídvizsgálat alapján szükséges beavatkozások |
| 17. | Dr. Szabolcs Zoltán u. Gyöngyös gyaloghíd | „S” Feltétlen szükséges a dilatációk javítása, a beázás megszüntetése, a saruk, tartóvégek korrózióvédelme, de célszerűbb lenne a teljes acélszerkezet korrózióvédelmét megoldani. Ez a korlátokra is vonatkozik. A korláttalpak környezetében a csorbulások, a bevonat javítása. |
| 18. | Paragvári u. Gyöngyös gyaloghíd | „S” saruk, acélszerkezetek tisztítása, mázolása, növényzet eltávolítása, mederburkolat felújítás, lépcső pótlása, hídvégeken rugalmas kiöntés szükséges. |
| 19. | Szófia u. Gyöngyös közúti híd | „S” közmű-hídfő csatlakozások tömítetlenek, járdán szigetelés készítése, járda beton felületeinek javítása, vízorr képzés, burkolat javítása, meder feliszapolódás megszüntetése |
| 20. | Búzavirág u. Gyöngyös gyaloghíd | „V” kezdődő üregelődés javítása a befolyási jobb oldalon, a befolyási oldal középső oszlopa, mozog, javítandó „S” főtartók tisztítása, mázolása, pályalemez javítása/építése |
| 21. | Öntő u. Gyöngyös közúti híd | „V” járdáknál balesetveszélyes süllyedés és kialakítás „S” járda szélső főtartóinak javítása |
| 22. | Saághy István u. Gyöngyös gyaloghíd | „S” hiiányzó saruk pótlása, acél főtartók tisztítása és felületkezelése |
| 23. | Holczer malomtól D-re Gyöngyös gyaloghíd | „V” törött és hiányzó pallók „S” fémfelületek tisztítása és mázolása |
| 24. | Holczer malom mellett Gyöngyös gyaloghíd | „S” főtartók tisztítása és mázolása, meder rendezése |
| 25. | Szabadnép u. Gyöngyös gyaloghíd | „S” Befolyási bal oldalon repedt alapfelső és helyi kimosódás a betonban. Javítandó. Hídfőnél a vízszinten betonhiány és bedolgozási hiba, beton töltésburkolat alámosódása miatt elrepedt, elmozdult, eltört+háttöltés üregelődés megindult. Javítása szükséges |
| 26. | Újvilág u. Perint közúti híd | „S” hengerelt aszfalt repedezett, helyenként megsüllyedt, külső betontakaró elemek védelme tönkrement, dilatációs hézag szükséges irányított repedéssel és rugalmas hézag kitöltéssel |
| Ssz. | Utca Vízfolyás Híd jellege | A 2013. évi éves hídvizsgálat alapján szükséges beavatkozások |
| 27. | Szent Gellért u. Perint közúti híd | „V” Kiemelten fontos konzolok betonfelületének javítása és szigetelésének készítése a tartószerkezet állagmegőrzésének. Járdaburkolat helyreállítása „S” Szigetelés szükséges a teljes hídfelületen. Betonfelületek javítása, Acélkorrózió elleni védelem, járda- és pályaburkolat javítása, közművek új felfüggesztése korrózió-védelemmel, meder újraprofilozása és kőszórás védelem szükséges. |
| 28. | Szent Flórián krt. Perint közúti híd | „S” Áruház felőli pályacsatlakozásnál burkolat süllyedés és repedés, javítandó. Háttöltés süllyedés javítandó. Csatlakozó járda-szegély áruház felől javítandó. |
| 29. | Juhász Gyula u. Perint gyalog híd | „S” Tartóvégi lépcső és érkezők bevonata rossz minőségű, alatta a beton erősen mállik. Közművek hídvégi csatlakozása tönkrement, tömítendő. |
| 30. | Óperint u. Perint közúti híd | „V” Főtartó alsó éle repedt, csatlakozó középső konzoltartó repedt, javítandók. (Fővizsgálat keretén belül kiemelten figyelendő) Vízelvezetés eltömődött, tisztítandó. „S” Járdaszegélyen járható sóvédelmi bevonat felvitele szükséges egy éven belül a károsodás megelőzése érdekében. Járdakonzol alsó síkján keresztirányú repedések, fővizsgálat keretén belül kiemelt figyelemmel venni. |
| 31. | Magyar László u. Perint közúti híd | „V” Dilatáció tisztítandó és helyreállítandó. Főtartókon lévő repedések javítandók. „S” betonfelületek helyreállítása, korlátoszlopok helyreállítandók, pályaburkolat cserélendő, közmű-felfüggesztések cserélendők, szegélyen vízorr kialakítása szükséges |
| 32. | Fürdő u. Perint gyaloghíd | „V” Botlás veszélyes pálya-csatlakozás „S” kereszttartó festés, faanyagvédelem szükséges, pályaburkolati fapallók rögzítését igazítani kell, pályacsatlakozás korrekció szükséges, hídfő felületjavítás és főtartó dilatálása a hídfőtől |
| 33. | Bartók Béla krt. Perint közúti híd | „S” sóvédelmi bevonat pótlása, útburkolat felújítása, vízzáró dilatáció beépítése, beton felületi hibák javítása |
| Ssz. | Utca Vízfolyás Híd jellege | A 2013. évi éves hídvizsgálat alapján szükséges beavatkozások |
| 34. | Kodály Zoltán u. Perint közúti híd | „S” szigetelés javítandó, hídfő betonfelület javítás, teljes szegély cserélendő, pályaburkolat felújítandó, járdaburkolat felújítandó, korlát festése szükséges, közműdoboz takarítása szükséges és közmű csövek szigetelése javítandó, közműcsatlakozás tömítése javítandó |
| 35. | Csók István u. Perint közúti híd | „V” korlátok teljes felújítása szükséges, teljes pályaburkolat csere „S” szigetelés csere, betonfelületek javítása szükséges, főként főtartókon, szegély-csere szükséges vízorr kialakítással, közmű átvezetés rögzítésének javítása |
| 36. | Liget u. Arany-patak közúti híd | „V” fapallók között a lerakódott sárt és koszolódást takarítani kell, mozgó pallók újra rögzítése. „S” acélszerkezetek korrózióvédelme és a saruk esetleges cseréje, pillérvédelem kiépítése, elfajult meder rendezése. |
| 37. | Kenderesi u. Arany-patak gyaloghíd | „S” A támaszok feletti átrepedések javítása mielőbb javasolható, hogy a beázások megszűnjenek, a felszerkezet szélének csorbulását és a betonfelületi hibákat javítani kell. |
| 38. | Aranypatak u. Arany-patak gyaloghíd | „V” Pályacsatlakozás kialakítása „S” Betonfelületek javítása közmű átvezetés környezetében, sóvédelmi bevonat szükséges teljes felületen, korlát korrózióvédelmi festése szükséges, vizsgáló lépcső építése szükséges |
| 39. | Ernuszt Kelemen u. Arany-patak közúti híd | „V” Hídfő kimosódás elleni védelem kialakítása, gázközmű csatlakozást javítani kell. Balesetveszélyes pályát elhagyó jármű baleset esetén. „S” Pályaburkolat szerkezete, de minimum kopóréteg cserélendő, víznyelőket tisztítani kell, csatlakozó korlátok biztonságos kialakítása, betonfelületek javítása és sóvédelmi bevonat kialakítása. |
| 40. | Dugovics Titusz u. Potyondi-árok gyaloghíd | „S” Mederben lévő szemét eltávolítása, tisztítás, töltéslezárás helyreállítása. |
| 41. | Csónakázó tó gyaloghíd | „S” Járható sóvédelmi bevonat javítandó, kandeláber kábel védőcső hiányzó részeinek pótlása, korlát horganyzott felületre alkalmas festékrendszerrel való újrafestése, lépcsők csatlakozó pályájának megfelelő kialakítása, kandeláberek tisztítása és égő pótlás. |
| Ssz. | Utca Vízfolyás Híd jellege | A 2013. évi éves hídvizsgálat alapján szükséges beavatkozások |
| 42. | Dolgozók u. Potyondi-árok gyaloghíd | „V” Bennmaradt zsaluzatok eltávolítása, hídfő/töltéslezárás alátámasztásának felülvizsgálata. „S” Hídfő alátámasztásának javítása, zsaluzat eltávolítása az alatta lévő felület vizsgálhatatlan, mederrendezés, mederburkolat helyreállítása, pálya-csatlakozás háttöltés süllyedés miatti süllyedésének helyreállítása. |
| 43. | Eötvös József u. Arany-patak gyaloghíd | „S” Főtartók korrózióvédelme, korlát festése, csatlakozó pálya kialakítása, betonfelületek sóvédelme, korrodált járópallók cseréje |
| 44. | Perintparti sétány Arany-patak gyaloghíd | „S” Pályalemez és hídfők betonfelületének javítása, pályaburkolat kialakítása, korlátok korrózióvédelme, pályacsat-lakozás botlásmentes kialakítása, közmű-burkolat helyreállítása |
| 45. | Bem u. Perint gyaloghíd | „S” Saruk korrózióvédelme, dilatációs hézag takarítása, pályacsatlakozás korrekciója szükséges. A sarukhoz folyó víz a szerkezet tönkremenetelét okozza. |

A fenti táblázatban a hidak állapota a beavatkozás sürgőssége alapján négy kategória szerint került osztályozásra („V” veszélyes állapot, beavatkozás 1 éven belül, „S” sürgős állapot, beavatkozás 2 éven belül, „H” halasztható állapot beavatkozás 2 éven túl, „N” nem szükséges beavatkozás).

- A Közgyűlés a hídvizsgálat által teljes felújításra javasolt Pásztor utcai Gyöngyös-patak közúti híd, Hunyadi János utcai Gyöngyös-patak közúti híd és a Markusovszky utcai Gyöngyös-patak közúti híd korszerűségi, felújítási tervdokumentációira összesen 6 millió Ft-ot biztosít az évközi tervezések keret terhére.

- A Közgyűlés a 2013. évi hídvizsgálat megállapításai alapján az alábbi hidakon bevezetett 20 t-s súlykorlátozással egyetért:

- Bogát fasori Gyöngyös-patak közúti híd

- Bogát fasori (Malom-árok) Gyöngyös-patak közúti híd

- Szent István király utcai Gyöngyös-patak közúti híd

- Deák Ferenc utcai Gyöngyös-patak közúti híd

- Szent Márton utcai Gyöngyös-patak közúti híd

Felelős:	Dr. Puskás Tivadar polgármester

Marton Zsolt alpolgármester

Dr. Gaál Róbert jegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Lakézi Gábor, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályvezető

Stéger Gábor, Közgazdasági és Adó Osztályvezető)

Határidő: 	1.	folyamatos

2.	2014. évi költségvetés évközi tervezés keret

3.	folyamatos