232/2014.(V.29.) Kgy. sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat az NYDOP-4.3.1/B-11-2011-0002 számú „Szombathely város kerékpárút-hálózatának fejlesztése Gyöngyösszőlős és Gyöngyöshermán városrészeken” című projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi döntéseket hozta:

1. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a Támogatási Szerződés módosítása keretében a Közreműködő Szervezettel együtt vizsgálja meg a költségek csökkentése érdekében a pályázat műszaki tartalma jelentős változtatásának lehetőségét, és ennek eredményét terjessze a Közgyűlés elé.

2. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a pályázat Támogatási Szerződésében foglalt feltételekre, valamint a kivitelezés időigényére való tekintettel kérelmezze a pályázat megvalósítási határidejének hosszabbítását.

Felelős:	Dr. Puskás Tivadar polgármester

Molnár Miklós alpolgármester

Lazáry Viktor alpolgármester

Dr. Gaál Róbert jegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője)

Határidő:	1. pont: Közreműködő Szervezettel történő egyeztetés lezárását követő Közgyűlés

2. pont: azonnal