ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 19-i ülésére

Javaslat a „Körmendi út – Óperint utcai szociális célú rehabilitáció” (Integrált Városfejlesztési Stratégia II.) című projekt műszaki tartalmának kibővítésével kapcsolatos döntések meghozatalára

A „Körmendi út – Óperint utcai szociális célú rehabilitáció” (Integrált Városfejlesztési Stratégia II.) című projekt megvalósítása keretében az Evangélikus Egyházközség 2014. június 4-én kérelemmel fordult Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatához az Evangélikus templom előtti tér és a Körmendi út – Óperint utcai körforgalom közötti közterület - az előterjesztés mellékletét képező, tervezői vázrajz szerinti - IVS II. pályázat keretében történő felújítása iránt.

A felújítás pályázatba történő beilleszthetőségét a pályázat projektmenedzsmentjét ellátó Savaria Városfejlesztési Kft. megvizsgálta. A felújításra a körforgalom kivitelezése céljából az Irányító Hatóság által megítélt 61.872.211,- Ft többlet-támogatásból bruttó 15.954.466,- Ft, valamint az Evangélikus templom homlokzati felújításából további 2.077.162,- Ft maradvány összeg áll rendelkezésre.

A felújítás összesen 16.403.656,- forintból valósítható meg, amely összeg a projekt keretén belül az alábbi módon biztosítható:

- az Evangélikus Egyházközség homlokzati felújítása projektelem támogatási összegéből fennmaradó bruttó 2.077.162,- forint

- Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának körforgalomra megítélt 15.954.466,- forint összegű maradványából bruttó 4.303.385,- forint költséget tesz ki a templom előtti tér felújításával járó építési munkák többlet költsége

- Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által a projektben vállalt körforgalom építésére jutó támogatás maradványából az Evangélikus Egyházközség részére történő átcsoportosítással biztosítandó támogatás fedezetének összege bruttó 10.023.109,- forint.

A projektben részt vevő Konzorciumi partnerek a fenti módosításokat, a Tagok közötti költségátcsoportosításokat - a projekt keretében aláírt Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3.2 pontjában foglaltak szerint – csak a Támogatási Szerződés módosításával, a Közreműködő Szervezet jóváhagyásával tehetik meg.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2014. június „        „

/: Dr. Puskás Tivadar :/

HATÁROZATI JAVASLAT

…./2014. (VI. 19.) Kgy. sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat a „Körmendi út – Óperint utcai szociális célú rehabilitáció” (Integrált Városfejlesztési Stratégia II.) című projekt műszaki tartalmának kibővítésével kapcsolatos döntések meghozatalára” című napirendet megtárgyalta és az alábbi döntéseket hozza:

- A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a projektben vállalt körforgalom építése projektelem műszaki tartalmát és költségvetését az előterjesztésben foglaltak szerint kibővítse és a pályázati támogatás keretén belül megvalósítsa.

- A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Evangélikus Egyházközség, mint Konzorciumi Partner által tervezett Evangélikus templom előtti tér kialakításával jelentkező új műszaki tartalom Támogatási Szerződésbe történő beemelését Közreműködő Szervezetnél kezdeményezze.

- A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat körforgalomra megítélt támogatás maradványából 10.023.109,- forint összeg átcsoportosításra kerüljön a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség, mint Konzorciumi Partner részére a 2. pontban meghatározott új műszaki tartalom fedezetéül.

- A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási Szerződés módosításával kapcsolatban a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős:	Dr. Puskás Tivadar, polgármester

Lazáry Viktor, alpolgármester

Molnár Miklós, alpolgármester

Dr. Gaál Róbert, jegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője

Benkő János, a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője)

Határidő: 	az 1-4. pont esetében: azonnal