Szombathely Megyei Jogú Város gazdasági programja

2007-2010.

(TERVEZET)

Tartalom

I. Bevezetés - A programalkotás jelentősége	4

II. Fejlesztéspolitikai Háttér	4

II. 1 Makroszintű feltételrendszer	4

II. 2 Városi szintű stratégiai keretek	6

III. A program célrendszere	8

IV. A KÖZVETLEN CÉLOKHOZ RENDELT INTÉZKEDÉSEK - Részletes szakterületi feladatok	10

1. A közlekedési infrastruktúra fejlesztése	10

1.1. A közúti közlekedési infrastruktúra fejlesztése – országos projektek	10

1.2. A vasúti közlekedési infrastruktúra fejlesztése – országos projekt	10

1.3. Kiemelt útfejlesztések a város területén	11

1.4. Szombathely komplex kerékpárút rendszerének kiépítése – előkészítés és új szakaszok	12

1.5. Új buszpályaudvar létrejöttének előkészítése	12

1.6. Regionális repülőtér kialakítása - előkészítés	13

2. A város gazdasági potenciáljának fejlesztése, innovációs kapacitásának erősítése	14

2.1. A Claudius Ipari és Innovációs Park területének és szolgáltatásainak bővítése; Intermodális Logisztikai Központ kialakítása  – előkészítés	14

2.2. Tudományos-innovációs fejlesztési centrum létrehozása a 11-es Huszár úti Laktanya rekonstrukciójával – előkészítés	14

2.3. Vásárcsarnok felújítása	15

2.4 A megújuló energiaforrások iparág helyi kezdeményezéseinek összehangolása, ösztönzése	16

3. A város oktatási-képzési szférájának stabilizálása és fejlesztése	16

3.1 A közoktatási intézményhálózat stabilizálása, intézményközi és vonáskörzeti vonatkozások rendezése	16

3.2 Fejlesztési intézkedések a közoktatási szférában	17

3.3 A szakképzés intézményrendszerének hálózatelvű megerősítse, illetve a képzési vertikum integrált fejlesztése	17

3.3 Kezdeményezések a helyi felsőoktatás és a város érdekeinek összehangolására	18

4. A város történelmi-kulturális örökségére és sajátos adottságaira építő turisztikai fejlesztések, a város kulturális arculatának tudatos gondozása	19

4.1 Az Iseum rekonstrukciójának elindítása (Történelmi-régészeti városrész II. ütem)	19

4.2 Történelmi sétaút kialakítása (Történelmi-régészeti városrész II. ütem) - előkészítés	19

4.3 Római fürdő – II. ütemének elindítása	20

4.4 Víztorony és Kreszpark rehabililtáció	21

4.5 Kámoni Arborétum revitalizációja	21

4.6 A színházkultúra helyi (infrastrukturális és szervezeti) feltételrendszerének rendezése, a Városi Színház megalapítása	22

4.7 A Nemzet Sportvárosa cím nyújtotta rangnak megfelelő városi sportpolitikai (infrastrukturális és szervezeti) intézkedések	22

4.8 Szombathely kulturális és idegenforgalmi arculatának tudatos gondozása, a városi szintű turizmus menedzsment és marketing intézményesítése	23

5. A térségi kohézió erősítése, az agglomeráció régión belüli súlyának növelése	24

5.1 Agglomerációs fejlesztési tanács létrehozása és működtetése	24

5.2 Szombathely integrált elővárosi közlekedésének megszervezése – előkészítés, forrásbevonás	24

5.3 Árvízvédelem és térségfejlesztés Szombathely környezetében (ÁR-TÉR program)	25

5.4 Összehangolt gazdaságfejlesztés a Szombathely-Kőszeg tengely mentén	26

5.5  Nyugat-dunántúli Regionális Hulladék-gazdálkodási Program – előkészítés	27

6. Az önkormányzati feladatellátás racionalizálása, a működőképesség és a gazdálkodási stabilitása biztosítása.	27

6.1 A működés és fejlesztés egyensúlyának megteremtése/biztosítása	27

6.2 Aktív fejlesztéspolitika - projektgenerálási offenzíva	28

6.3 A vagyongazdálkodás hatékony szervezeti hátterének megteremtése	29

6.4 A közművelődési intézményhálózat racionalizálására	29

6.5. Digitális Önkormányzat Szombathelyen és térségében (e-Savaria II.)	30

7. Hatékony városüzemeltetés, a települési infrastruktúra fejlesztése	31

7.1 A városi intézményhálózat (különösen az iskolák) műszaki fejlesztésének folytatása, az intézményműködtetés racionalizálása	31

7.2 Integrált szociális városrehabilitáció az egyik lakótelepen (Derkovits)	32

7.3 Az út-, híd- és járda felújítási program folytatása	32

7.4 Közlekedésfejlesztési intézkedések, a parkolási gondok megoldása, körforgalmak további kialakítása	33

7.5 Városképvédelem, városi közterületek (belvárosi területek, parkok) értékőrző gondozása/felújítása	33

7.6 Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése		       34

8. A lakosság életminőségének javítása, hozzájárulás a polgári gyarapodás materiális és immateriális elemeinek folyamatos bővüléséhez	34

8.1 A szociális és gyermekvédelmi ellátás minőségi átalakítása	35

8.2 Idősek Otthona építése	35

8.3 A lakásprogram megerősítése	36

8.4 Az egészségügy helyzetének rendezése, egészségügyi innovációs kezdeményezések	37

Melléklet: A kiemelt nagyprojektek indikatív ütemezése	38

# I. Bevezetés - A programalkotás jelentősége

A gazdasági program Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a következendő négy évben érvényesíteni kívánt célokat és feladatokat foglalja össze a települési adottságok, a tervezési és fejlesztési előzmények, a várospolitikával kapcsolatos választási ígéretek, a városműködtetési és -fejlesztési feltételrendszer, illetve a megvalósíthatóság realitásainak figyelembe vételével – a 1990. évi LXV. Törvénynek megfelelően. Noha a ciklusprogram időtávját a politikai-választási ciklus hossza határozza meg, az alábbiakban rögzített törekvések tekintettel vannak a szerves fejlődés folyamatosságának követelményére és várospolitika terén kirajzolódott konszenzusok érvényesülésére egyaránt. Ennek megfelelően a program beágyazódik azokba a keretekbe, melyet az egyaránt konszenzussal elfogadott két fejlesztéspolitikai alapdokumentum, a hosszú távú településfejlesztés koncepció (2004), illetve az agglomerációs területfejlesztési program (2007) kijelöl, konkretizálva azok iránymutatásait és kijelölt stratégiai irányait az azóta ismertté vált programozási feltételrendszer fényében.

A küszöbön álló időszak sajátosságai miatt különösen nagy a ciklusprogramot megfogalmazó és megvalósítani kívánó városvezetés felelőssége: az induló új EU tervezési ciklusban a terület- és településfejlesztési tevékenységekhez kapcsolódó pénzösszegek minden korábbinál nagyságrenddel nagyobb volumenű forrásbevonás lehetőségét ígérik, mely lehetőség kihasználása vagy elmulasztása jelentősen befolyásolhatja a város hosszú távú fejődési pályáját. A ciklusprogram elsődleges feladata tehát, a településfejlesztés legfontosabb céljai és az ezek megvalósításához mobilizálható források közti összhang megteremtése révén új lendületet adjon a város száma, folyamatosan biztosítva eközben a település működőképességét.

Mivel a települések – a fejlesztéspolitika struktúráiból fakadóan - fejlesztéseik, beruházásaik megvalósításában döntően külső (túlnyomórészt EU, vagy EU-társfinanszírozású) pénzügyi forrásokra kell hagyatkozniuk (alapvető kérdés tehát, hogy a fejlesztési célokra reálisan mennyi támogatási forrást tudnak bevonni), e szempont kulcsfontosságú a programozás folyamatában is. A hazai fejlesztéspolitikát teljes mértékben a Közösség fejlesztési elvei hatják át, és fogják meghatározni a jövőben is, és az ezen elvek szerint bevonható források meghatározó szerepet fognak játszani a sikeres megvalósítás tekintetében. Ebből következően Szombathely számára is alapvető érdek, hogy fejlesztési tevékenységét összhangba hozza az EU fejlesztési elveivel és gyakorlatával, különösen az azt leképező Nemzeti Fejlesztési Tervvel.

# II. Fejlesztéspolitikai Háttér

## II. 1 MAKROSZINTŰ FELTÉTELRENDSZER

A kormány 2006 november végén elfogadta és december 20-án benyújtotta az Európai Bizottságnak az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) 15 operatív programját, melyek keretében uniós támogatással hazánk összesen 7000 milliárd forintot fordíthat a következő 7 évben fejlesztésre. Ezek a programok - konkrétan a

Gazdaságfejlesztés OP (GOP),

Közlekedés OP (KÖZOP),

Társadalmi megújulás OP (TAMOP),

Társadalmi infrastruktúra OP (TIOP),

Környezet és energia OP (KEOP),

Államreform OP (ÁROP),

Elektronikus közigazgatás OP (EKOP),

Végrehajtás OP (VOP),

illetve a 7 regionális operatív program, közte az évente mintegy 20 Mrd Ft felhasználásáról rendelkező

Nyugat-dunántúli OP (NYDOP) –

melyek ágazati és regionális szinten fogalmazzák meg, hogy mire és milyen arányban használhatók fel a rendelkezésünkre álló EU források, jelentik azt a közvetlen keretrendszert, melyhez a fejlesztési elképzeléseket Szombathely számára is igazítani szükséges. Azon tervek és projektek ugyanis, amelyek nem illeszthetők a fenti dokumentumhoz, nem részesülhetnek az uniós támogatásokból és elesnek a kormányzati forrásoktól is.

Tekintve, hogy a hosszú távú településfejlesztés koncepció is az EU fejlesztéspolitikai iránymutatásaival összhangban, az agglomerációs területfejlesztési program pedig már az ÚMFT elveinek figyelem bevételével készült, alapvető irányait tekintve az ennek bázisán rögzített ciklusprogram is összhangban áll a felsőbb szintű programozási dokumentumokkal. Az elfogadott operatív programok struktúráját ugyancsak figyelembe vettük a tervezés során, a konkrét pályázhatóság lehetőségeit és feltételeit azonban csak a pályázatok kiírása után (a következő hónapokban) lehet mérlegelni.

Mindamellett az Operatív Programokban – megfogalmazott, a tervezési folyamatban képviselt fejlesztéspolitikai szándékaink nyomán – szerepel olyan nevesített konkrétum (nagyprojekt), mely Szombathely számára a forráshoz jutást egyes kulcsprojektek esetében kézzelfogható közelségbe hozza:

KÖZOP „Nemzetközi elérhetőség” prioritástengely (közúti közlekedés):

Projekt megnevezése:	86. sz. főút Szombathely-Csorna

közötti szakasz (távlati M86);

Projekt tartalma : 	új út építés + elkerülők;

Össz km: 	61,3;

Sáv: 	2X2;

Kivitelezés várható kezdete: 	2007

Forrás: A KÖZOP 1004/2007. (I. 30.) Kormányhatározattal elfogadott indikatív projektlistája

KÖZOP „Regionális elérhetőség” prioritástengely:

Projekt megnevezése:	86. sz. főút Szombathely - Körmend (76. sz. 	főút csp. ) részben új nyomvonalon;

Projekt tartalma : 	11,5 t-s burkolaterősítés + elkerülők;

Össz km: 	32,4;

Sáv: 	2X1;

Kivitelezés várható kezdete: 	2008

Forrás: A KÖZOP 1004/2007. (I. 30.) Kormányhatározattal elfogadott indikatív projektlistája

KÖZOP „Nemzetközi elérhetőség” prioritástengely (vasúti közlekedés):

Projekt megnevezése:	Sopron – Szombathely - Szentgotthárd;

Projekt tartalma : 	Vonalkorszerűsítés, 100-120 km/h 	pályasebesség, ETCS-II;

Össz km: 	116;

Kivitelezés várható kezdete: 	2008

Forrás: A KÖZOP 1004/2007. (I. 30.) Kormányhatározattal elfogadott indikatív projektlistája

Néhány további projekt esetében a nevesítést legalább akcióterv szinten továbbra is szorgalmazzuk, különös tekintettel a kiemelt fejlesztésekre (vö. … táblázat).

## II. 2 vÁROSI SZINTŰ STRATÉGIAI KERETEK

E gazdasági program közvetlen hátterét azok a koncepcionális keretek és elfogadott programok jelentik, melyeket a város hosszú távú településfejlesztés koncepciója (2004), illetve az agglomerációs területfejlesztési program (2007) rögzít, a város döntéshozóinak egyhangú állfoglalása alapján. A két dokumentumban megfogalmazottakat a városvezetés a következő ciklusra vonatkozóan is – természetesen - érvényesnek tekinti, tevékenységében vezérfonalként kezei, ha az alábbiakban nem is kerül sor minden egyes alapelv, cselekvési irány és horizontális szempont ismételt megfogalmazására.

A gazdasági programban kifejtett, a városvezetés által a következő években legfontosabbnak ítélt konkrét feladatok harmonikusan illeszkednek a korábban elfogadott közép- és hosszú távú célstruktúrába és prioritásrendszerbe. Az előttünk álló időszak tevékenységeinek listázásánál ahhoz a jövőképhez kívánunk közelíteni, melynek leghangsúlyosabb elemei:

Kedvező életfeltételek, magas életszínvonal és egyre javuló demográfiai trendek– az urbanizált, minőségi munkahelyeket, magas szintű szolgáltatásokat és vonzó lakókörnyezet nyújtó város képe a központ körül elhelyezkedő természeti és kulturális értékekben gazdag szuburbán rekreációs zónával;

Stabil gazdaság – az életfeltételek biztosításának alapját a kellően diverzifikált, a helyi középvállalkozásokat, a magas hozzáadott értékű tevékenységeket és az erős feldolgozóipar ipar mellett különböző perspektivikus iparágakat (megújuló energiák, turizmus) is jelentős súllyal magába foglaló, fenntartható növekedést biztosító gazdaság képezi;

Folyamatosan épülés és megújulás – az újabb és újabb kihívásokra a város egyre erősebb innovációs potenciálja révén folyamatosan és kreatív módon lépes reagálni, az új ágazatok, jelenségek, viszonyok, tevékenységek és megoldások természetes módon integrálódnak a rugalmas struktúrákba;

Graz-Szombathely-Sopron-Zalaegerszeg-Szentgotthárd-Maribor térség hálózat szervező szerepköre – olyan kulturális, ipari, kereskedelmi, oktatási és turisztikai impulzusok folyamatos gerjesztése, mely hatásaiban messze túlmutat az agglomeráción;

XXI. századi város a helyi adottságok és tradíciók bázisán- - a markáns római kori elemekben bővelkedő, gazdag történelmi-kulturális múlt és az azzal összefüggő értékek maximális kihasználása, megőrzése és gyarapítása a modern kor követelményrendszerének kontextusába ágyazódik;

A város és környezetének szerves kapcsolatrendszere – olyan újszerű agglomerációs együttműködési rendszer működése, melyben a kölcsönös érdekek érvényre jutása mellett jöhet létre egy, a térségi potenciálját maximálisan hasznosítani képes fejlesztési keretrendszer és fejlődési tér, melynek Kőszeg társközpontként egy sajátosan értékes szereplője és integráns része;

A szellemi potenciál, a kulturális és oktatási szolgáltatások meghatározó szerepe – a fejlődés legfontosabb forrása a város és agglomerációja gazdag tudásbázisa és szellemi értékteremtő ereje (melyhez a magas szintű helyi felsőoktatás jelentős mértékben hozzájárul);

Fejlett infrastruktúra és telephelyi feltételek – a helyi gazdaság versenyképességét a kedvező földrajzi helyzet és humán tényezők mellett a kifejezetten magas szintű elérhetőségi, infrastrukturális és telephelyi feltételrendszer garantálja.

A jövőkép megvalósítása irányába teendő rövid és középtávú lépéseink jól illeszkednek az városfejlesztési stratégia prioritásrendszerébe, melynek kulcsterületei:

- A tudásalapú városi gazdaság kiépülésének előmozdítása

- A humán tőke fejlesztése, az életminőség javítása

- A megközelíthetőség és a városi infrastruktúra fejlesztése

- A települési környezet javítása, modern városgazdálkodás kialakítása

Ezen irányokon túl – elveinkkel és szándékainkkal találkozó – adottságként kezeljük azt a 2007 januári közgyűlési döntést is, mellyel rögzítettük azon projektek listáját, melyek tervezési cikluson belüli - UMFT általi támogatással történő – előkészítése, illetve elindítása a prioritást élvez:

a./ Városi projektek: 
(1) Szent Gellért út – Csaba utca vasúti felüljáró ill., Puskás Tivadar utca rákötése a tehermentesítő útra;
(2) Tudományos-innovációs fejlesztési centrum létrehozása a 11-es Huszár úti Laktanya rekonstrukciójával – I. ütem;
(3) Történelmi-régészeti városrész II. ütem – az Iseum rekonstrukciója;
(4) Szombathely komplex kerékpárút rendszere;
(5) Integrált szociális városrehabilitáció a leromlott városi területeken, valamint a leromlással fenyegetett lakótelepeken;
(6) Történelmi-régészeti városrész III. ütem – Történelmi sétaút kialakítása;
(7) Claudius Ipari és Innovációs Park terület/szolgáltatások bővítése, Intermodális Logisztikai Központ kialakítása  – előkészítés és I. ütem;
(8) Kámoni Arborétum revitalizációja - I. ütem kert-rehabilitáció II. ütem látogatóközpont kialakítása;
(9) Római fürdő – II. ütem;
(10) Víztorony és KRESZ-park rehabilitáció;
(11) Digitális Önkormányzat Szombathelyen és térségében (e-Savaria II.);
(12) Nyugat- Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program

b./ Agglomerációs projektek:
(1) Árvízvédelem és térségfejlesztés Szombathely környezetében (ÁR-TÉR program);
(2) Szombathely integrált elővárosi közlekedésének megszervezése.

# III. A program célrendszere

Az Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) hosszú távú fejlesztési irányai és a regionális keretek figyelembe vételével, valamint a városi és kistérségi programok alapján Szombathely (és agglomerációja) számára az alábbi – e ciklusprogram körvonalait is meghatározó - koncepcionális célok, fejlesztési irányok rögzíthetők:

- Sokoldalú, innovatív és versenyképes gazdaság kialakítása.

- Térségi együttműködési rendszerek bővítése és erősítése

- A társadalom megújítása, az identitás és társadalmi kohézió erősítése, a humán erőforrások minősége és a kulturális közeg európai szintű fejlesztése

- Környezetállapot javítása, élhető környezet biztosítása

Annak érdekében, hogy ezen alapvető célokhoz minél közelebb kerüljön a város, a következő négy év során az alábbi közvetlen célok elérésére törekszünk:

- a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, az elérhetőség radikális javítása: ennek részeként egyrészt a külső elérhetőséget biztosító (nagyléptékű) közúti és vasút beruházások sürgetése, másrészt a belső kohézióban (ezzel az agglomeráció elmélyülésében) nagy jelentőséggel bíró belső összeköttetések javítása/megteremtése;

- a város gazdasági potenciáljának fejlesztése, innováció kapacitásának középtávú megerősítése megkerülhetetlen, a termelő és szolgáltató tevékenységek tágan (a mechatronikától az egészségügyi innováción át a felsőoktatásig) értelmezett szférájának számos pontját érintő feladat;

- a város oktatási-képzési szférájában meglevő komparatív előnyök és az e területtel szemben megfogalmazódó határozott elvárások ugyancsak markáns céljai a városnak, különösen a szakképzés és a felsőoktatás, ezen belül a közigazgatási képzés fejlesztése igényel komoly erőfeszítéseket;

- a város történelmi-kulturális örökségére és sajátos adottságaira építő turisztikai fejlesztések célként rögzítése, illetve a város kulturális arculatának tudatos gondozása ugyancsak indokolt, ezek rövid és középtávon is látványos eredményeket ígérnek;

- a középtávú célok közé emelendő a térségi kohézió erősítése is, azon megfontolásra alapozva, miszerint a város önmagában kevésbé lehet sikeres a forrásokért folyó, de azon messze túlmutató versenyben, mint a vele szervesen összekapcsoló agglomerációs vonzáskörzet településeivel összehangolt magatartás esetén;

- mindezen fejlesztés-központú törekvések mellett a ciklusprogram hangsúlyos elemét képezi az önkormányzati feladatellátás racionalizálásának, a működőképesség biztosításának, a költségvetési egyensúly helyreállításának és a gazdálkodási stabilitás megerősítésének célja, és a

- városüzemeltetés hatékonyságának javítása, a települési infrastruktúra magas szintű kínálatának biztosítása is.

E néhány kulcsterület kiemelése a koncepcionális célok komplex rendszeréből nem jelenti azok egyéb részterületeinek negligálását, de e priorizálás bizonyos döntések meghozatalához, bizonyos választások megtételéhez szükséges. Bármilyen prioritásrangsor kerül is rögzítésre mindezen törekvéseknek a közös nevezőjeként megfogalmazható átfogó célunk:

- a lakosság életminőségének javítása, illetve fenntartása, a helyi gyarapodás materiális és immateriális elemeinek folyamatos bővülése; különösen fontosnak érezzük – mindenfajta fejlesztési és struktúraépítési szándékhoz hátteret nyújtó tényezőként - a város lakóhelyi vonzerejének, népességmegtartó erejének fenntartását, illetve erősödését.

A fenti célok közt– ez utolsótól eltekintve - nincs rögzített prioritási rangsor, az azokhoz rendelhető egyes (akár különböző célokhoz tartozó) intézkedések, projektek tekintetében azonban vannak kiemelt jelentőségűek, elsőbbséget élvezők. E területeken belül megkülönböztetett figyelmet kapnak a II.1. fejezetben felsorolt kulcsprojektek, mint kiemelt, jelentős finanszírozási igényt támasztó intézkedések, ezeket azonban kiegészítik az ugyancsak fontos, de kevésbé körülhatárolható és egyetlen projektbe sűríthető voltuk, kisebb volumenük, folyamatos jellegük vagy más jellemzőjük miatt más kategóriába sorolt fejlesztési szándékok (egyéb intézkedések) melyek kulcsprojektként nem rögzíthetők. E két kategória elemei, valamint a koncepcionális célokhoz kapcsolódó minden további kezdeményezés ugyanúgy részét képezi a programnak, ezek együttesen teszik teljessé és működőképessé azt.

- Szombathely 2007-2010 közötti gazdasági programja minden eddig említett tényezőn kívül még egy fontos és meghatározó tényt vett alapul, mégpedig azt, hogy a demográfiai trendek szerint évek óta kismértékben, de folyamatosan csökken a város lakossága, egyrészt a természetes fogyás, másrészt a vándorlási veszteség következtében. Ennek értelmében 2010-re a lakosságszám már tartósan 80 ezer fő alá csökken, de ami még fontosabb a lakosság korstruktúrája rendkívül kedvezőtlenné válik. Egyrészt megnövekszik az öregkorúak, másrészt csökken a gyermek- és fiatalkorúak aránya. Ezek eleve meghatározzák a városi intézmény- és szolgáltató rendszerek iránti keresletet és igényt. Ezzel együtt ezeknek a rendszereknek nem csupán a város, hanem annak vonzáskörzetéhez tartozó települések lakosságát is ki kell elégíteni, összesen mintegy 150 ezer főt. Fontos lenne ezen a kedvezőtlen demográfiai folyamatokon változtatni, mindenekelőtt a gyermekvállalási kedv növelésével, amelynek egyik hatásos eszköze lehet a „bébi kötvény” célszerű alkalmazása mellett a lakáslehetőségek és a szolgáltatási struktúra bővítése, az oktatási és egészségügyi rendszer javítása és a „Szombathely kártya” bevezetése.

- A célokhoz rendelt intézkedések nem fontossági sorrendet tükröznek, és mindegyik az elfogadott közgyűlési határozatokra épül.

# IV. A KÖZVETLEN CÉLOKHOZ RENDELT INTÉZKEDÉSEK - Részletes szakterületi feladatok

## 1. A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE

### 1.1. A közúti közlekedési infrastruktúra fejlesztése – országos projektek

A Nyugat-Dunántúl az egyetlen magyar régió, amelynek fő tengelye nem kelet-nyugati, hanem észak-déli irányultságú. Ez a tengely nincs kiépülve, a jelenlegi utak alkalmatlanok a forgalom lebonyolítására, mely hiányosság különösen érzékenyen érinti Szombathelyt. Hiányzik tehát a régióban egy észak-déli közlekedési tengely, amely felfűzné a régió nagyvárosait, amely megteremtené a gyors és biztonságos elérhetőséget a centrumok között, illetve amely jelentősen javítaná az egész régió elérhetőségét, s ezzel közlekedés-földrajzi helyzetét. Az utóbbi években, de különösen hazánk Európai Uniós csatlakozása óta jelentős mértékben megnőtt a Nyugat-Dunántúl főútjainak, elsősorban észak-déli irányultságban, a forgalma. A forgalomnövekedés nagyrészt a tranzit nehézgépjárműveknek köszönhető, de számottevő a növekedés a személyforgalomban is. A jelenlegi utak áteresztőképessége kicsi, a közlekedés nem biztonságos, télen a forgalom folyamatos fenntartása nem biztosítható.

Az észak-déli közúti közlekedési tengely (E65 – M86-os) Szombathelyt érintő elemeinek fejlesztése, ami Vas megyében összesen 68 km közútfejlesztést jelent. A Szombathely-Csorna szakasz 2X2 sávos gyorsforgalmi úttá történő kialakítása (mint a Győr – Szombathely gyorsforgalmi út összeköttetés első eleme) különösen döntő jelentőségű a város számára, de a Szombathely-Körmend szakasz 2X1 sávon, részben új nyomvonalon történő fejlesztése is fontos. Ezek – központi projektként történő – megvalósítása érdekében minden elkövetünk. Mindkét szakasszal kapcsolatosan realitásnak tűnik a cikluson belüli kivitelezés: a csornai szakasz építése elkezdődött, Körmend irányában 2008-ra várható a projektkezdés.

A projekt összesen öt szakaszra bontható, melyek közül a legelőkészítettebb a Szombathely – Vát 10 km-es szakasz, ezért ezzel indulna a beruházás (2006-2008), majd Szombathely szempontjából a legfontosabb, a várost teljesen elkerülő és ezzel tehermentesítő Szombathely (Táplánszentkereszt) – Sorokpolány 8 km-es szakasz építése következne, teljesen új nyomvonalon (2008-2009). A 2010-ig tartó ciklusban megvalósulhatna továbbá a Hegyfalu – Vát szakasz kivitelezése is.

A középtávon megvalósuló Győr – Szombathely gyorsforgalmi út összeköttetés beillesztése a térség úthálózati rendszerébe ugyancsak fontos érdek – ennek különösen hiányzó eleme a 86-os és a 87-es főutak összekötése, melynek mielőbbi kiépítését prioritásként kezeljük. E szakasznak kiemelt jelentőséget kölcsönöz a város ipari park fejlesztési szándéka: ez biztosíthatja leendő ipari park fő megközelítési irányát. (A szakaszra vonatkozó engedélyezési tervek a Phare CBC program keretében elkészültek).

### 1.2. A vasúti közlekedési infrastruktúra fejlesztése – országos projekt

A személy- és árufuvarozás tekintetében is jelentős belföldi és nemzetközi forgalmat lebonyolító Sopron – Szombathely - Szentgotthárd vasútvonal infrastruktúrája felújításra szorul. A vonal fejlesztésének – mely nevesített projektként szerepel az ÚMFT-ben – várható megvalósulása lehetővé teszi a személy- és a teherforgalom bővítését egyaránt Tekinttel arra, hogy az osztrák állam Szentgotthárd és Graz között villamosít, a – vonal vagyonkezelői jogait gyakoroló - GYSEV fejlesztése révén kialakulna a Bécs-Sopron-Szombathely-Szengotthárd-Graz villamos vonalhálózat, új perspektívákat nyitva Szombathely számára is.

Szombathely a Nyugat-Dunántúl legnagyobb vasúti csomópontja, vasúti szerepkörének erősítése fontos feladat. E téren kedvező folyamatok zajlanak, melynek megvalósulását a város minden eszközzel szorgalmazza: a Sopron-Szombathely-Szengotthárd vonal GySEV általi átvétele és tervezett jelentős fejlesztése új perspektívákat nyit a térség számára. A 116 km hosszúságú szakasz, amelynek a Sopron – Szombathely közötti részét a közelmúltban újították fel, 80 km/ó sebességre alkalmas villamosított vonalként, korszerűsítése (100-120 km/h pályasebesség; ETCS II rendszer) a következő ciklusra tervezett; várható kezdése 2008.

A város vasúti szerepkörének növeléséhez, és a gazdaság fejlődéséhez hozzátartozik még a szombathelyi logisztikai központ kibővítése és átalakítása Ro-La bázissá – e fejlesztés megvalósulásban is katalizátor szerepet kíván betölteni az önkormányzat.

### 1.3. Kiemelt útfejlesztések a város területén

A városon belüli úthálózatnak jelentős problémái, hiányzó szakaszai és szűk keresztmetszetei, illetve leromlott elemei vannak, a város közúti forgalmának ésszerűsítése, a feltételek javítása komoly erőfeszítéseket igényel. A szükséges fejlesztések számos célt szolgálnak a forgalombiztonság javításától kezdve, iparterületek feltárásán vagy a város belterületi útjainak tehermentesítésén át a nehéz közúti járművek forgalmának a belterületen kívülre tereléséig.

- A 86-os és 87-es utakat összekötő szakasz megvalósítása

Ezen elsődleges prioritású fejlesztést az is indokolja, hogy a Győr – Szombathely között középtávon megvalósuló 2x2 sávos 86. sz. főutat ésszerűen be kell kötni a ma már működő tehermentesítő úthálózatba – s ennek hiányzó eleme a 86-os és a 87-es főutak összekötése, de sokkal lényegesebb szempont az, hogy e szakasz biztosíthatja (lényegében a 86-os gyorsforgalmi főút befejező szakaszaként) a leendő Ipari Park fő megközelítési irányát.

- Csaba úti felüljáró

A Csaba utca és a Szent Gellért utca között valósul meg a felüljáró, melyhez a Szent Gellért út felőli oldalon két kiszolgáló út (Liliom és a Mikes Kelemen utca) csatlakozik indirekt módon, a vasúti felüljárót alulról keresztezve. A Sólyom utcai kapcsolat szintén indirekt módon megoldott, a Csaba utca felől a Sólyom utca irányába haladó forgalom a felüljárót kihagyva szintben, jobbra kis ívben kiváló sávon megoldott. A Sólyom utcai kapcsolatból közvetlenül megoldható a Rakodó pályaudvar útcsatlakozása. A kibővített Rakodó pályaudvarral egyidejűleg a Sárdi-ér utca kiépítése is megtörténik, így a konténer forgalom az Ipari park felé ezen az útvonalon folytatódik, és nem terheli a Csaba utca forgalmát. A Liliom utcai csomópont szintbeli, hagyományos útcsatlakozás. A Sólyom utcai csomópontnál a Szent Gellért utca felől külön-szintű, a jobbra kiválásra kiváló sáv lesz kialakítva, így a felüljáró három sávos. A felüljáró szélessége 11,25 m, mely 3x3,25 m forgalmi sávszélességet, a kiemelt szegélynél 25-25 cm biztonsági sávszélességet, és a korlátnál 50-50 cm biztonsági sávot biztosít. A felüljárón a kerékpáros és a gyalogos átvezetés szintben megoldott.

Habár az 5 Mrd Ft-os becsült költségű fejlesztés a város számára kiemelten fontos, annak megvalósulására a szükséges források elérhetősége függvényében lehet esély a cikluson belül.

- Puskás Tivadar utca rákötése a tehermentesítő útra

A város ipari területén található Puskás Tivadar utca, amely ma zsákutcaként funkcionál, vezeti le az ipartelep forgalmának egy részét. A város közúti forgalmának ésszerűsítése, az ipartelep nagy terhelésű áruszállító járművei átmenő forgalmának a belterületről történő kiszervezése sürgető feladat, mely a Puskás Tivadar utcának a tehermentesítő útra történő rákötését teszi szükségessé. A fejlesztés megvalósulásához szükséges források elérhetősége függvényében lehet esélye a cikluson belüli projektkezdésnek.

### 1.4. Szombathely komplex kerékpárút rendszerének kiépítése – előkészítés és új szakaszok

A kerékpárutak fejlesztésének szükségességét Nyugat-Dunántúli Régió jövőképe a térség lakosságának igényei és a turizmus trendjei egyaránt alátámasztják.

A fejlesztés komplexitását az jelenti, hogy az két különböző területet kezel egyetlen rendszerként: a városon belüli közlekedésbiztonsági fejlesztéseknél a legfontosabb cél a jelenleg szigetszerűen elhelyezkedő (sok esetben erősen leromlott állapotú) kerékpárutak kiterjedt összefüggő hálózattá fejlesztése, a településközi útvonalak kiépülése ugyanakkor elő kívánja segíti a város és agglomerációjának kohézióját, a környezettudatos magatartásminták terjesztését, sőt a hátáron átívelő kapcsolatok erősítését is.

A város középtávú céljai közt szerepel a városkörnyéki -térségi kerékpárút-hálózat és az azt kiszolgáló (információs, pihenő-vendéglátó és szerviz-) háttér kiépítése, megteremtendő a mikrotérségen belüli közlekedési kapcsolatoknak egy alternatív fejlődési lehetőségét, egyszersmind a turisztikai attrakciók közti összeköttetések kialakításának egy turisztikai trendekkel összhangban álló módját. A regionális hálózatokba illeszkedő mikrotérségi-agglomerációs kerékpárút-rendszer jövőképében szereplő városon kívüli útvonalak (Bucsu-Szombathely-Rum, Szombathely-Balogunyom, Szombathely-Söpte, Szombathely-Vép, Narda-osztrák határ) és városon belüli szakaszok (Bucsui elágazó - Rohonci út; Dolgozók útja – Faludi F. u. – Bakó J. u. – Simon I. u. – volt vasúti töltés - Paragvári u. - a Váci M utca; Bartók B. úti Perint híd - Brutsher J. utca; Szombathely – Kám kerékpárút szombathelyi szakasza; Óperint u. – Külső Rumi út) esetében is rövid időn belül szükségessé válik a prioritások rögzítése, az előnyben részesített szakaszok tervezési-engedélyezési folyamatinak felgyorsítása és a forrásbevonás előkészítése.

### 1.5. Új buszpályaudvar létrejöttének előkészítése

A városban lévő jelenlegi autóbusz pályaudvar összességében nem felel meg a XXI. századi elvárásoknak és követelményeknek, másrészt egyre több európai városban alakítanak ki olyan co-modális közlekedési és egyben kereskedelmi és szolgáltató csomópontokat, ahol találkoznak a vasúti, az autóbusz, a személygépkocsi, a kerékpáros és a gyalogos közlekedési vonalak, ahol ebből fakadóan sokkal egyszerűbb és gyorsabb az átszállás és csatlakozás a különböző közlekedési eszközök között. Ez a csomópont azonban nemcsak közlekedési funkciót töltene be, hanem az itt áthaladó mintegy napi 25-30 ezer ember különböző igényeit is - egy városi alközpontként – kielégítené (bizonyos igazgatási és üzleti szolgáltatások).

A ciklus során lépéseket kezdeményezünk annak érdekében, hogy a jelenlegi Ady téri és az Éhen Gyula téri autóbusz állomások mai szerepét a Vasút-, Nádasdy- és Semmelweis utcák által határolt, mintegy 2,6 hektáros területen felépítendő új buszpályaudvar vehesse át középtávon. A fejlesztés során megépülnek az autóbusz állomás épületei, ezen belül az utasforgalmi létesítmények, az utasellátó létesítmények és az üzemi, üzemviteli létesítmények, de kialakításra kerülnek a kereskedelmi-szolgáltató egységek is, vagyis a tömegközlekedési csomóponthoz társulna bevásárlóközpont, ahogy ezt több nyugat-európai középvárosban is láthatjuk. Az co-modális csomópont kialakítása természetesen szükségessé teszi több külső útépítési munka megvalósítását és bizonyos forgalom átszervezést is. Összességében olyan integrált állomás létesülne, amely a helyi és a helyközi járatoknak egyaránt központja lenne, ezáltal sokkal korszerűbbé, szervezettebbé és átláthatóbbá válna Szombathely tömegközlekedése. Egy helyen összpontosulna az autóbusz pályaudvar, a vasútállomás, a P+R parkoló, kereskedelmi-szolgáltató egységek tömbje, s mindez olyan helyen, amely a belvárosból könnyen elérhető.

A projekt iránt van befektetői érdeklődés – az érdekek és szándékok szereplők közti egyeztetése folyamatban van. Kedvező forgatókönyv megvalósulása esetén a beruházás – a szükséges ingatlanvásárlások lezajlását követően - akár 2008 év elején elindulhat, és mintegy két év alatt be is fejeződhet. Ha ez megtörténik, akkor az Éhen Gyula térről és az Ady térről elköltöző létesítmények helyén megnyílna a lehetőség a területek rehabilitációjára.

### 1.6. Regionális repülőtér kialakítása - előkészítés

A légi közlekedés egyáltalán nem megoldott a térségben. Szombathelyhez a külföldiek közül legközelebb a bécsi és a grazi repülőtér van, mindkettő egyrészt 120-140 km távolságban, másrészt a grazi kapacitásának a határán. A két nemzetközi repülőtér megközelíthetősége nem jó. Belföldön a régióban található a sármelléki és a péri repülőtér, de még csak az előbbi működik és fogad/küld járatokat, az utóbbi fejlesztés alatt áll. Egyik sem tekinthető Szombathely szempontjából számba vehető lehetőségnek. Az elmúlt két-három évben jelentősen megnőtt a légi forgalom iránti kereslet, különösen a „fapados” járatok elterjedésének következtében. Az elkövetkező években az előrejelzések szerint Kelet-Közép-Európa reptéri kereslete az elmúlt időszakhoz hasonlóan jelentősen tovább fog emelkedni, különösen hazánkban. A városnak és tágabb vonzáskörzetének (beleértve Közép-Burgenlandot) szüksége van, elsősorban a turizmus és a gazdaság további fejlődése szempontjából egy regionális jelentőségű repülőtérre

A következő ciklusban előkészítendő reptérfejlesztési projekt magában foglalja egyrészt a repülőtér kialakítását, másrészt közlekedési feltárását. A repülőtér helyszínét illetően végleges döntés még nesz született, a közvetlen vonzáskörzet kínálta alternatívák vizsgálata folyamatban van.

A repülőtér kialakításának ütemezése számos tényező függvénye – első lépésként a helyszínnel kapcsolatos döntéseket kell meghozni. A döntést követően egy éven belül elkészülhet a tanulmányterv, rá egy évre pedig az engedélyezési és kiviteli terv. A megvalósítás cikluson belüli elkezdésének a fentiek fényében csekély a realitása, az előkészítő fázis végig vitele jelentős eredmény volna.

## 2. A VÁROS GAZDASÁGI POTENCIÁLJÁNAK FEJLESZTÉSE, INNOVÁCIÓS KAPACITÁSÁNAK ERŐSÍTÉSE

### 2.1. A Claudius Ipari és Innovációs Park területének és szolgáltatásainak bővítése; Co-modális Logisztikai Központ kialakítása és előkészítése

Szombathely telephelyi vonzerejét a külső befektetők irányában jelentősen javítani szükséges, ehhez– különösen egyes közlekedésfejlesztési kulcsprojektek révén - a külső körülmények középtávú kedvező változása prognosztizálható. A közlekedés-földrajzi pozíciója tekintetében várhatóan felértékelődő város számára ma még komoly problémát jelent a befektetőknek kínálható telephelyek szűkössége, mely szűkösséget a jelenlegi használaton kívüli honvédségi területen kialakítandó iparterület jelentősen oldana, az itt kiépítendő logisztikai infrastruktúra pedig új dimenziókat nyitna a vállalkozások számára

Az önkormányzat gazdaságfejlesztési tevékenységének központi eleme lesz a következő ciklusban egy új ipari park kialakítása és infrastruktúrájának kiépítése a repülőtér és volt kiképző laktanya környékén elhelyezkedő több száz hektáros területen, egy co-modális logisztikai központ létrehozásával együtt. A logisztikai központban – az co-modalitás elveinek megfelelően – mód nyílik a közlekedési módok (a jelentős fejlesztés alatt álló Bécs-Graz vasútvonal, valamint a gyorsforgalmi útként új nyomvonalra kerülő 87-es és 89-es közutak kínálta feltételrendszert itt reptérfejlesztési lehetőség is kiegészíti), összekapcsolására, a gazdasági központ co-modalitásának és közlekedési infrastruktúrájának együttes fejlesztésére.

Első lépésként – a területek tulajdonjogi helyzetének rendezésével és fejlesztésbe vonásával párhuzamosan - fontos a terület közlekedési feltárása, a 87-es út megfelelő szakaszának kiépítése (város keleti része - a laktanya megkerülése hátulról - a Repülőtér melletti elhaladás - csatlakozás a 87-es jelenleg is meglévő kőszegi egyeneséhez), ezt követheti a terület, akár több fázisra osztott fejlesztése. A projekt I. ütemében a tervezési cikluson belül létrejöhet egy fejlesztésre alkalmas 31 hektáros iparterület (a reptér Szombathely MJV közigazgatási határain belüli 17 ha és Söpte 14 ha-os területén), melyen lehetővé válik 10-12 db 1-4- hektáros közművesítését telek kialakítása. A honvédségi területek fejlesztésbe vonása, illetve az intermodális logisztikai központ kialakítása a következő periódusban valósulhat meg. A programszakasz 1,5 Mrd Ft-os költségét döntően a GOP és a ROP forrásaiból kívánjuk biztosítani.

A fejlesztés integráns részeként az infrastrukturális beruházások mellet megvalósul az Ipari Park Kft. szolgáltatásainak fejlesztése is (egyablakos ügyintézés, innováció-menedzsment, technológiai transzfer, stb.).

### 2.2. Tudományos-innovációs fejlesztési centrum létrehozása a 11-es Huszár úti Laktanya rekonstrukciójával – előkészítés

A 11-es Huszár úti (volt szovjet) laktanya rekonstrukciója. A XIX. század végén épült, jelenleg 10 főtiszti és legénységi épületekből álló, több mint 10 hektár területen elhelyezkedő, műemléki védettség alá helyezett épületcsoport és környezete teljes rekonstrukcióra szorul. Az objektum, mely a város frekventált területén található, adottságai alapján számos funkció számára kínálna ideális helyszínt. Az itt megvalósítandó tudományos-innováció fejlesztési centrum létrehozása a városfejlesztés számára egy kulcsfontosságú területen jelenthet előrelépést: a megfogalmazott innováció-orientált fejlesztési stratégia ugyanis nem lehet sikeres a K+F kapacitások növelése, a kutatóhelyek bővülése, különösen a műszaki irányultságú tudásközpontok és oktatási bázisok nélkül.

A projekt keretében egy, az autóipari mechatronika és környezeti ipar (a megújuló energiaforrásokat is beleértve) köré rendeződő, több ágazatot is érintő kutatásfejlesztési és innovációs szolgáltató központ kerülne kialakításra, párhuzamosan kezelve a folyamat során az akcióterületen történő infrastruktúra-fejlesztés tervezését, illetve a területen megvalósuló K+F és innovációs típusú tevékenység előkészítését.

A műszaki tevékenységek keretében az első fázisban – a kármentesítési, állagmegóvási, és tervezési feladatok mellett - a központ fogadó épületeinek (2 db) és egy új, zöldmezős épület kivitelezésének előkészítése és megvalósításának indítása történhet meg; szakmai-tartalmi téren a központ szellemi bázisának megteremtése érdekében teszünk olyan lépéseket, mint egy innovatív spin-off, illetve start-up vállalkozásokat támogató inkubátorház kialakítása és elindítása.

A fejlesztés végső céljaként, az épületegyüttes barnamezős beruházás keretében történő rekonstrukcióját követően létrehozandó tudományos-innovációs fejlesztési centrum olyan oktatási-kutatási funkciókat kapna melyek középpontjában a helyi (jelenlegi, illetve prognosztizált jövőbeli) gazdasági bázis igényei állnak. Kiépülhet itt egy gazdasági-műszaki oktatási centrum (pl. technikusi, mérnöki képzés), de számos egyéb kapcsolódó tevékenység bázisa is lehet az objektum (pl. tanácsadó és innovációs szervezetek, felnőttoktatási központ, konferencia központ).

Az egészét illetően tízmilliárd forintos nagyságrendű program első szakasza, egy inkubátorház és egy tudományos-innovációs szolgáltató központ (2 épület) létrehozásával kb. 2 Mrd Ft-ból megvalósítható, melynek pénzügyi hátteréhez az ÚMFT források (GOP, Autopolisz pólusprogram. TAMOP) mellett a PPP konstrukció lehetőségei is mérlegelendők. A magvalósításában széles partneri kör bevonása látszik szükségesnek (a tudomány képviselői, klaszterek, kamara, innovációs szervezetek, vállalkozások, stb.)

### 2.3. Vásárcsarnok felújítása

Szombathely komoly kereskedővárosi múlttal, jelentős múltbéli kereskedelmi centrum szereppel büszkélkedhet, mely tradíciónak – a számottevő visszaesés ellenére - máig érezhetők bizonyos vetületei. A klasszikus piac mai reprezentánsaként a Vásárcsarnoknak – mintegy 300 kereskedőnek lehetőséget nyújtó - közvetlen piac-funkciója mellett e tradíció képviseletében is szerepe lehet. Nyugat-Európában ma reneszánszukat élik a vásárcsarnokok, a szombathelyi intézmény esetében azonban egyebek mellett az infrastruktúra hiányosságai, az objektum fizikai állapota is gátolja hasonló folyamatok indulását.

A Vásárcsarnok harmincegy éves épülete – az időről időre szükségessé vált és elvégzett kisebb felújítások ellenére – erősen leromlott. A belső terében nemrégiben új padozatot kapott első csarnokban viszonylag kulturált körülmények közt folyik a kereskedelem, de a másik épület is sok tekintetben javításra szorul. Ahhoz, hogy az intézmény valamennyire versenyképessé válhasson a bevásárlóközpontokkal szemben az épület funkcionális és esztétikai megújítására, egyszersmind – ezzel párhuzamosan - az ilyen tereket vonzóvá tevő hangulat kialakulására volna szükség. A mindehhez szükséges beruházás nagyságrendjéről, tartalmáról, lehetséges forrásairól folyamatban vannak az egyeztetések.

### 2.4 A megújuló energiaforrások iparág helyi kezdeményezéseinek összehangolása, ösztönzése

Mind az Európai Unióban, mind hazánkban kiemelt prioritás a fenntartható fejődés elvéből fakadóan a fosszilis energiahordozók arányának a visszaszorítása az energiatermelésben. Jók a város és vonzáskörzete a lehetőségei a biomassza és különösen a szél energiájának a hasznosítására. Ráadásul így kiváltható lenne a tervezett lignit erőmű által termelt villamos áram is, így ez a fenyegető veszély remélhetően elhárulna a kistérségben.

A Szombathelyen jövőképében szerepelő „az erős feldolgozóipar ipar” mellett különböző „perspektivikus iparágakat (megújuló energiák, turizmus)” is jelentős súllyal magába foglaló, fenntartható növekedést biztosító gazdaság ez utóbbi szektorokat illetően komoly alappal bír a célirányos fejlesztésekhez. Az agglomerációban számos olyan előzmény, objektum, intézményi- és tudásbázis, kezdeményezés és kapcsolatrendszer van jele, melyek tematikus összefogása és tudatos fejlesztése valóban egy perspektivikus helyi húzóiparág kibontakozásához vezethetne.

A közeljövő tervezett városi fejlesztései közül több hangsúlyosan kezeli e szakterületet, (laktanya rekonstrukció fókuszban a megújuló erőforrásokkal, a megújuló erőforrások és a korszerű oktatás és kutatás ötvözésének deklarált célja nemzetközi együttműködésben, kapcsolódás az ÚMFT pólus programjának győri eleméhez - különösen a megújuló energiák témakörében stb.), a projektek közti konzisztencia és egymásra épülés e tekintetben nem teljes. A következő években kísérlet teszünk a szféra adottságainak és lehetőségeinek feltárására, az egyes elszigetelt kezdeményezések és szereplői érdekek összehangolására, azzal a stratégiai céllal, hogy középtávon e témakörben komoly tudásbázis és innováció kapacitás épülhessen ki a városban.

E fejlesztési irány mentén jó együttműködési lehetőségek kínálkoznak a város és vonzáskörzete települési közt, beleértve a határon túli Güssinget (Németújvár) és Pinkafeldet (Pinkafő), mint komoly tapasztalatokkal bíró stratégiai partnereket is.

## 3. A VÁROS OKTATÁSI-KÉPZÉSI SZFÉRÁJÁNAK STABILIZÁLÁSA ÉS FEJLESZTÉSE

### 3.1 A közoktatási intézményhálózat stabilizálása, intézményközi és vonáskörzeti vonatkozások rendezése

Szombathely számára az oktatás stratégiailag kiemelt ágazat, melynek értékőrző megújítása határozott prioritást élvez. Ugyanakkor a közoktatási rendszer egésze körüli országos szakmai vitáktól az agglomerációs érdekkülönbségekkel is terhelt helyi finanszírozási nehézségekig, illetve a szakképzés és felnőttképzés kínálata és a gazdaság kereslete közti komoly réstől az iskolarendszeren kívüli képzési piac le nem tisztult voltáig rengeteg probléma nehezíti azt, hogy a humán tőke a városfejlődés húzóágazatává váljék.

Szombathely iskolavárosi szerepének fenntartása és erősítése stratégiai kérdés, szerteágazó kihatásokkal egyebek mellett az életminőségre, a regionális városi szerepekre és a tudásalapú gazdaságra. Az ágazat, mely alapvonalaiban az országos viszonyokat követi, komoly kihívások közepette működik. Ugyan a kihívásokra helyben megfogalmazható válaszok spektrumát a makroszintű, szabályok és feltételek erősen behatárolják, de a maximális hatékonyságra és minőségre törekvés – adott keretek közt - specifikus helyi erőfeszítéseket is igényel.

A csökkenő gyermeklétszám az intézmények, és települések érdekkülönbségeit hozta felszínre, mely területen tiszta viszonyokat kívánunk teremteni a jövőre nézve. A kistérségen belüli érintett településekkel intézményfenntartó társulási megállapodást szeretnénk kötni, melyben rögzítenénk az iskoláskorúak bejárásával kapcsolatos anyagi és intézményi körülményeket. Ennek keretében kívánjuk a jövőben minél nagyobb mértékben kihasználni az iskolabuszok adta lehetőségeket.

Azon önkormányzatok számára, amelyek nem tartanak fenn intézményt, közoktatási feladat-ellátási megállapodás keretében tudunk segítséget nyújtani kötelező közoktatási feladataik ellátására. A megállapodásokban biztosítani kell, hogy a normatíván felüli többletköltségekből az érintett önkormányzatok részt vállaljanak. Az óvodai, illetve általános iskolai felvételeknél a megállapodással rendelkező önkormányzatok területéről érkező gyermekeknek, tanulóknak a szombathelyiekkel azonos feltételeket biztosítunk.

Azon önkormányzatok számára, amelyek az általános iskolájuk felső tagozatát – az alacsony tanulólétszámra tekintettel – nem tudják fenntartani, felajánljuk az alsó tagozat helyben történő működtetése mellett, a tagintézménnyé válás lehetőségét és az érintett tanulók befogadását. Ez esetben is az érintett önkormányzatoknak részt kell vállalniuk a normatíván felüli többletköltségek biztosításában. Nem tervezzük közoktatási intézményeinknek kistérségi társulásba történő bevitelét, ugyanis meg kívánjuk őrizni fenntartói jogaink kizárólagosságát.

### 3.2 Fejlesztési intézkedések a közoktatási szférában

Az intézményhálózat racionalizálása során szükségessé váló korlátozó intézkedések nem jelentik az egész szféra feltételrendszerének kedvezőtlen változását. Épp ellenkezőleg: a demográfiai okok által kikényszerített döntések finanszírozási oldalról új lehetőségeket nyitnak a fennmaradó intézményhálózat hatékonyabb működtetése terén. Az átalakítás következtében felszabaduló erőforrások révén olyan minőségi fejlesztések előtt nyílhatnak meg a lehetőségek, melyek az oktatással kapcsolatosan megfogalmazott – a puszta állapotfenntartáson/értékőrzésen túlmutató - stratégiai céljaink irányába mutatnak.

Folyamatosan keressük – szakemberekkel konzultálva, esetenként a helyi lakosoknak nyújtandó kedvezményrendszerrel összehangolva - azokat a szakmai természetű fejlesztési lehetőségeket, melyek a helyi iskolák működést eredményesebbé, az intézményekből kikerülő fiatalok tudását versenyképesebbé tehetik. Ugyanakkor le kell szögeznünk, hogy az oktatási intézményrendszer átalakítása befejeződött.

E törekvésünk egyik központi eleme a kisgyermekkortól a felnőtté válásig a város közoktatási intézményeiben nyújtandó idegen nyelvi (angol és német) nevelés-oktatás kiemelt súlyú biztosítása. Ennek első lépcsőfoka a szombathelyi óvodásoknak alanyi jogon járó idegen nyelvvel való ismerkedés bevezetése várhatóan a 2008/2009. nevelési évtől. Ezt követően kerülhet sor a 2009/2010. tanévtől - felmenő rendszerben - az általános iskolák első osztályaiban az alanyi jogon járó idegen nyelvoktatás biztosítására. Ezt a rendszerint önkormányzati feladatellátás keretében – főszabály szerint - tandíjért igénybe vehető szolgáltatást a Szombathelyen állandó lakhellyel rendelkező szülők gyermekei számára az Önkormányzat finanszírozza.

A közoktatás minőségi fejlesztése érdekében kezdeményezzük az intézményközi koordináció erősítését, a képzési vertikumok kapcsolatépítését, iskolabokrok létrejöttét és összehangolt működtetését.

### 3.3 A szakképzés intézményrendszerének hálózatelvű megerősítse, illetve a képzési vertikum integrált fejlesztése

Szombathely a régió szakképzési központjának tekinthető, e téren meglévő komparatív előnyeinek kihasználása stratégiai érdek. A szféra folyamatos minőségi fejlesztésének azonban elsődleges célja maga a diák, akinek versenyképes tudása biztosíthatja kedvező munkaerő-piaci pozícióját, alapozhatja meg életszínvonalát és elégedett polgárként városhoz kötődését, s nyújthat munkavállalói szerepében fontos telephelyi előnyöket a város gazdasági szereplői számára.

A szakképzéssel és felnőttoktatással szemben igen komoly társadalmi elvárások kezdtek megfogalmazódni a rendszerváltást követő években. Bár ezekre és a környezeti változásokra a képző intézmények számban és programban egyaránt rugalmasan reagáltak, a megrendelő gazdaság részéről mégis jelentős kritikák érik a rendszert. A képzési struktúra folyamatos megújulásának és minőségi fejlődésének követelményét érezve folyamatos párbeszédet és összehangolt fejlesztéseket kezdeményezünk az érintettek körében, melynek eredményeként olyan folyamatok megerősödését reméljük, mint a gazdaság és az oktatási rendszer párbeszéde formális kereteinek létrejötte és tartalmas működése; a település- és régió specifikus képzések szaporodása; speciális, a trendeket figyelembe vevő képzési és átképzési formák kialakítása; speciális célcsoportoknak szóló programok indulása stb.

A szakképzés és felnőttoktatás fejlesztésében és a gazdaság igényeivel való összehangolásában kulcsszereplőknek tekintjük a TISZK-et, illetve a REMEK-et, mint regionális szerepű intézményeket, melyek folyamatos fejlesztését és különféle hálózatos együttműködéseiket (pl. „képzésfejlesztési kompetenciaközpont” létrehozása) hangsúlyosan szorgalmazzuk.

A főiskola szerepét e szférában – különös tekintettel a képzési vertikumok teljességére – ugyancsak fontosnak tartjuk, az intézménnyel való együttműködés irányában nyitottak vagyunk.

### 3.3 Kezdeményezések a helyi felsőoktatás és a város érdekeinek összehangolására

Tekintve, hogy a tudásalapú városfejlesztés kulcseleme a felsőoktatás, Szombathely MJV jövője szempontjából is döntő jelentőségű, hogy legnagyobb súlyú felsőoktatási intézménye milyen stratégiát épít és milyen pozíciót vív ki az európai szellemi térségben és a releváns piacokon. A felsőoktatás országos átalakulásával és a BDF működésében lezajlott jelentős (tartalmi és infrastrukturális) változásokkal összefüggésben kialakult új helyzetben az intézmény számára óriási, de meg nem kerülhető kihívás egy olyan, az érvényes stratégiai tervet az új körülmények figyelembe vételével tartalommal megtöltő cselekvési terv megfogalmazása, melynek végrehajtása a versenyképesség megerősítését, egyúttal az egyetemi remények megvalósulását ígéri. A cselekvési tervben megjelenő, a város hosszú távú településfejlesztési koncepciójával összhangban álló projektek támogatásában Szombathely Megyei Jogú Város partneri szerepvállalása – az intézményi autonómia mellett is - mindkét fél közös érdeke.

A sajátos helyzetre tekintettel e város szempontjából a fentiek tekintetében kulcsfontosságú problémakörben maga a fejlesztési stratégia –várospolitikai szempontokkal is összhangba hozható - specifikálása is részét képezi a vizsgált időszak teendőinek. A Berzsenyi Dániel Főiskola cselekvési tervének belső kikristályosodási folyamata, a térségi intézmények közti érdekviszonyok, az intézményközi együttműködésekkel összefüggő alternatívák, az ágazatot érintő politikai szempontok és a városfejlesztési törekvések egymást átszövő hatásainak eredőjeként megfogalmazódó (intézményi és/vagy térségi integrált) aktivitás és esetleges kulcsprojekt(ek) pontos körvonalai ma még nem rögzíthetők, ha bizonyos alapelvek és stratégiai irányok ismertnek is tekinthetők.

A projekt(ek) lehetséges elemeiként a BDF Stratégiai Tervének szellemében – egyebek mellett - olyan tevékenységek említhetők, mint a (regionális és nemzetközi) hálózati együttműködések tartalmi megalapozása, a képzési struktúra stabilizálása és piaci igényeknek megfelelő fejlesztése, szakmai diverzifikáció (stratégiai szakfejlesztésekben, a különböző képzési szintek megvalósításával és doktori iskola működtetésével), infrastruktúra fejlesztés, és az infrastruktúra kínálta új lehetőségek kihasználása (pl. Regionális Szellemi Forrásközpont), magasan kvalifikált szakembereket letelepítése, kapcsolatépítés a helyi gazdasággal, informatikai-innovációs centrum funkciók fejlesztése, nemzetközi kutatásfejlesztési projektekben való intenzív részvétel, illetve konkrét fejlesztési irányként az ISES Európai Intézet további fejlesztése.

A megfogalmazódó fejlesztési törekvések az önálló intézmény autonóm fejlesztési irányaként, egy lehetséges hálózati együttműködésen belüli BDF szerepvállalás központi motívumaként és város- és régiófejlesztési impulzusként egyaránt figyelmet érdemel(nek) a városvezetés részéről.

A BDF mellett fontos szerepet játszik a felsőoktatási képzésben a PTE Egészségügyi Főiskolai Kara, különösen a szociális munkások képzésében, ami a város egészségügyi és szociális intézményrendszere működése szempontjából fontos. A város az elkövetkező években is segíteni kívánja az intézmény fejlesztési terveit.

## 4. A VÁROS TÖRTÉNELMI-KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÉRE ÉS SAJÁTOS ADOTTSÁGAIRA ÉPÍTŐ TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK, A VÁROS KULTURÁLIS ARCULATÁNAK TUDATOS GONDOZÁSA

### 4.1 Az Iseum rekonstrukciójának elindítása (Történelmi-régészeti városrész II. ütem)

Szombathely turizmusának meghatározó motívuma (nemcsak a Karnevál újjáéledése óta, de azóta különösen) a római kor, ennek erősítése a város arculata szempontjából kulcskérdés. Az e célt szolgáló – formálódó – történelmi-régészeti városrészen belüli fejlesztések közül kiemelkedik az Iseum helyreállítása, illetve hasznosítása, mely az átépítés után nemcsak a városnak, de tágabb környezetének is fontos idegenforgalmi látványossága, kulturális színhelye lehet.

A város egyik jelképének tartott, egyben Pannónia legjelentősebb építészeti és vallástörténeti emlékei közé tartozó Iseum erősen leromlott épületének és jelenleg kevéssé vonzó környezetének, „a szentkerületnek” teljes rekonstrukciója és ismét bemutathatóvá tétele. A központi objektum megújítása mellett megtörténik a temenos (szentélykörzet, a szentélyt körülvevő terület) beépítése, ezen belül egy - az elmúlt 25 év során feltárt példátlan gazdagságú vallástörténeti anyagot kiállító - interaktív múzeum megvalósítása az antik világ kultúrájának bemutatására. A mostani jelzésszerű homlokzat átalakítás után a szentély egy zárt épületté válik, ahol a látogatók képet kaphatnak egy római szentélyről, annak berendezéseiről, és a korabeli vallási kultusz rituáléjáról is. Nemcsak magát a szentélyt, hanem a körülötte lévő is felújítják, itt

Reális esély van arra, hogy 2009-ig befejeződik a rekonstrukció, melynek 1,2 milliárd forintra becsülhető költségéből, ebből a várt támogatás mértéke mintegy 1 milliárd forint, amit az ÚMFT Nyugat Dunántúli Regionális Operatív Programja – melyben a projekt nevesítve szerepel – révén kívánjuk biztosítani. A tervezett ütemezés szerint 2008 második felében elkezdődhet a rekonstrukció, 2009-re pedig be is fejeződhet.

### 4.2 Történelmi sétaút kialakítása (Történelmi-régészeti városrész II. ütem) - előkészítés

Szombathely város egyedi adottsága a történelmi múltjában rejlik. Fontos gazdasági tényező is lehet az erre épülő történelmi turizmus fejlesztése, a turisztikai szezon idejének és programoknak bővítése, helyszíneinek infrastrukturális fejlesztése, ezáltal a kulturális szolgáltatások állandóan kimagasló színvonalának biztosítása. Az e célok köré felépített Történelmi-régészeti városrész program elemeként kialakítandó, a Ferences kertet és az Iseumot összekötő Történelmi sétaút, amellett hogy a belváros részben elhanyagolt területének teljes rehabilitációját célozza meg, a különböző, kereskedelmi-szolgáltatási, idegenforgalmat kiszolgáló egységek elhelyezésére alkalmas épületek megépítésével és – vállalkozók bevonásával történő – üzemeltetésével a belvárost új színfolttal gazdagíthatja.

A Történelmi témaparkot és az Iseumot elválasztó, a Rákóczi Ferenc–Thököly Imre–Aréna–Zrínyi Ilona utcák által határolt, viszonylag nagy belső szabad területeket tartalmazó tömbbelső feltárása hatalmas lehetőségeket rejt magában, lehetőséget biztosít az új, Történelmi sétaút kialakítására, biztosítva az Iseum és a Ferences kert összeköttetését, ezzel egy új, hangulatos városrész kialakítását. Ez annál is inkább indokolt, mivel az itt található műemlékek mindenképpen felújításra, rekonstrukcióra szorulnak.

Az Iseumot a Ferences-kerttel összekötő, Szombathelyre jellemző történelmi hangulatot idéző gyalogos utat két oldalról (északról és délről) új épületek sora övezi majd. A Sétaút térfalainak kialakításánál a tervezők arra törekedtek, hogy a települési szövet léptékéhez illeszkedő, a gyalogos forgalom számára kellemes, középkori történelmi hangulatot idéző épülettömegeket, homlokzati motívumokat felhasználó, térfalakkal jól határolt terület jöjjön létre. Az épületekbe elsősorban olyan funkciók kerülnek, amelyek javítják a belváros kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó és kulturális ellátottságának színvonalát, figyelembe véve a Történelmi-régészeti városrész egészét és kialakításának célját.

Az alacsony fokú előkészítettségére és az Iseum élvezte prioritásra tekintettel nincs realitása annak, hogy projektszakasz a ciklus során eljusson a kivitelezési fázisig, de önmagában az is komoly erőfeszítéseket igényel, hogy a középtávú megvalósítás pályázati forrásai elérhetővé váljanak.

### 4.3 Római fürdő – II. ütemének elindítása

A turisztikai trendek egyre erőteljesebben helyezik előtérbe a gyógy- és termálturizmust, a vendégek által keresett kínálati csomagoknak mindinkább természetesen elvárt részévé válik a termálfürdő. Szombathelynek, mint jó minőségű termálvízzel és működő termálfürdővel rendelkező városnak elemi érdeke, hogy e fontos területen is (magas szinten) kielégítse a fogyasztói igényeket. A fürdőfejlesztési projekt a római jelleg középpontba állításával kifejezetten egyedi élményeket és a város turisztikai arculatába illeszkedő markáns vonzerőt ígér nemcsak a turistáknak, hanem a helyi lakosságnak is.

A projekt a jelenleg működő termálfürdő fejlesztését, bővítését célozza a vízfelület növelésével, a fürdőszolgáltatások kínálatának szélesítésével és az egészéves üzemeltetés feltételeinek megteremtésével. A megvalósítás terveiben a tematikus karakter domináns jellege és a rekreációs szolgáltatások központi szerepe a két fő irányelv. A II. ütem a fedett termálfürdő létrehozása, melynek medenceterei a hagyományos római fürdők tagolódása szerint több medencetérre oszlik („frigidárium”, „tepidárium”, „caldárium”). Az objektum az önálló bejárattal és a 2x200 férőhelyes öltözőblokkal kiegészülve teljes értékű fürdőt alkot, ennek összekötése azonban mind a fedett uszodával, mind a szállodával megteremthető.

A XXI. századi igényeket kielégítő alapszolgáltatásai és technikai megoldásai mellett a projekt fontos részét képezik a város turisztikai arculatával összhangban lévő római stíluselemek is. A gyerekmedence melletti amfiteátrum-szerű lelátó, az medenceudvari környezet a félkörös oszlopsorral, sétányokkal és pergolákkal, a római udvar kétoldali árkádsoros napozóterasza, illetve a medencék és a környezet egyéb élményelemei (szobrok, oszlopok, kőmaradványok, mozaikok) összességében olyan egyedi és egységes környezetet alkotnak, mely a fogyasztók számára önmagában is többlet-minőséget nyújt, hozzájárulva a szolgáltatások és turizmus piacain oly fontos valóban egyedi és exkluzív  élmény létrejöttéhez.

A fejlesztés komoly politikai lobbit kíván és érdemi szalmai egyeztetés a régióban található, potenciálisan érintett fürdőkkel a fejlesztések és jövőbeni pályázatok összehangolása tekintetében. Ezek sikeres volta esetén esélye van annak, hogy a mintegy 1,5 Mrd Ft-os projekt– 2007 évi pályázatbeadás mellett – a ciklus időszakában, ÚMFT (ROP) források segítségével megvalósul.

### 4.4 Víztorony és KRESZ-park rehabilitáció

A projekt tervezett célja, hogy Szombathely ipari műemlék jellegű víztornyát integrált fejlesztési projekt keretében európai színvonalú turisztikai látványossággá formálja, ezáltal visszacsatolja a város turisztikai vérkeringésébe, valamint a tér környezetében élő lakosság és a városba látogató vendégek számára vonzó, korszerű, új közösségi funkciókat megjelenítő európai jellegű településrészt hozzon létre. Az építmény jelenleg elhanyagolt állapotban van és fejlesztés hiányban, korrozív hatások következtében jelentős károsodást szenvedhet.

A projekt megvalósításával felújításra kerül a Víztorony épülete, egy eddig elhanyagolt állapotban lévő ipari műemlék. A felújítás során új, eddig kihasználatlan közösségi terek alakulnak ki, amelyek fontos turisztikai és közösségi, városi funkciót kapnak. A fejlesztés során kialakításra kerül egy turisztikai, információs e-pont, állandó recepció, a létesítmény irányító központjának irodái, multifunkcionális közösségi tér katedrális felépítéssel (kisebb konferenciák, kulturális előadásoknak teret adva). Az épületet átszövik a vízi-kulturális rendszerek, amelyhez kapcsolódva kialakításra kerül egy vízzel kapcsolatos interaktív játszótér is, az épület másik meghatározó témája, maga a város, Szombathely bemutatása. Az épület fejlesztést követően magába foglal egy mind az öt érzékszervre ható virtuális kiállítóteret és az épület legfelső szintjén kialakítandó panoráma kilátót, amely már önmagában is képes turisztikai vonzerőt kifejteni. Helyet kap egy helyi termékeket, vasi ételeket bemutató gasztronómiai egység is, étlapján tájjellegű ételekkel. Az épület vendégforgalmának lebonyolítását, az újonnan kialakítandó lépcsőház és kettős látványlift biztosítja. A parkban, a zöldfelület megújítása mellett kialakításra kerül a hét tudás kút, fedett zenepavilon, szabadtéri színpad, játszótér. Különleges védett növények kiegészítő jellegű telepítésével tovább szépül a park. Megújul a KRESZ-park útburkolata, táblarendszere, a közlekedési rendszer elemei kicserélésre és rekonstrukcióra kerülnek. Szoborszerű házak kerülnek elhelyezésre. Új utcabútorok kerülnek kihelyezésre, megújul a közvilágítási rendszer. Épület esti díszkivilágítást kap, a városkép javítása érdekében.

A projekt városon belüli előkészítettsége megfelelő, de – a megvalósulás esélyeit nagyban javító - UMFT-n belüli (ROP) nevesítése komoly politikai lobbit kíván. Kedvező forgatókönyv esetén az pályázati forrásból finanszírozandó beruházás 2009-re befejeződhet.

### 4.5 Kámoni Arborétum revitalizációja

A projekt célja a Kámoni Arborétum értékeinek (100 éves múlt, országosan is elismert gyűjtemény, tudományos kutatások) - a város polgárai és turistái számára nyújtható értékekké konvertálása révén - városi kultúrába és turizmusba történő hatékonyabb illesztése, illetve a létesítmény működésének modernizálása, a jövőbeli üzemeltetési kilátása javítás.

A Kámoni Arborétum revitalizációja két ütemben valósulhat meg. Az első ütem egy kertrekonstrukciót tartalmaz, melynek célja az angolpark-jelleg visszaállítása A második ütemben pedig egy multifunkcionális látogatóközpont kialakítása szerepel: egy 450 m2 –es, kétszintes, akadálymentesített fogadóépület építése új beléptető-rendszerrel, infrastruktúrával, az alsó szinten egy közösségi célokra használható előadóteremmel, két kisebb foglalkoztatóval, kiállítási galériával, pénztárral, a felső szinten irodákkal. A beruházáshoz kapcsolódik 5 autóbusz- és 25 db személygépkocsi-parkoló kialakítása is.

A beruházás megvalósulásával a városi-térségi turisztikai kínálatba egy új markáns elem jelenik meg, ezzel együtt a helyi kulturális életnek egy új színtere nyílik meg a polgárok számára, de a környezeti nevelési hatások is fontosak, s a tudományos kutatások is új lendületet kaphatnak. A fejlesztés turisztikai és kutatási vetületei sok tekintetben regionális, illetve országos jelentőségűek.

A projekt jól előkészített, a megvalósulás ütemezését a pályázati kiírások időpontja valamint a mintegy 900 m Ft-ra tehető forrásbevonás (ÚMFT, Interreg), sikeressége határozza meg. Kedvező forgatókönyv esetén beruházás mindkét üteme befejeződhet a ciklus végére.

### 4.6 A színházkultúra helyi (infrastrukturális és szervezeti) feltételrendszerének rendezése, a Városi Színház megalapítása

A város kulturális szférájának számos lényeges kérdése közül kiemelkedik egy: régóta „fájó pont”, a színház hiánya. Az utóbbi években komoly erőfeszítések történtek a színházalapítás irányába, melyek alapvető céljukat máig nem érték el, de a színjátszás ügyét jelentősen előmozdították. Ma már komoly szellemi erők állnak működnek a területen (a színtársulatoktól a bábszínház rokon területéig) jelentős közönségigény léte mellett, mely körülmények alátámasztják a fejlesztési tervek napirenden tartását

A színjátszás (színházi alkotóműhelyek) és bábművészet markáns jelenlétének megerősítés és méltó infrastrukturális hátterének megteremtése a város eltökélt szándéka. Ma már (a több évtizedes múltú Ferrum Színpad mellett) több független műhely is működik Szombathelyen, s több – támogatandó- kezdeményezés él a színházi terek megteremtésére is. E mind sokszínűbb kínálat jelenléte nyújthatja a nagy teljesítmények legjobb táptalaját, s e közegből – önkormányzati döntés nyomán, külső impulzusok segítségével – bizonyos feltételek teljesülése esetén kinőhet a város hivatásos színháza is. A művészeti tevékenységet azonban nehezíti, hogy a ma működő színjátszóhelyek nem mentesek a problémáktól, a Bábszínház elhelyezése megoldatlan, a fejlesztési igények nagyok. Az állandó színház épületének végleges rendezése szerepel az önkormányzat napirendjén, bizonyos lehetőségek (pl. társulatalapítás) mérlegelése, a megvalósítás lehetőségeinek és a finanszírozás lehetséges forrásainak elemzése folyamatban van.

### 4.7 A Nemzet Sportvárosa cím nyújtotta rangnak megfelelő városi sportpolitikai (infrastrukturális és szervezeti) intézkedések

Szombathelynek, mint a Nemzet Sportvárosa cím birtokosának, a Sportcsarnok révén jelentősen kedvezőbbé vált feltételrendszerében és az utóbbi időben megfogalmazódott fejlesztési elképzelései perspektívájában komolyan mérlegelnie kell a szféra nyújtotta várospolitikai lehetőségeket. A sporthoz kötődő koncentrált fejlesztések révén számottevő turizmust generáló, Ausztria irányába is jelentős vonzerőt kifejtő, markáns és fiatalos arculatú sportvárossá válhat.

Ezen elvi célok mellett fontos körülmény az is, hogy a város döntéshozói körében régóta konszenzus van a Csónakázó tó tágabb környékének, rekreációs övezeti fejlesztése tekintetében. E terület – természeti értékeivel, rekreációs intézményeivel, egybefüggő voltával - olyan egyedi adottsága a városnak, mely a város egészének, melynek kihasználása elemi városi érdek. E terület komplex fejlesztése, a városi szabadidős vérkeringésbe és a turizmusba történő még intenzívebb bekapcsolása önmagában is jelentős városfejlesztési hozadékokat ígér, a sport motívum középpontba állításával pedig a sportvárosi jelleget rendkívüli mértékben és egyedi módon megerősíti.

Az infrastrukturális elemeke illetően kulcselem az Új Városliget összefüggő területének – a szükséges egyedi beruházásokon túlmutató - komplex rekreációs övezeti fejlesztése. A program megvalósítandó projektjei együttesen, kiegészítve a már működő elemeket egy olyan kiemelkedő „fogyasztói értéket” ígérő kínálati csomagot nyújtanak komoly szinergikus hatásokkal célcsoportok széles körének, mely a térségben egyedülálló.

Az övezethez olyan sporthoz kötődő, meglévő, vagy fejlesztendő objektumok tartoznak, mint a Sugár úti Atlétikai Centrum (működik, intenzívebb hasznosítása kívánatos), az Aréna Savaria Sportcsarnok (működik, intenzívebb hasznosítása kívánatos), a Városligeti (SzSE) Sportpálya (működik, de felújítása és intenzívebb hasznosítása kívánatos), a Haladás sporttelep és edzőpályák (működik, a hosszú távú hasznosítás/működtetés kereteinek kidolgozása napirendre veendő), a Tófürdő (működik, a hasznosítása új lehetőségeinek keresése/mérlegelése kívánatos, pl. csúszdapark bővítése, fizikai/üzemeltetési kapcsolat a Termálfürdővel/Római Fürdővel), a Műjégpálya (egész éves és többirányú használatra alkalmassá tétele napirenden van), a fedett Uszoda (és a fejlesztendő Római Fürdő), a Sportliget a bővítendő Kalandvárossal és egy nemzetközi skate-park (versenyekhez is alkalmas görkorcsolyás, gördeszkás edzőcentrum), valamint egy Nemzetközi tenisz edző- és versenyközpont létrehozásának szándékával. Ezen különleges értékű adottságok – pályázati és magántőke bevonásával történő - összehangolt fejlesztését az önkormányzat a következő években határozottan szorgalmazni kívánja.

Az infrastrukturális fejlesztések hátterében a sporttevékenységekkel kapcsolatos városi stratégiában is jelentős lépések várhatók. Kezdeményezzük egyebek közt a sportfinanszírozás rendszerének átalakítását, a városon belül megjelent dinamikus kezdeményezésekkel történő partneri viszony megerősítését, vagy az egyesületei konfliktusokból fakadó visszahúzó erők oldását – összességében a szféra várospolitikai helyének stabilizálását, az abban rejlő erők maximális kibontakozása érdekében.

### 4.8 Szombathely kulturális és idegenforgalmi arculatának tudatos gondozása, a városi szintű turizmus menedzsment és marketing intézményesítése

A modern városfejlődésben rendkívül fontos szerep jut a kultúrának, a kulturális iparnak. A városi lét egyik lényeges ismérve a kultúra markáns jelenléte, a kultúra iránti igény erős volta és a kínálat bősége. E dimenzió igen erőteljesen megjelenik – az arculaton keresztül – a városok versenyén, s e versenytényező - a telephelyválasztás lágy tényezőinek felértékelődésével összefüggésben - komolyan befolyásolni képes még a tőkebefektetési döntéseket is.

Szombathely jövőjét illetően konszenzus van abban a helyi véleményformálók és programalkotók széles körében, hogy a fejlesztés kulcsfontosságú területe, a város egyik lehetséges kitörési pontja a - a szó legtágabb értelmében – kultúra és az ezzel összefüggő turizmus. A két szféra tudatos és összehangolt működtetése a következő időszak fontos feladata lesz. Ennek fontos lépéseit jelenti az összevont kulturális intézmény létrehozása és a településmarketing koncepció elkészítése. Mindemellett fontosnak tartjuk a meglévő és kiemelt idegenforgalmi vonzerővel rendelkező létesítmények (Romkert, Szent Márton út, stb.) állagmegóvását, és lehetőség szerinti fejlesztését.

Az új intézményhez kötődően szándékaink szerint a ciklusban megvalósul a városi szintű turizmus menedzsment és marketing intézményesítése. Ennek során végre megtörténik a város idegenforgalmi menedzselésének, kultúraszervező feladatának és külső-belső kommunikációjának (a feladat- és hatásköröknek, illetve a felelősségnek) egy kézbe adása, ami a fizikai és humán kapacitások hatékonyabb felhasználása és az erőfeszítések fókuszáltabb volta révén komoly eredményeket hozhat.

Kulturális és turisztikai stratégiánk fontos elemeként együttműködő partnerként csatlakozni kívánunk az „Európa Kulturális Fővárosa - Pécs, 2010” programhoz

## 5. A TÉRSÉGI KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE, AZ AGGLOMERÁCIÓ RÉGIÓN BELÜLI SÚLYÁNAK NÖVELÉSE

### 5.1 Agglomerációs fejlesztési tanács létrehozása és működtetése

Az elmúlt hónapok számos szakmai és politikai fórumán hangsúlyosan megfogalmazódott az a lehetőség, hogy a város és a vonzásköréhez tartozó települések közösen lépjenek fel a további együttműködés, a térség fejlesztése, a közös pályázati aktivitás érdekében. Az együttműködés földrajzi kereteit illetően megítélésünk szerint nagyobb figyelmet kell kapnia – a hivatalos kistérségi kötelékek mellett – annak a szerves kapcsolatrendszernek is, melyet a Szombathely - Kőszeg kétpólusú agglomeráció nyújt. A szorosabb kooperációt mindenekelőtt a belső közös ügyek, összetartozó rendszerek és a nyilvánvaló közös érdekek indokolják, de egy közel 120 ezer fős település-együttes kifelé is nagyobb eséllyel tudja érdekeit képviselni.

#### Az intézkedés tartalma

Szombathely számára a legfontosabb kapcsolatrendszert saját vonzáskörzete (agglomerációja) jelenti, miként a vonzáskörzet települései számára is kulcskérdés a várossal kialakított kapcsolatok tartalma. E kapcsolatrendszer kölcsönös érdekeket figyelembe vevő megújítása, élővé és intenzívvé tétele jelentősen javíthatja a térség egészének lehetőségeit, ezzel versenypozícióját. Számos területfejlesztési szakmai és politikai érv szól amellett az együttműködés stratégiai kérdésinek kezelésére és az azokkal kapcsolatos döntések meghozatalára önálló formális szervezeti keret kialakítására van szükség. Ennek létrehozására mindinkább érzékelhető a szándék (ez reális alapot jelent a 2007. évi zászlóbontásra), a megvalósítás konkrét körvonalai azonban mérlegelendők. A vonatkozó törvények kínálta alternatíváknak számos jogi, politikai és menedzsment jellegű vetülete van, a politikai súly, a legitimitás, a bürokratizáltság, a forrásszerzési potenciál, a működési érdekeltség és a menedzsment rugalmasság szempontjai együttesen mérlegelendők és optimalizálandók. Hasonlóképpen szakmai-politikai döntést igényel az együttműködés földrajzi határainak körvonalazása is.

Az agglomerációs szerveződés tartalmi feladatait illetően kezdeményező szerepet vállalunk egy olyan egyeztetési folyamat elindításában, melynek célja azoknak a - stratégiai jellegű és projekt szintű - fejlesztéseknek a felszínre hozása melyek az agglomeráció és az egyes települések fejlődésének új lendületet adhatnak. Lényegesnek tartjuk, hogy együttesen tudjunk fellépni agglomerációs partnereinkkel a térséget érintő fejlesztési projektek megvalósítása érdekében, különösen az olyan nagy jelentőségű ügyekben, mint pl. a dozmati és lukácsházi víztározó, a Szombathely - Kőszeg elővárosi vasútvonal, az összehangolt idegenforgalmi fejlesztések és a határ menti kapcsolatok javítása, egy agglomerációs szintű gazdaságfejlesztési program, vagy a komplex térségi kerékpárút-hálózat kialakítása.

### 5.2 Szombathely integrált elővárosi közlekedésének megszervezése – előkészítés, forrásbevonás

Szombathely Megyei Jogú Város - határon is túlnyúló - agglomerációs-térségi szerepének határozott erősítésére törekszik. E számos területre (gazdaság, oktatás, kultúra, turizmus, szolgáltatások stb.) irányuló törekvés számára fontos előfeltétel a térségi közlekedési kapcsolatok fejlesztése, optimalizálása. Az elővárosi közlekedés optimalizálásának adekvát formáját jelentheti egy integrált közlekedési rendszerben, amelyben együtt jelenik meg a helyközi és helyi közlekedés, a vasútvonalakhoz kapcsolódó átszállási lehetőségekkel és P+R parkolókkal

A projekt eredményeként a városkörnyéki és térségi közlekedés hatékonysága számottevően javulhat. Az új közlekedés-földrajzi térben – gazdaságfejlesztési és egyéb indukált hatások révén - Szombathely térségi szerepe, határon átnyúló térszervező ereje, ezzel a térségi kohézió jelentősen erősödhet. Egy megerősödő térségi centrum új impulzusokat nyújt az endogén regionális fejlődés számára.

A projekt tartalmát egy korszerű kötöttpályás elővárosi közlekedési rendszer létrehozása jelenti az agglomerációs tömegközlekedés optimalizálása érdekében, mely három különböző területre terjedhet ki:

A projekt tartalmát egy korszerű kötöttpályás elővárosi közlekedési rendszer létrehozása jelenti az agglomerációs tömegközlekedés optimalizálása érdekében, mely három különböző területre terjedhet ki: (1.) Helyi érdekű vasút a Szombathely-Kőszeg (esetleg -Oberpullendorf) szakaszon, melyhez csatlakozna a városon belüli szakasz; (2.) Nem helyi érdekű vasút: az oberwart-i szakasz (magyar részen 10 km megépítése válna szükségessé; Gyöngyösfalu térségében kitérőt kellene építeni a szerelvények kerülése miatt.) Vasszécseny irányában a töltést vasúti közlekedésre már nem lehet használni (túl közeli beépítések), itt elővárosi villamos jöhet szóba, ami összeköthető a Kőszeg felé irányuló rendszerrel; (3.) A kőszegi szakasz villamosítása (karlsruhe-i mintára) Oberpullendorf-ig - ez a szakasz ugyancsak csatlakoztatható a fenti rendszerhez (beleértve a vasszécsenyi részt is), s ezt villamosként üzemeltetnék, HÉV-jelleggel.

A ciklus időszakában megteendő lépések és elért eredmények kulcsfontosságúak az összesen 29 mdFt-os projekt megvalósulási esélyeit illetően. Az EU közlekedésfejlesztési törekvéseinek trendjeibe jól illeszkedő program hazai finanszírozási háttere jelenleg meglehetősen kiszámíthatatlan, a komoly forrásbevonásra irányuló erőfeszítések szükségesek úgy szakmai, mint politikai vonalon. E lobbi-tevékenységgel párhuzamosan a közeljövőben intenzív tárgyalásokat kívánunk kezdeményezni a potenciális partnerek között a magvalósítás konkrétumaira vonatkozóan.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata kész a projektgazdája szerep felvállalására is, de programban érintett egyéb szereplők, mint az RFÜ, vagy a Regionális Közlekedési Szövetség által szervezendő konzorciumhoz (a MÁV, az érintett települések önkormányzatai, egyes beszállítóként érdekelt társaságok részvételével) csatlakozva is hajlandó a folyamatot előmozdítani. A projekt megvalósulásának az előkészítési tevékenységek terjedelmére tekintettel a 2010-2013 időszakban lehet realitása.

### 5.3 Árvízvédelem és térségfejlesztés Szombathely környezetében (ÁR-TÉR program)

A térség legfontosabb vízgazdálkodási problémái csak részlegesen megoldottak. A területen található nagyobb vízfolyások (Gyöngyös, Sorok-Perint, Arany-patak) jelenlegi üzemeltetési adottságai nem felelnek meg a térség igényeinek, védműveik a törvény által előírt biztonságot nem szolgáltatják. A kisebb árvizek ellen a jelenlegi árvízvédelmi felkészültség alapvetően stabil védelmet nyújt, de a ritkán jelentkező, rendkívüli árvizeket, mint például az 1965-ös árvíz, nem tudja kezelni. Akkor a kialakult árvíz következtében Kőszegen, Gencsapátiban, Szombathelyen, valamint a Sorok-Perint vízgyűjtőjén jelentős területek kerültek víz alá az árvízvédelmi művek hiánya miatt. Azóta a helyzet csak részben változott. Az 1965-ös árvizet követően mederrendezési, bővítési munkálatok indultak meg, helyenként tanácsi védtöltések épültek. Ezek a beavatkozások az érintett településeket a kisebb árvizektől mentesítették, de a nagyobb, 1965-öshöz hasonló rendkívüli árvizekkel szemben még nem nyújtanak megfelelő védelmet. A projekt keretében azonban nemcsak árvízvédelmi fejlesztések valósulnak meg, hanem olyanok is (elsősorban a tározók idegenforgalmi hasznosítása), amelyek egyúttal a területfejlesztésnek is új lehetőségeket adnak.

A projekt – mely ugyan sem területileg, sem hatáskörileg nem az önkormányzathoz tartozik, hatásaiban és az agglomerációs szerepvállalásra tekintettel mégiscsak hangsúlyosan a városi érdekkörbe sorolható - kettő komplex hasznosítású árvízi tározó kialakítását foglalja magába. Az egyik a lukácsházi tározó, amely egy völgyzárógáttal gátolja el a Gyöngyös patakot és mögötte egy 5,2 millió m3-es térfogatú tározó alakulna ki , ahol az elöntött terület nagysága 161 ha. A völgyzárógát magassága 8,4 m, hossza 2420 m. A tározó egy része állandó vizű horgász- és közcélú tó formájában idegenforgalmi, különösen ökoturisztikai hasznosítású lenne. A tározó a mai 87-es főúttól délre, Lukácsháza külterületén Kőszeg irányába helyezkedne el. A másik árvízi tározó az Aranypatak vizének felhasználásával jönne létre Dozmat külterületén, a településtől nyugat-északnyugatra, Bucsu község irányába. A kialakítandó tározó kisebb, mint a lukácsházi, az elöntött felület 34,6 ha, az árvízi térfogat 749 ezer m3. A tározótéren belül lehetőség nyílik állandó vízfelületű tó kialakítására, ezzel a turizmus fejlesztésére. A part menti gyepterület, nádas élőhelyek védett madárfajoknak biztosítanának fészkelő helyet.

A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi- és Vízügyi Igazgatóság által gondozott, de önkormányzati szerepvállalással indítandó projekt becsült költsége összesen 3,1 Mrd Ft, melynek mintegy kétharmadát a lukácsházi tározó igényli - ehhez a forrásokat az ÚMFT programjai (KEOP, ROP) biztosíthatják. Tekintettel a projekt megfelelő előkészítettségére és szakmán belüli regionális prioritására, a megvalósítás 2008 évi indításának és cikluson belüli befejezésének jó esélyei vannak

### 5.4 Összehangolt gazdaságfejlesztés a Szombathely-Kőszeg tengely mentén

A Szombathely-Kőszeg közti vonalas agglomeráció számos pontján (Gencsapátitól Kőszegig) fogalmazódnak meg – ma még erősen Szombathely árnyékában - ipartelepítési, vállalkozásfejlesztési törekvések, melyek a mind jobban összenövő településegyüttes sajátosságaiból fakadóan igen hasonló feltételrendszerben keresik a lehetőségeket. A erőfeszítések összehangolása és közös menedzsmentje a térség egésznek (beleértve Szombathelyt is) előnyöket - fokozódó vállalkozói aktivitást, nagyobb telephelyi vonzerőt, több betelepülő vállalkozást, magasabb foglalkoztatási szintet - ígér.

A térségben (Kőszeg-Lukácsháza-Gencsapáti) mintegy 100-150 ha iparterület áll rendelkezésre, illetve alakítható ki (beleértve ide sajátos kínálati elemként a Kőszeg város tulajdonában lévő volt ingatlanokat is), melyhez a közlekedés-földrajzi feltételek adottak, az infrastruktúra hiányzó és hiányos elemei fejlesztéseket igényelnek – a térségi összefogás pedig a nagyobb léptékű telephelyi és munkaerő kínálatot biztosíthatja. A törekvésnek kulcsfontosságú eleme a zóna egységes és professzionális menedzsmentjének kialakítása és működtetése. A menedzsment tevékenységei közé tartozhatnak bizonyos tervezési munkák, az érintett területek infrastrukturális fejlesztésének előmozdítása, befektetés-ösztönzési feladatok ellátása.

A településegyüttes számos sajátossága azonban komoly követelményeket fogalmaz meg a területrendezési kérdésekben, a lakó-, turisztikai- és ipari funkciók határozott elkülönítése érdekében egy átgondolt térségi területrendezési terv is szükséges, melynek elkészítését kezdeményezzük.

### 5.5  Nyugat-dunántúli Regionális Hulladék-gazdálkodási Program – előkészítés

Noha alapvetően megoldott a hulladékok rendszeres begyűjtése Vas megye legnagyobb részén, s a települések túlnyomó többségében, de ez nem képez egy egységes hulladékgazdálkodási rendszert, mert nem tartalmazza a hulladékok mechanikai és biológiai előkezelését, nem valósul meg a szelektív gyűjtés, és nem hasznosul a hulladék. A fejlesztés szükségességét több tényező is alátámasztja. Egységes rendszer szerint történne a megye nagy részén a hulladék begyűjtése, szelektálása és hasznosítása. A szétaprózott és sok esetben korszerűtlen hulladékgyűjtők helyett egy helyen fogadnák az érintett településekről érkező hulladékot, amely gyűjtő minden tekintetben megfelelne az Európai Uniós elvárásoknak. Indokolt a projekt azért is, mert a Vas megyei önkormányzatok túlnyomó többsége még nem csatlakozott a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által elkészíttetett hazai hulladékgazdálkodási fejlesztési koncepciójában meghatározott hulladékgazdálkodási kezdeményezésekhez.

A Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata projektgazda szerepével indítandó projekt területi hatálya Vas megye 195 településére, összesen 244 899 főre terjedne ki. A keletkező hulladékmennyiség súlypontja alapján egy központi helyen, Szombathelyen, vagy közvetlen környékén kell kialakítani a létesítményeket. Közöttük egy hulladék-előkészítő központot, melyet a szombathelyi ipari park területére tervezhető (ebben helyet kapna a válogatómű, a mechanikai előkezelő mű és a biofermentáló telep), másodsorban egy hulladékkezelő központot, a hulladék-előkészítő központ közelében, jól megközelíthető helyen (ebben helyet kapna a komposzttelep és a hulladéklerakó), végül szükséges kialakítani egy termikus hasznosító művet, melyben égetéssel a hulladékból hőt állítanak elő. A rendszer feltételezi a településeken a szelektív hulladékgyűjtés bevezetését, melynek keretében minden településen gyűjtőszigeteket kell kialakítani, de kellenek megfelelő gyűjtőautók és hulladékudvarok.

A teljes projekt – ÚMFT/KEOP forrásokból fedezendő - becsült költsége mintegy 14-15 Mrd Ft, ennek azonban csak kisebb része kapcsolódik a ciklus időszakához. A hatástanulmányok, és engedélyezési tervek 2008-ra történő elkészítése , majd a régészeti leletmentés, a terület biztosítása és a lőszermentesítés elvégzése után a ciklus utolsó évében indulhat a kétéves beruházás.

## 6. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS RACIONALIZÁLÁSA, A MŰKÖDŐKÉPESSÉG ÉS A GAZDÁLKODÁS STABILITÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA

### 6.1 A működés és fejlesztés egyensúlyának megteremtése/biztosítása

A város költségvetésének komoly működési hiányával indult a ciklus. A 150 m Ft feletti deficit csökkentésére is csak komoly erőfeszítések mellett van esély. Mindamellett a hitelállomány nagysága és újratermelődés fenntarthatalanná teszi az elmúlt évek gyakorlatát, de a számos területen jelentkező fontos ügyek és finanszírozási igények miatt is megkerülhetetlen feladat az egyensúly mielőbbi helyreállítása.

#### Az intézkedés tartalma

A város működtetésben és a fejlesztések elindításában korlátozó feltételt jelent a város jelenlegi 6,7 Mrd Ft-os hitelállománya és 2007-ben is százötven milliós működési hiánya. A ciklusprogram egyik kiemelt feladata e helyzet jelentős javítása. A ciklus első két évében cél a folyó egyensúly megteremtése, az ezt követő években pedig saját forrásból többletbevételek elérése.

Az egyensúlyra törekvés érdekében történt meg az oktatási ágazat racionalizálás és folyik a kulturális intézményrendszer átalakítása, ennek érdekében vissza kell lépni – az egyes területek jövőbeli támogatása elveinek tisztázása kíséretében - több önként vállalt feladat ellátása/finanszírozása terén Volán működési támogatása, kulturális támogatások, megyei intézmények támogatása, sporttámogatások, média-támogatás, képviselői keretek stb.). A kiadási tételek racionalizálása ürügyén, de nem csak e rövid távú céllal a következő években át kell tekinteni a városban nyújtott közszolgáltatások teljes körét - a vízügytől a tömegközlekedésig - költségszerkezet, szolgáltatási színvonal, működési hatékonyság és a mai megoldások esetleges alternatívái tekintetében.

A költségvetési intézmények struktúrájának megváltoztatásával, és a kiadások visszafogásával reálissá válhat annak lehetősége, hogy a város költségvetésében 2007. évben jelentkezzen utoljára működési hiány.

A fejlesztés területen tapasztalható forráshiány a vagyongazdálkodás új gyakorlatának eredményessége útján csökkenthető távlatilag. A folyamatban levő és tervezett beruházásokhoz jelenleg nincsenek veszélyben, ha azok szükség szerinti finanszírozására/előfinanszírozására hitelfelvételre is kényszerül a város. A költségvetési hiány semmiképpen nem képez akadályt a külső pályázati forrásbevonásoknál, ilyen fejlesztési célok (pályázati önerő) érdekében további hitelek bevonásával számolunk.

### 6.2 Aktív fejlesztéspolitika - projektgenerálási offenzíva

Közeljövő fejlesztéspolitikai feltételrendszere, az önkormányzatok finanszírozásával kapcsolatos központi szabályozás, illetve Szombathely MJV költségvetési pozíciója a településfejlesztési tevékenység folytatását erősen korlátok közé szorítja. A puszta működésen túlmutató célok finanszírozásának majdhogynem egyetlen forrásaként az Új Magyarország Fejlesztési Terv programjai – és néhány további pályázati forrás - jöhetnek szóba. Ez a pénzügyi tervezés sajátosan kifelé orientált, pályázatközpontú gyakorlatának elterjedését és a szereplők közti forrásszerző verseny intenzifikálódását vonja maga után. Szombathelynek is fel kell készülnie e körülményekre.

A város fejlesztéspolitikájának pilléreit azok a nagyprojektek jelentik, melyeket a közgyűlés határozatban rögzített. Ezek megvalósulása – ezzel a város fejlődési potenciáljának maximális szintű kibontakozása – érdekében tudatos lépéseket és komoly erőfeszítéseket kell tennünk. A projektirányító testületek létrehozásával és a projektek menedzsmentjének gondos megszervezésével, illetve szükség esetén külső tanácsadók bevonásával a projektek alapos előkészítését és professzionális lebonyolítását kívánjuk megalapozni, emellett az arra alkalmas szakmai, intézményi és politikai csatornákon minden elkövetünk szempontjaink és érdekeink markáns artikulációja, illetve a fejlesztési források lehető legnagyobb mértékű bevonhatósága érdekében.

A megnyíló NFT programokkal összefüggésben határozott törekvésünk, hogy a nevesített nagyprojektek mellett nagyszámú kisebb volumenű pályázattal mozdítsuk előre a város fejlődősét. A projektgenerálás és –menedzselés eredményessége érdekében fontosnak tekintjük a stratégiai iroda hivatalon belüli pozíciójának erősítését, és működési hatékonyságának fokozását.

A projektgenerálás területén is eredményeket ígér az a szándékunk is, mely külső kapcsolataink (partnertelepülésekkel, intézményekkel, vállalkozásokkal, civil közösségekkel, szakmai szervezetekkel stb.) megerősítésére, tartalmasabbá tételére irányul.

### 6.3 A vagyongazdálkodás hatékony szervezeti hátterének megteremtése

Habár az önkormányzati gazdálkodás feltételrendszerének változékonysága és ellentmondásai jelenleg sok tekintetben kényszerpályákra szorítják az önkormányzatokat, a korlátozott lehetőségek maximális kihasználásához megkerülhetetlen feladatot jelent a gazdálkodás modernizációja. Csak egy átgondolt, áttekinthető és (a feladatok minősítését és rangsorolását is feltételező) stratégiai szemléletű gazdálkodás mellett válhat képessé az önkormányzat arra, hogy pénzügyi helyzetét hosszabb távra rendezze úgy, hogy az egyes feladatokra rendelkezésre álló források, azok felhasználási mechanizmusai, valamint a lakosság elégedettsége közt világos és kielégítő kapcsolatot teremtsen.

A Házkezelési Kft és Városgazdálkodási Kft fúziójával, majd a Claudius Ipari és Innovációs Kft bevonásával – de az egyesülő társaságok szakmai önállóságának fenntartása mellett - létrehozandó Vagyongazdálkodási Zrt feladata az aktív vagyongazdálkodás régóta napirenden szereplő megvalósítása. (Az egyesülő társaságok szakmai önállósága nem kerül „összemosásra”, önálló költség és eredmény elszámolású divízióként nyomon követhető a munkavégzésük teljes folyamata.) A ciklus végére minden szóba jöhető vagyonelem az új szervezet kezelésébe kerülne (beleértve a város értékpapír-portfolióját is), melynek bázisán egy kellő tőkeerővel rendelkező cég jönne létre, mely külső források feltárásával komoly fejlesztési feladatokat is elláthat. Az egyesüléssel létrehozható gazdasági társaság jelentős piaci szerepe az erők koncentrálásával, az érintett szereplők szakmai tudásával, az egyesített vagyon nagyságával és a hitelképességgel lehet biztosított.

A Vagyongazdálkodási Zrt feladat- és hatásköreinek meghatározása politikai döntéseket igényel, de ennek során figyelembe veendők az önkormányzati feladatellátással kapcsolatos törvényi kötöttségek. A hatósági jogosítványoktól, a vagyonkatasztertől, illetve az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó elemektől eltekintve a Zrt szinte minden lényeges területen komoly szerephez juthat, mint a várhatóan megszerzendő ingatlanok/területek hasznosítása, a közterületek bizonyos köre, az intézményi vagyon tekintélyes hányada, stb. 2007 év lényeges feladata az intézményi vagyon áttekintése, s azon döntés – elsősorban gazdálkodási-hatékonysági szempontok szerinti - meghozatala, hogy mely elemek helyezendők át az új szervezetbe.

A vagyongazdálkodás hatékonyságának növelése, az önkormányzati vagyon naprakész rendszerének kialakítása, a vagyonbővítés lehetőségeinek folyamatos értékelése, a vagyon feletti kontroll rendszerének folyamatos javítása komoly szakmai feladatot ró az új intézmény menedzsmentjére, egyben hangsúlyossá teszi az e szervezet tulajdonosi ellenőrzésével kapcsolatos kérdéseket is.

### 6.4 A közművelődési intézményhálózat racionalizálására

A modern városfejlődésben rendkívül fontos szerep jut a kultúrának, a kulturális iparnak. A városi lét egyik lényeges ismérve a kultúra markáns jelenléte, a kultúra iránti igény erős volta és a kínálat bősége. Szombathely jövőjét illetően is konszenzus van abban a helyi véleményformálók és döntéshozók széles körében, hogy a fejlesztés kulcsfontosságú területe, a város egyik lehetséges kitörési pontja a kultúra (a szó legtágabb értelmében), ugyanakkor e lehetőség valósággá válását némiképp nehezíti a jelenlegi helyzet számos ellentmondása és megoldatlan problémája, azon belül is különösen a kiterjedt és sok párhuzamosságot tartalmazó intézményrendszer forrásigénye és a finanszírozási lehetőségek korlátossága közti ellentmondás.

A ciklus kezdetén Szombathely Megyei Jogú Város kulturális ellátottságát hét intézmény (3 önkormányzati fenntartású költségvetési szerv, az Oladi Művelődési Központ, a Gyermekek Háza, és a Művészetek Háza, valamint az MSH Rendezvényház Kht., a Savaria Moziüzemeltető és Szolgáltató Kft., a Házkezelési Kft. által működtetett Helyőrségi Művelődési Ház, és a Nyitra utcai Általános Művelődési Központ látta el. A nagyszámú szereplő a tapasztalatok szerint nem tudta kellő hatékonysággal és gazdaságossággal szolgálni a város e szférával összefüggő érdekeit, mely helyzet változtatást igényelt.

A racionalizálási folyamat részeként hozott döntés értelmében a város kulturális intézményhálózatát az Oladi Művelődési Központ (jelenleg előkészítés alatt áll ÁMK-vá történő átalakítása) és a Nyitra utcai ÁMK, valamint a civil szervezetek által működtetett „művelődési házak” kivételével 2007 évtől egy kulturális intézménnyé szervezve kívánjuk működtetni, megtartva a tagintézmények profilját, egyedi arculatát. Az átszervezés célja egyfelől a gazdaságosság elvének hangsúlyos érvényre juttatása, másfelől az egységes irányítás révén Szombathely város egységes arculatának tudatos alakítása. Az új intézményhez kötődő fontos elemként létrehozzuk a városi kulturális élet működésének erősítését segítő marketingszervezetet, melynek feladata a város kulturális termékstratégiájának kidolgozása, kulturális kínálatának népszerűsítése, értékesítése.

Az új intézmény fontos szerepet kap – olyan alapfeladatai mellett, mint az önkormányzati kulturális rendezvények megszervezése, vagy kulturális témájú pályázatok menedzselése - a településmarketing területén is. A város vezetése 2007-ben elkészítteti azt a városmarketing tervet, amelynek eleme az a kulturális arculati terv, amely alapján a város kifelé megjelenik az idegenforgalmi és kulturális beutazó piacon. Ennek a koncepciónak a programjait valósítja meg az egységesített intézmény a már meglévő, illetve a létrehozandó fesztiváljaival, nagyrendezvényeivel, s amelyet szolgál majd a keretein belül létrehozandó turisztikai desztináció menedzsment funkció is.

### 6.5. Digitális Önkormányzat Szombathelyen és térségében (e-Savaria II.)

A jövőben az önkormányzati rendszer is minden bizonnyal az eddiginél dinamikusabb fejlődési szakaszába léphet, ahol nagyon fontos lesz, hogy képesek legyünk gyorsan, szakszerűen reagálni a környezeti kihívásokra, a változásokra. A korszerű szolgáltatásokat csak egységes alapokon nyugvó belső rendszerekkel képzelhetők el, s ugyanezt igényli a belső működési, szervezeti hatékonyság növelése, a dinamikusan változó környezethez alkalmazkodó, a kihívásokra gyorsan válaszolni tudó szervezet és belső folyamatok kialakítása és még további feladatok is. A belső rendszerek mellett fejleszteni kell ügyfél oldalt is, amely lehetőséget ad a különböző közigazgatási szolgáltatások szélesebb körű elérésére, alkalmazására.

A fenti korszerű szolgáltatásokat biztosítani kizárólag egy jól működő és korszerű infrastruktúra segítségével lehetséges. Ebbe beletartoznak a számítógépek, a lokális hálózatok, a szoftverek és a megfelelő sebességű és megbízhatóságú Internet hozzáférés (széles sávú Internet), de mindkét oldal szempontjából fontos a továbbképzés, azaz az e-Önkormányzat, e-Ügyintézés működtetéséhez, használatához szükséges ismeretek és készségek megszerzésének támogatása, elősegítése is.

Az e-SAVARIA (Szolgáltató önkormányzat kialakítása Szombathelyen és kistérségében), projektre, mint előzményre építve a következő 2007-2013 közötti időszakban szeretnénk tovább fejleszteni mind a belső, mind a külső szolgáltatásokat, valamint ezen rendszerek alkalmazásának alapjául szolgáló info-kommunikációs környezetet a térségben. A közös gondolkodás érdekében a térségben lévő más kistérségekkel is megkezdtük az együttműködést. Ezen elképzeléssel a térségben kialakulhat egy minta értékű egységes közigazgatási szolgáltatás a lakosság részére. A hazai régiókban a közeljövőben regionális informatikai központok lesznek kijelölve, amely a Nyugat-Dunántúlon belül várhatóan Szombathely lesz.

A következő évekre tervezett főbb fejlesztési elemek az alábbiak: info-kommunikációs hálózat kialakítása a térségben (szélessávú Internet megteremtése), az e-Ügyintézés (elektronikus ügyintézési szolgáltatások) lehetőségeinek számottevő bővítése, az e-ügyfélkezelés megalapozása (Call center), közérdekű, közhasznú információk nyújtása, részvétel település-marketingben, az e-Önkormányzás továbbfejlesztése és kiterjesztése, közigazgatási alkalmazások bővítése, a belső alkalmazások egységesítése (Back office), a külső alkalmazások bővítése (Front office), egy hatékony vezetői információs és döntés-támogatási rendszer működésbe állítása, illetve a mobil-önkormányzatiság megalapozása.

Az e-Savaria program keretében kívánjuk bevezetni a kulturális és sportrendezvény szervező portált, amely magában foglalja programtorlódás elkerülésére hivatott Rendezvénynaptár-tervezőt (RNT), az internetes jegyvásárlás lehetőségét biztosító Jegyértékesítő programot, és a rendezvényekről való tájékozódást segítő savariaprogram.hu/visitsavaria.com internetes honlapot. Ezzel a város anyagi segítséget nyújt az intézményeknek és szervezeteknek, így a különböző szervezésű programok átkerülnek a város programjai közé.

A középtávon megvalósítandó teljes projekt 1,2 Mrd Ft-ra becsülhető összköltségű projekt finanszírozása döntően az ÚMFT programjaiból (EKOP, ÁROP, ROP) történhet; a cikluson belüli időarányos (az felsorolt elemek felére tehető) megvalósulást eredményesnek tekintenénk.

## 7. HATÉKONY VÁROSÜZEMELTETÉS, A TELEPÜLÉSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE

### 7.1 A városi intézményhálózat (különösen az iskolák) műszaki fejlesztésének folytatása, az intézményműködtetés racionalizálása

A városüzemeltetés számára komoly problémát jelentenek azok az ingatlanok, melyek a városi intézményhálózatnak otthon adnak. A szűkös költségvetés mellett, amikor az intézmények működtetése is nehézségekbe ütközik, az állagmegóvás és felújítás költségei különösen nagy teherként jelentkeznek. Mindamellett e minőségi feladatellátásnak gyakran nehézségeket okozó infrastrukturális hiányosságok kezelését az önkormányzat fontos feladatának tekinti.

Az intézménybezárások, kényszerű megtakarítások és költségvetési nehézségek időszakában a problémakörrel kapcsolatosan egy szemléleti körülmény rögzítése szükséges mindenekelőtt: az intézményi megszorításból származó megtakarításokat a városvezetés nem kívánja kivonni adott ágazatból, azokat a működő intézmények feltételeinek javítására szeretné fordítani.

Az intézmények felújításának programja 2007-ben újraindul. A tervekben az idei évre szerepel az Élelmiszeripari és Földmérési SZKI tetőtér-beépítése, a Kanizsai Gimnázium fűtéskorszerűsítése, a fűtés- és világításkorszerűsítés szisztematikus végigvitelére („Szemünk fénye” program), a ciklusban sor kerül a Paragvári iskola 500 millió Ft összköltségű felújítására, az óvodai tornaszobák felújítása, az óvodai játszóterek átalakítására az EU szabványoknak megfelelően, illetve a geotermikus energia felhasználásának kiterjesztésére egy városi szinten megfogalmazott alternatív energia hasznosítási koncepció alapján a városi intézmények ellátására, valamint kollégiumfejlesztésekre (laktanya, nőtlentiszti szállás).

A munkák ütemezését a ciklus egészére készülő program véglegesíti.

A racionalizálás és hatékony intézményműködtetés tekintetében az önkormányzat keresi a folyó- illetve rekonstrukciós költségek ésszerű csökkentésének új módozatait is (pl. összevont intézményműködtetés, piaci alapú szolgáltatások stb.)

### 7.2 Integrált szociális városrehabilitáció az egyik lakótelepen (Derkovits)

Szombathely leromlott állapotú városi lakótelepinek integrált fejlesztése – más városokhoz hasonlóan – egyre sürgetőbb. Ezen belül legfontosabb terület a közösségi infrastruktúra és a lakásállomány megújítása, valamint egyéb, szociális jellegű intézkedések. A közösségi infrastruktúra fejlesztés célja az adott akcióterület részleges közműcseréjének megvalósítása, a közösségi terek megújítása, a zöldterületek revitalizációja, a lakások közös használatú helyiségeinek modernizálása, valamint a közösségi sportlétesítmények felújítása szükséges.

A lakásállomány megújítása tartalmazza a fűtési rendszerek korszerűsítését és a különböző energia-takarékosságot szolgáló fejlesztéseket. Az egyéb, szociális jellegű intézkedések célja, hogy az adott területen az Önkormányzat olyan ifjúságvédelmi, bűnmegelőzési, vállalkozás-fejlesztési munkaerő piaci visszatérést segítő programokat indítson el, amelyek alkalmasak arra, hogy a lakótelepek slumosodását megállítsák, illetve megelőzzék.

Az ipari technológiával épült lakótelepek felújítása a korszerűség, gazdaságosság és a minőség javítása érdekében (hőszigetelési, gépészeti, homlokzati felújítás, tető- és födémjavítások, magas tető építése, lakások bővítése és összevonása, stb.) fontos általános feladat. Ennek a lakótelepi város- és lakás rehabilitációnak a legmegfelelőbb helyszíne a Derkovits lakótelep, a város legnagyobb, és egyik legrégibb tömbös, közép- és magas beépítésű területe.

Az általános szempontok által képviselt „szükség” mellett figyelembe veendő azonban az a „lehetőség” is, hogy a 2007- 13-as időszakra szóló Regionális Operatív Program városfejlesztés prioritásán belül nevesítve szerepel az integrált, szociális jellegű városrehabilitáció, amelyre hozzávetőlegesen 7 milliárd forint áll rendelkezésre ezen időszak alatt. Ebből Szombathelyre megfelelő színvonalon kidolgozott pályázatok esetén 1-1,5 milliárd forint juthat. E forráshoz kapcsolódóan megvizsgálandó, hogy Szombathelyen mely terület (vagy területek) felelnek meg az indikációs rendszernek. Ezen indikátorrendszer előzetes vizsgálata alapján is javasolható a Derkovits lakótelep akciótervvé nyilvánítása, részben azért mert az itteni tömblakások műszakilag rossz állapotban vannak, részben azért mert az itt megvalósítandó kiegészítő fejlesztések (Kalandváros bővítése, extrém sport park kialakítása, sportliget megújítása, Oladi Művelődési Központ esetleges regionális ifjúsági központtá fejlesztése, képzési és bűnmegelőzési programok, családsegítő programok stb.) mind az oladi lakótelep, mind az egész város számára könnyen hozzáférhetőek.

A program megalapozásaként a pályázat benyújtásához egy 7 éves akcióterv elkészítésére válik szükségessé (ez 2007 év végére elkészülhet), melyben a teendők részletei kidolgozásra kerülnek.

### 7.3 Az út-, híd- és járda felújítási program folytatása

Szombathely úthálózata 1500 km hosszú, a városban összesen 33 híd vezet át a Gyöngyös és a Sorok-Perint felett. Ezen kívül több mint 100 fontos közúti csomópont van a megyeszékhelyen. Az utak, a hidak és a csomópontok jelentős hányada kisebb-nagyobb mértékben felújításra szorul, közülük néhány átfogó rekonstrukciót igényel. A városban évek óta nem fordítanak annyi pénz ilyen jellegű felújításokra, mint amennyit az igényelne, ezért jelentős elmaradások halmozódtak fel. Fontos a felújítás a forgalombiztonság, a balesetek számának csökkentése és a környezetvédelmi szempontok alapján egyidejűleg.

Habár a saját források csökkenő nagyságúak folytatni kívánjuk a tervszerű út- és hídfelújítási programot. A program mindenek előtt magában foglalja a korszerűtlen és már-már veszélyes utak rekonstrukcióját, ami az esetek többségében 11,5 tonnáig történő megerősítését is jelenti az útburkolati javítások mellett.

A hidak tekintetében az elkövetkező három évben szükségessé válik az Aranypatak fahíd teljes átépítése, a Kisfaludy úti híd és a Szigetre bevezető gyalogos híd felújítása. Fontos feladat továbbá a Perinten, a Pásztor csárdánál lévő híd megerősítése, alkalmassá tétele a személygépkocsi forgalomra, tehermentesítendő az Oladról a jelenlegi fahídon keresztül a Strandfürdőhöz vezető utat (ahová a forgalom csillapítása érdekében megfontolandó több „fekvőrendőr” elhelyezése is). A járdafelújítások ugyancsak hangsúlyos részét alkotják e programnak.

A program ütemezése folyamatos, a jelenleg 2006 végéig kimunkált ütemezést időközben kidolgozzuk 2007 és 2013 közötti időszakra is. A megvalósításhoz elsősorban állami és önkormányzati források vehetők igénybe.

### 7.4 Közlekedésfejlesztési intézkedések, a parkolási gondok megoldása, körforgalmak további kialakítása

A városon belüli személyközlekedésben egyre inkább érzékelhető az egyéni közlekedés szerepének növekedése a közösségi közlekedés rovására, s a motorizáció terén még további jelentős növekedés prognosztizálható, ami komoly problémák forrása. A problémákat csak részben tompíthatják a közösségi közlekedés terén tervezett fejlesztések, a gépjárműhasználathoz kötődő infrastruktúra is beruházásokat tesz szükségessé.

A problémák holisztikus kezelésének érdekében szükségessé válhat a 2001-ben készült városi közlekedés-fejlesztési koncepciója részleges aktualizálása, s a szükséges fejlesztések – lehetőségekhez szabott - megvalósítása.

A közeljövőre vonatkozóan új körforgalmak kialakítását az elfogadott közlekedésfejlesztési koncepció alapján kell végezni, például az evangélikus templomnál, a Kiskar utcánál és a piacnál az aluljáró felett. A cikluson belüli megvalósítás a forrásbevonás függvényében haladhat.

Az egyre jelentősebb parkolási gondokra tekintettel növelni kell a parkolóhelyek számát is parkolóházak (Kőszegi utca, Kiskar utca), esetleg földalatti parkolók kialakításával, és át kell tekinteni a felszíni parkolási övezeteket és arányukat. A parkolóház-finanszírozásba magántőke bevonására kerülhet sor.

Meg kell oldani, hogy tömegközlekedési eszközzel el lehessen jutni az egyre jobban beépülő és benépesülő oladi-platóra. A buszok jelenleg a Felszabadulás parkban tudnak csak megfordulni.

### 7.5 Városképvédelem, városi közterületek (belvárosi területek, parkok) értékőrző gondozása/felújítása

Szombathely belvárosában jelentős számú műemlék, illetve műemlékjellegű épület, városképi érték, jelentőséggel bíró közterület vagy éppen park található. Ezek védelmük és – szükség esetén – fokozatos felújítása a városkép, az idegenforgalom és a komfortosság szempontjából egyaránt fontos feladat.

A város legfontosabb, városképpel különösen összefüggő fejlesztési szándéka a Fő téren elkezdett felújítás folytatása: A Kossuth utca, Kőszegi utca, illetve a Király utca felújítása, majd a folytatás a Borostyánkő áruház irányába olyan lényegébe egy teljesen megújult város kialakulását fogja eredményezni.

1997-ben a városi zöldterületek fenntartási, gondozási munkái pályáztatásra kerültek, azóta két szolgáltató végzi a tevékenységet (Bokor Park Kft., PRENOR Kft.). A zöldterületek közé tartoznak a parkok, vendégjárdák, egyéb zöldterületek (pld. lakótelepi zöldek). A parkok közül helyi védelem alatt áll az Ezredévi, Gayer, Brenner és a Szent István park. Ezen kívül a város parkjai, zöldterületei még a Pelikán és az Éhen Gyula park, a Csónakázó-tó sziget, az Emlékmű környéki zöldterület, valamint Zanaton a Szent László park. A parkok közül ez ideig felújításra kerültek a Szent István park, az Ezredévi park, valamint a Gayer park, továbbá a Brenner park Casino környéki része. A Brenner park további részére és a Pelikán parkra az engedélyezési tervek elkészültek. A ciklusban további három park felújítását kell megvalósítani.

A városban, a patakok vonalát és a zöld területeket összekapcsolva, sportolásra (séta, kocogás) alkalmas összefüggő zöldterületeket kell létrehozni. E területek (különösen a patakok és a Csónakázó-tó melletti sétány) kiszolgáló szerepét korszerűsíteni kell, színvonalát folyamatosan magas szinten kell tartani (pl. közvilágítás, padok). A Perint és a Gyöngyös patakok árvízbiztonságának a megteremtése után a patakok mentén, a megfelelő parkosítás mellett, további kerékpáros- és gyalogos utakat lehet létesíteni. Különösen fontos feladat a Perint partján a sétány és kerékpárút kialakítása egészen az Oladi lakótelepig.

A parkokban lévő játszóterek egy része nem felel meg az EU elvárásoknak, ezért szabványosításukat (a Gazdasági Minisztérium és az Európai Unió előírásának megfelelően) el kell végezni oly módon, hogy a létesítményeket felül kell vizsgálni, 2009-ig pedig el kell végezni a szükséges fejlesztéseket.

Az elfogadott belvárosi fásítási terv szerint szükséges az utcák és a parkok faállományát folyamatosan megújítani, illetve kezelni.

A város temetői közül a Szent Márton temetőt meg kell őrizni az utókornak, és kegyeleti parkká kell átalakítani - erre a tervek elkészültek. A Jáki úti központi temető bővítése sürgető.

### 7.6 Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése

Szombathely csatornázottsága – noha a rendszer az egyik legkorábban épült ki a vidéki városok közül – napjainkban már nem felel meg teljesen a XXI. század elvárásainak. Nem teljes a város csatornával való ellátottsága, több kedvezőtlen környezeti hatás jelentkezik, és a szennyvíziszap elhelyezése nem felel meg az EU iszapgazdálkodási előírásainak.

A 2003/HU/16/P/PE/021 számú Kohéziós Alap/ ISPA projekt Pénzügyi Megállapodását a Bizottság 2003. november 28. napján, míg a magyar fél 2004. február 11. napján írta alá. A Támogatási szerződés aláírására 2005. február 4-és került sor. A projekt végső kedvezményezettje Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, de a megvalósításban érintett a Kőszeg – Szombathely regionális szennyvízelvezetési rendszer további 34 településének önkormányzata is. A fejlesztésben érintett települési önkormányzatok 2004. május 28-án írták alá a Konzorciumi szerződést.

A projekt kiemelt prioritásai: a felszín alatti vizeket érintő szennyező hatások csökkentése, a csapadékvizek túlfolyásából fakadó élővizek szennyezésének csökkentése, a szennyvizek kiáradásának csökkentése, és a bűzhatás csökkentése. A projekt megvalósításában eddig elvégzett feladatok a következők: a szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése nagy részben megtörtént , az új komposzttelep területén kicserélték a talajt, Szombathely nyugati városrész szenny- és csapadékgyűjtő hálózatának a fejlesztése.

A projekt tervezett befejezése az eredeti 2007. évvégi határidőhöz képest három évvel kitolódik 2010. december 31.-re. Ezalatt be kell fejezni a szennyvíztisztító telep teljes bővítési és korszerűsítési munkáit, amely magában foglalja a fél éves próbaüzemet is. El kell végezni az új komposztáló telep kivitelezését, a munkák 2007. második negyedévétől indulnak. A projekt teljes költsége 5 Mrd Ft.

## 8. A LAKOSSÁG ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA, HOZZÁJÁRULÁS A POLGÁRI GYARAPODÁS MATERIÁLIS ÉS IMMATERIÁLIS ELEMEINEK FOLYAMATOS BŐVÜLÉSÉHEZ

A cél áthatja várospolitikánk egészét a gazdaságfejlesztéstől az oktatáson át a kultúráig, különösen fontosnak tekintjük azonban egyes – az alábbi intézkedések által érintett - társadalmi csoportok problémáinak kezelését.

### 8.1 A szociális és gyermekvédelmi ellátás minőségi átalakítása

A városban a kétezres évek első évtizedének közepére nagyjából befejeződött a szociális és gyermekvédelmi ágazat intézményrendszerének a kiépítése. A gyakran változó, hatályos jogszabályokban előírt feladatoknak nagyrészt eleget sikerült tenni. Az eddigi főleg mennyiségi változások után a következő években a hangsúlyt a minőségi átalakulásra kell helyezni.

A társadalmi és demográfiai változásokhoz jobban hozzá kell igazítani a rendszereket. A korábbi egyéni esetkezelés megtartása mellett egyre nagyobb hangsúlyt kell helyezni a csoport, illetve a közösségi szociális munka eszközeire. Az eddigi főleg korrektív beavatkozás mellett a preventív megoldásoknak kell előtérbe kerülniük. A szociális intézményeknek nemcsak a legalsó decilis problémáival kell foglalkozniuk, hanem a társadalom szélesebb rétegeivel is. Olyan szolgáltatásokat kell nyújtani, amelyek kielégítik a fogyasztói társadalomban individualizálódott emberek egyéni, csoport és közösségi igényeit is. Mivel a város nem önmagában lebeg a térben, hanem szoros kapcsolatban él a környező településekkel, ezért a szolgáltatásokat elsősorban a kistérséggel szoros együttműködésben szükséges ellátni. Bizonyos ellátások tekintetében pedig megyei és regionális együttgondolkodásra van szükség.

A konkrét feladatok tekintetében halaszthatatlan a gyermekek napközbeni ellátásának a fejlesztése. Új bölcsődei férőhelyeket kell létrehozni a megnövekedett valamint a speciális igényekre való tekintettel. Szükséges a hagyományos férőhelyeket hatszor tízzel, a speciális férőhelyeket kétszer hattal növelni. A foglalkoztatás és a szociális ellátások integrációja keretében meg kell teremteni a képző foglalkoztató szolgáltatások infrastruktúráját. Az idősellátás fejlesztése érdekében növelni kell az idősotthoni férőhelyek számát 150 – nel. Szolgáltatások fejlesztésével növelni kell a prevenciós beavatkozások számát, formáit, javítani az ellátások minőségét. A speciális igényű csoportok (autisták, agysérültek) szakszerű ellátását ki kell alakítani lakóotthonok keretében.

### 8.2 Idősek Otthona építése

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 90. § (2). bekezdése szerint a megyei jogú város saját területén köteles az alapszolgáltatási és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátási feladatok megszervezésén túl 2008. december 31-ig az idősek otthona szolgáltatást is biztosítani.

Jelenleg a Vas Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmények biztosítják a megye egész területére az ellátást. Az intézményekben rendelkezésre álló férőhelyek száma nem elegendő a jelentkező igények kielégítésére.

A projekt egy „zöldmezős” beruházás keretében megépülő 150 férőhelyes idősotthon létrehozásából áll. A 150 férőhelyből 100 hagyományos 50 emeltszintű ellátást nyújtására alkalmas elhelyezést biztosít.

A műszaki beruházás a jelenleg hatályos jogszabályok figyelembevételével kerül megvalósításra a szolgáltatást igénybevevők egészségi, mentális állapotának figyelembevételével, akadálymentesített fogadóépülettel valamint szobákkal és a XXI. század igényeit figyelembevevő infrastruktúrával. A beruházás megvalósulásával megoldottá válna Szombathely időskorú lakosságának tartós bentlakásos ellátása, megszűnhetne a több hónapos esetleg éves várakozás, hogy az idős igénylő számára az intézmény férőhelyet tudjon biztosítani.

A közel kétmilliárd forintos beruházáshoz az önkormányzati hozzájárulás mellett jelentős külső – pályázati - forrásbevonásra lesz szükség. A projekt indításának a ciklus második felében lehet realitása.

### 8.3 A lakásprogram megerősítése

A város a város lakóhelyi vonzerejének, népességmegtartó erejének kulcskérdése a lakhatás körülményeinek összessége. E területen minden társadalmi rétek szempontjai fontosa, de az önkormányzatnak különösen nagy a felelőssége a kevésbé jómódúak életfeltételei tekintetében. A város korábbi nagyszámú bérlakás állományának jelentős része mára magántulajdonba került. Felmerült a szükségessége újabb, differenciáltabb igényeket kielégítő bérlakások építésére. A szociális bérlakás-állomány bővítése mellett törekedni kell – akár a magántőke bevonásával is – a nagyobb alapterületű, igényesebb bérlakások építésére. A városrehabilitációs akciók során lehetőséget kell teremteni a belváros területén is ilyen lakások létesítésére. A bérlakás építés kapcsán figyelembe kell venni az ingatlanpiaci realitásokat és a slummosodási veszély elkerülését.

A város lakásprogramjának lakosságszám csökkenő tendenciájának megfordítása érdekében olyan megoldásokat kell előtérbe helyezni, amelyek a lakhatóbb város képét erősítik. Ennek érdekében olyan bérlakás összetételre kell törekedni, amely megfelel a XXI. század követelményeinek, minőségben és komfortfokozatban is alkalmazkodik a bérlői igényekhez.

Az Önkormányzat kiemelkedő szándéka, hogy a jövőben minél több lakosának lakhatási gondjához nyújtson segítséget! Ez elsősorban nem a tulajdonszerzést segítő támogatásokban merül ki, hanem lakhatási támogatások erősítésében. Ennek érdekében a lakbértámogatás rendszerét fokozatosan ki kell terjeszteni a magánszférában bérbe adott lakásokra, ezzel is gyorsítva a lakhatás biztosítását, és a jelenlegi feketén történő bérbeadás kifehérítését.

A terület fejlesztését számos egyéb módon is elő kívánjuk segíteni: az önkormányzati lakásépítési program megvalósítását magántőke bevonásával is dinamizálni szeretnénk; az iparosított technológiával épített lakások felújításának támogatását ugyancsak fontosnak tartjuk; az önkormányzati lakások bérleti díjának a tényleges fenntartási költségek szintjéhez való igazítását, a lakbér-támogatási rendszer ehhez igazodó korrekciójával szeretnénk megvalósítani, a megnövekedett bevétel felhasználásával pedig az önkormányzati tulajdonú lakások műszaki állapotának javítására, az ingatlanok gazdaságossági szempontból történő hasznosítására törekszünk. A felhalmozott lakossági hátralékok dinamikus és az adott bérlő szociális helyzetéhez szabott kezelése is részét képezi lakásprogramunknak.

### 8.4 Az egészségügy helyzetének rendezése, egészségügyi innovációs kezdeményezések

Szombathelyen az egészségügy szerepe kettős: a gyógyító szolgáltatások minősége, a lakossági ellátás magas szintje mellett az innovációs képességek miatt is figyelmet érdemel. Habár az utóbbi időben komoly veszteségek érték e szférát, ami számos közvetlen negatív hatással is járt, bizonyos pozitív jelenségek optimista forgatókönyveknek is utat nyithatnak.

Az egészségügyi ellátással kapcsolatos általános elveket, melyet a településfejlesztés koncepcióban rögzítettünk, érvényesnek tekintjük és követésüket fontos feladatunknak tekintjük. Az olyan célok, mint a város lakossága számára biztosított járó- és fekvőbeteg ellátás színvonalának emelése, az infrastruktúra fejlesztése, valamint a Kórház regionális szerepének erősítése, vagy a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében a civil szervezetekkel történő partnerség építése, tevékenységük megerősítése, kulcsfontosságú elemei az életminőség emelését célzó politikának.

A célok elérését és szándékok megvalósulását mindazonáltal jelenleg komoly intézményi feszültségek nehezítik, mely problémák mielőbbi kezelése – különösen a város és a megye együttműködési kereteinek kialakítása és stabilizálása e szférában  – kiemelt feladatunk.

Mindezeken túl, távlati céljainkat illetően különös hangsúllyal kívánunk építeni arra a tényre, hogy Szombathely a régió egyik – talán a legerősebb – egészségügyi-innovációs központja. A városban létrejött tudásbázis alapján jó esélyek nyílhatnak olyan fejlesztésekre, melyek révén az egészségügy a város egyik – szellemi és gazdasági - húzóágazatává válhat. E jövőbeli szerep megalapozása érdekében a következő ciklusban minden várospolitikai eszközünkkel szorgalmazni kívánjuk az ágazat, kiemelten a Vas Megyei Markusovszky Kórház, mint orvostudományi innovációs centrum, jövőbe mutató kulcsfejlesztésit, mint fejlesztése a rákgyógyító- és kutatóközpont létrehozása, vagy a belgyógyászati tömb rekonstrukciója.

# Melléklet:
A kiemelt nagyprojektek indikatív ütemezése

|  | 2007 |  | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) Szent Gellért út – Csaba utca vasúti felüljáró ill., Puskás Tivadar utca rákötése a tehermentesítő útra; |  |  | E | P | M |  |
| (2) Tudományos-innovációs fejlesztési centrum létrehozása a 11-es Huszár úti Laktanya rekonstrukciójával – I. ütem; |  |  | E | P | M |  |
| (3Történelmi-régészeti városrész II. ütem – az Iseum rekonstrukciója; | E | P | M |  |  |  |
| (4) Szombathely komplex kerékpárút rendszere; |  | E | P | M |  |  |
| (5) Integrált szociális városrehabilitáció a leromlott városi területeken, valamint a leromlással fenyegetett lakótelepeken; |  |  | E | P | M |  |
| (6) Történelmi-régészeti városrész III. ütem – Történelmi sétaút kialakítása; |  |  |  | E | P | M |
| (7) Claudius Ipari és Innovációs Park terület/szolgáltatások bővítése, Intermodális Logisztikai Központ kialakítása – előkészítés és I. ütem; |  |  | E | P |  |  |
| (8) Kámoni Arborétum revitalizációja - I. ütem kert-rehabilitáció II. ütem látogatóközpont kialakítása; | E | P | M |  |  |  |
| (9) Római fürdő – II. ütem; |  | E | P | M |  |  |
| (10) Víztorony és KRESZ-park rehabilitáció; | E | P | M |  |  |  |
| (11) Digitális Önkormányzat Szombathelyen és térségében (e-Savaria II.); |  | E | P | M |  |  |
| (12) Nyugat- Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program |  |  |  | E | P | M |
| (1) Árvízvédelem és térségfejlesztés Szombathely környezetében (ÁR-TÉR program); | E | P | M |  |  |  |
| (2) Szombathely integrált elővárosi közlekedésének megszervezése. |  |  |  | E | P |  |

| Jelmagyarázat: | E | előkészítés | P | pályázat | M | megvalósítás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |