Szám: 1113-17/2014.

TÁJÉKOZTATÓ

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 25. § (4) bekezdése alapján az intézkedést igénylő lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtása érdekében tett intézkedésekről a leadott jelentések alapján az alábbiakban számolok be:

121/2013. (III.28.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a 2013. évi csapadékvíz elvezetési és tömbbelső rekonstrukciós beruházásokról döntött.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: Kámon-Herény városrész, Teleki B. u. – Stromfeld A. u. által határolt területek csapadékvíz elvezetése, valamint a Kisfaludy S. u. és a Széll K. u. 51. tömbbelső kivitelezési munkái elkészültek, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. Ezzel a közgyűlési határozatban foglaltak teljesültek.

137/2013. (III.28.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés az önkormányzat tulajdonában álló lakások 2012. évi hasznosításáról szóló összefoglaló jelentést elfogadta. Egyúttal úgy döntött, hogy a SZOVA Zrt. terjesszen elő tervet az önkormányzati lakáshasznosítás jövőjére, a felmerült problémák orvoslására vonatkozóan. 618/2013. (XII.12.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elfogadta az önkormányzat lakáshasznosításának jövőjére vonatkozóan a műszaki állapot miatt gazdaságosan nem helyreállítható önkormányzati tulajdonú épületek kiürítésére és lebontására vonatkozó javaslatot; a kiköltöző családok részére ingatlanok helyreállításáról döntött, ezek megvalósítása érdekében költségvetési forrást biztosított a SZOVA Zrt. részére.

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti: A 618/2013. (XII.12.) Kgy. sz. határozat 1-3. és 6-9. pontjai tekintetében határidő hosszabbítás szükséges, ezért a beszámoló végén található határozatban javaslatot teszünk a határozat határidejének 2014. december 31. napjáig történő módosítására.

247/2013. (IV.25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés megvizsgálta a klíma energia stratégia kidolgozása keretében a Klímabarát Települések Szövetsége Egyesületéhez való csatlakozás lehetőségét. 235/2014. (V.29.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elfogadta Szombathely Megyei Jogú Város Klímavédelmi és Energia Stratégiája első olvasatát, és felkérte a polgármestert, hogy tájékoztassa a város közvéleményét Szombathely Megyei Jogú Város Klímavédelmi és Energia Stratégiájában foglaltakról.

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti: Társadalmasítás alatt áll a Közgyűlés döntésének megfelelően, ennek lezárását követően lehet véglegesíteni az anyagot.

314/2013. (VI.19.) Kgy. számú határozatban és 615/2013. (XII.12.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés az Újperinti kavicsbánya-tó horgászati célra történő hasznosításával összefüggésben hozott döntéseket. 102/2014. (II.27.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elfogadta az Újperint I. kavicsbánya-tó szomszédságában lévő ingatlanok vételárát, és felkérte a polgármestert vételi ajánlat tételére az ingatlanok megvásárlására.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: Az Újperint I. kavicsbánya-tó szomszédságában lévő ingatlanok megvételére önkormányzatunk újabb vételi ajánlatot tett, amelyet az érintett ingatlantulajdonosok nem fogadtak el. A szabályozási terv módosítását kezdeményeztük a kisajátítási eljárás feltételének biztosítására. Ennek az előkészítése a Főépítészi Irodán megkezdődött.

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti: A kisajátítási eljáráshoz szükséges rendezési terv módosítása folyamatban van.

391/2013. (VII.24.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés „A szombathelyi AGORA – Művelődési és Sportház területi multifunkcionális közösségi közművelődési központtá történő fejlesztése, átalakítása” című pályázat támogatási szerződésével kapcsolatos döntéseket hozott.

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti: Az eszközbeszerzéssel kapcsolatos szerződés megkötésre került. A beszerzett eszközök elhelyezése folyamatban van.

487/2013. (IX.26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés felhatalmazta a SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a vidéki települések önkormányzatai számára felajánlja a társaságban történő tulajdonszerzés lehetőségét.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: A SZOMHULL Kft. ügyvezetője megkereste az érintett települési önkormányzatokat, és felajánlotta a társaságban történő üzletrészszerzés a lehetőségét. Az önkormányzatoktól nem érkezett visszajelzés az ügyvezető úr felajánlására.

559/2013. (XI.28.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés felkérte a polgármestert, hogy készíttessen leltárt a város területén található helyi és műemléki védelem alatt álló ingatlanokról és azok állapotáról.

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti: A leltár készen van, rendelkezésre áll. Az állapotfelvételre a 2015-2016-os rendezési terv felülvizsgálat során kerül sor.

607/2013. (XII.12.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés felkérte a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft-t, hogy az IVS III. „Új Városliget építése Szombathelyen” pályázat tekintetében járjon el.

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti: A határozat 1. pontja alapján a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2014. január 20-án megkérte a közreműködő szervet állásfoglalását a megnövekedett műszaki tartalom pályázatba történő beilleszthetőségére vonatkozóan. A 3. pont szerint a KSZ állásfoglalása alapján a pályázatból történő támogathatóság érdekében további dokumentumok benyújtása szükséges, amelyek a beszerzések lefolytatásától függően küldhetőek meg. A 2. pont alapján a Társaság által elkészített kiviteli tervek, valamint a tárgyban lefolytatott egyeztetések alapján a beszerzési eljárások megindítása a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerint zajlik, amelyről a határozat 4. pontja alapján a Közgyűlés tájékoztatása folyamatos.

627/2013. (XII.12.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a településrendezési tervének 2013-2014. évi felülvizsgálata megkezdését rendelte el.

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti: A Településrendezési Terv felülvizsgálata lezárult, a 2014. júniusi Közgyűlésen 284/2014. (VI.19.) Kgy. sz. határozattal döntés született a településfejlesztési eszközök módosításáról.

654/2013. (XII.12.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elfogadta a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervét. 247/2014. (V.29.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés módosította a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.-vel kötött feladat-ellátási szerződést, illetve a 231/2013. (IV. 25.) Kgy. sz. és a 232/2013. (IV. 25.) Kgy. sz. határozatokat.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. üzleti terve elfogadásra került, a társaság támogatási igénye a 2014-es költségvetésbe beépítésre került. A Közgyűlés által kért díjszabályzat a Feladat-ellátási szerződésbe került beépítésre, amely a májusi ülésen került elfogadásra. A módosított Feladat-ellátási szerződés aláírásra került.

13/2014. (I.30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés jóváhagyta a Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi 2014. évi nyári nyitvatartási rendjét.

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti: A Bölcsődék nyári lezárása a Közgyűlés határozatában foglaltak szerint történt, egy hetes időtartamban – az igényekre tekintettel – egy helyett két bölcsőde tartott nyitva.

14/2014. (I.30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés módosította a Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi létszám-előirányzatát.

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelenti: A Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi létszám-előirányzatának változása Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(III.5.) önkormányzati rendelete II. számú módosításában átvezetésre került. A munkáltatói intézkedésből adódó kifizetések fedezete szintén a II. számú módosításban az intézmény költségvetésében került biztosításra.

16/2014. (I.30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés Kovács Gézát bízta meg a Mesebolt Bábszínház vezetői feladatainak ellátásával, 2014. július 1. napjától 2019. június 30. napjáig.

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti: A Mesebolt Bábszínház vezetői feladatait 2014. július 1. napjától Kovács Géza látja el. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett. A munkaszerződés aláírására 2014. június 25. napján került sor.

17/2014. (I.30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Szombathelyi Települési Értéktár működtetésével, illetve a Szombathelyi Települési Értéktár Bizottság létrehozásával kapcsolatos döntéseket hozott.

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti: A Szombathelyi Települési Értéktár 2014. március 25. napján megalakult. A bizottság munkájáról az Értéktár elnöke a Közgyűlés novemberi ülésén beszámol.

20/2014. (I.30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elfogadta a helyi közösségi közlekedés Vasi Volán Zrt. által összeállított menetrend módosítását.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: A helyi közösségi közlekedés menetrend módosítás bevezetése a határozatban foglaltaknak megfelelően határidőben megtörtént.

21/2014. (I.30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elfogadta az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 2014. január 1-jétől hatályos módosításáról szóló tájékoztatót; és felkérte a Polgármestert, hogy kezdeményezze Vas Megye Önkormányzatánál a Vas Megye Területrendezési Tervének módosítását.

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti: A határozat végrehajtását megalapozó döntés a Tisztelt Közgyűlés szeptemberi ülésének napirendjén szerepel.

45/2014. (II.27.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés az EPCOS Elektronikai Alkatrész Kft. telephelyének hasznosításával kapcsolatos döntéseket hozott, és felkérte a polgármestert előzetes városfejlesztési akcióterv készítésére; valamint a gépészmérnökképzéshez kapcsolódó elemek, illetve bérlakások elhelyezési lehetőségének vizsgálatára.

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti: A Közbeszerzési Bíráló Bizottság 96/2014. (VII. 21.) sz. határozatával döntött az ajánlattételi felhívás kiküldéséről, a 2014. szeptember 1-i Közbeszerzési Bíráló Bizottság döntése alapján a Gáspár Mérnöki Iroda Kft. a nyertes ajánlattevő, a szerződéskötés szeptember közepén várható.

54/2014. (II.27.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elhatározta a háziorvosi és a fogorvosi ügyeleti óradíjak emelését, és jóváhagyta a háziorvosokkal kötendő megállapodásokat.

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelenti: A határozat 6. pontja alapján Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(III.5.) önkormányzati rendelete II. számú módosításában az „Egészségügyi ágazat kiadásai - Orvosi ügyeleti díj„ tételsorról 30.000 eFt összeg az Egészségügyi Alapellátó Intézet költségvetésébe átcsoportosításra került.

62/2014. (II.27.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Mesebolt Bábszínház létszám-előirányzatának önkormányzati többlettámogatás biztosítása nélküli növeléséről döntött.

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelenti: A Mesebolt Bábszínház létszám-előirányzatának növelése Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(III.5.) önkormányzati rendelete II. számú módosításában átvezetésre került.

63/2014. (II.27.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Savaria Szimfonikus Zenekar létszám-előirányzatának önkormányzati többlettámogatás biztosítása nélküli növeléséről döntött.

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelenti: A Savaria Szimfonikus Zenekar létszám-előirányzatának módosítása Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(III.5.) önkormányzati rendelete II. számú módosításában átvezetésre került.

74/2014. (II.27.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elfogadta a Herényi (Hóvirág utcai) temető bővítésére szolgáló ingatlanok vételárát; és felkérte a polgármestert vételi ajánlat tételére az ingatlanok tulajdonosai részére, adásvételi szerződések megkötésére, további intézkedések megtételére. 243/2014. (V.29.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Herényi (Hóvirág utcai) temető bővítésével kapcsolatos további döntéseket hozott.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: A Herényi (Hóvirág utcai) temető bővítésére a szabályozási terven megjelölt ingatlanok tulajdonosai számára több vételi ajánlatot is tettünk, amelyet nem fogadtak el. A Közgyűlés májusi döntése alapján a Vas Megyei Kormányhivatalhoz augusztusban benyújtottuk a kisajátítási eljárás megindítása iránti kérelmet.

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelenti: A Közgyűlés májusi döntése alapján Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(III.5.) önkormányzati rendelete II. számú módosításával, 20. sz. mellékletében a „Vagyongazdálkodás - Herényi temető területvásárlás” tételsoron 19.474 eFt összeg rendelkezésre áll.

97/2014. (II.27.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés tudomásul vette a Vas Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja törvényességi felhívását a kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatosan. A Közgyűlés felkérte a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a törvényességi felhívásban megadott határidőig - 2014. június 30-ig - a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: A VAB/TORV/1-75/2014. számú törvényességi felhívással kapcsolatosan a Vas Megyei Kormányhivatalt az alábbiakról tájékoztattuk:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására második körben kiírt közbeszerzés sikeresen zárult. A beérkezett pályázatok alapján 2014. július 1-től Vas megye teljes közigazgatási területén – kivéve Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területét - a Vas Megyei Kéményseprő-ipari Kft. látja majd el a közszolgáltatást.

Szombathely városában szintén 2014. július 1-től a Vasi Füstfaragók Kft. végzi majd az ezzel kapcsolatos feladatokat. A közszolgáltatási szerződések aláírása 2014. május 16-án megtörtént.

A közgyűlési határozat ennek megfelelően végrehajtásra került.

109/2014. (III.13.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés felkérte a Polgármestert a belvárosi sétálóövezet kibővítésének, megújításának előkészítéséhez szükséges előzetes városfejlesztési tanulmányterv megrendelésére.

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti: A Tisztelt Közgyűlés szeptemberi ülésének napirendjén szerepel a Szent Márton terv keretében elkészített belváros rehabilitációs fejlesztési tervek dokumentumainak elfogadására vonatkozó javaslat.

111/2014. (III.13.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Szent Márton kártya bevezetésével kapcsolatos döntéseket hozott.

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelenti: A Polgármesteri Hivatal létszám-előirányzatának változása Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(III.5.) önkormányzati rendelete II. számú módosításában átvezetésre került. A létszámbővítés fedezete szintén a II. számú módosításban a Polgármesteri Hivatal költségvetésében biztosításra került.

116/2014. (III.13.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés jóváhagyta a 2014. évi útfelújítási programot, és felkérte a Polgármestert a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárások előkészítésére és lefolytatására, valamint az útfelújítási munkákról a szombathelyi lakosoknak tájékoztató adására.

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelenti: A határozat alapján jóváhagyott útfelújítási program fedezete Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(III.5.) önkormányzati rendelete II. számú módosításában, 20. sz. mellékletében a „Beruházások - Közlekedés, útépítés, közvilágítás, hídfelújítás - út, járda, híd, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program tételsoron biztosításra került.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: Az útfelújítási programban szereplő utcák egy részének pályáztatása lezárult, a kivitelezés folyamatban van. A Thököly I. u. és a Zeneiskola mögötti parkolók felújítása elkészült.

A II. ütemben kiírandó járdák pályáztatása kiírásra került, beadási határidő 2014. szeptember eleje.

A Vépi u. közvilágítás kiépítése, gyalogátkelő-helyek közvilágításának korszerűsítés pályáztatása lezárult. A kivitelezés folyamatban van.

117/2014. (III.13.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés támogatta a Claudius Ipari Park bővítésére vonatkozó kérelem benyújtását.

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti: A Nemzetgazdasági Minisztérium jóváhagyta a bővítést.

120/2014. (III.13.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés felkérte az Egészségügyi Szakmai Bizottságot, kezdeményezzen tárgyalásokat a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház vezetésével, hogy milyen módon tud Szombathely városa segítséget nyújtani a szombathelyi polgárok ellátása – elsősorban a sürgősségi ellátás – javítása érdekében.

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti: A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház vezetése részére a megkereső levél 2014. április 2. napján elküldésre került.

127/2014. (III.13.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés támogatta a „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program” keretében történő pályázatra Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák pályázatának beadását.

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti: Telefonon történt tájékoztatás alapján a pályázatok támogatást nyertek. Idén két óvoda esetében van lehetőség a multifunkcionális pálya megvalósítására. Az ehhez szükséges önkormányzati önrészre polgármesteri nyilatkozat került benyújtásra. Az önrész biztosítására a 2014. évi költségvetés 3. számú módosításának elfogadását követően kerül sor.

135/2014. (IV.24.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek helyreállítása” című pályázattal kapcsolatos döntéseket hozott.

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti: A pályázat benyújtásra került, a támogatásról szóló döntés 2014 szeptemberében várható.

138/2014. (IV.24.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elhatározta betegirányító rendszer kialakítását a Szombathely, Váci Mihály u. 3. szám alatti felnőtt háziorvosi rendelőegységben.

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti: A Váci Mihály u. 3. szám alatti háziorvosi rendelőegységben 2014. június 1. napjával kialakításra került a betegirányító rendszer.

139/2014. (IV.24.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elhatározta az Önkormányzat térfigyelő kamerarendszerének bővítését, és jóváhagyta pályázat benyújtását 15 db új kamera kihelyezésére.

Tóth Zoltán, a Szervezési Osztály vezetője és Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője jelentik: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázatot 2014. április 23. napján benyújtotta. A benyújtott támogatási kérelmekről Dr. Pintér Sándor belügyminiszter 2014. május 30-án döntött. A döntés a belügyminisztérium honlapján került közzétételre, melynek értelmében Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázata nem nyert. (A döntésről hivatalos értesítő még nem érkezett.)

165/2014. (IV.24.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés hozzájárult Acsád, Meszlen, Vát és Nemesbőd községek önkormányzatának a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által ellátott családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz történő csatlakozásához.

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti: Acsád, Meszlen, Vát és Nemesbőd Községi Önkormányzatokkal kötött feladat-ellátási szerződések aláírásra kerültek 2014. május 15. napján.

167/2014. (IV.24.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elfogadta a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel kötött 2014. január 1. és 2018. december 31. közötti határozott időtartamú közművelődési megállapodást.

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelenti: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(III.5.) önkormányzati rendelete II. számú módosításában, 9. sz. mellékletében az „Egyéb támogatások - Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület közművelődési megállapodás” tételsoron 1.000 eFt összeg biztosításra került.

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti: A Vas Megyei TIT-tel a közművelődési megállapodás aláírásra, a 2014. évre járó támogatási összeg kiutalásra került.

168/2014. (IV.24.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés jóváhagyta Narda, Sé, Salköveskút és Tömörd községi önkormányzatokkal az óvodai feladatellátásra vonatkozóan megkötött köznevelési szerződések módosítását.

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti: Narda, Sé, Salköveskút községi önkormányzatokkal a köznevelési szerződések módosítása aláírásra került 2014. május 15. napján. Tömörd községgel az aláírásra 2014. június 5. napján került sor, tekintettel arra, hogy a község a megállapodást elfogadó testületi határozatát 2014. június 3-án küldte meg hivatalunknak.

179/2014. (IV.24.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elfogadta a Szombathely város tulajdonában álló gyalogos és közúti hidak 2013. évi hídvizsgálatáról szóló tájékoztatót.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: Az évközi tervezések keretből biztosított 6 millió Ft terhére a Hunyadi utcai, a Pásztor utcai, valamint a Markusovszky utcai Gyöngyös-patak hidak korszerűségi, felújítási tervdokumentációkat a Városüzemeltetési Osztály 2014. július hónapban megrendelte.

184/2014. (IV.24.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés felhatalmazta a polgármestert, végeztesse el az oladi temető bővítése céljából megvásárolni kívánt területek értékbecslését, valamint talajmechanikai vizsgálatát. 305/2014. (VI.19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elfogadta az oladi temető bővítésére szolgáló szombathelyi ingatlanok fajlagos vételárát, továbbá felkérte a Polgármestert további intézkedések megtételére.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: Az oladi temető bővítése érdekében a Közgyűlés felhatalmazása alapján vételi ajánlatot az érintett ingatlanok tulajdonosainak csak a vételár fedezetének biztosítását követően fog önkormányzatunk tenni. A költségvetési rendelet ez irányú módosítása a Közgyűlés szeptemberi ülésén szerepel.

194/2014. (IV.24.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés hozzájárult ahhoz, hogy a PRENOR Kft. az általa bérelt önkormányzati tulajdonban lévő szombathelyi 2/7 hrsz-ú, telephely megnevezésű ingatlanon lévő irodaépület felújítását elvégezze.

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelenti: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(III.5.) önkormányzati rendelete II. számú módosításában, 20. sz. mellékletében az „Vagyongazdálkodás - Prenor Kft. telephely felújítás” tételsoron 12.490 eFt összeg biztosításra került.

195/2014. (IV.24.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elfogadta a PRENOR Kft-ben lévő önkormányzati tulajdonú üzletrész értékesítésére vonatkozó pályázati felhívást.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: A PRENOR Kft-ben lévő önkormányzati tulajdonú üzletrész értékesítésére a pályázatot a Közgyűlés által elfogadott feltételekkel kiírtuk, azonban arra ajánlat nem érkezett, így az eljárás eredménytelenül zárult.

199/2014. (IV.24.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés megválasztotta a Szombathelyért Közalapítvány kuratóriumi elnökét és felügyelő bizottsági tagját, és elfogadta alapító okiratának módosítását.

Babicsné Dr. Tőke Erzsébet, a Jogi, Képviselői és Hatósági Osztály vezetője jelenti: A Közalapítvány adataiban történt változások nyilvántartásba vétele iránti kérelem 2014. május 28-án benyújtásra került a Szombathelyi Törvényszékre. A Szombathelyi Törvényszék 2014. június 6-án kelt végzésében elrendelte a Közalapítvány új képviselőjének, kuratóriuma új elnökének, illetve az alapító okirat módosításának nyilvántartásba vételét.

202/2014. (IV.24.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés felkérte a polgármestert, vizsgálja meg annak lehetőségét, létesíthető-e játszótér a Csónakázó-tó környezetében.

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti: A játszótér elhelyezésének potenciális helyszíne a Sportliget, fejlesztése a Sportliget Kft.-vel kötött szerződés hatályáig függőben van.

206/2014. (IV.24.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés hozzájárult a 2014. évi Kulturális és Civil Alap terhére és a Sportrendezvények támogatására kiírt pályázatok keretében alapítványok támogatásához.

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti: A 2014. évi Kulturális és Civil Alap pályázaton nyert alapítványokkal a támogatási megállapodások aláírásra kerültek.

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelenti: A 2014. évi Kulturális és Civil Alap terhére és a Sportrendezvények támogatására kiírt pályázatok keretében a határozatban szereplő alapítványok támogatásának kiutalása megtörtént.

211/2014. (IV.24.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a helyi közösségi közlekedés központi költségvetés által biztosított támogatás igénybevételével kapcsolatos döntéseket hozott. 332/2014. (VI.19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés helyi közösségi közlekedés központi költségvetés által biztosított támogatás igénybevételével kapcsolatban módosította a 211/2014 (IV. 24.) Kgy. sz. határozat 1. pontját.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: A helyi közösségi közlekedés központi költségvetés által biztosított támogatás igénylésére vonatkozó kérelem benyújtása határidőben, 2014. június 10-én megtörtént.

A 211/2014 (IV. 24.) Kgy. sz. határozat 1. pontjában foglalt módosításának megfelelő hiánypótlást a Magyar Államkincstárhoz 2014. június 20-án benyújtottuk.

218/2014. (IV.24.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés kitüntetéseket adományozott az oktatás területén dolgozók részére.

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti: Az oktatás területén adományozott önkormányzati kitüntetések ünnepélyes átadására 2014. május 30-án, a Városi Pedagógusnapi Ünnepségen került sor.

219/2014. (IV.24.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés kitüntetéseket adományozott az egészségügy területén dolgozók részére.

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 7/1996.(II.29.) rendelete alapján az egészségügy területén dolgozók kitüntetésére, a „Szombathely Egészségügyéért-díj” valamint a „Kiemelkedő Egészségügyi Munkáért-díj” átadására a Semmelweis Ignác Díjátadó ünnepség keretében 2014. június 26-án került sor. A „Pro Sanitate Savariae” Életmű-díj a 2014 novemberében megrendezésre kerülő Szent Márton Napi Gálaműsoron kerül átadásra.

223/2014. (V.29.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a „Szent Márton ünnepi hét” elnevezésű pályázat benyújtását utólagosan jóváhagyta, a pályázat pozitív elbírálása esetén saját forrást biztosított.

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti: A pályázat 2014. május 12-én benyújtásra került. 2014. július 16-i NKA döntés értelmében a pályázat „halasztott” minősítést kapott.

224/2014. (V.29.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Szent Márton kártya bevezetésével összefüggő döntéseket hozott.

Tóth Zoltán, a Szervezési Osztály vezetője jelenti: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, mint munkáltató a Szent Márton kártya hatósági kézbesítése meghatározott feladat ellátása céljából 10 fő munkavállalót alkalmazott. A foglalkoztatás teljes munkaidős, kötetlen munkarendű, 2014.06.01-2014.06.30. napjáig tartó határozott idejű munkaszerződés keretében történt. A munkáltatói jogkör gyakorlója a munkaszerződéseket ezen feltételekkel kötötte meg és a munkaviszony határozott idő lejárta miatti megszűnésekor a munkáltató és munkavállaló közti elszámolás megtörtént.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(III.5.) rendelet módosításáról szóló 26/2014.(VI.26.) önkormányzati rendeletében a Szent Márton kártya kézbesítésére biztosított összegből 8.000.000 Ft-t a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzati soraira csoportosította át.

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelenti: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(III.5.) önkormányzati rendelete II. számú módosításában, 13. sz. mellékletében az „Egyéb támogatások, kiadások - Szent Márton Kártya kézbesítés” tételsorról 8.000 eFt összeg átcsoportosításra került a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzati tételsoraira.

225/2014. (V.29.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés pályázat benyújtásáról döntött a 2014. évi „Idősbarát Önkormányzat Díj”-ra kiírt pályázati felhívásra.

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti: Az „Idősbarát Önkormányzat Díj” elnyerésére vonatkozó pályázat 2014. június 2. napján benyújtásra került.

226/2014. (V.29.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés az Integrált Városfejlesztési Stratégia II. „Körmendi út - Óperint utcai szociális célú rehabilitáció” című pályázat támogatási szerződésével kapcsolatban felhatalmazta a Polgármestert a projekt támogatási szerződésének módosítására vonatkozó intézkedésék megtételére.

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti: A támogatási szerződésmódosítás 2014. július 7-én aláírásra került.

228/2014. (V.29.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés térfigyelő kamera kihelyezését rendelte el a Szent Márton templom előtti közterületre.

Tóth Zoltán, a Szervezési Osztály vezetője jelenti: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a B-Modem Kft. 2014. június 30. napján vállalkozási szerződést kötött a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, közigazgatási területén működő térfigyelő kamerarendszer részét képező, a város Fő terén 5 közterületi helyen található 7 db kamera – magas szintű műszaki paraméterekkel rendelkező, a központi mikrohullámú vezérlőegységgel kompatibilis kamerákra történő – cseréje érdekében 5 db új kamera beszerzése, felszerelése és üzembe helyezése; valamint a Szombathely, Szent Márton templom előtti közterületen 1 db új kamerapont kiépítése, továbbá a központi egység indokolt bővítése tárgyában. A Vállalkozó szerződésszerűen teljesített, a munka befejezését 2014. július 31. napján kelt levelében készre jelentette, és a műszaki átadás-átvételi eljárás 2014. augusztus 12. napján megtörtént, amelyen a Megrendelő meggyőződött a rendszer üzemképes és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotáról.

232/2014. (V.29.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés az NYDOP-4.3.1/B-11-2011-0002 számú „Szombathely város kerékpárút-hálózatának fejlesztése Gyöngyösszőlős és Gyöngyöshermán városrészeken” című projekttel kapcsolatos döntéseket hozott.

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti: A 2014. július 8-án benyújtott kérelemre szeptember 1-jén érkezett válasz a Közreműködő Szervezettől a műszaki tartalom és a határidők módosításának elfogadásáról.

233/2014. (V.29.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés meghatározta a SZOVA Zrt.-vel megkötött fizetőparkolók üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési szerződésben foglalt üzemeltetési díjat, és felkérte a polgármestert minden jogi lépés megtételére annak érdekében, hogy az önkormányzat a Kőszegi utcai parkoló lemez területét birtokba vehesse, továbbá a piros övezetben az időkorlátos parkolás megvizsgálására.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: A SZOVA Zrt.-vel megkötött fizetőparkolók üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési szerződés módosítása 2014. augusztus 4-én aláírásra került.

A Kőszegi utcai parkolólemez birtokbavétele érdekében 2014. július 18. napján kereseti kérelemmel fordultunk a Szombathelyi Járásbírósághoz.

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelenti: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(III.5.) önkormányzati rendelete II. számú módosításában a parkolás gazdálkodásból származó bevételi és kiadási előirányzatok az üzemeltetési szerződésben foglalt üzemeltetési díj összegének megfelelően rendezésre kerültek.

234/2014. (V.29.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés tudomásul vette a vendéglátó előkertek vonatkozásában ingyenes közterület használati jog biztosításának lehetőségéről szóló tájékoztatót; továbbá felkérte a polgármestert, vizsgálja meg annak lehetőségét, van-e mód a város egész területén a vendéglátó előkertek után fizetendő közterület használati díj csökkentésére.

Babicsné Dr. Tőke Erzsébet, a Jogi, Képviselői és Hatósági Osztály vezetője jelenti: A Tisztelt Közgyűlés szeptemberi napirendjén szerepel a közterület használatának szabályairól szóló 2/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés, amelyet a határozatnak megfelelően készítettünk elő.

236/2014. (V.29.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elfogadta az óvodai felvételi jelentkezésről készített tájékoztatót, és meghatározta az Önkormányzat által fenntartott óvodákban a 2014. szeptember 1. napjától indítható óvodai csoportok számát.

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelenti: A Szombathelyi Játéksziget Óvoda létszám-előirányzatának változása Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(III.5.) önkormányzati rendelete II. számú módosításában átvezetésre került. A létszámbővítés fedezete szintén a II. számú módosításban az intézmény költségvetésében biztosításra került.

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti: A határozat megküldésre került az óvodavezetők és a Köznevelési GAMESZ igazgatója részére. A Játéksziget Óvoda vezetője a szükséges munkáltatói intézkedéseket megtette.

237/2014. (V.29.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés jóváhagyta a „Civil partnerségi kapcsolatok erősítése Szombathelyen” elnevezésű pályázat keretében együttműködési megállapodások megkötését.

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti: Az együttműködési megállapodások megkötése, aláírása 2014. június 25. napján megtörtént.

238/2014. (V.29.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés módosította költségvetési intézmények (Szombathelyi Köznevelési GAMESZ, Mesebolt Bábszínház, Szombathelyi Egészségügyi Alapellátó Intézet, Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi) Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti: A Mesebolt Bábszínház és a Szombathelyi Köznevelési Gamesz Szervezeti és Működési Szabályzatát a fenntartó 2014. június 6-án, a Szombathelyi Egészségügyi Alapellátó Intézet és a Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi Szervezeti és Működési Szabályzatát a fenntartó 2014. június 20-án ellenjegyezte.

241/2014. (V.29.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés meghosszabbította a Szombathelyi Városi Sportlövő Szövetségnek a Homok úti Lőtéren fennálló ingyenes használati jogviszonyát.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: A Szombathelyi Városi Sportlövő Szövetségnek a Homok úti lőtéren fennálló használati jogviszonya meghosszabbításra került, a szerződésmódosítást a felek aláírták.

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti: A határozat 4. pontja szerinti pályázati forrás nem áll rendelkezésre.

242/2014. (V.29.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés meghosszabbította a volt Szent-Györgyi Albert Középiskola tornatermére és a hozzá tartozó szociális helyiségre vonatkozó helyiségbérleti szerződést.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: A volt Szent-Györgyi Albert Középiskola tornatermére a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Kft-vel fennálló bérleti jogviszony meghosszabbításra került, a szerződésmódosítást a felek aláírták.

244/2014. (V.29.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés hozzájárult a Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. által a likviditási problémáinak áthidalására igénybevett 15.000.000,- Ft összegű hitelkeret lejárati határidejének 2015. június 30-ig történő meghosszabbításához.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője és Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelentik: A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft által igénybevett hitelkeret lejárati idejének meghosszabbításához szükséges készfizető kezességvállalási szerződés az önkormányzat részéről 2014. 06. 19. napján aláírásra került.

245/2014. (V.29.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elfogadta a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. társasági szerződés módosítását.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. társasági szerződésének módosítását a társaság taggyűlése is elfogadta.

246/2014. (V.29.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés jóváhagyta a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.-vel kötendő közszolgáltatási szerződés megkötését.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft-vel a közszolgáltatási szerződés megkötésre került.

248/2014. (V.29.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés városmarketing célra a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. támogatásaként 25 millió forint biztosításáról döntött.

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelenti: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(III.5.) önkormányzati rendelete II. számú módosításában, 9. sz. mellékletében a „Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. támogatása” tételsoron 25.000 eFt összeg biztosításra került.

249/2014. (V.29.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elfogadta a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. alapító okiratát.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: A Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása aláírásra került.

251/2014. (V.29.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés megválasztotta a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálóját.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: A Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának a megválasztásáról a társaságot tájékoztattuk, és felkértük az ügyvezetőt a megbízási szerződés aláírására.

252/2014. (V.29.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés megválasztotta a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. könyvvizsgálóját.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: A Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának a megválasztásáról a társaságot tájékoztattuk, és felkértük az ügyvezetőt a megbízási szerződés aláírására.

253/2014. (V.29.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés megválasztotta a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. könyvvizsgálóját.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának a megválasztásáról a társaságot tájékoztattuk, és felkértük az ügyvezetőt a megbízási szerződés aláírására.

254/2014. (V.29.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés megválasztotta a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. könyvvizsgálóját.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. könyvvizsgálóját a társaság taggyűlésén megválasztották a SZOVA Zrt. által képviselt közgyűlési döntésnek megfelelően.

255/2014. (V.29.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés nem támogatta a 11-es Huszár úton található 2 darab üzlethelyiség megnevezésű ingatlan értékesítésére előterjesztett javaslatot. A júniusi ülésen felkerültek az értékesítendő vagyontárgyak közé, és a Közgyűlés döntött mindkét üzlethelyiség nyilvános pályázat útján történő értékesítéséről. 319/2014. (VI.19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a 11-es Huszár úton található üzlethelyiség (a szombathelyi 2260/2/A/44 hrsz-ú, 123 m2 területű ingatlannak a 83 m2 nagyságú, műszakilag leválasztott helyisége) nyilvános pályázat útján való értékesítéséről döntött. 320/2014. (VI.19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a 11-es Huszár úton található üzlethelyiség (a szombathelyi 2260/2/A/43 hrsz-ú, 376 m2 területű ingatlan) nyilvános pályázat útján való értékesítéséről döntött.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: A döntés alapján meghirdetett pályázati felhívásra ajánlat nem érkezett, az eljárás eredménytelenül zárult.

A vagyonrendelet szabályai szerint eredménytelen pályázatot követő 6 hónapon belül az ingatlanok, a pályázati kiírással azonos feltételekkel versenyeztetés nélkül megvásárolhatók.

257/2014. (V.29.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elfogadta az elmúlt 10 évben, Szombathely város területén megvalósult, valamint a folyamatban lévő magánerős beruházásokban megvalósuló út-, közműépítésekről szóló tájékoztatót, és felkérte a polgármestert vizsgálatok elvégzésére.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: Az Építőközösségektől az erre vonatkozó iratokat, tájékoztatást írásban megkértük, de a mai napig válasz nem érkezett. A határidő 2014. augusztus 15. volt..

259/2014. (V.29.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés módosította a Szombathelyi Donászy Magda Óvoda, a Szombathelyi Játéksziget Óvoda, a Szombathelyi Pipitér Óvoda, a Mesebolt Bábszínház és a Savaria Szimfonikus Zenekar alapító okiratát és módosító okiratát.

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti: A határozat megküldésre került a Szombathelyi Donászy Magda Óvoda vezetője, a Szombathelyi Játéksziget Óvoda vezetője és a Szombathelyi Pipitér Óvoda vezetője részére. A Mesebolt Bábszínház, valamint a Savaria Szimfonikus Zenekar alapító okirata 2014. június 5. napján aláírásra került.

265/2014. (V.29.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés megválasztotta a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. másik ügyvezetőjét.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: Az ügyvezetővel a megbízási szerződés aláírásra került.

269/2014. (V.29.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés lakbértámogatás megállapítása iránti kérelem ügyében benyújtott fellebbezést elutasította.

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti: Az ügyfél a 2014. június 19-én kelt II. fokú határozatot a tértivevény tanúsága szerint 2014. július 3. napján átvette.

270/2014. (V.29.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár igazgatói feladatainak ellátásával Nagy Évát bízta meg.

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti: Nagy Éva, a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár igazgatója kinevezése 2014. 06. 02 napján aláírásra került.

271/2014. (V.29.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Donászy Magda Óvoda és a Szivárvány Óvoda intézmények vezetésével Balassáné Nagy Andreát és Tahin Zoltánnét bízta meg.

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti: A határozat alapján a Donászy Magda Óvoda vezetője és a Szombathelyi Szivárvány Óvoda vezetője vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett, a kinevezések 2014. június 25. napján átadásra került részükre.

272/2014. (V.29.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés jóváhagyta az FTC Labdarúgó Zrt. részére Bosnjak Predrag játékjoga használati jogának végleges átruházását.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: A Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. játékosa, Bosnjak Predrag játékjoga használati jogának az átruházásról szóló szerződés aláírásra került.

275/2014. (VI.19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a „Körmendi út – Óperint utcai szociális célú rehabilitáció” (Integrált Városfejlesztési Stratégia II.) című projekt műszaki tartalmának kibővítésével kapcsolatos döntéseket hozott.

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti: A határozat 1. pontjának végrehajtásában Közreműködő Szervezeti döntésre várunk. A 2. pontban foglalt kezdeményezés 2014.06.26-án megtörtént. A 3. pont végrehajtásra került. A 4. pont alapján a szükséges intézkedés 2014.08.25-én végrehajtásra (benyújtásra) került.

276/2014. (VI.19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés az Integrált Városfejlesztési Stratégia III. „Új Városliget építése Szombathelyen” című projekt megvalósításával kapcsolatos döntéseket hozott.

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelenti: A határozat 1. pontja szerint Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(III.5.) önkormányzati rendelete II. számú módosításában, 20. sz. mellékletében a „Nagyprojektek, projektek - NYDOP 3.1.1/B1-13-k-2013-0007 Új városliget építése Szombathelyen (támogatás+saját forrás) - IVS III.” tételsoron 5.000 eFt összeg biztosításra került a „Mesevár Óvoda felújítása” projektelem pótmunkáinak fedezetére.

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti: A határozat 2. pontja alapján 08.25-én került aláírásra a szerződés, a közgyűlési. döntés értelmében a kérelem ezt követően kerül benyújtásra. A határozat 3. pontja alapján a Gastro-B Kft.-vel kötött szerződés 06.25-én aláírásra került. A 4. pont alapján a Halmill Kft.-vel a szerződés 07.14-én aláírásra került.

277/2014. (VI.19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés hozzájárult a Falco KC Szombathely Sportszolgáltató Kft. önkormányzati tulajdonú közparkban történő kültéri kosárlabda pálya fejlesztéshez TAO pályázat keretében.

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelenti: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(III.5.) önkormányzati rendelete II. számú módosításában, 20. sz. mellékletében a „Kültéri kosárlabda pálya fejlesztése - Falco KC támogatás” tételsoron 4.826 eFt összeg biztosításra került a TAO pályázat önrészeként.

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti: A pályázat hiánypótlása – az önkormányzat részvételével – a FALCO KC részéről beadásra került, elfogadása folyamatban van.

278/2014. (VI.19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés támogatta a Kenderesi utcai edzőpályák TAO pályázat keretében történő fejlesztését.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: A Kenderes utcai edzőpályák TAO pályázat keretében történő fejlesztésével kapcsolatos döntésről tájékoztattuk a Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesületet.

279/2014. (VI.19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés felkérte a polgármestert és a jegyzőt, hogy az előterjesztésben, a közgyűlési és bizottsági vitákban elhangzottak alapján készítse el a Szociális Lakásügynökség működtetésére vonatkozó, a Vas Megyei Kormányhivatallal egyeztetett rendelet tervezetét.

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti: A Szociális Lakásügynökség működtetésére vonatkozó, a Vas Megyei Kormányhivatallal egyeztetett rendelet tervezetet a 2014. november havi Közgyűlés elé terjesztjük.

281/2014. (VI.19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés meghosszabbította a Szombathely, Király u. 11. fsz. 3. szám alatti, összesen 23 m2 alapterületű üzlethelyiségnek a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. által történő ingyenes használati jogviszonyát.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. ingyenes használati jogviszonya a Király u. 11. szám alatti helyiségre meghosszabbításra került, a szerződés módosításának az aláírása folyamatban van.

282/2014. (VI.19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elfogadta Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Partnerségi Egyeztetési Szabályzatát.

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti: A Partnerségi Egyeztetési Szabályzat július 1-jén hatályba lépett.

286/2014. (VI.19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés jóváhagyta a városi jegyiroda (Szombathely Pont) működtetése koncepcióját; és döntött a Fő tér 23/B. szám alatti üzlethelyiségnek az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ vagyonkezelésébe adásáról.

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelenti: A határozat 8. pontja alapján Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(III.5.) önkormányzati rendelete II. számú módosításában, 13. sz. mellékletében az „Egyéb támogatások, kiadások - Városi jegyiroda - szombathelyi okostelefonos alkalmazás” tételsoron 1.500 eFt összeg biztosításra került.

A határozat 10. pontja szerint az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ létszám-előirányzatának változása Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(III.5.) önkormányzati rendelete II. számú módosításában átvezetésre került. A létszámbővítés 2014. évi fedezete szintén a II. számú módosításban az intézmény költségvetésében biztosításra került.

A határozat 11. pontja alapján a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft létszámbővítésének 2014. évi fedezetére Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(III.5.) önkormányzati rendelete II. számú módosításában, 16. sz. mellékletében a „Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.  támogatása” tételsoron 3.460 eFt összeg biztosításra került

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti: Az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ módosított Alapító Okirata aláírásra került.

287/2014. (VI.19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elfogadta a „Működési célú támogatások” előirányzatának módosítását azzal, hogy felkérte a Polgármestert, hogy a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása önkormányzataival a szociális és gyermekjóléti ellátásokra vonatkozó szükséges egyeztetések lefolytatásáról gondoskodjon; továbbá felkérte a polgármestert, vizsgáltassa meg a Neumann János Általános Iskolában a közgyűlési vitában elhangzottak szerinti felújítás megvalósíthatóságát és ennek pénzügyi fedezetéről az önkormányzat 2015. évi költségvetésében gondoskodjon.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: A Neumann János Általános Iskola felújítására vonatkozó tanulmánytervet a Közművelődési Gamesz 2014 augusztusában elkészítette.

294/2014. (VI.19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a 3903/5 hrsz-ú utat Angyal utcának nevezte el.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: 2014. július 2-án levélben kértük meg a SZOVA Zrt.-t, hogy az utcanévtábla kihelyezéséről gondoskodjon. A névtábla kihelyezésre került.

Babicsné Dr. Tőke Erzsébet, a Jogi, Képviselői és Hatósági Osztály vezetője jelenti: A közterület elnevezésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, valamint a nyilvántartásokon való átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtörténtek.

297/2014. (VI.19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a 2014/2015. tanévben a Köznevelési törvényben meghatározott „mindennapos testnevelés” megvalósításában történő önkormányzati közreműködésről döntött.

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelenti: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(III.5.) önkormányzati rendelete II. számú módosításában, 9. sz. mellékletében a „Óvodai és Iskolai úszásoktatás feladatai” tételsoron  9.000 eFt összeg támogatás biztosításra került.

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti: A határozat megküldésre került a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft vezetőjének. A szerződés megkötése folyamatban van.

298/2014. (VI.19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés jóváhagyta Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat fenntartásában működő óvodák pedagógus-továbbképzési programját.

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti: A határozat megküldésre került az óvodavezetők és a Köznevelési GAMESZ igazgatója részére.

299/2014. (VI.19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés módosította a LOGO Ifjúsági Szolgálat feladatainak átadás-átvétele tárgyában megkötött megállapodást.

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti: A megállapodás Önkormányzatunk részéről aláírásra került.

300/2014. (VI.19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Humán Papilloma Vírus (HPV) elleni védőoltás támogatásáról szóló rendelet hatályon kívül helyezése kapcsán az Önkormányzat, az Egészségügyi Alapellátó Intézet, a Szombathelyi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete, valamint az iskolaorvosok közötti megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről döntött.

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti: A megállapodások 2014. július 31. napjával aláírásra kerültek.

302/2014. (VI.19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés egyetértett a Püspökmolnári–Szombathely viszonylaton bevezetésre került kombinált bérlet helyi autóbusz bérlettel 2014. szeptember 1. napjától történő kiterjesztésével.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: A Püspökmolnári – Szombathely viszonylaton 2014. szeptember 1-től bevezetésre került kombinált bérlet.

A GYSEV Zrt., a Vasi Volán Zrt. és Szombathelyi Megyei Jogú Város Önkormányzata között háromoldalú Együttműködési Megállapodásban rögzítésre került, hogy a kombinált bérletek díjtételei szerint a kombinált havi bérlet összegéből 5.000,- Ft, a kombinált tanuló bérlet összegéből 1.400,- Ft számolható el a helyi közlekedés bevételei között.

Polgármester Úr az Együttműködési Megállapodást aláírta 2014. augusztus 1-én.

303/2014. (VI.19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés módosította a SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: A SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítását aláírásra megküldtük a Kft. részére.

304/2014. (VI.19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés bejelentette a Csaba utcai felüljáró által érintett ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülése iránti igényét.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: A Csaba utcai felüljáró által érintett ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülése iránti igénybejelentés megtörtént.

307/2014. (VI.19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elfogadta a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. alapító okiratát.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. alapító okirata aláírásra került.

308/2014. (VI.19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés megválasztotta a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági elnökének Dr. Czeglédy Csaba városi képviselőt.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: A Közgyűlés döntéséről a társaságot értesítettük.

309/2014. (VI.19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. közbeszerzési eljárásaiban az öttagú Bíráló Bizottság állandó tagjai közé Dr. Czeglédy Csaba városi képviselőt jelölte.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: A Közgyűlés döntéséről a társaságot értesítettük.

314/2014. (VI.19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés tudomásul vette a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. felügyelő bizottságának Harrach Tibor 2013. augusztus 25. napjától végzett ügyvezetői tevékenységére vonatkozó vizsgálati eredményét.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: A megkötött szerződések érdemi vizsgálatára alkalmas előterjesztés a Közgyűlés októberi ülésén szerepel.

315/2014. (VI.19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés jóváhagyta a Zanati Kulturális és Sport Egyesület által létesítendő labdarúgópálya megvalósításához szükséges, a szombathelyi 01150/19 és 01150/26 hrsz-ú ingatlanok adásvételi szerződését.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: A Zanati Kulturális és Sport Egyesület által létesítendő labdarúgópálya megvalósításához szükséges adásvételi szerződés megkötésére a művelésből kivonás után kerülhetett sor. A művelésből kivonás megtörtént, a szerződés megkötése folyamatban van.

316/2014. (VI.19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés megválasztotta a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. könyvvizsgálóját.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: A könyvvizsgáló megválasztásáról a társaságot tájékoztattuk.

321/2014. (VI.19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a szombathelyi 9950 hrsz-ú, Jáki út 2. szám alatti, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan forgalmi értékének 10 %-kal való csökkentéséről, és az értékesítésre pályázati felhívás kiírásáról döntött.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: A szombathelyi 9950 hrsz-ú, Jáki út 2. szám alatti beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésére a pályázati felhívás kiírásra került, ajánlat határidőben nem érkezett. A vagyonrendelet szabályai szerint eredménytelen pályázatot követő 6 hónapon belül az ingatlan, a pályázati kiírással azonos feltételekkel versenyeztetés nélkül megvásárolható.

322/2014. (VI.19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés támogatta a szombathelyi 11390/7 hrsz-ú ingatlanból használt 10.950 m2-es területnek a Felli Hungary Kft. részére, a szombathelyi 11390/10 hrsz-ú ingatlanhoz csatolás céljából történő értékesítését.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: A Közgyűlés júniusban a szombathelyi 11390/7 hrsz-ú ingatlanból használt 10.950 m2-es területnek a Felli Hungary Kft. részére, a szombathelyi 11390/10 hrsz-ú ingatlanhoz csatolás céljából történő értékesítését támogatta független ingatlanforgalmi szakértő által megállapított 24.090.000,- Ft + ÁFA vételár ellenében. Az adásvétel megvalósulásának a feltétele a szabályozási terv módosítása.

A Felli Hungary Kft. a vételárat elfogadta, részletfizetési lehetőség biztosítását kérte. Az erre vonatkozó kérelem a vagyongazdálkodási bevételekről szóló előterjesztésben kerül a Tisztelt Közgyűlés elé.

A szabályozási terv módosítása szintén a Tisztelt Közgyűlés ülésének önálló napirendje.

323/2014. (VI.19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a FALCO KC Szombathely Kft. részére, 30.000.000,- Ft összegű forgóeszközhitel, vagy folyószámlahitel, vagy többcélú rövid lejáratú hitelállományhoz biztosított kezességvállalás meghosszabbításáról döntött.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője és Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelentik: A FALCO KC Szombathely Kft által az UniCredit Bank Zrt-nél felvett hitelállományhoz kezességvállalási szerződés került aláírásra 2014.06.26. napján az önkormányzat részéről.

324/2014. (VI.19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a 6748/A/4 hrsz.-ú, Szombathely, Kisfaludy Sándor utca 1. földszint 24. szám alatti ingatlan helyiségei használatba adási megállapodásainak közös megegyezéssel történő megszüntetéséről döntött.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: A Kisfaludy Sándor u. 1. fszt. 24. és fszt. 25. szám alatti helyiségek használatba adási megállapodásainak közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló okiratok aláírásra kerültek.

325/2014. (VI.19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés hozzájárult az FGSZ Földgázszállító Zrt. javára bányaszolgalmi jog alapításához.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: Az FGSZ Földgázszállító Zrt. javára bányaszolgalmi jog alapításáról szóló megállapodás aláírásra került.

326/2014. (VI.19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés jóváhagyta a Szombathely-Oladi Római Katolikus Egyházközséggel és a Szombathely-Oladi Római Katolikus Plébániával megkötött Együttműködési Megállapodás, és a Szombathely-Oladi Római Katolikus Plébániával megkötött Támogatási Szerződés módosítását.

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti: A szerződésmódosítások folyamatban vannak, az együttműködési megállapodás módosítása az egyház részéről még nem került aláírásra.

328/2014. (VI.19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés kinyilvánította csatlakozási szándékát a 2014. évi Autómentes Naphoz; és felhatalmazta a Polgármestert az Európai Autómentes Nap 2014. évi Karta aláírására és a nemzetközi honlapon Szombathely város regisztrálására.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: Az Európai Mobilitási Hét és Európai Autómentes Nap 2014. évi Kartáját Polgármester Úr aláírásával 2014. július 30-án a magyarországi koordináló szervezet, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére megküldtük. A Karta aláírását megelőzően Szombathely Megyei Jogú Várost a rendezvény nemzetközi honlapján beregisztráltuk, így városunk 2014. szeptember 22-i Európai Autómentes Nap kezdeményezés aktív részesévé vált.

329/2014. (VI.19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés az Elmétől lélekig – pszichiátriai betegekért – Alapítvány, a Vas Megye Népegészségügyéért Alapítvány, a Mer-Ka-Ba Egészségvédő Alapítvány és a Nemzedékről Nemzedékre Alapítvány támogatásáról döntött.

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti: Az egészségügyi civil szervezetek számára kiírt pályázat keretében a támogatási szerződések aláírásra kerültek.

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelenti: A határozat alapján az alábbi támogatások átutalására került sor:

- Vas Megye Népegészségügyéért Alapítvány  100.000,-Ft	2014.07.23.

- Nemzedékről Nemzedékre Alapítvány  50.000,-Ft	2014.08.06.

- Elmétől lélekig Alapítvány  90.000,-Ft	2014.08.06.

- Mer-Ka-BA Egészségvédő Alapítvány  50.000,-Ft	2014.08.06.

330/2014. (VI.19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés hozzájárult ahhoz, hogy a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása által a vidéki orvosok ügyeleti díjainak emelésére szánt összeg a Szombathelyi Egészségügyi Alapellátó Intézeten keresztül kerüljön kiutalásra.

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti: Az együttműködési megállapodás megkötésére a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása ülésének hiányában nem került sor.

331/2014. (VI.19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés hozzájárult a Savaria University Press Alapítvány támogatásához a „Nagy Versmondás” c. program útiköltségéhez.

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti: Az alapítvánnyal a támogatási megállapodás aláírásra került.

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelenti: A Közgyűlés által a Savaria University Press Alapítvány a „Nagy Versmondás” c. program útiköltségéhez 80.000,-Ft összegű támogatása 2014.08.14. napján átutalásra került.

336/2014. (VI.19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés döntött a Selmec utcai két felnőtt háziorvosi rendelő ideiglenes elhelyezéséről a Szombathely, Wesselényi u. 4. szám alatti Önkormányzati ingatlanban.

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti: A Selmec utcai rendelő műszaki átadására 2014. szeptember 15. napján kerül sor.

337/2014. (VI.19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának Kozma Norbertet választotta meg.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjaiban bekövetkezett változás átvezetésre került az alapító okiratban.

338/2014. (VI.19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Pázmány Péter krt. 28/A szám alatti ingatlan (volt Szent-Györgyi Albert Középiskola) kettő tantermének a bérlőjévé a Ferrum Színházi Társulást jelölte ki.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: A Pázmány Péter krt. 28/A. szám alatti ingatlan (volt Szent-Györgyi Albert Középiskola) tantermeinek a bérletére a Ferrum Színházi Társulás végül nem kötötte meg a bérleti szerződést.

339/2014. (VI.19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a KEOP-2014-4.10.0/F számú „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” és a KEOP-2014-4.10./N számú „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozataláról, és a pályázat benyújtásáról döntött.

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti: Az N jelű pályázat beadásra került, támogatói döntésre vár. Az F jelű pályázat benyújtása szeptember végén várható.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fenti tájékoztatómban foglaltakat elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2014. szeptember „      ”

|  | /: Dr. Gaál Róbert :/ |
| --- | --- |
|  | jegyző |

HATÁROZATI JAVASLAT

……/2014. (IX.11.) Kgy. sz. határozat

1.	A Közgyűlés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

2.	A Közgyűlés jóváhagyja a 618/2013. (XII.12.) Kgy. sz. határozat 1-3. és 6-9. pontja határidejének 2014. december 31.-re történő módosítását.

Felelős:	Dr. Gaál Róbert jegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)

- Határidő:	a 2. pontban foglaltak szerint