Az előterjesztést megtárgyalta:

- Gazdasági és Városstratégiai Bizottság

A  határozati javaslatot törvényességi

szempontból megvizsgáltam:

Dr. Gaál Róbert

jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének

2014. december 15-i ülésére

Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata fejlesztéseinek állásáról

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 408/2014. (XI.03.) Kgy. számú határozatában úgy döntött, hogy a Közgyűlés decemberi ülésére készüljön tájékoztató a folyamatban lévő fejlesztések állásáról. Tekintettel arra, hogy a vita keretében felmerült a jövőben tervezett fejlesztések bemutatásának igénye, ezért az előterjesztésben azok is ismertetésre kerülnek.

JELENLEG ZAJLÓ FEJLESZTÉSEK

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata jelenleg több kiemelkedő nagyságrendű fejlesztés megvalósítását végzi, valamint számos további projektet valósít meg európai uniós források, állami támogatás és önkormányzati saját forrás bevonásával. Ismertetésre kerülnek továbbá az Önkormányzat intézményei és többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságai által megvalósítás alatt lévő projektek, valamint további városi léptékben jelentős közösségi célokat szolgáló fejlesztések is.

Haladás Sportkomplexum:

2013. december 4-én megjelent a szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1896/2013. (XII.4.) Korm. rendelet, melyben a Kormány egyetértett a szombathelyi sportcélú beruházások megvalósítására irányuló beruházási programmal, melynek első ütemében a Szombathely közigazgatási területén fekvő, 3643/1 helyrajzi számú, Rohonci úti sporttelep megnevezésű területen a jelenlegi labdarúgó stadion helyén egy UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion és egy új multifunkcionális sportcsarnok épül fel. A szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 462/2013. (XII.4.) Korm. rendelet alapján a Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította az UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion és az új multifunkcionális sportcsarnok építését. A Kormány egyetértett azzal, hogy a program első ütemének megvalósítására a 2013. és 2015. évek között 9600 millió forint összegben kerüljön sor, melyből a 2014-es költségvetés terhére 4625,8 millió forint áll rendelkezésre.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 12-i ülésén határozott a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. létrehozásáról, melynek feladata a kiemelt beruházás megvalósítása. A Társaság ügyvezetője Dr. Szondy Szilvia.

2014. szeptember 26. napján került aláírásra az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti támogatási szerződés a „Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének” megvalósításával kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásáról. A támogatási előleg első részlete 1.296.124.400 forint, 2014. október 15-én érkezett meg Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatához. A támogatási előleg második részlete, 3.329.675.600 forint átutalására a jogerős építési engedély és hozzá tartozó tervdokumentáció, műszaki leírás és részletes költségvetés Támogató részére 2015. május 31-ig történő megküldését követően, legkésőbb 2015. június 15-ig kerül sor. A 2015. évi Központi Költségvetésről szóló törvényjavaslatban a Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének támogatására 2015. évi javasolt előirányzat 4974,2 millió forint. Kiválasztásra került a vezető tervező, folyamatban van a szakági tervezők kiválasztása, elindult a projekt tervezési szakaszának megkezdése. A tervezés a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. alkalmazásában álló munkavállalókkal történik.

Jelenleg megvalósítás alatt lévő, valamint a közelmúltban zárult projektek:

| Fejlesztés tárgya | Megvalósítás |  | Összköltség (Ft) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Az Önkormányzat európai uniós és állami támogatással megvalósuló infrastrukturális jellegű fejlesztései: |  |  |  |  |  |
| A szombathelyi AGORA - Művelődési és Sportház területi multifunkcionális közösségi közművelődési központtá történő fejlesztése, átalakítása (TIOP-1.2.1/A-12/1-2013-0005) | 2013.08.23- 2015.06.28. |  | 1 014 271 405 |  |  |
| Új Városliget építése Szombathelyen - IVS III. ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0007) | 2013.11.15- 2015.06.30. |  | 757 147 753 |  |  |
| Körmendi út - Óperint utcai szociális célú rehabilitáció - IVS II. ütem (NYDOP-3.1.1/B2-12-k1-2013-0003) | 2013.11.07- 2015.06.30. |  | 474 353 619 |  |  |
| A Kanizsai Dorottya Gimnázium a természettudományos oktatásért (TÁMOP-3.1.3-11/2) | 2013.02.19-2014.10.19. |  | 320 000 000 |  |  |
| A szombathelyi Játéksziget Óvoda fejlesztése (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0003) | 2013.07.03- 2015.03.31. |  | 120 000 000 |  |  |
| Szombathely város kerékpárút-hálózatának fejlesztése Gyöngyösszőlős és Gyöngyöshermán városrészeken (NYDOP-4.3.1/B-11-2011-0002) | 2013.04.04- 2015.06.30. |  | 116 346 445 |  |  |
| Hulladékszállító autó beszerzése iránti pályázat | 2014.08.25-2015.06.30. |  | 65 405 000 |  |  |
| Smidt Múzeum épületének tető- és homlokzat-felújítása (Pályázat száma: 3235/88) | 2014.04.01-2015.12.31. |  | 33 494 524 |  |  |
| „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program” a Mocorgó Óvodában | 2015. I. név - 2015.06.30. |  | 9 500 000 |  |  |
| „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program” a Maros Óvodában | 2015. I. név - 2015.06.30. |  | 9 500 000 |  |  |
| Szombathelyi Ernuszt-kastély homlokzatának részleges felújítása (3235/01176 sz. Nemzeti Kulturális Alap pályázata) | 2014.03.01- 2014.10.31. |  | 7 095 536 |  |  |
| Az Önkormányzat európai uniós és állami támogatással megvalósuló „soft” jellegű, nem építési típusú projektjei: |  |  |  |  |  |
| Szombathely intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése (KÖZOP-5.5.0-09/11) | 2013.03.07- 2015.06.30. |  | 224 612 200 |  |  |
| Fenntartható városfejlesztési programok - Savaria 2020 (NYDOP-3.1.1/F-13-2013-0002) | 2013.05.01-2014.09.30. |  | 40 000 000 |  |  |
| Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0094) | 2014.01.01- 2014.12.31. |  | 38 120 000 |  |  |
| „Ügyfél útja” – Modellkísérleti program a szombathelyi alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására (TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0032) | 2013.09.01- 2015.02.28. |  | 30 726 309 |  |  |
| Civil partnerségi kapcsolatok erősítése Szombathelyen (ÁROP-1.A.6-2013-2013-0009) | 2013.12.01- 2014.10.31. |  | 19 991 359 |  |  |
| A Savaria Múzeum új állandó kiállításának II. üteme (ALFA II. pályázat) | 2014.04.30- 2015.06.30. |  | 13 000 000 |  |  |
| A Savaria Múzeum új állandó kiállításának I. üteme (ALFA I. pályázat) | 2013.10.18- 2014.06.30. |  | 11 000 000 |  |  |
| Szent Márton ünnepi hét program | 2014. 11.07-16. |  | 5 000 000 |  |  |
| Az Önkormányzat projektjei összesen | 3 309 564 150 |  |  |  |  |
| Az Önkormányzat saját forrásából megvalósuló építési beruházások: |  |  |  |  |  |
| Teleki B. u.-Stromfeld u.-11-es Huszár u. által határolt terület csapadékvíz elvezetés kiépítése | 2014.05.30. |  |  | 97 994 527 |  |
| Vépi u. közvilágítás építése, Herényi temető világítás építése, gyalogátkelőhelyek szabványosítása | 2014.11.25. |  |  | 69 698 907 |  |
| Új Oladi Plébánia és Közösségi ház kialakítása | 2014 – 2015. |  |  | 67 000 000 |  |
| Vak Bottyán híd felújítása | 2014.10.04. |  |  | 59 560 752 |  |
| Kámon-Herény városrész csapadékvíz elvezetés I. ütem kivitelezése | 2014.08.30. |  |  | 56 581 827 |  |
| Saághy I. u. felújítása | 2014.10.15. |  |  | 53 070 811 |  |
| Szombathely, Széll K. u. tömbbelső felújítása | 2014.05.30. |  |  | 48 735 322 |  |
| Aréna utca felújítása | 2014.10.31. |  |  | 38 056 712 |  |
| Zrínyi Iskola Rákóczi F. utcai kis épületének felújítása | 2014.11.24. |  |  | 36 956 522 |  |
| Mikes K. u. 3. előtti parkoló kiépítése | 2014.09.15. |  |  | 34 867 873 |  |
| Zeneiskola mögötti parkoló építése és bővítése, a Zeneiskola saját területén | 2014.08.15. |  |  | 33 019 060 |  |
| Thököly u. 13-15. parkoló felújítása | 2014.08.15. |  |  | 17 908 613 |  |
| Szent Márton u.-Hunyadi u. aluljáró burkolat tisztítása | 2014.10.10. |  |  | 13 361 060 |  |
| Szent István király u. 77-81/b. között járdaépítés | 2015.01.03. |  |  | 13 185 501 |  |
| 11-es Huszár u. 184-186. sz. előtt autóbuszöböl kialakítása | 2015.05.31. |  |  | 11 880 873 |  |
| Deák u. (Paragvári u. és a Szabó M. u. közti szakasz) járda felújítása | 2014.11.26. |  |  | 11 778 334 |  |
| Pázmány P. krt. 2-12 járdaépítés | 2014.11.26. |  |  | 11 450 946 |  |
| A Dr. Szabolcs Zoltán utcát a Paragvári utcával összekötő területen zöldterület rendezés, parkosítás, valamint térkő burkolat készítése, továbbá a Kertész u. 8. szám alatti ingatlan Sugár u-i részénél útcsatlakozás átalakítása | 2014.10.06. |  |  | 10 000 000 |  |
| Gábor Á. u. járdafelújítása | 2014.10.15. |  |  | 8 730 107 |  |
| Szent Márton u.-Hunyadi u. aluljáró villamoshálózat felújítása | 2014.10.10. |  |  | 4 969 383 |  |
| Tulipán u. járdaépítés | 2014.11.26. |  |  | 4 878 865 |  |
| Szent Márton u.-Hunyadi u. aluljáró kamera rendszer kiépítése | 2014.10.10. |  |  | 3 397 250 |  |
| Nagy Lajos király u. 2-18, valamint Nagy Lajos király u. 75-77. szám alatti szakaszon gyalogjárda rekonstrukció | 2014.11.27. |  |  | 2 000 000 |  |
| Garay János u. csapadékvíz elvezetés és burkolatépítési munkák | 2014.11.27. |  |  | 1 645 957 |  |
| Széll K. utca 51. mögötti tömbbelső felújítása - park-és kertépítés | 2014.11.25. |  |  | 1 633 450 |  |
| Szent István király u. 85. keleti oldalán gyalogjárda rekonstrukció | 2014.10.12. |  |  | 1 500 000 |  |
| Zanati temetőhöz vezető 14951 hrsz-ú úton állapotjavító munkák elvégzése | 2014.12.31. |  |  | 1 000 000 |  |
| Stromfeld Aurél u. 25-51. szám alatti ingatlanok északi oldalán lévő sétány helyreállítás | 2014.10.12. |  |  | 683 423 |  |
| 11-es Huszár út 2164/10 hrsz-en lévő sportpálya hézagainak kiöntése | 2014.10.12. |  |  | 270 600 |  |
| Összesen | 715 816 675 |  |  |  |  |
| Az Önkormányzat intézményeinek, valamint többségi tulajdonában álló gazdasági társaságainak infrastrukturális jellegű fejlesztései: |  |  |  |  |  |
| Erdei iskola úti hulladéklerakó részleges rekultivációja (SZOVA Zrt.) | 2016.12.31. |  | 300 000 000 |  |  |
| A SZOMTÁV Kft. távvezetéki beruházása | 2015. év |  | 153 475 000 |  |  |
| Szombathelyi szennyvíztisztító telep, Anaerob-anoxikus medencék járófelületének rekonstrukciója (Vasivíz Zrt.) | 2015.01.30. |  | 17 196 273 |  |  |
| Gyöngyös u. gerincvezeték és bekötővezeték csere (Vasivíz Zrt.) | 2014.12.15. |  | 13 503 609 |  |  |
| Újperint vízbázis vízkezelése, technológiai és építészeti rekonstrukció tervezés (Vasivíz Zrt.) | 2016 |  | 13 500 000 |  |  |
| Szombathelyi szennyvíztisztító telep, Nyugati utóülepítő fémszerkezeteinek rekonstrukciója, cseréje (Vasivíz Zrt.) | 2015.06.30. |  | 10 790 000 |  |  |
| Tetőszerkezet felújítása és tűzjelző rendszer átépítése a Savaria Szakképzés-fejlesztési és Felnőttképző Központban a gazdaságfejlesztéshez és mérnökképzéshez kapcsolódóan (Savaria Szakképzés-fejlesztési és Felnőttképző Központ) | 2014.06.16- 2014.11.30. |  | 9 963 000 |  |  |
| Óperint u. körforgalom gerincvezeték és 2 db csomópont cseréje (Vasivíz Zrt.) | 2014.12.05. |  | 9 814 649 |  |  |
| Saját gázellátó rendszer kiépítése a Savaria Szakképzés-fejlesztési és Felnőttképző Központban a gazdaságfejlesztéshez és mérnökképzéshez kapcsolódóan (Savaria Szakképzés-fejlesztési és Felnőttképző Központ) | 2014.11.03 - 2014.11.28. |  | 9 000 000 |  |  |
| Középtávú távhő fejlesztési program (SZOMTÁV Kft.) | 2015. I-II. negyedév |  | 7 500 000 |  |  |
| Haladás Stadion világítás javítása (Szombathelyi Haladás Kft.) | 2015.06.30. |  | 3 575 076 |  |  |
| Söptei utcában aknák bélelése (Vasivíz Zrt.) | 2014.12.15. |  | 3 270 345 |  |  |
| Saághy I. u. horganyzott vízbekötés csere (Vasivíz Zrt.) | 2014.12.20. |  | 2 000 000 |  |  |
| Vízöntő u. horganyzott vízbekötés csere (Vasivíz Zrt.) | 2014.12.20. |  | 1 700 000 |  |  |
| Weöres Sándor Színház színésztársalgó/klubhelyiség átalakítása funkcióváltás miatt (Weöres Sándor Színház) | 2014.11-12. hó |  | 418 110 |  |  |
| Az Önkormányzat intézményeinek, valamint többségi tulajdonában álló gazdasági társaságainak „soft” jellegű, nem építési típusú projektjei: |  |  |  |  |  |
| CYCLING AT-HU L00155 kerékpár turisztikai pályázat (Savaria Turizmus Nonprofit Kft.) | 2012.07.01- 2015.03.30. |  | 19 250 000 |  |  |
| Az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ részvétele a Közös idegenforgalmi desztináció fejlesztése - Turizmus és média - konzorciumos pályázatban (Szlovénia-Magyarország 2007-2013) | 2012.02.01- 2015.01.31. |  | 40 000 000 |  |  |
| TÁMOP 2.4.5-12/1-2012-0183 „Változó élethelyzetekhez igazodó személyre szabott kisgyermekellátás” (EBI) | 2013.04.01-2015.03.31. |  | 28 630 743 |  |  |
| „Fordulópont” komplex munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása Vas megyében a hatékony foglalkoztatási rehabilitáció érdekében (Regionális Szociális Forrásközpont) | 2013.08.01-2015.06.30. |  | 24 998 185 |  |  |
| Munkavállalói képzések megvalósítása a SZOVA Zrt-nél (TÁMOP – 2.1.3.C-12/1-2012-0207) | 2012.12.hó - 2014.08.hó |  | 13 737 650 |  |  |
| SZOMTÁV - a tanuló vállalat (TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0685) | 2014.06- 2015.02.hó |  | 13 368 047 |  |  |
| „4M” Megváltozott munkaképességű személyek munkába helyezését elősegítő alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások (Regionális Szociális Forrásközpont) | 2014.04.01-2015.03.31. |  | 11 908 805 |  |  |
| TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0957 „Jövőnk egészsége, gyermekeink egészsége” (EBI) | 2013.09.01-2014.10.31. |  | 9 996 374 |  |  |
| TDM pályázat - NYDOP 2.3.1/A-12-2012-0001 (Savaria Turizmus Nonprofit Kft.) | 2013.03.01 - 2015.06.30. |  | 7 495 000 |  |  |
| CSEH TAMÁS Program (AGORA Szombathelyi Kulturális Központ) | 2014.10.01. 2015.05.31. |  | 4 500 000 |  |  |
| Tervtár digitalizálása a SZOMTÁV Kft-nél | 2015. I-II. negyedév |  | 4 500 000 |  |  |
| Az AGORA - Savaria Filmszínház szakmai programjai promóciójának támogatása, közönségkapcsolatainak javítása (AGORA Szombathelyi Kulturális Központ) | 2014.09.01- 2015.02.28. |  | 2 600 000 |  |  |
| Szombathely Zöld Szíve - Kulturális pikniksorozat (AGORA Szombathelyi Kulturális Központ) | 2015.05.31- 2015.06.27. |  | 1 977 552 |  |  |
| Szent Márton Gyermekei Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Közművelődés és Népművészet (AGORA Szombathelyi Kulturális Központ) | 2014.11.04- 2014.11.08. |  | 1 427 748 |  |  |
| Táncházi sorozat Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Közművelődés és Népművészet Kollégiuma (AGORA Szombathelyi Kulturális Központ) | 2015.01.01- 2015.08.31. |  | 1 166 000 |  |  |
| Táncházi sorozat Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Közművelődés és Népművészet Kollégiuma (AGORA Szombathelyi Kulturális Központ) | 2014.09.01- 2014.12.31. |  | 810 112 |  |  |
| Intézmények, gazdasági társaságok projektjei összesen | 742 072 278 |  |  |  |  |
| Városi léptékben meghatározó közösségi célú fejlesztések: |  |  |  |  |  |
| A 86-os számú főút Szombathely-Vát és Körmend-Egyházasrádóc szakaszának fejlesztése | 2011 - 2014. | 13 236 339 430 |  |  |  |
| A Markusovszky Kórház fejlesztése | 2011 - 2014. | 12 000 000 000 |  |  |  |
| Szombathelyen hulladékkezelő központ létesítése üzemviteli épülettel és válogatóművel, hulladékgyűjtő udvarral. Hulladékgyűjtő udvarok építése Körmenden, Szentgotthárdon, Pankaszon, Bükön, Rábahidvégen és Répcelakon. 80 db gyűjtősziget építése a Társulás tagtelepülésein. | 2012.10.26- 2015.03.31. | 2 770 886 558 |  |  |  |
| Illés Akadémia bővítése | 2014 - 2015. | 2 571 400 000 |  |  |  |
| 24 tantermes iskola és óvoda építése Szombathelyen | 2014 - 2015. | 2 200 000 000 |  |  |  |
| Városi léptékű közösségi fejlesztések összesen | 32 778 625 988 |  |  |  |  |

TOVÁBBI TERVEZETT, JELENLEG MÉG EL NEM BÍRÁLT FEJLESZTÉSEK

| Fejlesztés tárgya | Időtartam | Összköltség (Ft) |
| --- | --- | --- |
| I. Világháborús emlékművek felújítása | támogatás rendelkezésre állásától függően | 5 000 000 |
| Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban (ÁROP-1.A.3.-2014) |  | 34 000 000 |
| Fotovoltaikus rendszerek kialakítása (KEOP-2014-4.10.0/N) |  | 43 319 650 |
| Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban (KEOP-2014-4.10.0/F) |  | 83 200 269 |
| TAO fejlesztések: |  |  |
| Aréna Savaria és a Sugár úti sportcsarnok fejlesztése | 2015. | 107 948 730 |
| Kenderesi utcai edzőpálya fejlesztése | 2015. | 140 717 143 |
| Kültéri kosárlabdapálya fejlesztése | 2015. | 16 085 801 |
| Fedett Uszoda és Termálfürdő fejlesztése | 2015-2016. | 2 185 714 285 |
| „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program” hét óvoda vonatkozásában | TAO forrás és Szombathely MJV Önkormányzata támogatásának rendelkezésre állása esetén | 85 000 000 |
| ÖSSZESEN | 2 700 985 878 |  |

A 2014-2020 IDŐSZAKBAN TERVEZETT FEJLESZTÉSEK EURÓPAI UNIÓS FINANSZÍROZÁSSAL

Szombathely 2014-2020 időszakban európai uniós forrás bevonásával tervezett fejlesztéseit az Integrált Területi Program összegzi, amelynek megalapozása és összeállításának módszertana kettős hátterű.

Az ITP a város elmúlt évek során elkészült városfejlesztési programdokumentumaira épül. A Hosszú Távú Településfejlesztési Koncepció, az Integrált Településfejlesztési Stratégia, az ezeket megalapozó vizsgálat I. és II. munkarésze, a Klímavédelmi és Energia Stratégia, valamint a Gazdaságfejlesztési Háttértanulmány által megfogalmazott fejlesztési szükségleteket és projektjavaslatokat az Integrált Területi Program tovább szűkíti és konkretizálja, megfogalmazva a ténylegesen megvalósítandó projekteket és azok alkotóelemeit. A felvázolt fejlesztések megvalósítása elsősorban az európai uniós finanszírozású országos programok keretében történhet, ezért az ITP-t a Kormány által megfogalmazott iránymutatások mentén kell elkészíteni, illeszkedve az uniós támogatási rendszer keretében készülő 2014-2020 időszaki hazai programdokumentumokhoz. Magyarország erre az időszakra szóló európai uniós támogatásokat megalapozó fejlesztési alapdokumentuma a Partnerségi Megállapodás, amelyet 2014. szeptember 11-én fogadott el az Európai Bizottság. Erre alapozva készülnek a különböző területi vonatkozású és ágazati operatív programok. Ezek egyike a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP), amely annak alapelve szerint a területileg decentralizált, térségi-helyi jelentőségű fejlesztéseket finanszírozza, döntően a helyi - települési és megyei – önkormányzatok megvalósításával. E decentralizált fejlesztések tervezése a megyék és a megyei jogú városok szintjén zajlik, önálló megyei és megyei jogú városi integrált területi programok készítése mentén.

A TOP forrásaiból Szombathely Megyei Jogú Város részére a 1298/2014. (V.5.) Korm. határozatban nevesített keretösszeg 13,6 milliárd Ft. Ez az összeg képezi a keretét Szombathely Integrált Területi Programjában tervezett, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból finanszírozandó fejlesztéseknek. A Kormány iránymutatása szerint ugyanakkor a város fejlesztéseit a fenti Korm. határozatban meghatározott keretösszeg 150%-ára kell tervezni. Az ITP-ben szerepeltetni kell továbbá a város TOP-on kívül, az ágazati operatív programokból tervezett fejlesztéseit is többek között a gazdaságfejlesztés, közlekedésfejlesztés, energetika, emberi erőforrás-fejlesztés tématerületeken, ezáltal az ITP összefoglalja a 2014-2020 közötti időszakban a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program, továbbá az ágazati operatív programok forrásaira tervezett fejlesztéseket egyaránt.

Az ITP tervezéséért felelős Nemzetgazdasági Minisztérium 2014. október 31-ig kérte a megyei jogú városokat és a megyéket, hogy küldjék meg részére az iránymutatásai szerint elkészített Integrált Területi Programot. A minisztériumi iránymutatás ITP útmutató formájában került közzétételre, amely a TOP elfogadásáig „tervezet” státuszt kapott. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az útmutató tervezet, a TOP aktuális változatának tartalma, és a Közgyűlés 348/2014. (IX.11.) Kgy. sz. határozatában foglaltak alapján elkészítette a város Integrált Területi Programjának 1.0 tervezett változatát, és azt a megadott határidőben megküldte a nemzetgazdasági miniszter részére. A benyújtott ITP teljes dokumentációja jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. A dokumentáció tartalmazza az eddig definiált és felmerült tervezett projektcsomagokat és projekteket, azok részletes adatait, előzetes megvalósítási és pénzügyi ütemezését, egymáshoz és a megyei/országos fejlesztési dokumentumokhoz való kapcsolódásuk bemutatását, tartalmazza továbbá a tervezett projektek részletes bemutatását a projektenként elkészült előzetes megvalósíthatósági tanulmányokban.

Az ITP-ben szereplő projektlista főként a minisztériumi visszajelzések és iránymutatások függvényében tovább bővíthető vagy szűkíthető. A konkrét projektek száma, tartalma és költségvetése a tervezés jelen stádiumában indikatív.

Az ITP 1.0 változatában szereplő projektcsomagok indikatív keretösszegei a következők, a Közgyűlés 348/2014. (IX.11.) Kgy. sz. határozata szerinti százalékos megosztással:

- Gazdaságfejlesztési projektcsomag – a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ fejlesztése (az ITP 40%-a)

- Gazdaságfejlesztés a vállalkozásoknak és lakosságnak vonzó városi környezet kialakításával (az ITP 20%-a)

- Városi szintű CO2 kibocsátás-csökkentő projektcsomag (az ITP 22%-a)

- A segítés városa – Társadalmi integráció projektcsomag (az ITP 18%-a)

Az ITP jelenleg 30 projektjavaslatot definiál - összesen 21,1 milliárd forint támogatási igénnyel -, amelyek köre a minisztériumi iránymutatásoktól függően szűkíthető vagy bővíthető. A tervezett projektek felsorolását a következő táblázat tartalmazza:

| Projekt címe | Támogatási igény (Ft) |
| --- | --- |
| I. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROJEKTCSOMAG - A NYUGAT-PANNON JÁRMŰIPARI ÉS MECHATRONIKAI KÖZPONT FEJLESZTÉSE | 8 500 000 000 |
| Zöldmezős iparterület-fejlesztés az északi ipari területen a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ infrastrukturális feltételeinek biztosítása érdekében | 2 000 000 000 |
| Gazdaságfejlesztési célú új közúthálózati elemek | 1 000 000 000 |
| Szombathelyi központú, a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ működését támogató megyei beruházás-ösztönző program | 500 000 000 |
| A Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központhoz kapcsolódó micro, kis és középvállalkozások fejlesztési programja | 500 000 000 |
| Szombathely és térsége foglalkoztatási program I. a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ humánerőforrásának biztosítására | 400 000 000 |
| Szombathely és térsége foglalkoztatási program II. a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ humánerőforrásának biztosítására | 500 000 000 |
| Szombathely turisztikai szolgáltatásfejlesztése | 300 000 000 |
| A szombathelyi vásárcsarnok fejlesztése a helyi termékek piacra juttatása érdekében | 2 000 000 000 |
| Integrált kutató-és konferenciaközpont kialakítása | 1 300 000 000 |
| II. GAZDASÁGFEJLESZTÉS A VÁLLALKOZÁSOKNAK ÉS LAKOSSÁGNAK VONZÓ VÁROSI KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSÁVAL PROJEKTCSOMAG | 4 050 000 000 |
| A zöldfelületi rendszerek fejlesztése, megújítása | 1 000 000 000 |
| Városrehabilitációs mintaprojekt | 1 550 000 000 |
| Vasi Skanzen turisztikai célú fejlesztése | 500 000 000 |
| Csónakázó-tó turisztikai és aktív szabadidő-eltöltési lehetőségeket biztosító szolgáltatás- és attrakciófejlesztése, valamint a Kalandváros II. ütemének fejlesztése | 800 000 000 |
| Szabadidőközpont területének fejlesztése | 200 000 000 |
| III. VÁROSI SZINTŰ CO2 KIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTŐ PROJEKTCSOMAG | 4 200 000 000 |
| Intermodális csomópont | 1 450 000 000 |
| Parkolási rendszer fejlesztése | 1 250 000 000 |
| Belterületi hivatásforgalmi kerékpárút-hálózat és –szolgáltatások fejlesztése | 300 000 000 |
| Szombathely külterületi és várostérségi turisztikai- és hivatásforgalmi kerékpárút-hálózatának fejlesztése | 200 000 000 |
| Közel nulla energiaigényű referenciaintézmények kialakítása | 350 000 000 |
| Zöld távhőrendszer fejlesztése | 300 000 000 |
| Közvilágítás korszerűsítése | 350 000 000 |
| IV. A SEGÍTÉS VÁROSA – TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ PROJEKTCSOMAG | 4 350 000 000 |
| Óvoda, bölcsőde fejlesztés Szombathelyen | 500 000 000 |
| Egészségügyi alapellátás fejlesztése | 500 000 000 |
| Szociális alapellátás fejlesztése | 500 000 000 |
| Intelligens Város Program | 600 000 000 |
| Közigazgatási létesítmények fejlesztése, Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonysági célú felújítása | 1 100 000 000 |
| Önkormányzati intézmények akadálymentesítése | 150 000 000 |
| Szombathelyi szociális városrehabilitáció újabb ütemének megvalósítása | 800 000 000 |
| Szombathely Szent Márton szülővárosa - a segítés városa I. | 100 000 000 |
| Szombathely Szent Márton szülővárosa - a segítés városa II. | 100 000 000 |
| ÖSSZESEN | 21 100 000 000 |

A TOP hatáskörébe tartozó projekteken felül, az ágazati operatív programok forrásából előzetesen Szombathelyen és várostérségében Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és további lehetséges kedvezményezettek részéről eddig definiált, összesen több mint 75 milliárd forint összköltségű projektek listáját az alábbi táblázat foglalja össze:

| Projekt címe |  | Összköltség (Ft) |
| --- | --- | --- |
| Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) |  | 24 750 000 000 |
| Szent Márton Terv | Mindszenty tér és Berzsenyi tér megújítása | 1 200 000 000 |
|  | Székesegyház felújítása és tornyainak látogathatóvá tétele | 300 000 000 |
|  | Püspöki Palota felújítása, bővítése, látogatóközpont kialakítása | 1 200 000 000 |
|  | Smidt Múzeum megújítása | 250 000 000 |
|  | Savaria Múzeum és környezete megújítása | 1 800 000 000 |
|  | Szent Márton Útjának megújítása | 4 500 000 000 |
|  | Szent Márton Templom és a domonkos rendi kolostor fejlesztése | 1 500 000 000 |
| Zöldmezős iparterület-fejlesztés az északi ipari területen a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ infrastrukturális feltételeinek biztosítása érdekében |  | 9 000 000 000 |
| Integrált kutató-és konferenciaközpont kialakításához szükséges eszközigény biztosítása |  | 2 000 000 000 |
| Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) |  | 9 550 000 000 |
| Intermodális Csomópont (IMCS kötöttpályás közösségi közlekedéshez kapcsolódó elemei, illetve az IMCS buszos közösségi közlekedési rendszeréhez tartozó elemei - buszpályaudvar, felvevőépület) |  | 6 550 000 000 |
| Szombathely-Kőszeg elővárosi kötöttpályás közlekedésfejlesztés |  | 3 000 000 000 |
| Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) |  | 32 600 000 000 |
| Markusovszky Kórház integrált fejlesztése |  | 30 000 000 000 |
| „Közösségi Innovációs és Szolgáltató Központ” létrehozása a volt MMIK épület hasznosításával |  | 1 100 000 000 |
| Integrált kutató-és konferenciaközpont kialakításához szükséges soft elemek biztosítása |  | 1 500 000 000 |
| A Segítés Városa Program szolgáltatásfejlesztés elemei |  | 1 000 000 |
| Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) |  | 8 500 000 000 |
| Panelprogram és családiház-felújítási program |  | 1 000 000 000 |
| Zöld távhőrendszer fejlesztése |  | 4 000 000 000 |
| Fenntartható vízgazdálkodás |  | 1 500 000 000 |
| Elmozdulás a város energia-önellátás irányába |  | 2 000 000 000 |
| ÖSSZESEN |  | 75 400 000 000 |

A fentiekben bemutatott ITP projektek a 2014. november 5-én megjelent, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerinti eljárásrendben kerülhetnek megvalósításra a 2014-2020 közötti időszakban.

A Korm. rendelet 57.§-a szerint az ITP-t a TOP Monitoring Bizottság által jóváhagyott kiválasztási szempontrendszer alapján kell elkészíteni. A 1303/2013/EU rendelet kimondja, hogy a tagállam a TOP elfogadásáról szóló határozatról megküldött értesítést követő három hónapon belül köteles létrehozni a monitoring bizottságot. A TOP Európai Bizottság általi jóváhagyása jelenleg még nem történt meg, így a monitoring bizottság sem került felállításra. Ennek következtében nem áll rendelkezésre az ITP kiválasztásának szempontrendszere. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján a majdani követelmények szerint véglegesített ITP-t a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság jogosult jóváhagyni.

Az Integrált Területi Program tervezésének és véglegesítésének további menetrendje az operatív programok Európai Bizottság által történő elfogadásának, és annak nyomán a Kormány által meghatározott követelményrendszernek és ütemezésnek függvénye. A Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett ITP útmutató alapján az ITP-t a minisztérium által jóváhagyott munkaszervezet hajtja végre. A helyi szintű döntéshozatal a megyei jogú városok közgyűlése által felhatalmazott bizottságok és végül a közgyűlés feladata. Az útmutatónak megfelelően a Polgármesteri Hivatalon belül felállításra kerül az ITP előkészítését és végrehajtását menedzselő munkacsoport a Városfejlesztési Osztály vezetőjének irányításával. A munkacsoport feladata az ITP véglegesítése az arra vonatkozó mindenkori központi szabályozásoknak megfelelően. Az ITP a Kormány általi jóváhagyását követően egy keretszerződést fog jelenteni Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kormány között, és annak alapján kerülhet sor az egyedi támogatási szerződések megkötésére. Az egyedi projektek kiválasztása a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet rendelkezései szerint a Nemzetgazdasági Minisztérium, illetve meghatározott összeghatár és kiválasztási eljárásrend esetén a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság hatásköre.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának feladatkörében tartozik továbbá a Szombathelyi Járáshoz tartozó települések fejlesztéseinek előkészítésében és megvalósításában való projektmenedzsment szintű közreműködés, amennyiben az érintett település ezt kéri. A jogszabály szerint a közreműködés kizárólag saját alkalmazásban álló munkatárssal oldható meg. Ennek okán Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának feladatellátása jelentősen bővül, amely így szükségszerűen a humánerőforrás kapacitás bővítésével oldható meg.

A város azon projektjei esetében, amelyek nem a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Szombathely számára dedikált 13,6 milliárd forint támogatás terhére valósulnak meg, az ágazati operatív programok keretében nyílhat támogatás. Jelen előterjesztés melléklete tételesen bemutatja e fejlesztési elképzeléseket. Ezekben az esetekben a pályázati folyamat, a projektkiválasztás, a szerződéskötés és a megvalósítás a 2004-2006 és a 2007-2013 támogatási időszakban alkalmazott gyakorlathoz hasonló eljárásrendekben történhet, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet vonatkozó szabályozásának megfelelően.

Az előterjesztés melléklete, Szombathely Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja elektronikus formában kerül megküldésre. Elérési útvonala: http://www.szombathely.hu/onkormanyzat/e-kozgyules_e-bizottsag/e-kozgyules_aktualis

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2014. december „        ”

/: Dr. Puskás Tivadar :/

HATÁROZATI JAVASLAT

…/2014. (XII.15.) Kgy. számú határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata fejlesztéseinek állásáról” című előterjesztést megtárgyalta, és a következő döntéseket hozta:

- A Közgyűlés Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a fejlesztések állásáról szóló tájékoztatót elfogadta.

- A Közgyűlés megismerte és elfogadta az Integrált Területi Program Nemzetgazdasági Minisztérium részére megküldött változatát az 1. számú mellékletben foglaltak szerint.

Felelősök:	Dr. Puskás Tivadar, polgármester

Illés Károly, alpolgármester

Dr. Gaál Róbert, jegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője)

Határidő: 	azonnal