Az előterjesztést megtárgyalta:

- Gazdasági és Városstratégiai Bizottság

A  határozati javaslatot törvényességi

szempontból megvizsgáltam:

/: Dr. Gaál Róbert :/

jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének

2014. december 15-i ülésére

Javaslat a volt EPCOS telephely és kapcsolódó területek fejlesztési koncepciójának jóváhagyására

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 45/2014. (II.27.) Kgy. sz. határozatával felkért, hogy a Szombathely, Szent László király utca 6. szám, 5487/28 hrsz. alatti ingatlanon található EPCOS Elektronikai Alkatrész Kft. I. számú korábbi telephelyének hasznosítására készíttessek egy előzetes városfejlesztési akciótervet. Az előzetes városfejlesztési akcióterv beszerzése tárgyában közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. A közbeszerzési bíráló bizottság 112/2014. (IX.1.) sz. határozata alapján nyertes ajánlattevő a Gáspár Mérnöki Iroda Kft.

Az előzetes városfejlesztési akcióterv elkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződés Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Megrendelő) és Gáspár Mérnöki Iroda Kft. (továbbiakban: Vállalkozó) között 2014. szeptember 25. napján került aláírásra. A vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően Vállalkozó az első részhatáridőre szerződésszerűen teljesített és átadta Megrendelő részére a településfejlesztési döntés meghozatalára alkalmas előzetes városfejlesztési akcióterv teljes dokumentációját.

A tervezők által készített fejlesztési koncepció lényeges elemei az alábbiak szerint foglalható össze:

- ütem: F épület (egyetemi oktató épület, laborok és előadó termek) felújítása és átalakítása

Az ütemhez tartozó várható bruttó bekerülési költség: 668.800.000 Ft

- ütem: A épület (asztalitenisz edzőterem), B épület (kamarák háza), C épület (üzletek és vívó edzőterem) felújítása, átalakítása

Az ütemhez tartozó várható bruttó bekerülési költség: 1.550.850.000 Ft

- ütem: D épület (tornaterem és művészeti tantermek) új épület építése

Az ütemhez tartozó várható bruttó bekerülési költség: 1.676.800.000 Ft

IV./A    ütem: E épület (kétszintes mélygarázs) új épület építése

Az ütemhez tartozó várható bruttó bekerülési költség: 2.086.900.000 Ft

IV./B    ütem: E épület (konferencia központ) új épület építése

Az ütemhez tartozó várható bruttó bekerülési költség: 1.170.600.000 Ft

V.        ütem: G, H, I (kazánház átalakítása egyetemi épület északi és déli

bővítése) épületek kialakítása

Az ütemhez tartozó várható bruttó bekerülési költség: 919.400.000 Ft

További, a tervezők által javasolt, kapcsolódó beruházások:

1.	Lakóépületek átalakítása, felújítása – Szent László király u. 5419 hrsz. alatti ingatlanon. Professzori és mérnöki lakások kialakítása (összesen 45 db lakás). Várható bruttó bekerülési költség: 753.000.000 Ft

2. Géfin Gyula utca felújítása: pályaszerkezet, zöldfelületek, forgalomtechnika felújítása, alapvezetékek felújítása, cseréje. Várható bruttó bekerülési költség: 497.200.000 Ft

3. Szent László király utca felújítása: pályaszerkezet, zöldfelületek, forgalomtechnika felújítása, parkolók kiépítése. Várható bruttó bekerülési költség: 394.200.000 Ft

A tervezett beruházás finanszírozásának Európai Uniós támogatásból való megvalósítása jelen fázisban nem tervezhető, mert a Terület és Településfejlesztési Operatív Programot és további ágazati Operatív Programokat az Európai Bizottság még nem hagyta jóvá.

A tervezési koncepció által érintett ütemek és épületek bemutatása az előterjesztés mellékletét képezi.

Az előzetes városfejlesztési akcióterv teljes dokumentuma az előterjesztés mellékletét képezi és elektronikus formában kerül megküldésre. Elérési útvonala: http://www.szombathely.hu/onkormanyzat/e-kozgyules_e-bizottsag/e-kozgyules_aktualis

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2014. december „        ”

/: Dr. Puskás Tivadar :/

HATÁROZATI JAVASLAT

…/2014. (XII.15.) Kgy. számú határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat a volt EPCOS telephely és kapcsolódó területek fejlesztési koncepciójának jóváhagyására” című előterjesztést megtárgyalta és a Szent László király utcai korábbi EPCOS telephelyre készített előzetes városfejlesztési akciótervet az előterjesztés mellékletében foglaltak szerinti tartalommal elfogadta.

Felelősök:	Dr. Puskás Tivadar, polgármester

Illés Károly, alpolgármester

Molnár Miklós, alpolgármester

Dr. Gaál Róbert, jegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője)

Határidő: 	azonnal