VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt.

Szombathely Rákóczi Ferenc u. 19.

2014. éVi Üzleti terv

I-III. negyedévi értékelése

Szombathely, 2014. október 27.

# A részvénytársaság tevékenysége

A részvénytársaság elsődleges tevékenysége az ivóvíztermelés és –szolgáltatás, valamint a szennyvízelvezetés és –tisztítás.

Másodlagos tevékenysége az ipari víz termelés és -szolgáltatás, a Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő üzemeltetése, ipari szolgáltatás, építőipari tevékenység (víz- és csatornahálózat bővítések, hálózati rekonstrukciók, víz- és csatornabekötések), az alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások (csatornamosatás, -kamerázás, laboratóriumi vizsgálatok), valamint alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenységek.

Közérdekű üzemeltetőként társaságunkat jelölte ki a Magyar Energetikai és Közmű-szolgáltatási Hivatal (MEKH) 2014. június 30-tól 6 hónapra  Mersevát, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Kemenesmihályfa szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerek, valamint 2014. július 2-től szintén 6 hónapos időtartamra Celldömölk közműves ivóvíz ellátása és szennyvízelvezetés-tisztítása üzemeltetésére.

Így a III. negyedév végén társaságunk 203 településen biztosította az ivóvíz ellátást, 93 település szennyvízelvezetési hálózatát és 36 szennyvíztisztító telepet, valamint egy üdülőtelep (Hosszúpereszteg-Szajk) részleges szennyvízelvezetését és -tisztítását üzemeltette.

# Az alaptevékenység  főbb  termelési és értékesítési adatai

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | em3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | 2013. I-III. név tény |  |  | 2014. év módosított terv |  | 2014. I-III. név tény |  | Index tény/bázis |  | Eltérés tény-bázis |  | Index tény/terv |  |  |
| Ivóvíz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| termelés | 9 058 |  | 12 290 |  | 9 107 |  | 100,5% |  | 49 |  | 74,1% |  |  |  |
| értékesítés* | 5 518 |  | 9 460 |  | 5 337 |  | 96,7% |  | -181 |  | 56,4% |  |  |  |
| lakosság | 3 827 |  | 7 096 |  | 3 813 |  | 99,6% |  | -14 |  | 53,7% |  |  |  |
| nem lakosság | 1 691 |  | 2 364 |  | 1 524 |  | 90,1% |  | -167 |  | 64,5% |  |  |  |
| Szennyvíz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| elvezetés (számlázott)* |  | 4 748 | 7 825 |  | 4 631 |  | 97,5% |  | -117 |  | 59,2% |  |  |  |
| lakosság | 3 007 |  | 5 472 |  | 3 070 |  | 102,1% |  | 63 |  | 56,1% |  |  |  |
| nem lakosság | 1 741 |  | 2 353 |  | 1 561 |  | 89,7% |  | -180 |  | 66,3% |  |  |  |
| tisztítás | 8 250 |  | 11 391 |  | 9 058 |  | 109,8% |  | 808 |  | 79,5% |  |  |  |
| Ipari víz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| termelés | 70 |  | 86 |  | 83 |  | 118,6% |  | 13 |  | 96,5% |  |  |  |
| értékesítés | 14 |  | 16 |  | 19 |  | 135,7% |  | 5 |  | 118,8% |  |  |  |
| saját felhasználás | 41 |  | 53 |  | 43 |  | 104,9% |  | 2 |  | 81,1% |  |  |  |

* A leolvasott mennyiségeket tartalmazza.

Az Rt. saját üzemeltetési területén az ivóvíz termelés 8 962 em3, a tervhez viszonyítva 74,7 %, az előző év hasonló időszakának termelési adatához képest 1,1 %-kal alacsonyabb.

2014. I-III. negyedév leolvasott ivóvíz értékesítési és számlázott szennyvízelvezetési adatai a havonta leolvasott felhasználóhelyek esetében január-szeptember, míg a 6 havonta leolvasott felhasználóhelyek esetében előző év október-novembertől tárgyév április-májusig tartó leolvasási időszak adatait tartalmazzák, így a tervhez való viszonyításuk nem ad reális képet.

2013. évben a havonta leolvasott felhasználóhelyek utolsó leolvasása az ütemtervhez képest átlagosan 9 nappal később történt, a szolgáltatott mennyiségek 40-50 %-át adó ezen felhasználóhelyekre számlázott mennyiség I-III. negyedév vonatkozásában mintegy  1,5-2 %-kal  kevesebb az előző időszakhoz képest.

A havonta leolvasott felhasználóhelyekre számlázott ivóvíz mennyiségeket az előző év hasonló időszakával összevetve a lakossági (túlnyomórészt társasházi), valamint a nem lakossági felhasználás egyaránt csökkent: 2,7, illetve 10,9 %-kal, együttesen 6,9 %-kal.  Mindkét felhasználói csoportban nagyobb mértékű volt a csökkenés, mint az I. félév során.

Az előzőekben említett 9 nappal később történt leolvasás miatt 79 em3-rel korrigálva a 2014. I- III. negyedévi adatot, a tervteljesítés 58,2 %, a bázis időszakhoz képest 98,1 %.

A szennyvíztisztító telepeken mért tisztított szennyvíz mennyisége az időarányos terv 80,3 %-a. Az elmúlt év hasonló időszakában mért mennyiséghez képest 7,9 %-kal magasabb a 2013. év közben csatlakozott új telepekre beérkező, valamint a csapadékosabb időjárás következtében az egyesített rendszeren és az aknafedlapokon keresztül  bejutó nagyobb mennyiségű csapadékvíz, továbbá a nagyobb mértékű infiltráció eredményeképpen.

A havonta leolvasott felhasználóhelyek közül a lakosságnak számlázott szennyvízelvezetés mennyisége a bázis időszakhoz képest 2,8 %-kal, a nem lakosságtól elvezetett szennyvízmennyiség     12 %-kal, együttesen 7,7 %-kal csökkent. A csökkenés mindkét felhasználói csoportban az ivóvíz szolgáltatáshoz hasonlóan – azzal szinte megegyező mértékben - nagyobb arányú volt, mint az       I. félév során.

Ezen belül a 2013. évben üzemeltetésre átvett szennyvízrendszerek 9 településéről, illetve Vasvár hálózatbővítéséből származó számlázott szennyvízmennyiség növekedése 85 em3, más üzemeltetőktől csak tisztításra átvett szennyvíz mennyiség 43 em3-rel csökkent.

A 9 nappal később történt leolvasás miatt 85 em3-rel korrigálva az I-III. negyedévi adatot, a tervteljesítés   61,9 %, a bázis időszakhoz képest 99,3  %.

A közérdekű üzemeltetési területen az ivóvíz termelés tervadata 6 hónapra vonatkozik, 290 em3, teljesítése 50 %.

Tisztított szennyvíz mennyiség terve 6 hónapra vonatkozóan 296 em3, teljesítése 154 em3, 52 %.

A területre vonatkozóan a számlázási rendszer a III. negyedévre vonatkozóan nem tartalmaz adatokat. Celldömölkön a havonta leolvasandó felhasználóhelyek leolvasása szeptemberben történt, az erről készült számlák októberi fizetésű határidejűek. A 6 havonta leolvasandó felhasználóhelyekre szeptemberben készültek először részszámlák, ezek szintén októberi fizetési határidejűek. Ezen számlákból a mennyiségekre vonatkozó becslések alapján a tervezett mennyiségek teljesítése várható.

Ipari víz termelés terve már I-III. negyedév során teljesült, az értékesítés 18,8 %-kal meghaladja az éves tervet, főként két felhasználóhelyre, a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft-nek és a Szova Zrt-nek számlázott magasabb mennyiség miatt. Saját felhasználás az Uszoda és Termálfürdő felhasználása, kis mértékben meghaladja az időarányos tervet.

Bevételek alakulása

eFt

| Megnevezés | 2013.I-III.n.év korr. tény |  |  | 2014. év mód. terv | 2014. I-III. n.év korr. tény |  | korr.tény/ bázis |  | korr tény/ terv |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ivóvíz termelés és -szolgáltatás |  | 1 880 365 | 2 546 368 |  | 1 796 571 | 95,5% |  | 70,6% |  |  |
| Szennyvíz elvezetés és -tisztítás |  | 1 964 380 | 2 624 061 |  | 1 909 424 | 97,2% |  | 72,8% |  |  |
| Elsődleges tevékenységek összesen |  | 3 844 745 | 5 170 429 |  | 3 705 995 | 96,4% |  | 71,7% |  |  |
| Ipari víz szolgáltatás |  | 2 584 | 3 500 |  | 4 018 | 155,5% |  | 114,8% |  |  |
| Fürdőszolgáltatás és kiegészítő tevékenység |  | 87 485 | 105 000 |  | 87 761 | 100,3% |  | 83,6% |  |  |
| Ipari szolgáltatás |  | 7 | 400 |  | 46 | 657,1% |  | 11,5% |  |  |
| Építőipari tevékenység |  | 52 978 | 379 240 |  | 135 721 | 256,2% |  | 35,8% |  |  |
| önkorm. víziközművek ép-szer. munkái |  |  | 209 650 |  | 52 726 |  |  | 25,1% |  |  |
| egyéb építőipari munkák |  | 52 978 | 169 590 |  | 82 995 | 156,7% |  | 48,9% |  |  |
| Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb szolg. |  | 59 288 | 66 400 |  | 52 883 | 89,2% |  | 79,6% |  |  |
| Alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenység |  | 15 691 | 54 900 |  | 56 144 | 357,8% |  | 102,3% |  |  |
| Másodlagos tevékenységek összesen |  | 218 033 | 609 440 |  | 336 573 | 154,4% |  | 55,2% |  |  |
| Belföldi értékesítés nettó árbevétele |  | 4 062 778 | 5 779 869 |  | 4 042 568 | 99,5% |  | 69,9% |  |  |
| Exportértékesítés nettó árbevétele |  | 0 | 11 250 |  | 8 400 |  |  | 74,7% |  |  |
| Egyéb bevételek |  | 41 573 | 104 300 |  | 89 915 | 216,3% |  | 86,2% |  |  |
| ebből: csatornabírság |  | 427 | 1 800 |  | 0 |  |  | 0,0% |  |  |
| Üzemi (üzleti) bevétel |  | 4 104 351 | 5 895 419 |  | 4 140 883 | 100,9% |  | 70,2% |  |  |
| Pénzügyi műveletek bevétele |  | 42 887 | 15 000 |  | 11 237 | 26,2% |  | 74,9% |  |  |
| Szokásos vállalkozási bevétel |  | 4 147 238 | 5 910 419 |  | 4 152 120 | 100,1% |  | 70,3% |  |  |
| Rendkívüli bevételek |  | 1 213 892 | 47 300 |  | 7 782 | 0,6% |  | 16,5% |  |  |
| társaság működéséből eredő |  | 1 792 | 47 300 |  | 7 782 | 434,3% |  | 16,5% |  |  |
| törvényi előírás szerint* |  | 1 212 100 | 0 |  | 0 | 0,0% |  |  |  |  |
| Bevételek összesen |  | 5 361 130 | 5 957 719 |  | 4 159 902 | 77,6% |  | 69,8% |  |  |

* Vksztv 79. § (1) bekezdése

Bevétel korrekciók

| Tevékenység | Korrekció összege (eFt) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ivóvíz szolgáltatás* |  | 254 466 |  |
| Szennyvíz elvezetés, -tisztítás* |  | 258 789 |  |
| Ipari víz* |  | 198 |  |
| Export értékesítés |  | 8 400 |  |
| Egyéb bevétel |  | 48 540 |  |
| Összesen |  | 570 393 |  |

* Az időszakot érintő, októberi fizetési határidejű számlák, Celldömölk nem számlázott felhasználóhelyeinek becsült árbevétele, valamint a 2013. decemberi és a tárgyidőszaki becsült aktív időbeli elhatárolás különbözete.

Elsődleges tevékenységek

Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás árbevételének időbeli elhatárolására év végén az időszakos elszámolás számviteli szabályai szerint, az időszak reális árbevételének meghatározása miatt kerül sor. Az évközi adatokat a reális értékelés érdekében szintén korrigálni szükséges. A korrekció az időszakot érintő, októberi fizetési határidejű számlák, Celldömölk nem számlázott felhasználó helyeinek becsült árbevételét, valamint a 2013. decemberi és a tárgyidőszaki becsült aktív időbeli elhatárolás különbözetét tartalmazza. 2013. decemberben a havonta leolvasott felhasználóhelyeken - a számlakép módosítás miatti likviditási problémák enyhítése végett - a leolvasási ütemtervhez képest átlagosan 9 nappal később  olvastunk le, ezért ezt a 2014. I-III. negyedévi értékesítésből hiányzó árbevételt is figyelembe vettük aktív időbeli elhatárolásként.

Az  elsődleges tevékenységek együttes korrigált árbevétele  3,7 milliárd Ft.

Az ivóvíz szolgáltatás korrigált árbevétele az éves tervhez képest 70,6 %, bázishoz képest         4,5 %-kal csökkent.

A számlázott értékek a havonta leolvasott felhasználói kör 1-9. havi és a féléves leolvasású felhasználói kör I. féléves felhasználását, valamint a részszámlák árbevételét tartalmazzák az előzőekben jelzett korrekciókkal (a II. féléves leolvasás október-november hónapban történik).

Ivóvíz termelés a saját üzemeltetésű rendszerek vonatkozásában az időarányos tervhez képest       0,3 %-kal marad el, ezen belül Vasvár Vízellátási Üzemmérnökség területén az elmaradás 2,3 %. Az enyhe tél miatt év elején lényegesen kevesebb volt a mérőelfagyás, továbbá az esős nyár következtében a felhasználási igény is visszaesett. Közérdekű üzemeltetés tervének teljesítése időarányos.

Szennyvízelvezetés és –tisztítás korrigált árbevétele 72,8  %-os mértékű az éves tervhez képest az I-III. negyedévben, a bázisévhez mérten 2,8 % a csökkenés.

Szombathely Szennyvíz-szolgáltatási Üzemmérnökség területén 7,6 %-os, Körmend Szennyvíz-szolgáltatási Üzemmérnökség területén 9,7 %-os a szennyvíztisztítás mennyiségi növekedése a bázisév hasonló időszakával összevetve. A részvénytársaságnál az értékesítési mennyiség csökkenése a bázis időszakhoz képest összesen 2,5 %. A nyári hónapok szokatlanul magas esőzése jelentős többletterhelést okozott a szennyvíztisztító rendszereken, amely a számlázható szennyvíz mennyiségekben nem jelentkezett.

A két elsődleges tevékenység árbevétele az értékesítés nettó árbevételéből 91,7 %-ot tesz ki.

Másodlagos tevékenységek

Fürdőszolgáltatás és kiegészítő tevékenységei  árbevétele 87 761 eFt, teljesítés 83,6 %.

A fürdővendégek száma 2014. év I.-III. negyedévben 140 ezer fő, 4,8 %-kal elmarad az előző év hasonló időszakának 147 ezer belépésszámához képest.

Az önkormányzati iskolai belépés szám I-III. negyedévben 11 156 db, 3 818 belépéssel kevesebb az előző év hasonló időszakához képest. A visszaesés oka, hogy Szombathely MJV önkormányzata 2014. évben csak a 3., 5. és 9. osztály részére biztosítja - kötelező testnevelés óra keretében - az úszás lehetőségét.  A VÍZMŰ SC. belépés szám 35 017 db, 7 570 belépéssel több az előző év hasonló időszakához képest. A belépésszámok növekedése három iskola (Zrínyi, Neumann, Reményik) felmenő rendszerben történő oktatás rendszerének létszámnövekedéséből adódik. A sportolói belépések elszámolása az egyesület felé az önkormányzati úszásoktatásban résztvevők mintájára történik. Az I-III. negyedévben 9 805 felnőtt belépő eladása történt, amely 89,8 %-a, diák és nyugdíjas jegy eladás 7 850 db, amely 73,2 %-a az előző év azonos időszakának. Gyermekjegyből 7 123 db-ot értékesítettünk, amely 81,8 %-a az előző év hasonló időszakának. Az úszójegyes forgalom 2 433 db, amely 110,4 %-a az előző év hasonló időszakának.

A napijegyes eladások jelentős visszaesése több tényező együttes hatásából áll össze. Ezek közül ki kell emelni a megnövekedett sportcélú igényekhez igazított sávhasználati beosztást (edzések, sportversenyek), amelyek nagy mértékben korlátozzák fizetővendégeink uszoda használatát.  Rendszeres látogatóink a különböző bérlettípusokat részesítik előnyben, a felnőtt bérletek valamint a 30 alkalmas diákbérletek eladási száma kis mértékben növekedett, a 10 alkalmas diákbérlet és az  úszóbérletek  értékesítési darabszáma esetében viszont jelentős csökkenés tapasztalható.  Összességében 2014. I-III. negyedévben 804 db bérlet értékesítése történt, amely 82,4 %-a az előző év hasonló időszakának.

A vizsgált időszakban az egyesületi belépések száma  szerény növekedést mutat. (101,6%).

A nappali kórház a gyógyvíz, a villamos energia, fűtés és vízmelegítés költségét fizeti meg, a rezsiköltségek és a gyógyvíz árának emelése az eszközhasznosításból származó árbevételt növeli.

A vegyes használatú épület elsősorban kollégiumi férőhelyként hasznosítható, illetve munkásszálló jellegű igények kielégítésére alkalmas. A szállásszolgáltatás az előző év hasonló időszakához képest 3,82%-os visszaesést mutat. A visszaesés oka, hogy a vegyes használatú épület szobái bérleti szerződés keretében kiadásra kerülnek, így egyéni vendégeket nem tud fogadni valamint a kedvezőtlen időjárás szintén hozzájárult a bevételek csökkenéséhez. Az eszközhasznosítás árbevétele mindösszesen 20 653eFt, teljesítés 73,8%.

Építőipari tevékenység árbevétele 135,7 mFt, ami elmarad a tervezettől, a teljesítés 35,8 %.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján a bérleti-üzemeltetési szerződés keretében üzemeltetett víziközművek fejlesztését a víziközmű-szolgáltató a víziközmű-üzemeltetési jogviszonytól elkülönülten, önálló vállalkozási szerződés alapján végezheti. Tartalma lefedi, illetve tervezett összege megfelel az eddig saját kivitelezésben megvalósított beruházások értékének. Leszámlázott munkák ivóvíz ellátási rendszereken: Szombathely, Nárai úti nyomásfokozó villamos és gépészeti felújítása 9,1 mFt, Szombathely, Verseny u. 26 db vízbekötés csere 3,6 mFt, Szombathely, Eszterházy u, Késmárki u. nyomvonalas aszfaltozás 0,8 mFt, Répcelak gépházat és II.sz. valamint III.sz. kutakat összekötő vezeték kiépítése 0,8 mFt, Gérce, 4 db tűzcsap kiváltása és 7 db vízbekötés cseréje 1 mFt, Győrvár, villámcsapás miatti hibaelhárítás 0,5 mFt, Körmend, Tavasz utca vízvezeték rekonstrukció 2 mFt.

Leszámlázott munkák szennyvízrendszereken:  Szombathely, Dob u. átemelő elbontása 0,1 mFt, Cák, II. szennyvízátemelő gépészeti és villamos felújítása 2,6 mFt, Szombathely, Eszterházy u. csatorna rekonstrukció 19,8 mFt, Kőszeg város csatornahálózatát és Kőszeg-Szombathely főgyűjtő csatornát terhelő csapadékvíz kizárása I.ütem 10 mFt, Peresznye, iszapelvételi csonk kialakítása 0,5 mFt, Szentpéterfa, szennyvíz gerinc és bekötővezeték javítása 1 mFt, Szentgotthárd, József Attila u. XII.sz. szennyvízátemelő gépészeti rekonstrukció 0,7 mFt, Szentgotthárd I.sz. szennyvízátemelő PLC csere 0,2 mFt.

Egyéb megrendelésekre végzett építés árbevétele 83 mFt, tartalmazza a víz- és csatornabekötésekkel összefüggő munkákat, valamint egyedi, nagy értékű építési munkák árbevételét. A ZRt. Csepreg és Szarvaskend vízminőség javító munkák keretén belül végez építési munkákat, a szerződések összege 97,7 mFt. Vállalkoztunk Nádasd-Katafa-Hegyhátsál elkerülő szakasz kiépítésénél vízvezeték kiváltási munkára, a szerződés értéke 17,8 mFt.

Befejezetlen építőipari munkák készletértéke 2014. I-III. negyedévben 102,8 mFt.

Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások árbevétele 52,9 mFt, teljesítése 79,6 %.

A megrendelésre végzett laboratóriumi vizsgálatok teljesítése 75,8 %, 30,3 mFt.

A megrendelésre végzett csatornamosatás, dugulás elhárítás bevétele 4,1 mFt, 2014. I-III. névben 29,4%-kal meghaladta a tervezett értéket. A bevétel növekedés a „Körmend város szennyvízcsatornázottságának fejlesztése” projekthez kapcsolódó, csatornamosatás tárgyában kötött szerződésből adódott.

A szippantott szennyvizek fogadásának összes árbevétele 14,2 %-kal, 1,6 mFt-tal haladta meg az időarányos tervet, a nyári hónapok szokatlanul magas esőzésének hatására.

A közérdekű üzemeltetésre átvett területek szippantott szennyvíz fogadásának árbevétele 0,3 mFt.

Alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenységekből származó bevételek 56,1 mFt, teljesítés 102,3 %.

A bérbe adott eszközök bevétele túlnyomórészt telefonszolgáltatókkal kötött megállapodások alapján víztornyok illetve URH tornyok bérbeadásából származó bevételt, illetve épület bérbeadásból származó bevételt tartalmaz. A módosított üzleti terv adatához képest a negyedév zárásáig leszámlázott árbevétel 40,1 mFt, teljesítés 95,7 %.

Anyagértékesítés árbevétele 1,6 mFt, ami meghaladja a tervezettet a selejtezésekből származó fémhulladék értékesítésnek köszönhetően.

Exportértékesítés árbevétele

Ausztriából visszaszállítandó szennyvíziszap költségének kompenzálását tartalmazza időarányos korrekcióval. A 2500 tonna visszaszállítandó szennyvíziszap számlázása várhatóan november végéig megtörténik.

Egyéb bevételek 89,9 mFt, teljesítés 86,2 %.

Tárgyi eszköz értékesítés 7,3 mFt, teljesítés 98 %.

Fejlesztési célú átvett pénzeszközökből megvalósított beruházások amortizációjával megegyező egyéb bevétel az üzleti év végén kerül elszámolásra, ezen tételhez a terv időarányos mértékéig állítottunk be korrekciót.

A TÁMOP egészségre nevelő pályázat I. kifizetési kérelmében elszámolt 6,7 mFt kiutalása 2014.augusztusában megtörtént. A II. kifizetési kérelem 27,6 mFt értékben benyújtásra került, ez az összeg korrekciós tételként szerepel a 2014. I-III.negyedéves beszámolóban. A kifizetést bonyolító szervezettől kapott értesítés szerint az összeg kiutalásáról intézkedtek.

Szombathely MJV Önkormányzatával – óvodai úszásoktatás tárgyában – kötött szerződés időarányos része szintén korrekciós tételként figyelembe vételre került.

Költségvetéstől kapott támogatás, juttatásként elszámolásra került 2,4 mFt, amely Hegyhátszentjakab település lakossági víz- és csatornadíj támogatására elnyert pályázati összeg.

Kapott bírság, kamat az éves terv 122,1 %-a, 7,3 mFt.

Másodlagos tevékenységek összes árbevétele  337 mFt, a módosított üzleti terv 55,2 %-a.

Pénzügyi bevételek 11,2 mFt, teljesítés 74,9 %.

Az időszakra lekönyvelt, szabad pénzeszközök kamataiból származó bevételt tartalmazza.

Rendkívüli bevételek 7,8 mFt, teljesítés 16,5 %.

A korábbi években keletkezett és fel nem használt víziközmű használati díjból, valamint saját forrásból megvalósított, az önkormányzatoknak térítésmentesen átadandó víziközmű-beruházások értékét tartalmazza.

2014. I-III. negyedév korrigált összes bevétele 4 159 902  eFt, a tervezett összeg 69,8 %-a.

Rt. saját üzemeltetésű területének korrigált összes bevétele 4 094 961 eFt, a tervezett összeg 70,5 %-a

A közérdekű üzemeltetésre átvett területek korrigált összes bevétele 64 941 eFt, a tervezett összeg 43,3%-a

Költségek és ráfordítások alakulása

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ezer Ft |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés |  | 2013. I-III.n.év korr. tény |  |  |  |  | 2014. év módosított terv |  |  |  |  |  |  |  | 2014. I-III. n.év korr. tény |  |  |  | korr. tény/ bázis |  | korr tény/ terv |  |  |  |
| Anyagköltség |  | 373 365 |  |  |  | 596 378 |  |  |  |  |  |  | 379 259 |  |  |  |  | 101,6% |  |  | 63,6% |  |  |  |
| Energiaköltség |  | 513 404 |  |  |  | 713 461 |  |  |  |  |  |  | 448 837 |  |  |  |  | 87,4% |  |  | 62,9% |  |  |  |
| villamos energia |  | 335 585 |  |  |  | 476 845 |  |  |  |  |  |  | 289 005 |  |  |  |  | 86,1% |  |  | 60,6% |  |  |  |
| földgáz |  | 83 390 |  |  |  | 103 696 |  |  |  |  |  |  | 69 215 |  |  |  |  | 83,0% |  |  | 66,7% |  |  |  |
| üzemanyag |  | 94 429 |  |  |  | 132 920 |  |  |  |  |  |  | 90 617 |  |  |  |  | 96,0% |  |  | 68,2% |  |  |  |
| Igénybevett szolgáltatások |  | 910 882 |  |  |  | 1 393 432 |  |  |  |  |  |  | 965 249 |  |  |  |  | 106,0% |  |  | 69,3% |  |  |  |
| üzemeltetett eszközök használati díja |  | 493 950 |  |  |  | 686 747 |  |  |  |  |  |  | 516 035 |  |  |  |  | 104,5% |  |  | 75,1% |  |  |  |
| idegen fenntartás |  | 64 914 |  |  |  | 104 700 |  |  |  |  |  |  | 71 292 |  |  |  |  | 109,8% |  |  | 68,1% |  |  |  |
| Szentgotthárd bérmunka díja |  | 101 908 |  |  |  | 133 500 |  |  |  |  |  |  | 111 808 |  |  |  |  | 109,7% |  |  | 83,8% |  |  |  |
| szennyvíziszapelhelyezés |  | 20 460 |  |  |  | 43 700 |  |  |  |  |  |  | 15 148 |  |  |  |  | 74,0% |  |  | 34,7% |  |  |  |
| távközlési, postai szolgáltatás |  | 46 241 |  |  |  | 68 900 |  |  |  |  |  |  | 50 406 |  |  |  |  | 109,0% |  |  | 73,2% |  |  |  |
| egyéb igénybevett szolgáltatás |  | 183 409 |  |  |  | 355 885 |  |  |  |  |  |  | 201 560 |  |  |  |  | 109,9% |  |  | 56,6% |  |  |  |
| Egyéb szolgáltatások |  | 152 234 |  |  |  | 219 427 |  |  |  |  |  |  | 169 523 |  |  |  |  | 111,4% |  |  | 77,3% |  |  |  |
| Eladott áruk, közvetített szolgáltatások |  | 2 999 |  |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  | 26 984 |  |  |  |  | 899,8% |  |  | 899,5% |  |  |  |
| Anyagjellegű ráfordítás összesen |  | 1 952 884 |  |  |  | 2 925 698 |  |  |  |  |  |  | 1 989 852 |  |  |  |  | 101,9% |  |  | 68,0% |  |  |  |
| Bérköltség |  | 1 163 782 |  |  |  | 1 581 535 |  |  |  |  |  |  | 1 186 152 |  |  |  |  | 101,9% |  |  | 75,0% |  |  |  |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések |  | 125 589 |  |  |  | 168 745 |  |  |  |  |  |  | 126 559 |  |  |  |  | 100,8% |  |  | 75,0% |  |  |  |
| Bérjárulékok |  | 337 970 |  |  |  | 464 187 |  |  |  |  |  |  | 348 140 |  |  |  |  | 103,0% |  |  | 75,0% |  |  |  |
| Személyi ráfordítás összesen |  | 1 627 341 |  |  |  | 2 214 467 |  |  |  |  |  |  | 1 660 851 |  |  |  |  | 102,1% |  |  | 75,0% |  |  |  |
| Értékcsökkenési leírás |  | 243 253 |  |  |  | 299 404 |  |  |  |  |  |  | 236 043 |  |  |  |  | 97,0% |  |  | 78,8% |  |  |  |
| Egyéb ráfordítások |  | 385 583 |  |  |  | 562 484 |  |  |  |  |  |  | 402 570 |  |  |  |  | 104,4% |  |  | 71,6% |  |  |  |
| ebből: iparűzési adó |  | 57 686 |  |  |  | 81 604 |  |  |  |  |  |  | 61 203 |  |  |  |  | 106,1% |  |  |  |  |  |  |
| közművezeték adó |  | 253 747 |  |  |  | 347 000 |  |  |  |  |  |  | 259 906 |  |  |  |  | 102,4% |  |  | 74,9% |  |  |  |
| Költségek összesen |  | 4 209 061 |  |  |  | 6 002 053 |  |  |  |  |  |  | 4 289 316 |  |  |  |  | 101,9% |  |  | 71,5% |  |  |  |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai |  | 1 731 |  |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  | 2 827 |  |  |  |  | 163,3% |  |  | 94,2% |  |  |  |
| Szokásos vállalk. ktgek és ráford. |  | 4 210 792 |  |  |  | 6 005 053 |  |  |  |  |  |  | 4 292 143 |  |  |  |  | 101,9% |  |  | 71,5% |  |  |  |
| Rendkívüli ráfordítások |  | 7 811 261 |  |  |  | 53 300 |  |  |  |  |  |  | 7 751 |  |  |  |  | 0,1% |  |  | 14,5% |  |  |  |
| társaság működéséből eredő |  | 0 |  |  |  | 53 300 |  |  |  |  |  |  | 7 751 |  |  |  |  |  |  |  | 14,5% |  |  |  |
| törvényi előírás szerint |  | 7 811 261 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0,0% |  |  |  |  |  |  |
| Költségek és ráfordítások összesen |  | 12 022 053 |  |  |  | 6 058 353 |  |  |  |  |  |  | 4 299 894 |  |  |  |  | 35,8% |  |  | 71,0% |  |  |  |
|  | Korrekció összege (eFt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Villamos energia |  |  |  | 24 845 |  |  |  |  |  |  |  | I-III. negyedévre vonatkozó számlák és számított fogyasztás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Üzemanyag |  |  |  | 9 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Földgáz |  |  |  | 4 212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Üzemeltetett eszközök használati díja |  |  |  | 210 551 |  |  |  |  |  |  |  | időarányosra korrigálva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Idegen fenntartás |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | I-III. negyedévre vonatkozó számlák |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szentgotthárdi bérmunkadíj |  |  |  | 43 428 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szennyvíziszapelhelyezés |  |  |  | 1 026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Távközlési, postai szolgáltatás |  |  |  | 892 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb igénybevett szolgáltatás (pl. hirdetés, reklám, köztiszt. díj, könyvvizsg. bizt. őrzés stb.) |  |  |  |  | 2 838 |  |  |  |  |  | I-III. negyedévre vonatkozó számlák, számított tételek és időarányosra korrigálva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb szolgáltatások (MEKH felügyeleti díj) |  |  |  | 7 698 |  |  |  |  |  |  |  | számított tétel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bér és járulékok |  |  |  | 80 514 |  |  |  |  |  |  |  | időarányosra korrigálva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb ráfordítások (közművezeték adó, iparűzési adó, innovációs járulék, vízterhelési díj, építményadó) |  |  |  | -10 701 |  |  |  |  |  |  |  | számított tételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Összesen |  |  |  | 374 596 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anyagköltség  63,6%  teljesítési szint, mértéke 379,3 mFt.

Saját kivitelezésben végzett eszközfenntartás anyagköltsége 174,3 mFt, 71,5 %-on teljesült az éves módosított  üzleti tervhez viszonyítva.

Építőipar anyagköltsége 54 %-os teljesítésen áll. Értéke tartalmazza a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján víziközműveken vállalkozási szerződéssel végezhető építés anyagköltségét is.

- A technológiai anyagfelhasználás a szennyvíztisztításnál 59,2 %-os szintet ért el az üzleti tervhez képest a vizsgált időszakban. A legnagyobb technológiai vegyszeranyag felhasználó a szombathelyi szennyvíztisztító telep. A vegyszer felhasználás csökkenését a csapadékos időjárás – csapadék higító hatása –, valamint az enyhe időjárás eredményezte.

- Az ivóvíz kezelés technológiai anyagfelhasználása 76,8 % a vizsgált időszakban. A tervhez képest magasabb értéket a Kőszeg Rőti-völgy telephelyen valamint a Vasváron elvégzett szükséges fertőtlenítések okozták.

Faapríték vásárlására továbbra sem volt szükség a tárgyidőszakban, alternatív beszerzési forrásból tudtuk biztosítani a szükséges mennyiséget.

Energiaköltség,62,9 % teljesítési szint, mértéke 448,8 mFt.

Villamos energia költsége 289 mFt, az éves tervhez mérten 60,6 %-on teljesült, a felhasznált mennyiség 1,8 %-kal, 295 MWh-val marad el az időarányos mértéktől. A költségek tervtől való nagyobb mértékű eltérésének oka a korábbi időszakra szóló visszatérítések idei évben jelentkező elszámolása. A termelt villamos energia mennyisége 1129 MWh, 80 %, a tervezetthez képest  magasabb, ezzel is összefüggésben a vételezett mennyiség 72,6 %, jelentős mértékben alacsonyabb a tervezettnél.

A villamos energia felhasználás és költség alakulását a következő tényezők befolyásolták:

- Ivóvíztermelés, -szolgáltatás ágazatban felhasznált villamos energia 80 MWh-val kevesebb a bázisidőszakhoz képest.

Szombathely Vízszolgáltatási ÜM területén a fajlagos mutató 2 %-os javulása nagyrészt a tömördi rendszer salköveskúti rendszerre történő átkötésének, a Nárai nyomásfokozó gépház valamint az Újperint 3.számú kút felújításának eredménye.

Vasvár Vízellátási ÜM területén a fajlagos mutató 3%-kal javult. A  rövidebb üzemidejű villamos helyiségfűtések, a győrvári rendszeren és Pácsonyban történt nyílászárók cseréje megtakarítást eredményezett a fűtésköltségben. A káldi gépházban a három nyomásfokozó szivattyú közül kettő üzemel frekvenciaváltóról ami szintén hozzájárult a mutató kedvező alakulásához.

Körmend Vízszolgáltatási ÜM-en a fajlagos mutató 1,6 %-kal csökkent.

- Szennyvízelvezetés és -tisztítás villamos energia felhasználása a bázisidőszakhoz mérten 333 MWh-val több a bázishoz viszonyítva. A növekedés oka, hogy az elmúlt negyedév csapadékosabb időjárása nagyobb mennyiségű szennyvíz átemelését tette szükségessé, ami az ágazat villamos energia felhasználásában meghatározó.

A Szombathely Szennyvíz-szolgáltatási ÜM vidéki rendszerein - főként a Csepreg, Meggyeskovácsi, Répcelak és Szentpéterfa rendszeren- a megnövekedett mennyiségű szennyvíz átemelese 250 MWh-val növelte a villamos energia felhasználást. A bögötei telepen májusban megtörtént diffúzor cserék gazdaságosabb üzemeltetést eredményeztek. Hegyháthoszádon a napelemes enrgiaellátás 10 MWh megtakarítást eredményezett a bázisidőszakhoz képest.

A Körmend Szennyvíz-szolgáltatási ÜM területén a villamos energia igény 83 MWh-val  növekedett az előző év hasonló időszakához képest.

Üzemanyagköltség korrigált értéke 68,2 %, a tervezetthez képest kedvezőbb költségszint alakulásához elsősorban az üzemanyagárak vártnál alacsonyabb átlagos mértéke járult hozzá.

### Földgáz

Földgáz felhasználásunk 82 em3-rel alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest, az enyhe időjárásnak köszönhetően.

Igénybevett szolgáltatások, 69,3 %-os teljesítési szint, mértéke 965,3 mFt.

Az önkormányzati tulajdonú ivóvíz és -szennyvízrendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó használati díjak számlázása az I. félévre vonatkozóan megtörtént, a II. félév számlázása december hónap közepétől várható, ezért 2014. I.-III. negyedévre 210 551 eFt összeggel korrigáltuk a költségeket.

Idegen fenntartás költsége a beszámolási időszak zárását követően érkezett számlákkal korrigálva 68,1%. Az idegen fenntartás időarányos tervtől való elmaradásának oka, hogy több nagyobb értékű fenntartási munka szeptemberben került elindításra.

Idegen fenntartáson belül a gépjárművek, munkagépek idegen javításának költsége jelentősen magasabb (+16,6%) az időarányos tervhez képest. Az elvégzett nagyobb munkák: John Deer munkagép javítása, kamerakocsi, kamera berendezés javítása, Renault tehergépkocsi javítása.

Az időarányos tervhez képest szintén magasabb az informatika eszközfenntartási költsége, melynek teljesítési szintje 93,9%

A saját kivitelezésben végzett eszközfenntartás mértéke 556,3 mFt tárgyidőszakban, teljesítés 76,9 %. Az üzemmérnökségek I.-III. negyedévben az éves tervezett költség 79,4 %-át (417,1 mFt) használták fel. A közérdekű üzemeltetésre átvett területekre vonatkozóan ez a költség 5,4 mFt, az éves tervezett költség 40,9%-a.  Az Uszoda és Termálfürdő a létesítmény üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő villamos, gépészeti, lakatos karbantartási munkákat, illetve az esetlegesen felmerülő meghibásodások javítását végezte el, az I-III. negyedéves tervezett költség felhasználása 9,4 mFt (72,4 %).   A Fenntartási és Építési Üzem által az Rt. eszközein végzett karbantartások, javítások (vízmérő javítások, kisgépek javítása, búvár- és szennyvíz szivattyúk javítása, gépészeti és lakatosmunkák, gépjárművek, munkagépek javítása, szervizelése, villamos, automatikai és irányítástechnikai javítások) I.-III. negyedéves költsége 129,8 mFt (74,8 %).

Szentgotthárd bérmunkadíj költsége 111,8 mFt, az éves terv 83,8%-a. Mértékét a III. negyedévre vonatkozó, a beszámolási időszak zárását követően érkezett számla értékével korrigáltan vettük figyelembe. A tervtől való eltérést az euró árfolyamának emelkedése okozta.

A szennyvíziszap elhelyezés költsége korrekcióval 15,1 mFt, időarányosan 34,7 %-on teljesült.

Az időarányos tervtől való eltérés okai, hogy a Szentgotthárd térségébe visszaszállításra kerülő szennyvíz iszap elhelyezése költsége a IV. negyedévben jelentkezik illetve  Csepregen az injektálás elmaradása szintén csökkenti a szennyvíziszap elhelyezés költségeit.

Egyéb igénybevett szolgáltatás 201,6 mFt 56,6 % a tervhez képest.

Főbb tételei 174,1 mFt-ot tesznek ki. Az oktatás, továbbképzés költsége tartalmazza a TÁMOP oktatási pályázat keretében megtartott képzések költségét. Az oktatások megtartásához elnyert támogatási összeg 2014.III. negyedévében elszámolásra került. Könyvvizsgálat tervezett éves költségének időarányosnak megfelelő korrekcióját vettük figyelembe. Az építőipari szolgáltatások között került elszámolásra az idegen szolgáltató által elvégzett továbbszámlázott építési munka összege.

Köztisztasági díjak		17,2mFt

Szakértői díjak		  7,1mFt

Informatika		21,7mFt

Hirdetés, reklámköltség		16,5mFt

Oktatás, továbbképzés		19,1mFt

Biztonsági őrzés		10,8mFt

Takarítás		14,2mFt

Minőségellenőrzés		  4,2mFt

Munkaruha bérlet		  3,0mFt

Könyvvizsgálat		  2,3mFt

Tagsági díjak 		  2,3mFt

Építőipari szolg.igénybevétele                                            55,7mFt

Távközlési és postai szolgáltatások a beszámolási időszak zárását követően érkezett számlák értékével korrigálva 73,2 %. A számlaarchiválási és számla küldemény előállítási költség tárgyidőszakban mindösszesen 7,0 mFt, amely a tervezett költség 54,4 %-a. Telefonköltség a terv időarányos szintje alatt teljesült. Az év során a bérelt adatátviteli vonalak kiváltásra kerültek GPRS APN szolgáltatásra. A postai szolgáltatások költsége a terv időarányos részéhez képest magasabb (80,2%), amelynek oka a törvényi előírásokból eredő számlakép változása miatt új számlák  kiküldése.

Egyéb szolgáltatások költsége 77,3 %-on teljesült, mértéke 169,5 mFt.

Vízkészlet járulék 38,2 mFt, az alapdíj mértéke 4,5 Ft/m3, 2014. évben nem változott. Posta Elszámoló Központ csekkelszámolás és bank költség 76,1 mFt, tartalmazza a pénzügyi tranzakciós illetéket is, a biztosítások 15,6 mFt, hatósági díjak, illetékek 16,5 mFt, A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére – a bevallott felhasználói egyenérték alapján – fizetendő díj időarányosan korrigálásra került. (23 mFt)

Bérköltség és a hozzá kapcsolódó járulékok és adók korrigálva a vizsgált időszaknak megfelelően. A kifizetett bérösszegeket a tervezett bértömeghez, az egyes adók és járulékok esetében a megfizetett adókat és járulékokat a tervezett költségeknek megfelelően egészítettük ki, I.-III. negyedévben a személyi ráfordítások összesen értéke 1 661 mFt.

Értékcsökkenési leírás a tervezett 78,8 %-a, mértéke 236 mFt, ebből a terv szerinti értékcsökkenés 217,3 mFt, a kisértékű tárgyieszköz beszerzés értéke 18,7 mFt.

Egyéb ráfordítások 402,6m Ft, teljesítési szint 71,6 %. Az iparűzési adót a 2014. év I-III. negyedévre vonatkozó számított adóalap alapján korrigáltuk, míg az építményadót az I-III. negyedév előleg mértékének megfelelően állítottuk be. Közműadó mértéke a vizsgált időszakra vonatkozóan 259.9 mFt. Vízterhelési díj mértéke 28,4 mFt, A vizsgált időszakban nem került még megvalósításra szennyvízrendszerenként a vízterhelési díjat csökkentő, vízjogi engedélyhez kötött, az üzleti tervben meghatározott beruházás, ez várhatóan a következő időszakban realizálódik.

Támogatások 1,78 mFt, tárgyidőszakban az Ikervár Önkormányzata, valamint a szakszervezet részére KSZ alapján biztosított összeget tartalmazzák.

Pénzügyi műveletek ráfordítása 2,8 mFt, melyből 2,6 mFt árfolyamveszteségből, 0,2 mFt pedig visszavásárolt biztosítás elszámolásából ered.

Rendkívüli ráfordítások teljesítése 14,5 %, mértéke 7,8 mFt.

A korábbi években keletkezett és fel nem használt víziközmű használati díjból, valamint saját forrásból megvalósított, az önkormányzatoknak térítésmentesen átadásra kerülő víziközmű-beruházások értékét tartalmazza.

2014. I-III. negyedév korrigált összes ráfordítás és költség összege 4 299 894  eFt, a tervezett összeg 71%-a.

Rt. saját üzemeltetésű területének korrigált összes ráfordítás és  költség összege 4 246 111 eFt, a tervezett összeg 71,6 %-a

A közérdekű üzemeltetésre átvett területek korrigált összes ráfordítása és költsége 53 783 eFt, a tervezett összeg 42,1%-a

# Eredmény alakulása

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | eFt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | 2013 .I-III.n.év korr. tény* |  | 2014. év mód. terv |  | 2014. I-III. n.év korr. tény |  | Eredmény eltérése a bázistól |  | Eredmény eltérése az időarányos tervtől |  |
| Üzemi (üzleti) tevékenység | -23 782 | -60 034 |  | -41 288 |  | -17 506 |  | 3 738 |  |  |
| Pénzügyi műveletek | 41 156 | 12 000 |  | 8 410 |  | -32 746 |  | -590 |  |  |
| Szokásos vállalkozási tev. | 17 374 | -48 034 |  | -32 878 |  | -50 252 |  | 3 148 |  |  |
| Rendkívüli tevékenységek* | -6 597 369 | -6 000 |  | 31 |  | 6 597 400 |  | 4 531 |  |  |
| Adózás előtti eredmény | -6 579 995 | -54 034 |  | -32 847 |  | 6 547 148 |  | 7 679 |  |  |
| Adófizetési kötelezettség |  |  |  | 6 173 |  | 6 173 |  | 6 173 |  |  |
| Adózott eredmény | -6 579 995 | -54 034 |  | -39 020 |  | 6 540 975 |  | 1 506 |  |  |

* Vksztv. 79. § (1) bekezdése

Az összes korrigált bevétel és a saját előállítású eszközök értéke, valamint a költségek, ráfordítások különbözeteként a saját üzemeltetési terület adózott eredménye –50 178 eFt. A közérdekű üzemeltetési tevékenység eredménye - amely tevékenységet az üzemi általános költségen túl nem terhel egyéb általános jellegű költség - 2014. III. negyedévben 11 344 eFt.

A Zrt. adózott eredménye együttesen –39 020 eFt, amely a 2014. évre meghatározott terv időarányos részéhez képes 1,5 mFt-tal kedvezőbben alakul. Az időarányos tervtől való eltérést az okozza, hogy az I-III. negyedévi összes működésből származó bevétel 5,2 %-kal, míg a működésből eredő összes költség, ráfordítás, 4 %-kal marad el a tervezettől.

# Ivóvíz- és csatornadíjak

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvénynek megfelelően az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás nem lakossági díjai - a 2011. december 31-én érvényes bruttó díjakat 4,2 százalékkal megemelve - a szolgáltatás arányos díjak 2012. január 1-től, az alapdíjak 2012. február 1-től változatlanok.

A lakossági szolgáltatási díjak 2013. július 1-jétől változatlanok, a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény alapján  a 2013. január 31-én alkalmazott díjakhoz képest 10 %-kal csökkentek.

A Vksztv 65. §-a szerint a közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díját a MEKH javaslatának figyelembe vételével a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. A Hivatal a díjmegállapítással, díjváltozással kapcsolatos javaslatát minden év október 15-ig, első alkalommal 2014. évben küldi meg jóváhagyásra a miniszternek.

A törvény alapján társaságunk köteles a díjelőkészítő tevékenységhez a Hivatal által megjelölt tartalommal, formában és határidőre adatokat szolgáltatni, amelyet a MEKH 1983/2013. sz. határozata tartalmaz.

2014. április 25-re a 2013. évi előzetes adatokat, június 18-ra a 2013. évi auditált adatokat kellett benyújtani. Az előzetes információk alapján a 2014. I. félévi adatokat is be kellett volna nyújtani, de erről nem érkezett határozat a MEKH-től.  A Hivatal víz- és szennyvízrendszerenként megállapítja az indokolt költségeket, amelyeket a díjak tartalmazhatnak, majd ágazatonként és rendszerenként javaslatot tesz a díj mértékére a minisztériumnak.

Jelenleg érvényes nettó alap- és szolgáltatás arányos díjak

Saját szolgáltatási terület

Ivóvíz szolgáltatás 	Csatorna szolgáltatás

Lakosság	Nem lakosság	Lakosság	Nem lakosság

Alapdíjak

Vízmérő átmérője (mm)

13-20 	202,68 Ft/hó	225 Ft/hó	184,25 Ft/hó	205 Ft/hó

25-30 	773,86 Ft/hó	860 Ft/hó	737,72 Ft/hó	820 Ft/hó

40-50 	3 060,00 Ft/hó	3 400 Ft/hó	2 700,00 Ft/hó	3 000 Ft/hó

80 	7 020,00 Ft/hó	7 800 Ft/hó	3 600,00 Ft/hó	4 000 Ft/hó

100	9 000,00 Ft/hó	10 000 Ft/hó	4 500,00 Ft/hó	5 000 Ft/hó

150	11 610,00 Ft/hó	12 900 Ft/hó	5 400,00 Ft/hó	6 000 Ft/hó

200	13 950,00 Ft/hó	15 500 Ft/hó	-	-

Vízmérő nélküli felhaszn.hely	126,14 Ft/hó	140 Ft/hó	184,25 Ft/hó 	205 Ft/hó

Kám			436,54 Ft/hó	578 Ft/hó

Ják, Bögöte, Vashosszúfalu, településen nincs csatorna alapdíj

Szolgáltatás arányos díjak	216,90 Ft/m3	301 Ft/m3	182,70-504* Ft/m3	292-711* Ft/m3

A 2013. március 31-től üzemeltetett Püspökmolnári szennyvízelvezetési és –tisztítási rendszer díját a MEKH az 1905/2014. sz. határozatában állapította meg, a díjak 2014. május 12-től alkalmazhatók. Lakossági szolgáltatás arányos díj 287 Ft/m3, nem lakossági 350 Ft/m3, alapdíjak mindkét felhasználói körben a fenti táblázat nem lakossági alapdíjaival azonosak.

Közérdekű üzemeltetési terület

Ivóvíz szolgáltatás 	Csatorna szolgáltatás

Lakosság	Nem lakosság	Lakosság	Nem lakosság

Alapdíjak

Vízmérő átmérője (mm)

Celldömölk

13-20 	189 Ft/hó	210 Ft/hó	169 Ft/hó	188 Ft/hó

25-30 	1 018 Ft/hó	1 131 Ft/hó	605 Ft/hó	672 Ft/hó

40-50 	3 004 Ft/hó	3 338 Ft/hó	1 883 Ft/hó	2 092 Ft/hó

80-100	12 115 Ft/hó	13 461 Ft/hó	4 314 Ft/hó	4 793 Ft/hó

150	14 538 Ft/hó	16 153 Ft/hó	7 694 Ft/hó	8 549 Ft/hó

Kemenesháti településeken nincs csatorna alapdíj

Szolgáltatás arányos díjak

Celldömölk	245,50 	412,30	175,20	250,10

Kemenesháti települések*			288-360	320-400

* szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerenként különböző díjak

A csatornadíjból lakossági fogyasztók által igénybe vehető locsolási kedvezményre a negyedév folyamán 728 új igénylést nyújtottak be, 9668 fogyasztóhelyre elszámolt kedvezmény  1 256 eFt, nagyobb hatása a félévente leolvasott fogyasztóhelyek  II. félévi számlázása után jelentkezik.

A lakossági szolgáltatási díjak állami költségvetési forrásból történő támogatásáról szóló rendelet alapján szolgáltatási területünkön Hegyhátszentjakab önkormányzata nyújtott be 4 214,3 eFt összegű igényt a lakossági csatornadíj támogatására. Miután a támogatásban részesíthető települési önkormányzatok számára megítélhető összes támogatás meghaladta a rendelkezésre álló keretet, a támogatási igények 78,4 %-át utalták ki, így Hegyhátszentjakab önkormányzata 3 304 eFt támogatásban részesült. Ezt az összeget 2014. december 31-ig köteles társaságunknak havi bontásban átutalni.

# Készletgazdálkodás

Az anyagbeszerzés 404 546 eFt, az anyagfelhasználás 389 550 eFt volt az időszak folyamán, 10,2 illetve 14,4 %-kal a terv időarányos része alatt maradt.

Ebből a közérdekű üzemeltetési terület anyagbeszerzése 10 376 eFt(tartalmazza a közérdekű üzemeltetésre átvett rendszerekkel kapcsolatban megvásárolt anyagkészletet), anyagfelhasználása 2 974 eFt volt az időszak folyamán, a terv 13 %-a.

A raktári készletek nyitóértéke 74 299 eFt, a közérdekű üzemeltetésre átvett rendszerekkel kapcsolatban megvásárolt anyagkészlet 7 237 eFt, zárókészlet értéke 89 994 eFt, a tervet 45,1 %-kal haladja meg.

A bizományosi beszerzés az előző időszak 154,7 mFt értékű beszerzésével szemben 125,4 mFt, az összes beszerzés  31 %-a, 2013. év hasonló időszakában ez az arány  36,9 % volt.

A készletek forgási sebessége kronologikus átlagkészlettel számolva 5 fordulat/év a bázis időszak 5,2 fordulat/év értékével szemben.

# Fejlesztések, beruházások

2014. évben a módosított üzleti terv összesen 699 mFt beruházást tartalmaz, amelyből 14 mFt Celldömölk Város Önkormányzatának víziközmű-rendszerei működtetéséhez szükséges ingóságok megvásárlása. I-III. negyedévben az előirányzott összegből 619 mFt értékben történt megrendelés illetve szerződéskötés, ez a terv  88,5 %-a, ebből ténylegesen kifizetett összeg 428 mFt.

Saját kivitelezésben végzett beruházások aktivált és befejezetlen értéke együtt 4 323 eFt.

## Beruházási pénzeszközök források szerinti felhasználása

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | eFt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beruházás forrása |  | 2014. év mód.terv* |  |  | 2014. I-III. negyedév |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ténylegesen rendelkezésre álló forrás* |  |  |  | Lekötött összeg (kifiz.összeggel) |  |  | Kifizetett összeg |  |  | Lekötött összeg/ terv |  |  |
| Amortizáció | 346 500 |  |  | 321 043 |  |  |  | 324 416 |  |  | 241 740 |  | 93,6% |  |  |  |  |
| Fejlesztési támogatás (2012.évi maradványból) | 27 000 |  |  | 124 455 |  |  |  | 11 722 |  |  | 6 522 |  | 43,4% |  |  |  |  |
| Fejl.tám. (2012.évi ISPA/KA maradványból) | 125 000 |  |  | 433 907 |  |  |  | 88 847 |  |  | 77 186 |  | 71,1% |  |  |  |  |
| Fejlesztési tartalék | 170 000 |  |  | 199 373 |  |  |  | 173 841 |  |  | 92 568 |  | 102,3% |  |  |  |  |
| Lekötött tartalék | 20 000 |  |  | 20 000 |  |  |  | 18 563 |  |  | 9 903 |  | 92,8% |  |  |  |  |
| Környezetterhelési díj | 10 000 |  |  | 10 000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0,0% |  |  |  |  |
| Közműfejlesztési hozzájárulás | 0 |  |  | 170 227 |  |  |  | 1 113 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
| ebből: előző évekről | 0 |  |  | 167 861 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2013. év | 0 |  |  | 2 366 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |

*2013. évről áthúzódó 221 mFt-tal együtt

## A különböző forrásokból megvalósított beruházások megoszlása tevékenységek szerint

(lekötött összeg)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | e Ft |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fejlesztési forrás |  | Vízellátás |  |  | Szennyvízelv., -tisztítás |  |  | Fürdő |  |  | Működtetés |  |  | Beruházások összesen |  |  |
| Amortizáció | 4 174 |  |  | 5 654 |  |  | 0 |  | 314 588 |  |  |  | 324 416 |  |  |  |
| Fejlesztési támogatás |  |  |  | 11 722 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 722 |  |  |  |
| Fejlesztési támogatás ISPA |  |  |  | 88 847 |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 847 |  |  |  |
| Fejlesztési tartalék |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 841 |  |  |  | 173 841 |  |  |  |
| Közműfejlesztési hozzájárulás | 1 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 113 |  |  |  |
| Lekötött tartalék | 4 221 |  |  |  |  |  |  |  | 14 342 |  |  |  | 18 563 |  |  |  |
| Összesen | 9 508 |  |  | 106 223 |  |  | 0 |  | 502 771 |  |  |  | 618 502 |  |  |  |

## Kiemelt beruházások saját üzemeltetési területen

Amortizációs keret terhére (működtető vagyon és rendszerfüggetlen víziközmű vagyon amortizációja)

Épületfelújítások

- Szombathely, Vépi úti telephely térvilágítás korszerűsítése (3,3 mFt); energetikai rekonstrukciók: üzemviteli és portaépület (4,5 mFt), 7.sz. épület  (ipari csarnok) I. ütem (19,6 mFt) - áthúzódó munkák

- Kőszegi művezetőségi épület funkcionális és energetikai rekonstrukció (27 mFt)

- Ügyfélszolgálat iroda helyiségeinek átalakítása (1,5 mFt és 0,5 mFt bútorbeszerzés), homlokzat szigetelése és javítása (0,5 mFt)

- Körmend üzemmérnökségi épület energetikai felújítása I. ütem (11,6 mFt) áthúzódó munka

- Szombathely, Újvilág u. szennyvíztisztító telep vizesblokkok felújítása (3,4 mFt)

- Logisztika savtároló raktár és iroda átalakítása (1,3+0,2 mFt)

Műszerek, kisgépek

- Pénztárgép beszerzése, számítógépes ügyviteli rendszer kialakítása Uszoda és Termálfürdőben (2,8 mFt) áthúzódó

- Kisgépek, műszerek beszerzése (24,7 mFt)

- Körmendi szennyvíztisztító telepen UV fertőtlenítés kiépítése (7,7 mFt) áthúzódó

- Vízmérők beszerzése, forgókészlet állomány feltöltése (7,7 mFt)

- Távleolvasásra alkalmas vízmérők, rádióadók és kiegészítők beszerzése (12,3 mFt)

- Vegyszeradagoló szivattyúk beszerzése (1,5 mFt)

- Klímaberendezés beszerzése és villamos hálózat kiépítése (4,2 mFt)

- Kármentesítő tartályok beszerzése (4,7 mFt) folyamatban

100 eFt alatti tárgyi eszköz beszerzések (18,7 mFt)

Járművek, munkagépek

- Munkagépek, járművek beszerzése (42,8 mFt)

- Rausch CCTV ECO-Star 400 típusú önjáró csatornavizsgáló kamerarendszer beépítve Peugeot Boxer típusú lemezes furgonba (34,4 mFt) áthúzódó munka

- Vontatható aggregátorok beszerzése (9,3 mFt) folyamatban

Informatika

- Informatikai eszközök cseréje, új beszerzések (4,3 mFt)

- Contact Center telefonos ügyfélszolgálati rendszer bevezetése (8,5 mFt)

- IVIR hardver igényének biztosítása (10,5 mFt)

- Diszpécser központ rekonstrukció, informatikai eszközök beszerzése (2 mFt)

- Rádiós mérőórák leolvasásának integrálása a Diszpécser rendszerbe (0,5 mFt)

- Frekvenciaváltók cseréje és új telepítések Danfoss VLT AQUA FC-202 sorozatra (7,9 mFt) áthúzódó munka

## Általános tartalékból

- 26 db PSION EP-10 típusú készülék és opcióként választható kiegészítők beszerzése (8,4 mFt)

- 2 db WILO szivattyú beszerzése (1,3 mFt)

- 3 db Seepex szivattyú beszerzése szombathelyi és körmendi szennyvíztisztító telepre (4 mFt) folyamatban

- Adattárház rendszer licensz (24,8 mFt)

Fejlesztési támogatás – 2012. évi ISPA/KA használati díj maradványból

- Gépjárművek beszerzése: 1 db 12 m3-es szippantó, iszapszállító tehergépkocsi, 1db mobil szennyvízátemelő, 1 db tehergépjármű csatornamosó-szippantó felépítménnyel (73 mFt), áthúzódó

- Szhely szennyvíztiszt. telep utóülepítő fémszerkezeteinek rekonstrukciója, cseréje (10,8 mFt)

- Szhely-Kőszeg szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer komposztáló telepén fedett aprítéktárolóra ereszcsatorna felszerelése (1,6 mFt)

- Szombathely szennyvíztisztító telepi záportározó moshatóvá tétele (2,5 mFt)

Fejlesztési támogatás – 2012. évi használati díj maradványból

- Szombathely-Kőszeg szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer szennyvízátemelők bérelt vonalas adatátvitelének kiváltása GPRS adatátvitelre (6,5 mFt) áthúzódó

- Kőszeg, Botgyári átemelőhöz vezető út kiépítése (4 mFt)

- Ivánc szennyvíztisztító telep iszapelvételi csatlakozások kiépítése (0,9 mFt)

Fejlesztési tartalék

- 1 db darus, billenőplatós tehergépkocsi beszerzése (32,5 mFt) áthúzódó

- 2 db Volkswagen Transporter beszerzése (13,7 mFt) áthúzódó

- IVIR fejlesztés, bevezetés (120 mFt)

- IVIR integráció (L-Soft, Controlsoft, Hatos Kkt., FRC Kft., IS-Micro Kft., Carma Kft.) 5,5 mFt

- BA rendszerből FUSION R rendszerbe történő migrációt előkészítő törzsadattáblák adatátadásához szükséges migrációs tevékenység (1 mFt)

Lekötött tartalékból

- Ivánc III.sz.kút bekötése II. ütem (3,2 mFt) folyamatban

- Szentpéterfa III.sz. kút bekötése II. ütem (1 mFt) folyamatban

- Celldömölk Város Önkormányzatának víziközmű-rendszerei működtetéséhez szükséges ingóságok megvásárlása (14,1 mFt)

Közműfejlesztési hozzájárulásból

- Szombathely-Újperint vízbázis vízkezelése, technológiai és építészeti rekonstrukció, tervezés (1,1 mFt) folyamatban

# Megrendelésre végzett építőipari tevékenység

Módosított terv 379 mFt, ebből 19 mFt a közérdekű működtetési területre vonatkozó munkák értéke. A megrendelések két csoportra bonthatók:

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján a bérleti-üzemeltetési szerződés keretében üzemeltetett víziközművek fejlesztését a víziközmű-szolgáltató a víziközmű-üzemeltetési jogviszonytól elkülönülten, önálló vállalkozási szerződés alapján végezheti. 2014. I-III. negyedévben megrendelések értéke 191 mFt, a terv időarányos részét jelentősen meghaladja. Leszámlázott összeg a tervezett 25,1 %-a.

Egyéb megrendelésekre végzett építés - jellemzően hálózatbővítések, víz- és csatorna bekötővezeték építések, erősáramú és gépészeti szerelések – lekötött összege 140 mFt, amelyből a közérdekű működtetési területet érinti 9 mFt értékű megrendelés. A lekötött összeg a terv időarányos részét szintén jelentősen meghaladja. Leszámlázott összeg a tervezett 48,9 %-a.

eFt

|  |  |  | 2014. év |  | 2014. I-III. negyedév tény |  |  |  |  | Lekötött |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mód.terv |  | Lekötött összeg (leszáml. összeggel) |  |  | Leszámlázott összeg |  | összeg/ terv |  |
| Önkorm. víziközművek ép.-szer. munkái |  | 209 650 |  |  | 190 672 |  | 52 726 |  | 90,9% |  |  |
| ebből: ivóvíz használati díj terhére | 103 060 |  |  | 104 446 |  | 17 812 |  |  | 101,3% |  |  |
| szennyvíz használati díj terhére | 106 590 |  |  | 86 226 |  | 34 914 |  |  | 80,9% |  |  |
| Egyéb megrendelésre végzett tev. | 169 590 |  |  | 173 479 |  | 82 995 |  |  | 82,8% |  |  |
| Összesen | 379 240 |  |  | 364 151 |  | 135 721 |  |  | 87,3% |  |  |

Jelentősebb építési-szerelési munkák

Ivóvíz használati díj terhére

Szombathely-Kőszeg ivóvízellátási rendszer –

Szombathely

- Újperint III. sz. kút villamos felújítása, gépészeti, szerelési munka (4,8 mFt) áthúzódó,

- Nárai úti nyomásfokozó villamos és gépészeti felújítása (9,1 mFt) áthúzódó, leszámlázva

- Verseny u., Élmunkás u. vízbekötések cseréje (3,6 mFt)  leszámlázva

- Óperint-Dózsa-Kálvária-Körmend u. csomópontjában gerincvezeték és kapcsolódó szerelvények cseréje (8,7 mFt)

- Badacsony-Fátra u. vízvezeték rekonstrukciót követő úthelyreállítás (48 mFt)

- Vízöntő u. horganyzott vízbekötés csere, tűzcsap kiváltás (1,1 mFt)

- Saághy I. u. részleges felújítása, horganyzott vízbekötés csere (1,5 mFt)

Répcelak ivóvízellátási rendszer

- Répcelakon a gépházat és a II-III.sz. kutakat összekötő NA100 vezeték kiépítése (0,8 mFt) leszámlázva

Gérce ivóvízellátási rendszer

- Gérce, Ady E. u. 4 db tűzcsap kiváltása, 7 db vízbekötés cseréje (0,9 mFt)  leszámlázva

Salköveskút ivóvízellátási rendszer

- Söpte NA 150 acél hídvezeték csere (1 mFt)

Szentgotthárd ivóvízellátási rendszer

- Horanyzott bekötővezetékek cseréje (2 mFt)

- Sztg-Rábatótfalu és Szakonyfalu között nyomásfokozó után vízvezeték béleléses rek. (1,2 mFt)

Körmend ivóvízellátási rendszer

Körmend

- Tavasz u. vízvezeték rekonstrukció (2 mFt) leszámlázva

- VIII.sz.kút melléfúrásos felújítása (7,5 mFt)

- vízmérő aknákban ólomcső kiváltás (2,7 mFt)

Szennyvíz használati díj terhére

Szombathely-Kőszeg regionális rendszer

- Cák, II. sz. szennyvíz átemelő gépészeti, villamos felújítása (2,6 mFt) leszámlázva

- Szombathely, Eszterházy u. beton csatorna rekonstrukció  (19,8 mFt) áthúzódó, leszámlázva

- Kőszeg város csatornahálózatát és a Kőszeg-Szombathely főgyűjtő csatornát terhelő talaj- és csapadékvizek kizárása I. ütem (9,9 mFt), áthúzódó, leszámlázva

- Táplánszentkereszt III. sz. átemelő rekonstrukció (11,6 mFt) folyamatban

- Szombathely, Gyöngyös u. gerincvezeték és bekötővezeték csere (14 mFt) folyamatban

- Szombathely, Szigligeti u. bekötővezeték rekonstrukció (14,2 mFt)

Kenyeri szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer

- Pápoc csatornahálózatra szagmegelőző rendszer tervezése és kivitelezése (1,1 mFt)

Peresznye szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer

- Iszapelvételi csonk kialakítása (0,5 mFt) leszámlázva

Nick szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer

- Iszapágy szűrőtöltetének cseréje, lefedése (1 mFt)

Répcelak szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer

- Répcelak szennyvíztisztító telep KBA műtárgyban ülepítő tölcsér cseréje (5,7 mFt)

Szentpéterfa szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer

- Szentpéterfa, szennyvíz gerinc és bekötővezeték javítása (1 mFt) leszámlázva

Szentgotthárd szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer

Szentgotthárd

- József Attila u. XII.sz. szennyvízátemelő gépészeti rekonstrukció (0,7 mFt) leszámlázva

- I..sz. szennyvízátemelő PLC csere munkái, (0,2 mFt) leszámlázva

Egyéb megrendelésre végzett építési tevékenység

- Nádasd-Katafa-Hegyhátsál M86-os út elkerülő szakaszon vízvezeték-kiváltási munkák (17,8 mFt) folyamatban

- Csepreg vízműrendszer ivóvízminőség javító program (78,8 mFt) folyamatban

- Szarvaskend vízműrendszer ivóvízminőség javító program (18,9 mFt) folyamatban

- Celldömölk területén elvégzendő munkák (9 mFt)

- Szentgotthárd vízmű töltő és szívó vezeték rendszer átalakítása (4,2 mFt)

- Bögöte szennyvíztisztító telep levegőztető elemek cseréje (0,5 mFt) leszámlázva

- Körmendi szennyvíztisztító telep folyamatirányító berendezés javítása (3 mFt)

- Szombathely, Badacsony-Fátra u. csapadékvíz elvezetés kiépítése (8 mFt)

# Hibaelhárítás, eszközfenntartás

A zavartalan szolgáltatásnyújtás biztosítéka a közművek és kiszolgáló eszközök megfelelő üzemi körülményeinek folyamatos biztosítása az eszközök tervszerű karbantartásával, a meghibásodások azonnali kijavításával, a mérésügyi előírások szerinti vízóra-hitelesítések, mérőcserék elvégzésével. Mindezek túlnyomó része, mintegy 85-90 %-a saját kivitelezésben történik, kisebb része pedig megbízásba adott munka.

A Társaság módosított üzleti terve 2014. évre 711 mFt saját kivitelezésű – ebből 13 mFt közérdekű üzemeltetéshez kapcsolódó -, valamint 105 mFt megbízásba adott - ebből közérdekű üzemeltetéshez kapcsolódó 3 mFt - fenntartási munkát tartalmaz.

Az összesen 816 mFt értékű terv I-III. negyedévi teljesítése 76,9 %, a saját kivitelezésű eszközfenntartás 78 ,2 %-on, a megbízásba adott 68,1 %-on áll, ezen belül a közérdekű üzemeltetéshez kapcsolódó 16 mFt terv teljesítése 37,6 %.

## Eszközfenntartási költségek alakulása

- eFt

| Megnevezés | 2013.I-III. név tény |  | 2014. év mód. terv | 2014. I-III. név tény | 2014.I-III.n.év tény/terv |  | Index tény/bázis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saját kivitelezésben végzett eszközfenntartás |  | 534 247 | 711 650 | 556 321 | 78,2% | 104,1% |  |  |
| ebből: Területi üzemmérnökségek által végzett |  | 411 993 | 525 150 | 417 111 | 79,4% | 101,2% |  |  |
| Uszoda és Termálfürdő által végzett |  | 7 143 | 13 000 | 9 413 | 72,4% | 131,8% |  |  |
| Fenntart.és Építési Üzem által végzett |  | 115 111 | 173 500 | 129 797 | 74,8% | 112,8% |  |  |
| Egyéb (épületek, kisgépek, gépjárművek) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Megbízásba adott eszközfenntartás |  | 63 246 | 104 700 | 71 274 | 68,1% | 112,7% |  |  |
| ebből: Fenntartási és Építési Üzem megrendelése |  | 6 186 | 7 500 | 6 144 | 81,9% | 99,3% |  |  |
| Uszoda és Termálfürdő területén |  | 1 322 | 4 000 | 1 162 | 29,1% | 87,9% |  |  |
| Gépjárművek, munkagépek |  | 14 937 | 16 700 | 15 291 | 91,6% | 102,4% |  |  |
| Informatika, labor, raktár |  | 5 051 | 7 000 | 6 573 | 93,9% | 130,1% |  |  |
| Közmű műtárgyak |  | 35 750 | 65 500 | 42 104 | 64,3% | 117,8% |  |  |
| Havaria tartalék |  | 0 | 4 000 | 0 | 0,0% |  |  |  |
| Eszközfenntartás összesen |  | 597 493 | 816 350 | 627 595 | 76,9% | 105,0% |  |  |

## Saját kivitelezésben végzett eszközfenntartás

Saját kivitelezésben az  üzemmérnökségek,  a Fenntartási és Építési Üzem, valamint  az Uszoda és Termálfürdő végeznek eszközfenntartást.

A területi üzemmérnökségek saját eszközfenntartása a közmű műtárgyak tervszerű karbantartásából és a váratlan meghibásodások elhárításából áll, a Fenntartási és Építési Üzem tevékenysége a vízmérő-, szivattyú- és kisgépjavítás, gépészeti és lakatos munkák, gépjárművek, munkagépek javítása-szervizelése, villamos, automatikai és irányítástechnikai karbantartások. Az Uszoda és Termálfürdő a létesítmény üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő villamos, gépészeti, lakatos karbantartási munkákat, illetve az esetlegesen felmerülő meghibásodások javítását végzi el.

2014. I-III. negyedévben a saját kivitelezésben végzett eszközfenntartási terv időarányos teljesítése 78,2 %.

### Üzemmérnökségek által végzett eszközfenntartás

Tervszerű karbantartások: kutak, szivattyúk, víztároló létesítmények, védterületek karbantartása, víz- és szennyvízelvezetési hálózatok manuális és műszeres ellenőrzése, mosatása, a lejárt hitelesítésű és meghibásodott vízmérők cseréje, bekötés cserék, stb.

Váratlan meghibásodások elhárítása: bekötések és szerelvényei meghibásodásának javítása, gerincvezeték csőtörések javítása, tűzcsapjavítások és cserék, stb.

2014. I-III. negyedévben a területi üzemmérnökségek által végzett eszközfenntartási tevékenység költsége 417 mFt, a terv 79,4 %-a. Ebből közérdekű üzemeltetési területen végzett eszközfenntartás 5 383 eFt, amelyből eseti meghibásodás javításának költsége 1 528 eFt.

Meghibásodások főbb csoportjainak alakulása

|  |  | 2013. I-III. negyedév |  |  | 2014. I-III. negyedév |  |  | Index |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ivóvíz hálózat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Csőtörések száma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gerincvezetéken | 197 |  | db | 297 |  | db | 150,8% |  |  |
| bekötővezetéken | 251 |  | db | 217 |  | db | 86,5% |  |  |
| Csőcsere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gerincvezetéken | 304 |  | fm | 567 |  | fm | 186,5% |  |  |
| bekötővezetéken | 3 518 |  | fm | 2 257 |  | fm | 64,2% |  |  |
| Szerelvény javítások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gerincvezetéken | 167 |  | db | 50 |  | db | 29,9% |  |  |
| bekötővezetéken | 1092 |  | db | 1349 |  | db | 123,5% |  |  |
| Szennyvíz hálózat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dugulások száma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gerincvezetéken | 100 |  | db | 144 |  | db | 144,0% |  |  |
| bekötővezetéken | 222 |  | db | 238 |  | db | 107,2% |  |  |
| Szennyvízátemelő meghibásodások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dugulás, gépészeti beavatkozás | 1159 |  | db | 1638 |  | db | 141,3% |  |  |
| villamos és automatika | 903 |  | db | 1051 |  | db | 116,4% |  |  |

A vízhálózaton jelentkezett gerincvezeték meghibásodások nagy része a vas csővezetékek korrodálódásából, valamint az eternit csövek kagylós töréséből és KM-PVC csövek repedéséből tevődik össze. Ezek oka lehet a vezetékek kora, műszaki állapota, kivitelezés hibái.

A bekötővezetéken bekövetkező meghibásodások az elöregedett horganyzott vezetékek kilyukadásából, régi megfúró idomok és egyéb vas szerelvények korrodálódásából tevődik össze.

A váratlan meghibásodások számának csökkentését, illetve ezek megelőzését szolgálják a tervszerű csőcserék. A csőtöréseken kívüli egyéb meghibásodások nagy része jellemzően a régi szerelvényeknél fordul elő: a vízmérő aknákban levő szerelvények korrodálódásából, ólom közdarabok kilyukadásából, a tolózárak tömbszelence folyásaiból, tűzcsapok gumi tömítőfelületeinek elhasználódásából ered.

A szennyvíz gerinchálózaton bekövetkezett dugulások számának emelkedése és a szennyvízátemelők gyakoribb meghibásodása nagyrészt abból ered, hogy a jelentős mennyiségű csapadék következtében a szivattyúk üzemideje és az egyéb berendezések terhelése megnőtt, a hálózatokba bejutó idegen vizek a csatornában lévő korábban lerakódott szilárd üledéket megmozdították, amely nagyobb számú dugulást okozott a szivattyúkban. Másik ok az utóbbi időben üzemeltetésre átvett szennyvízrendszerek elhanyagolt állapota, a szivattyúk, gépészeti berendezések több helyütt hiányosak, illetve nagymértékben elhasználódtak.

### Fenntartási és Építési Üzem által végzett fenntartások

- Gépészeti és villamos berendezéseken saját tevékenységben végzett fenntartási munkák (db)

| Megnevezés | 2013. I-III. negyedév |  |  | 2014. I-III. negyedév |  | Index |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Búvárszivattyú javítás |  | 24 | 30 |  | 125,0% |  |  |
| Szennyvízszivattyú javítás |  | 186 | 277 |  | 148,9% |  |  |
| Centrifugál szivattyú és kompresszor javítás |  | 208 | 179 |  | 86,1% |  |  |
| Kisgép javítás |  | 190 | 163 |  | 85,8% |  |  |
| Nagyfeszültségű hálózat és trafó javítás |  | 23 | 25 |  | 108,7% |  |  |
| Erősáramú villamos berendezés javítás |  | 111 | 103 |  | 92,8% |  |  |
| Egyéb villamos javítás |  | 10 | 7 |  | 70,0% |  |  |
| Üzemirányító és jelátviteli berendezés javítás |  | 144 | 142 |  | 98,6% |  |  |
| Összesen |  | 896 | 926 |  | 103,3% |  |  |

- A szennyvízszivattyú javítások száma elsősorban az átvett házi átemelők szivattyúinak javítása, illetve a kibővült szolgáltatási területen üzemelő átemelők szivattyúinak javítása miatt jelentős növekedést mutat. A III. negyedévben a nagy költségvonzatú szivattyújavítások aránya is növekedett.

- A gépészeti javításoknál a centrifugál szivattyúk és kompresszorok esetében, az elvégzett rendszeres megelőző karbantartások és állapot ellenőrzések I-III negyedéves ütemezése és végrehajtása miatt, a karbantartási beavatkozások, illetve. a szükséges javítások száma csökkent.

Az üzem 2014. I-III. negyedévi tevékenységének költsége 129 797 eFt, a terv 74,8 %-a

### Vízmérő csere, javítás,-hitelesítés

- A tervszerű megelőző karbantartás keretén belül az üzemmérnökségek az I-III. negyedév során az éves terv 79,6 %-át, 16 759 db lejárt hitelesítésű vízmérőt cseréltek a vízhálózatokon. A Fenntartási és Építési Üzem 14 893 db vízmérő javítását, hitelesítését, a terv 79,8 %-át végezte el.

## Megbízásba adott  eszközfenntartás

Megbízásba adott eszközfenntartási munkák költsége a terv 68,1 %-a, 6,9 %-kal marad el az időarányos tervtől. Ebből közérdekű üzemeltetési területen végzett eszközfenntartás 769 eFt.

A Fenntartási és Építési Üzem által megrendelt munkák: vízmérő hitelesítések, kisgépek, szivattyúk, műszerek, transzformátorok javításának I-III. negyedévi teljesítése 81,9 %, 6 144 eFt.

Az Uszoda és Termálfürdő részére megrendelt munkák értéke a terv 29,1 %-a. Csak a feltétlenül szükséges karbantartási és ellenőrzési munkákat végeztettük el, nagyobb meghibásodás nem történt.

Gépjárművek, munkagépek idegen javítása keretében történik a ZRt. által üzemeltetett gépjárművek, munkagépek kötelező garanciális felülvizsgálata, szervize, valamint a szakszervizben történő javítási munkák. Teljesítési index 91,6 %, 15 291 eFt,  nagy értékű járművek váratlan hibáinak javítási költsége miatt.

Informatika, labor, raktár a ZRt. által üzemeltetett számítógépes hálózat hardver berendezéseinek (számítógépek, szerverek, stb.) ellenőrzését, valamint a laborban használt műszerek, berendezések szervizelését, karbantartását tartalmazza, összességében a terv 93,9 %-át, 6573 eFt-ot tettek ki.

Közmű műtárgyak eszközfenntartási munkáit a ZRt. üzemeltetési területén lévő egyes gépek, berendezések, építmények, területek (légfúvók, iszapcentrifugák, síkrácsok, technológiai műszerek, gázmotorok,  riasztók,  víztornyok, védőterületek stb.) szervizelése és karbantartása teszi ki, amely I-III. negyedévben a tervezett  64,3 %-a, A folyamatban lévő munkák figyelembevételével év végére a terv teljesítése várható.

# Vízminőség, szennyvíztisztítás környezetvédelem, ellenőrzés

Vízminőség

Az I-III.negyedév folyamán 3 785 db ivóvíz, felszíni víz, fürdővíz mintából 2 773 db 40 735 paraméterre kiterjedő kémiai, 3 269 db 13 013 paraméterre kiterjedő bakteriológiai és 929 db 9 792 paraméterre kiterjedő biológiai meghatározást végzett el a laboratórium. Ezen belül közérdekű üzemeltetés Celldömölk vízmű rendszeren 20 db vízmintavételt végeztünk, 6 vízminta eredménye haladta meg a 201/2001.(X.25.) Korm.rendelet C táblázatának határértékeit: Celldömölk gépház kimenő víz ammónium tartalma 0,9-1,1-1,1 mg/L ( határérték: 0,5 mg/L), vastartalma 0,21 mg/L (határérték: 0,2 mg/L), Celldömölk Park előtti közkút vastartalma 0,3 –0,4-0,5 mg/L.

39 mintavételi helyen az eredmények azonnali beavatkozást igényeltek. Az üzemmérnökségek tájékoztatását követően a szükséges beavatkozás eredményességét az ismételt vizsgálatok igazolták.

## A vízminőség megőrzése érdekében végzett tevékenységek

- Vízmintázás a 21/2002.(IV.25.) KöViM, valamint a 201/2001.(X.25.) Korm.rendelet alapján átdolgozott és a Vas megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által elfogadott ütemterv alapján.

- Az ivóvíz tározók tavaszi és őszi mosatási ütemtervének összeállítása, a mosatás ellenőrzése mintázással, azonnali visszajelzés.

- Kútfelújítások, szűrőkavics cserék fokozott bakteriológiai ellenőrzése.

- Lakossági panaszok kivizsgálása.

- A Vas megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve hatósági ellenőrzései eredményeinek kezelése.

- Havi rendszerességű, eredményes arzén monitoring végrehajtása Körmend, Tormásliget, Tömörd, Csepreg és Nemesrempehollós vízellátó rendszereken.

# Ivóvízellátás technológiai vonatkozásai

- Az ivóvízminőség-javító program keretében 2013. decemberében megépült Szentgotthárd-Farkasfa és Mersevát vízmű gépház arzén- és ammóniamentesítő technológiája megfelelően működik. Folyamatban van Körmend-Horvátnádalja, Körmend-Hunyadi út és a Csepregi vízmű gépház arzénmentesítő technológia próbaüzeme, továbbá Szarvaskend arzénmentesítő technológia kivitelezési munkái.

- Elkészült a szentgotthárdi vízmű technológiai egységeinek párhuzamosítása, így lehetőség van a vízminőség kifogásoltsága esetén - a biztonságos vízellátás mellett - a kiszakaszolt szűrőberendezés, technológiai vezetékek, telepi tárolómedencék fertőtlenítésére.

- A VASIVÍZ ZRt. munkacsoportja felülvizsgálja a sérülékeny újperinti vízbázis állapotát. Az értékelő munka eredményeképp javaslat készül a monitoring rendszer üzemeltetésére, a vízbázisvédelmi beavatkozásokra.

- A 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról előírja a klórgázt alkalmazó technológiák esetében a biztonsági berendezések felszerelését és üzemeltetését, így felülvizsgáltattuk külső céggel a káldi klórgáz adagoló rendszer biztonsági berendezéseit.

- A 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet előírása alapján (vízminőségi adatok közzététele) elkészítettük 58 vízellátási rendszer adattábláját, amelyek felkerültek a VASIVÍZ ZRt. honlapjára.

- A Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Szakigazgatási Szerve határozatban kötelezte társaságunkat az arzén problémával érintett településeken a havi gyakoriságú mintavételre és adatszolgáltatásra. Határérték túllépés esetén palackos vízellátást rendel el. A 2014-es évben eddig arzén határérték túllépés nem volt.

A 201/2001 (X.25.) kormányrendeletben előírt minőségű víz biztosításáért az érintett önkormányzatoknak lehetősége van a KEOP ivóvízminőség-javító programban való részvételre. A projektek megvalósulása érdekében társaságunk a pályázatok előkészítésével, szakmai segítségnyújtással, valamint az önrész előfinanszírozásával segíti a pályázó önkormányzatokat.

Folyamatban lévő pályázatok

Vízbázis	Pályázat beadása	Kivitelezés várható megkezdése

Tormásliget-Halogy (közös pályázat)	I. forduló 2011. IV. n.év	2015. év

Porpác 	I. forduló 2012. IV. n.év	2015. év

Nemesrempehollós	II. forduló 2013. III. n.év	2015. év

Kivitelezés alatt lévő pályázatok

Vízbázis	Kivitelezés megkezdése		 Várható befejezése

Körmend	                                                    2013. II. n.év                             2014. IV. n.év

Csepreg 	2014. I. n.év	2014. IV. n.év

Szarvaskend 	 2014. II. n.év	2014. IV. n.év

Megvalósult pályázatok

Vízbázis	                      Műszaki átadás- átvétel és próbaüzem

Káld 									  2013.03.26.

Szentgotthárd-Farkasfa						  	  2013.12.20.

Mersevát								  2013.12.20.

Nemesrempehollós vízbázis a 1477/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet értelmében (a 2014-2020. programozási időszakban) támogatást kap a KEHOP keretében. A projekt Irányító Hatóság által javasolt támogatási összeg 62 mFt (nettó összeg, 90 %). A pályázati felhívás kiírásra került, a pályázat 2014. november 17-től nyújtható be.

Tormásliget és Halogy vízbázisok (közös pályázat) és Porpác vízbázis II. forduló beadása előtt állnak, azonban jelenleg a vízminőség javításra vonatkozó  pályázati lehetőség átmenetileg lezárásra került.

## Szennyvíztisztító telepek üzemelési körülményei

A laboratóriumban a háromnegyed év folyamán elvégzett önellenőrzési és üzemeltetést segítő technológiai vizsgálatok száma: kémiai 4245 db, bakteriológiai 62 db, biológiai 415 db.

Társaságunk a szennyvíztisztító telepeket a rendelkezésére álló eszközökkel a lehető legkörültekintőbben üzemelteti.

A tisztított szennyvizek minősége többnyire az elvárható értéknek megfelelő. Határérték túllépés elsősorban azokon a telepeken jelentkezik, ahol a megfelelő technológiai feltételek nem biztosítottak (fejletlen irányítástechnika, bejelzés hiánya, elégtelen fúvókapacitás, tápanyag eltávolító fokozat hiánya, a korlátozott fölösiszap-elvételi lehetőség, túlterheltség, stb). Az utóbbi időben átvett szennyvíztisztító telepeken, beleértve a közérdekű üzemeltetőként üzemeltetett telepeket is – Celldömölk, Kemenesmihályfa, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Mersevát – a határérték túllépésekért elsősorban azok műszaki állapota tehető felelőssé, mely az elmaradt karbantartások eredménye.

A tisztított szennyvíz foszfortartalmára előírt kibocsátási határértékek betartása a legtöbb telepünkön csak kiegészítő vegyszeres foszforeltávolítással tartható. Jelenleg Bögöte, Felsőcsatár, Ják, Kám, Nagykölked, Nádasd, Peresznye, Pornóapáti, Répcelak, Sitke, valamint a közérdekű üzemeltetőként üzemeltetett Kemenesszentmárton telepen nincs kiépített foszforeltávolítási lehetőség. Ezeknél a telepeknél a foszfor határértéken belül tartása csak kiegészítő vegyszeradagolással oldható meg.

Súlyos üzemeltetési nehézséget okoz, hogy - bár a csatornahálózatok túlnyomó része elválasztó rendszerű - csapadékos és azt követő időben a szennyvíztisztító telepekre érkező szennyvíz mennyisége jóval meghaladja a névleges terhelhetőségnek megfelelő értéket, ami a telepek rövidebb-hosszabb ideig tartó üzemzavarát okozza (elsősorban Ivánc, Egyházasrádóc, Gersekarát, Hegyhátszentjakab, Rádóckölked, Csepreg, Jánosháza, Répcelak, Szentpéterfa, Felsőcsatár tisztítótelepek).

Répcelak és Csepreg csatornahálózatán béleléses technológiával próbáljuk mérsékelni a vízbetöréseket. A csepregi hálózaton februárban a folyamatos vízbetörések miatt havária helyzet alakult ki. Tehermentesíteni kellett a hálózatot, ezért felszíni vízbe szivattyúztuk a higított szennyvizet, amely miatt rendkívüli vízszennyezési bírságot szabott ki a hatóság. Hasonlóan kellett eljárnunk a csákánydoroszlói csatornahálózat esetében is augusztusban, de határozatot nem kaptunk a hatóságtól.

Társaságunk a tárgyidőszakban a szennyvíztisztító telepek fejlesztését a szennyvízközmű-használati díj, az önkormányzatok által korábbi években fejlesztési támogatásként visszaadott használati díj és az amortizáció terhére folytatta, amelynek eredményeképpen nőtt az üzembiztonság. Ezek elsősorban levegőztető rendszer felújítást, tisztított szennyvíz átkötést, ülepítő medence átalakítást, műszer beszerelést, állagmegóvást tartalmaznak.

## Szombathely-Kőszeg regionális csatornarendszer szennyvíztisztító telepének működése

Szennyvíztisztítás

2014. I-III. negyedévben 6 019em3 szennyvíz tisztítása történt a 2013. I-III. n.évi 5 593 em3 -rel szemben. A növekedés a csapadékos időjárás következtében egyrészt Szombathely szennyvízhálózatának egyesített szakaszairól, másrészt a megnövekedett infiltráció hatásaként beérkező nagyobb mennyiségű csapadékvízből ered.

A mechanikai fokozat 635 t szennyeződést távolított el a szennyvízből, ez 119 % az előző év hasonló időszakának mennyiséghez képest. A biológiai fokozat műtárgyai megfelelően üzemeltek.

A kifolyó szennyvíz paraméterei a heti önkontroll mérések alapján minden esetben határérték alatt voltak. Hatósági ellenőrzés az I-III. negyedév során nem történt.

Iszapkezelés illetve biogáztermelés

Az előülepítőkből elvett nyers- vagy primer iszap gravitációs sűrítés után, keverve a biológiai fokozatról elvett gépi sűrített fölös eleven-iszappal, a rothasztó tornyokba kerül. A bázisidőszakhoz képest 7 %-kal több, 71 em3 feladott iszapból 608 em3, 4 %-kal kevesebb mennyiségű biogáz keletkezett, amelynek 85 %-ából a gázmotorok 1 125 416 kWh villamos energiát termeltek, ez 7 %-kal kevesebb az előző évi mennyiségnél. A gázmotorok által termelt hőt is felhasználjuk a tornyok fűtéséhez és a használati melegvíz (fűtés, csapi melegvíz) előállítására, továbbá a fennmaradó biogáz kazánokban történő elégetése a telep fűtéséhez járul hozzá.

Iszapelhelyezés, komposztálás

A szennyvíztisztító telepről az előző időszakinál 8 %-kal több, 7 176 t rothasztott, víztelenített iszap került a komposztáló telepre. A rendkívül csapadékos időjárás nagymértékben megnehezítette a komposztálást. Az esetek jelentős részében vizes volt a bekeverésre váró iszap, a struktúraanyag, és a rostálásra váró félkész komposzt, ebből következően a komposzt bekeverése, illetve a rostálása is komoly nehézségekbe ütközött, folyamatosan torlódott. Így 5109 t szennyvíziszap került komposztálásra, a keletkezett komposztból eladott mennyiség 2 255 t, bevétele 1773 eFt, a társaság vízmű védterületeire kiszállított komposzt 75 t, mezőgazdasági területeken elhelyezett iszap 2067 t.

A komposztáláshoz szükséges faaprítékot mint struktúraanyagot teljes mennyiségében önköltségi (darálás, szállítás) áron sikerült biztosítani.

## Környezetvédelem

A társaság által üzemeltetett szennyvíztisztító telepeken keletkező szennyvíziszapot elsősorban mezőgazdasági területeken történő elhelyezéssel hasznosítjuk.

A szombathelyi szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszap a Csepreg, Peresznye, Felsőcsatár, Kenyeri, Pornóapáti, Meggyeskovácsi, Egyházasrádóc, Püspökmolnári, Ják, Kám, Bögöte, Külsővat, Sitke, Rábahídvég, Uraiújfalu, Tokorcs, Kemenesszentmárton, Kemenesmihályfa, Kemenessömjén és Mersevát településeken üzemelő szennyvíztisztító telepekről beszállított szennyvíziszappal együtt kerül rothasztásra, víztelenítésre, majd komposztálás után mezőgazdasági területeken történő hasznosításra.

Egyházashetyéről a víztelenített szennyvíziszapot a szombathelyi komposztáló telepre szállítjuk.

Jánosházán és Szentpéterfán a víztelenített, szalmával kevert iszap szintén mezőgazdasági felhasználásra, beszántásra kerül.

Répcelakon - a Nickről beszállított iszappal együtt -, valamint Vasváron – a Csehimindszentről beszállított iszappal együtt -, valamint Celldömölkön a folyékony szennyvíziszapot átmeneti tárolás után injektálással juttatják ki mezőgazdasági területekre.

Körmenden a helyi szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszapon felül víztelenítik még Gersekarát, Hegyháthodász, Hegyhátszentjakab, Nagykölked, Nádasd és Ivánc szennyvíztisztítójában keletkezett sűrített szennyvíziszapokat. Az így összegyűlt szennyvíziszapot a Müllex-Körmend Kft. szállítja el és használja fel komposztálást követően az általa üzemeltetett hulladéklerakón takaróföldként.

Szentgotthárdról, valamint Csörötnek és térségéből a Heiligenkreuz-ban (Ausztria) történő tisztítás után keletkező szennyvíziszapot hulladék-beszállítási engedéllyel, évente egyszeri visszaszállítást követően szintén mezőgazdasági területeken helyezzük el.

2014. I-III. negyedévben a komposztáló telepről mezőgazdasági területre kiszállított iszap 2 067 t, eladott komposzt 2255 t (bevétele 1773 eFt), a társaság vízmű  védterületeire  kiszállított komposzt 75 t. Körmendről a Müllex-Körmend Kft. által elszállított szennyvíziszap 1097 t volt.

Hulladékkezelési tevékenységből (nem csatornázott településeken összegyűjtött szennyvíz fogadása és kezelése) származó bevétel saját üzemeltetési területen 9 450 eFt, a közérdekű üzemeltetési területen (Celldömölk) 277 eFt.

2014. I-III. negyedévben a kenézi, jánosházi, vasvári és szentgotthárdi telepekről történt 1236 kg veszélyes hulladék elszállítása 149 eFt ártalmatlanítási és szállítási költséggel.

Tárgyidőszakban teljesített környezetvédelmi kötelezettségeink - hulladékszállítás, levegő-tisztaság védelmi vizsgálatok, környezetterhelési díjak - összköltsége 22 284 eFt.

A közérdekű üzemeltetésre átvett szennyvíztisztító telepek közül a celldömölki, merseváti és kemenesmihályfai telepre kiterjesztettük a rácsszemét elszállítási vállalkozási szerződést (Müllex-Körmend). A telepeket érintő, további környezetvédelemhez kapcsolódó esemény 2014. I-III. negyedévben nem történt.

Meghosszabbítottuk a komposztáló telep hulladékhasznosítási engedélyét, érvényességi ideje 2019. június 20. Megújítottuk a Szombathely-Kőszeg csatornarendszer szennyvíztisztító telepén található rothasztó tornyok hulladékhasznosítási engedélyét, érvényességi ideje 2019. augusztus 27.

Társaságunk részére nem veszélyes hulladékok országos szállítására szereztünk be engedélyt, amely 2019. szeptember 5-ig érvényes.

A vízterhelési díj 50 %-a erejéig továbbra is igénybe vehető kedvezmény a felszíni vizet közvetlenül terhelő vízterhelést csökkentő, jogerős elvi vízjogi vagy vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező beruházásokra.

## Üzemellenőrzés, csatornabírság

A 2013. évi ellenőrzések eredményei alapján javaslatunkra a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség kettő csatornabírságot (Pelikán Ingatlan Kft. – Tóvendéglő és Galvano-Tech Kft.) vetett ki 1 802 eFt összegben. A bírság határozatok jogerősek.

2014. I-III. negyedév folyamán a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a 27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet, valamint az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet alapján 39 akkreditált mintavétellel egybekötött szennyvízkibocsátó üzemi ellenőrzést végeztünk, amelyből 14 esetben határérték feletti szennyezőanyag tartalmat mértünk.

Az akkreditált mintavételezések mellett folyamatosan végezzük a vidéki rendszerek éttermi, iskolai, szociális intézeti konyháinak szennyvíz kibocsátását, valamint a zsírfogók meglétét, azok karbantartását, tanáccsal szolgálunk a problémák megoldására, illetve zsírfogók létesítéséhez. Az I-III. negyedévben 50 kibocsátó ellenőrzésére került sor, 6  esetben határérték feletti szennyezőanyag tartalmat mértünk.

## Hatósági ellenőrzés, szennyvízbírság

Az élővíz szennyezések után az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által 2013. évre kiszabott (2014. évben fizetendő) szennyvízbírság összege Répcelak szennyvízkibocsátása után 131 eFt, illetve Jánosháza szennyvíztisztító telep szennyvízkibocsátása után a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség szabott ki 100 eFt bírságot.

A februári nagy esőzések során a szennyvízhálózatokba történt folyamatos vízbetörések következtében a felszíni vízbe szivattyúzott hígított szennyvíz miatt Csepreg esetében 163 eFt rendkívüli bírságot szabott ki a hatóság.

Augusztusban felhőszakadás miatt Csákánydoroszló csatornahálózatát kellett tehermentesíteni, amit szintén bejelentettünk. Határozatot nem kaptunk ezzel kapcsolatban, de várhatóan bírságvonzata nem lesz az esetnek.

## A szennyvíztisztító telepeken szükséges fejlesztések elmaradása esetén a jogszabály biztosította türelmi idő (2015. év) lejártával a határértékeknek nem megfelelő kibocsátott szennyvíz után drasztikus bírság növekedésekkel kell számolni.

## Szennyvíztisztító telepek bírósági perei

Az ivánci és a gersekaráti szennyvíztisztító telepek perei lezárultak, jelenleg nincsen folyamatban peres eljárás a szennyvíztisztító telepeink kibocsátásával kapcsolatban.

# Létszám- és bérgazdálkodás

Korrigált munkajogi állományi létszám

fő

|  |  | 2013.I-III. n.év tény |  | 2014. év mód. terv |  | 2014. I-III. n.év tény |  | tény/ bázis |  | tény/ terv |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teljes munkaidős | 548 |  | 580 |  | 576 |  | 105,1% |  | 99,3% |  |  |
| Nem teljes munkaidős | 12 |  | 15 |  | 13 |  | 108,3% |  | 86,7% |  |  |
| Összesen | 560 |  | 595 |  | 589 |  | 105,2% |  | 99,0% |  |  |

A ZRt módosított üzleti tervében 2014. december 31-re meghatározott betölthető álláshelyek száma 595, amelyből a közérdekű üzemeltetési terület létszáma 28 fő.

Szeptember 30-án a ZRt. korrigált munkajogi állományi létszáma 589 fő, ebből a közérdekű üzemeltetési terület létszáma 26 fő.

Az I-III. negyedév átlagos statisztikai állományi létszáma 563,6 fő.

Bérköltség állománycsoportonként

eFt

|  | 2013.I-III. n.év tény |  |  | 2014. év mód. terv |  |  | 2014. I-III. n.év tény |  | tény/ bázis |  | tény/ terv |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teljes munkaidőben fogl. bére | 1 083 515 |  | 1 536 138 |  |  | 1 090 524 |  | 100,6% |  | 71,0% |  |  |
| Részmunkaidőben fogl. bére | 15 605 |  | 28 096 |  |  | 14 210 |  | 91,1% |  | 50,6% |  |  |
| Részmunkaidősből teljes munkaidős |  |  |  |  | 486 | 165 |  |  |  | 34,0% |  |  |
| Egyéb bérek | 10 963 |  | 16 815 |  |  | 9 910 |  | 90,4% |  | 58,9% |  |  |
| Összesen | 1 110 083 |  | 1 581 535 |  |  | 1 114 809 |  | 100,4% |  | 70,5% |  |  |

2014. I-III. negyedévben költségként elszámolt bér 1 114 809 eFt , amely az éves tervszám 70,5 %-a, az előző időszak bértömegénél 0,4 %-kal magasabb. Közérdekű üzemeltetési területen kifizetett bér 14 141 eFt.

Társaságunk a 2014. évi üzleti tervben sem határozott meg bértömeg növekedést.

Kedvezményes adózású béren kívüli juttatásként 2014. január-februárban minden alkalmazott    5000 Ft/fő/hó értékben Erzsébet-utalványt kapott, továbbá fizettük az önkéntes nyugdíj és -egészségbiztosítási pénztárak tagjainak tagdíját  5 000 Ft/hó/fő mértékben.

Társaságunk 2014. márciustól meghatározott béren kívüli juttatási elemeket tartalmazó - cafeteria - rendszert vezetett be, amely minden munkavállaló számára egyenlő feltételekkel biztosítja a különböző juttatások közti szabad választást.

2014. évben a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére biztosított juttatások bruttó (azaz adóval és járulékokkal növelt) összege 200 eFt, részmunkaidő esetében a juttatás a munkaidő arányában jár (minimum 60 eFt/fő/év), tervezett összege 87 870 eFt.

Adómentes juttatásként választható a Kultúra és a Sport Erzsébet-utalvány 50 eFt/év/fő illetve      200 eFt/év/fő értékig, 35,7 %-os adó terheli 8 000 Ft/hó/fő összegig az Étkezési Erzsébet-utalványt, ugyanekkora az adó mértéke a Széchenyi-pihenőkártya, az Iskolai Erzsébet-utalvány, az Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári illetve egészségpénztári befizetés, valamint a Helyi utazásról szóló bérlet esetén, 51,2 % adó fizetendő az Étkezési Erzsébet-utalvány után 8 000 Ft/hó/fő összeg felett, illetve az Ajándék Erzsébet-utalvány után.

Az I-III. negyedév során  a működtetési bértartalékból 1 200 eFt került felhasználásra,1 munka-vállaló VASIVÍZ   Emlékérmet kapott, 6 munkavállaló Oklevélben részesült. A szervezeti egységek bérmaradványából jutalom nem került kifizetésre, a Kollektív Szerződés alapján 4 262 eFt jubileumi jutalom kifizetése történt.

2014. I-III. negyedév teljes munkaidős átlagkeresete 210 363 Ft/fő/hó, a bázis időszak 219 691 Ft/fő/hó átlagkereseténél 4,2 %-kal alacsonyabb. Közérdekű üzemeltetési terület teljes munkaidős átlegkeresete 193 217 Ft/fő/hó.

# Pénzügyi helyzet

A Társaság likviditását döntő mértékben a víz- és csatornaszolgáltatásból származó bevétel határozza meg, amely 2014. I-III. negyedévben az összes bevétel  89,1 %-át tette ki. Az elsődleges tevékenységekről   514 194 db számla készült.

2012. július 15-től az a felhasználó korlátozható az ivóvíz szolgáltatásban, aki a fizetéssel 60 napot meghaladó késedelembe esett, fizetési haladékról, részletfizetésről egyeztetést kezdeményezett, de az nem vezetett eredményre illetve előrefizetős mérő elhelyezését sem vállalta, akiknek írásban legalább kétszer, az átvétel igazolására alkalmas módon (ajánlott valamint tértivevényes levél) történt a felszólítása, illetve az intézkedésről a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv értesítése a felszólítással egyidejűleg, majd a korlátozás bevezetése előtt 8 nappal megtörtént. A fizetési felszólítás kiküldése még tovább hosszabbítaná a behajtás időtartamát, ezért ezek száma jelentősen lecsökkent, a fizetési határidő lejárata után 20 nappal a 8 000 Ft feletti összeggel tartozóknak kiküldjük az 1. számú korlátozási/kizárási felszólítást. A felszólításban megjelölt határidő lejáratát követően azoknak a felhasználóknak küldünk 2. sz. felszólítást, akiknek a tartozása legalább 40 napja lejárt, az ebben közölt határidőt követően nyílik lehetőség a szolgáltatás korlátozására, amennyiben a tartozás teljes összege nem kerül kiegyenlítésre.

Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. tv. előírásainak való megfeleléshez át kellett alakítani a 2013. júliusától alkalmazott, a rezsicsökkentés érvényesítéséhez kialakított számlaképet. Ezen okok miatt társaságunk év elején a számlázást nem a szokásos ütemben tudta elvégezni a lakossági számlák tekintetében. A lakossági felhasználások számlázása 2014. márciusában kezdődhetett el. A számlázási időpont változása miatt a fizetési határidők összetorlódtak, ezért a korlátozásokat és kizárásokat I. negyedévben felfüggesztettük. A korlátozások a félévente leolvasott felhasználóhelyek I. félévi elszámoló számláinak fizetési határideje letelte után, 2014. június 20-a után indultak újra. Ennek hatása a többi eljárás számában és a 2013. I-III. negyedév adataival való összehasonlításban is megmutatkozik.

Az előzőekben említett intézkedések hatására sem fizetők ellen 1 millió Ft alatti tartozás esetén fizetési meghagyás kibocsátása kérhető a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elektronikus rendszerén keresztül. Ennél nagyobb összegű tartozás peres eljárásban érvényesíthető.

A kintlévőségek csökkentésére irányuló tevékenységek jellemző adatai:

|  |  | 2013. I-III. negyedév |  |  |  |  | 2014. I-III. negyedév |  |  |  | Index |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiküldött fizetési felszólítás |  |  |  | 3 350 | db |  |  | 3 983 |  | db |  |  | 118,9% |  |  |  |  |
| Elindított 1. korlátozási-kizárási eljárás |  |  |  | 7 903 | db |  |  | 5 792 |  | db |  |  | 73,3% |  |  |  |  |
| Elindított 2. korlátozási-kizárási eljárás |  |  |  | 3 719 | db |  |  | 2 304 |  | db |  |  | 62,0% |  |  |  |  |
| Elindított 1. korlátozás-kizárás tőketartozása |  | 289 472 |  |  | eFt |  |  | 186 192 | eFt |  |  | 64,3% |  |  |  |  |  |
| Elindított 2. korlátozás-kizárás tőketartozása |  | 161 252 |  |  | eFt |  |  | 80 533 |  | eFt |  |  | 49,9% |  |  |  |  |
| 1 db elindított 2. korlátozás-kizárásra jutó tőketartozás |  |  |  | 43 | eFt |  |  | 35 |  | eFt |  |  | 80,6% |  |  |  |  |
| Tényleges korlátozás-kizárás |  |  |  | 465 | fogy. |  |  | 103 |  | fogy. |  |  | 22,2% |  |  |  |  |
| Tényleges/elindított korlátozás-kizárás |  |  |  | 12,5 | % |  |  | 4,5 |  | % |  |  | 35,8% |  |  |  |  |
| Fiz. és korl./kizárási felszól-ra befiz. késedelmi kamat |  |  |  | 15 704 | eFt |  |  | 10 764 |  | eFt |  |  | 68,5% |  |  |  |  |
| Részletfizetési kedvezményben részesült |  |  |  | 909 | fogy. |  |  | 772 |  | fogy. |  |  | 84,9% |  |  |  |  |
| Részletfizetés tőketartozása |  |  |  | 45 551 | eFt |  |  | 8 574 |  | eFt |  |  | 18,8% |  |  |  |  |
| Fizetési meghagyás kibocs. iránt beadott kérelem |  |  |  | 286 | db |  |  | 252 |  | db |  |  | 88,1% |  |  |  |  |
| Fiz.meghagyás kibocsátása iránti kérelmek összege |  |  |  | 23 819 | eFt |  |  | 26 887 |  | eFt |  |  | 112,9% |  |  |  |  |
| Fiz.meghagyás kibocsátás hatására befiz. összeg |  |  |  | 1 573 | eFt |  |  | 926 |  | eFt |  |  | 58,9% |  |  |  |  |
| 1mFt feletti tartozók egyedi felszólítása | 5 |  |  |  | db | 1 |  |  | db |  |  |  |  | 20,0% |  |  |  |
| 1mFt feletti tartozók egyedi felszólításának tőketartozása |  |  | 24 265 |  | eFt | 4 037 |  |  | eFt |  |  |  |  | 16,6% |  |  |  |
| ebből peresítés előtt befizetett | 10 023 |  |  |  | eFt | 4 037 |  |  | eFt |  |  |  |  | 40,3% |  |  |  |

Amennyiben a jogerős fizetési meghagyás hatására sem történik meg a tartozás kiegyenlítése,

azt bírósági végrehajtásra adjuk tovább:

|  | 2013. I-III. negyedév |  | 2014. I-III. negyedév |  | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bírósági végrehajtásra adott követelés | 281 | db | 65 | db | 23,1% |
| Bírósági végrehajtásra adott köv. tőkeösszege | 27 184 | eFt | 25 674 | eFt | 94,4% |
| 1 bírósági végrehajtásra adott köv. átl. tőkeössz. | 97 | eFt | 395 | eFt | 408,3% |
| Követelések teljes végrehajtási ügyértéke | 51 509 | eFt | 42 117 | eFt | 81,8% |
| (tőketart, fiz.meghagyások és végrehajt. ktge, illetékek, késedelmi kamat) |  |  |  |  |  |
| A végrehajtás alatt álló eljárásokból |  |  |  |  |  |
| az időszakban befolyt összeg | 29 794 | eFt | 20 123 | eFt | 67,5% |
| Ingatlanra bejegyzett tőkekövetelés |  |  |  |  |  |
| a beszámolási időszak utolsó napján | 6 097 | eFt | 4 006 | eFt | 65,7% |

30 napon túli lejárt követelések és megoszlásuk a lejárat ideje szerint az üzleti terv teljesítési időpontjában

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | eFt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lejárat ideje | 2013. szept. 30. |  |  |  |  | 2013. dec. 31. |  |  |  |  | 2014. szept. 30. |  |  |  | 2014.szept.30/ 2013.szept.30. |  |  | 2014. szept.30/ 2013. dec. 31. |  |  |
| 31-90 nap | 34 872 |  | 11% |  | 116 852 |  |  | 31% | 74 340 |  |  |  | 18% | 213,2% |  |  |  | 63,6% |  |  |
| 91-180 nap | 48 059 |  | 16% |  | 45 759 |  |  | 12% | 63 151 |  |  |  | 15% | 131,4% |  |  |  | 138,0% |  |  |
| 181-360 nap | 47 152 |  | 15% |  | 42 471 |  |  | 11% | 75 619 |  |  |  | 18% | 160,4% |  |  |  | 178,0% |  |  |
| 360 napon túl | 175 817 |  | 57% |  | 175 475 |  |  | 46% | 204 283 |  |  |  | 49% | 116,2% |  |  |  | 116,4% |  |  |
| Összesen | 305 900 |  | 100% |  | 380 557 |  |  | 100% | 417 393 |  |  |  | 100% | 136,4% |  |  |  | 109,7% |  |  |

|  | Tartozók száma |  |  |  |  |  | Tartozás összesen (eFt) |  |  |  |  | Tartozók aránya |  |  |  |  |  | Tartozás aránya |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tartozás összege | 2012. szept.30. |  | 2013. szept.30. |  | 2014. szept.30. |  | 2012. szept.30. |  | 2013. szept.30. | 2014. szept.30. |  | 2012. szept.30. |  | 2013. szept.30. |  | 2014. szept.30. |  | 2012. szept.30. |  | 2013. szept.30. |  | 2014. szept.30. |  |
| 25 eFt alatt | 6 614 | 5 668 |  | 7 590 |  | 85 205 |  | 28 730 |  |  | 77 483 | 81% | 75% |  | 83% |  | 26% |  | 9% |  | 19% |  |  |
| 25-100 eFt | 1 059 | 1 170 |  | 1 002 |  | 82 282 |  | 56 753 |  |  | 80 185 | 13% | 16% |  | 11% |  | 25% |  | 19% |  | 19% |  |  |
| 100 eFt felett | 452 | 673 |  | 595 |  | 164 736 |  | 220 417 |  |  | 259 725 | 6% | 9% |  | 6% |  | 49% |  | 72% |  | 62% |  |  |
| Összesen | 8 125 | 7 511 |  | 9 187 |  | 332 223 |  | 305 900 |  |  | 417 393 | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |

Az 1-30 nap lejáratú követelések összege 101 085 eFt, az előző év hasonló időszakában ez az összeg 109 253  eFt volt.

2013. szeptember 30-i, azon belül is a 31-90 nap alatti  kintlévőség viszonylag alacsony volt, miután a számlakép rezsicsökkentéssel kapcsolatos átalakítása miatt az augusztusi és szeptemberi fizetési határidejű számlák kibocsátása később történt, a fizetési határidő szeptember végére került, így a késedelmes fizetések szeptember 30-án a 30 nap alatti követelések összegét növelték.

A 2014. II. negyedévben elmaradt korlátozások/kizárások hatása jól látszik a tartozók számának és kintlévőség összegének alakulásában is. A legnagyobb mértékben a 25 eFt alatti tartozások és tartozók száma növekedett.

Folyamatosan növekszik a 360 napon túli tartozások összege is, elsősorban 100 eFt feletti tartozásokból eredően. Ezek azok a nagy összeggel tartozó cégek, akik tartós likviditási gondjaik miatt jelentős késedelemmel, valamint a magánszemély felhasználók azon köre, akik évek óta nem, vagy alig tudnak fizetni. A velük szemben indított végrehajtási eljárások egy részében jelenleg tényleges pénzbevételt nem realizálunk, végrehajtási joggal terheljük meg ingatlanjaikat.

Növekszik azon jelentős fogyasztású közületek, intézmények száma is, amelyek a számlákat több hónapos késéssel fizetik, egy-egy felhasználó egyre nagyobb tartozást halmoz fel.

Tapasztalataink szerint a korlátozási/kizárási eljárás elindítása és főként a tényleges korlátozás/kizárás ösztönzi a felhasználókat tartozás kiegyenlítésére.

*       *      *

Társaságunk a Vksztv. jelenlegi előírásai szerint megfelel az önálló működéshez szükséges 150 000 felhasználói egyenértéknek, de célja, hogy a megye többi településén szolgáltató cégekkel integrálódjon. A SÁRVÁR-VÍZ Kft. szolgáltatási területének (ivóvíz ellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás) 2015. január 1-től történő átvételéhez a Hivatal által az integrációs tervben jóváhagyott ütemterv szerint végeztük a feladatokat. A bérleti-üzemeltetési szerződésék mindkét fél részéről aláírásra kerültek. Az aláírt bérleti-üzemeltetési szerződések 2014. szeptember 19-én megküldésre kerültek a MEKH részéről történő jóváhagyásra.

Közérdekű üzemeltetőként társaságunkat jelölte ki a Magyar Energetikai és Közmű-szolgáltatási Hivatal (MEKH) 2014. június 30-tól 6 hónapra  Mersevát, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Kemenesmihályfa szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerek, valamint 2014. július 2-től szintén 6 hónapos időtartamra Celldömölk közműves ivóvíz ellátása és szennyvízelvezetés-tisztítása üzemeltetésére.

A VASIVÍZ ZRt. elkészítette a működési engedély módosítási kérelmét, mely 2014. október 8-án benyújtásra került a MEKH részére. Tekintettel az új üzemeltetési területekre, Társaságunk az engedély területi hatályának módosítását valamint a 2014. december 31-ig tartó szerződések esetében az időbeli hatály módosítását kérte a Hivataltól.

TÁMOP-2.1.3.C-12/1: Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban elnevezésű pályázat képzésekre vonatkozó szerződéseit 2013. október      1-jén megkötöttük. A képzőintézmény mindhárom képzés esetében a BFI Nonprofit Kft. A nyelvi képzések 2013. november 11-től folyamatosak. A kommunikációs képzések 2014. március 15-ig minden csoportban befejeződtek. A képzésben résztvevő személyek módosításra vonatkozó változás bejelentést megtettük, valamint benyújtásra került a képzés 2013. december 31-i időszakáig terjedő fizetési kérelem. Az I. fizetési kérelemben elszámolt 6,7 mFt kiutalás 2014. augusztusában megtörtént. 2014. III. negyedévben benyújtásra került a II. kifizetési kérelem. Átalakításra került a pályázati rendszer, az új közreműködő szervezet 2014. április 20-tól az Emberi Erőforrások Minisztériuma lett.

Az új integrált vállalatirányítási rendszer bevezetésének első szakasza, a követelmény specifikáció 2014. április 30-án a rendszerterv elfogadásával lezárásra került. A rendszerterv elfogadását követően a vállalkozó megkezdte a szoftverfejlesztéseket, melynek eredményeként szeptember végén a FusionR rendszer telepítésre került a VASIVÍZ ZRt. szerverein. A szoftverfejlesztéssel párhuzamosan a VASIVÍZ ZRt. informatikusai – a korábbi rendszer szállítóinak bevonásával – elkészítették a migrációhoz szükséges programokat, valamint a vállalkozó bevonásával tesztmigrációt végeztek az esetleges hibák feltárására.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2014. május 6-án  - a Társaság honlapján teljesítendő közzétételi kötelezettség teljesítésére irányuló – ellenőrzést indított. A Hivatal az ellenőrzést 2014. július 7-én kelt végzésével megszüntetette, miután hiányosságot nem talált.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2014. május 28-án – a számviteli szétválasztás szabályainak betartására irányuló – ellenőrzést indított. Ennek keretében 2014. július 22-én helyszíni ellenőrzést tartottak. Az ellenőrzést követően a vizsgálat lezárult, hiányosságot nem találtak.

Társaságunk működését alapvetően meghatározza a Vksztv. által előírt keresztfinanszírozás tilalma, amely alapján nem finanszírozhatók az elsődleges víziközmű-szolgáltatási tevékenységek eredményéből a másodlagos tevékenységek, sőt elsődleges tevékenységek között is érvényes ez az előírás.

Társaságunk folyamatosan keresi az uszoda és termálfürdő keresztfinanszírozás tiltása okán felmerült finanszírozásának lehetőségét. A ZRt. 2014. május 23-án tartott Közgyűlése határozatban rögzítette, hogy a 2014. évi Üzleti tervben rögzített másodlagos tevékenységek tervezett veszteségét (amelynek része a fürdőszolgáltatás vesztesége) a Társaság a korábbi évek (2012. év előtti) eredménytartaléka terhére számolhatja el. A határozat szerint az uszoda és termálfürdő vagyonának kezelésére és működtetésére az idei évben megoldást kell találni. Az uszoda finanszírozásával kapcsolatos problémák kezelésére a Társaság jelenleg a 2012. óta elkészített megoldás-javaslatokat, tanulmányokat is felhasználva egy, a Szombathely Megyei Jogú Város  Közgyűlésére benyújtandó előterjesztés kidolgozását végzi.

Társaságunk fő célkitűzése továbbra is a folyamatos, biztonságos és minőségi szolgáltatás nyújtása, a társaságnál maradt tárgyi eszközök amortizációjából származó fejlesztési forrás teljes egészében történő felhasználása beruházásokra, rekonstrukciókra, a ZRt által működtetett víziközmű vagyontárgyak fenntartási munkáinak elvégzése, az erre fordítható források legalább szinten tartása.

Mindezek mellett kiemelt feladatunk a fent hivatkozott törvények által meghatározott feladatok végrehajtása.

##### Dr. Kohuth Viktor

vezérigazgató