#### E L Ő T E R J E S Z T É S

### Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottságának

### 2014. decemberi ülésére

Tájékoztató az Erdei iskola úttól É-ra eső területen lévő Matók Leó u. burkolat kialakítására vonatkozó módosításról

Szombathely, Erdei iskola úttól Északra eső terület (1. sz. melléklet) infrastruktúra fejlesztését végző Erdei Iskola Úti Közműépítő Közösség (továbbiakban: Építőközösség) azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy aMatók Leó utca burkolat szélességét a jóváhagyott tervektől eltérően 5,50 méterről 3,50 méterre csökkentse.

Kérelmét azzal indokolta, hogy a Matók Leó utca 15052 hrsz-ú ingatlanon a gáz és elektromos vezetékeket az útterületére a keleti telekhatártól 1,50 méterre benyúló kerítések miatt nem a tervezett módon, hanem a kerítésen kívülre a kialakítandó útburkolat területére építették – a közművek közötti védőtávolság figyelembevételével – az elosztó szekrényeket, közvilágítási oszlopokat. A rendezési terv szerinti 8,0 m széles szabályozási szélességen belül a jelenlegi állapotban nem építhető meg teljes hosszban az 5,50 m széles útburkolat.

Az Építőközösség kezdeményezésére, az ingatlan tulajdonosok beruházásában Szombathely, Erdei iskola úttól Északra eső területen lakópark kialakítása 2006. évben kezdődött el. Az Építőközösség és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2007. december 22-én megállapodás jött létre a lakóterület közlekedési- (út, járda) és közmű (víz, szennyvíz, csapadékvíz, közvilágítás) létesítményeinek önkormányzati tulajdonba vételének, üzemeltetésének, kezelésbevételének feltételeiről. Ezt követően 2011. november 16-án a megállapodás módosításra került további ingatlanok bevonása miatt.

A lakóterületen lévő utak önkormányzati tulajdonban vannak, melyek kezelői feladatai az Építőközösség látja el a megállapodásban foglaltak teljesüléséig.

A lakóterületen az infrastrukturális fejlesztések csak részben valósultak meg. Nem épült meg a Matók Leó, Ádám László és a Rákosi Jenő utcák burkolata, az Ádám László és Rákosi Jenő utcákvíziközművei, valamint a teljes terület csapadékvizeit elvezető zárt csatorna az Erdei iskola úton a Pap árok befogadóig.Az újonnan bevont területekre vízjogi létesítési engedélyt, a hiányzó Erdei iskola úti zárt csapadék csatorna kiépítésére kötelezést kapott a Külső Nárai úti Víziközmű Társulat. Az Építőközösség vezetésében bekövetkezett személyi változások hatására, aKözgyűlés 358/2014. (IX.11.) Kgy. sz. határozatával döntött az önkormányzati telkek után fizetendő közműfejlesztési hozzájárulásról.

A Matók Leó utcában a tervezett út burkolatában épített közműszerelvények (elosztószekrény, közvilágítási oszlop) miatt forgalmi rend változásra, illetve útpálya szélesség csökkentésére vonatkozó javaslatokat, kérelmeket nyújtott be az Építőközösség.

A jelenlegi állapot megoldására az Építőközösség a 2014. november 3-án egy módosított tervvázlatot (2. sz. melléklet) nyújtott be a Városüzemeltetési Osztályra, mely a Matók Leó utca végleges útburkolat kialakításának egyik lehetséges megoldását tartalmazza.

Korábban benyújtott egyirányúsítási kérelmében szereplő 3,0 m útburkolat szélességgelszemben a jelenlegi helyszínrajzi kialakítással létrejövő 5,50 m széles útburkolat lehetővé teszi az ingatlanok gépkocsival történő megközelítését (behajtását), a kommunális szolgáltatás, útüzemeltetési feladatok akadálytalan elvégzését. A 6 db közvilágítási oszlop körüli sávelhúzás, szintemelés, forgalomtechnikai eszközök alkalmazása a járművek haladási sebességének csökkentését is szolgálja. Ezzel a kiépítéssel a közművek áthelyezése nem szükséges, így az Építőközösségnek nem okoz többletköltséget,nem jelenthet pénzügyi akadályt az Erdei iskola úti csapadék csatorna építési kötelezés teljesítésében.

A Városüzemeltetési Osztály javasolja, hogy a benyújtott helyszínrajz szerint épüljön meg a Matók Leó utca burkolata azzal a feltétellel, hogy a kivitelezés megkezdéséig a Szabályozási Terv szerinti teljes szélességű közlekedési területet biztosítsák az ingatlan tulajdonosokból álló Építőközösség tagjai.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalniés a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2014. december 1.

/: Lakézi Gábor :/

osztályvezető

Határozati Javaslat

…/2014.(XII. ….)GVB. sz. határozat

A Gazdasági és VárosstratégiaiBizottság az Erdei iskola úttól É-ra eső területen lévő Matók Leó u. burkolat kialakítására vonatkozó módosításrólszólótájékoztatótmegtárgyalta és az alábbi döntést hozza:

- A Bizottság egyetért az Építőközösség kérelmében megfogalmazott 5,50 m burkolat szélességű út kialakításával, a meglévő közműszerelvények megtartása mellett.

- A Matók Leó utca burkolata épüljön meg a benyújtott helyszínrajz szerint azzal a feltétellel, hogy a kivitelezés megkezdéséig a Szabályozási Terv szerinti teljes szélességű közlekedési területet biztosítsák az ingatlan tulajdonosokból álló Építőközösség tagjai.

Felelős:	Lendvai Ferenc, a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság elnöke

(A végrehajtás előkészítéséért:

Lakézi Gábor, Városüzemeltetési Osztályvezető)

Határidő: 	folyamatos