Az előterjesztést megtárgyalták:

- Gazdasági és Városstratégiai Bizottság

- Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

A határozati javaslatot törvényességi

szempontból megvizsgáltam:

/: Dr. Gaál Róbert :/

jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 15-i ülésére

Javaslat a Szombathely, Zanati út Tesco áruházzal szemközti földterületek belterületbe vonásához kapcsolódó kötelezettségek teljesítéséről szóló megállapodás 4. sz. módosítására

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. november 27-i ülésén a HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. kérelmére a 485/2008. (XI.27.) Kgy. sz. határozatában döntött a szombathelyi 0201/7, 0201/8, 0201/46, 0201/49, 0201/50, 0201/53, 0201/54, 0201/16, 0201/17, 0201/23, 0201/24, előzetes külterületi helyrajzi számú földrészletek belterületbe vonásáról. A Közgyűlés a belterületbe vonás során feltételeket kötött ki.

A Közgyűlés által meghatározott feltételek ismeretében a HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. és Szombathely Megyei Jogú város Önkormányzata között a Közgyűlési döntésnek megfelelően megállapodás (1. sz. melléklet) jött létre. A megállapodásban a felek rögzítették a Közgyűlés által meghatározott közlekedési létesítmények és közművek kiépítésének feltételeit. Az Építtető (HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft.) vállalta a megállapodásban szereplő közlekedési létesítmények tervezését, kiépítését saját költségén. Vállalta továbbá, hogy a tervezési és kivitelezési munkákat a belterületbe vont ingatlanokon létesítendő építmények használatbavételi engedélyének kiadásáig elvégzi.

A Kft. kérésére a megvalósulás határideje miatt a megállapodás két alkalommal módosításra került (2. és 3. sz. melléklet).

A 2011. évben megkötött második szerződés módosítás teljesítési határidő biztosítékaként jelzálogszerződés (4. sz. melléklet), óvadéki szerződés (5. sz. melléklet) és településrendezési szerződés (6. sz. melléklet) megkötését írta elő a Közgyűlés.

A 2011. évben megkötött szerződésekben a HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. vállalta, hogy az alapszerződésben előírtakat 2013. december 31-i határidőig megvalósítja.

A HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. 2013. május 17-én kelt levelében (7. sz. melléklet) szereplő indokok miatt ismét kérte az alapszerződésben vállalt feltételek teljesítési határidejének módosítását. Kérte az általa meghatározott két ütemben megvalósuló kivitelezés első ütem befejezéséhez igazodó ügyvédi letétbe helyezett 50 millió Ft-os óvadék 50 %-os mértékű felszabadítását, valamint az egyik ingatlan esetében a jelzálog kötelem megszüntetését.

Az első ütemben a Zanati út – Decathlon áruház közötti kerékpárút épülne meg, második ütemben pedig az alapszerződésben vállalt összes többi kötelezettség.

A Közgyűlés 293/2013. (V.30.) Kgy. sz. határozatával (8. sz. melléklet) hozzájárult a szerződések módosításához (9., 10., 11. és 12. sz. melléklet) azzal, hogy a megvalósítás kötelezettségének határideje 2014. december 31. napja volt.

A HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. benyújtotta engedélyezésre a 86 sz. főút körforgalmon történő szintbeli kerékpáros átvezetés tervdokumentációját, melyhez a Magyar Közút Nonprofit Zrt, mint az érintett közút kezelője, VAS-491/9/2013 iktatószámú (kelt: Szombathely, 2013. május 14.) közútkezelői hozzájárulásában hozzájárult.

A második ütem tervdokumentációjának átdolgozása és kiegészítése folyamatban van.

A HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. 2014. november 19-én újabb kérelemmel (13. sz. melléklet) fordult az Önkormányzathoz, hogy a Kft. és az Önkormányzat közötti megállapodások módosításra kerüljenek a teljesítési határidő tekintetében. Kérelmében leírta, hogy a beruházási tevékenység elhúzódásának oka, hogy a kerékpárút és gyalogút megvalósításához szükséges terület megszerzése a magánszemély tulajdonosok ellenállása és túlzott anyagi igényei miatt nem volt lehetséges, a kisajátítást pótló megállapodás megkötésére nem kerülhetett sor, itt több közigazgatási és ezt követően bírósági felülvizsgálati eljárásra került sor, amely nem tette lehetővé a módosított határidő betartását sem.

Jelenleg a módosított tervek alapján a TESCO áruházat működtető gazdasági társaság jelentett be túlzó anyagi igényt a jognyilatkozata megadása ellenértékeként, így nyilvánvalóvá vált, hogy ezt a területet érintően kisajátítási eljárás lefolytatása válik szükségessé.

A fentiek alapján és az előzmények ismeretében a megállapodások és a 293/2013. (V.30.) Kgy. sz. határozat módosítása szükséges.

Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. teljesítési határidő meghosszabbítására vonatkozó 2015. december 31-i (kerékpárút és gyalogút Zanati úttól a Bogáca érig tartó szakaszának kiépítése) és 2016. szeptember 30-i (kerékpárút és gyalogút Bogáca értől Zanatig tartó szakaszának kiépítése) határnapot fogadja el azzal, hogy a Zanati út – Bogáca ér közötti kiépítésre kerülő kerékpárút forgalomba helyezését követően az óvadék összege csökkentésre kerüljön, valamint a 0201/45 hrsz-ú (14. sz. melléklet) ingatlant terhelő jelzálog kötelem megszüntetésre kerüljön.

A megállapodás módosítások tervezetét az előterjesztés tartalmazza (15., 16., 17. és 18. sz. melléklet).

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2014. december „    „

/: Dr. Puskás Tivadar :/

HATÁROZATI JAVASLAT

….…./2014. (XII.15.) Kgy. számú határozat

A Közgyűlés megtárgyalta a Szombathely, Zanati út Tesco áruházzal szemközti földterületek belterületbe vonásához kapcsolódó kötelezettségek teljesítéséről szóló megállapodás 4. sz. módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

- A Közgyűlés hozzájárul a HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft-vel 2008. évben megkötött alap megállapodás 4. sz. módosításához azzal, hogy az abban foglalt közlekedési létesítmények megvalósítás kötelezettségét az Építtető 2015. december 31. napjáig (kerékpárút és gyalogút Zanati úttól a Bogáca érig tartó szakaszának kiépítése), valamint 2016. szeptember 30. napjáig (kerékpárút és gyalogút Bogáca értől Zanatig tartó szakaszának kiépítése) teljesíti.

- A Közgyűlés hozzájárul a HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft-vel 2011. évben megkötött jelzálogszerződés módosításához azzal, hogy az abban foglalt közlekedési létesítmények megvalósítás kötelezettségét a Kötelezett 2015. december 31. napjáig (kerékpárút és gyalogút Zanati úttól a Bogáca érig tartó szakaszának kiépítése), valamint 2016. szeptember 30. napjáig (kerékpárút és gyalogút Bogáca értől Zanatig tartó szakaszának kiépítése) teljesítse, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a Zanati út – Bogáca ér közötti kiépítésre kerülő kerékpárút forgalomba helyezését követően a 0201/45 hrsz-ú ingatlant terhelő jelzálog kötelem megszüntetésre kerüljön. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a 2011. július 20-án megkötött Jelzálogszerződésben meghatározott keretbiztosítéki jelzálogjogot Zálogkötelezett köteles fenntartani a Zálogjogosult javára 2018. szeptember 30. napjáig.

- A Közgyűlés hozzájárul a HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft-vel 2011. évben megkötött óvadéki szerződés módosításához azzal, hogy az abban foglalt közlekedési létesítmények megvalósítás kötelezettségét az Óvadékot nyújtó 2015. december 31. napjáig (kerékpárút és gyalogút Zanati úttól a Bogáca érig tartó szakaszának kiépítése), valamint 2016. szeptember 30. napjáig (kerékpárút és gyalogút Bogáca értől Zanatig tartó szakaszának kiépítése) teljesítse, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a Zanati út – Bogáca ér közötti kiépítésre kerülő kerékpárút forgalomba helyezését követően az óvadék összege 25 millió Ft-ban kerüljön megállapításra.

- A Közgyűlés hozzájárul a HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft-vel 2011. évben megkötött településrendezési szerződés módosításához azzal, hogy az abban foglalt közlekedési létesítmények megvalósítás kötelezettségét az Építtető 2015. december 31. napjáig (kerékpárút és gyalogút Zanati úttól a Bogáca érig tartó szakaszának kiépítése), valamint 2016. szeptember 30. napjáig (kerékpárút és gyalogút Bogáca értől Zanatig tartó szakaszának kiépítése) teljesítse.

- A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződésmódosításokat aláírja.

- A Közgyűlés 293/2013. (V.30.) Kgy. sz. határozata 1-4. pontjában előírt határidők helyébe a jelen határozatban előírt határidők lépnek.

Felelős:	Dr. Puskás Tivadar Polgármester

Illés Károly Alpolgármester

Molnár Miklós Alpolgármester

Dr. Gaál Róbert Jegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Lakézi Gábor Városüzemeltetési Osztályvezető)

Határidő:	2014. december 31.