Az előterjesztést megtárgyalták:

- Gazdasági és Városstratégiai Bizottság

- Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

A határozati javaslatot törvényességi

szempontból megvizsgáltam:

/: Dr. Károlyi Ákos :/

aljegyző

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. január 29-i ülésére

Javaslat a Szombathely, Zanati út Tesco áruházzal szemközti földterületek belterületbe vonásához kapcsolódó kötelezettségek teljesítéséről szóló megállapodás 5. sz. módosítására

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2014. december 15-i ülésén tárgyalta a Szombathely, Zanati út Tesco áruházzal szemközti földterületek belterületbe vonásához kapcsolódó kötelezettségek teljesítéséről szóló megállapodás 4. sz. módosítására vonatkozó előterjesztést, és az 532/2014. (XII.15.) Kgy. sz. határozatával az alábbi döntést hozta.

A Közgyűlés az előterjesztéshez kapcsolódó megállapodásokban a HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. teljesítésére vonatkozó határidőket 2015. január 31. napjáig hosszabbítja meg.

A Közgyűlés felkérte továbbá a polgármestert, hogy hívja meg a Közgyűlés januári ülésére a HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. képviselőjét azzal, hogy adjon tájékoztatást a beruházás állásáról, tervezett további lépéseikről. A Közgyűlés azt a döntést is hozta, hogy a polgármester kérje fel a Kft. képviselőjét, hogy adjon hitelt érdemlő igazolást arról, hogy a beruházáshoz szükséges összeg rendelkezésére áll-e, illetve kérje fel az ügyben eljáró jogi képviselőt, hogy hitelt érdemlően igazolja, az óvadék összege az óvadéki és letéti szerződésnek megfelelően rendelkezésre áll-e.

A 2015. január 31-i határidőt tartalmazó szerződés módosítások 2014. december 30-án aláírásra kerültek az érintett felek részéről.

Az Ügyvédi Letéti Szerződésben szereplő 50 millió Ft óvadék pénzügyi fedezetének igazolását a Kft. megküldte (az igazolás az előterjesztés mellékletét képezi), a beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet igazolása az előterjesztés kipostázásáig nem érkezett meg, de az ügyvezető azt az ígéretet tette, hogy a Közgyűlésen jelen lesz.

A 2008. december 19-én megkötött megállapodás óta a Kft. a 86 sz. főút kerékpáros átvezetésére építési engedélyt szerzett, a Decathlon áruház – Zanat városrész között út szabályozási terv módosítására került sor. Ezen szakaszon engedélyezési tervvel nem rendelkezik, az engedélyezést megelőzően egyeztető tárgyalásokat folytatott le a Közlekedési Hatósággal és a közútkezelőkkel.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának érdeke, hogy Szombathely és Zanat városrész közötti kerékpárút megépüljön, melyre vonatkozóan kötött megállapodás többször is módosult.

Tekintettel arra, hogy a kerékpárút kivitelezési munkák az eltelt 6 év alatt nem készültek el, javaslom, hogy a beruházás megvalósításához szükséges fedezetet olyan módon határozzuk meg, hogy az biztosítson garanciát az Önkormányzatnak a kivitelezési munkák 2016. évi megkezdéséhez abban az esetben, ha a Kft. nem teljesíti a szerződésben foglaltakat. Előzőekre vonatkozóan szükséges egyeztetéseket folytatni a Kft. képviselőivel.

Az egyeztetések lefolytatásáig javaslom Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a további megállapodás módosításokban a HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. teljesítésére vonatkozó határidők 2015. március 31. napjáig kerüljenek meghosszabbításra, amelynek megfelelő megállapodás módosításokat jelen előterjesztés melléklete tartalmazza (Megállapodás 5. sz. módosítása, Településrendezési Szerződés 3. sz. módosítása, Óvadéki Szerződés 3. sz. módosítása, Jelzálogszerződés 3. sz. módosítása).

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2015. január „    „

/: Dr. Puskás Tivadar :/

HATÁROZATI JAVASLAT

….…./2015. (I.29.) Kgy. számú határozat

A Közgyűlés megtárgyalta a Szombathely, Zanati út Tesco áruházzal szemközti földterületek belterületbe vonásához kapcsolódó kötelezettségek teljesítéséről szóló megállapodás 5. sz. módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

- A Közgyűlés az előterjesztéshez kapcsolódó megállapodás módosításokban a HORWAT Investment Ingatlanforgalmzó Kft. teljesítésére vonatkozó határidőket 2015. március 31. napjáig hosszabbítja meg.

- A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft-vel a szükséges egyeztetéseket folytassa le a beruházás megvalósítását garantáló, az eddiginél magasabb összegű biztosíték nyújtásáról, továbbá ennek megfelelően tegyen javaslatot a Közgyűlésnek a megállapodások módosítására.

Felelős:	Dr. Puskás Tivadar Polgármester

Illés Károly Alpolgármester

Molnár Miklós Alpolgármester

Dr. Károlyi Ákos Aljegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Lakézi Gábor Városüzemeltetési Osztályvezető)

Határidő:	1. pont esetén: 2015. február 15.

2. pont esetén: 2015. februári Közgyűlés