MEGÁLLAPODÁS 5. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3., képviseli: Dr. Puskás Tivadar polgármester) - továbbiakban "Önkormányzat"-,

másrészről

HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. (9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 1., cgj.: 18-09-102172; képviseli: Ermes di Maria ügyvezető)

mint építtető –továbbiakban együtt "Építtető"-

között a mai napon, Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének …../2015. (I.29.) Kgy. sz. határozata szerint:

Az Önkormányzat és az Építtető között 2008. december 19-én megállapodás jött létre az Építtető kezdeményezése nyomán a Közgyűlés által belterületbe vont ingatlanokkal kapcsolatos közmű-kiépítési és közlekedési feltételek megvalósítása érdekében. Az Építtető az előírt feltételeket nem teljesítette, ezért kérelmezte a Megállapodás módosítását.

      - Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük korábban, 2008. december 19. napján megkötött Megállapodás 3. a.) és 7. pontjában előírt feltételek teljesítésére, a 2014. december 30. napján megkötött Megállapodás 4. sz. módosítás 1. pontjában előírt határidőt 2015. március 31-re módosítják.

      - Felek rögzítik, hogy a közöttük korábban, 2008. december 19. napján megkötött Megállapodásban, valamint a 2014. december 30-án megkötött Megállapodás 4. sz. módosításában foglaltak változatlan tartalommal érvényben maradnak.

      - Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Szombathely, 2015. ……………….

| …….………………… |  | ….………………… |
| --- | --- | --- |
| Dr. Puskás Tivadar polgármester |  | Ermes di Maria ügyvezető |