- Dr. Puskás Tivadar

Szombathely Megyei Jogú Város 					Izer Gábor

Polgármestere								2015. február 16.

Prenor Kft. telephely

9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.				ingatlan felújítás,

korszerűsítés

- Tisztelt Polgármester Úr!

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PRENOR Kertészeti és Parképítő Kft. között 2013. április 24-én megújított Bérleti szerződés 9. és 10. pontja úgy rendelkezik, hogy a bérleményen a Bérlő végez felújítási és korszerűsítési munkákat, de ennek költségei a Bérbeadót terhelik.

2014. évben elvégzett munkák elszámolását 2015. január 9-én kelt, KP-10-1/2015. sz. levelünk tartalmazza, melyet Önök 2015. január 20-án kelt 80.020-5/2015. sz. levelükkel elfogadtak. Az elvégzett munkák elszámolása megtörtént.

2015. évben az irodaház fűtésrendszerének korszerűsítését szeretnénk megvalósítani a 2014. évben elkészült tervek szerint. Az elvégzendő munkák költsége, tervezői költségbecslés alapján, 11.416.261,- Ft + ÁFA. A Bérleti szerződés 9.3. pontja alapján a bérbeszámítás maximális mértéke az éves bérleti díj 30%-a, ami az 5. pont szerinti 33.172.126,- Ft/év + ÁFA bérleti díjjal számolva 9.951.638,- Ft + ÁFA. A 2015. évre tervezett munkálatok értéke 1.462.623,- Ft-al meghaladja a keretösszeget, így elszámolása részben 2016. évre is át fog húzódni.

A kivitelezési munkák tervezett időpontja július-augusztus hónap.

Ezúton kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy a fent vázolt munkák végrehajtását jóváhagyni szíveskedjék!

Várom mielőbbi megtisztelő válaszát!

Üdvözlettel:

- Izer Gábor Nándor

ügyvezető igazgató

Mellékletek:	Tervezői költségbecslés	1 db