Előterjesztés

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2015. február 24.–i ülésére

Javaslat a Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub elszámolási határidejének módosítására

A Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.5.) számú rendeletének 20. számú mellékletében meghatározott „Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub görkorcsolyapálya építés” tételsor terhére egyszeri támogatásként 15.000.000 Ft támogatásban részesült a sportszervezet által megépítésre kerülő görkorcsolyapálya építéséhez.

Az összeg átutalására a 2014. év 11. napján került sor, felhasználásáról – a támogatási megállapodás 9. pontja alapján – 2015. február 20. napjáig bezáróan köteles elszámolni a sportszervezet.

Kovács András a Klub elnöke levélben fordult a Bizottsághoz, kérve az elszámolási határidő módosítását. Tájékoztatása szerint a támogatási összeg mintegy 85 %-át felhasználták, de az oladi oktatási intézmény udvarán létesítendő beton felületet a mostoha időjárás miatt nem tudták kialakítani. Az oktatási intézmény vezetőjével és a kivitelezővel történt egyeztetés alapján - a hátralévő munkálatokat figyelembe véve - kéri az elszámolási határidő 2015. április 30-ig történő meghosszabbítását.

Tájékoztatom a Bizottságot, hogy az Önkormányzat 47/2013. (XII.4.) számú, az önkormányzati forrásátadásról szóló rendelete 6.§ (4) pontja alapján „Az elszámolási határidő a támogatottnak az elszámolási határidő lejártát megelőzően benyújtott írásbeli kérelmére, legfeljebb egy alkalommal, legfeljebb három hónap időtartamra a támogatást biztosító önkormányzati szerv döntése alapján meghosszabbítható.”

Fentiekre tekintettel javaslom az elszámolási határidő meghosszabbítását.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2015. február  „      ”

(: Koczka Tibor :)

HATÁROZATI JAVASLAT

…../2015. (II.24.) JTKB számú határozat

- Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága az Önkormányzat 47/2013. (XII.4.) számú, az önkormányzati forrásátadásról szóló rendelete 6.§ (4) pontja alapján az Önkormányzat és a Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub Között létrejött 61.722-8/2014 számú „Támogatási megállapodás” 9. pontjában meghatározott elszámolási határidőt 2015. április 30. napjáig bezáróan meghosszabbítja.

- Felkéri az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály Köznevelési, Sport és Ifjúsági Irodáját, hogy az 1. ponttal kapcsolatos teendőket végezze el.

Felelős:        Koczka Tibor alpolgármester

Dr. Takátsné Dr. Tenki Mária, a Bizottság elnöke

(A végrehajtás előkészítéséért: Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője.)

Határidő:	azonnal