- E L Ő T E R J E S Z T É S

- Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási és Szociális Bizottságának 2015. április 15-i ülésére

Javaslat az oktatási intézmények informatikai működési és oktatási, valamint egyéb intézmények informatikai fejlesztésére vonatkozóan

Tisztelt Bizottság!

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Informatikai, Minőségügyi és Gondnoksági Kabinetje az Oktatási és Szociális Bizottság 45/2014. (XII.10.) számú határozata alapján a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ-szal, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (továbbiakban: KLIK) történt szakmai egyeztetéseket figyelembe véve az alábbi javaslatot terjeszti elő.

Az Oktatási és Szociális Bizottság 45/2014. (XII.10.) számú határozatával elfogadta 14 oktatási intézményben informatikai labor kialakítását. A fejlesztés ütemezését a 2015. januári bizottsági ülés a 10/2015. (I.28.) számú határozatával támogatta, mely fejlesztéseket figyelembe vettük a javaslat kidolgozásánál.

Az Önkormányzat 2014 évben elindította az önkormányzati intézmények működését elősegítő informatikai fejlesztéseket, mely keretében az intézmények által javasolt elsődleges működést támogató fejlesztések megvalósultak. Az informatikai fejlesztésnél kiemelten kezeltük a városi gazdálkodási rendszer működését támogató informatikai eszközök beszerzését.

Költségvetés-gazdálkodási rendszer működéséhez (GORDIUSZ) szükséges eszközök beszerzését az alábbi intézményekben megközelítőleg 7.500.000 Ft-tal támogatta az Önkormányzat 2014. évben:

- AGORA Szombathelyi Kulturális Központ

- Szombathelyi Köznevelési GAMESZ

- Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi

- Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár

- Savaria Szimfonikus Zenekar

- Egészségügyi Alapellátó Intézet

- Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

- Mesebolt Bábszínház

- Városi Vásárcsarnok

4 intézménynél további informatikai eszközbeszerzéssel támogatta a működést az Önkormányzat. A támogatás összege mintegy 12.000.000 Ft volt.

- AGORA Szombathelyi Kulturális Központ

- Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi

- Egészségügyi Alapellátó Intézet

- Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

A szakmai javaslat kidolgozása érdekében 2014. decemberében megtörtént az óvodákban, általános iskolákban, valamint gimnáziumokban a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ és a KLIK közreműködésével az intézmények informatikai működtetési és oktatási feladatainak ellátásához szükséges informatikai eszközpark felmérése. A felmérés nemcsak az informatikai eszközökre, hanem szoftverekre, vírusvédelemre, illetve egyéb, az iskolákban használt adminisztrációs rendszerekre is kiterjedt.

Az elkészített javaslat alapvetően a megvalósítandó informatikai fejlesztéseket foglalja magába az önkormányzat által működtetett oktatási intézményekben, valamint egyéb önkormányzati tulajdonú intézményekben. Az előterjesztésben külön kitértünk azon intézményekre is, melyek nem kizárólag az Önkormányzat hatáskörébe tartozik, hanem a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz.

A beérkezett igényeket megvizsgálva szükségesnek érezzük, hogy az oktatási intézmények rendelkezzenek a hatékony működtetésükhöz szükséges információs, kommunikációs technikai eszközökkel, ezért mind az eszközpark, mind a szoftverek tekintetében folyamatos fejlesztések, cserék szükségesek. A működési feltételek megteremtése mellett természetesen kiemelten fontos az oktatási feltételek megteremtése is, melyre a helyi költségvetési fedezet biztosítása mellett nélkülözhetetlen a pályázati források bevonása.

Az összeállított javaslatban szeretném külön kiemelni, hogy az igények a jelenlegi technológiai lehetőségek figyelembe vételével készültek, mely egy több éves fejlesztés során a várható fejlődés tükrében változhat. Ami viszont szakmailag egyértelműen elmondható, hogy mindenképpen foglalkozni kell az intézmények informatikai és infokommunikációs fejlesztéseinek rövid-, közép és hosszú távú feltételrendszerének megteremtésével, ugyanis egy jól működő intézmény ma már nem képes megfelelő minőségű informatikai eszközpark nélkül működni, fejlődni.

- FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÁSA

A működés feltételeit Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának kell biztosítania a következő oktatási intézményekben:

- Szombathelyi Bartók Béla Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

- Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium

- Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium

- Szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskola

- Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola

- Dési Huber István Általános Iskola

- Gothard Jenő Általános Iskola

- Szombathelyi Neumann János Általános Iskola

- Paragvári utcai Általános Iskola

- Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola

- Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészei Iskola

- Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola

- Szombathelyi Aréna Óvoda

- Szombathelyi Barátság Óvoda

- Szombathelyi Benczúr Óvoda

- Szombathelyi Donászy Magda Óvoda

- Szombathelyi Gazdag Erzsi Óvoda

- Szombathelyi Hétszínvirág Óvoda

- Szombathelyi Játéksziget Óvoda

- Szombathelyi Kőrösi Óvoda

- Szombathelyi Margaréta Óvoda

- Szombathelyi Maros Óvoda

- Szombathelyi Mesevár Óvoda

- Szombathelyi Mocorgó Óvoda

- Szombathelyi Napsugár Óvoda

- Szombathelyi Pipitér Óvoda

- Szombathelyi Szivárvány Óvoda

- Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda

- Szombathelyi Vadvirág Óvoda

- Szombathelyi Weöres Sándor Óvoda

- TIOP-1.1.1-07/1-2008-0230 informatikai eszközök várható javítási költségei

A 2011-ben megvalósított TIOP-1.1.1-07/1-2008-0230 azonosítási számú pályázat támogatási szerződése alapján az Önkormányzatot 5 évig fenntartási kötelezettség terheli. Az elmúlt években sikerült megoldani a pályázat keretében beszerzett informatikai eszközök üzemeltetési feladatait, azonban ma már az eszközök fizikai felújítása nem oldható meg költségvetési forrás biztosítása nélkül.

A pályázat keretében beszerzésre került eszközök komplex műszaki állapotfelmérését az elmúlt hónapokban elvégeztük, mely dokumentum intézményekre lebontva részletesen tartalmazza a jelenlegi állapotot.

Az eszközök életkorát illetve az első negyedévében történt meghibásodásokat figyelembe véve, a várhatóan a karbantartási feladatok nagy részét a „Tantermi csomag”-ban szereplő interaktív táblához csatolt projektorok javítása fogja jelenteni. Az előzetes felmérés alapján egy eszközre vetített átlag javítási költség bruttó 70.000,- Ft. A projektorizzók élettartama sok intézményben 2015. év folyamán eléri a 3500 üzemórát, mely a gyártó által megadott élettartamnak felel meg. Ezeket figyelembe véve 2015. évben 30%-os meghibásodási aránnyal számolunk ezen eszközök tekintetében. A költségek másik jelentős része várhatóan az iskolai PC-k és notebook-ok javítása lesz.

Az elkészült felmérés alapján megállapítható, hogy a jelenlegi meghibásodásokat látva és elemezve várhatóan az eszközök várható javítási költsége 2015. évben: 6.872.250 Ft.

- Általános iskolák és gimnáziumok

  - Az általános iskolák és gimnáziumok ügyviteli feladatainak ellátásához szükséges informatikai eszközök

| Intézmények által igényelt eszközök listája | Darabszám | Becsült összköltség (bruttó) |
| --- | --- | --- |
| multifunkciós eszköz | 14 db | 5.500.000 Ft |
| notebook | 6 db | 1.200.000 Ft |
| munkaállomás + op. rendsz. + monitor | 47 db | 8.700.000 Ft |
| hálózati nyomtató | 13 db | 900.000 Ft |
| scanner | 4 db | 100.000 Ft |
| Összesen: |  | 16.400.000 Ft |

  - Az általános iskolák és gimnáziumok oktatási feladatainak ellátásához szükséges informatikai eszközök

| Intézmények által igényelt eszközök/szoftverek | Darabszám | Becsült összköltség (bruttó) |
| --- | --- | --- |
| vírusvédelem kialakítása | 826 munkaállomás | 2.100.000 Ft |
| digitális napló | 12 intézmény | 600.000 Ft |
| egyéb szoftver |  | 300.000 Ft |
| hálózat felújítás, kiépítés |  | 1.400.000 Ft |
| munkaállomás + op. rendsz. + monitor | 251 db | 46.460.000 Ft |
| hálózati fénymásoló | 5 db | 1.500.000 Ft |
| projektor | 27 db | 3.700.000 Ft |
| interaktív tábla | 25 db | 28.500.000 Ft |
| Összesen: |  | 84.560.000 Ft |

Az általános iskolák és gimnáziumok oktatási feladatainak ellátásához szükséges informatikai feltételek megteremtéséhez szükséges fedezetet a helyi költségvetési lehetőségek mellett alapvetően pályázati források bevonásával lehet biztosítani.

A fenti összefoglaló táblázatból a vírusvédelmi rendszer egységes megteremtése és alkalmazása érdekében mindenképpen szükségesnek tartunk már most kiemelten kezelni és a fedezetét megteremteni.

- Óvodák

  - Az óvodák ügyviteli működésének ellátásához szükséges informatikai eszközök

| Intézmények által igényelt eszközök | Darabszám | Becsült összköltség (bruttó) |
| --- | --- | --- |
| munkaállomás + op.rendsz. + monitor | - db | 1.295.000 Ft |
| monitor | 2 db | 100.000 Ft |
| notebook | 2 db | 360.000 Ft |
| hálózati multifunkciós eszköz | 3 db | 900.000 Ft |
| nyomtató | 2 db | 50.000 Ft |
| hálózati nyomtató | 1 db | 70.000 Ft |
| scanner | 3 db | 70.000 Ft |
| MSOffice Std2013SNGLOLP NLAcademic | 38 db | 865.000 Ft |
| fax készülék | 1 db | 25.000 Ft |
| Összesen: |  | 3.735.000 Ft |

Megjegyzés:

A Szombathelyi Köznevelési GAMESZ részére 2015. évben a működés biztosítása érdekében mindenképpen szükséges 13 db Microsoft Office licence beszerzése, mely várható költsége: bruttó 910 000 Ft.

  - Az óvodák oktatási feladatainak ellátásához szükséges informatikai eszközök

| Intézmények által igényelt eszközök | Darabszám | Becsült összköltség (bruttó) |
| --- | --- | --- |
| munkaállomás + opr. + monitor | 4 db | 740.000 Ft |
| notebook | 23 db | 4.200.000 Ft |
| nyomtató | 4 db | 90.000 Ft |
| projektor | 6 db | 810.000 Ft |
| Összesen: |  | 5.840.000 Ft |

Az óvodák oktatási feladatainak ellátása esetében indokolt a kérés, de a jelenlegi lehetőségeket ismerve elsődlegesen pályázati támogatásból célszerű forrást biztosítani ezen fejlesztésekre.

- Egyéb, nem oktatási intézmények

A 2014. decemberében készült felmérés során az egyéb, nem oktatási intézményekben is elvégeztük az informatikai működtetési feladatok ellátásához szükséges informatikai eszközpark helyzetét. A megkeresett intézmények közül az alábbiak jelezték igényüket:

- Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi

- Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

- Szombathelyi Egészségügyi Alapellátó Intézet

- Berzsenyi Dániel Könyvtár

- Mesebolt Bábszínház

- Agora Szombathelyi Kulturális Központ

- Savaria Szimfonikus Zenekar

  - Az egyéb, nem oktatási intézmények ügyviteli működésének ellátásához szükséges informatikai eszközök

| Intézmények által igényelt eszközök | Darabszám | Becsült összköltség (bruttó) |
| --- | --- | --- |
| munkaállomás + opr. + monitor | 52 db | 9.620.000 Ft |
| monitor | 12 db | 600.000 Ft |
| multifunkciós eszköz | 1 db | 400.000 Ft |
| hálózati nyomtató | 8 db | 560.000 Ft |
| Hot-Spot kiépítés háziorvosi rendelőkben | 13 db | 990.000 Ft |
| notebook | 17 db | 3.100.000 Ft |
| NAS mentési egység | 3 db | 650.000 Ft |
| egyéb informatikai eszközök |  | 250.000 Ft |
| Összesen: |  | 16.170.000 Ft |

  - A Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezetének kialakításával összefüggő informatikai fejlesztések

Az intézmény várhatóan ez év augusztusában fog az új telephelyére költözni, mely kapcsán az intézmény közreműködésével elkészítettük a felmérést.

Az informatikai fejlesztési igények a következők:

| Intézmények által igényelt eszközök | Darabszám | Becsült összköltség (bruttó) |
| --- | --- | --- |
| notebook + MS Office + nyomtató | 1 db | 320.000 Ft |
| multifunkciós eszköz | 1 db | 850.000 Ft |
| egyedi szünetmentes | 1 db | 120.000 Ft |
| központi szünetmentes az új épületben | 1 db | 1.000.000 Ft |
| Összesen: |  | 2.290.000 Ft |

- KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ ÁLTAL MŰKÖDTETETT INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGTERVE

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) által működtetett intézményekben (középiskolák, Oladi Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola, valamint az Aranyhíd NOIK) is megtörtént a felmérés, melyre vonatkozóan szintén készült költségterv tájékoztatásul: 115.000.000 Ft. A forrás nagyságára való tekintettel mindenképpen egy közös projekt kidolgozását javasoljuk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal.

- VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az előzőekben részletezettek tükrében az alábbiak szerint javasoljuk a megvalósítást:

- A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0230 azonosítási számú pályázatban megvalósult eszközök működési feltételeihez szükséges fedezet biztosítása nélkülözhetetlen.

Becsült költség: 6 872 250 Ft (2015 évben)

- A Szombathelyi Köznevelési GAMESZ részére 2015. évben a működés biztosítása érdekében mindenképpen szükséges 13 db Microsoft Office 2013 licence beszerzése. Becsült költség: bruttó 910 000 Ft

- Az általános iskolák és gimnáziumok ügyviteli feladatainak ellátása tekintetében a felmérés alapján két évre elosztva javasoljuk a fejlesztés megvalósítását.

Becsült költség:	2015 évben:		bruttó 8 000 000 Ft

2016 évben:		bruttó 8 400 000 Ft

- Az általános iskolák és gimnáziumok oktatási feladatainak ellátásához szükséges informatikai feltételek megteremtéséhez szükséges fedezetet a helyi költségvetési lehetőségek mellett alapvetően pályázati források bevonásával lehet biztosítani, azonban vírusvédelmi rendszer (830 munkaállomás) egységes megteremtése és alkalmazása érdekében mindenképpen szükségesnek tartjuk már most a fedezet biztosítását.

Becsült költség: bruttó 2 100 000 Ft

- Az óvodák ügyviteli feladatainak ellátásához szükséges informatikai eszközök beszerzését 2015 évben javasoljuk biztosítani.

Becsült költség: bruttó 3.735.000 Ft

Az oktatási feladatainak ellátása esetében indokolt a kérés, de javasoljuk pályázati forrásból történő megvalósítását.

- A nem oktatási intézmények (7 intézmény) által felmért informatikai és infokommunikációs eszközök fejlesztése vonatkozásában a működési feltételek biztosítása érdekében szakmailag indokolt a fejlesztés minél előbb történő végrehajtása.

Becsült költség: bruttó 16.170.000 Ft

- A Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezetének kialakításával összefüggő informatikai fejlesztések végrehajtása a 2015 évben szakmailag indokolt az új intézményi működés feltételeinek biztosítása érdekében.

Becsült költség: bruttó: 2.290.000 Ft

Javaslat informatikai eszköz beszerzésre 2015-2018 időszakban:

| Megnevezés | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIOP pályázat keretében beszerzett eszközök javítási költsége | 6.872.250 Ft |  |  |  |
| Szombathelyi Köznevelési GAMESZ részére Microsoft Office 2013 licence beszerzése | 910.000 Ft |  |  |  |
| Általános iskolák és gimnáziumok ügyviteli feladatainak ellátása | 8.000.000 Ft | 8.400.000 Ft |  |  |
| Általános iskolák és gimnáziumok vírusvédelmi rendszere (kb. 830 munkaállomásra) | 2.100.000 Ft |  |  |  |
| Általános iskolák és gimnáziumok oktatási feladatainak ellátása |  | Megvalósítás saját- és pályázati forrásból 84.560.000 Ft |  |  |
| Óvodák ügyviteli feladatainak ellátása | 3.735.000 Ft |  |  |  |
| Óvodák oktatási feladatainak ellátása |  | 5.840.000 Ft |  |  |
| Nem oktatási intézmények informatikai eszköz beszerzése | 16.170.000 Ft |  |  |  |
| Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete | 2.290.000 Ft |  |  |  |
| Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által működtetett oktatási intézmények informatikai eszköz igénye |  | Megvalósítás saját- és pályázati forrásból 115.000.000 Ft |  |  |

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2015. április „    ”

Tisztelettel:

Keringer Zsolt

osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

……../2015. (IV.15.) OSZB. számú határozat

Szombathely Közgyűlésének Oktatási és Szociális Bizottsága a „Javaslat az oktatási intézmények informatikai működési és oktatási, valamint egyéb intézmények informatikai fejlesztésére vonatkozóan” című előterjesztést megtárgyalta és a költségvetési források tükrében az alábbi formában támogatja.

- Az Önkormányzat által működtetett óvodák, általános iskolák, gimnáziumok és egyéb intézmények informatikai eszközeinek fejlesztésére vonatkozóan a 2015. év első felében:

- a 2011-ben megvalósított TIOP-1.1.1-07/1-2008-0230 azonosítási számú pályázat keretében beszerzett eszközök folyamatos működéséhez szükséges fedezetet a támogatási szerződésben is vállalt 5 éves fenntartási kötelezettség figyelembe vételével,

- a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ részére Microsoft Office 2013 licence,

- az általános iskolák és gimnáziumok vírusvédelmi rendszerének (kb. 830 munkaállomásra) egységes megteremtéshez szükséges,

- az új Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezetének működéséhez szükséges fejlesztések

költségvetési fedezetét javasolja biztosítani.

- Az Önkormányzat által működtetett óvodák, általános iskolák, gimnáziumok és egyéb intézmények informatikai eszközeinek fejlesztésére vonatkozóan a 2015. második felében:

- Általános iskolák és gimnáziumok ügyviteli feladatainak ellátásához szükséges fejlesztésből 8.000.000 Ft,

- Óvodák ügyviteli feladatainak ellátásához szükséges fejlesztések,

- Nem oktatási intézmények informatikai fejlesztéseinek

költségvetési fedezetét javasolja biztosítani.

- Az általános iskolák és gimnáziumok ügyviteli feladatainak ellátásához szükséges további költségvetési fedezetet (8.400.000 Ft) 2016-ban javasolja biztosítani.

- Az óvodák oktatási feladatainak ellátáshoz szükséges 5.840.000 Ft költségvetési fedezetet a 2016-ban javasolja biztosítani.

- Az Önkormányzat által működtetett általános iskolák és gimnáziumok oktatási feladatainak ellátásához szükséges fedezet megteremtése érdekében a saját források mellett javasolja a pályázati források bevonását a 2016-2018 évekre vonatkozóan.

- A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által működtetett oktatási intézmények informatikai eszköz fejlesztése vonatkozóan a Bizottság javasolja a közös pályázatok kidolgozását, valamint helyi költségvetési források bevonását a 2016-2018 évekre vonatkozóan.

Felelősök:	Koczka Tibor alpolgármester

Molnár Miklós alpolgármester

Illés Károly alpolgármester

Rettegi Attila a Bizottság elnöke

/A végrehajtás előkészítéséért:

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője,

Keringer Zsolt, az Informatikai, Minőségügyi és Szervezési Kabinet osztályvezetője,

Imréné Erényi Katalin, a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ igazgatója/

Határidő:	A határozati javaslatban foglalt határidők alapján 2015-2018 években.