217/2007. (IV. 26.) Kgy.sz.határozat

1.) Szombathely város nagyprojektjei előkészítésére az 500 millió Ft pénzügyi keret felhasználását az alábbi felosztásban javasolja:

|  | költségek ezer Ft |
| --- | --- |
| Projektek várató előkészítési tevékenységei | 2007. évben |
| Mindösszesen | 500 000 |
| 1. Történelmi régészeti városrész II Ütem - Iseum rekonstrukciója | 67 700 |
| Telekrész megvásárlása | 5 000 |
| Engedélyezési eljárások | 500 |
| Telekalakítás | 200 |
| Múzeum-tanulmány készítése | 8 000 |
| Bontási munka | 15 000 |
| Régészeti kutatás | 20 000 |
| Közbeszerzési eljárás bonyolítása | 1 000 |
| Kiviteli terv készítése | 18 000 |
| 2. Digitális Önkormányzat Szombathelyen és térségében (e-Savaria II.) | 23 000 |
| Megvalósíthatósági tanulmány ASP kialakítására | 3 000 |
| Pályázati szakmai előkészítés, pályázatírás | 10 000 |
| Műszaki helyzetfelmérés (ASP kialakítása) | 3 000 |
| Informatikai Stratégia összeállítása (térségi és szakmai) | 4 000 |
| Közbeszerzés | 3 000 |
| 3. Víztorony és Kresz park rehabilitáció | 27 000 |
| Megvalósíthatósági tanulmány | 10 000 |
| Statikai vizsgálatok | 7 000 |
| Engedélyes építési terv | 10 000 |
| 4. Szombathely komplex kerékpárút rendszere | 50 000 |
| Megvalósíthatósági tanulmány | 8 000 |
| Lejárt engedélyes tervek aktualizálása | 15 000 |
| Hiányzó engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, pályáztatása | 25 000 |
| Közbeszerzési dokumentáció elkészítése, hirdetmények megjelentetése | 2 000 |
| 5. Kámoni arborétum revitalizációja – látogatóközpont kialakítása | 35 000 |
| Megvalósíthatósági tanulmány | 9 000 |
| Kiviteli tervek elkészítése | 20 000 |
| Közbeszerzési eljárás bonyolítása | 2 000 |
| Pályázati szakmai előkészítés, pályázatírás | 4 000 |
| 6. Római fürdő II. ütem | 20 000 |
| Megvalósíthatósági tanulmány | 10 000 |
| Megújuló energia hasznosításának vizsgálata - tanulmánykészítés és tervezés | 10 000 |
| 7. Tudományos-innovációs fejlesztési centrum létrehozása a 11-es Huszár úti Laktanya rekonstrukciójával – I. ütem | 15 000 |
| Az ingatlan együttes állagának és hasznosíthatóságainak felmérése, kármentesítés előkészítése | 10 000 |
| Ingatlan társasházasítása | 1 000 |
| Megvalósíthatósági tanulmány Regionális Akcióterv, majd pályázati felhívás kritériumaihoz történő aktualizálása | 4 000 |
| 8. Szombathely Északi Ipari Zóna terület/Ipari Parki szolgáltatások bővítése – előkészítés és I. ütem és Szombathelyi Logisztikai Központ | 20 000 |
| Megvalósíthatósági tanulmány | 10 000 |
| Rendezési terv módosítása | 4 000 |
| Közmű engedélyes tervek | 6 000 |
| 9. Integrált szociális városrehabilitáció a leromlott városi területeken, valamint a leromlással fenyegetett lakótelepeken | 15 000 |
| szükségletfelmérés, előzetes megvalósíthatósági tanulmány és megvalósíthatósági tanulmány elkészítése | 15 000 |
| 10. Történelmi-régészeti városrész III. ütem – Történelmi sétaút kialakítása | 0 |
| Tanulmányterv készítés | 0 |
| Hatástanulmány készítés | 0 |
| Költségelemzés, költségszámítás | 0 |
| Engedélyes tervek átdolgozása | 0 |
| Tulajdonviszonyok rendezésének megkezdése | 0 |
| 11. Kistérségi integrált program | 42 000 |
| Előzetes megvalósíthatósági tanulmány (iskola) | 5 000 |
| Elvi építési engedélyes tervek (iskola) | 10 000 |
| Részletes tanulmány és engedélyezési tervek (iskola) | 6 000 |
| Előzetes megvalósíthatósági tanulmány (óvodák) | 5 000 |
| Engedélyes tervek (óvodák) | 10 000 |
| Részletes megvalósíthatósági tanulmány (óvodák) | 6 000 |
| 12. Nyugat-dunántúli Regionális Hulladék-gazdálkodási Program | 20 000 |
| Társulás megalakításának előkészítése jogi háttér előkészítése | 20 000 |
| 13. Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása | 19 000 |
| Megvalósíthatósági tanulmány | 9 000 |
| Műszaki megvalósíthatósági tanulmány | 10 000 |
| 14. Szombathely Integrált Elővárosi Közlekedésének megszervezése-előkészítés | 10 000 |
| 14. Egyéb - tartalékkeret | 136 300 |

2.) Javasoljuk a Közgyűlésnek, hogy a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot hatalmazza fel a 136.300 ezer Ft–os Tartalék-keret felhasználásával kapcsolatos további pénzügyi döntések meghozatalára azzal, hogy a döntést követő Közgyűlésen a bizottságok a meghozott döntésekről adjanak tájékoztatást.

3.) A Közgyűlés úgy döntött, hogy a Római fürdő II. ütem és a Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program előkészítéséhez az önkormányzat által kifizetett pénzösszegeket a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Zrt. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának térítse vissza.

Felelős:	Dr. Ipkovich György polgármester

Dr. Szabó Gábor, alpolgármester

Soós József, a bizottság elnöke

Dr. Nemény András, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

(A végrehajtás előkészítéséért:

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője)

Határidő:	2007. április 26. (Közgyűlés időpontja)