ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. július 16-i rendkívüli ülésére

Javaslat a Rohonci úti stadion és multifunkcionális sportcsarnok beruházással kapcsolatos döntések meghozatalára

A Kormány 1346/2015. (V.27.) Korm. határozata alapján a Közgyűlés a 2015. június 18-i ülésén tárgyalta a „Javaslat a Rohonci úti stadion és multifunkcionális sportcsarnok beruházással kapcsolatos döntések meghozatalára” című napirendet. A Kormányhatározat alapján szükséges volt a támogatási szerződés módosítása, amelyben az Önkormányzat, mint Kilépő Kedvezményezett, a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő NKft., mint Belépő Kedvezményezett került nevesítésre. A Közgyűlés az előterjesztéshez csatolt három oldalú támogatási szerződés módosítást elfogadta és felhatalmazott annak aláírására. A támogatási szerződés Közgyűlés által elfogadott módosítása 2015. július 8-án aláírásra került. A támogatási szerződés 9. pontja rögzítette, hogy „Támogató és Belépő Kedvezményezett a jelen szerződés-módosítás aláírásával megállapodnak, hogy a Támogatási Szerződés rendelkezéseit jelen szerződésmódosítás hatálybalépésétől számított 60 napon belül felülvizsgálják és a jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalják.” A felülvizsgálat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium irányításával megkezdődött és 2015. szeptember 6-ig sor kerülhet az egységes szerkezetű támogatási szerződés elfogadására és megkötésére.

A júniusi Közgyűlés a Stadion beruházással összefüggésben arról is határozott, hogy kerüljön sor az Önkormányzat és a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő NKft. közötti ún. megvalósítói szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére. E körben a Közgyűlés deklarálta a 227/2015.(VI.18.) Kgy. sz. határozatában, hogy a  Haladás Sportkomplexum NKft. tulajdonosaként a korábban a megállapodásban rögzített Közgyűlési hatáskörök közül a projekt jelenlegi állását is figyelembe véve alapítói hatáskörben kívánja fenntartani a beruházás megvalósítása során az alábbi dokumentumok elfogadását:

- üzemeltetési tanulmány,

- kiviteli tervek alapjául szolgáló építési engedélyezési tervdokumentáció,

- 3/2015.(I.29.) Kgy. számú határozat alapján a generál kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési kiírás tervezete.

A Közgyűlés a 3/2015.(I.29.) Kgy. sz. határozatban a Közgyűlés a Haladás Labdarúgó Stadion és Multifunkcionális Sportkomplexum beruházás koncepció tervét megismerte és azt tudomásul vette. A koncepció tervek elfogadásával egyidejűleg a Közgyűlés felkérte a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft.-t, hogy vizsgálja meg jégpálya megvalósíthatóságának lehetőségét és költségeit a Sportkomplexumban. A társaság tervezői a jégpálya elhelyezésére az Önkormányzat kérésének megfelelően 3 pozíciót vizsgáltak meg:

1.	Épületen belül, a kisebb, lelátó nélküli multifunkcionális teremben

A terem méretei alapján nem alkalmas az IIHF és a magyar jégkorong szövetség szabványainak megfelelő mobil jégpálya telepítésére, ezért csak kisebb pálya elhelyezését tudták vizsgálni.

Műszakilag két megoldás létezhet:

-	jégpálya hűtésére szolgáló fűtésrendszer az aljzatbetonban kerül elhelyezésre 	és erre kerül modulokból összeépítve és bonthatóan a sportpadló

-	a megépült padlóburkolatra kerül a mobil jégpálya rendszer.

Műszaki szempontból a második megoldás semmiképp nem oldható meg, mivel a kért parketta burkolat és más egyéb PVC sportpadló is érzékeny a vízre.

Az első megoldás nagy beruházási költséggel jár, hisz a padlóban kell elhelyezni a csövezést, alatta a hőszigetelést. Mobil rendszerrel kell telepíteni a padlót minden alkalommal, amit nem igazol a mindennapos használata a csarnokoknak. Illetve sok helyet kell biztosítani az anyagok tárolására is.

2.	Az épület járható tetején elhelyezve

Ez a megoldás a jégpálya árán kívül extra költségekkel terheli a beruházást. A kialakítás költsége megegyezik a parkolóban elhelyezendő mobil jégpályáéval plusz ehhez szükséges még a tartószerkezeti rendszer megerősítése. Ez becslésünk szerint 60-70 millió forinttal növelné a költséget.

3.	Az épület melletti parkolóban elhelyezve

A hátsó szurkolók által használandó parkoló területén lehetséges egy az IIHF és a magyar jégkorong szövetség szabványainak megfelelő méretű mobil jégpálya telepítése. A jégpálya 59,5 x 29,5 m befoglaló méretű, 8 m-es lekerekítésekkel a sarkokon. A mobil jégpálya tartozéka a hűtési rendszer, a palánkrendszer és a bejárati ajtók. Ezen terület burkolata autóbusz forgalomra méretezett térkőburkolat, a jégpálya elhelyezéséhez a burkolatot nem szükséges megerősíteni, illetve a jégpálya telepítéséhez a burkolatot nem szükséges megbontani, minden tevékenység a burkolat felett, annak károsítása nélkül elvégezhető. A megadott méretű jégpálya becsült költsége palánkokkal, gépészeti hűtőgépekkel, világítással, hangosítással együtt 284,5 millió Ft összeget tesz ki.

A Haladás Sportkomplexum NKft. ügyvezetője, Dr. Szondy Szilvia jelezte önkormányzatunk felé, hogy a kiviteli tervek alapjául szolgáló építési engedélyezési tervdokumentációt a társaság elkészítette. A dokumentációt prezentáció keretében szóban fogja ismertetni Bordás Péter vezető tervező a Közgyűlés számára. A tervdokumentáció a jégpálya kialakítását a fentiekben kifejtett szempontokat is mérlegelve nem tartalmazza.

A Kormányhatározat alapján megváltozott építtetői pozícióra tekintettel az építési engedélyezési eljárásban a kérelmező önkormányzat jogutódja lesz a Haladás Sportkomplexum NKft. Az engedélyezési eljárás gyorsítása érdekében, mint földtulajdonosnak a fellebbezési jogáról az önkormányzatnak indokolt előzetesen lemondania. A fejlesztés megvalósításához szükséges továbbá a beruházást megvalósító NKft. és az ingatlantulajdonos önkormányzat között földhasználati szerződés megkötése is. Javasolom a Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságát felhatalmazni a földhasználati szerződés elfogadására.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2015. július 9.

/: Dr. Puskás Tivadar :/

Határozati javaslat

……../2015. (VII. 16.) Kgy. sz. határozat

- A Közgyűlés, mint a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NKft.) tulajdonosa alapítói hatáskörben jóváhagyja a Szombathely, Rohonci út 3. szám alatti ingatlanon tervezett UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion, valamint multifunkcionális sportcsarnok kialakítására vonatkozó építési engedélyezési tervdokumentációt.

- A Közgyűlés, mint a 3643/1, 3645, 3606, 3518/2 és a 3643/2 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy az 1. pontban rögzített tervdokumentációnak megfelelő beruházást az NKft. megvalósítsa. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az építési engedélyezési eljárás keretében az építtető személyében az NKft. jogutódlásához hozzájáruljon, valamint az építési engedély tekintetében az önkormányzat fellebbezési jogáról előzetesen lemondjon.

- A Közgyűlés felhatalmazza a Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságát a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft-vel kötendő földhasználati szerződés szövegszerű jóváhagyására, ezt követően a polgármestert, valamint a NKft. ügyvezetőjét a megállapodás aláírására.

Felelős:    	Dr. Puskás Tivadar polgármester

Illés Károly alpolgármester

Dr. Takácsné Dr. Tenki Mária,

a Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elnöke

Dr. Károlyi Ákos jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

(A végrehajtásért felelős:

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője

Dr. Szondy Szilvia, a Sportkomplexum Nonprofit Kft. ügyvezetője)

Határidő:	1. pont: 2015. augusztus 31.

2. pont: azonnal

3. pont: 2015. szeptember 30.