TÁJÉKOZTATÓ

A Pénzügyi és Gazdasági- és Városfejlesztési Bizottság

2007. május 11-i ülésére

Tájékoztató

Nyugat-Dunántúli regionális hulladékgazdálkodási projekt jelenlegi helyzetéről

1. Témafelelős:	Lakézi Gábor	Városfejlesztési és Üzemeltetési osztályvezető

2. A projekt neve:	Nyugat-Dunántúli regionális hulladékgazdálkodási projekt

3. A projekt előzménye:

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságának (a továbbiakban KvVM FI) a megbízásából az ÖKO Rt és az MKM Consulting Kft elkészítette a Megvalósíthatósági terv a hulladékgazdálkodás szempontjából fehérfoltos terület felmérésére alapozott projektgenerálási lehetőségekről a 2007-2013 közötti Operatív Program keretében” című projektben a Nyugat-Dunántúli regionális hulladékgazdálkodási program előkészítéshez alapot adó tanulmányt. A tanulmány értelmében, a projektben érintett Szombathely és 194 település. Tekintettel Szombathely megyei és regionális szerepére a minisztérium Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatát találta legmegfelelőbbnek a gesztor szerepére.

4. A projekt tartalmának rövid ismertetése:

Megvalósulás helyszíne: Szombathely és a projektben érintett 194 település Vas megye területén.

Tulajdonviszonyok: A fejlesztésben érintett létesítmények, területek különböző települési önkormányzati tulajdonban, illetve a jelenleg szolgáltatást ellátó cégek tulajdonában vannak.

Projekt céljai: A projekt célja a régió eddigi már ISPA vagy Kohéziós Alap pályázatokkal lefedett területein (Nyugat-Balaton Zala völgye hulladékgazdálkodási rendszer, Győr, Sopron és Mosonmagyaróvár térségének hulladékgazdálkodási rendszere) kívül eső Vas megyei fehér foltos területeknek a hulladékgazdálkodási körülményeit, a hulladékgyűjtési és elhelyezési lehetőségeit rendszer-szemléletben kezelni. A projekt terültén képződő mintegy 70 ezer tonna települési hulladék és 100 ezer tonna építési-bontási hulladék kezelésére a tanulmány az alábbi létesítményeket ajánlja kialakítani:

- 300 db gyűjtősziget

- 8 db hulladékudvar

- 1 db válogatómű

- 1 db mechanikai előkezelő

- 1 db anaerob erjesztő

- 1 db utóerjesztő

- 1 db hulladékudvar

- 1 db mobil építési-bontási hulladékot feldolgozó gépsor

- 8 db építési-bontási hulladékkezelő telep

- hulladéklerakók rekultivációja

A részletes és pontos műszaki tartalom meghatározására a KvVM FI-vel, mint Közreműködő Szervezettel történő egyeztetéseket követően a Megvalósíthatósági tanulmány, a környezeti hatástanulmány és költség-haszon elemzés elkésztését követően kerülhet sor.

Pályázat benyújtásának várható időpontja: 2009-2010

5. A pályázat benyújtó szervezet és lehetséges partnerei

Benyújtó szervezet:	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt megvalósítására alakítandó társulás gesztorakét vagy a Társulás.

Lehetséges partnerek:	Az érintett települési önkormányzatok, akik a szükséges önerőt biztosítják, a tulajdonukban lévő területeket, létesítményeket szükség szerint a fejlesztés megvalósítása érdekében rendelkezésre bocsátják. Továbbá a szolgáltatók, akik műszaki, jogi szakértőként, valamint leendő üzemeltetőként vesznek részt a projektben.

6. Becsült költségvetés:
Előkészítés várható költségei (időszak: 2007-2010):

A társulás megalakításának előkészítése, megalakítása: 20 millió

Projekt Végrehajtó Szervezet felállítása és működtetése: 15-20 millió Ft/év a projekt zárás időpontjáig

A projekt dokumentációk elkészítése, környezetvédelmi engedélyezési eljárások lefolytatása, létesítmények tervezése, építési engedélyezési eljárások lefolytatása, közbeszerzési dokumentációk elkészítése, közbeszerzési eljárások lefolytatása: 500 millió Ft (+ÁFA)

A beruházás becsült költségei (időszak: 2010-2013):

15.200 millió Ft, a támogatás mértéke a mindenkori központi költségvetési rendelettől függ.

Lehetséges pályázati források (NFT Intézkedés): Kohéziós Alap, KEOP

A projekt várhatóan a 2007-1013 programozási időszakban kiemelt, Kohéziós Alap projekt lesz.

A költségvetés véglegesítésére a KvVM FI-vel, mint Közreműködő Szervezettel történő egyeztetéseket követően a Megvalósíthatósági tanulmány, a környezeti hatástanulmány és költség-haszon elemzés elkésztését követően kerülhet sor.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a fentiekben összefoglaltak és a bizottsági ülésen elhangzottak alapján a tájékoztatót szíveskedjék elfogadni.

Szombathely, 2007. május 7.

Tisztelettel:

Lakézi Gábor

osztályvezető