TÁJÉKOZTATÓ

A Pénzügyi és Gazdasági- és Városfejlesztési Bizottság

2007. május 11-i ülésére

Tájékoztató a „Szombathely Északi Ipari Zóna terület/Ipari park szolgáltatások bővítése előkészítés és I. ütem, és a Szombathelyi Logisztikai Központ” projektről

Témafelelős osztályvezető:  Lakézi Gábor

Projektfelelős:  Magyar Márta

Szombathely telephelyi vonzerejét a külső befektetők felé jelentősen javítani kell. 2007-re Szombathely közigazgatási határain belül elfogytak az önkormányzati tulajdonú, vagy ebbe az érdekkörbe tartozó nagyobb volumenű ipartelepítésre alkalmas területek. Mivel a következő években több közlekedésfejlesztési kulcsberuházás is megvalósul a térségben (M86, Sopron- Szombathely- Szentgotthárd vasútvonal) ezért várhatóan megnő az igény az ipari/kereskedelmi típusú telephelyek iránt. Ma a város ezeket az igényeket már rövidtávon sem képes kiszolgálni, ezért jelentősen megnőtt a veszélye annak, hogy a letelepedni kívánó működő tőke a város határain kívül, más településeken létesíti beruházásait. A város telephely-kínálatának fejlesztése ezért a következő évek legfontosabb feladata lesz. Az új fejlesztés feloldaná a telephely-kínálat pillanatnyi szűkösségét, az itt kiépítendő logisztikai infrastruktúra pedig új dimenziókat nyithat a vállalkozások számára.

A projekt-munkacsoport megtartotta első ülését, ahol a következő feladatokat jelölték ki:

A projekt fejlesztésének szóba jöhető helyszíneiről, és az egyes helyszínek közötti priorizálásról az üzemeltetés megtérülésének és fenntarthatóságának függvényében elemzést kell készíteni. A tanulmány előfeltétele a várhatóan augusztus-szeptember környékén kiírásra kerülő pályázatok beadásának is.

A szakértői anyagban rögzíteni kell az üzemeltetés és a szolgáltatásfejlesztés lehetséges módozatait is, melyeket a létesülő ipari park a betelepülők számára végez majd.

A munkacsoport kiemelt feladata, hogy a szomszédos községek önkormányzataival a szükséges egyeztetések után az esetleges közigazgatási határok módosításának technikai előkészítését elkezdje, és politikai döntés elé terjessze.

Kiemelt feladat továbbá a szakértői anyag által megjelölt területeken a belterületbe vonás, és a szükséges rendezési terv- módosítások előkészítése. Várhatóan módosítani kell a településfejlesztési koncepciót is, ami a rendezési terv módosításának előfeltétele.

A Településrendezési Terv készítésével párhuzamosan el kell kezdeni a területek út- és közműterveinek elkészítését. Az út- és közműtervek elkészítése kb. 6 hónapot vesz igénybe.

A tervezéssel párhuzamosan el kell kezdeni a lehetséges menedzsment-szervezet felállításának előkészítését. A menedzsment szervezet feladata lesz az aktív befektetés-ösztönzés, valamint a megvalósíthatósági és üzemeltetési tanulmányban meghatározott ipari parki szolgáltatások biztosítása a betelepülők részre.

Feladatok 2007.

Megvalósíthatósági és üzemeltetési tanulmány

Akcióterület(ek) kijelölése

Politikai/szakmai egyeztetés a közigazgatási határ-módosításról

Településfejlesztési Koncepció módosításának előkészítése

Településrendezési Terv módosításának előkészítése

Engedélyes építési tervek elkészítése (2008.)

Finanszírozás/forrástérkép összeállítása

Menedzsment szervezet/befektetés szervező kijelölése

Pályázatok előkészítése és benyújtása (2008.)

Szombathely, 2007. május 7.

Tisztelettel:

Lakézi Gábor

osztályvezető