TÁJÉKOZTATÓ

A Pénzügyi és Gazdasági- és Városfejlesztési Bizottság

2007. május 11-i ülésére

Tájékoztató Szombathely komplex kerékpárút-hálózatának bővítése

Témafelelő osztályvezető:  Lakézi Gábor

Projekt menedzser:  Magyar József

„Arany-patak kerékpárút”

1., Térségi kerékpárút-hálózat építése  Szombathely városkörnyéken

Szombathely MJV és Kistérsége Területfejlesztési Társulása 2000. őszén a Bucsu-Szombathely-Kám kerékpárút-építés projektre támogatási kérelmet nyújtott be a PHARE CBC nagyprojekt pályázatra. A tervezett kerékpárút kiépítésével biztosított lehetett volna a közvetlen kerékpáros összeköttetés Ausztria és Kám (Jeli arborétum) között, sőt a távlati tervek szerint egészen a Balatonig.

A PHARE pályázatban a Szombathelyi Kistérségi Társulás 2001. május végéig vállalta a Szombathely-Bucsu közötti szakasz terveinek elkészítését, ami azonban meghiúsult, mert az érintett önkormányzatok szennyvízcsatorna-építés előtt álltak, nem tudtak anyagi eszközöket mozgósítani a tervek elkészítésére.

A  kerékpárút részét képezi az országos kerékpárút- törzshálózatnak, szerepel a Szombathelyi Kistérség Területfejlesztési Programjában, Vas megye Területfejlesztési Programjában, kapcsolódik a megye már megépített útjaihoz; az „Írottkő”, a „Vas-hegy”, a Ják-Körmend, a Szentgotthárd-Felsőszölnök kerékpárutakhoz.

Szombathely MJV város a térségi kerékpárút belterületi szakaszainak terveit ekkor rendelte meg. A tervek szerint a kerékpárút Szombathelyre Sé irányából lép be, majd a Dolgozók útján haladva külön e célra épített hídon átlépi a Perint patakot, a Rohonci utat keresztezve a Perint keleti partján halad tovább, keresztezi a Bartók Béla sugárutat, majd az Óperint utcai hídhoz ér.

Sé és Torony községek között már a kilencvenes években megépült a két községet összekötő, külön nyomvonalon vezetett, cca. 1 km-es kerékpárút. A kerékpárral munkába járók biztonságos közlekedésének érdekében ezen települések a 89-es számú főút mellett tartják szükségesnek az út megépítését, ezért újra elkészíttették a terveket 2003-ban PHARE támogatással.

A kerékpárút az eredeti tervekkel ellentétben Torony községet elhagyva nem Bucsu, hanem  Narda-Dozmat felé veszi az irányt, majd a Bucsu-Narda „Vas-hegy” kerékpárútra csatlakozva éri el Nardát, innét új nyomvonalon halad Kis-Nardán keresztül az osztrák határig. A határ túlsó oldalán Schandorf településen áthaladva Grosspetersdorfon át Oberwart elérése a cél. Az osztrák partnerek az Arany-patak partján húzódó, pusztán turisztikai útvonal kitűzését javasolták, azonban Dozmat, Torony és Sé települések a belterületi kerékpáros közlekedés biztonságosabbá tételét tartották szem előtt.

A Szombathely-Kőszeg-Oberwart-Oberpullendorf „Határmenti együttmúködés” keretében az osztrák fél jelenleg is erősen szorgalmazza a kerékpárutak hálózatba kapcsolását.

2. „Arany-patak”  kerékpárút

A Narda-Szombathely-Kám kerékpárút előkészítettsége előrehaladt, mert Szombathelyen a megépítendő nyomvonalon rendelkezésre áll az építési engedély, Sé, Torony, Dozmat települések elkészíttették az engedélyezési tervdokumentációkat, Narda és a határ közötti szakasz jogerős építési engedéllyel rendelkezik.

A projekt további alakítása érdekében ezért célszerű lenne, ha Szombathely Megyei Jogú Város élére állna a kezdeményezésnek, hiszen a városon átvezető szakaszok Európai Uniós támogatásokkal történő kiépítésében, a kerékpárutak hálózatba kapcsolásában a megyeszékhely is erősen érintett. Gazdasági potenciálja és politikai súlya révén nagyobb eséllyel lobbyzhatna a támogatások elnyerése érdekében.

3., A kerékpárútépítés költségei

A Narda – Szombathely közötti összeköttetés az alábbi szakaszokra bontható, melyeknek kalkulált költségeit is feltüntettük, az utóbbi időben létesült beruházások tapasztalati költségadataiból kiindulva:

| Kerékpárútépítés költségbecslés Szombathely-Sé-Torony-Dozmat-Narda |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Építendő szakaszok |  |  | Hossz (m) | Fajlagos ktg (mFt) | Összes ktg (mFt) |
| 1. | Szombathelytől Sé belterületig (kisajátításssal) |  |  | 900 | 40mFt/km | 36 |
| 2. | Sé belterület |  |  | 800 | 45 mFt/km | 36 |
| 3. | Sé Szünöse patak híd |  |  |  | 20 mFt/db | 10 |
| 4. | Torony belterület |  |  | 2 700 | 45 mFt/km | 122 |
| 5. | Torony híd |  |  |  | 10 mFt/db | 10 |
| 7. | Dozmat külterület |  |  | 1.200 | 25 mFt/km | 30 |
| 8. | Narda- Országhatár |  |  | 800 | 25 mFt/km | 20 |
|  | Mindösszesen |  |  | 6 400 m |  | 264 mFt |

A Szombathelyen belüli kerékpárút szakaszok költsége becslésünk szerint a következőképpen alakul:

| Kerékpárútépítés költségbecslés Szombathely városon belüli szakaszok |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Építendő szakaszok |  |  | Hossz (m) | Fajlagos ktg (mFt) | Összes ktg (mFt) |
| 1. | Bucsui elágazótól - Perint hídig |  |  | 2 200 | 30mFt/km | 66 |
| 2. | Perint híd építés |  |  |  | 34 mFt/db | 34 |
| 3. | Perint híd - Nagykar utca |  |  | 1 200 | 30 mFt/km | 36 |
|  | Mindösszesen |  |  | 3 400 m |  | 136 mFt |

A Szhely-Narda kerékpárút építésének becsült költsége tehát összesen    400  millió Ft.

3.,   Narda-Szombathely kerékpárút építési engedélyei

Sé, Torony, Dozmat és Narda települési önkormányzatok jogerős építési engedéllyel rendelkeznek a területükön tervezett kerékpárutak építésére.

Szombathelyen a Dolgozók útján tervezett kerékpárút építési engedélye lejárt, új építési engedélyezési eljárásban – terv felülvizsgálata után - meg kell újítani a kérelmet.