TÁJÉKOZTATÓ

A Pénzügyi és Gazdasági-, Városfejlesztési Bizottság

2007. május 11-i ülésére

Tájékoztató a Szombathelyi Vásárcsarnok fejlesztése

című projektről

Projekt neve: Szombathelyi Vásárcsarnok fejlesztése

Témafelelős: Kutnyánszky László

Projekt manager: Börzsei csaba

A projekt célja egy komplex, integrált belváros-rehabilitációs akció keretében Szombathely egyik elhanyagolt belső területének rendezése és fejlesztése. A projekt eredményeként a város környéki őstermelők és kiskereskedők versenyképes környezetben, 21. századi környezetben értékesíthetik termékeiket, ezáltal javulnak pozícióik a multinacionális vállalatokkal folytatott versenyben. A projekt keretében bővül és megújul a szombathelyi vásárcsarnok, tisztább, rendezettebb lesz a környék, és jelentősen nő a parkolóhelyek száma. A fejlesztés a többi városrehabilitációs akcióval (ISEUM, Történelmi Sétaút, Víztorony) összehangoltan történik.

A projekt-munkacsoport megtartotta első ülését, ahol a következő feladatokat jelölték ki:

A projekt fejlesztésének és üzemeltetésének gazdaságosságáról és fenntarthatóságáról elemzést kell készíteni. Az üzemeltetési és fenntarthatósági elemzéssel párhuzamosan – műszaki tanulmányban - meg kell vizsgálni az infrastruktúra bővítésének lehetséges irányait és mértékét. Ezen kívül, mivel a projekt-terület lehetőséget ad arra, hogy jelentős mértékben növekedjen a belvárosi parkolóhelyek száma, figyelmet kell fordítani arra, hogy a projekt milyen megoldást jelenthet a parkolási problémák enyhítésére. Fontos tényező, hogy a projekt a rendezési tervben meghatározott távolságon belül fekszik a történelmi sétaút-projekttől, ezért alkalmas lehet arra, hogy az ottani parkolóhelyek egy része itt kerüljön kialakításra. Ezáltal a sétaút területén tovább növelhető a hasznosítható ingatlanok aránya, illetve a „Történelmi sétaút” projektnél kvázi megtakarítást jelenthet az új parkolókapacitások áthelyezése a vásárcsarnokhoz. A feladatok munkacsoportok közötti egyeztetést igényelnek.

A munkacsoport kapcsolatfelvételt kezdeményezett a Nyugat-Pannon Zrt-vel, az Európai Beruházási Bank által nyújtott JESSICA típusú finanszírozási konstrukció felhasználási lehetőségeiről. /A tárgyalások során szóba került, hogy megfelelő előkészítés esetén a projekt lehet a JESSICA finanszírozási konstrukció magyarországi referencia projektje./

A projekt-munkacsoport feladatként jelölte meg, hogy a banki finanszírozási konstrukció mellett egyéb, vissza nem térítendő támogatásokat is be kell vonni a fejlesztésbe, ezért június végéig javaslatot kell kidolgozni arra, hogy egyes projekt-elemeket milyen pályázati ablakba lehet beadni.

Feladatok 2007-ben:

- Üzemeltetési és fenntarthatósági megvalósíthatósági tanulmány

- Építészeti vázlatterv és műszaki tanulmány

- Szervezeti előkészítés

- Folyamatos egyeztetés az OP- tervezőkkel

- Pályázat előkészítése

- Engedélyes építési tervek előkészítése

- Finanszírozási kérdések előkészítése

Lakézi Gábor

osztályvezető