2015. éVi Üzleti terv

I. félévi értékelése

Szombathely, 2015. július 24.

# A részvénytársaság tevékenysége

A részvénytársaság elsődleges tevékenysége az ivóvíztermelés és –szolgáltatás, valamint a szennyvízelvezetés és –tisztítás.

Másodlagos tevékenysége az ipari víz termelés és -szolgáltatás, a Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő üzemeltetése, ipari szolgáltatás, építőipari tevékenység (víz- és csatornahálózat bővítések, hálózati rekonstrukciók, víz- és csatornabekötések), az alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások (csatornamosatás,  -kamerázás, laboratóriumi vizsgálatok), valamint alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenységek.

2014. október 8-án működési engedély módosítási kérelmet nyújtottunk be a MEKH részére. Az engedély területi hatályának módosítását kértük az új üzemeltetési területekre (Sárvár, Csénye, Jákfa, Rábapaty, Celldömölk ivóvíz ellátás, Sárvár, Rábapaty, Mersevát, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton és Kemenesmihályfa, Celldömölk szennyvízelvezetés és –tisztítás) valamint az időbeli hatály módosítását a 2014. december 31-ig tartó szerződések (Nagyrákos, Őriszentpéter, Szatta, Szalafő, Ispánk ivóvíz ellátás) határozatlan idejűre történő módosításával. A Hivatal a 2015. február 24-én kelt 649/2015. sz. határozatában a celldömölki rendszerek kivételével megadta a jóváhagyást:

|  | Közműves ivóvízellátás |  | Ellátott települések száma |  | 206 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Felhasználói egyenérték (FEÉ) |  | 152 150 |  |  |
|  | Közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás |  | Ellátott települések száma |  | 95 |  |  |
|  |  |  | Felhasználói egyenérték (FEÉ) |  | 111 278 |  |  |
|  | Összesen |  | Felhasználói egyenérték (FEÉ) |  | 263 428 |  |  |
|  |  |  | Érintett önkormányzatok száma |  | 206 |  |  |
| Víziközmű rendszerek száma: |  |  |  |  |  | 99 |  |

A MEKH társaságunkat jelölte ki közérdekű üzemeltetőnek Csörötnek és térsége (9 település) szennyvízrendszer üzemeltetésére 2014. december 30. - 2015. december 30. közötti időszakra, valamint meghosszabbította Celldömölk település ivóvíz- és szennyvízrendszere 2014. július 2-től  6 hónapra érvényes közérdekű üzemeltetését 2015. szeptember 30-ig.

2015. január 1-jétől társaságunk üzemelteti a Sárvár - Csénye, a Jákfa – Rábapaty – Sárvár-Rábasömjén valamint a Sárvár-Lánkapuszta ivóvíz ellátási rendszereket is, így I. félévben társaságunk 207 településen biztosította az ivóvíz ellátást. Üzemeltetett vízművek száma 62, ebből 17 az egy települést ellátó vízmű, a legnagyobb rendszerhez 35 település tartozik.

A 2014. december 30-tól közérdekű üzemeltetésre kapott Csörötnek és térsége (9 település) szennyvízelvezető hálózattal (szennyvíztisztítás Szentgotthárd szennyvizével együtt továbbra is Ausztriában), valamint a 2015. január 1-jétől üzemeltetett Sárvár-Rábapaty szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerrel együtt az I. félévben 104 település szennyvízelvezetési hálózatát és         37 szennyvíztisztító telepet, valamint egy üdülőtelep (Hosszúpereszteg-Szajk) részleges szennyvízelvezetését és –tisztítását üzemeltetjük.

# Az elsődleges tevékenységek  főbb termelési és értékesítési adatai

2015. I. félév felhasználási adatai a leolvasásoknak megfelelően a havonta leolvasott felhasználóhelyek esetében január-június, míg a 6 havonta leolvasott fogyasztóhelyek esetében előző év október-novembertől tárgyév április-májusig tartó leolvasási időszak adatait tartalmazzák.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ezer m3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | 2014. I. félév tény |  | 2015. év terv | 2015. I. félév tény | tény/bázis % |  |  | tény-bázis eltérés |  | tény/terv % |  |  |  |
| Ivóvíz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| termelés | 5 899 | 13 700 |  | 7 010 |  | 118,8% | 1 111 |  |  |  | 51,2% |  |  |
| értékesítés | 4 369 | 10 680 |  | 5 098 |  | 116,7% | 729 |  |  |  | 47,7% |  |  |
| Szennyvíz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| elvezetés (számlázott) | 3 673 | 9 197 |  | 4 430 |  | 120,6% | 757 |  |  |  | 48,2% |  |  |
| tisztítás | 5 569 | 14 800 |  | 7 404 |  | 133,0% | 1 835 |  |  |  | 50,0% |  |  |

Az I. félévben az ivóvíz termelés 7010 em3, az éves terv 51,2 %-a, a 2014. I. félévhez képest 18,8 %-kal magasabb az üzemeltetési terület bővülése miatt. Ezen belül az Rt. eredeti üzemeltetési területén az ivóvíz termelés 6 064 em3, a tervhez viszonyítva 51,1 %, az előző év hasonló időszakának termelési adatához képest 2,8 %-kal magasabb.

Közérdekű üzemeltetési terület (Celldömölk) víztermelése 51,6 %,  a sárvári rendszerek termelése 51,9 % a tervhez képest.

A leolvasott, kiszámlázott ivóvíz értékesítés 5 098 em3, a tervhez képest 47,7 %, ezen belül az eredeti üzemeltetési területen az ivóvíz fogyasztás 4448 em3, a terv 48,5 %-a.

Az utóbbi 5 év szolgáltatási mennyiségeit vizsgálva, a II. félév mennyisége mintegy 5 %-kal haladja meg az I. félév adatát, tehát a tervhez viszonyított teljesítés megfelel az utóbbi évek tendenciájának.

A közérdekű üzemeltetési terület vízértékesítése 46,1 %,  a sárvári rendszerek értékesítése     41,4 % a tervhez képest. A sárvári rendszerek terve a 2015. január 1-je és az év utolsó tervezett leolvasása közötti időszakra (havonta leolvasott felhasználóhelyek 11 hónap, félévente leolvasott felhasználóhelyek átlagosan 10,5 hónap) készült, az I. félév adatai a leolvasási időpontokból adódóan átlagosan 4,5-5 hónap adatait tartalmazzák, tehát a tervhez viszonyított 41,4 %-os teljesítés megfelelő.

Az összes ivóvíz értékesítés 2014. I. félévhez képest 116,7 %.

Az eredeti üzemeltetési területen az ivóvíz értékesítés a bázis időszakhoz képest 1,8 %-kal magasabb. 2013. évben a havonta leolvasott felhasználóhelyek utolsó leolvasása az ütemtervhez képest átlagosan 9 nappal később történt, emiatt a 2014. I. félévre számlázott időszak ugyanennyivel rövidebb volt. A 2015. évi üzleti tervben ebből következően figyelembe vett 67 em3 mennyiséggel korrigálva a 2014 I. félévi adatot, a vízértékesítés növekedése 0,3 %. Ezen belül a csatornázott települések vízfogyasztása 0,9 %-kal csökkent, míg a nem csatornázott településeké 6,4 %-kal növekedett.

A számlázott szennyvízelvezetés és –tisztítás mennyisége 4 430 em3, a tervhez képest 48,2 %.

Ezen belül az eredeti üzemeltetési területen a szolgáltatási mennyiség 3667 em3, amelyből a csak szennyvíztisztítási szolgáltatás nélkül számított mennyiség 3603 em3, a terv 49,2 %-a, a csak tisztított mennyiség 64 em3 (Csepreg – Soproni Vízmű Zrt. területéről, Szentpéterfa – ausztriai településekről), a terv 43,6 %-a.

A közérdekű üzemeltetési területen (Celldömölk és Csörötnek szennyvízrendszer) számlázott szolgáltatási mennyiség 562 em3, a tervezett 45,3 %,  a 2015. január 1-jétől üzemeltetett Sárvár és a közérdekű üzemeltetésből átvett 4 kemenesaljai szennyvízrendszeren számlázott mennyiség 1 160 em3, 43,8 % a tervhez képest. A Sárvár és a 2014. december 30-tól üzemeltetett Csörötnek szennyvízrendszer alacsonyabb teljesítési arányát – az ivóvíz szolgáltatásnál leírtakhoz hasonlóan - a leolvasási időpontokból adódó átlagos 4,5-5 hónap szolgáltatási mennyisége indokolja.

A számlázott szennyvízelvezetés és –tisztítás mennyisége 2014. I. félévhez képest 120,6 %.

Az eredeti üzemeltetési területen a csak tisztításra átvett szennyvízmennyiséggel együtt a bázis időszakhoz képest 6 em3, 0,2 %-os a csökkenés, az ivóvíz értékesítésnél alkalmazott korrekciót 66 em3-rel elvégezve, az összehasonlítás a két időszak között 1,9 %, 72 em3  csökkenést eredményez. Ennek oka főként az, hogy míg 2014. I. félévben 81 em3 szennyvizet vettünk át tisztításra Csörötnek szennyvízrendszertől, a 2014. december 30-án kezdődött közérdekű üzemeltetésből eredően ez 2015. évben nem a társaságunk saját üzemeltetési területéhez tartozik.

A csak szennyvíztisztítási szolgáltatás nélkül számított mennyiség 76 em3-rel, 2,2 %-kal haladja meg az előző időszak adatát,  a 9 napra jutó mennyiséggel elvégzett korrekció eredményeként az eredeti üzemeltetési terület számlázott szennyvízelvezetési és –tisztítási mennyisége 0,3 %-kal, 9 em3-rel több a 2014. I. félévhez képest.

A szennyvíztisztító telepeken mért tisztított szennyvíz mennyisége az időarányos terv 50 %-a, az elmúlt év hasonló időszakában mért mennyiséghez képest 33 %-kal több.

Az eredeti üzemeltetési területen a tisztított szennyvízmennyiség a terv 48,6 %-a, közérdekű üzemeltetési területen 55,3 %,  Sárvár szennyvízrendszeren 58,5 %.

# Bevételek alakulása

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ezer Ft |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés |  | 2014. I. félév korr. tény |  |  |  |  | 2015. év terv |  | 2015. I. félév korr. tény |  | korr. tény/ bázis |  |  | korr tény/ terv |  |  |
| Ivóvíz termelés és -szolgáltatás |  |  | 1 172 380 |  | 2 874 400 |  |  | 1 370 835 |  | 116,9% |  |  | 47,7% |  |  |  |
| Szennyvíz elvezetés és -tisztítás |  |  | 1 234 682 |  | 3 029 700 |  |  | 1 472 875 |  | 119,3% |  |  | 48,6% |  |  |  |
| Elsődleges tevékenységek összesen |  |  | 2 407 062 |  | 5 904 100 |  |  | 2 843 710 |  | 118,1% |  |  | 48,2% |  |  |  |
| Ipari víz szolgáltatás |  |  | 1 542 |  | 5 000 |  |  | 1 151 |  | 74,6% |  |  | 23,0% |  |  |  |
| Fürdőszolgáltatás és kiegészítő tevékenységek |  |  |  | 57 168 | 105 000 |  |  | 59 824 |  | 104,6% |  |  | 57,0% |  |  |  |
| Építőipari tevékenység |  |  | 37 528 |  | 508 710 |  |  | 101 684 |  | 271,0% |  |  | 20,0% |  |  |  |
| önkorm. víziközművek ép-szer. munkái |  |  | 21 672 |  | 443 710 |  |  | 35 633 |  |  |  |  | 8,0% |  |  |  |
| egyéb építőipari munkák |  |  | 15 856 |  | 65 000 |  |  | 66 051 |  | 416,6% |  |  | 101,6% |  |  |  |
| Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb szolg. |  |  | 33 220 |  | 65 700 |  |  | 29 311 |  | 88,2% |  |  | 44,6% |  |  |  |
| Alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenység |  |  | 37 259 |  | 57 500 |  |  | 31 523 |  | 84,6% |  |  | 54,8% |  |  |  |
| Másodlagos tevékenységek összesen |  |  | 166 717 |  | 741 910 |  |  | 223 493 |  | 134,1% |  |  | 30,1% |  |  |  |
| Belföldi értékesítés nettó árbevétele |  |  | 2 573 779 |  | 6 646 010 |  |  | 3 067 203 |  | 119,2% |  |  | 46,2% |  |  |  |
| Exportértékesítés nettó árbevétele |  |  | 5 600 |  | 15 200 |  |  | 10 576 |  | 188,9% |  |  | 69,6% |  |  |  |
| Egyéb bevételek |  |  | 47 031 |  | 74 000 |  |  | 33 288 |  | 70,8% |  |  | 45,0% |  |  |  |
| ebből: csatornabírság |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Üzemi (üzleti) bevétel |  |  | 2 626 410 |  | 6 735 210 |  |  | 3 111 067 |  | 118,5% |  |  | 46,2% |  |  |  |
| Pénzügyi műveletek bevétele |  |  | 8 024 |  | 12 000 |  |  | 6 264 |  | 78,1% |  |  | 52,2% |  |  |  |
| Szokásos vállalkozási bevétel |  |  | 2 634 434 |  | 6 747 210 |  |  | 3 117 331 |  | 118,3% |  |  | 46,2% |  |  |  |
| Rendkívüli bevételek |  |  | 31 |  | 86 870 |  |  | 0 |  | 0,0% |  |  | 0,0% |  |  |  |
| Bevételek összesen |  |  | 2 634 465 |  | 6 834 080 |  |  | 3 117 331 |  | 118,3% |  |  | 45,6% |  |  |  |

| Tevékenység |  | Korrekció összege (eFt) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ivóvíz szolgáltatás* Szennyvíz elvezetés és –tisztítás* | 275 457 291 898 |  |  |
| Egyéb bevétel (támogatás) | -14 525 |  |  |
| Rendkívüli bevétel | -2 952 |  |  |
| Korrekció összesen | 549 878 |  |  |

* Júliusi és augusztusi fizetési határidejű számlákból az időszakot érintő árbevétel.

Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás árbevételének időbeli elhatárolására év végén az időszakos elszámolás számviteli szabályai szerint, az időszak reális árbevételének meghatározása miatt kerül sor. Az évközi adatokat a reális értékelés érdekében szintén korrigálni szükséges. A korrekció a júliusban esedékes fizetési határidejű, I. félévre vonatkozó lakossági és nem lakossági számlák értékét tartalmazza, valamint a sárvári rendszerek esetében az augusztus havi fizetési határidejű víz- és csatornadíj számlák június hónapra vonatkozó átlagosan 27 napra jutó árbevétele.

A két fő tevékenység együttes korrigált árbevétele 2 844 mFt.

Az ivóvíz szolgáltatás korrigált árbevétele az éves tervhez képest 47,7%, a mennyiségi értékesítési terv időarányos teljesítésével megegyezően 2,3 %-os elmaradást mutat a tervtől.  Az összes vízfogyasztás több mint felét kitevő, 6 havonta leolvasott lakossági felhasználóhelyek leolvasása április-május hónapokban történik, a nyári hónapok fogyasztása a II. féléves számlákban jelenik meg, amelyek – az elmúlt 5 év mennyiségi adata alapján - átlagosan 5%-kal magasabbak az I. félévnél.

Főbb eltérések 2014. I. félév ivóvíz értékesítési adataihoz képest:

Az eredeti üzemeltetési területen az ivóvíz értékesítés a bázis időszakhoz képest 1,8 %-kal magasabb, amely elsősorban Szombathely városban jelentkező növekedésből ered. Kámban a mezőgazdasági telep, Sárvár-Rábasömjénben pedig  a Taravis Kft. saját kútjának meghibásodása miatt a közüzemi vízszolgáltatást vette igénybe, amely az értékesített mennyiség növekedését eredményezte.

Kenyeri vízbázis esetében csökkent az értékesített víz mennyisége, amely összefüggésben van a településen található két állattartó telep állatállományának alakulásával.

Szennyvízelvezetés és –tisztítás korrigált árbevétele 48,6%-os mértékű az éves tervhez képest az           I. félévben. A zrt. eredeti üzemeltetési területén bázisidőszakhoz képest a csak tisztításra átvett szennyvíz mennyiséggel együtt 0,2%-os a mennyiségi csökkenés.  A számlázott mennyiség a közérdekű üzemeltetési területen (Celldömölk, Csörötnek) a vizsgált időszakban 45,3%-on, a Sárvár és a közérdekű üzemeltetésből átvett 4 kemenesaljai szennyvízrendszer esetében  43,8%-on teljesült.

A két elsődleges tevékenység árbevétele az értékesítés nettó árbevételéből 92,7 %-ot tesz ki.

Ipari víz árbevétel terv teljesítése 23% (1,1 mFt), a fedett uszoda  ipari víz felhasználása a terv 49 %-a.

Fürdőszolgáltatás és  kiegészítő  tevékenységei  árbevétele 59 824 eFt, teljesítés 57 %.

A fürdőszolgáltatás árbevétele között kerül elszámolásra az edzőtáborok bevétele is. A 2015. I. félévben – több turnusban - indult  edzőtáborok árbevétele 1 600 eFt volt.

A fürdővendégek száma 2015. I. félévben 97 ezer fő, amely  5 %-os csökkenést mutat az előző év hasonló időszakának 102 ezer belépésszámához képest.  Az iskolai úszásoktatás területén az elmúlt évben folyamatos átalakulás volt tapasztalható. Az átrendeződéseknek köszönhetően az önkormányzati iskolai belépések száma jelentősen (3 876 belépéssel) nőtt a bázis időszakhoz képest  (index 142,2 %). Az iskolai belépések között - az önkormányzat által finanszírozottakon túl - jelenleg az Élelmiszeripari SZKI, a városi gyógyúszás, valamint az Aranyhíd Iskola középiskolai úszásoktatás belépéseit tartjuk nyilván, melyeket a KLIK finanszíroz.

Az egyesületi  belépések száma 2015. I. félévben jelentős csökkenést mutat (index 81,7%). A csökkenés indokolttá teszi az egyesületek kedvezményes uszodahasználatának felülvizsgálatát.

A VÍZMŰ SC belépésszáma - taglétszám csökkenése, valamint az edzések átszervezése miatt – jelentős csökkenést (- 8 654 belépés) mutat az előző év hasonló időszakához képest.

Az első 6 hónapban 5 307 felnőtt belépő eladás történt 2014. I. félév 4 877 db eladásához képest (index 108,8 %). A diák-nyugdíjas jegyből 2015. I. félévben 4 096 db-ot értékesítettünk a tavalyi  3 505 darabbal szemben (index 116,9 %). Az értékesített gyerekjegyek száma az első 6 hónapban  4 601 db, amely a 2014. I. félévi 3 828 darabhoz képest az eladások számának növekedését mutatja (index 120,2 %). A korábban -  gazdasági társaságok részére - bevezetett mennyiségi kedvezményt biztosító bérlet kedvező fogadtatásra talált, amely a felnőtt 30 alkalmas bérletek eladási számának növekedését eredményezte (index 137,8%). Az úszójegyes forgalmunk az első hat hónapban 1651 db, az előző évben értékesített 1 325 db napijeggyel szemben (index 124,6 %).

A nappali kórház a gyógyvíz, a villamos energia, fűtés és vízmelegítés költségét fizeti meg, a rezsiköltségek és a gyógyvíz árának emelése az eszközhasznosításból származó árbevételt növeli. A vegyes használatú épület szobái – az épület jelenlegi állapotában – elsősorban kollégiumi férőhelyként  hasznosíthatóak, valamint munkásszálló jellegű igények kielégítésére alkalmasak.

Építőipari tevékenység árbevétele 101,7 mFt, a teljesítés 20 %.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján a bérleti-üzemeltetési szerződés keretében üzemeltetett víziközművek fejlesztését a víziközmű-szolgáltató kizárólag a víziközmű-üzemeltetési jogviszonytól elkülönülten, önálló vállalkozási szerződés alapján végezheti. Tartalma lefedi, illetve tervezett összege megfelel az előzőekben saját kivitelezésben megvalósított beruházások értékének. A vizsgált időszakban ilyen jellegű munka 35,6 m Ft értékben került kiszámlázásra.

Vízellátó rendszerek: Kőszeg vízműgépház rekostrukció 2,4 mFt, Körmend vízbázis üzembiztonság növeléséhez szükséges mennyiségmérők, nyomástávadók beszerzése, beszerelése, kapcsolódó villamos és folyamatirányítási munkák, kompresszor és vegyszerátfejtő szivattyú beszerzése 4 mFt, Katafa Petőfi S. u. horganyzott bekötővezetékek cseréje 1 mFt, Sárvár Mező és Bartók B. u. vízbekötések cseréje, tűzcsap és  csomópont rekonstrukció 4,1 mFt, Káld vízműtelep DN100 nyersvíz-visszamosó vezérlő pillangószelep meghajtómotor cseréje, nyomásmérők cseréje          0,4 mFt.

Szennyvízrendszerek: Kőszegszerdahely I.sz. szennyvízátemelő villamos vezérlőszekrény cseréje  2 mFt, Kőszeg Rákóczi út 136fm NA200 beton bekötővezetékek bélelése 7,5 mFt, Ják munka-védelmi szempontú beruházások 0,8 mFt, Pornóapáti szennyvíztisztító telep folyamatirányítását biztosító PC beszerzése 0,2 mFt, Körmend szennyvíztisztító telep folyamatirányító berendezésének javítása 3,2 mFt, Nagykölked szennyvíztisztító telep levegőztető rendszer felújítása 0,9 mFt, Sitke folyamatirányítás fejlesztése, bejelzés kialakítása 1,3 mFt, Külsővat I.sz. szennyvízátemelő  szűrőkosár beépítése és kiemelő állvány telepítése 0,2 mFt, Pápóc csatornahálózaton szagmegelőző rendszer tervezése, kivitelezése 1,2 mFt, Tokorcs II.sz. szennyvízátemelő rács beépítése 0,4 mFt, Celldömölk szennyvíztisztító telep oldott oxigénmérő műszer és 2 db keverő beszerzése 6 mFt.

Egyéb megrendelésekre végzett építés árbevétele 66 mFt, amely összeg a víz- és csatorna-bekötésekkel összefüggő munkák árbevételét és az egyéb megrendelésre végzett építőipari munkák árbevételét tartalmazza: Szombathely AGORA Sportház vízellátás, szennyvízelvezetés, közmű kiváltás 8,4 mFt, Oszkó szennyvízátemelők és szennyvíztisztító telep villamos és irányítástechnikai munkáinak kivitelezése 14,3 mFt.

Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások árbevétele 29,3 mFt, teljesítése 44,6%.

A komposzt értékesítés árbevétele 1,7 mFt, amely 6,2%-kal haladta meg az időarányos tervet, az előző évekhez képest nagyobb mértékű volt az értékesítés.

A megrendelésre végzett laboratóriumi vizsgálatok teljesítése 51,1 %, 15,3 mFt.  2015. I. félévben az egyéni megkeresések száma nőtt, a sárvári rendszerek átvételével pedig megváltozott a szerződéssel rendelkező megrendelők köre.

A megrendelésre végzett csatornamosatás, dugulás elhárítás bevétele 1,8 mFt,  19,8%-kal maradt el a tervezett értéktől.

A megrendelésre végzett csatorna kamerázás árbevétele 1,2 mFt, teljesítés 53,1 %.

A szippantott szennyvizek fogadásának árbevétele 8,6 %-kal, 1,2 mFt-tal haladta meg az időarányos tervet.

Alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenységekből származó bevétel 31,5 mFt, teljesítés 80,1 %.

Legjelentősebb tétele a bérbeadott eszközök bevétele. A korrigált árbevétel nagysága 24,2 mFt, teljesítés 79,5%. A bérbeadott eszközök bevétele internet- és telefonszolgáltatókkal kötött megállapodások alapján víztornyok illetve URH tornyok bérbeadásából származó bevétel, illetve épület bérbeadásból származó bevétel.

Exportértékesítés korrigált árbevétele 10,6 mFt, árbevétele a Magyarországról származó szennyvízből a jennersdorfi szennyvíztisztítás során keletkező szennyvíziszap visszaszállításának fuvarköltségét tartalmazza, amelyet az osztrák fél megtérít.

Egyéb bevételek 33,2 mFt, teljesítés 45 %.

Tárgyi eszköz értékesítés árbevétele 0,7 mFt. A fejlesztési célú átvett pénzeszközökből megvalósított beruházások amortizációjával megegyező egyéb bevétel 17,2 mFt. A TÁMOP oktatási pályázattal kapcsolatosan 3 mFt bevétel került elszámolásra. A kapott bírság, kamat összege 2,3 mFt, amely az időarányos tervtől 3,7 mFt-tal marad el.

Pénzügyi bevételek 6,2 mFt, teljesítés 52,2%.

2015. I. félévben a pénzügyi bevételek értéke a szabad pénzeszközök kamataiból származó bevételt (5,5 mFt), a devizában érkezett számla kiegyenlítésekor keletkezett árfolyam nyereséget  (0,5 mFt) és a szállítói számla határidő előtti kifizetéséből származó kedvezményt (0,2 mFt) tartalmazza, 2,2 %-kal meghaladja az időarányosan tervezettet.

Rendkívüli bevételek a végleges, fejlesztési célra kapott támogatás korrigált bevétele, a korrekció       –2 952 eFt. A korrekciót a bevezetésre került új integrált rendszer - korábbi rendszertől eltérő - működése tette szükségessé, mivel a fenti tétel az új rendszerben nem került automatikusan könyvelésre.

Az I. félév korrigált összes bevétele 3 117 331 e Ft, a tervezett összeg 45,6 %-a.

# Költségek, ráfordítások alakulása

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ezer Ft |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés |  |  | 2014. I. félév korr. tény |  | 2015. évi terv |  | 2015. I. félév korr. tény |  |  |  | korr. tény/ bázis |  |  | korr tény/ terv |  |  |
| Anyagköltség |  | 212 205 |  | 606 000 |  | 267 141 |  | 125,9% |  |  |  |  | 44,1% |  |  |  |
| Energiaköltség |  | 298 319 |  | 755 600 |  | 375 950 |  | 126,0% |  |  |  |  | 49,8% |  |  |  |
| villamos energia |  | 179 650 |  | 516 000 |  | 263 822 |  | 146,9% |  |  |  |  | 51,1% |  |  |  |
| földgáz |  | 61 348 |  | 101 000 |  | 53 783 |  | 87,7% |  |  |  |  | 53,3% |  |  |  |
| üzemanyag |  | 57 321 |  | 138 600 |  | 46 540 |  | 81,2% |  |  |  |  | 33,6% |  |  |  |
| egyéb energia |  |  |  |  |  | 11 805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Igénybevett szolgáltatások |  | 559 490 |  | 1 681 345 |  | 671 926 |  | 120,1% |  |  |  |  | 40,0% |  |  |  |
| üzemeltetett eszközök használati díja |  | 321 069 |  | 784 300 |  | 381 488 |  | 118,8% |  |  |  |  | 48,6% |  |  |  |
| idegen fenntartás |  | 38 321 |  | 119 000 |  | 54 644 |  | 142,6% |  |  |  |  | 45,9% |  |  |  |
| Szentgotthárd bérmunka díja |  | 68 381 |  | 130 200 |  | 63 954 |  | 93,5% |  |  |  |  | 49,1% |  |  |  |
| Szennyvíziszap elhelyezés |  | 8 586 |  | 66 200 |  | 23 366 |  | 272,1% |  |  |  |  | 35,3% |  |  |  |
| távközlési, postai szolgáltatás |  | 31 864 |  | 96 800 |  | 31 645 |  | 99,3% |  |  |  |  | 32,7% |  |  |  |
| egyéb igénybevett szolgáltatás |  | 91 269 |  | 484 845 |  | 116 829 |  | 128,0% |  |  |  |  | 24,1% |  |  |  |
| Egyéb szolgáltatások |  | 98 583 |  | 265 281 |  | 112 280 |  | 113,9% |  |  |  |  | 42,3% |  |  |  |
| Eladott áruk, közvetített szolgáltatások |  | 23 745 |  | 6 500 |  | 3 114 |  | 13,1% |  |  |  |  | 47,9% |  |  |  |
| Anyagjellegű ráfordítás összesen |  | 1 192 342 |  | 3 314 726 |  | 1 430 411 |  | 120,0% |  |  |  |  | 43,2% |  |  |  |
| Bérköltség |  | 775 855 |  | 1 845 841 |  | 922 921 |  | 119,0% |  |  |  |  | 50,0% |  |  |  |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések |  | 82 983 |  | 198 013 |  | 99 005 |  | 119,3% |  |  |  |  | 50,0% |  |  |  |
| Bérjárulékok |  | 227 648 |  | 540 893 |  | 270 448 |  | 118,8% |  |  |  |  | 50,0% |  |  |  |
| Személyi ráfordítás összesen |  | 1 086 486 |  | 2 584 747 |  | 1 292 374 |  | 118,9% |  |  |  |  | 50,0% |  |  |  |
| Értékcsökkenési leírás |  | 150 698 |  | 358 100 |  | 180 113 |  | 119,5% |  |  |  |  | 50,3% |  |  |  |
| Egyéb ráfordítások |  | 220 673 |  | 634 063 |  | 297 139 |  | 134,7% |  |  |  |  | 46,9% |  |  |  |
| ebből: iparűzési adó |  | 0 |  | 94 000 |  | 46 816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| közművezeték adó |  | 173 271 |  | 395 963 |  | 197 982 |  | 114,3% |  |  |  |  | 50,0% |  |  |  |
| Költségek összesen |  | 2 650 199 |  | 6 891 636 |  | 3 200 037 |  | 120,7% |  |  |  |  | 46,4% |  |  |  |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai |  | 1 891 |  | 3 100 |  | 1 048 |  | 55,4% |  |  |  |  | 33,8% |  |  |  |
| Szokásos vállalk.költségek és ráford. |  | 2 652 090 |  | 6 894 736 |  | 3 201 085 |  | 120,7% |  |  |  |  | 46,4% |  |  |  |
| Rendkívüli ráfordítások |  |  |  | 97 120 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0% |  |  |  |
| Költségek és ráfordítások összesen | 2 652 090 |  |  | 6 991 856 |  | 3 201 085 |  |  | 120,7% |  |  |  | 45,8% |  |  |  |

| Költség korrekciók | Korrekció összege (eFt) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Villamos energia (I. félévre vonatkozó számlák és számított fogyasztás) |  | 32 890 |  |
| Földgáz, üzemanyag (I. félévre vonatkozó számlák alapján és számított fogyasztás) |  | 14 535 |  |
| Üzemelt. eszk. haszn. díja (még be nem érk., I. félévre vonatkozó haszn. díj szlák) |  | 381 488 |  |
| Idegen fenntartás (június hónapra vonatkozó számlák) |  | 3 451 |  |
| Szentgotthárdi bérmunkadíj (II. negyedévi számla) |  | 31 000 |  |
| Szennyvíziszap elhelyezés (június havi számlák és számított tételek) |  | 2 568 |  |
| Távközlési, postai szolgáltatás (június havi számlák) |  | 5 310 |  |
| Egyéb igénybevett szolg. (I. félévre vonatkozó számlák és számított tételek pl. hirdetés, reklámköltség, biztonsági őrzés, takarítás, könyvvizsgálat) |  | 27 351 |  |
| Egyéb szolgáltatások |  | 20 135 |  |
| Bér, járulék, személyi jellegű egyéb ráf. (bérköltség és jár. időarányosra korr.) |  | 101 957 |  |
| Egyéb ráfordítások |  | 74 669 |  |
| Összesen |  | 695 354 |  |

Anyagköltség

Mértéke 267,1 mFt (44,1 %  teljesítési szint)

- Technológiai anyagfelhasználás:

- - az ivóvíz kezelésnél 57,2 %-os szintet ért el az üzleti tervhez képest a vizsgált időszakban. A tervtől való eltérés oka a vízminőség javító program keretében elkészült Körmend Hunyadi út, Körmend-Horvátnádalja valamint Szarvaskend vízbázisok magasabb technológiai anyagszükséglete.

- - szennyvíztisztítás, komposztálás technológiai anyagfelhasználása 40 mFt, 42,7%-on teljesült.

- A kevesebb vegyszer felhasználás okai: a kedvezőbb időjárási körülmények, új vegyszer kipróbálása, valamint a magasan tartott iszapkoncentrációból adódó jó öN eredmények miatt az anaerob medence használható biológiai foszforeltávolítás céljára.

- - fürdő szolgáltatás technológiai anyagfelhasználása 1,8 mFt a vizsgált időszakban.

Ipari szolgáltatás anyagfelhasználása 0,2 mFt, amely jelentősen magasabb az éves tervezett költség időarányos részénél. Ennek oka, hogy az ipari szolgáltatás bevétele is a tervezett értéknél magasabb összegben teljesült.

Saját kivitelezésben végzett eszközfenntartás anyagköltsége 155,6 mFt, 61,3 %-on teljesült az éves üzleti tervhez viszonyítva.

Rezsi anyagok értéke 2015. I. félévben 7,3 mFt.

Építőipar anyagköltsége 27,2 %-os teljesítésen áll, mértéke 50,9 mFt. Értéke tartalmazza a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján, önálló vállalkozási szerződéssel végzendő, bérleti-üzemeltetési szerződés keretében üzemeltetett víziközművek fejlesztésének anyagköltségét.

Nyomtatványok, szakkönyvek, folyóiratok költsége 5,6 mFt, 48,9%-on teljesült az éves üzleti tervhez viszonyítva.

Energiaköltség (49,8 % teljesítési szint)

Mértéke  376 mFt

Villamos energia költsége az éves tervhez mérten 51,1 %-on teljesült a tárgyidőszakban, mértéke    263,8 mFt. A felhasznált mennyiség 0,2 %-kal, 37 MWh-val meghaladja az időarányos mértéket. A termelt villamos energia mennyisége 93 MWh elmaradást mutat, ezzel is összefüggésben a vételezett mennyiség 130 MWh-val haladja meg a tervezettet. A villamos energia felhasználás és költség alakulását a következő tényezők befolyásolták:

- Ivóvíztermelés és -szolgáltatás ágazat által felhasznált villamos energia mennyisége 0,9 %-kal magasabb a terv időarányos részéhez képest. A vízszolgáltatás villamos energia felhasználása a víztermelés növekedésével párhuzamosan 536 MWh-val emelkedett a bázisidőszakhoz képest, amely növekedésből az új rendszerek villamos energia felhasználása 496 MWh.

- Szennyvízelvezetés és -tisztítás villamos energia felhasználása 49,9%-on, időarányosan teljesült. A villamos energia felhasználás bázisévhez képest 939 MWh-val nőtt, melyből a 2015. évtől üzemeltett valamint közérdekű üzemeltetésben átvett rendszerek villamos energia felhasználása 746 KWh volt.

Üzemanyagköltség, egyéb energia korrigált értéke 58,3 mFt,  42,1 %, a tervezetthez képest kedvezőbb, amely elsősorban a sárvári terület üzemanyag mennyiségének tervezetthez képest kedvezőbb alakulásának a következménye.

Földgáz költség a terv időarányos szintjéhez képest 3,3 %-kal magasabb. Az eltérés oka a kedvezőtlen időjárás, az I. negyedév átlaghőmérséklete  kb. 2 Celsius fokkal volt alacsonyabb az előző évi I. negyedév átlaghőmérsékleténél.

Igénybevett szolgáltatások (40 %-os teljesítési szint)

Mértéke 671,9 mFt

Az önkormányzati tulajdonú ivóvíz- és szennyvízrendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó használati díjak számlázása – az új integrált rendszerre való átállás miatt - nem történt meg a féléves zárásig, ezért 2015. I. félévre az ismert értékesített mennyiség alapján 381 488 eFt összegre korrigáltuk a költségeket.

Idegen fenntartás költsége a későn érkezett számlákkal korrigálva 45,9 %. Az elmaradás fő oka a közmű műtárgyak idegen fenntartásának 35,3 %-os teljesítése, amely azzal magyarázható, hogy több, nagyobb értékű fenntartási munka a második félévben kerül megvalósításra.

A saját kivitelezésben végzett eszközfenntartás mértéke 465,6 mFt tárgyidőszakban, teljesítés 56 %. Az üzemmérnökségek az I. félévben az éves költségkeret 55,3 %-át (355 mFt) használták fel. Az Uszoda és Termálfürdő a létesítmény üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő villamos, gépészeti, lakatos karbantartási munkákat, illetve az esetlegesen felmerülő meghibásodások javítását végzi el,  I. féléves költség 7,3 mFt (56,1 %). A Fenntartási és Építési Üzem által az Rt. eszközein végzett karbantartások, javítások (vízmérő javítások, búvár- és szennyvíz szivattyúk javítása, gépészeti és lakatosmunkák, villamos, automatikai és irányítástechnikai javítások) I. féléves költsége 86,2 mFt (57,2%)

A kisgépek, gépjárművek, munkagépek javításának költsége 2015. I. félévben 17 mFt (65,9%).

Szentgotthárd bérmunkadíj költsége 63,9 mFt, az éves terv 49,1 %-a. Mértékét a II. negyedévre vonatkozó, a számviteli zárást követően érkezett számla mértékével korrigáltan vettük figyelembe.

A szennyvíziszap elhelyezés költsége korrekcióval időarányosan 35,3 %-on teljesült, mértéke    23,4 mFt.

A kis telepekről történő iszapszállítás elsősorban saját autóval történik. Szentgotthárdról, valamint Csörötnek és térségéből a Heiligenkreuz-ban (Ausztria) történő tisztítás után keletkező szennyvíziszapot hulladék-behozatali engedéllyel, visszaszállítást követően mezőgazdasági területeken helyezzük el. A szállítóval kötött kedvező megállapodás eredményeként a vizsgált időszakban ez társaságunknak költséget nem jelentett. 2015. I. félévben Körmendről a Müllex-Körmend Kft. által elszállított szennyvíziszap  696 t volt. A komposztáló telepről a vizsgált időszakban keletkezett komposzt túlnyomó részét a gazdák szállították és helyezték el, ez társaságunknál költséget nem jelentett.

Egyéb igénybevett szolgáltatás 116,8 mFt, 24,6 %-os szintet ért el a tervhez képest.

Főbb tételei 100,6 mFt-ot tesznek ki. A hirdetés és reklámköltség esetében a tervezett éves költségnek az időarányosan megfelelő korrekcióját állítottuk be.

Köztisztasági díjak	16,7 mFt

Szakértői díjak	6,9 mFt

Informatika	20,7 mFt

Hirdetés, reklámköltség	22,5 mFt

Oktatás, továbbképzés	2,9 mFt

Biztonsági őrzés	  6,7 mFt

Takarítás	  10,7 mFt

Minőségellenőrzés	  8,6 mFt

Munkaruha bérlet	 1,5 mFt

Könyvvizsgálat                             	 1,5 mFt

Tagsági díjak 	1,9 mFt

Összesen	100,6 mFt

Távközlési és postai szolgáltatások a számviteli zárást követően érkezett számlák értékével korrigálva 32,7 %. A számlaarchiválási költség tárgyidőszakban 4,9 mFt volt. A júniusban kiküldött részszámlák és elszámoló számlák postaköltsége júliusban jelentkezik, ezért az I. félévben alacsonyabb költségszint tapasztalható a terv időarányos részéhez mérten. Telefonköltség és a bérelt adatátviteli vonalak korrigált költségei a terv időarányos szintje alatt maradtak.

Egyéb szolgáltatások költsége 42,3 %-on teljesült, mértéke 112,2 mFt.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére – a bevallott felhasználói egyenérték alapján – 2015. I. félévben fizetendő felügyeleti díj 19,7 mFt. Vízkészlet járulék 22,2 mFt, az alapdíj mértéke 4,5 Ft/m3, 2015. évre nem változott. Posta Elszámoló Központ csekkelszámolás és bank költség 49,3 mFt, tartalmazza a pénzügyi tranzakciós illeték terhét. Biztosítások 10,7 mFt, hatósági díjak, illetékek 10,1 mFt, mértékük a bázisévhez mérten alacsonyabb.

Eladott áruk, közvetített szolgáltatások értéke 3,1 mFt, 1,1%-kal alacsonyabb a tervezettnél.

Bérköltség és a hozzá kapcsolódó járulékok és adók korrigálva az időszaknak és egyes adók esetében a megfizetett, I. félévre vonatkozó előlegeknek megfelelően 1 292 mFt.

Értékcsökkenési leírás a tervezett 50,3 %-a, mértéke 180 mFt.

Egyéb ráfordítások 297,1 mFt (teljesítési szint 46,9%), az innovációs járulékot, valamint a vízterhelési díjat a 2014. év I. félévre vonatkozó, az építményadót és iparűzési adót az I. félévi előleg mértékének megfelelően állítottuk be. Közműadó mértéke a vizsgált időszakra vonatkozóan 198 mFt.

Támogatások tárgyidőszakban a szakszervezet részére KSZ alapján biztosított összeget tartalmazzák.

Pénzügyi műveletek ráfordítása 1 mFt, árfolyamveszteségből ered.

Az I. félév korrigált összes költsége és ráfordítása 3 201 085 eFt, a tervezett összeg 45,8 %-a.

### Eredmény alakulása

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ezer Ft |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tevékenység | 2015. év tervezett eredmény |  |  |  | 2015.I.félév Összes bevétel |  |  | 2015.I.félév Költség és ráfordítás |  |  | 2015.I.félév Eredmény |  |  | Eredmény eltérése az időarányos tervtől |  |  |
| Ivóvíz termelés és -szolg. | 9 279 |  |  | 1 379 091 |  |  | 1 457 472 |  |  | -78 381 |  |  | -83 021 |  |  |  |
| Szennyvízelvezetés és -tiszt. | -51 931 |  |  | 1 506 654 |  |  | 1 460 422 |  |  | 46 232 |  |  | 72 198 |  |  |  |
| Elsődleges tevékenységek | -42 652 |  |  | 2 885 745 |  |  | 2 917 894 |  |  | -32 149 |  |  | -10 823 |  |  |  |
| Ipari víz termelés és -szolg. | 453 |  |  | 1 157 |  |  | 282 |  |  | 875 |  |  | 649 |  |  |  |
| Fürdő szolgáltatás | -163 834 |  |  | 60 524 |  |  | 137 726 |  |  | -77 202 |  |  | 4 715 |  |  |  |
| Ipari szolgáltatás | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| Építőipari tevékenység* | 21 907 |  |  | 102 280 |  |  | 126 661 |  |  | -24 381 |  |  | -35 335 |  |  |  |
| Alaptev.-hez kapcs. egyéb szolg. | 4 345 |  |  | 29 554 |  |  | 27 487 |  |  | 2 067 |  |  | -106 |  |  |  |
| Alaptev.-en kívüli egyéb tev. | 28 652 |  |  | 31 807 |  |  | 3 559 |  |  | 28 248 |  |  | 13 922 |  |  |  |
| Másodlagos tevékenységek | -108 477 |  |  | 225 322 |  |  | 295 715 |  |  | -70 393 |  |  | -16 155 |  |  |  |
| Üzemi (üzleti) tevékenység | -151 129 |  |  | 3 111 067 |  |  | 3 213 609 |  |  | -102 542 |  |  | -26 978 |  |  |  |
| Pénzügyi műveletek | 8 900 |  |  | 6 264 |  |  | 1 048 |  |  | 5 216 |  |  | 766 |  |  |  |
| Szokásos vállalkozási tevékenységek | -142 229 |  |  | 3 117 331 |  |  | 3 214 657 |  |  | -97 326 |  |  | -26 212 |  |  |  |
| Rendkívüli tevékenységek | -10 250 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 125 |  |  |  |
| Adózás előtti eredmény |  | -152 479 |  |  |  |  |  |  | -97 326 |  |  |  | -21 087 |  |  |  |

*saját részre végzett építési tevékenységet is tartalmazza

Az összes korrigált bevétel és a saját előállítású eszközök értéke, valamint a költségek, ráfordítások különbözeteként az eredmény 2015. I. félévben – 97 326 eFt a 2015. évre meghatározott terv időarányos részével, -76 240 eFt-tal szemben. Az időarányos tervtől való eltérést az okozza, hogy az I. félév működésből származó összes bevétele 4,4 %-kal,  nagyobb mértékben marad el a tervezettől, mint  a működésből eredő összes költség, ráfordítás, amely 4,2 %-kal kevesebb a tervezettnél.

Az elsődleges tevékenységek együttes eredménye – 32,1 mFt, amely 10,8  mFt-tal alacsonyabb a 2015. évi üzleti terv időarányos célértékénél

A másodlagos tevékenységekből együttesen mintegy 70,3 mFt veszteség származik. A fürdő szolgáltatás vesztesége 77,2 mFt, a tételesen tervezett bevételek és költségek figyelembevételével megállapított érték időarányos terve 4,7 mFt-tal kevesebb volt, a szolgáltatás bevétele magasabb szinten teljesült.

A korrigált bevételekből és költségekből származó  eredmény 2015. I. félévben  - 97 326 eFt.

# Fejlesztések, beruházások

A víziközmű-szolgáltatóktól 2013. január 1-jén a Vksztv. erejénél fogva az ellátásért felelős települési önkormányzatokra átszállt víziközmű-vagyon fejlesztéséről az ellátásért felelősöknek kell gondoskodniuk.

Társaságunk 2015. évre a működtető vagyon és rendszerfüggetlen víziközmű vagyon amortizációjából az előző évről áthúzódó beruházásokkal együtt 340 mFt, 2012. évi végéig képződött és fel nem használt fejlesztési támogatásból 15,5 mFt, ISPA/KA használati díjból 288 mFt, fejlesztési tartalékból 19,6 mFt, vízterhelési díjból 10 mFt, közműfejlesztési hozzájárulásból 20,5 mFt, lekötött tartalékból 34,3 mFt, összesen 727,9 mFt  értékű beruházást tervezett.

2015. I. félévben megrendelt beruházások értéke 480 052 eFt, a terv 65,9 %-a, kifizetett összeg       165 652 eFt, a tervezett összeg 22,8 %-a.

Saját kivitelezésben végzett beruházások aktivált értéke 1 334 eFt.

#### Beruházási pénzeszközök források szerinti felhasználása

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | eFt |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beruházás forrása | 2015. év terv | 2015. I. félév |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ténylegesen* rendelkezésre álló forrás |  | Lekötött összeg (kifiz.összeggel) |  |  | Kifizetett összeg |  | Lekötött összeg/ terv |  |  |  |  |  |  |
| Amortizáció | 340 000 | 188 773 | 159 589 |  |  | 88 792 |  | 46,9% |  |  |  |  |  |  |  |
| Fejl. támogatás (2012.évi maradvány) | 15 500 | 100 447 | 2 299 |  |  | 152 |  | 14,8% |  |  |  |  |  |  |  |
| Fejl. tám. (2012.évi ISPA/KA maradv.) | 288 000 | 342 399 | 272 911 |  |  | 45 270 |  | 94,8% |  |  |  |  |  |  |  |
| Fejlesztési tartalék | 19 600 | 19 610 | 14 019 |  |  | 8 177 |  | 71,5% |  |  |  |  |  |  |  |
| Vízterhelési díj | 10 000 | 5 000 | 0 |  |  | 0 |  | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |
| Közműfejlesztési hozzájárulás | 20 500 | 180 057 | 5 005 |  |  | 582 |  | 24,4% |  |  |  |  |  |  |  |
| ebből: előző évekről |  | 176 811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014. év |  | 3 246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lekötött tartalék | 34 310 | 66 397 | 26 229 |  |  | 22 679 |  | 76,4% |  |  |  |  |  |  |  |
| *2014. évről áthúzódó 37,8 mFt-tal együtt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A különböző forrásokból megvalósított beruházások megoszlása tevékenységekre

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | e Ft |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fejlesztési forrás | Vízellátás |  |  |  |  | Szennyvízelv., -tisztítás |  |  |  |  | Fürdő |  |  |  | Működtetés |  |  | Beruházások összesen |  |  |  |
| Amortizáció |  | 3 100 |  |  | 4 126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 152 362 |  |  |  | 159 588 |  |  |  |  |
| Fejlesztési tám. 2012. évi maradv. |  |  |  |  | 2 299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 299 |  |  |  |  |
| Fejlesztési tám. 2012. évi ISPA/KA maradv. |  |  |  |  | 272 911 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272 911 |  |  |  |  |
| Fejlesztési tartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 019 |  |  | 14 019 |  |  |  |  |
| Közműfejlesztési hozzájárulás |  | 5 005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 005 |  |  |  |  |
| Lekötött tartalék |  | 3 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 680 |  |  |  | 26 230 |  |  |  |  |
| Összesen | 11 655 |  |  |  | 279 336 |  |  |  | 0 |  |  |  | 189 061 |  |  |  | 480 052 |  |  |  |  |

#### Kiemelt beruházások

Amortizációs forrásból (működtető vagyon és rendszerfüggetlen víziközmű vagyon amortizációja)

Saját kivitelezésben

- Szombathely, Vépi u. 7. sz. épület világítás korszerűsítés 2,5 mFt

- Kőszeg, Szabó hegy és Hunyadi úti tároló telepek közötti jelzőkábel kiváltás 1,3 mFt (áthúzódó, leszámlázva)

Külső kivitelezésben

- Kőszeg művezetőségi épület funkcionális és energetikai rekonstrukció 3,5 mFt (áthúzódó)

- Kármentők beszerzése II-III. ütem 3,4 mFt (áthúzódó)

- Szennyvízszivattyúk beszerzése 5,4 mFt

- Kisgépek beszerzése 14,9 mFt

- Gépjárművek beszerzése (7 db VW Caddy, 1 db VW Transporter) 31 mFt

- Perenyei vízmű gépház légfúvó cseréje 7078,5 Euro (2,2 mFt)

- IVIR adattárház rendszer 18,7 mFt

- IVIR bevezetésével összefüggő szolgáltatások biztosítása 41 mFt

Fejlesztési támogatásból – 2012. évi használati díj és ISPA/KA  használati díj maradvány

## Saját kivitelezésben

- Szombathelyi szennyvíztisztító telep nyugati utóülepítő fémszerkezeteinek rekonstrukciója, cseréje II. ütem 5,9 mFt (áthúzódó)

- Perenye III. sz. átemelő gépészeti és villamos rekonstrukció 3,5 mFt

# Külső kivitelezésben

- Szombathely, Rohonci u. szennyvízcsatorna rekonstrukció (222 mFt+6,1 mFt)

- Szombathelyi szennyvíztisztító telep anaerob-anoxikus medencék járófelületének  rekonstrukciója 18 mFt (áthúzódó)

- Szombathelyi szennyvíztisztító telep gázmotor teljes rekonstrukció 8,3 mFt

- Toyota Hilux gépjármű beszerzése 6 mFt

# Fejlesztési tartalékból

## Külső kivitelezésben

- IVIR integráció és migráció 8,8 mFt (áthúzódó)

- Skoda Octavia gépjármű beszerzése 5,2 mFt

# Lekötött tartalékból

## Saját kivitelezésben

- Szentpéterfa III. sz. kút bekötése, üzembe helyezése 2,1 mFt

- Ivánc III. sz. kút bekötése 1,4 mFt

## Külső kivitelezésben

- Sárvár város Önkormányzatának víziközmű-rendszerei működtetéséhez szükséges ingó dolgok megvásárlása 22,7 mFt

# Közműfejlesztés hozzájárulásból

# Külső kivitelezésben

- Szombathely-Újperint vízbázis vízkezelése, technológiai és építészeti rekonstrukció, tervezés 1,4 mFt (áthúzódó)

### Megrendelésre végzett építési tevékenység

2015. évre önkormányzatok megrendelésére víziközmű-használati díjból vállalkozási szerződéssel végezhető építési tevékenység tervezett összege 443,7 mFt, egyéb megrendelésre végzett építési tevékenység terve 65 mFt.

Társaságunk a szolgáltatás biztonsága, folyamatossága érdekében az önkormányzatok tulajdonában lévő víziközmű eszközök használati díjból megvalósítható szükséges rekonstrukciójáról, fejlesztéséről javaslatot készít, amelyet egyeztet az érintett önkormányzatokkal, illetve a kijelölt felelős önkormányzattal, akik az egyeztetést, döntést követően intézkednek a beruházások megrendeléséről.

A 2015. évre javasolt 443 710 eFt értékű munkából 2015. I. félévben ivóvíz ellátás területén elrendelt munkák értéke 68 952 eFt (terv 62,3 %-a),  a szennyvízelvezetés és -tisztítás területén elrendelt munkák értéke  68 389 eFt (terv 20,5 %-a).

Egyéb megrendelésekre végzett építés - hálózatbővítések, víz- és csatorna bekötővezeték építések,  erősáramú és gépészeti szerelések – elrendelt összege 35 083 eFt, a tervezett összeg 54 %-a.

eFt

|  |  | 2015. év | 2015. I.félévi tény |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | terv | Lekötött összeg (leszáml. összeggel) |  | Leszámlázott összeg |  | Lekötött összeg/terv |  |
| Önkorm. víziközművek ép.-szer. munkái | 443 710 |  | 137 341 | 35 633 |  | 31,0% |  |  |
| ebből: ivóvíz használati díj terhére | 110 650 |  | 68 952 | 11 904 |  | 62,3% |  |  |
| szennyvíz használati díj terhére | 333 060 |  | 68 389 | 23 729 |  | 20,5% |  |  |
| Egyéb megrendelésre végzett tev. | 65 000 |  | 35 083 | 66 051 |  | 54,0% |  |  |
| Összesen | 508 710 |  | 172 424 | 101 684 |  | 33,9% |  |  |

Önkormányzati megrendelésre végzett jelentősebb víziközmű építési-szerelési munkák

Víziközmű használati díj terhére

Saját kivitelezésben

- Szombathely-Kőszeg ivóvíz ellátási rendszer energetikai és irányítástechnikai korszerűsítése I. ütem 6 mFt

- Kőszeg Kövecses dűlői medencék távjelzése 1,8 mFt

- Kőszeg Chernel u. vízvezeték rekonstrukció 5,2 mFt

- Szombathely Rohonci u. vízvezeték rekonstrukció 32 mFt

- Sárvár Mező u. és Bartók B. u. bekötővezeték és csomópont csere 4,1 mFt (leszámlázva)

- Pankasz vízmű gépház fűtéskorszerűsítés 0,4 mFt

Áthúzódó építések

- Kőszeg vízmű gépház rekonstrukció villamos munkái 2,5 mFt (leszámlázva)

- Körmend vízmérő aknákban ólomcső kiváltás 2,8 mFt

- Körmend VIII. kút melléfúrásos felújítása 7,5 mFt

- Körmend vízbázis üzembiztonság növeléséhez szükséges mennyiségmérők, nyomás távadók beszerzése, beszerelése, kapcsolódó villamos és folyamatirányítási munkák,   1 db kompresszor, 1 db vegyszerátfejtő szivattyú beszerzése 3,9 mFt (leszámlázva)

- Katafa ivóvíz ellátási rendszer horganyzott bekötővezetékek cseréje 1 mFt (leszámlázva)

## Külső kivitelezésben

Áthúzódó építés

- Répcelak vízmű gépház tervezés 1 mFt (vegyes finanszírozás: haszn.díj és önkorm. forrás)

##### Szennyvízközmű használati díj terhére

Saját kivitelezésben

- Kőszeg város csatornahálózatát és a Kőszeg-Szombathely főgyűjtő csatornát terhelő talaj- és csapadékvizek kizárása (szennyvízcsatornára kötött 9 db víznyelő átkötése csapadékcsatornára) 3 mFt

- Balogunyom II. átemelő komplex rekonstrukció 4,9 mFt

Áthúzódó építések

- Kőszegszerdahely, I.-es szv.átemelő villamos vezérlőszekrény csere 2 mFt (leszámlázva)

- Jáki szennyvíztisztító telepen munkavédelmi szempontú beruházások 823 eFt (leszámlázva)

- Sitke szennyvíztisztító telep, iszapelvételi csonk kialakítása 320 eFt

- Sitke folyamatirányítás fejlesztése, bejelzés kialakítása 1,3 mFt (leszámlázva)

- Tokorcs II. sz. szennyvízátemelő rács beépítése 374 eFt (leszámlázva)

- Külsővat I. sz. szennyvízátemelő szűrőkosár beépítése és kiemelő állvány telepítése 245 eFt (leszámlázva)

- Celldömölki szennyvíztisztító telep vegyszertartály beszerzése és vegyszeradagoló helyiség felújítása 1,2 mFt (leszámlázva)

- Körmend szennyvíztisztító telep folyamatirányító berendezés meghibásodása 3,2 mFt  (leszámlázva)

Külső kivitelezésben

- Celldömölki szennyvíztisztító telep 2 db keverő beszerzése 4,3 mFt (leszámlázva)

- Celldömölki szennyvíztisztító telep 2 db recirkulációs szivattyú 2,1 mFt

- Kőszeg, Chernel u. szennyvízvezeték rekonstrukció 17 mFt

- Csörötnek rendszer szennyvízszivattyúk beszerzése 5,9 mFt

Áthúzódó beruházás

- Kőszeg, Rákóczi út 136 fm NA200 beton bekötővezetékek bélelése 7,5 mFt (leszámlázva)

- Nagykölked szennyvíztisztító telep levegőztető rendszer felújítása 925 eFt (leszámlázva)

- Répcelak szennyvíztisztító telep ülepítő tölcsér cseréje 7,1 mFt

- Pápoc csatornahálózat szagmegelőző rendszer tervezése és kivitelezése 1,2 mFt (leszámlázva)

- Celldömölki szennyvíztisztító telep oldott oxigénmérő műszer 1,7 mFt (leszámlázva)

Egyéb megrendelésre végzett építőipari munkák

- Mersevát szennyvíztisztító telep kézi rács telepítése 600 eFt

- Oszkó község szennyvízátemelők és szennyvíztisztító telep villamos és irányítástechnikai munkáinak kivitelezése 14,4 mFt (leszámlázva)

- Szombathelyi szennyvíztisztító telep gépjármű tartálymosójához homokfogó akna építése 1,2 mFt

Áthúzódó munkák

- Szombathely, AGORA sportház vízellátás, szennyvízelvezetés, közműkiváltás 8,3 mFt     (leszámlázva)

- Nádasd-Katafa-Hegyhátsál elkerülő szakasz kivitelezése, vízvezeték-kiváltási munkák 8,6 mFt

- Répcelak gépház átalakítása tervezés 1,9 mFt, (vegyes finanszírozás: használati díj és önkorm. forrás)

# Hibaelhárítás, eszközfenntartás

A zavartalan szolgáltatásnyújtás biztosítéka a víz- és szennyvíz közművek és kiszolgáló eszközök megfelelő üzemi körülményeinek folyamatos biztosítása az eszközök tervszerű karbantartásán, a meghibásodások azonnali kijavításán, a mérésügyi előírások szerinti vízóra-hitelesítések, mérőcserék elvégzésén, hálózatöblítéseken, víztározók tervszerű fertőtlenítő mosatásán keresztül. Mindezek egyre nagyobb része, mintegy 85-90 %-a saját kivitelezésben történik, kisebb része pedig megbízásba adott munka.

A társaság 2015. évi üzleti terve 805 800 eFt saját, valamint 119 000 eFt megbízásba adott, összesen 924 800 eFt értékű fenntartási munkát tartalmaz. A 2015. I. félévi saját kivitelezésű eszközfenntartás a bázisidőszakhoz képest 30,2 %-os, a megbízásba adott munkák értéke 37,8 % növekedést mutat, az eszközfenntartási terv együttes  I. félévi teljesítése 55,9 %, 30,9 %-kal magasabb a bázisidőszaknál.

## Eszközfenntartási költségek alakulása

- eFt

|  | 2014. I. félév tény |  |  | 2015. év terv |  | 2015. I. félév tény |  | tény/ bázis |  | tény/ terv |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saját kivitelezésben végzett eszközfenntartás |  | 357 599 | 805 800 |  | 465 589 |  | 130,2% |  | 57,8% |  |  |
| ebből: Üzemmérnökségek által végzett |  | 266 405 | 642 000 |  | 355 091 |  | 133,3% |  | 55,3% |  |  |
| Uszoda és Termálfürdő által végzett |  | 6 999 | 13 000 |  | 7 288 |  | 104,1% |  | 56,1% |  |  |
| Fenntart.és Építési Üzem által végzett |  | 84 195 | 150 800 |  | 86 219 |  | 102,4% |  | 57,2% |  |  |
| Egyéb (épületek, kisgépek, gépjárművek) |  |  | 25 800 |  | 16 991 |  |  |  | 65,9% |  |  |
| Megbízásba adott eszközfenntartás |  | 37 140 | 119 000 |  | 51 193 |  | 137,8% |  | 43,0% |  |  |
| ebből: Fenntartási és Építési Üzem megrendelése |  | 3 582 | 10 000 |  | 3 427 |  | 95,7% |  | 34,3% |  |  |
| Uszoda és Termálfürdő területén |  | 1 059 | 4 000 |  | 2 514 |  | 237,4% |  | 62,9% |  |  |
| Gépjárművek, munkagépek |  | 9 913 | 21 000 |  | 16 331 |  | 164,7% |  | 77,8% |  |  |
| Informatika, labor, raktár |  | 3 175 | 10 000 |  | 4 184 |  | 131,8% |  | 41,8% |  |  |
| Közmű műtárgyak |  | 19 411 | 70 000 |  | 24 737 |  | 127,4% |  | 35,3% |  |  |
| Havaria tartalék |  |  | 4 000 |  |  |  |  |  | 0,0% |  |  |
| Eszközfenntartás összesen |  | 394 739 | 924 800 |  | 516 782 |  | 130,9% |  | 55,9% |  |  |

## Saját kivitelezésben végzett eszközfenntartás

Saját kivitelezésben az  üzemmérnökségek,  a Fenntartási és Építési Üzem, valamint  az Uszoda és Termálfürdő végeznek eszközfenntartást, a terv 57,8 %-ra teljesült.

Az üzemmérnökségek saját eszközfenntartása a közmű műtárgyak tervszerű karbantartásából és a váratlan meghibásodások elhárításából áll, a Fenntartási és Építési Üzem tevékenysége a vízmérő-, szivattyú- és kisgépjavítás, gépészeti és lakatos munkák, gépjárművek, munkagépek javítása-szervizelése, villamos, automatikai és irányítástechnikai karbantartások. Az Uszoda és Termálfürdő a létesítmény üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő villamos, gépészeti, lakatos karbantartási munkákat, illetve az esetlegesen felmerülő meghibásodások javítását végzi el.

### Üzemmérnökségek által végzett eszközfenntartás

Tervszerű karbantartások: kutak, szivattyúk, víztároló létesítmények, védterületek karbantartása, víz- és szennyvízelvezetési hálózatok manuális és műszeres ellenőrzése, mosatása, a lejárt hitelesítésű és meghibásodott vízmérők cseréje, bekötés cserék, stb.

Váratlan meghibásodások elhárítása: bekötések és szerelvényei meghibásodásának javítása, gerincvezeték csőtörések javítása, tűzcsapjavítások és cserék, stb.

- Az üzemmérnökségek által végzett eszközfenntartás költsége 355 091 eFt, a terv 55,3 %-a.

Meghibásodások főbb csoportjainak alakulása

|  | 2014. I. félév |  |  |  |  |  | 2015. I. félév |  |  |  |  | Index |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ivóvíz hálózat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Csőtörések száma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gerincvezetéken |  | 87 |  | db |  | 111 |  |  | db | 127,6% |  |  |  |  |  |
| bekötővezetéken |  | 137 |  | db |  | 165 |  |  | db | 120,4% |  |  |  |  |  |
| Csőcsere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gerincvezetéken |  | 342 |  | fm |  | 270 |  |  | fm | 78,9% |  |  |  |  |  |
| bekötővezetéken |  | 1 865 |  | fm |  | 1 589 |  |  | fm | 85,2% |  |  |  |  |  |
| Szerelvény javítások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gerincvezetéken |  | 85 |  | db |  | 226 |  |  | db | 265,9% |  |  |  |  |  |
| bekötővezetéken |  | 742 |  | db |  | 705 |  |  | db | 95,0% |  |  |  |  |  |
| Szennyvíz hálózat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dugulások száma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gerincvezetéken |  | 113 |  | db |  | 102 |  |  | db | 90,3% |  |  |  |  |  |
| bekötővezetéken |  | 164 |  | db |  | 244 |  |  | db | 148,8% |  |  |  |  |  |

A vízhálózaton jelentkezett gerincvezeték meghibásodások nagy része a vas csővezetékek korrodálódásából, valamint az eternit csövek kagylós töréséből és KM-PVC csövek repedéséből tevődik össze. Ezek oka lehet a vezetékek kora, műszaki állapota, kivitelezés hibái.

A bekötővezetéken bekövetkező meghibásodások az elöregedett horganyzott vezetékek kilyukadásából, régi megfúró idomok és egyéb vas szerelvények korrodálódásából tevődik össze.

A váratlan meghibásodások számának csökkentését, illetve ezek megelőzését szolgálják a tervszerű csőcserék. A csőtöréseken kívüli egyéb meghibásodások nagy része jellemzően a régi szerelvényeknél fordul elő: a vízmérő aknákban levő szerelvények korrodálódásából, ólom közdarabok kilyukadásából, a tolózárak tömbszelence folyásaiból, tűzcsapok gumi tömítőfelületeinek elhasználódásából ered.

### Fenntartási és Építési Üzem által végzett eszközfenntartások

- Gépészeti és villamos berendezéseken saját tevékenységben végzett fenntartási munkák (db)

| Megnevezés |  | 2014. I. félév |  | 2015. I. félév |  | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Búvárszivattyú javítás | 19 |  | 23 |  | 121,1% |  |
| Szennyvízszivattyú javítás | 184 |  | 330 |  | 179,3% |  |
| Centrifugál szivattyú és kompresszor javítás | 125 |  | 117 |  | 93,6% |  |
| Kisgép javítás | 116 |  | 124 |  | 106,9% |  |
| Nagyfeszültségű hálózat és trafó javítás | 17 |  | 8 |  | 47,1% |  |
| Erősáramú villamos berendezés javítás | 76 |  | 74 |  | 97,4% |  |
| Egyéb villamos javítás | 3 |  | 0 |  | 0,0% |  |
| Üzemirányító és jelátviteli berendezés javítás | 125 |  | 86 |  | 68,8% |  |
| Összesen | 665 |  | 762 |  | 114,6% |  |

Az üzem 2015. I. félévi tevékenységének költsége 86 219 eFt, a terv 57,2 %-a

### Vízmérő csere, javítás, -hitelesítés

- A tervszerű megelőző karbantartás keretén belül az üzemmérnökségek az I. félév során az éves terv 44 %-át, 10 464 db lejárt hitelesítésű vízmérőt cseréltek a vízhálózatokon. A Fenntartási és Építési Üzem a tervezett 47,2 %-át, 11 075 db vízmérő javítását, hitelesítését végezte el.

## Megbízásba adott  eszközfenntartás

Megbízásba adott eszközfenntartási munkák költsége 7 %-kal marad el az időarányos tervtől.

A Fenntartási és Építési Üzem által megrendelt munkák: nagy átmérőjű vízmérők hitelesítésének, kisgépek, szivattyúk, műszerek, transzformátorok javításának I. féléves teljesítése 34,3 %,           3 427 eFt.

Az Uszoda és Termálfürdő részére megrendelt munkák értéke az I. félévben a terv 62,9 %-a.

Gépjárművek, munkagépek idegen javítása keretében történik a ZRt. által üzemeltetett gépjárművek, munkagépek kötelező garanciális felülvizsgálata, szervize, valamint a szakszervizben történő javítási munkák. Teljesítési index 77,8 %, 16 331 eFt .

Informatika, labor, raktár a ZRt. által üzemeltetett számítógépes hálózat hardver berendezéseinek (számítógépek, szerverek, stb.) ellenőrzését, valamint a laborban használt műszerek, berendezések szervizelését, karbantartását tartalmazza, összességében a terv 41,8 %-át, 4 184 eFt-ot tettek ki.

Közmű műtárgyak eszközfenntartási munkáit a ZRt. üzemeltetési területén lévő egyes gépek, berendezések, építmények, területek (légfúvók, iszapcentrifugák, síkrácsok, technológiai műszerek, gázmotorok, riasztók,  víztornyok, védőterületek stb.) szervizelése és karbantartása teszi ki, amely az     I. félévben a tervezett  35,3 %-a, 24 737 eFt ).

# Vízminőség, szennyvíztisztítás, környezetvédelem, ellenőrzés

Az I. félév folyamán 2657 db ivóvíz, felszíni víz, fürdővíz mintából 2038 db 30936 paraméterre kiterjedő kémiai, 2276 db 9082 paraméterre kiterjedő bakteriológiai és 764 db 8284 paraméterre kiterjedő biológiai meghatározást végzett el a laboratórium. Ezen belül közérdekű üzemeltetés Celldömölk vízmű rendszeren 40 db vízmintavételt végeztünk, 1 db vízminta eredménye haladta meg a 201/2001.(X.25.) Korm.rendelet A, 13 db a C táblázatának határértékeit: Celldömölk gépház kimenő víz ammónium tartalma 0,9-1,1 mg/L (határérték 0,5 mg/L), a hálózati minták vastartalma 0,21-1,1 mg/L (határérték 0,2 mg/L) és mangántartalma 0,07-0,33 mg/L (határérték   0,05 mg/L).

A saját üzemeltetési területen 18 mintavételi helyen az eredmények azonnali beavatkozást igényeltek. Az üzemmérnökségek tájékoztatását követően a szükséges beavatkozás végrehajtása után ismételt mintázás és vizsgálat következett.

## A vízminőség megőrzése érdekében végzett tevékenységek

- Vízmintázás a 21/2002.(IV.25.) KöViM, valamint a 201/2001.(X.25.) Korm.rendelet alapján átdolgozott és a Vas, Zala és Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által elfogadott ütemterv alapján.

- Az ivóvíz tározók tavaszi és őszi mosatási ütemtervének összeállítása, a mosatás ellenőrzése mintázással, azonnali visszajelzés.

- Kútfelújítások, szűrőkavics cserék fokozott bakteriológiai ellenőrzése.

- Lakossági panaszok kivizsgálása.

- A Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve hatósági ellenőrzései eredményeinek kezelése.

- Havonta eredményes arzén monitoring végrehajtása Tormásliget és Nemesrempehollós vízellátó rendszereken.

- Kéthetente eredményes nitrit monitoring végrehajtása Celldömölk vízellátó rendszeren.

## Ivóvízellátás technológiai vonatkozásai

- Megfelelően működik az ivóvízminőség-javító program keretében 2014. évben megépült Csepreg, Körmend-Horvátnádalja és Hunyadi út, valamint Szarvaskend vízmű gépház vas-, mangán- és arzénmentesítő technológiája. Arzén határérték túllépés egyik gépházban sem volt.

- Csepregen felülvizsgáltuk a technológia működését, a vegyszeradagolást: a beadagolt vas-só mennyiségét harmadára csökkentettük úgy, hogy a gépházkimenő víz minősége (arzén, vas, mangán) megfelelő. A beavatkozás a technológia élettartamának növekedését és költségcsökkenést eredményez. A témáról a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatója szakdolgozatot készített.

- A VASIVÍZ ZRt. munkacsoportja felülvizsgálja a sérülékeny Szombathely-Újperint vízbázis állapotát. Az értékelő munka eredményeképp javaslat készül a monitoring rendszer üzemeltetésére, a vízbázisvédelmi beavatkozásokra. Folyamatban van rétegvíz figyelőkutak létesítése.

- A 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról előírja a klórgázt alkalmazó technológiák esetében a biztonsági berendezések felszerelését és üzemeltetését, így felülvizsgáltattuk külső céggel a káldi klórgáz adagoló rendszer biztonsági berendezéseit.

- A 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet előírása alapján (vízminőségi adatok közzététele) elkészítettük Sárvár, Jákfa, Sárvár-Lánkapuszta és Celldömölk vízellátási rendszer adattábláját, amelyek felkerültek a VASIVÍZ ZRt. honlapjára.

- Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 2014. december 31-én módosításra került. A módosítás kötelezően használandó elektronikus adatgyűjtő rendszerként a Humán felhasználású vizek informatikai rendszerét (HUMVI rendszer) határozta meg: a vízminőség-ellenőrző vizsgálatokkal, a határérték-túllépésekkel, a szennyezés veszélyével járó rendkívüli eseményekkel, valamint a minőségjavító intézkedésekkel kapcsolatos adatok, információk rögzítése, folyamatos tárolása és kezelése céljából. Szükséges volt a VASIVÍZ ZRt-nél meglévő Műszaki Információs Rendszer Labor moduljának fejlesztése. Az új program tesztelése megtörtént, így már teljesíthető az adatszolgáltatás a HUMVI rendszer felületén.

- 2015. június 30-ig elkészítettünk 26 db vízbiztonsági tervet, továbbá beadásra került Csepreg vízellátó rendszer vízbiztonsági terve a technológia módosítása miatt.

## KEOP ivóvízminőség-javító program

A 201/2001 (X.25.) kormányrendeletben előírt minőségű víz biztosításáért az érintett önkormányzatoknak lehetősége van a KEOP ivóvízminőség-javító programban való részvételre. A projektek megvalósulása érdekében társaságunk a pályázatok előkészítésével, szakmai segítségnyújtással segíti a pályázó önkormányzatokat.

Folyamatban lévő pályázatok

Vízbázis	Pályázat beadása	Kivitelezés várható megkezdése

Tormásliget-Halogy (közös pályázat)	 I. forduló 2011.  	II. ford. pályázati lehetőséget követően

Porpác 	 I. forduló 2012.	II. ford. pályázati lehetőséget követően

Nemesrempehollós	II. forduló 2013.       II. ford. pályázati lehetőséget követően

Megvalósult pályázatok

Vízbázis		Műszaki átadás- átvétel és próbaüzem

Káld 	2013. 03. 26.

Szentgotthárd-Farkasfa	2013. 12. 20.

Mersevát	2013. 12. 20.

Körmend	2014. 11. 28.

Csepreg	2014. 12. 31.

Szarvaskend	2015. 01. 22.

Nemesrempehollós vízbázis a 1477/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet értelmében (a 2014-2020. programozási időszakban) támogatást kap a KEHOP keretében. A projekt Irányító Hatóság által javasolt támogatási összege 62 mFt (nettó összeg, 90 %). A pályázati felhívás kiírásra került, a pályázat 2014. november 17-től nyújtható be. A pályázat tényleges benyújtásához további hatósági intézkedést (pl. pályázatok központi menedzselése, önerő biztosítása) vár az önkormányzat.

Tormásliget és Halogy vízbázisok (közös pályázat) és Porpác vízbázis pályázatai a II. forduló beadása előtt állnak, azonban a felsorolt vízbázisok számára a pályázati lehetőség átmenetileg lezárásra került. Várhatóan a projektek megvalósítására a 2014-2020. közötti időszak KEHOP forrásaiból fognak pályázati támogatást biztosítani.

## Szennyvíztisztító telepek üzemelési körülményei

A laboratóriumban az év folyamán elvégzett önellenőrzési és üzemeltetést segítő technológiai vizsgálatok száma: kémiai 3054 db, bakteriológiai 43 db, biológiai 317 db.

Társaságunk a szennyvíztisztító telepeket a rendelkezésére álló eszközökkel a lehető legkörültekintőbben üzemelteti.

A tisztított szennyvizek minősége többnyire az elvárható értéknek megfelelő. Határérték túllépés elsősorban azokon a telepeken jelentkezik, ahol a megfelelő technológiai feltételek nem biztosítottak (fejletlen irányítástechnika, bejelzés hiánya, elégtelen fúvókapacitás, tápanyag eltávolító fokozat hiánya, a korlátozott fölösiszap-elvételi lehetőség, túlterheltség, stb). Az utóbbi időben üzemeltetésre átvett szennyvíztisztító telepeken – Celldömölk, Kemenesmihályfa, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Mersevát – a határérték túllépésekért elsősorban azok műszaki állapota tehető felelőssé, mely az elmaradt karbantartások eredménye.

A tisztított szennyvíz foszfortartalmára előírt kibocsátási határértékek betartása a legtöbb telepünkön csak kiegészítő vegyszeres foszforeltávolítással tartható. Jelenleg Bögöte, Felsőcsatár, Ják, Kám, Kemenesszentmárton, Kemenessömjén, Nagykölked, Peresznye, Pornóapáti, Répcelak, Sitke telepeken nincs kiépített foszforeltávolítási lehetőség.

Társaságunk a tárgyidőszakban a szennyvíztisztító telepek fejlesztését a szennyvízközmű-használati díj, az önkormányzatok által korábbi években fejlesztési támogatásként visszaadott használati díj és az amortizáció terhére folytatta, amelynek eredményeképpen nőtt az üzembiztonság. Ezek elsősorban vegyszeradagolás kiépítését, szivattyúk pótlását, műszer beszerelést, állagmegóvást tartalmaznak.

Súlyos üzemeltetési nehézséget okoz, hogy - bár a csatornahálózatok túlnyomó része elválasztó rendszerű - csapadékos és azt követő időben a szennyvíztisztító telepekre érkező szennyvíz mennyisége jóval meghaladja a névleges terhelhetőségnek megfelelő értéket, ami a telepek rövidebb-hosszabb ideig tartó üzemzavarát okozza (elsősorban Ivánc, Egyházasrádóc, Gersekarát, Hegyhátszentjakab, Rádóckölked, Csepreg, Jánosháza, Répcelak, Szentpéterfa, Felsőcsatár tisztítótelepek).

Répcelak és Csepreg csatornahálózatán béleléses technológiával próbáljuk mérsékelni a vízbetöréseket. A csepregi hálózaton májusban a nagy mennyiségű csapadékvíz miatt havária helyzet alakult ki. Tehermentesíteni kellett a hálózatot, ezért felszíni vízbe szivattyúztuk a higított szennyvizet, amely miatt várhatóan rendkívüli vízszennyezési bírságot szab ki a hatóság.

Hasonlóan kellett tehermentesítenünk februárban a közérdekű üzemeltetésű Csörötnek szennyvízrendszerhez tartozó Szakonyfalu csatornahálózatát is, de bírsághatározatot a kis mennyiség miatt valószínűleg nem kapunk a hatóságtól.

## Szombathely-Kőszeg regionális csatornarendszer szennyvíztisztító telepének működése

Szennyvíztisztítás

2015.  I. félévben 3 950  em3 szennyvíz tisztítása történt a 2014. évi 3 771 em3 -rel szemben. A növekedés a csapadékos időjárás illetve a magasabb értékesített vízmennyiség következménye.

A mechanikai fokozat 398 t szennyeződést távolított el a szennyvízből, ez 89 % az előző év hasonló időszakának mennyiségéhez képest. A biológiai fokozat műtárgyai megfelelően üzemeltek.

A kifolyó szennyvíz paraméterei a heti önkontroll mérések alapján minden esetben határérték alatt voltak. Hatósági ellenőrzés a félév során nem volt.

Iszapkezelés illetve biogáz termelés

Az előülepítőkből elvett nyers- vagy primer iszap gravitációs sűrítés után, keverve a biológiai fokozatról elvett gépi sűrített fölös eleven-iszappal, a rothasztó tornyokba kerül. A bázisidőszakhoz képest 5 %-kal több, 50 em3 feladott iszapból 406 em3, 6 %-kal több mennyiségű biogáz keletkezett, amelyből a gázmotorok 807 156 kWh villamos energiát termeltek, ez 7 %-kal magasabb az előző félévi mennyiségnél. A gázmotorok által termelt hőt is felhasználjuk a tornyok fűtéséhez és a használati melegvíz (fűtés, csapi melegvíz) előállítására, továbbá a fennmaradó biogáz kazánokban történő elégetése a telep fűtéséhez járul hozzá.

Iszapelhelyezés, komposztálás

A szennyvíztisztító telepről az előző időszakinál 15 %-kal kevesebb, 4 294 t rothasztott, víztelenített iszap került a komposztáló telepre. A rendkívül csapadékos időjárás nagymértékben megnehezítette a komposztálást. Az esetek jelentős részében vizes volt a bekeverésre váró iszap, a struktúraanyag, és a rostálásra váró félkész komposzt, ebből következően a komposzt bekeverése, illetve a rostálása is komoly nehézségekbe ütközött, folyamatosan torlódott. A keletkezett komposztból eladott mennyiség 1 686 t, a társaság vízmű védterületeire kiszállított komposzt 20 t. A komposzt értékesítéséből 1 686 eFt bevétel származott.

A komposztáláshoz szükséges faaprítékot mint struktúraanyagot teljes mennyiségében önköltségi (darálás, szállítás) áron sikerült biztosítani.

## Szennyvíziszap elhelyezés, környezetvédelem

A társaság által üzemeltetett szennyvíztisztító telepeken keletkező szennyvíziszapokat elsősorban mezőgazdasági területeken történő elhelyezéssel hasznosítjuk.

A szombathelyi szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszap a Csepreg, Peresznye, Felsőcsatár, Kenyeri, Pornóapáti, Meggyeskovácsi, Egyházasrádóc, Püspökmolnári, Ják, Kám, Bögöte, Külsővat, Sitke, Rábahídvég, Uraiújfalu, Tokorcs, Kemenesszentmárton, Kemenesmihályfa, Kemenessömjén, Mersevát  és Szentpéterfa településeken üzemelő szennyvíztisztító telepekről beszállított szennyvíziszapokkal együtt kerül rothasztásra, víztelenítésre, majd komposztálás után mezőgazdasági területeken történő hasznosításra.

Egyházashetyéről a víztelenített szennyvíziszapot a szombathelyi komposztáló telepre szállítjuk.

Jánosházán a víztelenített, szalmával kevert iszap szintén mezőgazdasági felhasználásra, beszántásra kerül.

Répcelakon - a Nickről beszállított iszappal együtt -, valamint Vasváron – a Csehimindszentről beszállított iszappal együtt -, továbbá Celldömölkön és Sárváron a folyékony szennyvíziszapot átmeneti tárolás után injektálással juttatják ki mezőgazdasági területekre.

Körmenden a helyi szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszapon felül víztelenítik még Gersekarát, Hegyháthodász, Hegyhátszentjakab, Nagykölked, Nádasd és Ivánc szennyvíztisztítójában keletkezett sűrített szennyvíziszapokat. Az így összegyűlt szennyvíziszapot a Müllex-Körmend Kft. szállítja el és használja fel komposztálást követően az általa üzemeltetett hulladéklerakón takaróföldként.

Szentgotthárdról, valamint Csörötnek és térségéből a Heiligenkreuz-ban (Ausztria) történő tisztítás után keletkező szennyvíziszapot hulladék-behozatali engedéllyel a visszaszállítást követően szintén mezőgazdasági területeken helyezzük el. A szállítóval kötött kedvező megállapodás eredményeként a vizsgált időszakban ez társaságunknak költséget nem jelentett.

2015. I. félévben a komposztáló telepről értékesített komposzt 1686 t, a társaság vízmű védterületeire kiszállított komposzt 20 t. Körmendről a Müllex-Körmend Kft. által elszállított szennyvíziszap 696 t volt.

2015. I. félévben Szombathely, Vépi úti telephelyről történt 150 kg veszélyes hulladék elszállítása 6 eFt ártalmatlanítási és szállítási költséggel. Tárgyidőszakban teljesített környezetvédelmi kötelezettségeink - hulladékszállítás, levegő-tisztaság védelmi vizsgálatok, környezetterhelési díjak - összköltsége 16 657 eFt.

Hulladékkezelési tevékenységből (nem csatornázott településeken összegyűjtött szennyvíz fogadása és kezelése) származó bevétel saját üzemeltetési területen 7 676 eFt, a közérdekű üzemeltetési területen (Celldömölk) 529 eFt.

Megállapodást kötöttünk a Sorok Inert Kft-vel építési-bontási hulladék ártalmatlanítása tárgyában.

A vízterhelési díj 50 %-a erejéig továbbra is igénybe vehető kedvezmény a felszíni vizet közvetlenül terhelő vízterhelést csökkentő, jogerős elvi vízjogi vagy vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező beruházásokra.

## Üzemellenőrzés, csatornabírság

A 2014. évi ellenőrzések eredményei alapján 4 kibocsátó (LUK Savaria Kft. Szombathely, a Kollarits Kft. Lukácsháza, az Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló és a Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd) esetében terjesztettünk fel a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra csatornabírság javaslatot. Az Igazgatóság a javaslatokat elutasította, így ez évben csatornabírság bevétel nem keletkezett.

2015. I. félévben a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a 27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet, valamint az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet alapján 21 db akkreditált szennyvíz mintavétellel egybekötött üzemi ellenőrzést végeztünk, amelyből 8 db kibocsátó esetében határérték feletti szennyezőanyag tartalmat mértünk.

## Hatósági ellenőrzés, szennyvízbírság

Az élővíz szennyezések után a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 2014. évre kiszabott (2015. évben fizetendő) szennyvízbírság összege Nádasd szennyvízkibocsátása után 61 eFt.

A szennyvíztisztító telepeken szükséges fejlesztések elmaradása esetén a jogszabály biztosította türelmi idő (2015. év) lejártával a határértékeknek nem megfelelő kibocsátott szennyvíz után drasztikus bírság növekedésekkel kell számolni.

# Létszám- és bérgazdálkodás

#### Korrigált munkajogi állományi létszám (fő)

|  | 2014. I. félév tény |  |  | 2015. év terv |  |  | 2015. I. félév tény |  |  | tény/ bázis |  |  | tény/ terv |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teljes munkaidős |  | 554 | 616 |  |  | 608 |  |  | 109,7% |  |  | 98,7% |  |  |  |  |
| Nem teljes munkaidős* |  | 12 | 19 |  |  | 14 |  |  | 116,7% |  |  | 73,7% |  |  |  |  |
| Összesen |  | 566 | 635 |  |  | 622 |  |  | 109,9% |  |  | 98,0% |  |  |  |  |

#### A munkavállalók éves átlagos statisztikai állományi létszáma állománycsoportonként (fő)

|  | 2014. I. félév |  |  | 2015. I. félév |  |  |  | Index |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teljes munkaidős |  | 542,9 | 603,0 |  |  | 111,1% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nem teljes munkaidős* |  | 11,7 | 14,4 |  |  | 123,1% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Összesen |  | 554,6 | 617,4 |  |  | 111,3% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *havi 60 óra alatt foglalkoztatottak nélkül |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A ZRt üzleti tervében 2015. december 31-re meghatározott betölthető álláshelyek száma 635, amely a szolgáltatási terület 2015. január 1-jei bővülése miatt 40-nel több az előző év végére a közérdekű üzemeltetés miatt módosított tervben meghatározott álláshelyek számánál.

Bérköltség állománycsoportonként (eFt)

|  | 2014. I. félév tény |  |  | 2015.év terv |  | 2015. I. félév tény |  | tény/ bázis |  | tény/ terv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teljes munkaidőben fogl. bére | 700 081 |  | 1 803 535 |  | 823 489 |  | 117,6% |  | 45,7% |  |
| Nem teljes munkaidős fogl. bére |  | 9 115 | 26 371 |  | 11 895 |  | 130,5% |  | 45,1% |  |
| Egyéb bérek | 6 600 |  | 15 935 |  | 7 921 |  | 120,0% |  | 49,7% |  |
| Összesen | 715 796 |  | 1 845 841 |  | 843 305 |  | 117,8% |  | 45,7% |  |

2015. I. félévben költségként elszámolt bér 843 305 eFt , amely az éves tervszám 45,7 %-a, az előző időszak bértömegénél 17,8 %-kal magasabb.

A bértömeg növekedése egyrészt abból ered, hogy a társaság igazgatóságának jóváhagyása alapján 2014. december 1-től a bértömeg havonta 6 000 eFt-tal növelhető, másrészt a szolgáltatási terület bővüléséből adódó létszámnövekedéshez kapcsolódó bértömeg növekedésből.

Társaságunk 2014. márciustól meghatározott béren kívüli juttatási elemeket tartalmazó - cafeteria - rendszert vezetett be, amely minden munkavállaló számára egyenlő feltételekkel biztosítja a különböző juttatások közti szabad választást.

2015. évben a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére biztosított juttatások bruttó (azaz adóval és járulékokkal növelt) összege 40 eFt/fő-vel növekedett, így 240 eFt/fő/év, részmunkaidő esetében a juttatás a munkaidő arányában jár (minimum 60 eFt/fő/év).

A cafeteria-keret az év folyamán egyenletesen, havi bruttó 20 eFt/fő értékben használható fel.

Adómentes juttatásként választható a Kultúra utalvány 50 eFt/fő/év, a Sport Erzsébet-utalvány korlátlan összegben, illetve a cafeteria keretösszeg maximumáig a lakáscélú hiteltörlesztéshez nyújtott munkáltatói támogatás.  Az Étkezési Erzsébet utalványt 35,7 %-os adó terheli 8 000 Ft/hó/fő összegig, ugyanekkora az adó mértéke a Széchenyi-pihenő-kártya, az Iskolai Erzsébet-utalvány, az Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári illetve egészségpénztári befizetés esetén. Az Étkezési Erzsébet-utalvány után 8 000 Ft/hó/fő összeg felett 51,2 % adó fizetendő.

Az I. félév során  a működtetési bértartalékból 1 650 eFt került felhasználásra: 1 munkavállaló VASIVÍZ   Emlékérmet kapott, 9 munkavállaló Oklevélben részesült. A szervezeti egységek bérmaradványából jutalom nem került kifizetésre, a Kollektív Szerződés alapján 21 főnek összesen     4 141 eFt jubileumi jutalom kifizetése történt, amely nem része a bérköltségnek.

2015. I. félév teljes munkaidős átlagkeresete 225 737 Ft/fő/hó, a bázis időszak 210 614 Ft/fő/hó átlagkereseténél 7,2 %-kal magasabb.

# Pénzügyi helyzet

A Társaság likviditását döntő mértékben a víz- és csatornaszolgáltatásból származó bevétel határozza meg, amely 2015. I. félévben az összes bevétel  91,2 %-át tette ki. Az elsődleges tevékenységekről   228 270 db számla készült.

2012. július 15-től a lejárt határidejű tartozások behajtásának szabályai megváltoztak, hosszabb időt vesz igénybe, illetve költségesebb a behajtási folyamat.

Az a felhasználó korlátozható az ivóvíz szolgáltatásban, aki a fizetéssel 60 napot meghaladó késedelembe esett, fizetési haladékról, részletfizetésről egyeztetést kezdeményezett, de az nem vezetett eredményre, illetve előrefizetős mérő elhelyezését sem vállalta, továbbá akinek írásban legalább kétszer, az átvétel igazolására alkalmas módon (ajánlott valamint tértivevényes levél) történt a felszólítása, illetve az intézkedésről a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv értesítése a felszólítással egyidejűleg, majd a korlátozás bevezetése előtt 8 nappal megtörtént. A fizetési felszólítás kiküldése még tovább hosszabbítaná a behajtás időtartamát, ezért ezek száma jelentősen lecsökkent. A fizetési határidő lejárta után 20 nappal a 8 000 Ft feletti összeggel tartozóknak kiküldjük az 1. számú korlátozási/kizárási felszólítást (K1). A felszólításban megjelölt határidő lejártát követően azoknak a felhasználóknak küldünk 2. sz. felszólítást (K2), akiknek a tartozása legalább 40 napja lejárt, az ebben közölt határidőt követően nyílik lehetőség a szolgáltatás korlátozására, amennyiben a tartozás teljes összege nem kerül kiegyenlítésre.

Az előzőekben említett intézkedések hatására sem fizetők ellen 1 millió Ft alatti tartozás esetén fizetési meghagyás kibocsátása kérhető a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elektronikus rendszerén keresztül. Ennél nagyobb összegű tartozás peres eljárásban érvényesíthető.

|  | 2014. I. félév |  | 2015. I. félév |  | Index |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiküldött fizetési felszólítás | 2 062 | db | 125 | db | 6,1% |  |
| Elindított 1. korlátozási-kizárási eljárás | 1 974 | db | 69 | db | 3,5% |  |
| Elindított 2. korlátozási-kizárási eljárás | 889 | db | 3 | db | 0,3% |  |
| Elindított 1. korlátozás-kizárás tőketartozása | 49 051 | eFt | 15 733 | eFt | 32,1% |  |
| Elindított 2. korlátozás-kizárás tőketartozása | 23 908 | eFt | 3 754 | eFt | 15,7% |  |
| 1 db elindított 2. korlátozás-kizárásra jutó tőketartozás | 27 | eFt | 1251 | eFt | 4653,0% |  |
| Tényleges korlátozás-kizárás | 88 | fogy. | 33 | fogy. | 37,5% |  |
| Fiz. és korl./kizárási felszól-ra befiz. késedelmi kamat | 6 155 | eFt | 7 096 | eFt | 115,3% |  |
| Részletfizetési kedvezményben részesült | 492 | fogy. | 314 | fogy. | 63,8% |  |
| Részletfizetés tőketartozása | 57 076 | eFt | 20 225 | eFt | 35,4% |  |
| Fizetési meghagyás kibocs. iránt beadott kérelem | 268 | db | 25 | db | 9,3% |  |
| Fiz.meghagyás kibocsátása iránti kérelmek összege | 31 915 | eFt | 2 158 | eFt | 6,8% |  |

Amennyiben a jogerős fizetési meghagyás hatására sem történik meg a tartozás kiegyenlítése,

azt bírósági végrehajtásra adjuk tovább:

|  |  | 2014. I. félév |  |  | 2015. I. félév |  |  | Index |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bírósági végrehajtásra adott követelés | 73 |  | db | 118 |  | db | 161,6% |  |  |
| Bírósági végrehajtásra adott köv. tőkeösszege | 18 714 |  | eFt | 19 321 |  | eFt | 103,2% |  |  |
| 1 bírósági végrehajtásra adott köv. tőkeösszege | 256 |  | eFt | 164 |  | eFt | 63,9% |  |  |
| Követelések teljes végrehajtási ügyértéke | 30 994 |  | eFt | 34 425 |  | eFt | 111,1% |  |  |
| (tőketart, fiz.meghagyások és végrehajt. ktge, illetékek, kés.kamat) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A végrehajtás alatt álló eljárásokból |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| az időszakban befolyt összeg | 12 706 |  | eFt | 20 226 |  | eFt | 159,2% |  |  |
| Ingatlanra bejegyzett tőkekövetelés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a beszámolási időszak utolsó napján | 3 194 |  | eFt | 2 690 |  | eFt | 84,2% |  |  |

Az üzleti terv teljesítési időpontjában a 30 napon túli lejárt követelések

és megoszlásuk a lejárat ideje szerint

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | eFt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lejárat ideje |  | 2014. jún. 30. |  |  | 2014. dec. 31. |  |  |  | 2015. jún. 30. |  |  |  | 2015. jún.30/ 2014. jún.30. |  |  | 2015. jún.30/ 2014. dec. 31. |  |  |
| 31-90 nap | 95 390 |  | 23% | 76 959 |  | 19% | 95 802 |  |  | 17% |  | 100,4% |  |  | 124,5% |  |  |  |
| 91-180 nap | 67 112 |  | 16% | 47 994 |  | 12% | 106 370 |  |  | 19% |  | 158,5% |  |  | 221,6% |  |  |  |
| 181-360 nap | 52 752 |  | 13% | 67 254 |  | 17% | 133 211 |  |  | 24% |  | 252,5% |  |  | 198,1% |  |  |  |
| 360 napon túl | 198 187 |  | 48% | 203 151 |  | 51% | 231 160 |  |  | 41% |  | 116,6% |  |  | 113,8% |  |  |  |
| Összesen | 413 441 |  | 100% | 395 358 |  | 100% | 566 543 |  |  | 100% |  | 137,0% |  |  | 143,3% |  |  |  |

Az 1-30 nap lejáratú követelések összege 121 599 eFt, az előző év hasonló időszakában ez az összeg 108 521  eFt volt.

Folyamatosan növekszik a 360 napon túli kintlévőség, a tartozások összegét tekintve elsősorban    100 eFt feletti tartozásokból eredően. Ezek azok a nagy összeggel tartozó cégek, akik tartós likviditási gondjaik miatt jelentős késedelemmel, valamint a magánszemély felhasználók azon köre, akik évek óta nem, vagy alig tudnak fizetni. A velük szemben indított végrehajtási eljárások egy részében jelenleg tényleges pénzbevételt nem realizálunk, végrehajtási joggal terheljük meg ingatlanjaikat.

Növekszik azon jelentős fogyasztású közületek, intézmények száma is, amelyek a számlákat több hónapos késéssel fizetik, egy-egy felhasználó egyre nagyobb tartozást halmoz fel.

2015. I. félévben az új integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése idején a számlázási és behajtási tevékenység nem a szokásos ütemterv szerint történt. Egy ilyen nagyságú integrált rendszer bevezetése általában 2-2,5 évet vesz igénybe, társaságunk esetében ezt az átlagosnál jóval rövidebb idő alatt vállalták a felek. Az éles indulás időpontja 2015. február 10., a projekt zárási időpontja 2015. augusztus 10.  A modulok bevezetése, az adatok egyeztetése, ellenőrzése és a zrt. által kért új folyamatok rendezése még július végén is folyamatban volt.

Az új integrált rendszer az I. félév folyamán még nem tette lehetővé a kintlévőség csoportos kezelését, a tartozások egyedi számbavételével lényegesen kisebb kört lehetett kezelni.

A félév folyamán hetente felülvizsgálatra került a TOP20 lista, amelyet időközben TOP40-re bővítettünk, ennek alapján tudtunk egyedi fizetési felszólításokkal korlátozási/kizárási eljárásokat indítani a fenti táblázat adatai szerint.

2015. július végére került az új program olyan szintre, hogy lehetővé vált a lakossági körben (magánszemély és társasház) az 50 ezer Ft feletti tartozások esetén a K1 korlátozási eljárás indítása, július végén/utolsó napjaiban 760 db fizetési felszólítást küldtünk ki.

Tapasztalataink szerint a korlátozási/kizárási eljárás elindítása és főként a tényleges korlátozás/kizárás ösztönzi a felhasználókat tartozás kiegyenlítésére, ennek érdekében az SZMSZ-nek megfelelően 2015. augusztus 1-jén kezdi meg működését az Ügyfélszolgálaton belül létrehozott korlátozási-kizárási csoport.

Jánosházán augusztus 24-én tervezzük 8 lakossági felhasználó kizárását, miután az ivóvíz szolgáltatás számukra közkúttal megoldható.

*          *          *

Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy régiónk egyik meghatározó szolgáltatójává váljunk, ezért pozíciónkat erősítve, a gazdasági racionalitást is szem előtt tartva, törekszünk az üzemeltetési területünk bővítésére. 2014. évben a Hivatal által az integrációs tervben jóváhagyott ütemterv szerint előkészítésre került a SÁRVÁR-VÍZ Kft. működési területének átvétele. 2015. január 1-jétől a SÁRVÁR-VÍZ Kft. korábbi teljes szolgáltatási területén bérleti-üzemeltetési szerződés keretében társaságunk végzi a vízszolgáltatást,  valamint a szennyvízelvezetés és -tisztítást. Az átvétel dokumentumai 2015. januárban a MEKH részére is megküldésre kerültek. A Hivatal 2015. február 24-én kelt 649/2015 számú működési engedélyében az üzemeltetést Sárvár, Jákfa és Sárvár-Lánkapuszta ivóvíz ellátási rendszer, valamint Sárvár szennyvízelvezetési és –tisztítási rendszer vonatkozásában jóváhagyta.

Mersevát, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Kemenesmihályfa önálló szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerek üzemeltetésre történő átvételéről már 2013. IV. negyedévben megkezdtük az üzemeltetőtől és az önkormányzatoktól az adatgyűjtést és az előzetes kalkulációkat. A hivatal 2014. június 30-tól 6 hónapra a VASIVÍZ ZRt-t közérdekű üzemeltetőnek jelölte ki a fenti települések közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás mint víziközmű-szolgáltatás ellátására. A közérdekű üzemeltetés időszakában megkötésre kerültek a bérleti-üzemeltetési szerződések, amelyeket a Hivatal jóváhagyott. 2014. december 30-án a felsorolt rendszereket üzemeltetésre átvettük, amelyet a MEKH 2015. február 24én kelt 649/2015 számú működési engedélyében jóváhagyott.

Celldömölk Város Önkormányzatával a közműves ivóvíz ellátás és szennyvízelvezetés ügyében 2012. óta folytatott tárgyalásokat társaságunk.  A Hivatal 2014. július 2-től 6 hónapos időtartamra a VASIVÍZ ZRt-t jelölte ki közérdekű üzemeltetőnek. A VASIVÍZ ZRt. működési engedélye hatályának területi módosításához szükséges bérleti-üzemeltetési szerződéseket aláírta, azok 2014. szeptember1-jén a Hivatalnak jóváhagyásra megküldésre kerültek. A kért hiánypótlásokat megküldtük, de vagyonértékelés hiányában a MEKH a jóváhagyási eljárást megszüntette és 2015. június 30-ig meghosszabbította  a közérdekű üzemeltetést. Az Önkormányzat 2015. április hónapban a vagyonértékelésről szóló szerződést megkötötte, elkészült vagyonértékelés hiányában az üzemeltetési szerződésekre vonatkozó MEKH jóváhagyási eljárás megszüntetésre került és a Hivatal 2015. szeptember 30-ig meghosszabbította a közérdekű üzemeltetést.

A  korábban RÁBA-VÍZ Kft. által üzemeltetett Csörötnek szennyvízelvezetési és –tisztítási rendszer közérdekű üzemeltetésére a MEKH 2014. december 30-2015. december 30. közötti időszakra társaságunkat jelölte ki. 2015. II. negyedévben  az Önkormányzatnak megküldésre került a bérleti-üzemeltetési szerződés tervezet.

TÁMOP-2.1.3.C-12/1: Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban elnevezésű  pályázat 2015. február 28-án lezárult. A záró beszámoló és kifizetési kérelem társaságunk által 2015. április 16-án benyújtásra került. 2015. I. félévben a pályázathoz kapcsolódóan a Széchenyi Programiroda három alkalommal végzett helyszíni ellenőrzést, az ellenőrzések hiányosságot nem állapítottak meg. A támogatás összegének változása – képzésből kiesettek, igazolt hiányzások miatt – a korábban megkötött Támogatási szerződés módosításra került, amelyet aláírva 2015. június 25-én az EMMI kérésének megfelelően megküldtünk.

Az új integrált vállalatirányítási rendszer bevezetéséhez közösségi értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárást folytattunk, eredménytelen lett, ezért a szerződést egy második tárgyalásos eljárást követően 2014. február 18-án kötöttük meg. Az új integrált vállalatirányítási rendszer bevezetésének első szakasza, a követelmény specifikáció 2014. április 30-án a rendszerterv elfogadásával lezárásra került. A rendszerterv elfogadását követően a vállalkozó megkezdte a szoftverfejlesztéseket, amelynek eredményeként szeptember végén a” FusionR” rendszer telepítésre került a VASIVÍZ ZRt. szerverein. A szoftverfejlesztéssel párhuzamosan a VASIVÍZ ZRt. informatikusai – a korábbi rendszer szállítóinak bevonásával – elkészítették a migrációhoz szükséges programokat, valamint a vállalkozó bevonásával tesztmigrációt végeztek az esetleges hibák feltárására. A korábbi rendszerben (BA) a migrációt megelőző utolsó adatrögzítési nap 2015. január 12. volt. Ezt követően megkezdődött a migrálásra kerülő adatok átadása. A migrációs  adatok ellenőrzése informatikai eszközökkel, valamint az egyes szakterületek által történt. A törzsadatok és folyószámla adatok migrációjának elfogadását követően, 2015. február 10-én kezdődött a rendszer éles üzeme.

2015. I. félévben az új integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése idején a számlázási és behajtási tevékenység nem a szokásos ütemterv szerint történt. Az új integrált rendszer az I. félév folyamán még nem tette lehetővé a kintlévőség csoportos kezelését, a tartozások egyedi számbavételével lényegesen kisebb kört lehetett kezelni. A félév folyamán egyedi fizetési felszólításokkal lehetett korlátozási/kizárási eljárásokat indítani. 2015. júliustól vált lehetővé a kintlévőség csoportos kezelése, elsőként a lakossági körben (magánszemély és társasház) az 50 ezer Ft feletti tartozások esetén indult el a K1 korlátozási eljárás.

Társaságunk a II. félévre vonatkozóan korlátozási/kizárási ütemtervet készített, egyeztetve 2015. augusztus 1-jétől működő korlátozási-kizárási csoporttal.

A társaság az adatszolgáltatási kötelezettségeinek és a saját, belső információs igények kiszolgálásának teljesítésére adattárház rendszer bevezetéséről döntött 2014. júliusában. 2015. augusztus 13-án aláírásra került az erről szóló szerződés, amelyet 2015. augusztus 15-én a licencek átadása követett. Az ezt követő időszakban megkezdődött az adatmodellek kialakítása. A szerződés keretében három adatmodell készült el 2015. I. negyedévében: Főkönyv, Értékesítés, MIR (Műszaki Információs Rendszer).

2015. évtől a közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díját a MEKH javaslat alapján a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. A Hivatal a díjmegállapítással, díjváltozással kapcsolatos javaslatát minden év október 15-ig, első alkalommal 2015. évben küldi meg jóváhagyásra a miniszternek. A hatósági díjak megállapításához a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal adatgyűjtést végez. Az adatgyűjtési rendszer a MEKH által átalakításra került, amely technikai és tartalmi változásokat is jelentett. Az új adatközlési, adatátadási felület (KAR) tesztelése 2015. március 2-9. között megtörtént, a rendszer 2015. március végétől működik. 2015. évben a díjelőkészítéshez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését megelőzően sor került az üzemeltetett víziközmű-rendszerek törzsadatainak egyeztetésére. A törzsadatokra vonatkozó adatszolgáltatás teljesítési határideje 2015. április 13. volt, amelyet társaságunk határidőre teljesített. A díjakkal kapcsolatos előzetes adatszolgáltatásokat társaságunk szintén az előírt - 2015. július 1-jei - határidőre a KAR rendszerbe való feltöltéssel teljesített a Hivatal részére.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) értelmében, a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet (GFT) kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll, amelyet évenként értékelni, felülvizsgálni szükséges, valamint egy évvel „tovább gördíteni”. A 2015. szeptember 15-i beadási határidőre elkészítendő gördülő fejlesztési terv előkészítését 2015. március végén megkezdtük, amelynek első lépéseként 2015. április elején sor került az idei gördülő fejlesztési tervekhez kapcsolódó feladatok meghatározására.

2015. májusban a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal  a működési engedélyünk teljes területére vonatkozó gördülő fejlesztési tervet jóváhagyta a 4319/2015. sz. határozatában.

Társaságunk működését alapvetően meghatározza a Vksztv. által előírt keresztfinanszírozás tilalma, amely alapján nem finanszírozhatók az elsődleges víziközmű-szolgáltatási tevékenységek eredményéből a másodlagos tevékenységek, sőt elsődleges tevékenységek között is érvényes ez az előírás.

Társaságunk folyamatosan keresi a keresztfinanszírozás tiltása okán az uszoda és termálfürdő finanszírozásának lehetőségét. Az uszoda finanszírozásával kapcsolatos problémák kezelésére társaságunk 2012. óta készített megoldás-javaslatokat. 2015. I. félévben a 25/2015.(V.20.) sz. határozatban döntés született a Fedett Uszoda és Termálfürdő jövőbeli üzemeltetése céljából alapítandó gazdasági társaságról. A körülményekben beállt változásokról a VASIVÍZ ZRt. Igazgatósága 2015. II. félévben javaslatot tesz a Közgyűlésnek ezen  határozat végrehajtásának felfüggesztésére.

A 2015. évi veszteség finanszírozása tekintetében Szombathely MJV 64/2015.(II.26.) Kgy. számú határozata szerint Szombathely MJV a 2015. szeptemberi közgyűlésén hozza meg a 2015. évre vonatkozó döntést.

Társaságunk fő célkitűzése  továbbra is a folyamatos, biztonságos és minőségi szolgáltatás nyújtása, a társaságnál maradt tárgyi eszközök amortizációjából származó fejlesztési forrás teljes  egészében történő felhasználása beruházásokra, rekonstrukciókra, a zrt. által működtetett víziközmű vagyontárgyak fenntartási munkáinak elvégzése, az erre fordítható források legalább  szinten tartása.

Mindezek mellett kiemelt feladatunk a fent hivatkozott törvények által meghatározott feladatok végrehajtása.

Dr. Kohuth Viktor

vezérigazgató