### Szombathely Megyei Jogú Város	                      Szombathely Megyei jogú város

#### közgyűlésének				               Közgyűlésének

Városfejlesztési és Környezetvédelmi                                  Pénzügyi és Gazdasági

Bizottsága 				     	                Bizottsága

9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.                     9700 Szombathely, Kossuth L. u.1-3.

|  | # JEGYZŐKÖNYV |  |  |  |  |  |  | Ikt.szám: Oldalszám: 53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tárgy: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság összevont rendkívüli ülése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Helyszín: SZMJV. Polgármesteri Hivatal I. em. nagyterem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Időpont: 2007. május 11. 9:00 - 15:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jegyzőkönyvvezetők: Kőhalminé Merklin Erzsébet, Czink Zsuzsanna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### JELENLÉTI ÍV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÉV |  | ALÁÍRÁS |  |  | MEGJEGYZÉS |  |  |  |
| VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZTVÉDELMI BIOTTSÁG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOÓS JÓZSEF |  |  |  |  |  |  | képviselő, a bizottság elnöke |  |
| CSERMELYI ANDRÁS |  |  |  |  |  |  | képviselő, a bizottság tagja |  |
| KŐVÁRI ATTILA |  |  |  |  |  |  | képviselő, a bizottság tagja |  |
| HARANGOZÓ BERTALAN |  |  |  |  |  |  | képviselő, a bizottság tagja |  |
| HORVÁTH CSABA |  |  |  |  |  |  | képviselő, a bizottság tagja |  |
| VARGA TAMÁS |  |  |  | Nem volt jelen |  |  | külső szakértő, a bizottság tagja |  |
| BENCZIK ZOLTÁN |  |  |  |  |  |  | külső szakértő, a bizottság tagja |  |
| BÖRÖCZ MIKLÓS |  |  |  |  |  |  | külső szakértő, a bizottság tagja |  |
| MAGYAR JÓZSEF |  |  |  |  |  |  | külső szakértő, a bizottság tagja |  |
| DR. IDRÁNYI ZSOLT |  |  |  |  |  |  | külső szakértő, a bizottság tagja |  |
| LITKEI TAMÁS |  |  |  |  |  |  | külső szakértő, a bizottság tagja |  |
| NÉV |  |  |  | ALÁÍRÁS |  |  | MEGJEGYZÉS |  |
| PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dr. NEMÉNY ANDRÁS |  |  |  |  |  | képviselő, a bizottság elnöke |  |  |
| CSERMELYI ANDRÁS |  |  |  |  |  | képviselő, a bizottság tagja |  |  |
| GYEBROVSZKI JÁNOS |  |  |  |  |  | képviselő, a bizottság tagja |  |  |
| SOÓS JÓZSEF |  |  |  |  |  | képviselő, a bizottság tagja |  |  |
| MOLNÁR MIKLÓS |  |  | Nem volt jelen |  |  | képviselő, a bizottság tagja |  |  |
| VIGH GÁBOR |  |  |  |  |  | képviselő, a bizottság tagja |  |  |
| MARTON ZSOLT |  |  |  |  |  | képviselő, a bizottság tagja |  |  |
| NAGY IMRE GYŐZŐ |  |  |  |  |  | külső szakértő, a bizottság tagja |  |  |
| NÉMETH LÁSZLÓ |  |  |  |  |  | külső szakértő, a bizottság tagja |  |  |
| LÁSZLÓ BALÁZS |  |  |  |  |  | külső szakértő, a bizottság tagja |  |  |
| KOLLARITS LÁSZLÓ |  |  |  |  |  | külső szakértő, a bizottság tagja |  |  |
| TÓTH RÓBERT |  |  |  |  |  | külső szakértő, a bizottság tagja |  |  |
| LENDVAI FERENC |  |  |  |  |  | külső szakértő, a bizottság tagja |  |  |

NAPIRENDEK ELŐADÓI, MEGHÍVOTTAK

| ÁVÁR JÁNOS |  | Tisztségviselői Osztály vezetője |
| --- | --- | --- |
| LAKÉZI GÁBOR |  | Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályvezető |
| KUTNYÁNSZKY LÁSZLÓ |  | városi főépítész |
| BARKOVICS ÁGOTA |  | pályázati ügyintéző |
| KERINGER ZSOLT |  | Informatikai Iroda vezetője |
| BÖRZSEI CSABA |  | Beruházási Iroda vezetője |
| KATONA ÉVA |  | stratégiai ügyintéző |
| KŐVÁRI KATALIN | Nem volt jelen | szakértő |
| MAGYAR MÁRTA |  | szakértő |
| dr. SZELE GYÖRGYI |  | Igazgatási Osztály vezetője |
| GRÜNWALD STEFÁNIA |  | Stratégiai és Idegenforgalmi Csoport vezetője |
| MAGYAR JÓZSEF |  | szakértő a Városfejlesztési és Környezet véd. Biz. tagja |
| VIZI KÁRMEN |  | E-s pályázati ügyintéző |
| ZELLES ZSOLT |  | a VASIVÍZ ZRt. képviseletében |
| NÁDOR ISTVÁN | helyett: Gaál Róbert igazgató-helyettes | a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság igazgatója |
| dr. IPKOVICH GYÖRGY |  | polgármester |
| dr. SZABÓ GÁBOR |  | alpolgármester |
| dr. CZEGLÉDY CSABA |  | alpolgármester |
| NÉMETH KÁLMÁN |  | alpolgármester |
| dr. KACZMARSKI JÁNOS | Nem volt jelen | jegyző |
| dr. NAGY TIBOR |  | aljegyző |
| STÉGER GÁBOR |  | a Közgazdasági Osztály vezetője |
| Tóth Viktor |  | a Nyugat-Pannon Zrt. vezérigazgatója |
| KÁNTÁS ZOLTÁN |  | VASIVÍZ Zrt. képviselője |
| KOVÁCS BALÁZS |  | Regionális Fejlesztési Holding Zrt. képviselője |
| Dr. HERMESZ BALÁZS |  | területfejlesztési ügyintéző |
| Dr. BOROVICS ATTILA |  | a Kámoni Arborétum igazgatója |

Soós József a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke köszöntötte a Városfejlesztési és Környezetvédelmi-, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság jelen lévő tagjait, az ülés meghívottjait és az előadókat.

Megállapította, hogy a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 10 fővel, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 11 fővel határozatképes.

Javasolta, hogy az írásban kiküldött napirendeket tárgyalják meg azzal a módosítással, hogy a 2. napirend 16. projektjét tárgyalják meg elsőként.	
Elmondta továbbá, hogy az ülés egyes napirendjeinek lezárását követően először a Pénzügyi és Gazdaság-, majd pedig a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság fog külön-külön szavazni a projektről.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a napirendet 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint elfogadta:

1./ Általános tájékoztató a szombathelyi nagyprojektekről (szóbeli előterjesztés)

Előadó:	dr. Szabó Gábor, alpolgármester

2./ Tájékoztató Szombathely város 2007-2013 közötti időszakra kiemelt fejlesztési nagyprojektjeinek előkészítési helyzetéről

Előadók:	munkacsoportok témafelelősei

1. projekt: 	Ár-tér program:  A lukácsházi és dozmati árvízvédelmi 
szükségtározók megvalósítása

2. projekt: 	Történelmi régészeti városrész II Ütem - Iseum 
rekonstrukciója

3. projekt: 	Digitális Önkormányzat Szombathelyen és térségében (e-Savaria II.)

4. projekt: 	Víztorony és Kresz park rehabilitáció

5. projekt: 	Szombathely komplex kerékpárút rendszere

6. projekt: 	Kámoni arborétum revitalizációja – látogatóközpont kialakítása

7. projekt: 	Római fürdő II. ütem

8. projekt: 	Történelmi-régészeti városrész III. ütem – Történelmi sétaút kialakítása

9. projekt: 	Tudományos-innovációs fejlesztési centrum létrehozása a 11-es huszár úti  Laktanya rekonstrukciójával – I. ütem

10. projekt: 	Szombathely Északi Ipari Zóna terület/Ipari Parki szolgáltatások bővítése  -    előkészítés és I. ütem és Szombathelyi Logisztikai Központ

11. projekt:	Integrált szociális városrehabilitáció a leromlott városi területeken, valamint a leromlással fenyegetett lakótelepeken:  Derkovits lakótelep

12. projekt: 	Kistérségi integrált program

13. projekt:	Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladék-gazdálkodási Program

14. projekt: 	Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása

15. projekt:	Szombathely Integrált Elővárosi Közlekedésének megszervezése –előkészítés

16. projekt: 	Szent Gellért út - Csaba utcai vasúti felüljáró

1./ napirendi pont: Általános tájékoztató a szombathelyi nagyprojektekről.

Dr. Szabó Gábor alpolgármester elmondta:  Az elmúlt napokban nyert jóváhagyást  az operatív program Brüsszelben. A Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív programra 128 milliárdos keretösszeg áll rendelkezése. Ez a döntés felgyorsítja a folyamatokat, az akcióprogramok végleges elfogadását, és ezt követően  pedig felgyorsítja a pályázatok kiírását.

Az anyagok kapcsán látható, hogy nagyon sok a bizonytalanság. Ezt a jövőképet ami ebből kibontakozik, és ezeket a pályázati lehetőségeket szinte a semmiből teremtettük elő néhány hónap alatt. A Közgyűlésen is közmegegyezéssel találkozott kivétel nélkül mindegyik projekt.

Közgyűlési döntést követően felálltak a munkacsoportok, elkészítették munkatervüket és megtartották az első munkabizottsági üléseket, aminek az első eredményeit láthatják az előttünk lévő előterjesztésekben.

Elmondta, hogy a hét elején a Claudius Szállóban a Magyar Fürdők Szövetségének Közgyűlésén felvázolták országos kitekintésben a termálfürdő  fejlesztésével kapcsolatos programot. Módjuk nyílott az előadás során összehasonlítani mi a helyzet az egészségturisztikai és termálprogram tekintetében a közép-dunántúli régióban, az alföldi-, illetve a többi régióban. Meglepetéssel tapasztalták, amit nálunk a nyugat-dunántúli régióban egyfajta „kőbevésett” elvként alkalmaznak, hogy a nemzetközi nagy hírű termálfürdők kiemelt projektként kezeltetnek. Ez nem mindenütt van így, ez nem egy generális szabály. Ő az előadóval egyeztetett, aki azt javasolta, hogy ezt regionális szinten tisztázzák, ugyanis itt milliárdokról van szó. Az anyagban a Római Fürdőnél az látható, hogy még nem tudni 30 % vagy 50 % pályázati intenzitás lesz-e. Azért kardoskodunk természetesen, hogy az önkormányzati pályázati intenzitás minél magasabb legyen, egyáltalán nem mindegy, hogy 30 vagy 50 %-os, hisz milliárdos nagyságrendekről van szó. Azt  javasolta, hogy regionális szinten próbáljuk - szakmai és politikai - lobbi útján elérni azt, hogy ne kerüljünk hátrányos helyzetben. Egyáltalán nem mindegy az sem, hogy egy ilyen nagy jelentőségű beruházásnál az önkormányzati többségű tulajdonú cég is hasonló megítélés alá esik-e, mint az önkormányzat. Ha önkormányzatként pályázunk nyilvánvaló, hogy az  50 %-os pályázati intenzitás van meghatározva. Ha többségi önkormányzati tulajdonú céggel pályázunk, akkor jelen pillanatban 30 %-os a pályázati intenzitás. A  Római Fürdő esetében ez azt jelenti, hogy 1400 milliárd forintos önrészt kellene vállalnunk, ami szinte lehetetlen pénzügyi helyzetet teremtene.

Az idő nagyon sürget, el kell kezdeni az érdemi munkát, vagyis a projektek felépítését. Ehhez szükséges pénzügyi eszközöket a Közgyűlés biztosította, igaz nem minden területen, például a történelmi Sétaútnál sem. Kérte, hogy a bizottságok tegyenek javaslatot a Közgyűlésnek arra, hogy legalább a megvalósíthatósági tanulmányt el tudják készíttetni. Ugyanis amit 2007-ben nem készítenek elő - és látható az előterjesztésben jó néhány ilyen projekt  van - az 2008-ról is le fog maradni. Tehát nem tehetik meg egyetlen projekttel sem, hogy semmi szakmai előkészítő munkát nem végeznek.

A Csaba utcai felüljáróval kapcsolatosan elmondta, hogy megkezdték az egyeztetést az UKIG-gal. A Csaba utcai felüljáró engedélyes tervének elkészítésére minimálisan 10 millió forintra, a  megvalósíthatósági tanulmányra 15 millió forintra lenne szükség. Javasolta, hogy a tartalék keret terhére biztosítsák a költséget, tekintettel arra, hogy a Közgyűlés korábban nem így határozott. Egyébként a Csaba utcai felüljáróval és az Északi elkerülő úttal kapcsolatosan azt tudja elmondani, hogy a Csaba utcai felüljáró nagyságrendileg bele férhetne a Regionális Operatív Programba. Az Északi elkerülő út nagyságrendje miatt sehova sem fér bele, itt 5,5 milliárdos fejlesztésről van szó. Megtették azt a lépést - amivel egyszer már Szombathely nyert egy ilyen nagy beruházást -, hogy a Közútkezelő az UKIG, a Minisztérium valamint az Önkormányzat között  előkészítettek egy háromoldalú megállapodást. Ez a három oldalú megállapodás azt célozza, hogy a 86-os út fejlesztési költségvetési kerete terhére biztosítsák  az úthoz kapcsolódó elkerülő útszakaszokat is. Németh Kálmán úr több alkalommal tárgyalt Kóka János miniszter úrral, hogy a háromoldalú megállapodás keretében biztosítsák az Északi elkerülő úthoz szükséges forrásokat, mert egyébként jelen pillanatban egyetlen akcióprogramba sem fér bele.

Ugyanezt a Csaba utcai felüljáró tekintetében is megtették. A város nem csak támogatást kér ezekhez a beruházásokhoz, hanem ad is. Ugyanis abban az esetben ha ezt a keleti – nyugati átjárhatóságot lehetővé tevő 1,5-2 milliárdos beruházást meg tudnák valósítani, abban az esetben a minisztériumot, ill. a közútkezelőt mentesítenék attól a tehertől ami pillanatnyilag a Zanati út fenntartását jelenti. Remélhetőleg a háromoldalú megállapodásnak az eredményeképpen, a 86-os út fejlesztésének a költségvetési terhére, ill. a Körmend – Szombathely közötti útszakasz útburkolat megerősítés költségvetésének a terhére megvalósulhat.

Komoly gondot okozott a két elfogadott nagyprojekt - amit már a Regionális Tanács jóváhagyott – az Iseum, illetve a Kámoni Arborétum és annak  fogadóépülete. Amennyiben a tanács felvállalja úgy gondolja, hogy a KEO-ból megvalósítandó első ütem után a második ütemet is már pályázat nélkül nevesített nagy projekt formájában meg tudnák valósítani.

Összegezve:

A város projekt előkészítést - a Huszár úti laktanya kivételével - még nem végzett, tehát az elmúlt évek elmaradásait is be kell hozni.

A projektek többsége valószínűsíthetően kétkörös lesz. A kétkörös pályázatoknál visszaigényelhető a tervezésre szánt összeg. Ha kétkörös pályázaton forrásokhoz tud jutni a város, akkor ezeket a tervezési szakmai előkészítési munkákat is pályázati forrásból tudnák finanszírozni. Viszont ahhoz, hogy esélye legyen a városnak erre, már az első körben komoly szakmai anyagokat le kell tenni. Megvalósíthatósági tanulmányokat és engedélyezési terveket, hogy megalapozottak  legyenek a pályázatok. Véleménye szerint sok a nyitott kérdés, sok minden múlik a politikai-, de sok múlik a szakmai lobbin is.

dr. Ipkovich György polgármester elmondta: A mai tanácskozás célja, hogy az  elfogadott projektek helyzetéről beszéljenek, azokról, amelyeket az önkormányzat döntésével már szentesített. Ezen túlmenően jelezte, hogy a ciklusban vállalni kell még egy színház építésének a feladatát is, ennek a forrása nem pályázati pénz lesz, lehet önkormányzati támogatás és önkormányzati forrás biztosítása.  	A projektek sikerét rendkívül sok körülmény fogja befolyásolni, az a  dolgunk, hogy ami rajtunk múlik,  az a legflottabbul menjen. A mostani megbeszélésnek az is a célja, hogy megnevezzék az egyes projektek felelőseit, a vezetőket, akik az adott projektben eljárnak és összefogják a munkacsapatot. Tőlük egy átfogó értékelést kér a projekt jelenlegi állásáról. Kitűzött cél, hogy ebben az időszakban (szeptemberig) három olyan projekt készüljön el, ami pályázatra beadható állapotban lesz. Ez a feladat az előkészítő csoportok számára, ez a feladat az önkormányzati hivatal számára,  ezt szabták meg a vezetés részére és ezt is fogják számon kérni.

dr. Nemény András, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke javasolta a bizottságnak, hogy a tájékoztatót vegyék tudomásul. (A teremben 12 fő bizottsági tag tartózkodik)

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodással nélkül az alábbi határozatot hozta:

157/2007. (V. 11.) PGB határozat

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a szombathelyi nagyprojektekről szóló alpolgármesteri tájékozatót tudomásul vette.

Felelős:	dr. Nemény András, a bizottság elnöke

dr. Szabó Gábor alpolgármester

Határidő: 	azonnal

Soós József, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke javasolta a bizottságnak, hogy a tájékoztatót vegyék tudomásul. (A teremben 10 fő bizottsági tag tartózkodik)

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

52/2007. (V. 11.) Vfejl. és Körny.véd. Biz. sz. határozata

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a szombathelyi nagyprojektekről szóló alpolgármesteri tájékozatót tudomásul vette.

Felelős:	Soós József, a bizottság elnöke

dr. Szabó Gábor alpolgármester

Határidő: 	azonnal

2./  napirend:	Tájékoztató Szombathely város 2007-2013 közötti időszakra kiemelt fejlesztési nagyprojektjeinek előkészítési helyzetéről.

1. projekt:	Ár-tér program: A lukácsházi és dozmati árvízvédelmi 
           szükségtározók megvalósítása

Gaál Róbert a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi igazgatóság igazgató-helyettese elmondta:

Ami az anyagból kimaradt az ár- téri programmal kapcsolatban az anyagból: jelenleg két tározó építését tartalmazná, két külön projektként és két külön pályázatként. Egyik a lukácsházi tározó építése a Gyöngyös patakon, a másik a dozmati tározó építése lenne az Aranypatakon.

Az előkészítést a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság végezte és a jövőben is ő fogja végezni. Jelenleg mind a két tározóra készen van a vízjogi létesítési engedélyes terv. A lukácsházi tározónak környezetvédelmi engedélye is van, tehát tervezési szinten már jól előkészített. A projektet szintén az igazgatóság adná be, a várostól, illetve a kistérségtől pedig egy partneri hozzájárulást, partneri közreműködést várunk. Az előzetes egyeztetések során a várossal egyeztettek az önrészre vonatkozó hozzájárulás kérdésében. A lukácsházi tározónak a becsült költsége 7 milliárd 780 millió forint, ebből a 15 %-os önrésszel számoltak. A város illetve a kistérség anyagi hozzájárulására három év alatt 100 millió forintot szerepeltettnek a pályázatban, tehát évente durván 30-33 millió forint terhelné a várost ill. a kistérséget.

A dozmati tározó esetében 40 millió forint önrész hozzájárulást szerepeltettek a pályázatban a város illetve a kistérség részéről. Ennek a futamideje két év lenne, évente 20 millió forint a hozzájárulás összege. A dozmati tározónak egyébként 750 millió forint a becsült költsége.	
A pályázat beadását 2008. év eleji kezdéssel tervezik.

dr. Szabó Gábor alpolgármester elmondta: A nagy jelentőségű regionális projekteknél - szakmai javaslatra - létre kívánják hozni a Szombathely, Kőszeg, Bük, Csepreg kistérsége közös fejlesztési tanácsát, kifejezetten a projektekben való partneri közreműködés támogathatóság miatt. Tehát 150 ezres lakosságú térségként kívánnak hozzájárulni ennek a vízügyes pályázatnak a sikeréhez. A 150 ezer főt érintő projektnél már máshogy értékelik Brüsszelben is a súlyát a dolognak.

Vígh Gábor bizottsági tag elmondta: Számára nem tiszta, hogy Szombathely városnak mennyi önerővel kell hozzájárulni a projekthez. Ha 2,7 milliárdos a projekt és 15 %-os önerővel számoltak az durván 400 millió forint. Kérdése: létezik-e valamilyen szabály arra, hogy az önerőt hogyan kell biztosítani?  Az összes projekt tekintetében szükséges a 15 % önerő? Az önerőnek az összes projekt tekintetében mekkora a nagysága?  Technikailag az önerőt hogyan tervezi biztosítani a költségvetésben a város? Van, ami előbb és van, ami később indul, a költségvetésben meg elkülöníteni a teljes összeget teljesen fölösleges, mert úgysem történik meg ennek a felhasználása. Ezért szeretné, ha minden projektnél az önerő nagyságát megmondanák.

Dr. Ipkovich György polgármester elmondta:  Hogy mekkora lesz az önerő az a konkrét pályázati kiíráskor válik nyilvánvalóvá. Jelenleg 15 %-kal terveznek, de tulajdonképpen ez csak tervszám, hiszen még nincs meg konkrétan, mint pályázatban kiírt feltétel. Nyilvánvalóan a brüsszeli jóváhagyás után – vagyis most fogja majd a kormány a feltételrendszereket, így az önerőt is. Ezt követően lehet egyrészt felmérni az önerő szükségletet,  másrészt pedig az önerő biztosításának az ütemezését. Valószínű, hogy nem egy adott időpontban kifizetendő nagyobb összegről lesz szó, hanem részletekben teljesítendő önerőről. Úgy gondolja, hogy ezt a pályázati kiíráskor tudják pontosan meghatározni.

Németh Kálmán alpolgármester elmondta:  Az elején jó lenne tisztázni, hogy melyek azok a projektek, amiben az önkormányzat úgy vállal önrészt, hogy egyébként nem a tulajdonában vannak ezek a létesítmények. Például a lukácsházi és dozmati víztározó minden bizonnyal ezek közé kell, hogy tartozzon. De van itt más projekt is. Ez szerinte egy kardinális kérdés. Javasolja, azt döntse el a bizottság, illetve javasolja a bizottság a közgyűlésnek, hogy a projekt fontossága okán vállalja a város az önrészét. Álláspontja az önrésszel kapcsolatban, amennyiben pályázatot nyer bármelyik projekt és az a város számára fontos, az önrész hiánya nem gátolhatja meg a projekt a megvalósítását.

Böröcz Miklós bizottsági tag elmondta: Az előbbiekhez csatlakozva prioritást kell felállítani. Ha a városnak az önrész hozzájárulása korlátozott, akkor ki kell mondani, hogy mit tart a legfontosabbnak. Az önrész összegét a város költségvetésében egészen addig tartalékolni kell és másra nem használhatja fel ameddig a pályázat véglegesen elfogadásra, vagy elutasításra nem kerül.

Marton Zsolt bizottsági tag elmondta: A Regionális Fejlesztési Tanács akciótervében olvasható, hogy részekből, fejezetekre bontva tevődik össze a pályázati lehetőség. Kérdése, hogy ez a projekt melyik fejezethez kerül? Környezetvédelmi- és közlekedési infrastruktúra van, de az klasszikusan  sem árvízvédelmi-, sem környezetvédelemi-, sem közlekedési kérdéseket nem tartalmaz. Megvizsgálták-e konkrétan azt, hogy a pályázati források közül ez a projekt melyik fejezethez kerül, illetve milyen célú felhasználási forrásokat kívánnak ehhez igénybe venni?

Gaál Róbert válaszában elmondta: Ezt a projektet a kiemelt projektes pályázati adatlapnak a kistérségi környezetvédelmi és infrastruktúrális fejlesztések fejezetében fogadták el és ezt a típusú pályázati adatlapot kellett nekik kitölteni. Előzetes információi szerint a régióban összesen Regionális Operatív Programban 8,6 milliárd forint volt a vízgazdálkodási, vízügyi célú projektekre, de ez még nem végleges adat.

Horváth Csaba bizottsági tag: A 140 millió forint önrész kérdéséhez kapcsolódva elmondta, hogy ez nem csak Szombathelyt, hanem a Kistérséget is érinti még mielőtt a döntés megszületne. Nem Szombathelynek jelent ez 140 milliót, hanem Szombathelynek és a kistérségnek, és a megállapodás megkötésekor  kerül majd ez pontosításra, hogy mennyi lesz Szombathelyé és mennyi a kistérségé.

Dr. Ipkovich György polgármester:  Pontosítva két kistérségre, mert Kőszeg, Szombathely között két kistérséget is érint ez a projekt.

Vígh Gábor bizottsági tag:  Úgy gondolja, hogy minden pályázathoz ha önerő szükséges akkor azt meg kellene határozni, hogy mekkora az önrész.  Ha azt mondjuk, hogy egy projekthez az önrész 30 %, akkor Szombathely város vállalja, hogy ezt az önerőt biztosítja. Nyilván amit mondott az alpolgármester úr az igaz, csak mondjuk, ha 10 %-os a támogatás, akkor lehet, hogy más projekttől meg el kell vonni. Ezt Ő egy nagyon fontos kérdésnek tartja.

El kell dönteni, hogy minden ilyen EU-s programhoz az össz  projektköltség max. 30 %-os (vagy 10-20 % - ez politikai döntés) önrészét vállaljuk. Ezt akkor   generális szabályként kell kezelni. Nem érheti meglepetés az önkormányzatot, ha ez eldöntésre kerül, nem mondhatja senki, hogy az önerő nagyságával nem számoltunk. Abban az esetben ha az önerő nagysága – pl. egy termálfürdő esetében ahol lehet, hogy ez 50 %, - eltér az eldöntött 30 %-tól, az külön mérlegelést igényel, ami minden további nélkül megoldható.

dr. Szabó Gábor alpolgármester: Nehéz kimondani, a pályázati kiírások előtt, meg az akcióprogram véglegesítése előtt, hogy 30 %-ig mindig vállalja az önkormányzat az önrészt, ha azt meghaladja akkor külön mérlegelés tárgyává tesszük. Már most is az akcióprogramokban számos olyan fejezet van, ahol nem 30 %, hanem jóval több a tervezett önrész és nem is lesz kevesebb. A tisztánlátás érdekében az önrészeket már a regionális pályázatoknál régiónként eltérő mértékben állapították meg, Brüsszel kérésére vagy brüsszeli normatívaként alkalmazott 1 főre jutó GDP  alapján. Emiatt Vas megye is nehéz helyzetben van.

Véleménye szerint most még nem lehet generális szabályt megfogalmazni.

Dr.Ipkovich György polgármester elmondta: Ez az egyik legjobban előkészített anyag, azt kéri feltenni szavazásra, hogy a bizottságok elfogadják-e a tájékoztatót, javasolják-e a Közgyűlésnek az önrész vállalását, illetve a Szombathelyre eső részt.

Vigh Gábor bizottsági tag:  Az előterjesztésben nincs határozati javaslat, nem tudja miről kell szavazni, a tájékoztató elfogadásáról? Sem a projekt nagysága, sem az önerő nagysága, annak biztosítása nem szerepel az anyagban. Ha erről kell szavazni, akkor ezt módosító indítványként megfogalmazza valaki, vagy ez csak egy tájékoztató?

dr. Nemény András, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke javasolta: Fogadják el a tájékoztatót, és javasolják a Közgyűlésnek, hogy a projektre vonatkozó önerőt a későbbiekben biztosítsa.  Mást most nem tudunk mondani, mivel nem tudható ma még, hogy mennyi lesz a városra illetve a kistérségekre eső önrész nagysága.

dr. Ipkovich György polgármester: A mai megbeszélésünknek az a célja, hogy a Közgyűlés által meghatározott projektek állásáról a bizottságok tájékoztatást kapjanak, tisztában legyenek, hogy kikkel és hogyan vegyék fel a kapcsolatot, ha bármelyikről információra lenne szükségük.. Nyilvánvaló, hogy a pályázatokban az önerő központilag sincs még százalékosan sem meghatározva, ezért értelme sincs a vállalásnak. Azt tudjuk mondani, hogy igen támogatjuk a projekt megvalósítását és törekszünk arra, hogy biztosítjuk majd az önrészt, de erre konkrét vállalást most nem tudunk tenni. Örömmel állapította meg, hogy mind a két víztározóval kapcsolatos anyag szinte beadható állapotban van. A pályázatot a Regionális Fejlesztési Ügynökséghez eljuttatták, és ha továbbmegy a folyamat akkor a projekt felelősök napra készen tudják az önkormányzatot tájékoztatni és döntési helyzetbe hozni.

dr. Nemény András, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szavazásra tette fel az előterjesztést, melyet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

158/2007. (V. 11.) PGB határozat

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a „lukácsházi és dozmati árvízvédelmi területén megvalósítandó víztározók”  c. projektekről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Felelős:	dr. Nemény András, a bizottság elnöke

Nádor István Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság, igazgatója

a munkacsoport vezetője

Magyar Márta, szakértő a projekt felelőse

Határidő:	folyamatos

Soós József a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke szavazásra tette fel az előterjesztést, melyet Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

53/2007. (V. 11.) Vfejl. és Körny.véd. Biz. sz. határozata

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a „lukácsházi és dozmati árvízvédelmi területén megvalósítandó víztározók” c. projektekről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Felelős:	Soós József, a bizottság elnöke

Nádor István Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság, igazgatója

a munkacsoport vezetője

Magyar Márta, szakértő a projekt felelőse

Határidő:	folyamatos

2. projekt:  Történelmi régészeti városrész II Ütem - Iseum rekonstrukciója

Lakézi Gábor a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője elmondta:  Jelenleg a pályázat előkészítése a tervezési fázisban van. Az építési engedélyes tervek többszöri műemléki tervtanácsi zsűrin átfutottak. Megszületett az a kompromisszum, ami meghatározta a további tervezések irányát. A beadható tervek egy hónapon belül már rendelkezésre állnak. Az önerő biztosítása szükséges, és a pályázat finanszírozható úgy a saját erő, mint a támogatási konstrukciók szempontjából is.

dr. Ipkovich György polgármester elmondta: Várhatóan a legelőször induló projektünkről van szó. A Regionális Fejlesztési Tanács úgy döntött, hogy a nagyvárosokat érintően biztosításra kerül mintegy 21 milliárd forintos keret projektenként, amit pályázat nélkül úgynevezett lehívásos alapon tudunk rendezni. Az Iseum-ot jelöltük ebbe a lehetőségbe, ami 10 % önerővel és kb. 1 milliárd forintos megszerezhető forrással jár együtt. Akár az idén indulhat maga a megvalósítási folyamat. Miután a hangversenyterem felújítása is folyik, megterveztetjük az Iseum, képtár, hangversenyterem közti közterület felújítását is, hogy ezzel együtt valósuljon meg az Iseum.  	
A projekt felelőse Lakézi Gábor, a projektet  saját beruházásban városi projektként kezeljük.

Vígh Gábor bizottsági tag elmondta: Az előterjesztés 2. oldalán olvashatók a pályázat lehetséges partnerei. Kérdése, hogy a pályázat benyújtásakor a tulajdon viszonyoknak kell-e tisztázódni. Csak önkormányzat, vagy lehet vegyes tulajdon, mert mi itt azt mondják, hogy Történelmi Közhasznú Alapítvány, civil szervezetek, valamint a területnek ingatlan tulajdonnal rendelkező magánszemélyek és jogi személyek által alakított társaság pályázik.

dr. Ipkovich György polgármester reagálása: A feltett kérdés nem a napirendhez kapcsolódik, az a sétaút a III. ütem projekthez kapcsolódik

dr. Nemény András, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szavazásra tette fel az előterjesztést, melyet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

159/2007. (V. 11.) PGB határozat

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a „Történelmi régészeti városrész II. Ütem – Iseum rekonstrukciója” c. projektről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Felelős:	dr. Nemény András, a bizottság elnöke

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője, a projekt témafelelőse

Barkovics Ágota, projekt manager

Határidő:	folyamatos

Soós József a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke szavazásra tette fel az előterjesztést, melyet Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

54/2007. (V. 11.) Vfejl. és Körny.véd. Biz. sz. határozata

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a „Történelmi régészeti városrész II. Ütem – Iseum rekonstrukciója” c. projektről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Felelős:	Soós József, a bizottság elnöke

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője,  a projekt témafelelőse

Barkovics Ágota, projekt menedzser

Határidő:	folyamatos

3. projekt:  Digitális Önkormányzat Szombathelyen és térségében (e-Savaria II.)

Keringer Zsolt az Informatikai Iroda vezetője elmondta: Kilenc kistérség írta alá az együttműködési megállapodást, amivel pályázni tudunk. A pályázati ablak megjelenése várhatóan szeptember környékére tehető. Magyarországon 6-8 regionális önkormányzati informatikai központot kívánnak létrehozni. Szombathely a kistérségiekkel közösen kíván pályázni. Az önrész a jelenlegi tervek szerint 12,5 %, de még nem tudható mi lesz mire a pályázatot kiírják, ugyanis elég sok helyen változott. A pályázat alapja a már meglévő e-Savaria I. projekt lesz. Elmondta továbbá, hogy a műszaki megvalósíthatósághoz szükséges egy előtanulmány. A pályázati feltételek várhatóan júniusban lesznek részletesebben ismertek. Három programban lehet pályázni, az ÁROP, EKOP és a ROP. Két fő részre fogják venni, egyik az infrastruktúrális fejlesztés, másik pedig a rendszerfejlesztés a kistérségi településeken.

dr. Ipkovich György polgármester: Kérdése: mikor nyílik meg a pályázati lehetőség, hogy áll az előkészítés és mikor tudják beadni.

Keringer Zsolt az Informatikai Iroda vezetője elmondta: A beadás a jelenlegi információink szerint legkésőbb szeptember – októberre tehető. Ez attól függ, hogy hány ilyen központot szeretnének létrehozni 6-ot vagy 8-at. Ezt a minisztérium dönti el. Elvileg május végén júniusban kapnak erre választ, és arra is hogy milyen formában akarják ezt megvalósítani.

A pályázat elkészítése az alapinformáció gyűjtés megtörtént, most egy infrastruktúra kialakítására vonatkozólag egy megvalósíthatósági tanulmányt kell készítetni, ez várhatóan e hónap végéig vagy jövő hónap közepéig elkészül a térségre vonatkozóan.

dr. Nemény András a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szavazásra tette fel az előterjesztést, melyet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

160/2007. (V. 11.) PGB határozat

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a „Digitális Önkormányzat Szombathelyen és a kistérségekben” c. projekt jelenlegi helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Felelős:	dr. Nemény András, a bizottság elnöke

Keringer Zsolt, az Informatikai Iroda vezetője, a munkacsoport vezetője

Határidő:	folyamatos

Soós József a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke szavazásra tette fel az előterjesztést, melyet Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

55/2007. (V. 11.) Vfejl. és Körny.véd. Biz. sz. határozata

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a „Digitális Önkormányzat Szombathelyen és a kistérségekben” c. projekt jelenlegi helyzetéről szóló tájékoztatót és azt tudomásul vette.

Felelős:	Soós József, a bizottság elnöke

Keringer Zsolt, az Informatikai Iroda vezetője, a munkacsoport vezetője

Határidő:	folyamatos

4. projekt:  Víztorony és Kresz park rehabilitáció

Kutnyánszky László, a Főépítészi Iroda vezetője elmondta : A projektért felelős csapat a Regionális Fejlesztési Tanács, a későbbiekben felálló Vagyonhasznosítót Zrt és a Hivatal tagjaiból tevődik össze. Felelősként Börzsei Csaba és Kővári Katalin lett megjelölve. Az előkészítés eléggé előrehaladott állapotban van. Várhatóan szeptemberben lehet benyújtani a pályázatot. A szükséges engedélyezési tervek júliusra elkészülnek. Itt több építészeti engedélyezési tervet, út-tervet és kertészeti tervet is kell készíteni, hogy a pályázat beadható legyen. A pályázat önrésze várhatóan 20 %-os lesz, de ez egyenlőre  még nem dőlt el.

Marton Zsolt bizottsági tag:  Csermelyi András úr felé tett fel kérdést:   Megvizsgálták-e azt - miután meglehetősen sok műszaki és pénzügyi megvalósíthatósági tanulmány készül a projektek keretében - az itt megbízott gazdasági társaságok kiválasztására irányuló eljárásokra vonatkozó szabályokat.  Különös tekintettel, a közbeszerzéssel kapcsolatos kötelezettség vonatkozásában. Hiszen meglehetősen hasonló célra egy költségvetési évben készülnek ezek a munkák, megbízások. Készült-e erre vonatkozó iránymutatás akár a költségvetési fedezet felhasználására vonatkozóan?

Csermelyi András bizottsági tag elmondta: Nem tudja egyébként a Közbeszerzési Bizottságnak az érvényes rendeletünk szerint nem feladata a közbeszerzések előkészítése. Osztályvezetői értekezleten felhívta ezekre a figyelmet. Nagyon szigorú szabályok vannak az egybeszámítási kötelezettségekre, illetőleg a szétválasztásoknak a tilalmára. De, hogy ezt betartja-e az önkormányzat, az gyakorlatilag a vezetés felelőssége. Vannak aggodalmai a szétválasztásokkal kapcsolatban. A Közbeszerzési Bizottság most módosítani fogja a következő ülésen a közbeszerzési tervét, mert az eredeti tervben amit elfogadott a bizottság ott nem szerepelnek ezek a tervezési munkák. Ott a bizottságnak értékelnie kell ezeket a problémákat.

Vígh Gábor bizottsági tag kérdése: Látva a víztorony projekt előkészületeit, az OTÉK szerint szükséges parkolók biztosítására van–e elképzelés, hogyan kívánják ezt biztosítani? Erről készült-e valamilyen pályázat, vagy látványterv, illetve hogyan kívánják a létesítményt felújítani? Az eredeti állapot helyreállítása lenne-e a cél, vagy kiegészítő elemek is szerepelnek?

Kutnyánszky László a Főépítész Iroda vezetője válaszában elmondta, hogy a terv mostani állása szerint kb. 30 parkolóra van szükség. Az egyeztetések alapján úgy néz ki, hogy a parkolók egy részét a Szt. Flórián krt. mentén, 45 fokos beállással oldják meg, ehhez a Közlekedési Felügyelet az előzetes hozzájárulását megadta. A további parkolókat pedig a Jurisich Miklós utcánál, ott ahol a házsor rövidebb, ott lesz megoldható. Ennél a projektnél még nagyon fontos, hogy a létesítmény minél előbb önkormányzati tulajdonba kerüljön. A tervező arra törekszik, hogy leginkább a mostani állapotában nézzen ki a víztorony.

Litkei Tamás bizottsági tag: Az a nagy kérdés, hogy az építész szakma, hogyan tud beleszólni, hogyan tudja védeni majd ezeket az elkészült terveket építészeti minőség szempontjából. Arra hívta fel a figyelmet, hogy mint önkormányzati beruházás a tervtanács elé kötelezően be kell, hogy kerüljön.  Jó lenne elkerülni azt, hogy ne egy olyan készültségi fokba kerüljön be és egy olyan időkényszerben, hogy az elé legyen állítva a tervtanács, hogy ne tudjon véleményt mondani érdemben. Fontosnak tartja, hogy időben lehessen véleményezni ezeket a terveket, szerinte valamiféle építészeti kontrollra mindenképpen szükség lenne.

Csernelyi András bizottsági tag:  A tervezett funkció feltételezi-e esetleg, hogy ott autóbusz parkolás is  legyen (az OTÉK  erre vonatkozóan nem ír elő konkrétumot) Az  OTÉK  a 45 fokos beállást lehetővé teszi, de a buszoknak is biztosítani kell parkolást. Nem tartja jónak a területen szabadszínpad elhelyezését.

Kutnyánszky László, a Főépítész Iroda vezetője elmondta:  Gondoltak az autóbusz parkolásra, ott ahol a személygépkocsik 45 fokba tudnak beállni, ott párhuzamos leállással lenne kijelölve buszhely.

A színpad az tulajdonképpen nem igazi színpad az végül is csak a játszótér részeként egy kis játszóhely.

Marton Zsolt bizottsági tag megkérdezte: A Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal milyen jellegű egyeztetések zajlanak. Felmerültek-e kockázati tényezők a projekt megvalósításával kapcsolatban?

Kutnyánszky László, a Főépítész Iroda vezetője elmondta:  Azért szükségesek az egyeztetések, mert elég érdekes és értékes épület a szombathelyi víztorony.  Jelenleg egyedi védelem alatt áll. A KÖH tett egy olyan kijelentést,  amennyiben olyan jellegű munkálatok történnek a víztornyon, ami nekik nem tetszik azonnal kezdeményezik az Országos Műemlékké való védetté nyilvánítását.

Litkei Tamás bizottsági tag: Egy ekkora beruházásnál oda kell figyelni, hogy ne nyögve nyelősen legyen megoldva a parkolási helyzet. A víztoronnyal több terv, diplomamunkák foglalkoztak már, és a legtöbb variációban levitték föld alá a parkolóhelyeket.  A 45 fokos beállással elvenné a helyet a Szent Flórián  körúttól, miközben autóbusz pályaudvart akarunk létesíteni, aminek a közlekedését egy kiépített közúton akarjuk elvinni, és pont ezt vennénk el. Átgondoltabban foglalkozna a parkolással.

Kutnyánszky László, a Főépítész Iroda vezetője elmondta: Vannak olyan projektek amelyek kapcsolódnak a víztoronyhoz. Ilyen a vásárcsarnok projekt is. A vásárcsarnok projektnél rengeteg plusz parkolót kíván a város megvalósítani, ami egyrészt ezt a területet is szolgálhatná és a  Történelmi Séta út területét is. Tehát a vásárcsarnok projekt  a parkolási gondon sokat segítene.

A földalatti parkoló a park miatt nem nagyon megvalósítható, mert a növényzet kipusztulásával jár.

Csermelyi András bizottsági tag véleménye, hogy a vásárcsarnok parkolója nem tudja a víztorony parkolási problémáját megoldani.

dr. Nemény András a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szavazásra tette fel az előterjesztést, melyet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat  nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

161/2007. (V. 11.) PGB határozat

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a „Szombathelyi Víztorony fejlesztése és turisztikai célú hasznosítása” c. projektről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Felelős:  	dr. Nemény András, a bizottság elnöke

Kutnyánszky László, városi főépítész, a projekt témafelelőse

Börzsei Csaba, a Beruházási Iroda vezetője,  projekt manager

Határidő:	folyamatos

Soós József a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke szavazásra tette fel az előterjesztést, melyet Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 4 igen szavazattal, 6 tartózkodással és ellenszavazat nélkül nem fogadott el:

56/2007. (V. 11.) Vfejl. és Körny.véd. Biz. sz. határozata

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a „Szombathelyi Víztorony fejlesztése és turisztikai célú hasznosítása” c. projektről szóló tájékoztatóban megfogalmazottakkal nem értett egyet. A bizottság nem látja biztosítottnak a funkciókhoz szükséges parkolók kialakítását. Ezért az előerjesztés szerinti tájékoztatót a bizottság nem támogatja.

Felelős:	Soós József, a bizottság elnöke

Kutnyánszky László, városi főépítész, a projekt témafelelőse

Börzsei Csaba, a Beruházási Iroda vezetője,  projekt manager

Határidő:	folyamatos

5. projekt: Szombathely komplex kerékpárút rendszere

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője elmondta: A kerékpárút hálózat szintén a jól előkészített programok közé sorolható. Itt két dolog összekapcsolásáról van szó. Egyrészt van egy térségi kerékpárút hálózat, jó részt megtervezve és határokon átnyúló együttműködéseket is magába foglalva. Másrészt viszont nagyon fontos, hogy erre nekünk rá kell építeni a belső városon belüli kerékpárút hálózatot. E nélkül ezek a városon kívüli szakaszok elég érdekesen kapcsolódnának egymáshoz. A projekt azt célozná, hogy az írásos anyagban kiadott nyomvonalakon a városi külső és belső hálózatokat egy településközi, kistérségi és határokon átnyúló együttműködés keretében fejlesztené a város. A tervek folyamatos felülvizsgálata, és a szükséges ajánlatok bekérése illetve a munka megkezdődött. Az önerő biztosítása ehhez az előkészítő szakaszhoz megfelelő. Várhatóan az őszi időszakban megnyíló pályázati ablakok megnyitását követően beadható.

Marton Zsolt bizottsági tag kérdése:  Szombathely – Petőfi telep – Balogunyom kerékpár útvonal beilleszthető-e a tervbe, van-e ezzel kapcsolatos elképzelés mert tulajdonjogi problémák is felmerültek korábban?

Magyar József bizottsági tag elmondta: Az EU-s műszaki feltételeket még nem ismerjük. Azokat a műszaki feltételeket ismerjük, amelyeket a Gazdasági Minisztérium határozott meg és ezek a már megjelent pályázati kiírásokban szerepelnek.

Marton Zsolt úrnak elmondta: Ezek a feltételek szigorúbbak, mint az előzőek voltak, hisz 2005-ben a szombathelyi kistérség elkészített egy engedélyes tervet Szombathely és Balogunyom között az érintett területre vonatkozóan. Azonban ezek a tervek a műszaki tartalmuknál fogva most nem hasznosíthatók. Annyi történt, - miután szeretnénk, hogy ez a három kilométeres kerékpár út megvalósuljon a 86-os út mentén -, hogy megkérték a terv korábbi készítőjét, hogy vállalja ennek a megváltozott feltételrendszernek megfelelően a terv átdolgozását. Amint ez a terv elkészül, pályázatra benyújthatóvá válik. 	Mikor a kerékpáros út fejlesztésével el kezdtek foglalkozni azzal számoltak, hogy 10 %-os önrész és 90 %-os vissza nem térítendő támogatással indítják el ezt a projektcsomagot. Azonban a Gazdasági Minisztérium csak 50 %-os támogatást ad már a belterületi kerékpárutakhoz, a külterületeknél viszont 100 %-os támogatást, és ezrét megvalósítható lenne Szombathely – Petőfi telep – Balogunyom közigazgatási határáig 100 %-os támogatottsággal kerékpár út építése.

Soós József, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondta: Az igaz, hogy a támogatottság mértéke nagyobb a külterületeknél, de a városnak más érdekeltsége fűződik mondjuk egy Újperint és Balogunyom közötti kerékpár úthoz, és megint más érdeke fűződik egy belső kerékpárút hálózati részhez, például Szombathely-Zanat között létesítendő kerékpár úthoz.

Magyar József bizottsági tag: A külső városrészek bekapcsolása a városi kerékpárút hálózatba az egyik célkitűzés. A másik a jelenleg úgynevezett mozaikos felépítésű szerkezetnek a folyamatossá tétele, harmadik és nagyon fontos, a meglévő patakpartok kínálta lehetőségek hasznosítása. Az ÖKO folyosó kulcsszó még nem hangzott el a tájékoztató során. Az Aranypatak és a Perint patak bekapcsolása a kerékpárút hálózatba. Ezen a téren a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal már folytattak egyeztetést.

Soós József, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: Ezt figyelembe kellene venni ennél a projektnél is, hogy érdeke-e ez a városnak, illetve a város által üzemeltetett útszakaszokról van-e szó.

dr. Szabó Gábor alpolgármester elmondta: Háromféle forrásból lehet finanszírozni kerékpár utat, illetve egy kerékpárúthoz háromféle pályázati forrást kell igénybe venni, hogy megvalósulhasson. Ezt a problémát jelezték a kerékpárügyi kormánybiztosnak, hogy még a pályázatok véglegesítése előtt a turisztikai célú kerékpárutaknál próbálják megérteni azt a szituációt, hogy a közigazgatási határon belül is létezhet turisztikai célú kerékpárút. Amit nem a közutakon vagy amit nem a járdákból kihasított kerékpárutakon viszünk, hanem mondjuk ÖKO folyosóban és a folyómederben, azt nyugodtan elfogadhatják közigazgatási határon belül is turisztikai célúnak.

Másik dolog, hogy a magyar törzshálózat felülvizsgálatra szorul, ez a törzshálózat, amire a pályázatokat ki akarják írni sok tekintetben elavult, és ellent is mond egyéb, másutt meghozott rendelkezéseknek. Többek között a kétszámjegyű út felújítások csak kerékpárút építéssel párhuzamosan történhetnek. Amit határozottan szeretnének, az az ÖKO folyosóban történő kerékpárút építés, városon belüli és kívüli, és a nemzetközi hálózatra való rácsatlakozás. Nevezetesen erre a dél-burgenlandi kerékpár útra való rácsatlakozásra gondol.

Vígh Gábor bizottsági tag: Szerinte a projektekkel kapcsolatosan sok zavaros kép van. Nem tudják, hogy lesz–e forrás, a tulajdonviszonyok tekintetében sincs tiszta kép, ha idegen tulajdont érint a beruházás, akár kerékpár utak esetében, vagy Történelmi Sétaút esetében, Kámoni Arborétum esetében, stb. ezeket az ingatlanokat meg kell-e vásárolni, vagy elég ha szerződést kötnek. Mi van akkor, ha a kerékpárúthoz az összes ingatlant megvásárolja az önkormányzat  és egyébként közben meg a pályázaton, nem nyer?

Kik fogják a pályázatot készíteni, van-e esetleg olyan elképzelés, hogy ezt profi szakértőkre bízzák?  Szerinte tisztázni kellene előre a tulajdonviszonyokat, mert különben a projekt kerül veszélybe, vagy olyan opciós szerződést kell kötni, hogy ez ne fordulhasson elő.

Dr. Szabó Gábor alpolgármester elmondta:  Egyes projektek esetében a munkacsoportok fogják elkészíteni a pályázatokat, más projektek esetében pedig - az adott műfajban - profi pályázat író cégek, természetesen közbeszerzéses eljárás keretében.

A terveztetésnél, főleg a kerékpárutaknál, a tulajdonviszonyokkal kapcsolatos problémák a nyomvonalvezetéssel kapcsolatosak.  Ezek, mind a tervezési folyamat során fognak felmerülni, ill. a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése során. Addig ezekre a kérdésekre nehéz válaszolni.  Korábban felmerült aggályok indokolják azt, hogy az ÖKO folyosó elképzelést erősítsük, ott van egy védőtávolság, amin belül a kerékpárút megépíthető. Ami köztulajdonban van, ott nem ütközünk magántulajdonba. A Vízügy partner lesz ebben, megerősítettek bennünket e tekintetben. Nagyon sok helyen lehet, hogy a racionális nyomvonalvezetést kell módosítani a tulajdonjogi problémák miatt.

dr. Nemény András a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szavazásra tette fel az előterjesztést. (A teremben 11 fő bizottsági tag tartózkodik)

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodással nélkül az alábbi határozatot hozta:

162/2007. (V. 11.) PGB határozat

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Szombathely komplex kerékpárút-hálózatának bővítéséről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Felelős:	dr. Nemény András, a bizottság elnöke

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője, a projekt témafelelőse

Magyar József szakértő, a projekt menedzsere

Határidő:	folyamatos

Soós József, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke szavazásra tette fel az előterjesztést.

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

57/2007. (V. 11.) Vfejl. és Körny.véd. Biz. sz. határozata

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Szombathely komplex kerékpárút-hálózatának bővítéséről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Felelős:	Soós József, a bizottság elnöke

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője, a projekt témafelelőse

Magyar József szakértő a projekt menedzsere

Határidő:	folyamatos

6. Kámoni Arborétum revitalizációja – látogatóközpont kialakítása

dr. Borovics Attila a Kámoni Arborétum igazgatója elmondta:  A szombathelyi Arborétum 27 hektáros, amely az ERTI  kezelésében van. Finanszírozási háttere az utóbbi időben gyakorlatilag megszűnt, jelenleg 4 fővel tartják fenn a jelenlegi állapotot. Az állagmegőrzés a fenntartás véleménye szerint megoldható, viszont az, hogy ebből egy újabb, egy egészen más szülessen nagy rekonstrukcióra van szükség, amit Ők kert-rehabilitációnak neveznek. Úgy látja, hogy ebben a város partner. Az arborétum nem az intézetnek a belügye, úgy gondolja az arborétum jövője elsősorban a városhoz kapcsolódó turisztikához köthető. Gyakorlatilag egy turisztikai fejlesztés, ugyanakkor egy természetvédelmi rekonstrukcióval egybekötve valósulna meg. Erre a korábbi években elkezdődött egy összehangolás, egy lobbi tevékenység. Ebből kifolyólag született az a döntés, hogy a KEOP pályázaton belül nevesítve,  célirányosan különböző arborétumok rekonstrukciójára, vagy gyűjteményes kertekre pályázatot fognak kiírni. Lépéselőnyben van Szombathely azzal, hogy meglehetősen jól előkészített műszaki dokumentációkkal rendelkeznek, amelyet minimális erőfeszítéssel az idei nyáron véglegessé tehetnek, és az 500-600 millió forintra becsült beruházásnak a kiviteli tervdokumentációja  is rendelkezésre áll.

A II. ütem, az új fogadóépület kialakítása. Egy olyan fogadóépületben gondolkodnak, amely nem csupán az üzemeltetési, jegybeszedési, és felügyeleti munkáknak adna helyet, hanem igazán a város turisztikai céljait is szolgálná.  Ennek a II. ütemnek az előkészítése akadozik, mivel a tulajdonviszonyokat rendezni kell. Egy nagyobb léptékű felgyorsított ütemben történő tervezésre van szükség, mert az eddigi tervezések nem vezettek célra.

Tehát két ütem van, az I. ütem sínen van, ennek a támogatottsága KEOP-on belül nagyon világos és kitaposott.  	
Elmondta még azt is, hogy a fogadóépületre még nincsenek olyan szintű terveik, amiről most érdemben lehetne beszélni. Ez majd egy konszenzusnak az eredménye lesz.

dr. Szabó Gábor alpolgármester elmondta: Jogviták miatt a fogadó épületnél a korábbi félig kész terveket félre kellett tenni.  Új tervezésre kerül sor. Az alapvető koncepciója azontúl, hogy korszerű látogató központ lenne  - az ÖKO turizmus fejezetet alapján – a natúrpark és a természetvédelmi érték.  A miniszteri elvek között  is tételesen szerepelt, hogy ez része a parknak és beruházásnak. Azt szeretnék elérni, hogy a fogadóépület egy egész éves látogathatóságot biztosítson, az iskolás csoportok számára is, - kihelyezett órákat, foglalkoztatásokat lehessen tartani - és más érdeklődők számára is megfelelő szolgáltatásokat nyújtson. Ez a fenntarthatóság miatt is fontos, és az egész rendszer így válna komplett turisztikai projekté.

Magyar József bizottsági tag elmondta: A Regionális Fejlesztési Ügynökséghez határidőre eljuttatták a kiemelt projekt adatlapot és várják a visszajelzést.   Nincs ingatlanvásárlás, a II. ütem az eredeti elképzelés alapján valósul majd meg. A tulajdonviszonyok  rendezése, egy esetleges ingatlanvásárlás kérdése akkor lesz aktuális, ha már a III. ütemről gondolkodunk. Több tárgyalás történt már az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Gotthárd Obszervatóriumának vezetőjével és az Obszervatóriummal ezügyben.

Harangozó Bertalan bizottsági tag:  Az eredményes üzemeltetés és fenntarthatóság  némi gondot jelenthet. Kérdése: Milyen esélyeket lát az igazgató úr az ERTI keretében történő fenntarthatóságra?

dr. Borovics Attila igazgató: A megoldás hosszú és középtávon is az lehet, hogy nem az ERTI kertjéről, hanem a város kertjéről fogunk beszélni.  A város turisztikai kínálatában egy új színfolt lesz, például egy éjszakával többet töltenek el mondjuk  a turisták a városban csak amiatt, hogy érdemes egy napot eltölteni az arborétumban. Onnantól a finanszírozás világosabb, hiszen az így befolyó adóbevételek az eltöltött éjszakák utáni bevételek járulékos bevételei a projektnek. Egy ilyen fejlesztéssel a nettó belépőjegyekben elérhető többlet is nyilván hozzájárul,  a kertnek a hosszú távú működtetéséhez.

Soós József a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondta:  Az a helyzet, hogy 1,1 milliárd forintot ráköltünk egy intézményre és az a fenyegetettség van, hogy esetleg a város kapja ezt működtetésre.

dr. Borovics Attila igazgató elmondta: Ilyen fenyegetettség nincsen. Örülnének, hogy ha a város egy ekkora értéket kézbe kapna – de ez az Ő megközelítése.  A működtetés előkészítése, és ennek a hatástanulmánynak az elkészítése a program előkészítésének a következménye. Ezt meg kell nekik világosan mondani, hogy mint és hogyan fog az üzemeltetés történni, milyen bevételek és egyebek lesznek. Hozzátette hogy ez a KEOP-ból megvalósuló arborétum-rekonstrukció, ami a projektnek a fele, vagyis az I. ütem.  Nem elvárás, hogy ez (nettó) nyereséges vállalkozás legyen 5 éven belül. A Környezetvédelmi Minisztérium tűzte ki célul egy élő hely helyreállítását, azt is eltudja képzelni, hogy akár nulla önrésszel megvalósuló rekonstrukcióról lesz majd szó. Tudatosan egy olyan fejlesztés van kialakulóban, amelyet az Európához csatlakozó egyre gyarapodó, gazdagodó ország engedhet meg magának, vagyis hogy ekkora értéket állítson helyre.

Magyar József bizottsági tag: Ennek a projektnek a várható önrésze 10 %, de elképzelhető, hogy még ennél is kevesebb lesz.  Tehát a város várhatóan nem költ rá 1,1 milliárd forintot, legfeljebb az Európai Unió pénzéből költünk el annyit, hogy ha a pályázat sikeres lesz. A fenntarthatóságról ugyanaz a véleménye, mint amit az igazgató úr elmondott, hogy egy arborétum nem lehet  nyereség-orientált, ez csak nonprofilként működtetethető. Az egész világban így van ez.  Ők többek közt a programok minőségének javításával szeretnék elérni ezt a lehetőséget.

Kővári Attila bizottsági tag:  Ez a  projekt tipikusan az a projekt, ami nem önkormányzati tulajdonba való fejlesztés. A januári Közgyűlésen azt mondták, hogy a város az önrész 50 %-át tudja vállalni, vagyis 25 millió forinttal tudja támogatni. Kérdése: ha ez tényleg 1,1 milliárdos projekt, annak az önrészére, a finanszírozás hogy fog történni, 10 % várható, mint önrészként meghatározott összeg?

dr. Szabó Gábor alpolgármester elmondta: Mint minden más projekt esetében, ebben is egyeztettek az ERTI igazgatójával. Ahol külső szerv a projekt gazda, ott megállapodást kell kötni és abban tisztázni kell  ezeket a kérdéseket.

dr. Nemény András a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szavazásra tette fel az előterjesztést.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodással nélkül az alábbi határozatot hozta:

163/2007. (V. 11.) PGB határozata

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a „Kámoni Arborétum revitalizációja” c. projektről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Felelős:	dr. Nemény András, a bizottság elnöke

dr. Borovics Attila, az Erdészeti Tudományos Intézet igazgatója, a projekt témafelelőse

Magyar József szakértő, projektfelelős

Határidő:	folyamatos

Soós József, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

58/2007. (V. 11.) Vfejl. és Körny.véd. Biz. sz. határozata

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a „Kámoni Arborétum revitalizációja” c. projektről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Felelős:	Soós József, a bizottság elnöke

dr. Borovics Attila, az Erdészeti Tudományos Intézet igazgatója, témafelelős

Magyar József szakértő, projektfelelős

Határidő:	folyamatos

7. projekt: Római fürdő II. ütem

Zelles Zsolt, a Vasívíz ZRt. Stratégiai és Fejlesztési igazgatója elmondta:

Fontosnak tartják tisztázni, hogy a munkacsoportban, illetve majd a közreműködőkben kié lesz a vezető szerep. Igazából a fejlesztés fő felelőse a nyílván a város, mint az üzemeltető többségi tulajdonosa, illetve a város komplex idegenforgalmi kínálatának és annak kialakításának felelős szereplője. Annál is inkább, mivel, az információik szerint a támogatás intenzitása magasabb lehet egy önkormányzati kedvezményezettség esetén. A fejlesztés projektgazdája a Vasivíz Zrt. illetve ennek elvégzésére létrehozott projekt cég lehet. A Vasivíz Zrt-vel kapcsolatban meg kell említenie, hogy az alapszolgáltatásoknak az ellátása, illetve az ezzel kapcsolatos fejlesztések emiatt nem kerülhetnek veszélybe. Érintett még a projektben a Markusovszky Kórház, mint a létesítményben ma is működő nappali kórház gazdája. Nyilván az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésének szakmai és szervezeti hátterét biztosító szervezet. A munkacsoport munkájában szükségesnek tartják szakemberek bevonását, itt elsősorban idegenforgalmi, építészeti, energetikai és a korábban már sok helyen említett pályázatírói és szervezetfejlesztési szakemberek bevonását.

A tájékoztató tartalmaz egy javasolt ütemezést, aminek a fő mérföldköveire vonatkozóan határidők, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése szükséges, amit a javaslat ez év június 30-ára datál. A pályázat beadására ez év végét jelöli meg. A feladatokra egy megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása szükséges. A társaság 2004. évben már egy engedélyezési tervet elkészített, viszont fenntarthatósági problémáik vannak, mind a beruházás, mind az üzemeltetés tekintetében. A megvalósíthatósági tanulmány lényeges eleme kell, hogy legyen a költségbecslés. Ezt követően lehet arról gondolkodni, hogy ezt a finanszírozást hogy is képzeljük el. Itt nyilván pályázati forrás bevonása az, ami a meghatározó. A támogatás intenzitása pillanatnyilag kérdéses. Úgy tudja, hogy 30-50 % között lesz ez valahol. Fontos feladat lesz az előbb említett engedélyezési terv átdolgozása, továbbá a kiviteli terv elkészítését követően a megvalósítás, valamint a későbbiekben üzemeltetés és fenntartás.

Vígh Gábor bizottsági tag elmondta:  A Napi Gazdaság c. újság mellékletében szerepelt hogy általában ezek a fürdők szálloda nélkül nem igazán tudnak működni. Ő az anyagban ezt nem találta. Kérdése: ezzel kapcsolatosan van-e valami elképzelés? Az új tervben lesz-e lehetőség szálloda építésére, illetve maga a beruházás, maga a támogatás esetleg számol-e ezzel, akár egy külön projekttársaság létrehozásával, vagy esetleg magántőke bevonásával, hogy egy szálloda építése a projekt része legyen?

A nappali kórház a Markusovszky Kórház keretén belül működik, de nem kötelező, hogy a kórház keretén belül működjön. A nappali kórház szolgáltatásaiban látja azt a pluszt amit nem tudnak a többi fürdők nyújtani.

Két dolgot: a szálláshely teremtést és a nappali kórház kérdését az ehhez kapcsolódó specifikumoknak a fejlesztését javasolja kicsit továbbgondolni a projekt tekintetében, hogy hosszútávon a működése ne legyen veszteséges.

dr. Szabó Gábor alpolgármester elmondta:  A Nyugat Pannon Termál klaszter, az egy fikció, egy nem működő valami, és a Magyar Fürdőszövetségben ezt tekintik etalonnak. Milyen lehet a többi, ha ezt tekintik Magyarországon etalonnak? Ausztriában nagyon jó tapasztalatokat láthattak a klaszterek működésére, a szállodaiparnak, a szórakoztató iparnak és a fürdőknek az együttműködésére.  Véleménye szerint önmagában egyetlen fürdő sem lehet nyereséges. A fürdő csak azzal a gazdasági környezettel - szállodaipari, vendéglátó ipari - lehet nyereséges, ami körülveszi. Szeretnének projekt céget létrehozni, és ebbe a projektcégbe bevenni a lehetséges partnereket, szállodaipari befektetőket. A projekt megvalósulását pénzügyi szempontból is rentábilisabbá teheti. Jelen pillanatban valóban 310 %-os pályázati intenzitásról beszéltünk, hogyha céggel pályázunk, ha az önkormányzat pályázik akkor 50 %-os pályázati intenzitásról beszélhetünk,  viszont nincsen AFA visszaigénylési lehetőségünk. Ezen szeretnénk még változtatni.

Elmondta azt is, hogy a Kenderesei út felé szeretnének bővíteni. Azzal  számolnak, hogy a MÁV területek visszakerülnek az önkormányzathoz.  A rendezési tervben máig is, ott szerepel új szálloda építésére a lehetőség.

dr. Ipkovich György polgármester: A város egyik legfontosabb projektjéről van szó ebben a ciklusban. Korábbi ciklusban készült terv sajnos nem lesz alkalmazható, mert várhatóan a források szakaszolhatóan állnak majd rendelkezésre. 500-600 milliós pályázati pénzekkel lehet, de több lépcsőben számolni. Nyilvánvalóan a terveket úgy kell átgondolni, hogy lépcsőszerűen, modulszerűen megvalósítható beruházásokat építsünk fel egymásba. Üzleti számításokat viszonylag könnyebbé teszi a kistelepülések termálfürdőjéhez képest az, hogy itt egybeépülve 100-120 ezres populáció áll a rendelkezésére.  Elmondta, hogy a város számára is nyilvánvaló, hogyha komolyabb fejlesztésbe fognak, akkor az üzemeltetést is át kell gondolniuk.  Nyílván valóan olyan megoldást kell találni, ami a fejlesztéssel kapcsolatos működtetést nem a cégre teszi rá, de ugyanakkor a város továbbra is igényeli azokat a forrásokat, amit a szombathelyi vízfogyasztás után egyébként eddig is a fürdők finanszírozására fordítottak.

Vígh Gábor bizottsági tag: Az elfogadott rendezési terv szerint a szállodaépítés lehetőségét elviekben a Termálfürdő területének keleti végébe határozták meg. Ő azt javasolja, hogy lényegesen jobb lenne, ha a Claudius Szálloda mellé kerülne, hisz több érdeklődő lenne, nagyobb lenne a keletje - ezt meg kellene vizsgálni. Másik, hogy ha úgyis ebben az irányban folynak a tárgyalások, akkor szerinte ez pozitív irány. Az hogy, hogyan kerülhet be egy magánbefektető ez ügye, és a pályázatnál mit jelentene, ezt nem tudja megmondani, de nyílván ezt is meg kell vizsgálni. A Polgármester úrnak a nappali kórház kérdését javasolta átgondolni. A nappali kórházban vannak azok a speciális szolgáltatások, amiket más fürdő cég nem tud nyújtani, aminek a szélesítésével – mind a welness tekintetében, mind gyógyvíz tekintetében és sok minden egyébben -  előrelépéseket tudnak tenni.

Dr. Ipkovich György polgármester: Egyetért a képviselő úr felvetésével. Ugyanis a városnak azt a speciális desig-et kell megfogalmaznia, amitől kicsit másak lesznek mint a többiek. Ez lehet az adottságainkra támaszkova a sportjelleg, hisz ott van egy olyan sport uszoda amit ha most kellene megépíteni, akkor ez 4-5 milliárd forintot „kóstálna”. A másik pedig pontosan az egészségügyi lehetőség, amit a nappali kórház rejt magában. Elárulta azt is, hogy tapogatózó tárgyalásokat folytattak a Sport Kórházzal. Most viszonylag jó együttműködés kezd kialakulni a támogatóinkkal. Lehet, hogy beléphetünk a sportsérülések rekreációs és egyéb feladatainak az ellátásába. Egyben pedig a sportturizmus egyik része is lehet maga a fedett uszoda és a kapcsolódó lehetőségek, kiegészítve a welness, fittness és egyéb kiegészítő szolgáltatásokkal.

dr. Nemény András a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szavazásra tette fel az előterjesztést.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodással nélkül az alábbi határozatot hozta:

164/2007. (V. 11.) PGB határozata

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Szombathelyi Római fürdő c. projektről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Felelős:	dr. Nemény András, a bizottság elnöke

Wagner József, a Vasivíz Zrt. Vezérigazgatója, a projekt témafelelőse

Katona Éva, projektfelelős

Határidő:	folyamatos

Soós József a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke szavazásra tette fel az előterjesztést.

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

59/2007. (V. 11.) Vfejl. és Körny.véd. Biz. sz. határozata

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Szombathelyi Római fürdő c. projektről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Felelős:	Soós József, a bizottság elnöke

Wagner József, a Vasivíz Zrt. Vezérigazgatója, a projekt témafelelőse

Katona Éva, projektfelelős

Határidő:	folyamatos

8. projekt: Történelmi-régészeti városrész III. ütem – Történelmi sétaút 
 		  kialakítása

dr. Szele Györgyi, az Igazgatási Osztály vezetője elmondta:  A projekt előkészítésében Grünwald Stefánia és Barkovics Ágota vesz részt.  A projekt jelenleg építészeti tanulmánytervvel rendelkezik. Az építészeti tanulmány-tervben szereplő épületeknek az elvi engedélyes tervei, illetve az erre vonatkozó elvi építési engedélyek megvannak, azonban ezek átdolgozásra szorulnak. Viszont van egy olyan könnyebbség, - amennyiben önök is támogatják - hogy a terv készítőjével az átdolgozást elvégeztetnék, mivel még idén augusztusig köti Őt is és bennünket is a szerződés. Tehát nem kell új pályázatot kiírni, egy új tanulmány, illetve engedélyes terv készítésére, hanem megbízás adható részére, ezzel idő és pénz spórolható meg.

Kérte a T. Bizottságokat, mivel ez a projekt jelen pillanat 0 forinttal szerepel az anyagban, az előkészítő munkája sincs támogatva, ezért 21 millió forintot  biztosítsanak a költségvetésben. Elmondta, hogy amit lehetett azt pénz nélkül elvégezték. Elkészítették a listát, hogy a Történelmi Séta úton milyen funkciók szerepeljenek, hiszen ott két műemlék épület is van. Tárgyalásokat folyatattak a víztorony projektben résztvevőkkel, összekapcsolhatónak tartják a kettőt, valamint az Iseum projekttel egyértelműen összekapcsolható ez a projekt. Megítélése szerint egyébként akár az Iseum projektjhez, akár a víztorony projekthez kapcsolják, decemberben beadható lesz a projekt első része tekintettel arra, hogy kétfordulósra van tervezve.

dr. Nemény András, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:

Ebben az esetben nem csak a tájékoztató elfogadását bocsátja majd szavazásra, hanem azt is, hogy a Közgyűlésnek javasolják-e az előkészítés költségét – a 21 millió Ft-ot - a tartalék-keret terhére biztosítani.

Csermelyi András bizottsági tag véleménye, hogy az elkészült elvi engedélyezési terveknek az a legnagyobb problémája, hogy nem igazán egy életszerű program alapján készültek. Felhívta a figyelmet a megvalósíthatósági tanulmányra, amelynek a lényege nem csak az, hogy ameddig megvalósítjuk addig mi a teendő, hanem az, hogy mi fog történni azután, ha valami elkészül. Ez legalább annyira fontos, mint a többi része. Itt akkor lehet nagyon gyorsan nekiállni az áttervezésnek, ha ezek a programok nagyon komolyan felülvizsgálatra kerülnek a későbbi működtetés, üzemeltetés és az esetleges beruházásban való részvétel szempontjából.

dr. Szele Györgyi: Pontosan ezeknek a tanulmányoknak az elkészítésére kérik a pénzt. Az anyagban le is írták, hogy kereskedelmi, turisztikai közmű és egyéb tanulmányokat kell az építészetin kívül készíteni. A működését is e szerint igyekeztek végiggondolni, és ezért tették azt a javaslatot, hogy ingatlanokat kell megvásárolni, így lehetőség lenne egy gazdasági társaság létrehozására, amely közösen működtetné ill. közösen részesedne ennek a hasznaiból. Hosszútávon előnyös lesz az ottani ingatlan tulajdonnal rendelkezők számára is.  Addig azonban, amíg a projekt előkészítése 0 forinttal szerepel, nem tudnak tárgyalni az ingatlanok megvásárlásáról sem. Azt szeretnék, hogy már a projekt I. üteme során, illetőleg az engedélyes tervek elkészítése során ismert legyen az, hogy ki fogja ezt működtetni, üzemeltetni s az ő igényei szerint legyen elkészítve a tervanyag. Azt is szeretnék elérni, hogy a Történelmi Séta úton csak meghatározott funkciójú üzletek, műhelyek panziók stb. legyenek, hisz ez adná meg a lehetőséget arra, hogy úgy működjön, hogy része legyen a történelmi régészeti városrésznek.

Litkei Tamás bizottsági tag:  A programtervezés korai fázisában ez esetben is lehetőséget kell biztosítani  tervtanácsi véleményezésére.

dr. Nemény András a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szavazásra tette fel az előterjesztést. (A teremben 10 bizottsági tag tartózkodik)

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodással nélkül az alábbi határozatot hozta:

165/2007. (V. 11.) PGB határozat

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Történelmi Régészeti Városrész Történelmi Sétaút c. projektről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Felelős: 	dr. Nemény András, a bizottság elnöke

dr. Szele György, az Igazgatási Osztály vezetője, a projekt felelőse

Grünwald Stefánia, a Stratégiai és Idegenforgalmi Csoport vezetője,

projekt manager

Határidő:	folyamatos

Dr. Nemény András, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének módosító javaslata: A történelmi sétaút előkészítésének költségére – a tartalék-keret terhére – biztosítson-e az önkormányzat 21.000 eFt-ot?

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett az alábbiak szerint elfogadta:

166/2007. (V. 11.) PGB határozat

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, értsen egyet azzal, hogy a Történelmi Régészeti Városrész – Történelmi Sétaút – 2007. évi munkarészének előkészítésére - a 2007. évi költségvetés F.1. sz. mellékletében szereplő projektek előkészítési feladatokra szánt tartalék keret terhére -  21.000 eFt előkészítési költséget  biztosítson az önkormányzat.

Felelős:	dr. Ipkovich György polgármester

dr. Szabó Gábor alpolgármester

dr. Nemény András, a bizottság elnöke

dr. Szele György, az Igazgatási Osztály vezetője, a projekt felelőse

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője

Határidő:	folyamatos

Soós József, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést, amelyet a  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadott és az alábbi  határozatot hozta:

60/2007. (V. 11.) Vfejl. és Körny.véd. Biz. sz. határozata

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Történelmi Régészeti Városrész Történelmi Sétaút c. projektről szóló tájékoztatót tudomásul  vette.

Felelős: 	Soós József, a bizottság elnöke

dr. Szele György, az Igazgatási Osztály vezetője, a projekt felelőse

Grünwald Stefánia, a Stratégiai és Idegenforgalmi Csoport vezetője

Határidő:	folyamatos

Soós József, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke a módosító javaslatot bocsátotta szavazásra, vagyis: A történelmi sétaút előkészítésének költségére – a tartalék-keret terhére – biztosítson-e az önkormányzat 21.000 eFt-ot

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett az alábbiak szerint elfogadta:

61/2007. (V. 11.) Vfejl. és Körny.véd. Biz. sz. határozata

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, értsen egyet azzal, hogy a Történelmi Régészeti Városrész – Történelmi Sétaút – 2007. évi munkarészének előkészítésére - a 2007. évi költségvetés F.1. sz. mellékletében szereplő projektek előkészítési feladatokra szánt tartalék keret terhére -  21.000 eFt előkészítési költséget  biztosítson az önkormányzat.

Felelős:	dr. Ipkovich György polgármester

dr. Szabó Gábor alpolgármester

Soós József, a bizottság elnöke

dr. Szele György, az Igazgatási Osztály vezetője, a projekt felelőse

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője

Határidő: 	folyamatos

dr. Nemény András, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke – egyéb hivatalos elfoglaltsága miatt  az ülés vezetésére felkérte  Soós Józsefet, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, aki egyben a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság képviselő tagja is.

9. projekt: Tudományos-innovációs fejlesztési centrum létrehozása a 11-es              
                Huszár úti  Laktanya rekonstrukciójával – I. ütem

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője, mint a projekt témafelelőse elmondta:

A projekt manager Kővári Katalin. A tavalyi évben készült már egy elő- megvalósíthatósági tanulmány, amely a Közgyűlés döntésének megfelelően azt tűzte ki célul, hogy egy innovatív tudássziget koncepció szerinti fejlesztést hajtanának végre. Ennek a várható költsége mintegy 15 milliárd forint.  Ez a jelenlegi támogatási rendszerekben az önkormányzati irányítással meginduló projektben egy vegyes – barna-, illetve zöldmezős - beruházást tartalmazna, valamint az ehhez kapcsolódó előkészítő és különböző infrastrukturális fejlesztéseket. Célja az innovatív kisvállalkozásokat segítő centrum kialakítása.

Véleménye szerint komoly esély van az év végére megnyíló pályázati ablakokban ennek benyújtására. Jelenleg a tavalyi tanulmányok továbbfejlesztése az elsődleges cél.  A megvalósíthatósági tanulmányt abba az irányban kell fejleszteni, hogy a pályázati kiírás kritériumainak megfeleljen.

Másrészt a területet - amely vegyes tulajdonú - társasházzá kell alakítani, és meg kell kezdeni azokat az előkészítő munkákat, amelyek majdan a mentesítéshez, illetve az egyéb infrastruktúra-fejlesztéshez kapcsolódnak. Ez lenne ez évnek a programja.

Vígh Gábor bizottsági tag: Véleménye szerint az épületet fel kell újítani, a környezetet ki kell alakítani és akkor ezek egy innovációs központtá K+F kutatásfejlesztésre szolgáló területté alakíthatók.  Kérdése: Hogy kell azt érteni, „bérbe adjuk egy gazdasági társaságnak”, aki ott magasan kvalifikált munkaerőket foglalkoztat, vagy laboratóriumok lesznek, vagy a főiskolának lesz valamilyen kihelyezett műhelye. Tehát kik fognak ide beköltözni?

Lakézi Gábor osztályvezető: A területen egy nagy ívű, mintegy 15 milliárdos fejlesztést kellene végrehajtani. Az összes épület műemléki védelem alatt áll.  A műemléki védettség nem az épületek teljességére vonatkozik, hanem a külső épületek struktúrájára, tehát az épületek belül gyakorlatilag szabadon átépíthetők.  A projekt, amit az önkormányzat megcéloz egy barnamezős beruházás, és egy meglévő épület felújítása a hozzá kapcsolódó zöldmezős innovatív új technológiákkal dolgozó kisvállalkozás(ok) segítése. Tulajdonképpen az új technológiáknak a beszállítói kisgazdaságba történő beintegrálását célzó fejlesztést szolgálná. A többi a Berzsenyi  Dániel Főiskola, illetve egyéb vállalati infrastrukturális beruházások, vállalati fejlesztőközpontok számára, de ez már külső beruházót, adott esetben más projektgazdával létrejövő uniós pályázatot jelenthet.

Harangozó Bertalan bizottsági tag: Nem látja, hogy az a cél, ami megfogalmazásra került, az megalapozott-e? Van-e partner és milyen irányban és kivel? Mert ezt a partnerrendszert, ami fel van sorolva ennél a projektnél, azt Ő kevésnek ítéli meg.

Vígh Gábor bizottsági tag elmondta: A már megvalósult inkubátorház sem működött. Debrecenben ugyanilyen laktanyát egyetemként és kollégiumként átépítették és működik.  Ő inkább az egyetem irányában tolná el a programot. Nem lehetne-e bevonni a főiskolát, az egyetemet ebbe a programba, és ott erősítenék meg ennek a létjogosultságát? Véleménye szerint annak nincs értelme – még akkor sem, ha pályázati pénzből - elkészülne és utána nem tudnák hasznosítani, nem lenne benne élet. Persze nyilván önerőt is igényel. Annak idején készült közbeszerzési eljárás keretében egy tanulmányterv, ha erre nagyobb hangsúlyt fektetnénk akkor szerinte lenne belőle valami.

Lakézi Gábor osztályvezető:   Azt tudni, kell, hogy a szombathelyi iparvállalatok között jelentős súlyt képviselnek az autóipar szatelites beszállítói, amelyek oda valamilyen részegységeket, komponenseket szállítanak. Ha csak az L.u.K-t vagy a Delphi Packard-ot említi, már ez is két jelentős beszállító. Azonkívül kisebb cégek is szállítanak ide.  Ezekkel mind számolni lehet, véleménye szerint ebbe az irányban is lehet lépni.  	Az egyetemek, a főiskolák, illetve konkrét vállalati kutatóközpontok irányában széleskörű egyeztetéseket kell lefolytatni. Ezeknek a megvalósíthatósági tanulmányoknak az elkészítése során nem csak a tanulmány effektív készítőjének, tanácsadó cégnek lesznek nagyon komoly feladatai, hanem a városvezetésnek, a politikának és mindazoknak, akiknek ezt a háttérből kell megalapoznia (tárgyalásokkal, háttér megállapodásokkal). Mindenképpen ebbe az irányban folyik a gondolkodás és a kollégium-történet is belefér ebbe a tudásközpont vonulatba.

Nagy Imre Győző bizottsági tag: Saját tapasztalata alapján mondhatja: Már készült egy megvalósíthatósági tanulmány, amihez összegyűjtötték a partnerek nyilatkozatait, előszerződéseket kötöttek nemzetközi szervezetekkel, kutatásfejlesztési intézményekkel.  Meg van annak a veszélye, hogy elindítják a projektet, végigviszik, megnyerik és még sem fog bele élet költözni, egy sima bérbeadási, házmesteri szerepre kárhoztatott működtető szervezet lesz. Működtetni kell, a győri példa jól mutatja, hogy lehet működtetni. Erre nagyon figyeljünk oda.

dr. Szabó Gábor alpolgármester: A kételyek jogosak, sok a kérdőjel. Nem a felújítást illetően, hanem a működtetésre, és fenntartásra vonatkozóan van kérdőjel.  Abban azonban értsenek egyet, hogy akármilyen lehetőség is van rá azt a Huszár úti laktanya komplexumot fel kellene újítani.  Ha a K+F címszó alatt tudunk erre forrást szerezni akkor K+F címszó alatt szerezzük meg.

Nem 2008-as hanem 2009-2010-es a projektről van szó, hogy legyen időnk kellő alapossággal rákészülni erre. Az Inkubátorház projekt valóban nem jött be, nem erre a feladatra szánták. Ezért valóban meggondolandó hogy még egy ilyet létesítsünk, zöldmezős vagy barnamezős beruházással.

Vígh Gábor bizottsági tag: Továbbra is azt gondolja ha van rá forrás, próbálják meg a felújítást.  Továbbra is azt mondja, hogy a hangsúlyt a főiskola, mint egyetem irányába vigyék el.

Nagy Imre Győző bizottsági tag: Az innovációs központ és a felsőoktatás összekapcsolása jellemző Ausztriában, Angliában, Írországban. Ő ezt a felvetést jónak tartja, és azt is hogy a főiskolának bizonyos részei, és kihelyezett részlegek dolgozzanak együtt az innovációs központban.

Soós József az összevont ülés elnöke szavazásra tette fel az előterjesztést.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

1672007. (V. 11.) PGB határozat

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Szombathelyi Innovációs Központ létrehozása a volt Huszár úti lakatanya területére beterjesztett tájékoztatót tudomásul vette.

Felelős:	dr. Nemény András, a bizottság elnöke

Lakézi Gábor a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője, a projekt témafelelőse

Kővári Katalin, projekt manager

Határidő:	folyamatos

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alább határozatot hozta:

62/2007. (V. 11.) Vfejl. és Körny.véd. Biz. sz. határozata

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Szombathelyi Innovációs Központ létrehozása a volt Huszár úti lakatanya területére beterjesztett tájékoztatót tudomásul vette.

Felelős:	Soós József, a bizottság elnöke

Lakézi Gábor a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője, a projekt témafelelőse

Kővári Katalin, projekt manager

Határidő:	folyamatos

10. projekt:  Tájékoztató a „Szombathely Északi Ipari Zóna terület/Ipari park 
               szolgáltatások bővítése – előkészítés, I. ütem 	  
               Szombathelyi Logisztikai Központ

Lakézi Gábor osztályvezető elmondta:  Az északi ipari zóna szükségessége annak kapcsán merült fel, hogy a város tulajdonában lévő ipari területek gyakorlatilag elfogytak. Fennáll annak a veszélye, hogy a gazdasági fejlődés a várost elkerülve zajlódhat le, és megfelelő kínálat hiányában a potenciálisan esetleg Szombathely iránt érdeklődő gazdasági befektetők, vállalkozások más településeken keresnek megoldást az ipartelepítésre, illetve munkahelyteremtésre. Mindenképpen célszerű, hogy Szombathely megfelelő kínálattal lépjen ki erre a piacra, és itt merül fel a szükségessége annak, hogy egy új ipari zóna létesüljön. Ennek potenciálisan kijelölt helye az Északi elkerülő út közelében, az egykor repülőtér területen található városi tulajdonú terület, ahol azonban az érintett térségben több önkormányzat határos és így a területeknek a tulajdonjogi rendezése, illetve a terület határok rendezése még előttünk álló feladat. Arról még nem tud beszámolni, hogy komplett kész jól körülhatárolt terület állna rendelkezésre, ahol rövid időn belül megkezdődhet a munka. Az előkészítő tanulmányoknak, illetve az előkészítő munkának még hatalmas feladata az, hogy a terület biztosítással kapcsolatos egyeztetéseket, a terület pontos körülhatárolását, kiválasztását szolgáló előmunkálatokat elvégezze. Jelenleg ebben a fázisban tartunk. A feladat amit végre kell hajtani az az őszi időszakig kell hogy lezajlódjon, hiszen akkor nyílik meg a pályázati ablak. Még nagyon fontos ezzel összefüggő probléma a rendezési tervnek az összhangba hozása ezeknek az elképzeléseknek.  A rendezési terv felülvizsgálat módosításának az előkészítő munkálatai beindultak, ennek egyik lényeges elemét jelenti az új ipari zóna rendezése is.

Csermelyi András bizottsági tag: Véleménye, hogy a pályázatokkal kapcsolatban további előrelépéseket csak akkor szabad tenni, ha minden tiszta és világos. Ezt az előző projektnél is el lehetett volna mondani. Ez az egyik projekt, ahol a megvalósításnak a városrendezési, a városfejlesztési, jogi igazgatási feltételei a legbizonytalanabbak.  Ezek annyira bizonytalanok, hogy még a  közgyűlés elé kerülő anyagokban is többféleképpen vannak lejegyezve.  A januári közgyűlés elé került agglomerációs fejlesztési terv azt mondja, hogy jelenleg a honvédség tulajdonában, de söptei igazgatási területen lévő területen kellene ezt megvalósítani. Ugyanezen időben, közgyűlés elé került más projektnek erre vonatkozó része egyrészt azt mondja, hogy ez a logisztikai központ mennyire nem alkalmas a repülőtér területén való megvalósításra. Másrészt pedig bizonyos honvédségi területre helyezéséről beszél, de az sem alkalmas. Az áprilisi Közgyűlés elé került anyag (4 éves fejlesztési ciklus) viszont azt mondja, hogy a projekt I. ütemében létrejött egy 31 hektáros iparterület. Osztályvezető úr a bevezetőében azt mondta, hogy „az e célra kijelölt terület”. Senki nem jelölte ki, a rendezési tervünk pedig végképp nem. Vannak különféle elképzelések, de úgy gondolja, ahhoz, hogy további lépéseket lehessen tenni nagyon komoly és tisztázó előkészítő lépéseket kell tenni. Határozott véleménye, hogy repülőtér környéki iparterület felhasználást nem lehet anélkül elindítani, hogy a Közgyűlés a szombathelyi repülőtér kérdésében  nem dönt.  Saját anyagunk beszél regionális repülőtér ügyéről és megvalósításáról, igaz hogy a mostani projekt előkészítéseink között ez már nincs. Az is igaz, az anyagban van utalás, hogy nem biztos, hogy Szombathely területén valósul meg.  Amíg ez egyértelműen nincs eldöntve addig Szombathely repülőtér területének a 30 %-át, ami egyrészt Szombathely, másrészt Söpte igazgatási területe nem szabad semmilyen formában most még projekthez kapcsolni. Határozott véleménye, hogy városfejlesztési szempontból itt nem szabadna iparterületet bővíteni, mert számos városfejlesztési, rendezési, igazgatási problémát lát. Információi szerint Söpte nem fogja átadni igazgatásilag ezt a területet. Ha netán igénybe vennénk azzal, hogy esetleg Söpte mégis csak átadja a területet, ez azt jelenti, hogy ezen a területen nem lehet már szombathelyi repteret építeni. Ezt is el lehet természetesen dönteni, de ezt a problémát nem lehet már tovább lebegtetni. A szomszéd településekkel való egyezkedések eddig mindig negatív eredményeket hoztak. Azt el tudja képzelni, hogy egy komoly felelősségteljes döntéssel azt mondjuk, adjuk föl a szombathelyi repteret, mert tényleg egy kicsit közel van a városhoz, és ha megyei regionális szintben gondolkodunk akkor lehet, hogy ennél jobb helyen is meg lehetne azt  valósítani, de ezt ki kell mondani.  Egyet biztosan nem lehet csinálni, hogy ilyen lebegtetéseket végzünk, és olyan területekről beszélünk pályázati lehetőségnél, amik valójában nincsenek, vagy egyáltalán nem reálisak.   Ő az ilyenfajta előkészítés ellen a leghatározottabban ellene van.

Soós József elnök: Csermelyi képviselő úr azt a dilemmát veti fel, hogy szabad-e ennyi meg nem válaszolt kérdések mellett egy tanulmánytervet megrendelni, hiszen a tanulmányterv sem tudja megoldani ezeket problémákat.

Marton Zsolt  bizottsági tag  véleménye szerint szakmai, igazgatási problémákat nem tisztáz az anyag, ugyanakkor meglehetősen messze megy, intézkedésként már egy lehetséges menedzsment szervezet felállításáról beszél, holott az alapvető feltételek sem tisztázottak.  Felhívta arra a lehetőségre a figyelmet hogy - ha például menedzsment szervezetben gondolkodunk -  esetleg a Claudius Ipari Park-ot be lehetne vonni, hisz ha valaki, akkor az Ipari Park Kft. már hasonló jellegű tevékenységet végzett. Még egy nagyon fontos kérdést hiányol: az egész fejlesztési projekt egyik fontos kiindulási pontja a munkahely teremtési és foglalkoztatáspolitika volt, erről egyetlen szó sem szerepel az anyagban. Egyáltalán a szombathelyi foglalkoztatáspolitikára történő hatását vizsgálták-e? Ennyire előkészítetlen formában nem biztos, hogy ez a tájékoztató alkalmas arra, hogy véleményt formáljunk.

Böröcz Miklós bizottsági tag véleménye szerint a területen nem lesz reptér belátható időn belül. Egy munkahelyteremtő ipari parki terület viszont belátható időn belül megvalósítható, és számos előnye volna. Az ipari park egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy jól megközelíthető legyen. Szerinte a tulajdonjog teljesen mindegy, mindegy hogy kinek a területén épül az ipari park, csak épüljön, ugyanis mindkét település, Söpte is és Gencsapáti is érdekelt abban, hogy ez megvalósuljon és persze érdeke Szombathelynek is. Kérte az erre illetékeseket, vizsgálják felül azt az elképzelést, hogy ebből ne repülőtér legyen. Ebben a pillanatban felszabadul a terület városrendezési szempontból, ami most a városrendezési terven repülőtérként szerepel és át lehet minősíteni, illetve lehet ütemezni arra, hogy itt vállalkozói gazdasági ipari tevékenységet folytassanak.

dr. Szabó Gábor alpolgármester elmondta:  a Városfejlesztési Bizottság és a Közgyűlés is megszavazta, hogy miben kívánja módosítani az általános rendezési tervünket, és többek között erre a területre is kitért. Véleménye szerint el kell gondolkodni azon, hogy kell-e a „reptér-illúziót” fenntartani, vagy lépjünk túl rajta, főleg akkor, amikor ennyi embert elbocsátottak a Jabil-től. Megfordult itt már egy-két befektető, csak amikor megtudták, hogy milyen ingatlan árakkal kínálják az ingatlanokat, akkor azonnal tovább is álltak. Tehát 12.000 forint/m2 ár mellett nem lehet iparterületet telepíteni az ipari park területén, ez világossá vált számunkra. Egy olyan piacot kell teremteni, ami önkormányzatilag szubvencionálisan támogatott piac, ez pedig csak saját területünkön lehetséges. Ilyen viszont csakis a reptér területe.  Ő sem találja igazán ideálisnak, pontosan a közigazgatási határ szituáció miatt, dehát ez van, ami fejleszthető. Egyetért viszont azzal, hogy első a munkahelyteremtés és második az iparűzési adóhoz fűződő érdek. 	
Elmondta még, hogy itt a pályázati intenzitás elenyésző, 30 %-os. Ez azt jelenti, hogy vállalkozói közreműködő partner nélkül nem hiszi, hogy  biztosítani tudnák a projekt sikerességét. Ezért egy nagyon komoly projekt szervezet létrehozásáról van szó. A megvalósíthatósági tanulmánynak pedig azt is tartalmaznia kell, hogy kivel, hogyan milyen módon tudnának partneri kapcsolatot létesíteni.

Marton Zsolt bizottsági tag: Ha a munkahelyteremtést előtérbe helyezzük, akkor tisztázni kell, hogy milyen típusú munkahelyeket szeretnénk Szombathelyen teremteni, mert egy logisztikai központ ha területében igen, de a felvett munkahelyek kapcsán nem fogja a hozzá kötött reményeket beváltani foglalkoztatáspolitikai helyzet javítása érdekében.

Csermelyi András: Legelső döntés az, hogy mi legyen a repülőtérrel. Ha a repülőtérre kimondják, hogy „nem”, akkor ott van egy 180 hektáros terület, aminek a 70 %-a ugyan Gencsapáti területe, és az ő rendezési tervét is módosítani kellene, de akkor van egy összefüggő 180 hektáros terület, mellette pedig a kőszegi egyenes vasútvonal, ahol egy világszínvonalú, nagyszabású dolgot lehet csinálni. A megvalósíthatósági tanulmánynak azt is tisztázni kell, hogy a területnek a szükséges közművekkel való ellátása mibe kerül?

Soós József elnök: Ilyen aggályok és fenntartások mellett azért érdemes lenne megvizsgáltatni egy tanulmány keretében, hogy milyen feltétekkel valósítható ez meg.  Azért is fontos mert több képviselő is szólt a foglalkoztatás helyzetéről, fontosságáról.

Nagy Imre Győző bizottsági tag: Az előterjesztésben szerepel, hogy elemzést kell készíteni a pontos helyszín kiválasztásról. Ennek a megvalósíthatósági tanulmánynak figyelembe kell vennie a legfontosabbakat, hogy önkormányzati tulajdonban legyen a terület, hogy a leendő befektetőt megfelelő ingatlan árral tudják ide csábítani. Jelen pillanatban az ipari park címmel rendelkező 185 hektárnyi területből közel 70 hektár, ami üresen van. Az alap infrastruktúra elkészítése 1,1 milliárd forintjába került, jórészt pályázati pénzből és 2000-2001-ben valósult meg ez a beruházás.

A városháza illetékesei részéről kidolgozásra került, hogy a területek tulajdonosainak mekkora hozzájárulást kell fizetni a közműfejlesztéshez önrész címén, amennyiben eladják. Azt is felveti a közműszolgáltatók részéről, hogy a közművek tartalék kapacitásai az ipari parkra vannak koncentrálva. Az ipari park déli területén találhatók meg a gázfogadó állomás, a csatorna, vízellátás, elektromos energia ellátás. Ha mi északi ipari területet akarunk létesíteni akkor, át kell csoportosítani mindent, tehát sokkal nagyobb a fajlagos költsége az infrastruktúrának az északi területre, mint a déli ipari parki területnél, ahol már ez megvan. Szerinte egy megfelelő elemzést kell végezni mindenre kiterjedően (mennyi pénzért lehet megszerezni a most magánkézben lévő közel 70 hektárt, amin már meg van az infrastruktúra, vagy az ingyen megszerezhető északi ipari területre kivitt infrastrukturális kapacitásoknak az értéke mennyi stb.)  	Nagyon fontosnak tartja a tervezést a városszerkezeti és tulajdoni viszonyoknak figyelembe vétele mellett.

Soós József az összevont ülés elnöke szavazásra tette fel az előterjesztést.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

168/2007. (V. 11.) PGB határozat

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a „Szombathelyi Északi Ipari Zóna terület/Ipari park szolgáltatások bővítés - előkészítés I. ütem, és a Szombathelyi Logisztikai Központ” címmel beterjesztett tájékoztatót tudomásul vette.

Felelős:	dr. Nemény András, a bizottság elnöke

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője,

a projekt témafelelőse

Magyar Márta szakértő, a  projekt felelőse

Határidő:		folyamatos

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

63/2007. (V. 11.) Vfejl. és Körny.véd. Biz. sz. határozata

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a „Szombathelyi Északi Ipari Zóna terület/Ipari park szolgáltatások bővítés - előkészítés I. ütem, és a Szombathelyi Logisztikai Központ” címmel beterjesztett tájékoztatót tudomásul vette.

Felelős:	Soós József, a bizottság elnöke

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője,

témafelelős

Magyar Márta szakértő, a  projekt felelőse

Határidő:	folyamatos

11. projekt:  Integrált szociális városrehabilitáció a leromlott városi területeken,            
                valamint a leromlással fenyegetett lakótelepeken (Derkovits 
                lakótelep)

Grünwald Stefánia, a Stratégiai és Idegenforgalmi Csoport vezetője (projektfelelős) elmondta: A projekt nem tartozik a legelőkészítettebb projektek közé, melynek két fő oka van, az egyik, hogy pár napja áll csak rendelkezésükre az az indikátor rendszer, amely alapján egyáltalán kiválasztható a projektcél területe, illetve a városban az az akcióterület, amelyre majd kidolgozzák a további terveket. A másik az, hogy a projekt benyújtásának időpontja a 2009-es év lesz. Tehát idén az elvégzendő feladat a projektterület, illetve akcióterület lehatárolása és a lehetséges partnerek bevonása a folyamatba. Az indikátorrendszer részletes vizsgálata nélküli feltételezések két területről szólnak, az egyik a Derkovits lakótelep területe lenne, a Rohonci út és a Váci Mihály utca által határolt terület. A másik a Körmendi utca és a Horváth B. krt., a Pláza környéki leromlott lakóövezet. Első és legfontosabb szempont rendszer, hogy minimum 1500 lakossal kell rendelkeznie a célterületnek. Maga az intézkedési terv nem csak építészeti elemeket tartalmaz. A projekt minimum 10 %, maximum 15 % szociális tevékenységet kell, hogy tartalmazzon, amelyek keretfinanszírozással fog majd zajlani. A projekt a Regionális Operatív Program városfejlesztés, illetve leromlott városrészek rehabilitációja program pontjára kerül majd benyújtásra.  Ami most a legfontosabb, feladat, hogy készüljön egy olyan átfogó városi vizsgálat, amely mind szociális, mind gazdasági, mind képzettségi, mind jövedelmezőségi szempontok szerint vizsgálja meg a város lakosságát, ugyanis a 2001-es népszámlálás óta nem állnak ezek az adatok rendelkezésünkre. 2007 év végén ezt a projektet is be tudnánk emelni a kiemelt projektek közé.

Harangozó Bertalan bizottsági tag: Kérdése: az átfogó vizsgálat az egész városra kiterjed, vagy csak a célterületre? A Derkovits lakótelep mellett ugyanis van más övezete is a városnak, mint például a  KISZ lakótelep, a Joskar-Ola lakótelep, ahol hasonló problémákkal küszködnek. Másik probléma, az országos nyilatkozatokban is elhangzott, hogy a jelenleg is zajló ipari technológiával készült lakóépületek felújítási programjának van egy hiánya, ugyanis a lakóépületeknél súlyos statikai, műszaki, teljes rekonstrukciót igénylő problémák merülnek fel. Azzal a megoldással, amit most végre kívánnak hajtani - nyílászáró és fűtéskorszerűsítés -l a problémákat nem fogják megoldani.

Marton Zsolt bizottsági tag: Egyik legfontosabb feladata az önkormányzatnak, hogy úgy ossza el a rendelkezésre álló városfejlesztésre fordítható összegeket, hogy ha nem is teljes mértékben, de arányosan részesüljenek az egyes városi területekben élők. Úgy a peremkerületben, mint a belvárosban élőknek, a lakótelepen élőknek meg vannak a speciális lakókörnyezetükre jellemző problémáik. Az idei költségvetésben az egyetlen komoly nagyságrendű fejlesztés a panel program, mely nyilvánvalóan kormányzati ösztönzés és támogatás kapcsán indult el, és egyébként helyénvaló, teljes mértékben támogatható, hisz meglehetősen sok szombathelyi polgárt érint, de ha igazán átgondolják, hogy milyen feladatok is vannak - közműcsere, zöldterületek revitalizációja, közösségi és sportlétesítmények felújítása - alapvetően infrastruktúrális hiányosságok. A közgyűlésnek el kell döntenie, hogy ennek a feladatnak, a Derkovits lakótelep rehabilitációjának zöld utat ad-e. Ugyanakkor ha a nagy akciótervek keretében egyetlen forintot sem tudnak biztosítani a többi szombathelyi területen lakó polgárok életének javítására, az nagy aránytalanságot fog eredményezni a következő 3 éves városfejlesztési politikában.  Ezért megfontolásra ajánlotta a többi lakótelep beillesztését is ebbe a projektbe.

Soós József elnök: Az jó lenne, ha nem egy lezárult projekt lenne, hanem folyamatosan pályázható lehetőség, mert akkor esetleg más városrészek rehabilitációjára is sor kerülhet egy későbbi időpontban. 	
Kérdése: ez egy folyamatosan meglévő, megjelenő pályázati lehetőség-e vagy nem?

Grünwald Stefánia projektfelelős: Információi szerint a Nyugat-Dunántúli Régió Megyei Jogú Városai kapnak arra lehetőséget, hogy saját maguk jelöljék ki a projekt területeket. Ez sajnos most csak egy alkalom, viszont nincs kőbe vésve, hogy ez a Derkovits lakótelep legyen. Magának a projektnek a benyújtási feltételei között szerepel egy átfogó városfejlesztési stratégia létrehozása, és ez alapján kell kiválasztani a célterületet. Nem biztos, hogy a feltételeknek a Derkovits lakótelep fog megfelelni.

dr. Szabó Gábor polgármester: Kétféle indikátor-rendszernek kell megfelelni, a műszakinak és a szociális paraméterek alapján a szociológiai indikátor rendszernek. Többek között még iskolai végzettségi mutatóknak is kell szerepelni. Azért fontos az átfogó vizsgálat, mert be kell mutatni azt, hogy a városi átlagtól való negatív irányú eltérés 30 %-osan biztosítva van. Ezt egy ingatlanpiaci felmérés útján meg lehet oldani, ingatlanforgalmi szakértőket kell bevonni, hogy az elmúlt öt évben hol, mennyiért mentek az ingatlanok négyzetméterárai.  Egybefüggő 1500 háztartást tartalmazó városrészt kell kijelölni nekünk.

Tóth Viktor, a Nyugat Pannon Zrt. vezérigazgatója elmondta:  Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium adta meg az indikátor rendszereket. Az ÖTM most végigviszi a megyei jogú városokon, illetve most már úgy szól a rendelet, hogy a városfejlesztési forrásra 15 ezer lélekszámot meghaladó települések is pályázhatnak. Egy kicsit bővült a lista.  Az elkövetkezendő másfél évben áttekintjük a városvezetéssel és szakemberekkel, együtt, hogy léteznek-e egyáltalán olyan területek, vagy hol nem találhatók olyan területek, amelyek megfelelnek ennek a komplex indikátorrendszernek. Nyilvánvalóan, ahol az indikátorrendszer egyes tételeinek nehéz megfelelni, ott az ÖTM felül fogja vizsgálni  a megfelelhetőség szempontjait. Teljes strukturális átalakítás az indikátorokban nyilván nem lesz, de részletekben változások elképzelhetőek.  Az ÖTM május végére várja a visszajelzéseket országosan, hogy melyik város felel meg ennek az indikátor rendszernek.

Soós József az összevont ülés elnöke szavazásra tette fel az előterjesztést.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

169/2007. (V. 11.) PGB határozat

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság „Az Integrált szociális városrehabilitáció a leromlott városi területeken, valamint a leromlással fenyegetett lakótelepeken című projekt jelenlegi helyzetéről„ címmel beterjesztett tájékoztatót tudomásul vette.

Felelős:  	dr. Nemény András, a bizottság elnöke

dr. Kaczmarski János jegyző, a munkacsoport vezetője

Grünwald Stefánia, a Stratégiai és Idegenforgalmi Csoport vezetője, a projekt felelőse

Határidő:	folyamatos

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás az alábbi határozatot hozta:

64/2007. (V. 11.) Vfejl. és Körny.véd. Biz. sz. határozata

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság „Az Integrált szociális városrehabilitáció a leromlott városi területeken, valamint a leromlással fenyegetett lakótelepeken című projekt jelenlegi helyzetéről„ címmel beterjesztett tájékoztatót tudomásul vette.

Felelős:  	Soós József, a bizottság elnöke

Dr. Kaczmarski János jegyző, a munkacsoport vezetője

Grünwald Stefánia, a Stratégiai és Idegenforgalmi Csoport vezetője, a projekt felelőse

Határidő:	folyamatos

12. projekt: Kistérségi integrált program

Lakézi Gábor osztályvezető: A kistérségi integrált program több kisebb programot ölel magába. Ezek között Szombathelynek két lehetősége nyílik meg, egyik egy intézmény rekonstrukciót segítő projekt lebonyolítása, másik pedig az óvodai játszóterek rekonstrukciójának a lebonyolítása. Az intézményeink állapota indokolja, hogy minél többhöz, minél hatékonyabban és nagyobb mértékben nyúljunk hozzá, hiszen hosszú ideje a felújítási lehetőségeink korlátozottak. Itt tehát a város egyik nagy intézményét próbálták a projektbe bevonni, a városképileg is fontos Paragvári Általános Iskola rekonstrukcióját.

A másik lényeges elem az óvodai játszótereknek a rekonstrukciója, ez egy országos program része.  Hisz 2008-ig valamennyi játszóteret megfelelővé kell tenni, az Európai Uniós jogharmonizáció keretében elfogadott magyarországi előírásoknak megfelelően. Ez a program önmagában szinte keresztülvihetetlen a jelenlegi kondíciók mellett. Tehát itt mindenképpen indokolt, hogy ebbe uniós forrásokat vonjanak be. Az előkészítés egy elő- felmérési fázisban van. A következő lépés a részletes tanulmánytervek, ill. engedélyezési tervek elkészíttetése. Pályázati ablak megnyitásának várható időpontja ez év ősze.

Marton Zsolt bizottsági tag:   Megkérdőjelezi az anyagban leírtakat. Általánosságban arról van szó, hogy szükséges a  Paragvári Általános Iskola felújítása és az óvodai intézményekben a játszóterek felújítása,  erre keresünk egy pályázati ablakot, amit integrált kistérségi projekttel kívánunk eladni. Hogy miért pont a Paragvári iskola felújítása a legfontosabb? Miért nem esetleg egy másik intézmény, ezzel kapcsolatban az anyag tájékoztatást nem tartalmaz.  Nagyon valószínű, hogy az intézmények 90 %-a felújításra szorul és rendkívül fontos lenne ha beilleszthetőek lennének a programba. Az, hogy az óvodai játszóeszközök felújítására vonatkozólag a közbeszerzési eljárás lefolytatását megelőzi három tanulmány elkészítése, amelyben van egy előzetes megvalósíthatósági tanulmány, ami felméri a kockázati tényezőket, a célcsoportokat, a szükségleteket, a célok felmérését, majd a költséghaszon elemzést is produkál, mindezt 2,5 millió forintért, plusz még egy részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 7 millió forintért. Nagyon sokszor lefolytattak ilyen eljárásokat, az égvilágon semmilyen költségelemzés nem volt szükséges ahhoz, hogy az óvodai játszóteret fel lehessen újítani, új eszközöket lehessen beszerezni. Nem érti, hogy erre miért van szükség? Előírja a pályázat?  Vagy mi indokolja ezt?

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeletetési Osztály vezetője elmondta: Intézmény kiválasztásra nagyon sok lehetőség van, hiszen számos intézmény szorul felújításra. Ezek között a Paragvári iskola, mint egyik legnagyobb intézmény, és mint említette az intézmény nagysága és az épület kora mellett a városképi megjelenés és a további állagromlásból eredő károk elhárítása miatt került rá a választás. Ez az az intézmény, ahol belátható időn belül a legnagyobb többletköltségek származnak abból, ha idejében nem nyúlnak hozzá, és eléggé drágán, igényesen felújítandó épületről van szó. Ezért alakult ki az a vélemény, hogy ebbe a támogatott konstrukcióba ez az épület kerüljön be.

Az óvodai játszóeszközökkel kapcsolatban a kétfordulós pályázat előírja az előterjesztésben vázolt előírásokat. Két tanulmányt az első fordulóhoz jelöltek szerint, a második fordulóhoz a második tanulmány elkészítését kötelezővé teszik. Itt a kötelező formai elemtől nem tekinthetnek el. Valóban még becsülni sem tudják, hogy a tervek, tanulmányok mennyibe fognak kerülni, ez majd a versenypályázatban fog eldőlni, amit a saját szabályzataink szerint fogunk kiírni. Azonban egy biztos mivel kötelező formai elem és ennek a több százmillió forintnak a megszerzése mindenképpen elengedhetetlen, ezért figyelmen kívül nem hagyhatják.

Soós József az összevont ülés elnöke szavazásra tette fel az előterjesztést.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

170/2007. (V. 11.) PGB határozat

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az Integrált kistérségi projekt-terv című projekt jelenlegi helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Felelős:	dr. Nemény András, a bizottság elnöke

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője,

a munkacsoport felelőse

Grünwald Stefánia, a Stratégiai és Idegenforgalmi Csoport vezetője,  projektfelelős

Határidő:	folyamatos

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

65/2007. (V. 11.) Vfejl. és Körny.véd. Biz. sz. határozata

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az Integrált kistérségi projekt-terv című projekt jelenlegi helyzetéről szóló tájékoztatót

Felelős:	Soós József, a bizottság elnöke

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője,

a munkacsoport felelőse

Grünwald Stefánia, a Stratégiai és Idegenforgalmi Csoport vezetője,  projektfelelős

Határidő:	folyamatos

13. projekt: Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladék-gazdálkodási Program

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője:  Ismert, hogy az egész országra vonatkozóan a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által készíttetett hulladékgazdálkodási programban Szombathely térsége, a nyugati országrész fehér foltos területként jelenik meg. Bár Szombathelynek egyedileg több évtizednyi távlatban még biztosított a hulladék elhelyezési lehetősége, azonban a távlati gondolkodásban nem kerülhetjük el egy új hulladék lerakó elhelyezésének a problémáját. Amennyiben nem kezdik el előkészíteni, akkor később csak saját forrásra támaszkodva több 10 milliárdos beruházásként tehetjük ezt meg.

A későbbiekre vonatkozóan sem alternatíva, hogy Szombathely önálló hulladéklerakót készítsen.  A hulladékkezelésnek, ártalmatlanításnak a szigorú környezetvédelmi előírása, a lokális lerakók létesítését és az ártalmatlanításnak ezt a módját már nem akceptálja. Mindenképpen regionális konstrukcióban kell gondolkodni.  Hangsúlyozta, nem idei fejlesztésről van szó, viszont egy nagyon hosszú, több éves előkészítő munkát igényel. Idén a társulás létrehozását kell megkezdeni, és az ehhez szükséges tanulmányokat elkészíteni, illetve a hely kiválasztásának az előmunkálatai szükségesek. Ehhez kérjük a bizottságok jóváhagyását.

Marton Zsolt: Győrben kb. 7-8 évvel ezelőtt kezdték meg az előkészítő munkákat és várhatóan az idei évben kezdődik el a végleges kivitelezés. Szinte az összes megyei jogú város nagy hulladék térsége már ezt a projektjét beindította. Miért kell az országban a legutolsónak lennünk ebben a projektben?

Lakézi Gábor osztályvezető: Nem országosan vagyunk a legutolsók, csak ebben a régióban. Azonban tudni kell, hogy Szombathelynek egy olyan színvonalú hulladéklerakója van, amilyent most regionális szinten akarnak létrehozni. Abban az irányba kell tovább gondolkodni, hogy az európai uniós támogatásokra, és ne a saját erőnkre utalva kelljen a várost rendkívüli mértékben megterhelő feladat elé állítani, és ez már regionális szinten 200 település számára hozna a megoldást. Ebben a konstrukcióban nem csak  és kizárólagosan elhelyezésről beszélünk, hanem újrafelhasználásról, és mindarról ami a korszerű környezetvédelmi követelmények a betartását szolgálja.

Vízi Kármen projekt manager:  Ez a tanulmányterv a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságának megbízásából készült. Ők a város megbízásából semmilyen anyagot nem készítettek. A tanulmány terv a 2006. év augusztusával bezárt állapotfelmérést tartalmazza. A projekt részletes és pontos műszaki meghatározására a KvVM FI, mint közreműködő szervezettel történő egyeztetéseket követően, a megvalósíthatósági tanulmány, a környezeti hatástanulmány és költséghaszon elemzés elkészítését követően kerülhet sor. Amennyiben a norvég-alapban bizonyos dolgokat meg tudnak ezek a települések megvalósítani, úgy nem ebből a Kohéziós Alap pályázatból fogják megvalósítani. Viszont ezt a lehetőséget semmiképpen nem szabad elszalasztani, ugyanis 2013-at követően a Kohéziós Alap projektből már nem nyílik lehetősége Magyarországnak semmiféle alapot lehívni.   Ezért került a projekt nevesítésre a Minisztérium részéről is a megvalósítható célkitűzések között.

Lakézi Gábor osztályvezető: Ez a program jelen pillanatban nem tartalmaz semmiféle hulladékégetőt. Azt tudni kell, hogy az Európai Unióban egyre inkább a termikus ártalmatlanítás a fő csapás iránya, azonban egyenlőre semmiféle részeletes információjuk nincs.  	A hulladéklerakó elhelyezésére még nem tud mondani semmit, egy biztos senki nem szereti a hulladékát saját maga körül tudni. Ezt majd környezetvédelmi hatásvizsgálat és sok egyéb fogja eldönteni, hogy hol lesz, ma ezt megmondani itt ebben a teremben senki nem tudja.

Harangozó Bertalan bizottsági tag:  Támogatja a programot. A város vezetésnek az első ciklusában 1991-ben kellett arról gondoskodni, hogy az akkor még állami tulajdonban lévő Viktória telephelyet a város 5 millió forintért megvásárolja erre a célra, és utána  30 évre a város hulladék elhelyezésének a lehetőségét megoldja. Az akkori ingatlan szerzés tette lehetővé, hogy a Városgazdálkodási Kft. talán kicsit megelőzve a magyarországi gyakorlatot bizonyos területeken világszínvonalú megoldásokat tudott produkálni.

Soós József az összevont ülés elnöke szavazásra tette fel az előterjesztést.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

171/2007. (V. 11.) PGB határozat

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a „Nyugat-Dunántúli regionális hulladékgazdálkodási projekt jelenlegi helyzetéről” címmel beterjesztett tájékoztatót tudomásul vette.

Felelős:	dr. Nemény András, a bizottság elnöke

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője, a projekt témafelelőse

Vizi Kármen, EU-s pályázati ügyintéző, projekt manager

Határidő: 	folyamatos

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

66/2007. (V. 11.) Vfejl. és Körny.véd. Biz. sz. határozata

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság „Nyugat-Dunántúli regionális hulladékgazdálkodási projekt jelenlegi helyzetéről” címmel beterjesztett tájékoztatót tudomásul vette.

Felelős:	Soós József, a bizottság elnöke

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője, a projekt témafelelőse

Vízi Kármen, EU-s pályázati ügyintéző,  projekt manager

Határidő: 	folyamatos

### 14.  projekt: Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása

Kutnyánszky László, városi főépítész:  A Vásárcsarnoknak a használata és annak az üzemelése évek alatt bebizonyította, hogy a városban erre igény van. Az állapota az elmúlt évek alatt meglehetősen leromlott. Apróbb felújítások történtek, de további felújításokra lenne szükség. Ezeket a felújításokat jobban átgondolva, a környéket rendezését is bele véve, gyakorlatilag az egész területet felújító város-rehabilitáció program ez a projekt. Ennek két szerepe lenne, egyik magának a vásárcsarnok működésének a színvonalasabb biztosítása, a másik a parkolási gondok enyhítése a környéken.

Jelenleg a vásárcsarnok körül olyan nagyságrendben vannak felszíni parkolók kialakítva, hogy a többszintes parkolók kialakításával gyakorlatilag a felszíni parkolók területét csökkentve lehetne a parkoló számot növelni. Ehhez szükséges előkészítési munkákat kezdte meg a csapat. A program kialakítása folyik és megvalósíthatósági tanulmánytervek készítésére történtek meg az előkészületek. A program megvalósítása esetén a rendezési terv is módosításra kerülne a környéken.   A belvárosban és a vásárcsarnok környékén lakók életkörülményeinek javítását is szolgálná ennek a projektnek a megvalósítása.

Marton Zsolt bizottsági tag kérdés:  A vásárcsarnok fejlesztése milyen forrásból lesz biztosítva?

Tóth Viktor, a Nyugat-Pannon Zrt. vezérigazgatój elmondta: Az önkormányzati nem nonprofit fejlesztéseket fogja kiegészíteni az Európai Fejlesztési Alap forrásaiból. Most még a regionális operatív programot is át kell egy kicsit dolgozni, hogy ezt igénybe vegyük. Várhatóan két hét múlva lesznek részletes információk.

dr. Szabó Gábo alpolgármester:  A piac rekonstrukció programja jó. Már régen eldőlt, hogy fejlesztésre szorul. Legyen piac rekonstrukció, de amikor megnték a pályázati lehetőségeket akkor igencsak szőrmentén indokolt okot találni, hogy a kistermelők támogatása címszó alatt hova lehet ezzel bepályázni. S akkor jött a mentő ötlet, hogy ez a JESSICA program.  Mikor a megvalósíthatósági tanulmány készül, ki kell térni minden lehetőségre, mert egyébként nem úgy működik hogy egyetlen forrásból finanszírozódik az egész.

A forrásnál  például szóba jöhet a városközpontú értékőrző megújítás, amiből bizonyos dolgokat meg lehetne  csinálni, Ő lát erre lehetőséget. Tehát nem csak a JESSICA létezik a piac rekonstrukcióhoz, hanem létezik egyéb pályázati lehetőség is.

Tóth Viktor, a Nyugat-Pannon Zrt. vezérigazgatója: Igazából a Vásárcsarnok az egyetlen olyan projekt, ami jól finanszírozható a JESSICA-ból. Ha a történelmi városrésznek a sétaút részét is sikerül félig profitorientálttá tenni, akkor oda is igénybe lehet venni ezeket  a forrásokat. Az összes többi pályázat nagyon nehezen finanszírozható.

Csermelyi András bizottsági tag: Mi lenne a lényege ennek a rekonstrukciónak a felújításon túl? Az 1985-ben ideiglenesen kialakításra került bekerített rész megszűnne? Viszont ezeknek súlyos következményei vannak. Például a  II. ütem lebontásánál kártalanítási igényekkel is számolni kell stb. Ha lebontásra kerül a II. ütem, akkor az megmaradna szabadon, és helyén parkolók lennének kialakítva?

Kutnyánszky László, városi főépítész:  Ezeket a kérdéseket pontosan most fogják tisztázni. Az hogy mi lesz a konkrétan, hogy hol lesz a program határa az még nem dőlt el. Ez az előkészítés nem idei program, csak az előkészítő lépések történtek meg. Ha lesz egy megfelelően körüljárt építészeti program, ami ezeket a kérdéseket, dolgokat megoldja, akkor majd az alapján lehet tovább lépni.

Soós József az összevont ülés elnöke szavazásra tette fel az előterjesztést.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

172/2007. (V. 11.) PGB határozat

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Szombathelyi Vásárcsarnok fejlesztése című tájékoztatót tudomásul vette.

Felelős:	dr. Nemény András, a bizottság elnöke

Kutnyánszky László főépítész, a projekt témafelelőse

Börzsei Csaba, a Beruházási Iroda vezetője, projekt manager

Határidő:	folyamatos

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

67/2007. (V. 11.) Vfejl. és Körny.véd. Biz. sz. határozata

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Szombathelyi Vásárcsarnok fejlesztése című projektről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Felelős:	Soós József, a bizottság elnöke

Kutnyánszky László főépítész, a projekt témafelelőse

Börzsei Csaba, a Beruházási Iroda vezetője, projekt manager

Határidő:	folyamatos

15. projekt:  Szombathely Integrált Elővárosi Közlekedésének megszervezése -
                     előkészítés

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője: A projekt ténylegesen még úgymond, csak „csira fázisban” levő elképzelés. Ami alatt azt kell érteni, hogy van egy létező probléma, mégpedig hogy a közlekedés a városokban egyre nagyobb környezetterheléssel, egyre nagyobb gonddal jár. Mindenhol ahol lehet – Szombathelynek ebben hagyományai is vannak – a kötöttpályás elektromos üzemű tömegközlekedési megoldások előtérbe kerülnek és próbálják visszahozni, vagy fejleszteni ott, ahol van, illetve próbálnak újakat létesíteni ott, ahol ilyen még nem volt. Az elmúlt időszakban a projektek előkészítése kapcsán a MÁV ZRt. részéről, illetve a GYSEV részéről indult el egy olyan fejlesztési elképzelés, ami azt célozza, hogy a Kőszeg-Szombathelyi vasútvonal villamosított vonalként működjön tovább. Az egykori rumi vonal irányában is felmerült ez, mint elképzelés, Vasszécseny és térségét bezárólag. Erre az elővárosi villamosított közlekedési rendszerre jött  az elképzelés, hogy a városba betérő villamosvonal erre a tervezetre épüljön rá. Ami már valamilyen módon Szombathely városának több területét be tudná kapcsolniegy hatékonyan üzemeltethető rendszerrel a tömegközlekedésbe, kiváltva ezzel az autóbuszokat, a személygépkocsik nagy részét. Rendkívül komplikált az egész, hisz  a régi villamos vonalon nyilván nem vihető végig, tehát csak erősen korlátozottan képzelhető el, hogy ott valamit is lehetne tenni. A rendezési tervet vizsgálva készült olyan szakvélemény, ami bizonyos nyomvonalakon elképzelhetőnek látja ezt a megoldást. Tulajdonképpen továbblépni csak akkor lehet, ha ezt a kérdést megfelelő szakértő szervezetekkel egy hatástanulmányban, illetve olyan tanulmánytervvel, ami közlekedési szempontból vizsgálja a városnak az ilyen irányú átszervezését. Meg kell vizsgáltatni, erre indítványoztak az előkészítő pénzalapokból egy összeget elkülöníteni. Ennek a tanulmánynak a pályáztatását szeretnénk most elindítani. Minden további lépés csak ezt követően történhet meg. Egy ilyen fajta megvalósíthatósági tanulmány, ugyanis értelemszerűen, mint minden más megvalósíthatósági tanulmány zárulhat azzal, hogy megvalósítását javasoljuk, vagy megvalósítását nem javasoljuk.

Soós József elnök kérdése: Létrejött-e valamilyen megbízás a megvalósíthatósági tanulmányra?

Lakézi Gábor osztályvezető:  Még nem jött létre, gyakorlatilag ajánlatkérési fázisban van, és még a kiválasztás sem történt meg.

Csermelyi András bizottsági tag: Elhangzott az előadótól, hogy vannak már olyan vizsgálatok, tanulmányok, hogy a város bizonyos részein eltudják képzelni a villamos vasút visszaállítását. Ez miért nem volt Városfejlesztési Bizottsági ülésen?

A projekt előkészítője a MÁV, és úgy tudom, hogy a főépítész úr átadta a szombathelyi villamosvasút visszaállítására vonatkozó nyomvonal elképzeléseket a MÁV részére. Mikor erre rákérdeztem a főépítésznél, Ő azt mondta, hogy ez az átadás nem történt meg.

A leírás tartalmazza, hogy a rumi vonal továbbépítése, illetve a városba betérő villamos vonal elképzelése erre a tervezetre épül rá. Erre reagálva, a szakbizottságoknak azért szembe kell nézni olyan dolgokkal is, hogy lehetetlenséget, képtelenséget ne írjon le. Kérdése: a főépítész úr tényleg megvizsgálta azt, hogy Szombathelyen  -  ráadásul összekötve a vasúti közlekedéssel - hol tudna ez bejönni ? Tehát melyik a városnak az az útvonala, ahol a mai létesítési szabályok szerint egy villamost osztott pályán  el lehetne vinni?

Kutnyánszky László városi főépítész:  Születtek nyomvonal elképzelések részéről is, és Németh György településtervező részéről is.  Például a rohonci vasút nyomvonalán ki tudna menni az Oladi lakótelepig, ott rá tudna fordulni a Rohoci útra és a Rohonci úton tudna befele jönni.  Ez az a pont, ahol ténylegesen szakembereknek kell megvizsgálni, hogy azok az útkeresztmetszetek, azok a rendelkezésre álló fizikai terek, az a népességszám, akik ezt a szolgáltatást igénybe vennék megalapozzák-e az elképzelést. A megvalósíthatósági tanulmány egy nyomvonal vizsgálat, hogy van-e realitása az elképzelésnek. Nyilvánvalóan a városban nincsenek olyan utak, ahol kiemelt, külön nyomvonalon közlekedő vasútvonalakat le lehet fektetni.  
(Ezt követően rövid ismertetést adott a MÁV Vezérigazgatóságon megtartott konferencián elhangzottakról.)

Soós József elnök: Már előzőleg meg lehetett volna szűrni, hogy mik azok a témák, amik megvalósíthatósági tanulmányként szóba jöhetnek. Itt szembesülünk olyan dolgokkal, hogy nem megvalósítható, nincs rá reális esély.

Marton Zsolt bizottsági tag: A projekt nem elfogadható. Egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének legalább az előfeltételnek kell lennie az, hogy az alapkoncepcióban, a végeredményében egyetértés legyen. 	
Kérte az alpolgármester urat, hogy tájékoztassa arról, voltak-e ajánlatkérések, szerződéskötések ezzel kapcsolatban?

dr. Szabó Gábor alpolgármester:  Nem történt semmilyen szerződéskötés, pályáztatás sincsen folyamatban. A válasza: Nem. 	
Azzal kezdte, hogy ez a szervezet, beleértve a bizottsági struktúrát is, igazán nem alkalmas egy projekt előkészítésre. Mégis ebben a struktúrában kell végig csinálni, nem lesz könnyű. Pont ezért tart attól, hogy nem tudnak olyan ütemesen haladni, mint ahogy ez elvárható ezeknél a pályázatoknál.

Ami pedig az elővárosi vasutat illeti ez már korábban a MÁV által történt vállalás volt. A MÁV-nak valószínű nincsenek forrásai az előkészítő munka elvégzésére. Danka Lajos igazgató már többször kért konzultációs lehetőséget, melyet biztosítottunk.  Úgy gondolja, hogy ez a város nagyprojektjein kívül esik. Ő, mint felelős alpolgármester nem lát lehetőséget az elővárosi közlekedésre.  Szakmai tájékoztató alapján polgármester úr úgy tudja, hogy újra definiálják a 2001-ben lezárt fehér könyvet, és ebben belátta Brüsszel is, hogy a csatlakozó országok számára át kell rendezni a közlekedésről szóló fejezetet, többek között az ilyen típusú városkörnyéki közlekedési problémák megoldását is, az energiaproblémák és egyéb okok folytán. Ez egyfajta megelőlegezett bizalom a projekt számára. Ha ebből valami születik, akkor lehet, hogy az egyik legnagyobb dolgot teszi meg a Közgyűlés, amit Szombathely város vezetése az elmúlt 20 évben mondjuk megcsinált. (ez egy 38 milliárdos nagyságrendű projekt)  Reményeik szerint ez nem terheli a városnak a költségvetését, még akkor sem, ha esetlegesen a városi villamos is belekerül.

Marton Zsolt: A megvalósíthatósági tanulmányt mindenképpen előzze meg legalább egy egyetértési szándéknyilatkozat.

Lakézi Gábor osztályvezető: Az anyag a jóváhagyott projektek között szerepel 10 millió forinttal, de hangsúlyozza, hogy ez a fázis semmiképpen nem kerülhet 10 millió forintba  és kötelezettség vállalás nincs.

Véleménye szerint nem vagyunk abban a helyzetben, hogy egyértelműen kimondjuk az ítéletet e fölött a projekt fölött. Annyira speciális a probléma és annyira komplex a probléma, hogy erre  ma kijelenteni azt, hogy ez biztos egy őrültség, vagy a legnépszerűbb megoldás, nem lehet. Valóban elkerülhetetlen az, hogy készüljön egy olyan szakmai szervezet által készített vizsgálat, ami feltárja, hogy itt a városban van-e lehetőség műszakilag, közlekedési, szervezési szempontból megvalósítani az elképzeléseket, illetve ezek beilleszthetőek-e az egész város környezetébe. Ha közlekedési szempontból, városi szempontból kezelhető a projekt, akkor kell elkészíteni a gazdaságossági számításokat egy második ütemben, amelyik ezt majd gazdaságilag körüljárja, és utána tudnak pályázni. Ebben az évben nem valószínű, hogy ennek az effektív megpályázására sor kerülhet.

Böröcz Miklós:  Véleménye, sem a rumi sem a bucsui vasútvonal régi nyomvonala nem alkalmas semmiféle kötöttpályás közlekedésre. Az egyik már beépült, felbontották, a másik pedig azért nem alkalmas, mert a műszaki színvonala nem engedi.

Szombathely közlekedési koncepciója megvan, felmérések történtek és azt kell kiegészíteni, megnézni, hogy ott, ahol egyéb autóbusz, közösségi tömegközlekedés van, ott egy kötöttpályás közlekedéssel ez kiváltható-e. Miből lesz az elektromosság? Az anyag nagyon előkészítetlen, és javasolja inkább levenni napirendről. Arra sem alkalmas, hogy szakmailag lehessen véleményezni.

Soós József elnök:  Mivel előkészítetlen a program, az alaposságát nem tudják számon kérni, ezért arról kellene szavazni, hogy ezt a tájékoztatót egy ilyen előkészítettséggel elfogadják-e vagy sem.

Soós József az összevont ülés elnöke szavazatást rendelet el az alábbiak szerint:

A tájékoztatót a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ilyen előkészítettséggel el  	tudja-e fogadni ?

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 0 igen szavazattal, 8 nem szavazattal szemben, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

173/2007. (V. 11.) PGB határozat

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a „Szombathely integrált elővárosi közlekedésének megszervezése” című tájékoztatót az írásos előterjesztés, továbbá a szóbeli kiegészítő alapján is előkészítetlennek ítélte és azt nem támogatta.

Felelős:	dr. Nemény András, a bizottság elnöke

Lakézi Gábor a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője,  a téma felelőse

Magyar Márta szakértő,  projektfelelős

Határidő:	folyamatos

A tájékoztatót a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ilyen 
 	előkészítettséggel el tudja-e fogadni ?

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 0 igen szavazattal, 5 nem szavazattal szemben, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

68/2007. (V. 11.) Vfejl. és Körny.véd. Biz. sz. határozata

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a „Szombathely integrált elővárosi közlekedésének megszervezése” című tájékoztatót  az írásos előterjesztés, továbbá a szóbeli kiegészítő alapján is előkészítetlennek ítélte és azt nem támogatta.

Felelős:	Soós József, a bizottság elnöke

Lakézi Gábor a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője, a téma felelőse

Magyar Márta, szakértő, projektfelelős

Határidő:	folyamatos

Marton Zsolt bizottsági tag indítványozta, hogy a két bizottság határozatának figyelembe vételével javasolja a Polgármester úrnak fontolja meg ennek a projektnek  - ilyen előkészítetetlenség mellett – az elindítását, ami nem kevés 10 millió forinttal van a költségvetésben beállítva.

Soós József, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke szavazást rendelet el a módosító indítványról az alábbiak szerint:

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi-, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság felhívja a polgármester úr figyelmét a szombathelyi integrált elővárosi közlekedés megszervezésével kapcsolatos projekt előkészítetlenségére és kéri  - mivel e projekt előkészítésére 10 millió forint van beállítva - a 217/2007.(IV.26.) Közgyűlési határozat végrehajtásának felfüggesztését.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2  tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

174/2007. (V. 11.) PGB határozat

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság felhívja a polgármester úr figyelmét a szombathelyi integrált elővárosi közlekedés megszervezésével kapcsolatos projekt előkészítetlenségére, és kéri - mivel e projekt előkészítésére 10 millió forint van beállítva - a 217/2007.(IV.26.) Közgyűlési határozat végrehajtásának felfüggesztését.

Felelős:	dr. Ipkovich György polgármester

dr. Szabó Gábor alpolgármester

dr. Nemény András, a bizottság elnöke

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője

Határidő: 	2007. májusi Közgyűlés

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 8  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

69/2007. (V. 11.) Vfejl. és Körny.véd. Biz. sz. határozata

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felhívja a polgármester úr figyelmét a szombathelyi integrált elővárosi közlekedés megszervezésével kapcsolatos projekt előkészítetlenségére, és kéri - mivel e projekt előkészítésére 10 millió forint van beállítva - a 217/2007.(IV.26.) Közgyűlési határozat végrehajtásának felfüggesztését.

Felelős:	dr. Ipkovich György polgármester

dr. Szabó Gábor alpolgármester

Soós József, a bizottság elnöke

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője

Határidő: 	2007. májusi Közgyűlés

16. projekt: Szent Gellért út - Csaba utcai vasúti felüljáró

Dr. Szabó Gábor alpolgármester:  Az anyagban is szerepel, hogy egy háromoldalú megállapodást készítettek elő.  Elmondta, hogy így valósították meg az Északi elkerülő út első szakaszát is, ami 7,5 milliárdos beruházás volt. Ettől reméli a gyors megoldást, ugyanis a 86-os út építési folyamatai akadoznak. Az északi elkerülő út építési engedélyezési tervvel rendelkezik, több 10 millió forintért az UKIG megterveztette, tehát ott a városnak nem kell pénzügyi kötelezettséget vállalni.  A Csaba utcai felüljáró esetében, ami önkormányzati út, egyeztettek az UKIG-gal, a korábbi tanulmányterv és az elkészült költségbecslések alapján el lehetne készíttetni az engedélyes tervet.  Ehhez viszont szükséges egy háromoldalú megállapodás.  Ha ez a Körmendi úti 31 milliárdos költségkeret terhére megvalósítható, a várost nem fogja terhelni ez a 1,5 milliárdos költség. Egyébként megvalósíthatatlan a projekt finanszírozása pályázati szempontból. Ő ettől reméli a megoldást, és arra kéri a bizottságot, hogy az engedélyes terv elkészítéséhez járuljanak hozzá, és a tartalék keret terhére 10 millió forintot csoportosítsanak konkrétan a Csaba utcai felüljáróra.

Marton Zsolt bizottsági tag kérdése: Milyen megoldás van konkrétan a költségek vállalására? Ez kizárólagosan önkormányzati út?

dr. Szabó Gábor:  Igen, önkormányzati út, tehát a háromoldalú szerződéstervezetben az szerepel, hogy a város, a Minisztérium és az UKIG kezelésében lévő Zanati utat átvennénk kezelésbe. Ezzel kárpótolnánk a Minisztériumot, a Minisztérium pedig gondoskodna arról, hogy - a 86-os út fejlesztése, Szombathely - Körmend közti szakaszának az útburkolat megerősítése   - terhére, illetve arra előirányzott összegből meg lehessen valósítani. Így a városi is vállal valamit, hozzátéve, hogy hosszú távon nagy problémát vállal fel a város, hisz jelen pillanatban a legterheltebb és várhatóan még fokozódó terhekkel bíró négysávos út gondozásának terhét veszi magára a város. Viszont e nélkül nem valósítható  ez meg. Elmondta még, hogy az Északi elkerülő út a város számára az egyik legfontosabb útfejlesztés, hisz ettől függ többé kevésbé az Ipari Park fejlesztése is. Ez az 5,5 milliárdos szakasz nagyságrendje és jellege miatt azonban egyetlen pályázati fejezetbe sem fér bele.

Soós József elnök: A bizottságoknak az lenne a feladata, hogy a Történelmi Sétaút III. üteméhez hasonlóan a tartalék keret terhére szavazzon meg egy tervezési feladathoz kötött pénzügyi felhasználást.

Harangozó Bertalan bizottsági tag:  A közlekedésről szóló törvény a Közlekedési Minisztérium kötelezettségévé teszi a települési vasút és közúti összeköttetés biztosítását.  A Minisztérium 1993 óta próbálja a Zanati út problémáját Szombathely Megyei Jogú Városra hárítani. Ez a probléma felmerült már az első elkerülő útszakaszok közös finanszírozású fejlesztéseinél is. De az akkori városvezetés, nem vállalta fel, mivel a Zanati út hosszútávon az aluljáróval egyetemben olyan fenntartási teher lenne a városnak, amely vállalhatatlan. Ma egy Csaba úti felüljáró becsült költsége 1,5 milliárdos nagyságrendű. A megépítéséért a város bevállalja örök időkre a Zanati út teljes hosszát, a város majdhogynem kulcsfontosságú keleti bevezető útvonalát a vasúti aluljáróval egyetemben. Az itt elhangzott projektekkel kapcsolatban sokkal kisebb kaliberű kérdésekben is felmerültek hatástanulmányok készítésének a szükségességei. 	
Kérdése:  	Valaki elkészítette-e azt a hatástanulmányt, ami  mondjuk prognosztizálja az elkövetkező 30 évben, hogy milyen tehertételt jelent a Zanati út és a vasúti aluljáró fenntartása a város számára?

A magam részéről, városi képviselőként nem ért egyet ezzel, és határozottan tiltakozik. A Csaba utcai felüljáró fejlesztését ne a Zanati út és annak összes tartozékának a felvállalásával tegyék meg. Óvja a várost ettől mert, a hosszú távú terveinknél több tízszerese lesz annak  a teher annak a beruházási pénznek, mint amit a Csaba utca kapcsán a város meg fog nyerni.

Soós József elnök: Az feltétel, hogy tervek legyenek erről a felüljáróról. Döntés arról kell, hogy ezt a tervezést támogatja-e a bizottság, vagy nem. Hogy a későbbiekben milyen konstrukció alapján valósul majd ez meg, azt ma még nem tudni. Azt tudni, hogy fontos lenne megterveztetni.

dr. Szabó Gábor alpolgármester: Ez a mostani döntéshez nem kapcsolódik, (háromoldalú megállapodás) hosszútávon viszont a két dolog összefügg egymással. Ne felejtsük el nem azért akarunk Csaba utcai felüljárót építeni, hogy egy újabb felüljáróval gazdagodjon a város. Hanem pontosan azért, hogy a Zanati úti túlterhelt forgalom – a teherforgalomról szó sem lehet – egy részét keleti-nyugati átjáróként ott vezessük le. Tehát pontosan a Zanati út túlterheltségét csökkentené bizonyos fokig ez a beruházás. Ne felejtsük el azt sem, hogy megszavaztuk a rendezési terv módosításnál egy olyan passzust is, ami egy nagyon jelentős kereskedelmi beruházást készít elő, legalábbis annak a lehetőségét. Ha az megvalósul, akkor még nagyobb szükség lesz arra, hogy kelet – nyugati átjáró lehessen. (Family Centerrel szembeni beruházás).

Marton Zsolt bizottsági tag: A Zanati út átvétele meglehetősen komoly többletköltségeket jelent a fenntartási előirányzatoknál. Ha jól értette, akkor azzal a feltétellel vesszük át, hogy ennek fejében az UKIG ezt az útfejlesztést finanszírozni fogja (- vagy nem!). Átvesszük, aztán majd kiderül, hogy lesz-e erre forrás! Ha lesz rá forrás támogatjuk, mert kapunk érte kézzel fogható fejlesztési lehetőséget, forrással kiegészítve amit e nélkül nem tudnánk megvalósítani. Csak nehogy a két szék között a pad alá essünk! Átveszi a város a Zanati utat azután a minisztérium kitalálja, hogy  először megvizsgálja ennek a lehetőségét, és még sem valósulhat meg.

dr. Szabó Gábor alpolgármester:  Erről szó sincs, először a beruházás és utána az útátvétel. Az eddig átvett utaknál is nagyon alapos egyeztetés előzte meg és nagyon szigorú előzetes műszaki, minőségi átvételi feltételek voltak. Azokat vettük csak át, amiket rendbe tett a KPM előtte. Az a véleménye, hogy nem vettünk át eddig sem meggondolatlanul utakat. Az északi elkerülő út a megépítése egyébként szintén azzal jár, hogy ha azt az 5,5 km-es szakaszt megépítjük, a jelenlegi északi elkerülő útszakaszt is át kell majd vennünk városi kezelésbe, mert az városi út lesz onnantól, tehát át lesz minősítve városi úttá és át kell, hogy vegyük. Úgy gondolom, hogy egy 5,5 milliárdos beruházás után ez kötelességünk is.

Böröcz Miklós bizottsági tag  véleménye, hogy ez a beruházás legalább olyan fontos, mint az elkerülő útnak a befejező szakasza.

Soós József elnök: Függetlenül attól, hogy milyen megoldás születik a kivitelezést illetően arról kellene szavazni, hogy fontosnak tartjuk-e a 136 millió forintos tartalék keret terhére beemelni ezt a tervezési feladatot. Ez egy elég komoly témája a városnak és abszolút senki nem foglalkozott még azzal sem, hogy valamilyen költséget beállítsanak a költségvetésbe. A Csaba utcai felüljáró sehol nem szerepel. A  kivitelezés feladatai a tervezés után dőlnek majd el.  Pontosította a javaslatot: a tanulmányterv aktualizálása és egy kiviteli terv készítése  együttesen 20 millió forint.

Csermelyi András bizottsági tag  szerint ez nem jó, a tanulmánytervet kell  engedélyezési tervvé továbbfejleszteni. Amit valójában szerinte meg kell szavazni az az, hogy engedélyezési tervet kell készíteni.

Soós József elnök: Véleménye, hogy a 20 millió forintot kellene megszavazni, azt hogy ez most kiviteli terv, vagy engedélyes terv …..? Katona Ferenccel a Magyar Közút Kht. területi igazgatójával egyeztettek és a műtárgynál nincs ilyen két kategória, hogy kivitelezési és engedélyezési terv. Az engedélyezési terv kivitelei terv szintű.

Csermelyi András bizottsági tag: Javasolta, hogy engedélyezési tervet szavazzon meg a bizottság, melyet kiviteli szinten kell elkészíteni. Szerinte az összeget  nem kellene nevesíteni.  Tehát azt szavazzuk meg, hogy  engedélyezési terv készüljön.

Soós József, az összevont ülés elnöke javasolta, hogy az engedélyezési tervek elkészíttetéséhez szükséges összeget biztosítsák a tartalék-keret terhére.	
Szavazást rendelet el a módosító javaslatról.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatokat hozta:

175/2007. (V. 11.) PGB határozat

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Szent Gellért út - Csaba utcai felüljáró és a Puskás Tivadar utca rákötése az elkerülő útra című projektről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Felelős:	dr. Nemény András, a bizottság elnöke

Kutnyánszky László, városi főépítész, a projekt témafelelőse

Magyar Márta szakértő, a projekt felelőse

Határidő:	folyamatos

176/2007. (V. 11.) PGB határozat

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, értsen egyet azzal, hogy a Szent Gellért út - Csaba utcai felüljáró és a Puskás Tivadar utca rákötése az elkerülő útra című projekt keretén belül a Csaba utcai felüljáró engedélyezési tervét – a 2007. évi költségvetés F.1. sz. mellékletében szereplő projekt előkészítési feladatokra szánt tartalék keret terhére -  az önkormányzat elkészíttesse.

Felelős: 	dr. Ipkovich György polgármester

dr. Szabó Gábor, alpolgármester

dr. Nemény András, a bizottság elnöke

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője

Kutnyánszky László, városi főépítész

Határidő: 	folyamatos

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatokat hozta:

70/2007. (V. 11.) Vfejl. és Körny.véd. Biz. sz. határozata

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Szent Gellért út - Csaba utcai felüljáró és a Puskás Tivadar utca rákötése az elkerülő útra című projektről szóló tájékoztatót és azt tudomásul vette.

Felelős:	Soós József, a bizottság elnöke

Kutnyánszky László, városi főépítész, a projekt témafelelőse

Magyar Márta szakértő, a projekt felelőse

Határidő:	folyamatos

71/2007. (V. 11.) Vfejl. és Körny.véd. Biz. sz. határozata

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, értsen egyet azzal, hogy a Szent Gellért út - Csaba utcai felüljáró és a Puskás Tivadar utca rákötése az elkerülő útra című projekt keretén belül a Csaba utcai felüljáró engedélyezési tervét – a 2007. évi költségvetés F.1. sz. mellékletében szereplő projekt előkészítési feladatokra szánt tartalék keret terhére -  az önkormányzat elkészíttesse.

Felelős:	dr. Ipkovich György polgármester

dr. Szabó Gábor, alpolgármester

dr. Nemény András, a bizottság elnöke

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője

Kutnyánszky László, városi főépítész

Határidő: 	folyamatos

Soós József, elnök megköszönte a két bizottság jelenlévő tagjainak az aktív közreműködést és az ülést  15:30 órakor bezárta.

Szombathely, 2007. május 29.

/: Soós József :/					/: dr. Nemény András :/

Városfejlesztési és Környezetvédelmi		  	   Pénzügyi és Gazdasági

Bizottság						 Bizottság

elnöke						              elnöke

/: Kőhalminé Merklin Erzsébet :/ 				 /: Czink Zsuzsanna :/

jegyzőkönyvvezető   					    jegyzőkönyvvezető