SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése

2015. szeptember 16-i ülésére

Javaslat

a KEOP-2015-4.10.0/U számú a „Helyi költségvetési szervek tulajdonában álló szervek technológiai hő- és villamosenergia igényének kielégítése megújuló energiaforrások alkalmazásával” című felhívásra benyújtott pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára

A Kormány a 1627/2015. (IX.8.) Korm. határozatában a KEOP-2015-4.10.0/U azonosítószámú a „Helyi költségvetési szervek tulajdonában álló szervek technológiai hő- és villamosenergia igényének kielégítése megújuló energiaforrások alkalmazásával” című kiemelt felhívás keretében nevesítette az „Oladi Általános Iskola uszoda technológiai hő- és villamosenergia igényének kielégítése megújuló energiaforrások alkalmazásával” történő fejlesztést.

A fejlesztés célja az érintett uszodában hőszivattyú alkalmazásával a létesítmény technológiai hőigényének, valamint az 50 kVA csatlakozási teljesítmény alatti napelemes rendszer kialakítása után a létesítmény állapotára vonatkozó technológiai villamosenergia-igényének részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése.

A kormányhatározat alapján az uszoda legfeljebb 166 millió Ft támogatásban részesülhet.

2015. szeptember 10-én megjelent a KEOP-2015-4.10.0/U azonosítószámú a „Helyi költségvetési szervek tulajdonában álló szervek technológiai hő- és villamosenergia igényének kielégítése megújuló energiaforrások alkalmazásával” című kiemelt pályázati felhívás, amely alapján a pályázat benyújtásának ideje 2015. szeptember 14. és 15. napja volt.

A projektet fizikailag 2015. november 30-ig kell befejezni, illetve pénzügyileg december 31-ig kell lezárni.

Az elnyerhető támogatás mértéke az összes elszámolható költség maximum 80%-a, a fennmaradó 20%-os önkormányzati önerő biztosításának vonatkozásában a Közgyűlés jóváhagyása szükséges.

A projekt eredményeinek a fenntartása a projekt befejezését követő naptól számított 5 évig kötelező. A támogatási döntést és a támogatási szerződés megkötését követően 2015. október 15-ig kell a Megvalósítási Dokumentációt benyújtani, melynek keretében a kivitelezési tevékenységre lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás dokumentumait is szükséges csatolni.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pályázati szabályzata kimondja, hogy „abban az esetben, ha a pályázat beadási határidejéig már nem lehetséges a Közgyűlés összehívása és a pályázat Közgyűlés általi jóváhagyása, akkor benyújtható a pályázat a polgármester döntésére, amelyet azonban a Közgyűlésnek utólagosan jóvá kell hagynia”.

A BFH Európa Kft. által előkészített „A szombathelyi Oladi Általános Iskola uszodájának fejlesztése” című pályázat 2015. szeptember 15-én az alábbi költségvetési főösszegekkel benyújtásra került Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba:

- A benyújtott pályázat összköltsége bruttó 148.801.800Ft;

- Az elnyerhető támogatás összege bruttó 119.041.440 Ft;

- Az önkormányzati önerő összege bruttó 29.760.360Ft.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2007-2013 közötti fejlesztési időszak programjai ez év végével zárulnak, ezért a zárás nemzeti szintű sikerének érdekében egyedi szabályok kerültek bevezetésre. A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján 2015. október 31-ét követően kizárólag utófinanszírozású kifizetési igénylés nyújtható be. Tekintettel arra, hogy a projekt tervezett megvalósítási dátuma 2015. november 30., a számlák 2015. október 31-ig nem fognak beérkezni az önkormányzathoz, így a projekt finanszírozása tekintetében kizárólag az utófinanszírozási mód választható. Mindez azonban azt jelenti, hogy a támogatásból megvalósuló elemek költségeit az önkormányzatnak saját forrásból meg kell előlegeznie és utólagos elszámolással kerül sor a támogatás kifizetésére.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiekben ismertetett pályázat benyújtásának körülményei okán az előterjesztést az SZMSZ 16. §-ában foglaltak alapján sürgősségi indítványként napirendre tűzni szíveskedjék.

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2015. szeptember  16.

/:Dr. Puskás Tivadar:/

HATÁROZATI JAVASLAT

……./2015. (IX. 16.) Kgy. sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat a KEOP-2015-4.10.0/U számú a „Helyi költségvetési szervek tulajdonában álló szervek technológiai hő- és villamosenergia igényének kielégítése megújuló energiaforrások alkalmazásával” című felhívásra benyújtott pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi döntéseket hozza:

1. A Közgyűlés „A szombathelyi Oladi Általános Iskola uszodájának fejlesztése” címmel benyújtott pályázatot utólagosan jóváhagyja.

2. A Közgyűlés nyertes pályázat esetén a pályázat kötelező önerejeként 29.760.360Ft összeget biztosít.

3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy nyertes pályázat esetén a Támogatási Szerződést – változatlan önerő összeg esetén – aláírja.

Felelős:	Dr. Puskás Tivadar, polgármester

Illés Károly, alpolgármester

Molnár Miklós, alpolgármester

Dr. Károlyi Ákos, jegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

1 és 3. pont esetében: Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési és Projekt Kabinet,

2. pont esetében: Stéger Gábor a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője)

Határidő: 	1. és 2. pont esetében: azonnal

3. pont esetében: a Támogatási Szerződésnek a Közreműködő Szervezet általi megküldését követően azonnal