ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 10-i ülésére

Javaslat a Savaria Múzeum felújítási terveinek jóváhagyására, és a Szent Márton Tervhez kapcsolódó beruházási programok elfogadására

A Kormány az 1170/2015. (III. 24.) Korm. határozatával a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, illetve Szombathely Megyei Jogú Város kezdeményezésére, Szent Márton püspök tiszteletére, születésének 1700. évfordulója alkalmából a 2016. évet Szent Márton Emlékévvé nyilvánította. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése már a 496/2013. (X. 31.) Kgy. sz. határozatával felkérte a polgármestert, hogy a Szent Márton Terv megvalósítása érdekében az ünnepi rendezvénysorozatot és a kapcsolódó fejlesztések részleteit dolgoztassa ki, és javaslatát terjessze a Közgyűlés elé. A döntés alapján – részben a Belügyminisztérium által biztosított központi támogatásból, részben pedig önkormányzati forrásból – elkészültek azok a tervek, amelyek a Szent Márton Terv beruházási elemeinek alapját képezik. A Közgyűlés 375/2015. (X. 22.) Kgy. sz. határozat 3. pontja alapján a Savaria Múzeum és a Múzeumkert felújítása tervét terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé jóváhagyásra:

A múzeum 1905 és 1910 között épült, mely a szombathelyi polgárság kultúrpalotájává vált. Az épület a Széll Kálmán utcához az angolparkként kialakított egykori Deák-ligeten, a mai Múzeum-parkon keresztül kapcsolódik.

A Savaria Múzeum és környezete megújításának célja, hogy a létesítmény építészeti és funkcionális szempontból egyaránt jobban illeszkedjék a belvárosba és a város egyik emblematikus jelentőségű, nyitott, élő és vonzó kulturális központjaként működjön. Kiállításaival, programjaival aktívan járuljon hozzá Szent Márton szellemi örökségének és a város múltjának megismertetéséhez. Ennek érdekében szükséges a régi épület homlokzatának megújítása, külső megjelenésének frissítése és a környezet építéskori állapotokat, rendezettséget visszaidéző rekonstrukciója. A cél az épület fontosságához, funkcionális szerepéhez illeszkedő, rangját kifejező megjelenés tartós biztosítása, és a környezet, a múzeumpark ezt a megújuló látványt kiegészítő, történeti hangulatú rekonstrukciója.

A terv a Közgyűlés előtt kerül bemutatásra.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2016. évi Szent Márton Emlékév alkalmából a következő építési beruházásokat kívánja megvalósítani:

- Savaria Múzeum homlokzatának és a Múzeumkert felújítása:

A felújítás a múzeum homlokzatának felújítását, eredeti bejáratok visszaállítását, homlokzati nyílászárók cseréjét érinti. A Múzeumkert történeti hangulatú megújítása történik, bruttó 500 millió Ft becsült értékben.

- Smidt Múzeum bővítése:

A megújuló, 1772-73-ban a város első gimnáziumaként létrehozott, műemlék épület kiegészítéseként új épületszárny kerül megépítésre, a kényelmes, korszerű használathoz elengedhetetlen funkciók biztosítására. Itt lesz a múzeumba érkezők fogadótere, a múzeum shop, a szükséges WC blokk és egyben a vertikális közlekedési mag, a lépcső és lift blokk, mely akadálymentességet biztosít a két múzeumi szint között. A tervezett kivitelezési költség bruttó 300 millió Ft.

- Berzsenyi Dániel tér és környezetének felújítása:

A felújításra kerülő terület a Berzsenyi tér, Szily J. utca, Széchenyi utca és a Hollán Ernő utca egy-egy szakasza. A felújítás az úttestet és a két oldali járdát is érinti.A felújítással a 150 évvel korábbi hangulatot idéző, nagyvonalú, igényes városi tér létrehozása a cél, mai eszközökkel és formai megoldásokkal, közlekedés csillapításával. A tervezett kivitelezési költség bruttó 1 150 millió Ft.

- Szent Márton templom előtti tér felújítása:

A tér úgy kerül kialakításra, hogy alkalmas legyen mind hétköznapi használatra, mind kisebb ünnepi rendezvények megtartására is. A templom előtti szobor a Szent Márton kúttal  kerül a felújítás központjába. A felújítás vonalvezetése, sugaras irányai azt a hajdan meglévő vizuális és közlekedési tengely visszaidézésének logikáját szolgálják, mely a Fő téri Szentháromság szobor-Ferences templom-Domonkos templom (Szent Márton kegyhely) között létezett. A tervezett kivitelezési költség bruttó 350 millió Ft

- Romkert sétány kialakítása:

Az építés célja, hogy a Romkertet tartalmazó telektömb átjárhatóvá válik, továbbá a város történei gyökereire emlékeztető, régészeti emlékek ( Kr. u. 50 körül alapított Colonia Claudia Savariensium épületcsoportjai) mindennapi látványa az utcán járó-kelők számára is látható lesz. A tervezett kivitelezési költség bruttó 200 millió Ft.

A fejlesztések forrását az 1857/2015. (IX. 30.) Korm. határozat biztosítja. A beruházások beszerzései feltételesen indíthatóak, a megkötendő szerződések hatálybalépéseinek feltétele a Támogatási Szerződés megkötése.

A Beruházási Szabályzat 5. fejezetében foglaltaknak megfelelően a Városüzemeltetési Osztály a tervezett fejlesztések Beruházási Programját összeállította, azok az előterjesztés mellékleteit képezik, a következők szerint:

- Savaria Múzeum homlokzatának és a Múzeumkert felújítása (1. számú melléklet)

- Smidt Múzeum bővítése (2. számú melléklet)

- Berzsenyi tér és környezete felújítása (3. számú melléklet)

- Szent Márton templom előtti tér felújítása (4. számú melléklet)

- Romkert sétány kialakítása (5. számú melléklet)

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2015. december „       ”

/: Dr. Puskás Tivadar :/

Határozati javaslat

……../2015. (XII. 10.) Kgy. sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Savaria Múzeum felújítása terveinek jóváhagyására, és a Szent Márton Tervhez kapcsolódó beruházási programok elfogadására” című előterjesztést és a következő döntést hozta:

1./ A Közgyűlés a tervező által a Közgyűlés számára bemutatott terveket a Savaria Múzeum homlokzatának és a Múzeumkert felújítása vonatkozásában elfogadja.

2./ A Közgyűlés az előterjesztés 1-5. mellékletében részletezett beruházási programokat:

- a Savaria Múzeum homlokzatának és a Múzeumkert felújítása,

- a Smidt Múzeum bővítése,

- a Berzsenyi tér és környezete felújítása,

- a Szent Márton templom előtti tér felújítása,

- a Romkert sétány kialakítása

vonatkozásában jóváhagyja.

3./ A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges engedélyek birtokában     haladéktalanul  gondoskodjon a beszerzési és a közbeszerzési eljárások lefolytatásáról.

Felelős:    	Dr. Puskás Tivadar polgármester

Illés Károly alpolgármester

Dr. Károlyi Ákos jegyző

(A végrehajtásért felelős:

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője)

Határidő:	Azonnal