4. sz. melléklet

Beruházási program

### SZOMBATHELY, SZENT MÁRTON TEMPLOM ELŐTTI TÉR FELÚJÍTÁSI MUNKÁIRÓL.

Készült : 2015. november       Készítette:        Szombathely Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala

Városüzemeltetési Osztály

Beruházási Iroda

TARTALOMJEGYZÉK

Cím:                                                                                                                     old.

I. 	A beruházási program adatlapja 					 2

II. 	A beruházások ismertetése						 3

II.1.	Előzmények									 3

III. 	Szent Márton templom előtti tér

III.1. 	Tervezési terület ismertetése						 4

III.2.	Építési munkák leírása							 4

III.3.	Tervezett burkolatok							 5

III.4.	Utcabútorok									 5

III.5.	Parkosítás									 5

III.6.	Közvilágítás									 6

IV.	A beruházás költségbecslése                                                  6

V.	A beruházás megvalósításának ütemezése			 7

VI.	A beruházás megvalósításának gazdaságnövelő

hatása									          8

VII.	Megjegyzés									 8

VIII.	Záradék										 8

I. A BERUHÁZÁSI PROGRAM ADATLAPJA

1.  Beruházó:     Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

9700 Szombathely, Kossuth l. u. 1.-3.

2. Beruházás megnevezése:  Szombathely, Szent Márton templom előtti

tér felújítási munkái.

3. Beruházás helye:

- a Szent Márton templom előtti tér

4. Beruházás kezdete:          2016.

5. Beruházás befejezése:     2016.

6. Beruházás bonyolítója:    pályázaton kerül  kiválasztásra

7. Tervezők:

Litkei Építésziroda Kft. (építészet, térburkolatok, utca berendezések)

7.1.                Alvállalkozók

Vasi Cad-Terv Kft. (út és közmű vezetékek)

Kertépítészet: Pintér Gábor  okl. táj- és kertépítész m. K-18-0177

Közlekedés:	Tóthné Temesi Kinga  okl. építőmérnök  18-0192

Közművek:	Benczik Zoltán  okl. építőmérnök 18-0153

Villamosság:	Horváth Gyula Vladimír vill. vez. t. V-T, EN-T-18-0076

Bognár László  vill. vezető. tervező  V-T-18-0151

8. A beruházás előkészítő:  Szombathely Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala

Városüzemeltetési Osztály

Beruházási Iroda

9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

9. Kivitelező: Közbeszerzési eljárás(-ok) lefolytatása során kerül(-nek)

kiválasztásra

II. A BERUHÁZÁS ISMERTETÉSE

# II.1. Előzmények

A Kormány a 1170/2015. (III.24.) Korm. határozatával a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, illetve Szombathely Megyei Jogú Város kezdeményezésére, Szent Márton püspök tiszteletére, születésének 1700. évfordulója alkalmából a 2016. évet Szent Márton Emlékévvé nyilvánította. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése már a 496/2013. (X.31.) Kgy. sz. határozatával felkérte a polgármestert, hogy a Szent Márton Terv megvalósítása érdekében a kapcsolódó fejlesztések részleteit dolgoztassa ki, és javaslatát terjessze a Közgyűlés elé. A döntés alapján – részben a Belügyminisztérium által biztosított központi támogatásból, részben pedig önkormányzati forrásból - elkészültek azok a tervek, amelyek a Szent Márton Terv beruházási elemeinek alapjait képezik. A Közgyűlés által a 352/2014.(IX.11.) Kgy. számú határozattal korábban elfogadott előzetes fejlesztési tervek alapján az alábbi beruházások is hozzátartoznak a Szent Márton Terv végrehajtásához:

- a Berzsenyi Dániel tér és környezetének megújítása;

- a Szent Márton templom előtti tér felújítása;

III.  SZENT MÁRTON TEMPLOM ELŐTTI TÉR

# III.1.Tervezési terület ismertetése

A tervezési területet É-ról a Szent Márton utca jelenlegi kiemelt szegélye, K-ről a Temető, a Templom és Plébánia területe határolja, D-i és Ny-i irányban pedig a lakóépületek határozzák meg. A gépjármű közlekedésre tervezett utakat a tervezési terület határában  visszacsatlakoznak a meglévő szervizúthoz, kerékpárúthoz és Barátság utcához.

# III.2.Építési munkák leírása

A tér úgy kerül kialakításra, hogy az alkalmas legyen mind hétköznapi használatra („intimitás) mind kisebb ünnepi rendezvények megtartására is. Vonalvezetése, sugaras irányai mind-mind azt a hajdan meglévő vizuális és közlekedési tengely visszaidézésének logikáját szolgálják, mely a Fő téri Szentháromság szobor- Ferences templom- Domonkos templom (Szent Márton kegyhely) között létezett.

A tengelyesség mellet a tér formálása ellipszoid -íves jellegű, gyújtópontjában a szoborral. Ez az ölelő íves téralakítás nemcsak síkban, de térben is megjelenik: A lejtésirányok, az utcabútorozás a növénytelepítés is ennek van alárendelve: a szélek felé magasodik az összes alkalmazott elem, hogy a tér közepén állva ezt a befogadó jelleget erősítsük.

A tér központjában áll a szobor, a Szent Márton kúttal, mögötte a templom főhomlokzatával, míg burkolatban kirajzolt, főtengelyre merőleges sávok a gyalogos közlekedés irányait követik. (buszmegálló és imaház bejárat)

A szobor, kút környezetében nagyobb területű kő talapzatot kap, a két keleti oldali „pad szobor” megtartásával. A kút lefedése ezzel a kő „talapzattal” egy síkra kerül. A szobrot körülvevő többi leülési lehetőség a tér oldalára lesz kihelyezve, a térre becsúszó zöldfelületek végére. Utcabútorként a Fő téren alkalmazott kő-fém padok használatát terveztük.

A temető íves fala, és a forgalmas út által közrezárt területen található neogótikus Mária szobor környezetét rendezzük: az elhaladó járda mellett sövénytelepítéssel határoljuk el az úttól, ezen belül pedig két pad lehelyezésével, és a szobor környezetének díszburkolattal való ellátásával alakítunk ki méltó környezetet.

A Domonkos templom előtti térről kiszorulnak az itt parkoló buszok, gépjárművek. A turista buszok számára ideiglenes megállót biztosítunk, állandó tartózkodásukat máshol kell kijelölni. (pl.: Bürü utca, Pálya utca)

A meglévő és telepített fasorok felhasználásával nemcsak irányokat jelölünk, de lehatároljuk a gyalogos teret a gépjármű forgalomtól is.

A dísz tér és a Templom közvetlen kapcsolatának biztosítása miatt a Barátság utca Szent Márton utcára való jelenlegi egyenes kikötése megszűnik. A Barátság utca a teret D-ről és Ny-ról megkerülve egy új jelzőlámpás forgalomirányítású csomóponton keresztül csatlakozik a Szent Márton utcához. A jelenlegihez hasonló módon a szervizút a Szent Márton utca – Barátság utca csomópontjában végződik.

# III.3.Tervezett burkolatok

Valamennyi felület gépjármű közlekedésre méretezett. A természetes kő és a beton burkolóelemek vastagsága egységesen 8 cm, hogy azokat együttesen lehessen alkalmazni.

Az ellipszis alakú teret egy nagyméretű, fehér kemény mészkő lapokból kirakott ív határolja. Az íven belül, és az abból kifutó felületek természetes világosszürke gránit kis-, és nagykocka burkolatúak. (8x8, ill 16x8 cm) A méretváltozás eltérő árnyalatot is jelent.

A kapcsolódó gyalogos járda felületeken általánosan, 10-40 cm vegyes méretű négyzet és téglány beton térkőből lerakott burkolatot készül. (Semmelrock Appia-antica)

A járda szintjére megemelt közlekedési területeken az erre a célra kifejlesztett, tartós, hullámos mintában lerakott bazalt kiskockakő útburkolatot megidéző Semmelrock Pest-Buda beton térkő jelöli. A többi közlekedési felületek burkolata aszfalt, hogy az elkülönüljön a gyalogos felületetektől.

# III.4.Utcabútorok

Az utcabútorok kiválasztásánál alapvető szempont volt, hogy a Fő téren alkalmazott és ott jól bevált bútorok használatával erősítsük a belváros egységes megjelenést. Ezek nem historizáló és nem hivalkodó, klasszikus formavilágú bútorok, melyek jól illenek ebbe a környezetbe. A bútorok színe és a közvilágítási berendezések színe egységesen galambszürke.

A padok a Fő téren alkalmazott Metalco Libre fém pálcás padok.

A szemetesek a Fő téri Metalco Iroko szemetesek, csikktartóval és a fenyőnél tartósabb trópusi fa burkolattal. Az elektromos energia csatlakozó oszlopok és a forgalomterelő pollerek is a  Fő térivel megegyező kialakításúak.

A burkolatban álló fákhoz alsó megvilágítás nélküli 1,50 x 1,50 méteres öntöttvas veremrácsok kerülnek.

# III.5.Parkosítás

Az ovális térbe nyúló növényfelületre magyar nemesítésű rózsafajták kerülnek, de kísérőként kisebb évelőket, párnás növekedésű növényeket, díszfüveket is teszünk ide. A tér formája kis koronájú fasor párral kerül hangsúlyozásra. A forgalmas főúttól nyírt tiszafa sövénnyel határolódik el.

A zöldfelületek jelentős részét talajtakarókkal fedjük, a gyepes terület kisebb lesz. A Baptista imaház mögötti sövényt az új parkoló mellé középmagas (kb. 1m-es) növényekből újratelepítjük. A temető sarkánál kialakuló kis térre aromás, illatos növények kerülnek.

III.6.Közvilágítás

A tervezési területen a Fő téren alkalmazott lámpaoszlopok, lámpakarok és világítótestek kerültek betervezésre, mely által egységes világítás alakul ki a székesegyháztól a Szent Márton Templomig, tehát végig a Szent Márton sétaúton. Az új lámpákhoz új közvilágítási kábeleket kell lefektetni.

Kiemelő- és díszvilágítási:

A következő épületek, szobrok megvilágítást javasoljuk megtartani, korszerűsíteni, átépíteni, kialakítani:

Szent Márton templom, Szent Márton szobor és Mária Szobor

A díszvilágítások tervezésekor a fényszennyezés minimális szinten tartását a fényvetők és tükreik körültekintő megválasztásával és speciális, egyedi maszkok, takarólemezek alkalmazásával kell elérni. Szükség esetén káprázást gátló rácsokat is alkalmazni kell, ha arra kell számítani, hogy a közlekedést zavarja. A díszvilágítási berendezéseket önálló fogyasztásméréssel kell ellátni.

IV.  A BERUHÁZÁS KÖLTSÉGBECSLÉSE

IV.1.  A BERUHÁZÁS ELŐKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

2015. évi költségek:

Engedélyezési és kiviteli terv                                                     12.192.000,-Ft

Engedélyezési eljárás díja                                                          362.100,-Ft

IV.2. A BERUHÁZÁS KIVITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEI

2016. évi költségek:

IV.2.1.Burkolatépítési munkák (gránit kiskockakő,  beton burkolólap, aszfalt)

190.000.000,-Ft

IV.2.2. Parkosítás, utcabútorozás

65.000.000,-Ft

IV.2.3. Elektromos munkák ( köz és díszvilágítás, kommunális energia)

60.000.000 -Ft

IV.2.4.Közműkiváltások(T-Com,UPC,stb.)                                   20.000.000,-Ft

IV.2.5.Egyéb ( Műszaki ellenőrzés, régészeti szakfelügyelet, geodézia, stb. )

15.000.000,-Ft

Összesen:                                                         350.000.000,-Ft

### IV.3. A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK PÉNZÜGYI     FEDEZETE

A beruházás forrása:

1857/2015. (XI.30.) Korm. határozat alapján folyósított állami támogatás.

V. A BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE

- Beruházási program jóváhagyása:    2015. december

- Közbeszerzési eljárások előkészítése: 2016.

- Közbeszerzési eljárások indítása: 2016.

- Kivitelező  kiválasztása: 2016.

- A beruházások indítása: 2016.

- A beruházások befejezése: 2016.

A fenti ütemezés nagymértékben függ a támogatási szerződés aláírásának időpontjától.  A közbeszerzési eljárásokat feltételesen le lehet folytatni, de a beruházásokat csak a támogatási szerződés aláírása után lehet elkezdeni.

VI. A BERUHÁZÁSOK  MEGVALÓSÍTÁSÁNAK GAZDASÁGNÖVELŐ HATÁSA

Az út, kerékpárút és járdaburkolatok felújítását nem csak a töredezett, magas fenntartási költségű, elöregedett burkolat indokolja. Az volt a cél, hogy a korábban már felújított Fő tér és a környező utcák hangulata, látképe egységessé váljon a Szent Márton sétaút mentén.

A tervezett burkolatok a Fő tér átépítése során már megmutatták, hogy a térkő burkolat milyen nagymértékben hangsúlyozza és érvényesíti az ország egyik legszebb barokk terének látványát, kiemeli az építészeti remekműveket.

A felújításra kerülő tereken, utcákban szintén több helyi védelem, illetve műemléki védettség alatt álló épület található, olyan rangos építészeti alkotások, melyeket szépségük kiemelése érdekében megfelelő környezettel kívánunk körül venni.

A megfelelő környezet kialakításával növelhető a terület turisztikai vonzereje is.

A fejlesztés révén egységes városkép alakul ki, javul az üzletek, működési környezete, ami a kereskedelmi szolgáltató és vendéglátó egységek forgalmi növekedését is eredményezi.

VII.  MEGJEGYZÉS

A támogatási forrás Támogatási szerződés aláírása után válik felhasználhatóvá.

### VIII. ZÁRADÉK

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szent Márton templom előtti tér felújítási munkáinak  beruházási programját megtárgyalta és a ………………………Kgy. számú határozattal jóváhagyta.

Szombathely, 2015. december  „              „

………………………………………..

a jóváhagyó aláírása