ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÉSZAKI IPARTERÜLETÉRE

EGYEZTETETT DOKUMENTUM

Budapest, 2015. november

Tartalomjegyzék

1. Az ipari terület kialakítására irányuló komplex városfejlesztési akció akcióterületének lehatárolása	4

2. Az ipari terület kialakítására vonatkozóan Szombathely MJV önkormányzatnál meglévő adatok, információk, fejlesztési elképzelések vizsgálata	6

2.1. Megvalósíthatósághoz kapcsolódó társadalmi-gazdasági adatok	6

2.3. Komplex fejlesztési elképzelések	51

3. A 2. pontban említett vizsgálat alapján az akcióterület bemutatása és a tervezett fejlesztés vizsgálata	53

3.1. Az akcióterületen megvalósításra kerülő városfejlesztési akcióhoz kapcsolódó fejlesztési dokumentumok vizsgálata	53

3.1.1. A területi tervek vizsgálata	53

3.1.2. A településrendezési eszközök vizsgálata	102

3.2. Az akcióterületen kialakításra kerülő új ipari területen található ingatlanok ingatlanpiaci jellemzőinek vizsgálata	106

3.2.A) Meglévő tulajdonosi szerkezet bemutatása, tervrajzi ábrázolása	106

3.2.B) Az ipari parki kínálat jellemzőinek vizsgálata	109

3.2.C) Az akcióterületen található épületek és építmények	189

3.3. Az akcióterület geotechnikai adottságainak vizsgálata	210

3.4. Az akcióterület külső infrastrukturális ellátásának biztosítása szempontjából számításba vehető létesítmények vizsgálata	211

3.4.1. Közlekedés	211

3.4.2. Energia, közművek	233

3.4.3. Vízi közművek	237

3.5. A megvalósíthatóság piaci jellegű kérdéseinek vizsgálata és értékelése az eddigi fejlesztési tapasztalatok alapján	241

4. A vizsgálatból adódó következtetések a fejlesztés megvalósíthatóságára vonatkozóan	243

5. Operatív városfejlesztési javaslat	246

6. Javaslat a településrendezési szabályok meghatározásához	268

7. Bemutató anyag tartalma a városmarketing és befektetés ösztönzés elindításához	270

7.1. Szombathely térszerkezeti pozíciójának bemutatása	270

7.2. Szombathely Északi Ipari Területének bemutatása	278

1. Az ipari terület kialakítására irányuló komplex városfejlesztési akció akcióterületének lehatárolása

Szombathely közigazgatási területén lévő területek

019/2. hrsz. Szombathely Önkormányzat tulajdona, közút  9028 m2

019/4. hrsz. Szombathely Önkormányzat tulajdona    17 ha 1239 m2

019/5. hrsz. Szombathely Önkormányzat tulajdona, magánút      1 ha 7626 m2

019/8. hrsz. Szombathely Önkormányzat tulajdona    50 ha 5031 m2

Összesen: 70 ha 2924 m2

Söpte közigazgatási területén Szombathely tulajdonában lévő területek

0104/1. hrsz. Szombathely Önkormányzat tulajdona    326 ha 5908 m2

0104/2. hrsz. Szombathely Önkormányzat tulajdona     21 ha 0199 m2

Összesen: 347 ha 6107 m2

Gencsapáti közigazgatási területén lévő területek

0100/1. hrsz. Gencsapáti Önkormányzat tulajdona      43 ha 9802m2

0100/3. hrsz. Gencsapáti Önkormányzat tulajdona      55 ha 9258 m2

0100/4. hrsz. Szombathely Önkormányzat tulajdona   140 ha 9794 m2

0100/5. hrsz. Szombathely Önkormányzat tulajdona     1 ha 7282 m2

Összesen: 242 ha 6136 m2

A teljes szombathelyi tulajdonban álló terület nagysága 560 ha 6107 m2. Gencsapáti tulajdonában álló terület nagysága 99 ha 9060 m2. A fejlesztésre szánt terület nagysága összesen 660 ha 5167 m2, ami Szombathely (10,6%), Gencsapáti (36,7%) és Söpte (52,7%) közigazgatási területén helyezkedik el.

2. Az ipari terület kialakítására vonatkozóan Szombathely MJV önkormányzatnál meglévő adatok, információk, fejlesztési elképzelések vizsgálata

A 2.1. fejezet a Nemzeti Befektetési Ügynökség 2015-ben készített összehasonlító tanulmányának felhasználásával készült.

A vizsgálat egy járműipari óriásprojekt megvalósítása szempontjából készült az alábbi tartalommal.

2.1. Megvalósíthatósághoz kapcsolódó társadalmi-gazdasági adatok

AZ ÓRIÁSPROJEKT TÁRSADALMI-GAZDASÁGI VIZSGÁLATI TEMATIKÁJA

1. Összefoglalás

2. A magyar gazdaság helyzete

3. A magyar munkaerőpiac összképe

4. A munkaerőpiaci helyzet Debrecen és Szombathely területén

5. A munkahelyi mobilitás fejlődésének témája – Kormányintézkedések

6. A munkahelyi mobilitás fejlődésének témája – cégek szemszögéből (Trenkwalder)

7. Az oktatás helyzete

8. A kivándorlás előnyei Magyarországon

9. Következtetések

- Összefoglalás

Mivel az óriásberuházás pozitív hatást gyakorol a nemzeti gazdaság helyzetére a HIPA és a magyar kormány támogatja a projektet és szándékában áll egy kormány megbízottat kinevezni, azzal a céllal, hogy támogassa a projekt végrehajtását. Két potenciális helyszín – Szombathely és Debrecen vizsgálatára került sor ezzel kapcsolatosan. A célunk, hogy bebizonyítsuk; megfelelő kormány stratégiával a rendelkezésre áll megfelelő számú munkavállaló mind Szombathelyen, mind Debrecenben (az óriásberuházás kiválasztási kritériumrendszere szerint 8000). Az elemzések és az információgyűjtés lezajlott, az egyetemek (képzés témában), az önkormányzatok, a munkavállalók átmeneti elhelyezkedésében érdekelt cégek és a Nemzetgazdasági Minisztérium bevonásával. Sor került a kormány politikai intézkedéseinek és támogatási lehetőségeinek és ezek gyakorlati eredményeinek vizsgálatára. Kutatásunk során az alábbi pontokra fókuszáltunk:

- Képzési és oktatási rendszer

- Expat csomag

- Munkaerő-állomány az elérhetőség és minőség szempontjából

Jelen dokumentum forrásainak nagy része a Központi Statisztikai Hivatal - KSH adatbázisa alapján készült.

- A magyar gazdaság helyzete

A magyar gazdaság 3,6%-os gazdasági növekedést mutatott az elmúlt évben, amely az egyik legjelentősebb fejlődés az EU tagállamok között. A felgyorsult gazdasági növekedés ellenére, az árszint stagnál, a 2013-as adatokkal összevetve. Az árstabilitást a külföldi kereskedelmi mérleg hatalmas többlet kísérte, ami fejlődő pénzügyi feltételeket jelent az egész ország számára. A fejlődő gazdasági teljesítmény elérése mellett megvalósulhat a stabilitás az államháztartásban.

- A magyar munkaerőpiac összképe

A magyar munkaerőpiacon az elmúlt években kedvező folyamatok bontakoztak ki. Az aktív egyének és a munkavállalók száma meghaladta a 2013-as, krízis előtti szintet. 2008 és 2014 között az inaktív egyének száma 17%-kal csökkent és egyúttal a 15 és 64 éves populáció létszáma is csökkent 184000 fővel, valamint 9%-kal nőtt az aktivitási ráta. A krízis eredményeként a munkanélküliségi ráta, mely 11, 3%-ra csúcsosodott ki 2010-ben 10,2%-ra csökkent 2013-ban és 7,8% alá került 2014-ben. Nemzetközi összehasonlításban pozitív képet látunk; a munkavállalók száma a 2008-as érték fölé nőtt és ilyen jellegű változás csak Magyarországon ment végbe. Hasonlóan pozitív változást látunk az aktív egyének számát tekintve. A kereslet – kínálat oldalának ösztönzői szignifikáns hatást gyakoroltak a munkaerőpiaci folyamatok fejlődésére. A kormány intézkedései, melyek az aktivitás stimulálására irányultak munka kínálatbeli növekedést idéztek elő; munkanélküli segélyek, nyugdíjazási rendszer, ill. megváltozott munkaképességűek nyugdíjazási feltételeink megreformálása, ami elősegítette, hogy az érintett csoportok visszatérhessenek a munkaerőpiacra. A kereslet oldalán, elsődlegesen, a közmunka program járult hozzá a növekedéshez, másodlagosan a Munka Törvénykönyvének módosítása eredményezett rugalmasabb munkavállalói formákat, harmadlagosan pedig a munkavédelmi akcióterv támogatta a munkaadókat abban, hogy a leghátrányosabb helyzetű csoportokat is alkalmazni tudják, ill. a munkaerő kínálat rugalmasságában érintett csoportokat (25 év alattiak, 55 év felettiek, alacsony iskolai végzettségűek, tartós munkanélküliek, GYES-ről visszatérő édesanyák)is támogatta. A piac ösztönzőinek köszönhető tehát a folytonos aktivitás növekedés, melyet a munkanélküliség csökkenése kísért. Mindez elsősorban a 2013 végétől egyre szélesebb körben elterjedt közmunka programnak köszönhető.

A képzési programok célja, hogy megkönnyítse a munkavállalói készségek karbantartását és fejlődését, valamint, hogy támogassák a munkaerőpiaci munkakeresést. A növekvő kereslet a versenyszférában és a közmunka programok elterjedése tehát jelentősen csökkentette a munkanélküliséget 2014-ben.  A	4 milliónál több (cc. több mint 4,1 millió munkavállaló – ez a szám 208 000-re növekedett az elmúlt év során) munkavállaló és a 10% alatti munkanélküliségi index ténye tehát egyfajta előrejelzésként is felfogható. Ez a kedvező fordulat részben a 2014-es közmunka programoknak, részben azonban a kereslet növekedéséből fakadó, jelentős gazdasági boom-nak köszönhető. Az emigráció szignifikáns hatással van a munkaerőpiaci viszonyokra hazánkban. A magyar állampolgárságú, ám külföldön munkát vállaló egyének száma az elmúlt öt évben megháromszorozódott és 2013 utolsó negyedében talán eléri a 100 000-et. Azon egyének száma, akik külföldi várost, vagy falvat neveztek meg munkavállalásuk helyszínéül azonban megszűnt növekedni. 2014-ben a legalább öt alkalmazottat munkáltató cégeknél dolgozó egyének száma 2,6% volt, magasabb, mint 2013-ban.

Közel 700 000 munkavállalóval az ipari szektor bizonyult a legnagyobb munkáltató szektornak. Az itt foglalkoztatottak száma közel 10 %-kal nőtt, különös tekintettel az autóiparra (subsector). Körülbelül 182600 ember vett részt havonta átlagosan a közmunka programban, ami 41, 5%-os növekedést jelent 2013-hoz képest. Különleges sikernek örvendhetett a téli közmunka program, itt kiugróan nagy létszámot sikerült bevonni.

Munkanélküliség

2014-ben jelentősen csökkent a munkanélküliség. 2014-ben átlagosan 343.300 fő aktív munkakereső nem talált magának kenyérkereső tevékenységet.. Közülük sokan aktívan kerestek és találtak is munkát 2014-ben. létszámuk 318,500 főre csökkent és az ezzel kapcsolatos munkanélküliségi ráta 7,1%-ra esett vissza az év utolsó negyedében. Egy indirekt következménye a munkanélküliből közmunkássá válás intézményesülésének, hogy mindez növeli az egyén munkára való alkalmazhatóságát.

Ennek ellenére a tartós munkanélküliség nem változott; 50,4% férfiaknál és 48, 5% nőknél. Ennyien vallják magukat 1 évnél hosszabb ideje álláskeresőnek, amikor egy állásra jelentkeznek. A munkanélküli státus elhagyásának nehézsége abban áll, hogy kedvezőtlen jellemzőkkel jár együtt a munkanélküliség.

2014-ben ötből egy munkanélküli sosem dolgozott előtte korábban, így nem lehet munka tapasztalata, ill. további egyharmad részük dolgozott olyan területen, ami nem igényelt semmilyen képzettséget, mielőtt munkanélkülivé vált. Tényadat, hogy a munkanélküliek háromtizede pusztán alapfokú tanulmányokat végzett és további 10% rendelkezik mindössze középfokú végzettséggel (ez azonban nem ad pl. nyelvi képesítést). Az iskolaelhagyók körében (15 és 24 év közöttiek) a munkanélküliségi ráta kedvezőbb volt az átlagosnál. A 20,4%-os érték 6,2%-kal alacsonyabb volt 2014-ben, mint 2013-ban. A régiók szerinti különbségek azonban jelentősek. Míg 2014-ben a munkanélküliségi ráta 13,6% volt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Győr-Moson-Sopronban pld. csak 3,0%, Vas megyében pedig 3,6% volt.

A népesség gazdasági aktivitása 15-74 éveseknél, 2014 (ezer fő)

Potenciális munkaerő tartalék

2014-ben átlagosan, évente 623,400 személy tartozik a potenciális munkaerő tartalék kategóriába, amit az EU definiál így. Ezek közül majdnem 96000 azoknak a száma, akik teljes munkaidőben szerettek volna dolgozni, de csak részmunkaidőben alkalmazták őket. Míg közülük 175,000-en nem tudtak regisztrálni a munkanélküli státusra, az aktív munkakeresés hiánya miatt. A 15 és 64 év közöttiek közül 2,175,000 voltak inaktívak 2014-ben, ami 7,3%-os csökkenést jelent az előző évhez képest. Bár különböző mértékben, ezek a csökkenő trendek valamennyi inaktív csoportban megfigyelhetőek voltak.

A személyek számát a legnagyobb csoportot alkotó nyugdíjasok és szociális ellátásban részesülők elsősorban a nyugdíjkorhatárban bekövetkezett változás befolyásolta. A diákok pedig részben demográfiai okok miatt, valamint a kötelező iskolai képzésben való részvétel korhatárának csökkenése miatt érintettek. A GYES-ben részesülők esetében azok az intézkedések játszottak szerepet, amelyek a mielőbbi munkaerőpiacra való visszatérést motiválják.

Feltételezhetően ezek az intézkedések játszottak vezető szerepet. A munkanélküli segély szigorítása következtében azoknak a száma, akik ellátásban részesülnek, és akiket inaktívként regisztrálnak, drasztikusan csökkent. A közmunka program kibővítése, valamint a gazdasági fellendülés segített abban, hogy az egyéb inaktív személyek beléphessenek a munkaerőpiacra. Mivel a gazdasági szervezetek, üzleti vállalkozások növekvő számú embert vesznek fel, valamint a közmunka foglalkoztatás volumene jelentős, ami immáron megszabadult a korábbi ciklikus természetétől, a pénzjuttatások pedig elérhetősége pedig szigorodott (hogyan tudjuk csökkenteni azoknak a körét, akiknek fizessünk?), ami odavezetett, hogy az álláskeresőként regisztráltak száma 422,000-re csökkent a 2014-es évben átlagosan, ami a 2013-as adatnál 100,000-re kevesebb. Tehát minek köszönhető a munka keresőként regisztráltak számának növekedése?

Részben a vállalkozások munkaerő felszívó erejének köszönhetően, részben a közmunka program jelentős volumenének, ami immáron nem ciklikus, részben pedig annak, hogy a pénzbeli ellátásra való jogosultság csökkent. Az iskolát befejező munkakeresők száma ugyanolyan mértékben csökkent, mint az összes munkakereső száma. Az ő esetükben azok a munkaadók, akik fiatalok számára szabott programokat alkalmaztak, különböző kedvezményekben részesültek és támogatják őket abban, hogy vállalkozókká válhassanak. Azok között a fiatal álláskeresők között, akik kb. 20,000-en vannak és úgy hagyják el az iskolát, hogy semmilyen végzettségük nincs, az ő helyzetük a legrosszabb. Munkakeresési esélyeiken nem javít az alkalmazóknak nyújtott könnyítés sem. Ezért az ő egyedüli esélyük a közmunka. Átlagosan 59,000 személy kapott havonta álláskeresési támogatást biztosítási alapon és ezeknek egyharmada nyugdíj előtti juttatásban részesült. Tipikusan három hónapon át folyósították a juttatást, még 2013-ban is. Ezért folyamatos volt, stabilizálódott a rendszerből kiesők száma is, akik helyett érkeztek újak. 2014-ben 30%-kal kevesebb regisztrált álláskereső kapott rendszeres segélyt, ami összhangban van a kormány szándékával, miszerint a segélyt fokozatosan fel kell, hogy váltsa a közmunkában történő foglalkoztatás.

A regisztrált munkakeresők közül éves átlagban 231,000-en nem kaptak semmilyen pénzbeli támogatást és további 132,000 személy pusztán 22,000 forint támogatást  kapott mindössze. Azok a munkaadók, akik a munkaügyi hivatalnak jelentették az üres állásokat, azok az állam által támogatott formában kívánták ezt megtenni (vagyis, mint közmunkások).  A közmunka foglalkoztatottság bővülése megmutatkozik továbbá a betöltetlen állások számában is. 2014-ben a munkanélküliek 20%-a 15 és 24 év közötti, 25%-uk 25 és 34 év közötti, 26%-uk 35 és 44 év közötti, 18%-uk 45 és 54 közötti volt. 35,400 olyan regisztrált munkanélküli van, aki érettségivel rendelkezik, 97,000 csak általános iskolai végzettséggel és 7800 pedig még az általános iskolát sem fejezte be.

Bérek és fizetések

2014-ben a monitorozott szervezeteknél, amelyek összesen 2,823,000 embert foglalkoztattak, beleértve azokat a cégeket, akik min. 5 embert foglalkoztatnak, az állami költségvetésből finanszírozott intézeteket és a kiemelkedő nonprofit szervezeteket, a bérek és fizetések a korábbi évit 3%-kal haladták meg, ami az 237,700 HUF/hó éves teljes, bruttó jövedelmet jelent (770 euro).  A fizikai munkások esetében ez 162,348 HUF, ami az előző évihez képest 1,8%-os növekedés és a fehér galléros dolgozók esetében 322,000 HUF/hónap, ami 4,7%-os növekedés.

A regionális munkaerőpiac jellemzői

Az ország keleti és nyugati része közt jelentős különbség mutatkozik. Győr-Moson-Sopron megyében magas a foglalkoztatottság a fővároshoz hasonlóan (67,5%). A másik pólust Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék jelentik, ahol 100 lakosból 54, ill. 55 minősül foglalkoztatottnak. Ezt a problémát kezelte a közmunka, ami koncentrált formában jelent meg ezekben a régiókban.

- A munkaerőpiaci helyzet Debrecen és Szombathely területén

Mivel csak megyei szintű adatok állnak rendelkezésre, a következő területeket vizsgáltuk:

Szombathely: Vas, Veszprém, Zala, Somogy

Debrecen: Békés, Borsod-Abaúj, Jász-Nagykun-Szolnok.

Győr-Moson-Sopron az AUDI miatt kihagyásra került a vizsgálatból.

Szombathely és környékének munkaerőpiaci helyzete

A terület vizsgálata 100 km sugarú kör által lefedett területen történt. 50.000 munkakereső található a térségben. Ennek alapján megállapítható, hogy a szükséges munkaerő, ha nem is mindig lokálisan, de a város környezetében elérhető.

Vas megye

Januárban 5,914 munkakeresőt regisztráltak. Az év első hónapjában 4,9%volt a munkanélküliségi ráta, ami a 3. legalacsonyabb, és amit csak Győr-Moson, ill. a főváros előz meg. 2015 januárjában 14,6%-a munkakeresőknek 25 év alatti volt, 56,4%-uk 26 és 54 év közti, míg az 50 év felettiek százalékaránya 29%. A regisztrált munkakeresők között a végzettséggel rendelkezők aránya meghaladja a kétharmadot.  32,8%-a a személyeknek keresett végzettség nélkül állást.

| Végzettséggel rendelkező regisztrált munkanélküliek listája FEOR szerint, 2015 január, Vas megye |  |
| --- | --- |
| 9239 Egyéb egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozások, máshova nem sorolt | 798 |
| 8211 Gépészeti szerelők | 382 |
| 5113 Értékesítők | 358 |
| 4112 Általános irodai adminisztrátor | 223 |
| 9112 Intézményi takarító és kisegítő | 223 |
| 8417 Kamion sofőr és nyerges vontató sofőr | 165 |
| 9119 Egyéb takarító és kisegítő | 147 |
| 5132 Pincér | 116 |
| 7535 Festő és dekoratőr | 114 |
| 7321 Fémipari munkás | 108 |
| 7511 Kőműves | 106 |
| 8190 Egyéb gépkezelő, máshova nem sorolt | 104 |

Zala megye

Január végén a regisztrált álláskeresők száma 11.888 volt a megyében. Az iskolai végzettséget illetően, 62.5% rendelkezett végzettséggel, 37,5% képzetlennek bizonyult. Az álláskeresők 26,7%-a 25 évesnél fiatalabb.

Végzettséggel rendelkező regisztrált munkanélküliek listája FEOR szerint, 2015. január, Zala megye

| 4112 Általános irodai adminisztrátor | 525 |
| --- | --- |
| 4190 Egyéb irodai adminisztrátor foglalkozások, máshova nem sorolt | 68 |
| 5113 Értékesítő | 783 |
| 5132 Pincér | 193 |
| 5133 Csapos | 81 |
| 5134 Szakács | 144 |
| 5135 Cukrász | 45 |
| 5211 Fodrász | 69 |
| 5254 Biztonsági őr és vagyonvédelem | 217 |
| 7111 Húsfeldolgozó | 73 |
| 7211 Ruha mintázat tervező | 49 |
| 7212 Szabó | 54 |
| 7223 Bútorasztalos | 127 |
| 7321 Fémipari munkás | 245 |
| 7323 Esztergályos | 63 |
| 7325 Hegesztő és lángvágó | 75 |
| 7331 Gépjármű és motorkerékpár karbantartó és szerelő | 54 |
| 7333 Mezőgazdasági és ipari gép (motor) karbantartó és szerelő | 76 |
| 7334 Karbantartó és szerelő (mechanikus és javítóműhely) | 48 |
| 7341 Elektromos készülék szerelő | 66 |
| 7342 Információs technológia és távközlési berendezések szerelő | 26 |
| 7511 Kőműves | 184 |
| 7521 Vízvezeték-szerelő, gázszerelő és fűtés telepítő | 70 |
| 7535 Festő és dekoratőr | 164 |
| 8211 Szerelő | 485 |
| 8219 Egyéb termék szerelő | 118 |
| 8417 Kamion sofőr és nyerges vontató sofőr | 243 |
| 9231 Recepciós, helyszíni őr és egyszerű őr | 703 |

A máshol nem jegyzett területen álláskeresők, általában irodai, adminisztratív munkát kerestek. Az előbb említettek mellett, keresett állás volt a mezőgazdasági mérnök (18), a villamosmérnök (26), a gépészmérnök (16), az építész (10), a gépésztechnikus.  Veszprém megye

2014 végén 10,200 regisztrált álláskereső volt ezen a területen. Az elért képzettségi szint szempontjából 56% rendelkezett végzettséggel, míg 44% képzetlen volt. A regisztráltak között 37% rendelkezett befejezett általános iskolai tanulmányokkal, ugyanakkor háromból egy személy rendelkezett szakmunkás végzettséggel. A regisztráltak 16%-a rendelkezett szakközépiskolai, , 9% gimnáziumi, és 5% felsőfokú képesítéssel. Életkorukat tekintve, 17% 25 éves, ill. fiatalabb volt, ötből egy személy volt 26 és 35 év közötti, és 22% tartozott a 34-45 évesek korcsoportjába, valamint 41% volt 45 év feletti munkakereső.

Végzettséggel rendelkező regisztrált munkanélküliek listája FEOR szerint, 2015 január, Veszprém megye

| 3623 Anyag menedzser és beszerzési ügynök | 62 |
| --- | --- |
| 4112 Általános irodai adminisztrátor | 476 |
| 5113 Értékesítő | 695 |
| 5132 Pincér | 208 |
| 5133 Csapos | 78 |
| 5134 Szakács | 168 |
| 5254 Biztonsági őr és vagyonvédelem | 128 |
| 6115 Dísznövény, virág és faiskolai kertész, faiskolai munkás | 103 |
| 7223 Bútorasztalos | 79 |
| 7321 Fémipari munkás | 183 |
| 7325 Hegesztő és lángvágó | 76 |
| 7333 Mezőgazdasági és ipari gép (motor) karbantartó és szerelő | 58 |
| 7511 Kőműves | 179 |
| 7521 Vízvezeték-szerelő, gázszerelő és fűtés telepítő | 77 |
| 7524 Villanyszerelő | 69 |
| 7535 Festő és dekoratőr | 140 |
| 8211 Szerelő | 597 |
| 8417 Kamion sofőr és nyerges vontató sofőr | 244 |
| 8422 Földmunkagép és kis és nehézgépkezelő | 61 |
| 8425 Targoncavezető | 106 |
| 9112 Intézményi takarító és kisegítő | 356 |
| 9119 Egyéb takarító és kisegítő | 336 |
| 9223 Loader | 101 |
| 9231 Recepciós, helyszíni őr és egyszerű őr | 208 |
| 9236 Konyhai kisegítő | 231 |
| 9329 Egyéb egyszerű építőipari foglalkozások | 158 |

Azokban az állásokban, ahol építőipari szakmabeli tevékenységről volt szó, ott a személyek általában útburkolati festő, útalap készítő, stb. tevékenységet végeztek. Az álláskeresők körében a legnépszerűbb foglalkozások a következők voltak: esztergályos, szerelő, ipari munkás, motorkerékpár karbantartó.

Somogy megye

2015 égére Somogy megyében 22,049 álláskereső regisztrált. 45%-uk képzetlennek bizonyult. 6,634 és 4,207 keresett állást középiskolai érettségivel és szakmunkás végzettséggel. Az álláskeresők 2,6%-a, azaz 585 személy keresett munkát felsőfokú végzettség birtokában. Az alapvető készségek, amelyekkel rendelkeztek a következők voltak: 4%: motorfűrész kezelő, erdészeti munkás, varrónő. A középfokú végzettséggel (46%) rendelkezők közt: üzletkötő, kőműves, szakács, női szabó, fémműves, szobafestő-mázoló, biztonsági őr, éttermi üzletkötő, pincér, autószerelő (kb. 200). Ellenben, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők körében a legnépszerűbb foglalkozások az idegenforgalmi menedzser, az ápoló, az általános iskolai tanár és a mérlegképes könyvelő voltak.

Végzettséggel rendelkező regisztrált munkanélküliek listája FEOR szerint, 2015 január,

Somogy megye

| 3513 Szociális és szakorvosi ellátást nyújtó | 160 |
| --- | --- |
| 4112 Általános irodai adminisztrátor | 785 |
| 5113 Értékesítő | 1,373 |
| 5132 Pincér | 399 |
| 5134 Szakács | 331 |
| 5254 Biztonsági őr és vagyonvédelem | 277 |
| 7223 Bútorasztalos | 131 |
| 7321 Fémipari munkás | 345 |
| 7325 Hegesztő és lángvágó | 139 |
| 7333 Mezőgazdasági és ipari gép (motor) karbantartó és szerelő | 172 |
| 7511 Kőműves | 378 |
| 7535 Festő és dekoratőr | 257 |
| 8211 Szerelő | 317 |
| 8417 Kamion sofőr és nyerges vontató sofőr | 351 |
| 8421 Mezőgazdasági, erdészeti és növényvédő szer kijuttatására gépkezelő | 196 |
| 8425 Targoncavezető | 139 |
| 9112 Intézményi takarító és kisegítő | 695 |
| 9119 Egyéb takarító és kisegítő | 1,049 |
| 9223 Loader | 167 |
| 9231 Recepciós, helyszíni őr és egyszerű őr | 1,211 |
| 9329 Egyéb egyszerű építőipari foglalkozások | 198 |
| 9331 Egyszerű mezőgazdasági foglalkoztatott | 134 |

Ezen felül, a regisztráltak között akadt nagyszámú autószerelő, esztergályos, villanyszerelő, épület villanyszerelő.

Összefoglalás

Ebben a régióban a munkakeresők jelentős része (60,1 %) rendelkezik végzettséggel, ezen belül 1300 fő fém-ill. elektronikai iparhoz kapcsolódó végzettséggel (). Ezzel együtt azonban Szombathely elmarad az óriásprojekt potenciális befektetői által a tökéletes megfelelés előfeltételeiként meghatározott kritériumoktól. Speciális intézkedések lennének szükségesek ahhoz, hogy a város az említett kritériumokat teljesíteni tudja. A regisztrált munkakeresők között több mint 2.000 rendelkezik középiskolai végzettséggel, szakképzettséggel azonban nem. Kínálkozó lehetőség az ő továbbképzésük.

A munkaerőpiaci helyzet Debrecenben és a területén

A Debrecen környéki megyék vizsgálata után megállapítható, hogy az olyan megyék, mint Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok szintén bőséges munka kínálattal rendelkeznek. 2015 januárjáig 167,500 munkanélküli regisztrált.

Hajdú-Bihar megye

Ezen a területen a munkanélküliek száma több volt, mint 35,000 fő, 14,7%. Az arányok iskolázottság, ill életkor szerinti eloszlása hasonlóan alakult, mint a korábban említett helyszíneken. A tíz legnépszerűbb foglalkozás: üzletkötő, takarító és segítő, recepciós, őr, adminisztrátor, buszvezető, csuklós buszvezető, kőműves, konyhai kisegítő. Ezek mellett szerelő állást is sokan keresnek.

Végzettséggel rendelkező regisztrált munkanélküliek listája FEOR szerint, 2015 január,

Hajdú-Bihar megye

| 3513 Szociális és szakorvosi ellátást nyújtó | 239 |
| --- | --- |
| 4112 Általános irodai adminisztrátor | 1,337 |
| 4190 Egyéb irodai adminisztrátor foglalkozások, máshova nem sorolt | 344 |
| 5111 Kereskedő | 306 |
| 5113 Értékesítő | 2,534 |
| 5132 Pincér | 365 |
| 5134 Szakács | 344 |
| 5211 Fodrász | 246 |
| 5254 Biztonsági őr és vagyonvédelem | 453 |
| 7211 Ruha mintázat tervező | 218 |
| 7212 Szabó | 282 |
| 7223 Bútorasztalos | 235 |
| 7321 Fémipari munkás | 603 |
| 7325 Hegesztő és lángvágó | 278 |
| 7511 Kőműves | 532 |
| 7535 Festő és dekoratőr | 463 |
| 8417 Kamion sofőr és nyerges vontató sofőr | 562 |
| 8421 Mezőgazdasági, erdészeti és növényvédő szer kijuttatására gépkezelő | 217 |
| 8422 Földmunkagép és kis és nehézgépkezelő | 234 |
| 9112 Intézményi takarító és kisegítő | 1,035 |
| 9119 Egyéb takarító és kisegítő | 1,587 |
| 9223 Loader | 252 |
| 9231 Recepciós, helyszíni őr és egyszerű őr | 1,409 |
| 9236 Konyhai kisegítő | 477 |
| 9329 Egyéb egyszerű építőipari foglalkozások | 402 |

Békés megye

Itt 10,8%-os a munkanélküliség (ami nemzeti szinten nem számít kiugrónak), 16,153 fő keres állást. 17,4%-a az álláskeresőknek 25 év alatti, míg 24% idősebb 50 évesnél. 67,8% rendelkezik iskolai végzettséggel, ezen belül középiskolai végzettséggel 45%.  Az álláskereső lakosság nagy része általános iskolai, ill. ipari iskolai végzettséggel rendelkezik. A legnépszerűbb szakmák: üzletkötő, irodai adminisztrátor, takarító, kőműves, buszvezető. Az említetteken kívül, nem szabad elfeledkezni további olyan  műszaki szakmákról, mint: elektromechanikai, telekommunikációs műszerek, információs technológiai karbantartó műszerész.

Végzettséggel rendelkező regisztrált munkanélküliek listája FEOR szerint, 2015 január, Békés megye

| 3513 Szociális és szakorvosi ellátást nyújtó | 131 |
| --- | --- |
| 4112 Általános irodai adminisztrátor | 1,011 |
| 4190 Egyéb irodai adminisztrátor foglalkozások, máshova nem sorolt | 108 |
| 5111 Kereskedő | 155 |
| 5113 Értékesítő | 1,296 |
| 5132 Pincér | 246 |
| 5134 Szakács | 175 |
| 5254 Biztonsági őr és vagyonvédelem | 250 |
| 6121 Szarvasmarha, ló, sertés, juhtenyésztő | 127 |
| 7111 Húsfeldolgozó | 124 |
| 7114 Pék és cukrász | 113 |
| 7223 Bútorasztalos | 177 |
| 7321 Fémipari munkás | 291 |
| 7323 Esztergályos | 120 |
| 7325 Hegesztő és lángvágó | 120 |
| 7331 Gépjármű és motorkerékpár karbantartó és szerelő | 98 |
| 7333 Mezőgazdasági és ipari gép (motor) karbantartó és szerelő | 177 |
| 7511 Kőműves | 333 |
| 7521 Vízvezeték-szerelő, gázszerelő és fűtés telepítő | 102 |
| 7535 Festő és dekoratőr | 251 |
| 8417 Kamion sofőr és nyerges vontató sofőr | 319 |
| 8421 Mezőgazdasági, erdészeti és növényvédő szer kijuttatására gépkezelő | 213 |
| 8425 Targoncavezető | 154 |
| 9112 Intézményi takarító és kisegítő | 466 |
| 9119 Egyéb takarító és kisegítő | 217 |
| 9223 Loader | 108 |
| 9231 Recepciós, helyszíni őr és egyszerű őr | 120 |
| 9236 Konyhai kisegítő | 267 |
| 9329 Egyéb egyszerű építőipari foglalkozások | 101 |
| 9331 Egyszerű mezőgazdasági foglalkoztatott | 113 |

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Ebben a régióban volt a legnagyobb az álláskeresők létszáma.: 50,425. A munkanélküliségi ráta az országon belül itt a legmagasabb: 18,4%. A regisztráltak 16%-a 25 év alatti, több mint 24% 50 feletti és mindössze 38,3%-uk rendelkezik általános iskolai végzettséggel. 55,4% rendelkezik végzettséggel: ebből 66,8% középfokú végzettséggel. A legnépszerűbb szakmák hasonlóak, mint Békés megyében. A reprezentált szakmák: több mint 1000-en keresnek állást ezeken a területeken, mint üzletkötők, takarítók, segítők, adminisztrátorok, ill. kőművesek, mechanikai gépkarbantartó, mechanikai műszerész, szerelő.

Végzettséggel rendelkező regisztrált munkanélküliek listája FEOR szerint, 2015 január,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

| 5113 Értékesítő | 3,180 |
| --- | --- |
| 9112 Intézményi takarító és kisegítő | 2,157 |
| 4112 Általános irodai adminisztrátor | 1,596 |
| 7321 Fémipari munkás | 1,234 |
| 7511 Kőműves | 983 |
| 8211 Szerelő | 876 |
| 9119 Egyéb takarító és kisegítő | 817 |
| 9231 Recepciós, helyszíni őr és egyszerű őr | 801 |
| 7325 Hegesztő és lángvágó | 742 |
| 8417 Kamion sofőr és nyerges vontató sofőr | 716 |
| 5254 Biztonsági őr és vagyonvédelem | 699 |
| 7535 Festő és dekoratőr | 688 |
| 9236 Konyhai kisegítő | 483 |
| 5132 Pincér | 469 |
| 9329 Egyéb egyszerű építőipari foglalkozások | 444 |
| 5134 Szakács | 422 |
| 7521 Vízvezeték-szerelő, gázszerelő és fűtés telepítő | 412 |
| 4190 Egyéb irodai adminisztrátor foglalkozások, máshova nem sorolt | 409 |
| 5111 Kereskedő | 400 |
| 3513 Szociális és szakorvosi ellátást nyújtó | 360 |
| 8425 Targoncavezető | 339 |
| 5211 Fodrász | 339 |
| 7331 Gépjármű és motorkerékpár karbantartó és szerelő | 338 |
| 7524 Villanyszerelő | 336 |
| 9223 Loader | 331 |
| 7211 Ruha mintázat tervező | 326 |
| 7223 Bútorasztalos | 312 |
| 7513 Asztalos | 309 |
| 7323 Esztergályos | 288 |

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

A vizsgált 5 megye közül itt a 2. legnagyobb a regisztrált munkakeresők létszáma: 44.821 fő. A munkanélküliség 18,3%. A regisztráltak 42,7%-a rendelkezik általános iskolai végzettséggel, ill. 21,2% szakmunkás végzettséggel. 19,4% 25 év alatti, 19% 50 feletti. 51,3% rendelkezik valamilyen végzettséggel. A legnépszerűbb szakmák: üzletkötő, őr, adminisztrátor, takarító és kisegítő, kőműves, recepciós, egyszerű szolgáltató foglalkozások.

Jellemző szakmák továbbá: elektromos gépszerelő, mechanikai műszerész, a műszaki végzettséget igénylő szakmák terén.

Végzettséggel rendelkező regisztrált munkanélküliek listája FEOR szerint, 2015 január,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

| 3513 Szociális és szakorvosi ellátást nyújtó | 369 |
| --- | --- |
| 4112 Általános irodai adminisztrátor | 1,532 |
| 4190 Egyéb irodai adminisztrátor foglalkozások, máshova nem sorolt | 737 |
| 5113 Értékesítő | 2,767 |
| 5132 Pincér | 358 |
| 5134 Szakács | 353 |
| 5211 Fodrász | 343 |
| 5254 Biztonsági őr és vagyonvédelem | 475 |
| 7112 Gyümölcs és zöldség feldolgozás és megőrzés munkavállaló | 323 |
| 7223 Bútorasztalos | 341 |
| 7321 Fémipari munkás | 711 |
| 7325 Hegesztő és lángvágó | 306 |
| 7331 Gépjármű és motorkerékpár karbantartó és szerelő | 260 |
| 7333 Mezőgazdasági és ipari gép (motor) karbantartó és szerelő | 257 |
| 7511 Kőműves | 918 |
| 7521 Vízvezeték-szerelő, gázszerelő és fűtés telepítő | 275 |
| 7535 Festő és dekoratőr | 577 |
| 8211 Szerelő | 302 |
| 8417 Kamion sofőr és nyerges vontató sofőr | 643 |
| 8421 Mezőgazdasági, erdészeti és növényvédő szer kijuttatására gépkezelő | 294 |
| 8422 Földmunkagép és kis és nehézgépkezelő | 227 |
| 8425 Targoncavezető | 275 |
| 9112 Intézményi takarító és kisegítő | 743 |
| 9119 Egyéb takarító és kisegítő | 1,322 |
| 9223 Loader | 265 |
| 9231 Recepciós, helyszíni őr és egyszerű őr | 2,137 |
| 9236 Konyhai kisegítő | 407 |
| 9310 Egyszerű ipari munkavállaló | 268 |
| 9329 Egyéb egyszerű építőipari foglalkozások | 307 |
| 9331 Egyszerű mezőgazdasági foglalkoztatott | 570 |

Jász-Nagykun-Szolnok megye

12,3% a munkanélküliségi ráta, 21,037 fő keres állást. Az iskolai végzettség szerinti eloszlás hasonló, mint a már említett megyékben. Az életkor szerint: 16,5% 25 év alatti, 25,9% 50 feletti. 57,6% rendelkezik szakmai végzettséggel: 64,8%: általános iskola, 19% középiskola. A népszerű szakmák között egy újszerű, a mechanikus gépek összeszerelése jelenik meg.

Felsőfokú végzettséggel rendelkező regisztrált munkanélküliek listája FEOR szerint, 2015. január, Jász-Nagykun-Szolnok megye

| 4112 Általános irodai adminisztrátor | 800 |
| --- | --- |
| 4190 Egyéb irodai és adminisztratív alkalmazottak máshová nem sorolt | 142 |
| 5111 Kereskedő | 159 |
| 5113 Értékesítő | 1,411 |
| 5132 Pincér | 226 |
| 5134 Séf | 156 |
| 5254 Biztonsági őr és vagyonvédelem | 268 |
| 7211 Ruha mintázat tervező | 118 |
| 7223 Bútorasztalos | 165 |
| 7321 Szerelő | 369 |
| 7325 Hegesztő, lángvágó | 220 |
| 7333 Mezőgazdasági és ipari gépek (motor) szerelő | 116 |
| 7511 Kőműves | 447 |
| 7535 Festő és dekoratőr | 260 |
| 8211 Szerelő | 373 |
| 8417 Kamion sofőr és nyerges vontató sofőr | 304 |
| 8421 Mezőgazdasági, erdészeti és növényvédő szer kijuttatására gépkezelő | 127 |
| 8422 Földmunkagép és kis és nehézgépkezelő | 113 |
| 8425 Targoncavezető | 193 |
| 9112 Intézményi takarító és kisegítő | 762 |
| 9119 Egyéb takarító és kisegítő | 294 |
| 9223 Loader | 171 |
| 9231 Recepciós, helyszíni biztonsági őr és egyszerű biztonsági őr | 312 |
| 9236 Konyhai kisegítő | 268 |
| 9310 Egyszerű ipari munkavállaló | 280 |
| 9329 Más, egyszerű építőipari munkavállaló | 207 |

Összefoglalás

Több mint 167,5 ezer álláskereső van az érintett 5 megyében, amelyből 95,1 ezer fő (56,8%) rendelkezik szakmai képesítéssel, megközelítőleg 3.400 fő az elektronikai iparban, műszaki területen, a kohászatban, a. Debrecen megfelel az óriásberuházás helykiválasztási kritériumainak. A regisztrált álláskeresők közül az öt megyében 7,5 ezren rendelkeznek középiskolai érettségivel, azonban nem rendelkeznek szakmával. Megfelelő tanulási képességeiknek hála azonban, könnyen tovább képezhető munkaerőt jelentenek.

- A munkahelyi mobilitás fejlődésének témája – Kormány intézkedések

A teljes foglalkoztatottság eléréséhez egyre több munkahelyet kell teremteni, elsősorban a magán szektorban. Az egyre növekvő közmunka program mellett a következő négy évben a foglalkoztatás politika célja, hogy növelje a munkaerő szükségletet a gazdaságban és javítsa a munkaerő minőségét és létrehozzon egy hatékony foglalkoztatás ügyi ügynökséget. Ehhez egy új intézményi struktúrára van szükség, ami egy szolgáltatói szerepet tölt be és képes arra, hogy elérje mind a vállalkozókat, mind a munkaerőt a magán szektorban. Az intézmény átszervezése várhatóan javítani fogja a munkaerőpiaci folyamatok hatékonyságát, ami jelentősen hozzájárul a munkanélküliség alacsonyan tartásához hosszútávon. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) szervezeti keretét a Nemzetgazdasági Minisztérium, a budapesti és a megyei kormányhivatalok hatóságaiból (amelyek a foglalkoztatásért és a munkaerőpiacért felelnek), az ágazati közigazgatási hatóságok (amelyek ugyancsak a foglalkoztatás, ill. munkaerőpiaci feladatok kivitelezését látják el).

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat a legkiterjedtebb és a legnagyobb hálózattal rendelkező munkaügyi és foglalkoztatási szervezet Magyarországon. A küldetése a foglalkoztatás elősegítése és növelése, az álláskeresők és az állást kínálók aktív segítése, a legalkalmasabb munkaerő felkutatása, kiválasztása, a lehető legrövidebb idő alatt. Valamint a juttatások és segélyek értékelése. Állami programként ingyen nyújt szolgáltatásokat mind a munkáltatóknak, mind az álláskeresőknek. Az általa működtetett foglalkoztatási programok az ügyfelek legnagyobb megelégedését szolgálják. A kormány foglalkoztatás politikájának kiigazításával támogatja a munkaerőpiac hatékony működését, elősegíti a piaci szereplők aktivitását, támogatja a társadalmi integrációt, az egyenlő esélyeket és az egyenlő hozzáférést. Számos egyénre szabott szolgáltatással támogatja a munkavállalókat, valamint a foglalkoztatókat is szükségleteiknek megfelelően.

Szolgáltatások

Az NFSZ az alábbiak szerint nyújt munkaerőpiac politikai  szolgáltatásokat:

a, A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szolgáltatásai: foglalkoztatási szolgáltatók feladatai megnőttek a támogatások és juttatások miatt.

b, Az NFSZ egyéb tevékenységei: erősödő tevékenység a munkaerőpiaci szervezetek és az egyéb kapcsolódó intézmények működtetésének szolgálatában.

Az aktív foglalkoztatás politika eszközei

- Képzés – a szakképzés átszervezése 2012-ben

- A munkahelyi rotáció és munkakör megosztás (részmunkaidős foglalkoztatás) – a részmunkaidős foglalkoztatáshoz kapcsolódó előnyök 2011. január óta

- Foglalkoztatási ösztönzők – számos intézkedés és munkáltatói előny érhető el a munkavédelmi akcióterv keretében bizonyos csoportok számára.

- Védett foglalkoztatás és rehabilitáció.

- Közvetlen munkahelyteremtés – a közmunka a legfontosabb intézkedés a felsoroltak közül.

- Kezdő üzleti vállalkozások támogatása.

Támogatások

- A munkanélküli segélyek és támogatások

- Korai nyugdíjazás

Komplex programok – a legfontosabb ilyen a TÁMOP (társadalmi megújulás program) volt az elmúlt időszakban.

Munkaerőpiacot megcélzó intézkedések

1, Adó és hozzájárulási program.

2, Egyéb transzferek, pl. családi pótlék.

3, Foglalkoztatási szerződések, munkajog.

4, Nyugdíj –időskori és rokkantsági, rokkantsági juttatások.

5, Bérrendezés, bérszabályozás, érdekképviselet.

6, Migrációhoz és mobilitáshoz kapcsolódó intézkedések.

7, A foglalkoztatás politika  központi ellenőrző, finanszírozó és értékelő intézete.

2015. január 1.-től a magyar Foglalkoztatási Hivatal feladatait részben átvette a Nemzetgazdasági Minisztérium (Foglalkoztatás és Munkabiztonság részlege), részben pedig az Országos Tisztifőorvosi Hivatal látja el (munkahelyi egészség és higiénia osztály). A képzést a kompetens minisztérium egy új háttérintézete végzi; a Nemzeti Szakképzési és Felnőttoktatási Intézet. A megyei és a kerületi foglalkoztatási központok a foglalkoztatási ügynökség szerepét töltik be, míg a Belügy Minisztérium feladata a közmunka foglalkoztatáshoz kapcsolódó feladatok ellátása.

AZ EU migrációval és mobilitással kapcsolatos intézkedései és lehetőségei

2014-2020 között a kohéziós politika egyik prioritása a foglalkoztatás növelése, mivel 2014 januárjában 26 millióan voltak állás (10,8%) nélkül az EU-ban. A helyzet lényegesen rosszabb a fiatalok körében, 5,6 millió munkanélküli 25 év alatti (23,4%). A 2014-2020 közötti időszakban támogatni kívánjuk az európai gazdaság növekedését négy területen, melyek közül az első a munkahelyek megtartása, ami kulcsszerepet játszik az európai polgárok mobilitásában. EaSI: EU program a foglalkoztatásért és a társadalmi innovációért. EU-s pénzügyi eszköz, amely támogatja a foglalkoztatást, a társadalompolitikát és az EU-s országok közötti mobilitást.

Az egyik cél tehát a földrajzi mobilitás elősegítése és a munkahely teremtés támogatása, olyan módon, hogy az az európai munkaerőpiac fejlődését támogassa. A korábbi 3 tengely összeolvadt és kibővült; 1, Progress- foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program 2, EURES – Európai foglalkoztatási szolgálatok (munkahelyi mobilitás és mikrofinanszírozás, társadalmi vállalkozások)3, EASI: munkaerő mobilitás. Ebből a háromból lett az EaSI.

EGF: Európai Globalizációs Kiigazítási Alap. 2014-2020 között működik, éves max. 150 millió eurós költségvetéssel.

Munkaerő mobilitás fejlődése

A lakhatási és ingázási támogatási lehetőségek

A magyar lakosság mobilitása nagyon alacsony mind országos, mind nemzetközi összehasonlításban. A magyar munkaerő nehezen mobilizálható, ami hozzájárul az ország keleti és nyugati részén tapasztalt különbségekhez. A mobilitás elősegítése és az ingázás költségeinek csökkentése érdekében a következő finanszírozási alapok állnak rendelkezésre a munkáltatók és a munkavállalók számára:

- Lakhatási támogatás

Ezt a min. 1 hónapja regisztrált álláskeresők kapják, ha korábban min. 6 hónapig foglalkoztatva voltak, heti min. 20 órában, ill. ha távolság a cím és a munkahely között min. 100 km, ill. a napi közlekedés meghaladja az 5 órát. Maximum 12 hónapig fizethető ez a juttatás. Ezt 2012. október óta 2,200 fő kapta meg.

- A havi 100,000 HUF-t nem haladhatja meg az összeg.

- Ha 2 rokon használja, akkor 150,000 HUF a maximum összeg

- Ha 3 / több személy használja a lakó ingatlant, akkor maximum 200,000 HUF

A költségek maximum egy évig kifizethetők.

- Városok közötti utazási kedvezmény  és csoportos utaztatás

A munkahelyre utazáshoz, illetve csoportos utaztatáshoz a munkavállalóknak és a munkaadóknak lehetőségük van állami támogatás igénybe vételére.

A felsőoktatásban végzettek mobilitási hajlandósága Nyugat- Dunántúlon (Nyugat - Magyarország)

2010-ben végeztek egy felmérést a Nyugat- magyarországi Egyetemen a diákok körében, 644 diák részvételével. Ők műszaki, ill. gazdasági területen tanultak.

A felmérés eredménye: A munkahely kereséskor a legfontosabb szempont a jó jövedelem (95%, 91%), a munkahely közelsége (28%,26%), a cég elhelyezkedése (19%,20%) és a végzettségnek és érdeklődésnek megfelelő munka. Fontos volt továbbá a munkatársak közötti jó, kollegiális kapcsolat, a karrier lehetőségek, a hosszú távú biztonság, a jó kapcsolat a főnökökkel, a jó munkahelyi légkör, a felszereltség. Ezen kívül figyelembe veszik még a cég pénzügyi helyzetét, hogy mennyire érdekes a munka, a cég jó referenciát jelent-e a jövőben, meg tudják-e valósítani az ambícióikat, a cég versenyképes-e a piacon.

A mobilitási hajlandóság a diákok körében a távolsággal lineárisan csökken. Több mint 70%-uk még 100 km-nél többet is hajlandó megtenni a munkahelyére. Csak 35%-uk lenne hajlandó 250 km-re elköltözni egy állás kedvéért. 20%-uk még 600-700 km-re költözne.

Ingázás

A diákok 90%-a hajlandó  10 km-re lévő munkahelyre ingázni, de csupán 40%-uk hajlandó 50 km-re utazni és kevesebb, mint 10% utazna 100 km-re lévő munkahelyre.

- A munkahelyi mobilitás fejlődésének témája – cégek szemszögéből

A Trenkwalder felmérése szerint min. 20-25%-os bérkülönbség kell ahhoz, hogy a munkavállalók nagy számban költözzenek Nyugat-Magyarországra. Szegeden, Pécsett és Debrecenben nagy számban található elérhető munkaerő. Kisebb mennyiségben, de Nyíregyháza is rendelkezik munkaerővel. Tehát azok a cégek könnyen fognak munkaerőt találni, akik ezekben a régiókban alapítanak vállalatot..

Az oktatás helyzete

Felsőoktatás: olyan oktatáspolitikát próbál megvalósítani Magyarország, amelynek a fő fókusza a készségfejlesztés. Ennek a munkának az eszköze a munkaerőpiaci kompetencia kereslet felmérése, értékelése és prognosztizálása. Ez egy nemzeti szintű program, ami számos szektort és oktatási szintet érint. A felsőoktatási, államilag tervezett programok tervezésekor figyelembe vesznek még más szempontokat is, a már végzett diplomások követése és a hosszú távú munkaerőpiaci prognózisok révén.

„A  munkások jó munkakultúrája, hatékonysága és rugalmassága gyors növekedést tett lehetővé.”Thomas Faustman, Ügyvezető Igazgató, AUDI Hungária Motor Ltd.

„A kreatív és rugalmas munkaerő nagyban segíti a General Motors Powertrain Hungaryt, hogy korunk gyorsan változó autóiparának kihívásainak megfeleljen.”

Rudof Hamp, korábbi igazgató, GM Powertrain Ltd.

„A jól képzett munkaerő, a sűrű beszállítói hálózat és a kedvező logisztikai körülmények miatt választottuk Kecskemétet.” Dieter Zetsche, vezérigazgató, Daimler AG

A magyar felsőoktatás főbb adatai

- műszaki oktatásban résztvevők száma: 62.222

- felsőoktatásban résztvevők száma: 317.068

- felsőoktatási intézmények száma: 66

- helyszínek száma: 185

Az Educatio Nonprofit Kft. frissen végzetteket vizsgáló, 2013-as felmérése szerint a végzősök 92%-a beszél angolul és 67%-uk németül. A 2014-es, a teljes népesség angoltudása alapján készített, rangsorban (Education First English Proficiency Index) a 63 ország között Magyarország a 17. helyen szerepelt, megelőzve Svájcot, Dél-Koreát, Japánt, Olaszországot, Franciaországot.

Nyugat-Magyarországi Egyetem

A  Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ cégeinek (BPW, Delphi, Epcos, iQor, LuK, Opel) kezdeményezésére elindult az a folyamat, hogy kutatási-fejlesztési központokat hozzanak létre, helyben.  Ennek  eredményeképpen magasabb szintű műszaki munka, valamint nagyobb hozzáadott érték jön létre, nem beszélve a több ezer új munkahelyről, amelyek keletkeznek a régióban. A cégek fejlődésének és az új munkahelyek létrejöttének azonban fontos előfeltétele a helyi, magas színvonalú műszaki képzés létrehozása. E célból 2013. november 22.-én trilaterális szerződést írt alá a Nyugat-Magyarországi Egyetem, a régióban jelenlevő járműipari cégek és Szombathely városa. A szerződésben a felek elkötelezik magukat a fentebb megnevezett célok mellett. Első lépésként az egyetem elvállalta, hogy akkreditálja a gépészmérnöki képzést a már meglevő műszaki vezető képzés mellé, valamint azt, hogy az utóbbit kiegészíti speciális logisztikai tartalommal a közeljövőben.

A cégeknél és a középiskolákban felmérték, hogy milyen elérhető eszközök vannak, milyen az infrastruktúra a gépész és villamosmérnökök alapképzésében. Meghatározták a fejlesztendő területeket, mind a humán erőforrások és az infrastruktúra tekintetében. A tervek alapján pedig 10 oktatót vettek fel a múlt évben. Ezek közül néhányan külföldről tértek haza Magyarországra. További oktatók felvétele és felkutatása még folyamatban van. A meglevő laboratóriumokat központi laboratóriumokkal kell kiegészíteni a magas színvonal biztosítása érdekében, ill. olyan infrastruktúrával, ami megfelel a Duális Felsőoktatási Képzési és Kutatási Központ elvárásainak és mindezeket a város és a cégek közösen fogják megvalósítani. Ez a folyamat már beindult.

A közgyűlés döntését követően a helyet már kijelölték és a tervezése folyamatban van. A kutatási profilt is meghatározták és a szükséges eszközök költéségét is. Ennek finanszírozása pályázatok útján fog megvalósulni. Az erőfeszítések legfontosabb eredménye, hogy a gépészmérnöki Ba képzést regisztrálta az Oktatási Hivatal 2014. július 21.-én a Magyar Akkreditációs Bizottsággal egyetértésben. Ez a gépészmérnök BA képzés 2015 szeptemberében indul be, 80 diákkal. A villamosmérnöki BA program akkreditációs anyaga jelenleg még készül. A DFKKK abból a célból létesül, hogy erősítse a műszaki felsőoktatást.

A központ a Nyugat-Magyarországi Egyetem független szervezeteként fog működni. Tevékenysége két pólus körül összpontosul majd;

1, képzési igények kielégítése (oktatásszervezés, feladatok elvégzése, módszertan, tananyagfejlesztés). A hosszú távú cél egy módszertani központ létrehozása, amelynek feladata a duális felsőoktatás támogatása a Nyugat-Pannon járműipari régióban.

2. A kutatás-fejlesztési tevékenységek, amelyek a duális képzésben részt vállaló cégekkel karöltve valósulnak meg. Ezen a területen a laboratóriumi háttér fejlesztése és a cégek igényeihez való hozzáigazítás is szükséges. Az első fázisban a régióban működő cégek kutatásfejlesztési problémáira kell megoldást találni, együttműködve az egyetemi oktatókkal és a duális képzésben részt vevő hallgatókkal. A hosszú távú célja a módszernek a technológiák és szabadalmak kifejlesztése a duális képzésben részt vevő cégekkel karöltve, ami erősíti az együttműködést a képzésben és arra motiválja a cégeket, hogy fektessenek be a felsőoktatásba. A központ további feladata a kapcsolódó egyetemi pályázatok koordinációja. Így ez a központ egy versenyképes gazdasági környezetet hoz létre, modern háttér infrastruktúrával, vonzó városokkal, jól képzett munkaerővel.

Duális képzés Szombathelyen

2015 második szemeszterében elindul a gépészmérnöki Bsc program. A program szakmai hátterét a BPW Hungary, Delphi Hungary, EPCOS, Iqor Global, LuK Savaria és az Opel biztosíthatja. A duális képzési bizottság pedig azt vizsgálja, hogy melyek a legalkalmasabb cégek erre az együttműködésre.

Debreceni Egyetem Műszaki Kar

A Debreceni Egyetem Műszaki Kara vezető szerepet játszik az Észak-Alföld régióban és egész Magyarországon. Dinamikusan fejlődő kar, 3000 diákkal és 80 főből álló, lelkes tanári gárdával rendelkezik. A tanári kar számos belföldi és nemzetközi kutatási programban vesz részt. A kar gyakorlat orientált és azokat a készségeket fejleszti, amelyek a jelenlegi hazai és nemzetközi munkaerőpiacon szükségesek.

Az egyetem számokban:

- A képzésben részt vevő diákok száma: 2860

- A Képzési forma szerint: 2210

- Levelező- és esti hallgatók száma: 650

- Az első képzésüket végzők: 1990

- posztgraduális képzésben résztvevő hallgatók: 220

- nemzetközi hallgatók: 45

- főállású tanárok: 98

- teljes állású főiskolai/egyetemi professzorok: 15

- phd végzettségű előadók: 25

Együttműködő partnerek:

- FAG Hungary Ltd.,

- National Instruments Ltd.,

- Michelin Hungary Ltd.,

- Unilever Hungary Ltd.,

- Manz Hungary Machine Manufacture Ltd.,

- General Electric Ltd.,

- BUMET Hungary Ltd.,

- Curver Hungry Ltd.,

- IT Services Hungary Ltd.

- HL - Hutterer-Lechner Ltd.

- Viessmann Heating technique Ltd.

- REHAU Hungary Ltd.

- LINDAB Hungary Ltd.

| Megye | Hallgatók száma | Frissdiplomások száma | Mérnökhallgatók száma | Frissen végzett mérnökhallgatók száma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hajdú-Bihar | 27 854 | 5 199 | 3 143 | 390 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 7 973 | 1 085 | 641 | 18 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 12 026 | 1 931 | 6 247 | 402 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 2 812 | 607 | 124 | 26 |
| Békés | 2 491 | 496 | 1 937 | 2 |
| Total | 53 156 | 9 318 | 12 092 | 838 |

Forrás: Statisztikai évkönyv

Duális képzés Debrecenben

A Debreceni Egyetem keresi az együttműködés lehetőségét, ezért az alábbi Kft.-kal való közös munka lehetőségét vizsgálják: Takata Safety Systems Hungary Kft, ZF  Lenksysteme Kft., ZF Hungaria Kft.

Külföldi diákok Magyarországon

Az American Field Service nonprofit szervezet állítása szerint Magyarország népszerűsége a külföldi diákok szerint az elmúlt 3 évben nőtt. Ez a szervezet 1990 óta foglalkozik Magyarországi diákcsere programokkal.

Magyarország főleg a thaiföldi, a török, a japán, az olasz és a német diákok körében népszerű. Ebben az évben több, mint száz diák vett részt a programban, 17 országból. Egy 2013-as felmérés szerint a világ 50 országa közül Magyarországon a legjobb cserediáknak lenni és a csereprogramok lebonyolításában az AFSZ Magyarországi szervezet teljesített a legjobban. A felmérésben mind a cserediákok, mind a vendéglátók értékelték az AFSZ általános teljesítményét.

Így az 50 ország közül Magyarország nyerte el ezt a címet.  Valamint egy másik, 50 országot vizsgáló kutatás szerint, Mo. az első 6 olyan ország közé került, amelyekben a csereprogramok dinamikusan fejlődnek (AFSZ). Annak ellenére, hogy az AFSZ nonprofit vállalkozás, a csereprogramok személyenként a célországtól és a tartózkodás hosszától függően 800.000 – 2,5 millió HUF költségűek. Ugyanakkor, a rutin része, hogy a hátrányos helyzetű, de tehetséges és szorgalmas diákok karrierjét támogatják pénzösszegekkel, különösen, ha a családjaik önkéntesen jelentkeznek fogadó családnak, pl. 1990 óta az AFSZ több mint 100 millió HUF-t folyósított Magyarország diákjai számára.

A „Stipendium Hungaricum” program keretében 28 ország írt alá egy szerződést, melynek eredménye, hogy ezekből az országokból diákokat küldenek majd Magyarországra – A Külügyminisztérium információi szerint (480 diák, 25 különböző országból, a 2014-2015-ös iskolaévre fog érkezni). A Stipendium Hungaricum programot a Balassi Intézet koordinálja, ez az intézet egyúttal egyetemi felvételi előkészítő programokat is tart.

A Stipendium Hungaricum program fő célja, hogy lehetőséget biztosítson a keleti országoknak, hogy a diákjaik hazánkban BSC, MSC, vagy PHD oklevelet szerezzenek, majd pedig saját országukban dolgozva járulhassanak hozzá országuk kulturális, gazdasági fejlődéséhez. Ez a program hozzájárul egyúttal a kormány külpolitikájához és kereskedelmi céljaihoz, mivel a nemzetközi tudatosságot, valamint a magyar oktatás külföldi ismertségét – elismertségét, ill. a kedvező ország imázst fokozza.

Debreceni Egyetem diákjainak száma

A kettős képzés röviden

A gyakorlat orientáltság jegyében a hallgatók munkaszerződést írnak alá az olyan cégekkel, melyeknél a BSC diploma kiegészítéseként szakmai gyakorlatot szereznek. Szeptembertől (2015) kezdődően 5 területen – mérnöki tudományokban, információs technológiában, mezőgazdaságban, ill. a tudomány és gazdaság területén veszi majd kezdetét a duális képzés.

A duális képzési tanácsot is megalapították 2015 januárjában. A hallgatók a szemeszter egy részét 48 hetet az oktatási intézményben, a fennmaradó időt pedig az adott cégnél töltik. A tréning során a diákok pénzdíjazásban részesülnek. Változó, hogy a diákok 2-3, vagy éppen 15 cég között válogathatnak, mindenre akad példa.

A duális képzés felvételi vizsgája 2 párhuzamos szakaszból tevődik össze. Van egy hagyományos egyetemi vizsga, ami kiegészül a cég vizsgájával, e utóbbinak a paramétereit az egyes cégek időben láthatóvá teszik a honlapjaikon.  Az eredményekről a diákok legkésőbb július 3.-án értesülnek. Mindez azért célravezető, mert a diákok így az egyetemről kikerülve azonnal készek lesznek munkába állni. Hazai szinten 350 cég érdekelt a duális képzési programban. Ez nagyban hozzájárul a képzés szeptemberi elindításához.

A kormány kihirdette, hogy 2014-2020 között 50 milliárd HUF lesz lehívva erre a célra, EU-s pályázatokból. 7.000 műhely alapulhat meg ez által. Az ország azt a célt tűzte ki, hogy a duális képzés során az állam finanszírozza majd az akadémiai tréninget és az oktatási feltételeket, míg a gyakorlati képzést a cégek fizetik majd. Jelenleg kb. 50.000 diák vesz részt a képzésben. A kormány megnövekedett aktivitásra számít a cégektől is, a képzési programhoz történő csatlakozás, a kutató laboratóriumok alapítása, és ösztöndíjak, támogatások megpályázása terén is. Bartha Elek, a Debreceni Egyetem korábbi rektora azt állította, hogy 2015 szeptemberében 60-65 diák kezdi majd el a képzést mezőgazdasági, és műszaki területen az egyetemen. Egy évvel később olyan területek, mint információs technológia, tudomány és gazdaság szintén csatlakoznak majd a duális képzési struktúrához. Debrecenben egyébként nem teljesen új a duális képzési rendszer; 17 cég már korábban is szerződéses kapcsolatban állt az egyetemmel, de remélhetően a jövőben ez terjedni fog. Eddig olyan cégekkel volt kapcsolat, mint: FAG Magyarország, Michelin, Unilever, General Electrics, IT Services, REHAU és LINDAB.

Tapasztalatok a duális tréningben – vállalati háttér

FAG Magyarország Ipari Ltd.

2008 óta 100 szakértőt képeztek ki ennél a cégnél. Villanyszerelők, ipari megmunkálók, mérnökök.  Azóta az ebben a szakmában végző egyetemi diákok fele dolgozott már ennél a cégnél. A cég több egyetemmel is kapcsolatot ápol. Az itt dolgozó hallgatóknak módjukban áll több karrier programban is részt venni. A cég 2,2 órás képzést biztosít minden dolgozónak minden hónapban, mely motiváltabbá is teszi őket. 2013-ban, motiváció kategóriában a FAG Hungary „DUIHK training díj” –ban részesült. Ezt a díjat a német-magyar kereskedelmi kamara alapította.

Audi Hungaria Motor Ltd. (AHM)

Az Audi a Széchenyi István Egyetemmel ápol kapcsolatot Győrben. Gépipar, gép elektronika, jármű IT, útbiztonság, diagnosztika, jármű üzem, járműkarbantartás, üzleti menedzsment, valamint az autók fejlesztése, dizájnja, gyártása – tartozik a cég fő profiljába. A szakmai modulok lehetővé teszik, hogy a hallgatók speciális szakmai skill-eket sajátítsanak el az autóipar, a belső égésű motorok és a vasút mérnökség területén. A direkt és indirekt szakmai stáb kiválasztása a képzési centrumban zajlik. A jelentkezők az autógyártás minden területéről hallgatnak kurzusokat és részt vesznek gyakorlaton. 1,7 millió eurós befektetés történt.

Opel, Szentgotthárd

Az Opel új képzési központot fog kialakítani, 2015 őszével kezdődően. A cég 500 új dolgozót fog alkalmazni, így támogatja a pályakezdők munkavállalását. Az Opel várakozásai szerint a cég csatlakozni fog a Szentgotthárdi gyárhoz a motor gyártás területén és ún. kompetencia center lesz. Legalább 100 diákot képeznek majd itt, melyből 30 vesz részt a duális képzési programban. 1,7 millió eurós befektetés történt ezen a területen. A szombathelyi székhelyű duális gépészmérnökképzés szintén itt kap majd helyet.

Daimler, AG

Kecskemét, Mercedes-Benz gyár. 36 középiskolai és 10 egyetemista diák vesz részt a duális képzési programban, mely 2014-15-ben került bevezetésre. Összesen 126 diák tanul ebben a germán modellt alkalmazó rendszerben, melyet 2009-ben kezdtek bevezetni ebben a térségben. Mechatronika, autógyártás, járműkarbantartás, stb. a fő programok, melyek 2012 óta terjednek és bővülnek.  2012. november 9.-én szerződött az Aimler AG és a magyar kormány, melynek tárgya volt a további fejlesztés, és a képzés promótálása a régióban. A Daimler szeretne részt venni a közpályázatokban a környezetbarát járművekkel, melyek a közlekedéssel kapcsolatosak, és vizsgálja a fenntartható mobilitás koncepcióját Magyarországon.

A szakképzés röviden

Más európai államokhoz hasonlóan a szakképzési rendszer Magyarországon is átalakulóban van jelenleg. Az elsődleges célja ugyanakkor változatlan: az iskolák feladata, hogy piacképes tudást továbbítsanak, így lendítsék fel a gazdasági teljesítményt és a foglalkoztatást.

Duális képzés Szombathelyen és Debrecenben

Szombathelyen elérhető a duális képzés a művészetek, a kommunikáció, a közlekedés, a turizmus, az elektronika, a kereskedelem és marketing, az adminisztráció, a gépipar, az egészség, az IT, a környezetvédelem terén. 2014-15-re több mint 600 diák fogja befejezni tanulmányait.

Szombathely

| Megye | Hallgatók összlétszáma | Mechanikai&fémmunka | Elektronika&automatizálás | Jármű gyártás | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vas | 1,840 | 567 | 91 | 172 | 830 |
| Zala | 2,120 | 613 | 117 | 298 | 1028 |
| Veszprém | 2,698 | 702 | 89 | 246 | 1037 |
| Somogy | 2,057 | 858 | 46 | 219 | 1123 |
| Baranya | 2,324 | 667 | 81 | 286 | 1034 |
| Győr-Moson-Sopron | 3,572 | 948 | 192 | 542 | 1682 |
| Összesen | 14,611 | 4,355 | 616 | 1,763 | 6,734 |

Forrás: Statisztikai évkönyv

Debrecenben várhatóan 1700 diák fejezi majd be a tanulmányait 2014-15 végére olyan területeken, mint művészet, turizmus, kommunikáció, gépipar, építészet, marketing, adminisztráció, élelmiszeripar, IT, elektronika, gazdaság, mezőgazdaság. Itt 2010-ben vezették be a duális képzési rendszert, 162 millió eurót invesztáltak.

Debrecen

| Megye | Hallgatók összlétszáma | Mechanikai& fémmunka | Elektronika& automatizálás | Jármű -gyártás | Össze-sen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hajdú-Bihar | 4,197 | 935 | 250 | 613 | 1,798 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 4,052 | 948 | 250 | 413 | 1,611 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 5,093 | 1,348 | 195 | 435 | 1,978 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 2,730 | 955 | 154 | 316 | 1,425 |
| Békés | 2,816 | 678 | 729 | 265 | 1,672 |
| Total | 13,795 | 4,864 | 1,578 | 2,042 | 8,484 |

Forrás: Statisztikai évkönyv

A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint jelenleg a cégek mindössze 5%-a vonódott be a programba. Cél a program kiterjesztése, ami napjainkban már meg is valósul; mára 50,000 diák és 70,000 cég vesz részt a tevékenységben. Jó példa erre a Siemens. Ott mostanra 130 diák képződik (60 hegesztőnek) és 600 millió forinttal támogatták a Madách Imre Középiskolát Gödöllőn.

- A  külföldi munkavállalók lehetőségei Magyarországon

Szombathely és Debrecen biztosítani tudja azt a színvonalat, amit a külföldiek (elsősorban NY-ról érkezők) megszoktak. Szombathelyhez közel vannak a repterek, és több kéttannyelvű iskola és óvoda is működik. Rengeteg a látnivaló: Jáki templom, Őrségi Nemzeti Park, Fertő-Hansági Nemzeti Park, Pannonhalmi Apátság (ez az UNESCO világörökség része is). Szombathelyen egy ajánlott hotel van, de Nyugat-Magyarországon több mint 60 ilyen található. Valamint több tucat remek wellness hotel és fürdőhely (spa) van a Bük és három Sárvár területein.

Debrecen reptere a 2. legnagyobb Magyarországon. A város több kéttannyelvű iskolával is rendelkezik. Sok szórakozási lehetőség akad: koncertek, fesztiválok, események. Debrecen tőszomszédságában található a Hortobágyi Nemzeti Park.  8 javasolt hotelben tudnak megszállni a városban az idelátogatók. 4 fürdő található a városban.

9. Következtetések

Munkaerő állomány

A nagybefektetői kritériumok szerint elvárt munkaerő állomány elérhető mind Debrecenben, mind Szombathelyen. Debrecenben nagyobb számú a jelentkező, Szombathelyen a 120,000 jelentkező csak egy nagyobb földrajzi hatósugárból érhető el. A dolgozók számára  munkásszállók építése és a közlekedés anyagi támogatása megoldást jelenthet, növelheti az ingázási mobilitást. A közmunka program és a lakásügyi program elterjesztése szintén megoldást jelenthet.

Oktatás

A szakképzésnek köszönhetően fejlődhet a munkaerő –állomány és a kliensek igényeire is nagyobb hangsúly kerülhet. A duális képzési rendszer sikerét példázza az Audi és a Daimler AG együttműködése is. Ez a rendszer tehát jó lehetőség, kiaknázandó a cégeknek is. Hogy ez a folyamat megerősödjön a kormány 50 milliárd HUF támogatást biztosít.

2.2. Infrastruktúrák a közlekedés és hulladékkezelés terén

Infrastrukturális fejlesztések, amelyeka szombathelyi ipari munkahelyteremtő beruházások megvalósíthatóságát elősegítik

A kormány által támogatott kiemelt járműipari központ fejlesztéshez, infrastruktúrafejlesztéshez kapcsolódó fejlesztési projektek:

M85 autópálya

2x2 sávosra tervezett, Győr és az Ausztriai határ közötti szakaszon (kb. 100km). Megkönnyíti a gyors és biztonságos közlekedést, Kelet-Nyugat irányban.

Megvalósult fejlesztés:

M85-ös út 2x2 sávos szakaszának építése Győr és Enese között. (6.8 km, bruttó 16,7 milliárd forint). A forgalom ellenőrzésének befejezése, a felszíni építkezések, a növények telepítése 2015-ben befejeződtek.

M85 Enese és Csorna közti szakaszának kivitelezése (7km, bruttó 22.6 milliárd forint), 2013. júliusában indult. A forgalom ellenőrzésének befejezése, a felszíni építkezések, a növények telepítése és a befejező munkák 2015-ben befejeződtek.

Csornai elkerülő szakasz kivitelezésének I. fázisa, (12,5 km, bruttó 42,8 milliárd forint, 2x2 sávos, és 2x3 sávos közös részek) kivitelezés 2013 júliusában indult. A projekt 2015. szeptember 9-én fejeződött be.

Tervezett fejlesztések 2020-ig:

Csornai elkerülő szakasz II. fázisa: a hatóság kiadta az útépítési engedélyeket 2013 szeptemberében (4.4 km, 2x2 sávos + 1,5 km 2x1 sávos, bruttó 15,5 milliárd forint). Az építési tervek 2013. szeptember végéig elkészültek. A földvásárlás a szükséges útépítésekhez 93%-on áll.  Jelenleg folyamatban vannak az ásatások és a mintavétel. Az építés befejezése 2017 első felében várható.

A megvalósíthatósági tanulmány és a környezeti hatásvizsgálat elkészítése a Csorna és Pereszteg közötti szakaszra. 2014. augusztusában kezdődött el. (38,6 km bruttó 123 milliárd forint). Az építés legkorábban 2020-ban kezdődhet el, befejezése: 2022)

A megvalósíthatósági tanulmány és a környezeti hatásvizsgálat a KÖZOP (Közlekedés Operatív Program) finanszírozásában készül el a Pereszteg- Sopron-országhatár 27km, a becsült költsége 92 milliárd forint, 2x2 sávos. A projekt jelenleg egyeztetési fázisban van. Az előzetes környezeti dokumentáció készítése befejeződött. Ezt követően a folytatás előkészítése attól függ, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hogyan dönt a rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásáról. A kivitelezés 2017-2020 közötti időszakban várható.

76-os számú út (Körmend-Zalaegerszeg-M7)

Megvalósult fejlesztés:

A 76-os számú út Hévízi elkerülő szakasza (11,5 km, bruttó 8,3 milliárd forint). A beruházás részeként megerősítésre került 1.5 km útszakasz. A 75. sz út 11,5 tonnás teherbírásúra való megerősítése 2012 –ben fejeződött be. A 3.5 km hosszú szakasz (75. sz út és 7332 sz. út között), a 10 km hosszú másodrendű út fut végig, mint új útvonal (2x1 sávos, 2x2 sávos egyes szakaszain, különszintű csomópontok, csomópontok és a kapcsolódó műtárgyak) 2013 szeptemberében került átadásra.

Tervezett fejlesztések 2020-ig:

76-os számú út útfelületének megerősítése, 11.5 tonna teherbíró képességűre, a 61.7-74.6 km szakaszon. Az első körben az építkezésekre vonatkozó közbeszerzés sikertelenül zárult. 2014. október 22-én megnyitják a pályázatot a közbeszerzési eljárás keretében. jelenleg a projekt finanszírozási bizonytalansága miatt az átfutási idő 18 hónap, az új feltételes közbeszerzési eljáráshoz valószínűleg szükséges egy minőségbiztosítási eljárás lefolytatása is, összefüggésben a megyében futó projektekkel.

a 76-os számú út Fenékpusztai elkerülő szakaszának építése a tervek szerint két fázisban valósul meg (9,2 km, 2x1 sávos, bruttó 4 milliárd forint). Az I. szakaszban (új útvonal a 71-76.-os számú út között) megkapott építési engedélyek kiterjesztése folyamatban van (út, híd építési engedélyek). Az engedély kézhezvételét követően megkezdődhet az építési beruházás. A termőföld megszerzése 2015-ben történt a tervek szerint. 2016-ban az építkezés megkezdődik és 2017-ben fejeződik be. A jogerős építési engedély a II. fázisban áll rendelkezésre. 71-es számú út útpályájának megerősítése 11,5 tonnás teherbírásúra a 108,2-113,0 km, szelvények között. A termőföld megszerzése után, az előbbihez hasonló módon megkezdődik a munkaterület átadása a munkálatok megkezdéséhez, ami a tervek szerint 2016-ban várható.

Az építési engedélyek kiterjesztése (út, híd) folyamatban van, tekintettel a 76- sz. út Balatonszentgyörgyi szakaszára. (7.5 km, 2x1 sáv, bruttó 5 milliárd forint). A termőföld megszerzése után (2015), az előbbihez hasonló módon megkezdődik a munkaterület átadása a munkálatok megkezdéséhez. A tervek szerint 2016-2017 között várható az építkezés elkezdése.

az M75 Pacsa és Fenékpuszta közötti szakaszán folyamatban van a tervezés és a megvalósíthatósági tanulmány, környezeti hatásvizsgálat elkészítése, ami kapcsolatban áll az M9 autópálya Vasvár és Nagykanizsa közötti szakaszával. Jelenleg a Tervező a megvalósíthatósági tanulmányt és a környezetvédelmi hatástanulmányt az élőlényeg összességének felmérése kapcsán párhuzamosan készíti. Közúti biztonsági hatástanulmány is készül a keretszerződés értelmében. A tervet 2015 harmadik negyedévében szállítják. A Nemzeti Közlekedési Stratégia értelmében az M75-ös és az M9-es Zalaegerszeg-Pacsa-Nagykanizsa szakaszon a tervek szerint 2020-ra az építkezések elkezdődnek, függően a rendelkezésre álló forrásoktól.

8-as számú út, M8 autópálya (Szentgotthárd-Körmend-Veszprém-Székesfehérvár)

Megvalósult fejlesztés:

Márkói déli elkerülő szakasz, 8. sz út (2x2 sávos, 4,1 km hosszú, 5,1 milliárd forint) 2009-ben valósult meg. Ennek keretében épült, 2 csomópont és 2 völgyhíd, 276 méter hosszúságban, 2x1 sávos (külön-külön útvonalon).

Csomópont rekonstrukció, 8-72. sz. utak útpályájának megerősítés, 11.5 tonnás teherbírásúra 1 km hosszan. A beruházás tartalmazott 30m hosszú 2x1 leálló sávot és 2 körforgalmat. (ennek a költsége 1.2 milliárd forint volt). 2011-ben történt a kivitelezés.

8-as út, Veszprém és Várpalota közötti (13.1 milliárd forint) szakaszának kivitelezése 2015-ban befejeződött.

A 2. fázisban 4 km hosszú burkolat megerősítés van előirányozva a 39+600-43+620 km szelvényen. Menetrend szerint egy csomópont is kiépítésre kerül Hajmáskérnél. Az elkészültség 75%-os. A híd ideiglenes jelleggel a forgalomnak már át van adva. Ez a szakasz ideiglenesen 2014. október 30-án lesz átadva (3.37 milliárd forint).

A teherbírás növelése és a burkolat cseréje készült Herend és Márkó között, 2013-ban kezdődtek a munkálatok, 2015-ben a kivitelezés befejeződött.

Szemenye-vasvár szakaszon (131.5-143.5 km között, 5.3 milliárd forint) és Rábahídvég-Körmend szakaszon (149.5-161.9 km között, 5.9 milliárd forint) a teherbírás növelése 11.5 tonnásra. A kivitelezés 2015-ban fejeződött be.

Tervezett fejlesztések 2020-ig:

Várpalotai elkerülő útnak (Pécsfürdő csomópont) a II. fázishoz kapcsolódó tervezési dokumentumainak az előkészítése folyamatban van. Az épületek tervei 2016 közepén kerülnek átadásra.

Veszprém és Várpalota között 12.3 km-es szakaszon (44+797-57+100 km, 32 milliárd forint) a burkolat megerősítése van tervben, a 3. fázisnak megfelelően. A tervek szerint 2015 elején kezdődnek a munkálatok, de ez függ az időjárási körülményektől. 2017-re tervezett a teljes elkészültség. Az építmények tervei már készen vannak, jelenleg a földek megszerzése szükséges. 2015 második negyedévére a földek 90%a lesz megszerezve és a források is rendelkezésre állnak majd.

Herend-Jánosháza szakaszon a 8-as sz. úton (68+900-112+000 km, 75 milliárd forint) az útpályára 11.5 tonnás teherbírású burkolat kialakítása, elkerülő csomópontokkal, 2017-2027 között. A tervezési dokumentumok már előkészítés alatt állnak. A tervek jóváhagyására 2015 júniusában kerül sor.  A bővítés után 2x2 sávos út lesz Herend és Ajka között és tervben van továbbá, hogy a burkolatot is megerősítik 2020-ig. A 13.5 km-es út autóútként fog funkcionálni, nagyobb ható távolságra. (M8)

M8 autópálya és Körmend közötti szakasz, 86-os út és Rábafüzes-országhatár közötti 30km-es szakaszra a környezetvédelmi engedély már elkészült, és tervezés alatt áll. A megvalósíthatósági hatástanulmány elkészült, mialatt a koordináció zajlik a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a NIF Zrt között, a vonatkozó előírásoknak megfelelően. Az építési munkálatok 2018-ban megkezdődhetnek a földek megszerzése, és a régészeti munkák elvégzése után, mert a források rendelkezésre álnak. A kivitelezés a tervek szerint 2020-ig megvalósítható projekt a Nemzeti Közlekedési Stratégiának megfelelően (45 milliárd forint).

Tervezett fejlesztések 2020 után:

A tervek szerint fejlesztés mintegy 20 km-es szakaszon, a 8-as út, Jánosháza és Szemenye között valósul meg 2020 után. A tervezést előkészítő dokumentumok már készülnek, a benyújtott terveket 2015-re hagyják jóvá (50 milliárd forint)

Az előkészületek már folyamatban vannak az M9 gyorsforgalmi út Szombathely és Vasvár között és az M8 gyorsforgalmi út egy szakasza Vasvár és Körmend között. A környezetvédelmi hatástanulmány és a közúti biztonsági hatástanulmány készítése már folyamatban van. A tervek benyújtása 2015 harmadik negyedévében várhatóak.

Vasúti pálya leágazás kialakítása Kőszeg és Szombathely között

(kivitelezési idő és költség)

- Becsült kivitelezési idő , ha a beruházás megvalósulásáért  egy harmadik fél felel

Ha a beruházás finanszírozása egy harmadik fél által történik (azaz a pénzeszközt egy befektető biztosítja) akkor a GYSEV Zrt. csak a projekt résztvevőjeként tekintendő. Becsült mérföldkövek és a végrehajtás ütemterve:

| Folyamat | Időtartam |
| --- | --- |
| Építési engedélyekhez szükséges rajzok elkészítése | 15 hét |
| Jóváhagyási eljárás (figyelembe véve a beruházás nagyságát, további információkat is szükséges még biztosítani és tekintetbe venni) |  |
| - Abban az esetben, ha a projekt kiemelt nemzetgazdasági projekt | 8 hét |
| - Standard eljárás | 16 hét |
| Előkészítése és jóváhagyása a tervrajzoknak, egyidejűleg a jóváhagyási eljárással | 8 hét |
| Kihirdetés és munkaterület átadása | 1 hét |
| Kivitelezés | 30 hét |
| Műszaki átadás-átvétel, nyilatkozatok | 4 hét |
| Használatbavételi engedély | 6 hét |

Legrövidebb idő	  		72 hét

Leghosszabb idő:			80 hét

- A fejlesztés a GYSEV Zrt. által történik (kormányzati forrásból, támogatási kérelem útján)

A GYSEV Zrt. nem rendelkezik kellő mennyiségű forrással, ami egy ilyen méretű beruházáshoz szükséges. A pénzeszközök rendelkezésre állhatnak az MND és ICOM által, amelyet a GYESEV Zrt. pályázati eljárásban elnyerhet. Becsült mérföldkövek és a végrehajtás ütemterve:

| Folyamat | Időtartam |
| --- | --- |
| Közbeszerzési eljárás előkészítése, a megvalósíthatósági esettanulmány támasztja alá a támogatási kérelmet. A szükséges idő magába foglalja a benyújtások, a támogatási kérelmek és a pályázati kérelmek határidejét. |  |
| - GYSEV Zrt. pályázatra invitál az általános szerződések hatálya értelmében | 3 hét |
| - Új közbeszerzési eljárás lefolytatása a Minisztérium jóváhagyásával | 23 hét |
| Megvalósíthatósági hatástanulmány elkészítése | 18 hét |
| Bejelentés, értékelés és jóváhagyás (függ a kormányrendelettől vagy a forrásoktól, jelentős bizonytalanság) | 6 hét |

| Kedvező döntés esetén a közbeszerzési eljárás lefolytatása, építési engedély megszerzéséhez a tervrajzok elkészítése |  |
| --- | --- |
| - GYSEV Zrt. pályázatra invitál az általános szerződések hatálya értelmében | 3 hét |
| - Új közbeszerzési eljárás lefolytatása a Minisztérium jóváhagyásával | 23 hét |
| Építési engedélyekhez szükséges rajzok elkészítése | 15 hét |
| Jóváhagyási eljárás (figyelembe véve a beruházás nagyságát, további információkat is szükséges még biztosítani és tekintetbe venni) |  |
| - Abban az esetben, ha a projekt kiemelt nemzetgazdasági projekt | 8 hét |
| - Standard eljárás | 16 hét |
| Közbeszerzési eljárás lefolytatása, a beruházáshoz szükséges megvalósulási tervrajzok | 23 hét |
| Előkészítése és jóváhagyása a tervrajzoknak, egyidejűleg a jóváhagyási eljárással | 13 hét |
| Kihirdetés és munkaterület átadása | 1 hét |
| Kivitelezés | 30 hét |
| Műszaki átadás-átvétel, nyilatkozatok | 4 hét |
| Használatbavételi engedély | 60 hét |

Legrövidebb idő:			130 hét

Leghosszabb idő:			178 hét

- Építési költségek

A tervrajzok hiányában pontos költségbecsléseket nem lehet tenni. Felülvizsgálatra kerülnek a KBCS projekt megvalósításánál jelentkező költségek és ezzel párhuzamosan a tervezett (IKOP) Kőszeg-Szombathely projekt költségei is. Azon a véleményen vagyunk, hogy a költségek nagyjából 2-3 milliárd forint közé tehetőek, ez kedvező forgatókönyv esetén 1.5 milliárd forintra is csökkenhet.

- Teherbírás

Jelenleg az útpálya maximum 80km/h-s sebességű haladásra alkalmas, és a megengedett tengelyterhelés maximum 21 tonna. A fejlesztés után már megfelelő lesz, 100km/h és 22.5 tonna.

Nappal a teherbírás 1db/óra, éjjel 23:00-04:00 között nincsen megkötés. Ez a teherbírás hosszútávon fenntartható.  A költségek az óránkénti szolgáltatást (nettó jelenérték) mutatják (kimenő szolgáltatás majd a bejövő szolgáltatás között 1 órás különbség legyen).

Költségek egyetlen útra vonatkoznak

- Vontatójármű = HUF 37,000/service run (2 óra)

- Benzin fogyasztás = HUF 7,000/service run (2 óra)

- Ellátó személyzet (1 mester, 1 csatoló) = HUF 20,000/service run (2 óra)

- Vonat használat: 30 perc/vonat = HUF 900/vonat

A teljes költség, vagyis a szolgáltatás ára egy vonatra, vagy egy vonatpárra, a jelenlegi áron: 64.900 Ft.

Ha szükséges, a GYSEV Zrt. már biztosítja ezt a kapacitást éjjel-nappal.

Maximum mennyiség: 1500 t / vonat.

A szolgáltatás akkor lesz a leghatékonyabb, ha legalább 3 pályán használják, és 600m-nyi hasznos hosszúságban épül a helyszínen.

- Személyszállítás

Szombathely hat vasútvonalnak a csomópontja, amelynek következtében kiváló ingázási lehetőséget biztosít. Versenyképes alternatívát kínál a munkába járáshoz 60-80 km-es körzetben. Az utasok elektromos Flirt és Jenbacher vonatokon utazhatnak.

Parkolók és kerékpártárolók teszik az ingázást még kellemesebbé. Ha szükséges további szerelvényeket is forgalomba helyeznek, hogy megkönnyítsék a 3 műszakban dolgozóknak a bejárást. Egy utazási kártyát kapnak a dolgozók, ami utazásra jogosít busszal és vonattal is. Kísérleti jelleggel elérhetőek autó-alapú utazások is. Ezek kínálnak segítséget azoknak, akik nem a vasúti létesítmények közelében élnek.

Ha szükséges, a munkásokat közvetlenül az Ipari park területére is lehet szállítani, Jenbacher vonatokkal, saját vasúti pálya kialakítással. Ezzel is az Ipari park közlekedési lehetőségeit lehet szélesíteni.

Szentgotthárd-SzombathelyNo. 21

½-1 hour phase

Kőszeg-Szombathely track No. 18

1 hour phase

Sopron-Szombathely track No. 15

1 hourphase

Celldömölk-Szombathely No. 20

½-1 hour phase

Szombathely-Nagykanizsa No. 17

½-1 hour phase

Hegyeshalom-SzombathelyNo. 16

1-2 hour phase

Hulladékkezelési szolgáltatások

Az ipari, illetve az iparban keletkező veszélyes hulladékok kezelésének és ártalmatlanításának problémája Magyarország környezetvédelmi infrastruktúra hálózatának rendszerében magas színvonalon megoldható.

A városban, illetve térségében működő hulladékkezelő vállalkozások jellemző adatait a következő táblázat tartalmazza.

2.3. Komplex fejlesztési elképzelések

3. A 2. pontban említett vizsgálat alapján az akcióterület bemutatása és a tervezett fejlesztés vizsgálata

3.1. Az akcióterületen megvalósításra kerülő városfejlesztési akcióhoz kapcsolódó fejlesztési dokumentumok vizsgálata

3.1.1. A területi tervek vizsgálata

Szombathely város esetében az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, a területileg releváns megyei, valamint térségi területfejlesztési dokumentumok elhatározásainak viszonyát kell leképezni az akcióterületre.

3.1.1.1. Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési koncepcióval való összefüggések vizsgálata

NEMZETI FEJLESZTÉS 2030

Nemzeti jövőkép

Magyarország 2030-ban Kelet-Közép-Európa egyik vezető gazdasági és szellemi központja lesz, lakosságának biztonságos megélhetést biztosító, az erőforrások fenntartható használatára épülő versenyképes gazdasággal, azzal összefüggésben gyarapodó népességgel, megerősödött közösségekkel, javuló életminőséggel és környezeti állapottal.

E vízió eléréséhez gazdaság- és társadalomstratégiai fordulatra, az ebbe az irányba megkezdett lépéseink folytatására van szükség.

Jövőképünk szerint 2030-ra az ország közel két évtizede fenntarthatóan fejlődik, a gazdasági teljesítményünk és a foglalkoztatás jelentősen bővül. Patrióta gazdaságpolitika mellett az ország gazdasági teljesítménye és GDP-je jelentősen nő, ami helyi és térségi szinten is fokozatos, mérhető életminőség javulást eredményez az alábbi célkitűzések megvalósítása révén:

- Az ország Kelet-Közép-Európa egyik legvonzóbb és legkedvezőbb gazdasági- és üzleti környezetét biztosító országa.

- Jelentős beruházások valósulnak meg, melyek hozzájárulnak a munkahelyteremtéshez és tekintettel vannak a természeti erőforrások védelmére, valamint a környezeti fenntarthatósági szempontokra. Erős hazai ipar alakul ki, ami jelentős részben az itthoni kis- és középvállalkozások hálózatára épül, részben pedig a globális nagyvállalatok rendszeréhez kapcsolódik.

- A gazdaság duális szerkezete oldódik, a hazai középvállalatok megerősödnek.

- Agrár- és élelmiszergazdaságunk megerősödve, növekvő szerepet vállal a nemzetgazdasági teljesítményben és az exportban, a vidéki térségek fejlődésében és a foglalkoztatásban.

- A környezetbarát közlekedési infrastruktúránk kulcselemei magas szinten kiépítettek, és állapotfenntartásuk megfelelően biztosított. Az infrastruktúra további, folyamatos fejlesztése hozzájárul a fenntartható jellegű gazdasági fejlődéshez.

- Magas minőségű és széles körben elérhető oktatási rendszerünk versenyképes tudást közvetít, amivel hatékonyan hozzájárul a piacképes tudás és készségek megszerzéséhez, illetve a megszerzett képességek szinten tartásához és megújításához az életpálya során.

- Az ország lakossága fizikailag és mentálisan is egészséges, munkaerő-piaci helyzetének megfelelően képzett. A munkaerő-piacon versenyképes tudással, képzettséggel, készségekkel rendelkezik, önmaga biztonságos megélhetését képes megteremteni.

- A magas innovációs potenciálunk megfelelően szolgálja a gazdaság és a társadalom további fenntartható fejlődését.

Magyarország fekvését és adottságait kihasználva fokozatosan növeli gazdasági súlyát, az ország kiegyensúlyozott és szerteágazó nemzetközi gazdasági kapcsolatokat tart fenn, a térségben betöltött szerepe erős:

- Magyarország a térség egyik jelentős regionális központjaként működik, mind a gazdaságszervezés, mind a tudás és az innováció, mind a logisztika terén.

- Ez a szerepkör jelentős európai funkciókat biztosít Budapest számára, de kiemelt szereppel rendelkeznek a többi nagyvárosaink is, amelyek az európai, különösen a kelet-közép-európai, kárpát-medencei városhálózatba beágyazódva a gazdaság- és társadalmi fejlődés központjai.

Természeti és kulturális erőforrásaink felelős és hatékony kihasználásával gazdasági fejlődésünkben az önerő kulcsszerepet játszik:

- Megújuló energia potenciálunkra építve energiafüggőségünk jelentősen csökken, előtérbe kerül az energiatakarékosság és -hatékonyság, valamint a megújuló energiaforrások növekvő használata.

- Kiemelkedő termálvíz kincsünkre és ásványvizeinkre építve virágzó gyógyturizmus és fürdőkultúra működik, amely még további fejlődési lehetőségeket rejt magában.

- Meglévő és folyamatosan fejlődő szakmai tudásunk alapján a vizeinkkel való fenntartható gazdálkodás a tájfenntartás, az agrárium és a klímavédelem támogatója.

- Kiváló minőségű és nagy kiterjedésű termőföldjeink stratégiai erőforrásunkat képezik, amelyre sokszínű, virágzó, a környezeti adottságokkal összhangban lévő, azokat megőrző és a helyben élőket gazdagító agrár- és élelmiszergazdaság épül.

- A magyar kultúra, zene, nyelv, hagyományok és az épített örökség sokszínűsége, egyedisége kiváló alapot nyújt a turizmus fejlesztéséhez, a kreatív és innovatív iparágak számára, valamint nemzeti összetartozásunk erősítéséhez.

A XXI. században meghatározó lesz az innováció és a tudás szerepe, melyben Magyarország Európa számos országához képest versenyelőnnyel rendelkezik. Ennek alapját tudományos és szellemi kapacitásunk, kreativitásunk, valamint európai viszonylatban is jó oktatásunk, felsőoktatásunk képezi, amiben kiemelt figyelmet kapnak a nemzetközi élvonalhoz kapcsolódó kutatási programok, a megszerzett tudás szinten tartása, az egész életen át tartó tanulás, a nyelvtanulás, a piacképes szakképzés, a tanulható alap- és vállalkozói kompetenciák és a kreativitás fejlesztése:

- Erős a jelenlétünk a tudásra építő speciális iparágakban (bionika, környezettechnológia, IKT-elektronika, vegyipar, orvosi berendezések és eszközgyártás, gyógyszeripar), amelyek lehetőséget adnak a piaci résekben rejlő gazdasági lehetőségek kihasználására.

- Az ország meg tudja tartani tehetségeit, az „agyelszívás” megáll, külföldi tapasztalatszerzéssé, a globális tudástérben való részvétellé alakul, és a magyar emberek tehetségüket saját hazájuk javára kamatoztatják.

- Magyarországon is kiépül és folyamatosan fejlődik egy olyan inspiráló környezet, amelyben az egyetemek, kutató intézetek és a hazai vállalatok kapcsolatrendszere korszerű termékeket, eljárásokat, technológiákat eredményez, ami a hazai gazdaság fejlődésének egyik fontos alapja.

Az évtizedek óta tartó negatív népesedési trend megáll, és megfordul:

- A családbarát intézményekkel, közszolgáltatásokkal, munkaszervezéssel, a megélhetés biztonságának növelésével elérjük, hogy az ország lakosságszáma gyarapodásnak induljon.

- A nemzeti összetartozás erősödésével és a helyi gazdaság fellendülésével a határon túli magyarság fogyása is megáll.

A lakosság lelki és testi egészségének megőrzésével értékteremtő képességünket javítjuk és mindenki számára biztosíthatóvá tesszük a biztonságos megélhetés lehetőségét.

- Megteremtjük az egészséges társadalom alapjait, ami a megelőzésre, az egészséges életmódra, a mozgásra és a helyes táplálkozásra építve jelentősen javítja az emberek egészségi állapotát.

- Magyarország gyógyfürdőivel, gyógyvizeivel, gazdag és sokszínű természeti környezetével, egészségipari szolgáltatásaival gyógyító központként működik.

A társadalom megújítása terén is komoly kihívások előtt áll az ország. Fontos, hogy

növekedjék a társadalmi elégedettség és kohézió:

- A társadalmi értékrendben központi szerepet kap a jól végzett munka megbecsülése.

- Az új munkahelyek létrehozása mellett szükséges bevezetni és támogatni a munkahelyeken az új foglalkoztatási formák széles körét. Javítani kell az esélyegyenlőségi célcsoportok kilátásait, az elszegényedett rétegek felemelését, a diszkriminációval sújtott etnikai kisebbségek integrációját. A munka világán keresztül lehetővé válhat a különböző helyzetű társadalmi csoportok integrációja, társadalmi felzárkózása.

- A széles bázisú és társadalmi befogadáson alapuló középosztályba történő könnyebb bekerülés elősegíti a társadalmi kohéziót. A legsérülékenyebb csoportok, mélyszegénységben élők esélyeinek növelésén keresztül, a társadalmi különbségek csökkenésével párhuzamosan a társadalmi összetartozás és a közösségek megerősödnek.

- A természeti erőforrásainkkal való fenntartható bánásmód és a táj védelme beépül a köztudatba és a társadalmi értékrend részévé válik.

- A hagyományok ismerete és tisztelete, valamint a kulturális örökségek védelme és fenntartható hasznosításának szükségessége beépül a köztudatba és a társadalmi értékrend részévé válik.

Az ország eltérő társadalmi, gazdasági és környezeti adottságú területei egy sokszínű, ugyanakkor egységes nemzeti területi rendszert alkotnak:

- Az országban eltérő területi adottságokkal rendelkező markáns térségi rendszerek léteznek és állnak egymással szoros munkamegosztásban. A térségi alternatívákban egy stabil háttérrel rendelkező, többközpontú, megújulás-orientált területi rendszer bontakozik ki, ahol a térségek helyi potenciáljaikat kihasználva fejlődnek.

- Térségeink az elérhetőség és hozzáférhetőség révén a helyi feltételekhez igazodva hasonló színvonalon képesek biztosítani a térség lakóinak létbiztonságát és életminőségét.

- Magyarország területi rendszere az európai térbe ágyazódva, számos gazdasági és társadalmi kapcsolattal kötődik a határon túli magyarlakta térségekhez, továbbá szoros kulturális, gazdasági és környezeti együttműködésben áll a Kárpát-medence és Közép-Európa országaival.

A gazdaság megújulásával, az elérhetőség és a közlekedési kapcsolatrendszer javulásával, valamint a hatékony és célirányos térségi beavatkozásokkal az ország területi különbségei nem nőnek tovább. A versenyképesen fejlődő térségek, városok hálózata az eddig leszakadó térségeket ismét bekapcsolja az ország vérkeringésébe:

- A gazdaságfejlesztés valamennyi térségben fejlődést eredményez.

- A városok és térségek kapcsolatának erősítése, a város-vidék közötti szoros együttműködés segíti a területi szintű gazdaságfejlesztési szemlélet megújulását, amihez a decentralizáltabbá váló közlekedési rendszer is hozzájárul.

- Az ország minden lakója számára biztosítottá válik az intézmények, a munkahelyek és a települések elérhetősége, valamint a hozzájuk tartozó szolgáltatások hozzáférhetősége. A közlekedési hálózatoknak a gazdaság és társadalom igényei szerinti fejlesztésével egy fenntartható fejlődést biztosító térbeli kapcsolatrendszer alakul ki.

- A kedvezőtlen társadalmi-gazdasági adottságokkal és folyamatokkal sújtott területek integrációja megindul, ezáltal biztosítottá válik a térségek társadalmi munkamegosztásba történő bekapcsolódása, aminek hatására az életkörülmények közelítenek az országos átlaghoz.

- Az infokommunikációs fordulattal, az információhoz és a kommunikációhoz való gyors és korszerű hozzáférés mindenhol biztosított.

Jelentős kihasználatlan potenciál rejlik még a vidéki térségeinkben, ahol az ország gazdasági és társadalmi tartalékainak nagy része található. Jövőképünkben a vidék egy sajátos, vonzó értékekkel rendelkező, értékeinek felismerésével szívesen választott élettér, ahol a fiatalok megtalálják a jövőjüket, boldogulásukat:

- A helyi piacok és a helyi gazdaság fejlesztése egyrészt hozzájárul a belföldi piacok visszaszerzéséhez, másrészt komoly gazdasági lehetőségeket hordoz a helyi, falusi közösségek és vidéki térségek számára. A helyi- és a megújuló energiaforrások felhasználásával részben autonóm térségi ellátórendszerek épülnek ki, amelyek munkahelyeket teremtenek és javítják az ellátásbiztonságot. A vidéki települések könnyebb elérhetősége révén, illetve a megélhetés lehetőségét biztosító helyi gazdasággal a vidéki elvándorlás megáll, megfordul, és egyre több fiatal választja a vidéki településeket, térségeket.

- Falvaink, tanyáink korszerű módon megújulnak, adott esetben új funkciókat nyernek.

- Korszerű és versenyképes családi gazdaságok, kis-és középüzemek működnek vidéken, kiegyensúlyozott szerkezetben a nagyobb gazdaságokkal, biztosítva a vidéki lakosság egy részének a foglalkoztatását, megélhetését, a megtermelt értékekkel növekvő mértékben hozzájárulva a nemzetgazdasághoz, biztosítva az ország egészséges élelmiszerellátását.

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció célrendszere

NEMZETI FEJLESZTÉS 2030

Átfogó fejlesztési célok

A nemzeti jövőkép elérése érdekében az OFTK négy hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó fejlesztési célt és ezek elérése érdekében tizenhárom specifikus célt, köztük hét szakpolitikai jellegű és hat területi célt fogalmaz meg. A specifikus célok nemzeti jelentőségű ágazati és területi tématerületeket ölelnek fel.

A célok – az OFTK hosszú távú teljes tervezési szemléletének megfelelően – a társadalom és a gazdaság egészének, valamint minden ágazatnak, térségi és helyi szereplőknek szólnak, beleértve a társadalom és a gazdaság környezethez való viszonyulását, a környezeti szempontokat, továbbá kirajzolják azokat a fejlesztési súlypontokat is, amelyekre a középtávú – fókuszált – fejlesztési feladatok épülhetnek.

A célrendszer a fordulatot igénylő területekre és a lehetséges kitörési pontokra

irányul az alábbiak szerint:

1. Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés

Célunk a meglévő értékeket megőrző, kiszámítható, érték-, tudás- és munkaalapú, hozzáadott értéket és közhasznokat eredményező, valamint a takarékos és hatékony erőforrás-felhasználásra épülő gazdasági növekedés, fejlődés és jövedelemtermelés biztosítása, a globális gazdasághoz való felzárkóztatás és a hazai foglalkoztatás jelentős bővítése.

A cél elérése érdekében kiemelt eszközök a gazdaságba történő beruházások és a vállalkozásfejlesztés támogatása, a kis- és középvállalkozások, a családi gazdaságok, a nemzeti vállalatok megerősítése és piaci lehetőségeik szélesítése, a biztonságos élelmiszerellátás, a helyi gazdaság megerősítése, a helyi közösségek autonóm, önfenntartó és öngondoskodó erejének a helyreállítása.

2. Népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom

Célunk a népességszám növelése, a gyermekvállalás ösztönzése. Továbbá cél a népesség szellemi, erkölcsi, tudásban, készségekben és értékekben való gyarapodásának elősegítése, az alsó-, az alsó-közép- és a középosztály, valamint a kis közösségek és családok felemelése-megerősítése, a nemzeti, közösségi és egyéni felelősségvállalás és értékátadás növelése.

Kiemelt célunk a társadalmi megújulás és gyógyulás elősegítése, az egészséges életmód, a sport és a mozgás, a kultúrához való hozzáférés és a közművelődés biztosítása, valamint az egészséges táplálkozás ösztönzése. Ehhez kapcsolódik az egészségi állapot javítása, a hatékony közegészségügy és egészségügyi szolgáltatások, a megelőzés és rekreáció biztosítása, a kulturális örökség megőrzése.

Célunk a nemzeti hagyományokat tiszteletben tartó, hatékony és jó állam létrehozása, a közszolgáltatások megújítása. Ennek keretében a növekvő társadalmi biztonság – kiemelt figyelmet fordítva a lakossági közbiztonság, a szociális, családi és személyi biztonság, az információbiztonság, a munkahelyi biztonság – megteremtésére.

3. Természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és

környezetünk védelme

Célunk a hosszú távú gazdasági potenciálunkat és életfeltételeinket biztosító természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás megteremtése, az erőforrások megőrzése a jövő generációinak számára, mind mennyiségben, mind minőségben.

Célunk az élelmiszer-, az energia-, a környezet-, valamint a klímabiztonság megteremtése, az egészséges ivóvíz ellátás, az élővilág sokféleségének, a tájak sokféleségének és értékeinek, illetve az épített örökség értékeinek megőrzése, az egészséges élet környezeti feltételeinek és jobb minőségének biztosítása, a fenntartható életmód, termelés és fogyasztás elősegítése.

4. Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet

Célunk egy területileg összehangolt, harmonikusan és fenntartható módon működő, a meglevő térszerkezet értékeit megtartó, a makroregionális és globális kapcsolatokban aktívan részt vevő térszerkezet kialakítása, amelyben az ország, a Kárpát-medence és Európa szempontjából egyaránt jól együttműködő, értékeket teremtő és védő partnerként vehet részt az ország minden térsége és települése. Egyaránt fontos az európai integráció, a közép-európai kohézió megteremtése.

A többközpontú térszerkezet megvalósítása érdekében szükséges az ország Budapest központúságának oldása, a gazdasági fejlődést biztosító beruházások területi terítése, a térségi versenyképességet segítő térszerkezet, térségi kapcsolatok kialakítása, erősítése.

A térségi integráció, térségi kapcsolatok és együttműködések elmélyítéséhez szükséges a város-vidék kapcsolatok megújítása, a térségi autonómia, az önellátó és önfenntartó képesség erősítése.

A területi kohézió és a térségi esélyegyenlőség erősítéséhez kiegyensúlyozott térszerkezet, területi kiegyenlítődés, a perifériák és elmaradott térségek felzárkóztatása, a térségi sajátosságoknak megfelelő térségi fejlődési pályák kialakítása szükséges.

Specifikus célkitűzések

Az átfogó célok elérése érdekében az OFTK tizenhárom specifikus célt tűz ki, köztük hét szakpolitikai jellegű célt és hat területi célt. A specifikus célok nemzeti jelentőségű ágazati és területi tématerületeket ölelnek fel. A célok – az OFTK hosszú távú teljes tervezési szemléletének megfelelően – a társadalom és a gazdaság egészének, valamint minden ágazatnak, térségi és helyi szereplőknek szólnak, továbbá kirajzolják azokat a fejlesztési súlypontokat is, amelyekre a középtávú – fókuszált – fejlesztési feladatok épülhetnek.

Specifikus céljainkat a lehetséges kitörési pontokra és fordulatot igénylő területek

alapján határoztuk meg, az alábbiak szerint:

1. Versenyképes, innovatív gazdaság

Célunk a magyar gazdaság újra-pozícionálása, kedvező helyzetét visszaszerezni és megerősíteni a külföldi és belföldi piacokon egyaránt. A gazdasági ágazataink és erőforrásaink, értékeink fenntartható használatára alapozva növelni szükséges az ország versenyképességét, importkiváltó gazdasági termelését, a foglalkoztatás ösztönzését és a megélhetés biztosítását.

Beavatkozási területek:

- a fejlődési potenciált hordozó ágazatok (pl.: autó- és járműipar; elektronikai iparágak; híradástechnika; egészségipar; gyógyszeripar; orvosi berendezés és eszközgyártás; élelmiszeripar; építő- és építőanyag-ipar; logisztika; gépipar, szerszámgyártás; vegyipar, környezetvédelmi ipar) fejlesztése,

- a települések gazdasági csomóponti szerepének és fejlesztői kapacitásának erősítése,

- a vállalkozások kreatív és innovatív fejlesztéseinek a támogatása,

- a geotermális és megújuló energetikai potenciál kihasználása, az energiahatékonyság növelése és a zöld gazdaság előmozdítása,

- a kis- és középvállalkozások és a helyi gazdaság szerepének megerősítése, kiépítése,

- kis- és középvállalkozás-barát gazdasági környezet kialakítása, innovációs szerepkörük erősítése a hazai kutatás-fejlesztésben, innovatív foglalkoztatás ösztönző programokkal tovább növelni és megerősíteni a hazai foglalkoztatásban betöltött szerepüket,

- a gazdaság dualitásának mérséklése érdekében szükségszerű a gazdasági szereplők közötti horizontális és vertikális integrációk erősítése, valamint integrált, környezetkímélő és intelligens közlekedésfejlesztést megvalósítani.

2. Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság

Célunk a gyógyító és gyógyuló Magyarország megteremtése, ennek keretében az egészségügyi szolgáltatások és -ellátások biztosítása, az egészséges életmódra való törekvés ösztönzése, kiemelt tekintettel a sportra, a rekreációra és az egészséges táplálkozásra.

Beavatkozási területek:

- az egészségipar, a termál- és egészségturizmus illetve a szabadidő gazdaság fejlesztése, ehhez kapcsolódva a gyógyvizek hasznosítása és a ráépülő gyógyfürdők szolgáltatásainak fejlesztése és bővítése,

- a belföldi turizmus erősítése a kiemelt turisztikai vonzerők fejlesztésével, a nemzeti kulturális és épített örökség megőrzésével, fenntartható hasznosításával és az üzleti turizmusban rejlő lehetőségek kiaknázásával,

- a gyermekvállalást ösztönző társadalompolitikai, és gazdasági programok indítása,

- családbarát gyermekellátó intézményrendszer kialakítása,

- az egészséges életmódot, a rekreációt, a sportot, a mozgást, az egészséges életet lehetővé tevő közösségi terek biztosítása,

- az egészségtudatosság ösztönzésére irányuló társadalmi és településfejlesztési programok megvalósítása,

- az egészségügyi ellátások minőségének javítása, az egészségügyi szolgáltatások (rehabilitáció, szűrőprogramok, kábítószer-, alkohol- és dohánytermékek fogyasztásával kapcsolatos preventív programok stb.) bővítése és a részvételi szándék erősítése,

- az egészségügyi, gyermek- és idősellátással, szociális ellátással és mentálhigiénével kapcsolatos közösségi szolgáltatások biztosítása és bővítése.

3. Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és -ellátás

Célunk a vidéki térségek népességeltartó és népességmegtartó képességének javítása, ennek érdekében tájaink értékeinek, erőforrásainak megőrzése, a sokszínű és életképes agrártermelés, az élelmezési és élelmiszerbiztonság megteremtése, a vidéki gazdaság létalapjainak biztosítása, a vidéki foglalkoztatás növelése, a vidéki közösségek megerősítése, a vidéki népesség életminőségének javítása.

Beavatkozási területek:

- a foglalkoztatást és a természeti erőforrások fenntartható módon történő felhasználását biztosító, életképes agrár- és élelmiszergazdaság, valamint termelés szerkezet kialakítása,

- törekedni kell az egészséges élelmiszerek előállítására, a hozzáadott érték növelésére, valamint kiemelten kell foglalkozni a kertészet és az állattenyésztés fejlesztésével, az ökológiai gazdálkodás erősítésével a genetikai alapok, és a GMO-mentesség megőrzése érdekében,

- a minőségi magyar termékek, élelmiszer-feldolgozás megtartása, „újjáélesztése", az élelmiszerbiztonság erősítése,

- a helyi és magyar termékekkel kapcsolatos fogyasztói tudatosság erősítése, a

- helyi termékekre épülő közétkeztetés és a gasztronómiai kultúra javítása,

- a természet-, táj- és környezetvédelem szerepének erősítése, a biológiai sokféleség megőrzése, a vidéki örökség, vidéki térségeink táji, társadalmi, gazdálkodási és építészeti értékeinek megőrzése és értékalapú fejlesztése, a hagyományápolás és a helyi identitás erősítése,

- kiegyensúlyozott város-vidék kapcsolatok megteremtése,

- a vidéki értékekre és az ott történő települési infrastrukturális és szolgáltatási fejlesztésekre alapozva a vidéki életforma presztízsének javítása, a fiatalok vidékre településének ösztönzése,

- kiegyensúlyozott föld- és birtokszerkezet kialakítása,

- az önfenntartó családi gazdaságok erősítése, a saját szükségletre történő kertművelés és állattartás ösztönzése, demográfiai, szociális földprogramok és komplex tájgazdálkodási programok megvalósítása,

- a kulturális és közösségi létesítmények, könyvtárak, népfőiskolák, tájközpontok, kutatóintézetek hálózatának bővítése és megerősítése,

- a helyi értékek és történetekhez kapcsolódó kulturális szolgáltatások fejlesztése az egyéni tudás, a versenyképesség megszerzése érdekében,

- a helyi és vidéki térségek gazdasági együttműködéseinek a javítása, a helyi termékek piacszervezésének és a közvetlen értékesítés lehetőségeinek az erősítése,

- a helyi gazdaság bel- és külpiacainak pozicionálása, a termelők érdekeltségével és részvételével megvalósuló kereskedelmi hálózatok, értékesítési csatornák kialakítása,

- gazdasági diverzifikáció valamint a vidéki térségek bekapcsolása a gazdaságba és a turizmusba.

4. Kreatív tudásalapú társadalom, piacképes készségek, K+F+I

Célunk a kreatív képességeinkre, tudásunkra építő értékteremtés, ennek érdekében az információs-kommunikációs háttér javítása, az ehhez szükséges megfelelő és korszerű képzési rendszer létrehozása, ami biztosítja a piacképes és gyakorlati tudás megszerzését, illetve kedvező szellemi és innovációs környezetet biztosít a fejlesztéseknek. Ezáltal egy kezdeményező, akár egész életen át tartó, önálló tanulásra képes, fejlett munkakultúrájú munkaerő-piaci kínálat teremthető meg az országban.

Beavatkozási területek:

- a tehetség és kreativitás itthoni kibontakoztatása az ország általános gazdasági, társadalmi, kulturális és szellemi értékeinek fejlődése érdekében,

- a tudásgazdaság kiépítése és erősítése az ehhez kapcsolódó felsőoktatási intézmények és kutatóközpontok fejlesztése, valamint az egymással és a gazdasági szereplőkkel való együttműködéseik erősítése,

- a gazdaságot és a társadalmat szolgáló innovációk, K+F ösztönzése és a kulturális kreatív tevékenységek támogatása. Az élethosszig tartó tanulásra ösztönzés, az emberek munkaerő-piaci esélyeinek növelése, az iskolai lemorzsolódás csökkentése a tudás- és készségfejlesztés lehetőségeinek a biztosításával,

- a szakképzés fejlesztése, különösen a hiányszakmákban. A felnőttképzés minőségi, rendszerszintű fejlesztése,

- a köznevelés integrált, komplex fejlesztése, a megfelelő kutatási eredmények, innovatív oktatási módszerek alkalmazása, köznevelési hálózatfejlesztés,

- oktatást és kutatást támogató adatbázisok fejlesztése és építése,

- a korai iskolaelhagyás megelőzését támogató szolgáltatások és programok fejlesztése

- digitális fordulat, a digitális kompetenciák fejlesztése és az infokommunikációs hozzáférés bővítése.

5. Értéktudatos és szolidáris, öngondoskodó társadalom

Célunk egy olyan szolidáris, felelős és összetartó, értékeit ismerő és valló társadalom kialakítása, amelyik képes mind a helyi közösségi, mind a nemzeti szintű megújulásra.

Beavatkozási területek:

- a kulturális hagyományok és örökség megőrzése, az identitás erősítése a kulturális értékekhez és szolgáltatásokhoz, valamint a közművelődéshez történő hozzáférés biztosításával,

- a közösségi és családi életre nevelés, az öngondoskodási képesség és a társadalmi befogadás, felelősségvállalás, valamint a szolidaritás erősítése,

- a közösségi életet és a gyermekvállalást ösztönző, családbarát közszolgáltatások kialakítása,

- a közösségi és társadalmi értékek és értékrendek szerepének erősítése, megteremtése,

- a szegénységi küszöb alatt élők számának jelentős csökkentése,

- a társadalmi, környezeti, fogyasztói és pénzügyi tudatosság elterjedésének elősegítése,

- a közösségek bekapcsolásának elősegítése a globális hálózatokba, valamint az ehhez szükséges készségek, képességek és feltételek megteremtése,

- közösségi és szociális gazdaságfejlesztés, a szociális jellegű foglalkoztatás (pl.: közfoglalkoztatás) és önkéntesség erősítése.

6. Jó állam: szolgáltató állam és biztonság

Célunk a magyar közszféra hatékonyabb szerepvállalása a közjó, a munka, a rend, a biztonság és a tudás szolgálatában.

Beavatkozási területek:

- stratégiailag vezérelt, célzott fejlesztéspolitika,

- nemzeti és nemzetközi kapcsolatok erősítése, kiemelten a Kárpát-medencei térségben,

- a közszolgáltatások megújítása, valamint a növekvő társadalmi biztonság – kiemelt figyelmet fordítva a lakossági közbiztonság, a szociális, családi és személyi biztonság, az információbiztonság, a munkahely biztonság – megteremtésére.

7. Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, és környezetünk védelme

Célunk a természeti erőforrásokkal való takarékos és hatékony gazdálkodás, így a fenntartható energia- és hulladékgazdálkodás, a zöldgazdaság-fejlesztés, a stratégiai természeti erőforrások (a víz, a talaj, az ásványkincsek) fenntartható használata, a biodiverzitás megőrzése, a természeti értékek védelme, a környezetminőség javítása, és a környezetbiztonság erősítése. További cél a fenntartható életmód, fogyasztás és termelés elterjesztése, a környezettudatosság erősítése.

Beavatkozási területek:

- természeti erőforrásaink fenntartható és stratégiai szemléletű védelme, és takarékos használata,

- az élővilág, a termőföld, a talajok és a vízbázisok védelme, az ivóvízminőség javítása, illetve a tájgazdálkodási keretekbe illeszkedő vízgazdálkodás,

- az energiahordozókkal, építőipari alapanyagokkal való fenntartható gazdálkodás és az ásványkincsek védelme,

- a biológiai- és táji sokszínűség, valamint a hazai erdők védelme, megőrzése,

- a zöldgazdaság bővítése, a környezetvédelmi ipar fejlesztése, energiatakarékosság és -hatékonyság, energiabiztonság, a megújuló energiaforrások térségi autonóm energiaellátási rendszerekben való fenntartható hasznosítása, a geotermikus energia komplex hasznosítása, a földhő hasznosítása,

- a fenntartható hulladékgazdálkodás (megelőzés, újrahasznosítás, ártalmatlanítás) feltételeinek megteremtése,

- a klímabiztonság megteremtése, a települési és intézményi klímavédelem, valamint a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás,

- a környezetvédelem és a környezetbiztonság,

- a környezeti oktatás, nevelés és szemléletformálás erősítése

Szombathely és térsége a Nemzeti fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban

A külső városgyűrű meghatározó gazdasági szerepkörrel rendelkező városai:

„Szombathely az osztrák-magyar határtérség régiójának kulturális, tudományos, oktatási központja pozíció megszilárdításában a meglévő gépipari, kiskereskedelemi, autóipari, textilipari, faipari és turisztikai húzóágazatok erősítése mellett kitörési pontként határozza meg az IKT iparágak, a logisztika, a sportgazdaság és a diverzifikált turizmus területeit. A térség kiterjed a közvetlen városi vonzáskörzeten túl a Répce-Rába köze területeire (Bük/Kőszegtől Szentgotthárdig), illetve potenciálisan Felsőőr környékére”

„Zalaegerszeg szintén az életminőségre helyezi fókuszát "Első látásra szeretem" mottójával, ugyanakkor gazdaságfejlesztési szempontból kevés húzóágazatát (élelmiszeripar, faipar, bútoripar, elektronika, építőipar) számos új kitörési pont definiálásával kívánja megerősíteni, illetve diverzifikálni: járműipar, elektronika, mechatronika, faipar, bútoripar, környezeti technológiák, alternatív erőforrások, egészségturizmus, gyógyturizmus, logisztika. Térsége kiterjed közvetlen városi vonzáskörzetén túl a Zalai-dombság településeire, illetve keleten Keszthely/Hévíz idegenforgalmi térségével van szoros együttműködésben. Kooperációs lehetőséget biztosít a Szombathely-Szentgotthárd iparosodott térséggel való együttműködés is.”

Nemzeti és perspektivikusan nemzetközi jelentőségű nagyvárosi térségek

„A külső nagyvárosi gyűrű egyes városai nem rendelkeznek több megyére kiterjedő térszervező potenciállal, ennek ellenére fontos szerepet tölthetnek be a gyűrűn belüli térkapcsolatok fenntartásában és megyéjükön belüli térszervezésükkel. Ide sorolható Szombathely, Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Kaposvár, Békéscsaba, Nyíregyháza, és a domborzati és történelmi okok miatt a gyűrűn kívül elhelyezkedő Sopron és Szekszárd. Fontos termelési-szolgáltatási funkciókat és markáns gazdasági, esetleg innovációs profilokat már most is megjelenítenek, és ez a jövőben tovább erősíthető. E városokban a határon átnyúló nemzetközi foglalkoztatási és gazdasági együttműködés a városfejlesztések fontos iránya lehet.”

Vas megye területfejlesztési igényei és feladatai

POZICIONÁLÁS

A megye határ menti fekvése kiváló alapot biztosít az osztrák és a szlovén határ menti együttműködéshez. A megyeszékhely, agglomerálódó térségével együtt a településhálózat domináns centruma; mellette, aprófalvas térségek és belső perifériák jellemzik térszerkezetét. A vasúthálózat sűrű, ugyanakkor az észak-déli irányú közlekedési tengely kiépítettsége, a Budapest–Győr–Bécs–Pozsony súlypontok elérhetősége még nem éri el az elvárható színvonalat. Hasonlóképp nem kielégítő egyes megyén belüli térségek megközelíthetősége. Az átlagos iskolázottság, a diplomások aránya és az idegen nyelvek ismerete alapján a népesség jól képzett. A K+F, illetve a gazdasági igényekre reagáló felsőfokú képzés terén a megye erős lemaradással küzd. Gazdaságában a szakképzett munkaerőt igénylő ágazatok jelentősek, húzóágazat a gépipar, kiemelten a járműgyártás. Az egy főre jutó GDP 2010-ben az országos átlag 85,7%-a volt. Kiváló turisztikai adottságok, nemzetközi jelentőségű gyógyfürdők, országos jelentőségű kulturális és természeti adottságok jellemzik.

FEJLESZTÉSI IRÁNYOK

- Észak-déli, kelet-nyugati irányú nemzetközi közúti és vasúti közlekedési tengelyek fejlesztése és azokhoz kapcsolódóan a megyén belül a települések elérhetőségének javítása, valamint a fejlesztések eredményeként Szombathely-Körmend térségében a logisztikai tevékenység bővítése.

- Szektorokon és határokon átívelő gazdaságfejlesztési, foglalkoztatási és képzési együttműködések támogatása, ezen belül kiemelten a Pannon Járműipari és Mechatronikai Centrum fejlesztése: Szentgotthárd, Szombathely, Zalaegerszeg).

- Komplex humánerőforrás fejlesztési program a helyi alap-, közép- és felsőfokú képzések összehangolt fejlesztésével, a meglévő kapacitások – szombathelyi egyetemi központ, az egészségügyi főiskolai képzés és az ELTE Gothard Obszervatórium – erősítésével, a K+F teljesítmény növelése, kiemelten az alkalmazott kutatásban.

- Megújuló energiák fenntartható hasznosítása (termál-, bio-, szél- és napenergia).

- Kiemelt térségi brand-ek kialakítása a turisztikai szektorban: Őrség, Kőszeg - Írottkő, Savaria, Pannon fürdővilág.

- A gyógyfürdőkre (Bükfürdő, Sárvár), a történelmi hagyományokra (Savaria Karnevál, Szent Márton-kultusz) és az épített (Kőszeg) és természeti (Őrség, Írott-kő) örökségre egyaránt építő turizmusfejlesztés.

- Az agrárium fejlesztése a helyi termelői piacok megteremtése mellett a magasabb hozzáadott értéket jelentő helyi élelmiszer-feldolgozás erősítésével.

- A kistelepülések, belső perifériás térségek (pl. Vasi Hegyhát, Kemenesalja, Őrség felzárkóztatása) népességmegtartó-képességének javítása infrastrukturális fejlesztések és térségi alapon szervezett közszolgáltatások révén, valamint a belső erőforrásokra alapozott helyi gazdaságfejlesztése eredményeként (pl. helyi termékek értéknövelő fejlesztése és közösségi alapú foglalkoztatás).

- Az osztrák, szlovén határ menti kapcsolatok bővítése, különös tekintettel a közös munkaerő-piac kihívásaira, illetve a természeti értékek közös fenntartható hasznosítására, valamint aktív részvétel a transznacionális együttműködésekben.

3.1.1.2. Országos Területrendezési Terv

Szombathely Megyei Jogú Város igazgatási területét érintő országos és térségi fejlesztési elképzelések, övezeti besorolások:

Az Országos Területrendezési Terv Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényt az Országgyűlés 2003-ban fogadta el. A törvény első átfogó módosítására 2008-ban került sor. Az OTrT törvény 29. §-a úgy rendelkezik, hogy a terv felülvizsgálatát legalább 5 évente el kell végezni. Ennek megfelelően a törvény soron következő módosítása 2013-ban megtörtént: az Országgyűlés a módosító javaslatot 2013. december 9-én elfogadta, a törvény 2014. január 1-jén hatályba lépett.

Az Ország Szerkezeti Terve, az Országos Területrendezési Terv Szombathelyre vonatkozó részlete l

Következtetés:

A kijelölt akcióterület teljes egészében vegyes területfelhasználási kategóriába esik, ami lehetőséget nyújt ipari terület kijelölésére. Az akcióterületet érinti a 85-ös, 86-os, 87-es, 89-es főút, az M86-os autópálya valamint a 15.sz. 16.sz. 17.sz. 18.sz. 20.sz és 21.sz vasútvonal, aminek eredményeként a tervezett ipari terület kiváló közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik. Az akcióterületnek az OTRT korábbi változatában szerepeltetett biológiai magterületi besorolása az OTRT-ből törlésre került, és a terület kedvezőbb besorolásba került, ami nem akadályozza az ipari terület fejlesztését.

Szombathely Megyei Jogú Város területét érintő, a térségi szerkezeti tervlapról leolvasható területfelhasználások rendszere:

- Erdőgazdálkodási térség,

- Mezőgazdasági térség,

- Vegyes területfelhasználású térség,

- Vízgazdálkodási térség,

- Települési terület 1000 ha felett,

- Országos kerékpárút törzshálózat,

- Közúthálózat,

- Vasúti fővonalak.

OTrT 1/1. számú melléklet: 1b. Egyéb hazai gyorsforgalmi utak:

- M86 Szombathely térsége – Csorna – Mosonmagyaróvár térsége (M1) (a TEN-T hálózat része)

- M87 Szombathely térsége (M86) – Kőszeg térsége – (Ausztria)

- M9 Szombathely térsége (M86) – Püspökmolnári térsége – Zalaegerszeg térsége – Nagykanizsa – Inke térsége – Kaposvár – Dombóvár – Szekszárd térsége – Szeged (M5) (az M86 és az M7 közötti szakasz a TEN-T hálózat része)

OTrT 1/1. számú melléklet: 2. főutak; 2a. A főúthálózat elemei:

- 86.sz. főút: (Szlovénia) – Rédics – Zalabaksa – Zalalövő – Körmend – Szombathely – Csorna – Mosonmagyaróvár (1. sz. főút)

- 87.sz. főút: Kám (8. sz. fõút) – Szombathely – Kőszeg – (Ausztria)

- 89.sz. főút: Szombathely (87. sz. fõút) – Bucsu – (Ausztria)

OTrT 1/1. számú melléklet: 2. főutak; 2b. Főutak tervezett településelkerülő szakaszai:

- 89. sz. főút: Szombathely

OTrT 1/4. számú melléklet: A vasúthálózat fő elemei:

A transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos törzshálózati vasútvonalak:

- Szombathely – Sopron – Ágfalva – (Ausztria)

- Székesfehérvár – Szombathely

- Szombathely – Szentgotthárd – (Ausztria)

Egyéb országos törzshálózati vasútvonalak:

- Szombathely – Zalaszentiván

OTrT 1/5. számú melléklet: Kereskedelmi (nemzetközi) repülőtérré fejleszthető repülőterek:

Kereskedelmi (nemzetközi) repülőtérré fejleszthető repülőterek:

- Szombathely térsége

OTrt 1/6. számú melléklet: Országos kerékpárút törzshálózat elemei:

82. Termál kerékpárút:

82.B: Rum – Szombathely – Bucsu

OTrt 1/9. számú melléklet: A villamosenergia-átviteli hálózat távvezeték elemei:

400 kV-os átviteli hálózat távvezeték elemei:

- Győr – Szombathely

- Szombathely – Hévíz

Nem az akcióterület fejlesztéséhez szükséges beruházás, hanem az országos úthálózat fejlesztési elképzelései között szerepel a 87. sz. főút tehermentesítésére tervezett gyorsforgalmi útszakasz, az M87 autóút, amely az M86 autótól indul és a jelenlegi 87. sz. főúttal közel párhuzamosan halad. Az OTrT és Vas megye szerkezeti terve egyaránt a Szombathelyi repülőtér mellett, az akcióterületet keresztbe vágva ábrázolja a tervezett M87 nyomvonalát. A terület beépülése esetén az M87 gyorsforgalmi út nyomvonalát a felsőbbrendű tervekben is módosítani szükséges. Javasoljuk az útszakaszt a terület keleti határán tervezni, majd az északi oldalon nagysugarú ívekkel a tervezett nyomvonalhoz visszavezetni

A, Országos ökológiai hálózat övezete

3/1. melléklet a 2013. évi CCXXIX. törvényhez „3/1. melléklet a 2003. évi XXVI. törvényhez Térképi melléklet „

13. §35 (1) Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.

(2) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával lehet.

(3) Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekben magterület, ökológiai folyosó, valamint pufferterület övezetbe kell sorolni.

Következtetés:

Országos ökológiai hálózat övezete nem érinti az akcióterületet.

B, Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete

3/2. melléklet a 2013. évi CCXXIX. törvényhez „3/2. melléklet a 2003. évi XXVI. törvényhez Térképi melléklet „

13/A. §37 (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki.

(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet.

Következtetés:

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete nem érinti az akcióterületet.

C, Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete

3/3. melléklet a 2013. évi CCXXIX. törvényhez „3/3. melléklet a 2003. évi XXVI. törvényhez Térképi melléklet „

13/B. §39 A településrendezési eszközökben a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a mezőgazdasági terület területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni.

Következtetés:

Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete nem érinti az akcióterületet.

D, Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület

3/4. melléklet a 2013. évi CCXXIX. törvényhez „3/3. melléklet a 2003. évi XXVI. törvényhez Térképi melléklet „

14. §41 (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.

(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet.

Következtetés:

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete nem érinti az akcióterületet.

E, Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete

3/5. melléklet a 2013. évi CCXXIX. törvényhez „3/5. melléklet a 2003. évi XXVI. törvényhez Térképi melléklet „

14/A. §43 (1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete területét a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv és annak alapján a településszerkezeti terv pontosítja.

(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a kiemelt térség és a megye területrendezési tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg helyi jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a természeti adottságokhoz igazodó hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit.

(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési szabályzatban meg kell határozni a területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat.

(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványterv készítését írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg.

(5) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.

(6) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell elhelyezni.

Következtetés:

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete nem érinti az akcióterületet.

F, Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete

3/6. melléklet a 2013. évi CCXXIX. törvényhez „3/5. melléklet a 2003. évi XXVI. törvényhez Térképi melléklet „

14/B. §45 (1) A világörökségi és világörökségi várományos terület övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni.(2) Az (1) bekezdés szerint lehatárolt világörökségi és világörökségi várományos területen:

a) a területfelhasználás módjának és mértékének összhangban kell lennie a világörökségi kezelési tervben meghatározott célokkal,

b) új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek területe nem bővíthető,

c) a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és kiserőműveket a kulturális és természeti örökségi értékek sérelme nélkül, területi egységüket megőrizve, látványuk érvényesülését elősegítve és a világörökségi kezelési tervnek megfelelően kell elhelyezni.

Következtetés: Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete nem érinti az akcióterületet.

G, Országos vízminőség-védelmi terület övezete

3/7. melléklet a 2013. évi CCXXIX. törvényhez „3/5. melléklet a 2003. évi XXVI. törvényhez Térképi melléklet „

15. §47 (1) Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell.

(2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani.

(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.

Következtetés:

Országos vízminőség-védelmi terület övezete nem érinti az akcióterületet.

H, Nagyvízi meder területének övezete

3/8. melléklet a 2013. évi CCXXIX. törvényhez „3/5. melléklet a 2003. évi XXVI. törvényhez Térképi melléklet „

16. §49 A nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.

16/A. §50

16/B. §51

Következtetések:

Nagyvízi meder területének övezete nem érinti az akcióterületet.

Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezete nem érinti az akcióterületet.

I, Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete

3/9. melléklet a 2013. évi CCXXIX. törvényhez „3/5. melléklet a 2003. évi XXVI. törvényhez Térképi melléklet „

16/C. §53 A kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni, és a településszerkezeti tervben beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni.

Következtetés:

Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete nem érinti az akcióterületet.

3.1.1.3. Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Szombathely megjelenítése a megyei koncepcióban

Vas megye tervezett fejlettségi állapotát 2030-ban az alábbiak jellemzik: Vas megyét gazdaságilag, kulturálisan és fejlett közlekedési és kommunikációs rendszere segítségével jó életszínvonalú, egyben nem romló demográfiai trendekkel jellemezhető, erős identitású kistérségek alkotják:

- A megye lakónépessége újra bevándorlók célpontja, ami ellensúlyozza a természetes fogyásból származó népességcsökkenést.

- A gazdaság motorja a járműipar, amely elsődlegesen exportra termel, miközben a termelési tevékenységet végző nagyvállatok mélyen integráltak a helyi gazdaságba a jól képzett és elégséges számú munkaerő, illetve a helyi KKV-kal való beszállítói kapcsolatuk miatt. A termelés mellett már szolgáltatási és kutatás-fejlesztési tevékenységet is végeznek az iparághoz tartozó nagyvállalatok és fejlesztő intézetek.

- A gazdaságban meghatározó a vállalkozásfejlesztő intézmények, képző szervezetek és vállalkozások közti együttműködések, ami az erőforrások ésszerű megosztásán, illetve az üzleti igények kiszolgálásán túl lehetőséget kínál az új vállalkozások indítására is.

- Szombathely és a megye többi térségi központja közti jól szervezett közlekedési kapcsolatok lehetőséget adnak a kényelmes napi ingázásra, ami a megyét egy egységes és a lakosok, valamint a vállalkozások számára is vonzó munkaerőpiaccá teszi.

- A megye megőrzi természeti, táji és kulturális értékeit, az ökológiai lábnyom csökkentése a cél. A természeti, táji és kulturális értékek fenntartható módon a turisztikai kínálat integráns részét képezik. A környezet megóvását szolgálja a jól működő katasztrófavédelmi rendszer, illetve a hulladékok újrahasznosításának rendszere. Legalább az országos átlagot eléri a megújuló energiaforrások felhasználása az energiafogyasztásban.

- A turizmus a kiemelt márkák összehangolt fejlesztése eredményeként megőrzi piaci pozícióit a fogyasztói igényekre és trendekre való gyors reagálás révén, miközben a vidékies térségek magas színvonalú rekreációs területet képeznek.

- A kistelepüléseken megfelelő életfeltételek vannak a kiépült alapvető infrastruktúráknak (kommunikációs, közművek), a rendelkezésre álló alapszolgáltatásoknak, illetve a munkaerőpiaci központok (térségközpontok) jó közúti és közösségi közlekedési eszközön történő elérhetőségének köszönhetően. A vidékies térségekben a megélhetésben a jelenleginél nagyobb szerepet játszik a mezőgazdasági, termelés, zöldség-gyümölcs termesztés, állattenyésztés és kapcsolódó kisipari feldolgozás. A termékeket döntően a helyi piacokon értékesítik.

- A vasúti, logisztikai rendszerfejlesztések eredményeként a megye szervesen illeszkedni képes a közép-európai gazdasági térbe, s kapcsolódik a transznacionális infrastrukturális hálózatokhoz.

- Értékmegőrző, foglalkoztatási, alapszolgáltatás-fenntartási beavatkozások révén életben maradnak a népességfogyással leginkább veszélyeztetett kistelepülések.

- A megyében a jól működő szociális-foglalkoztatási-egészségügyi rendszer révén mindenkinek megvan az esélye az elsődleges munkaerőpiacra történő integrálódásra, és az életesélyeik fenntartására.

Vas megye kitűzött átfogó célja, hogy jelentős export-orientált nagyvállalataira, a külpiaci értékesítésbe egyre intenzívebben bekapcsolódó kis- és középvállalkozásaira, a magas minőségű munkavállalóira, kiváló természeti és turisztikai adottságaira építve, földrajzi elhelyezkedéséből adódó előnyeit kihasználva elérje, hogy a megye versenyképessége 2020-ig a megyék átlaga feletti mértékben erősödjön, ennek keretében a megyében:

- Foglalkoztatás bővítése, hogy növekedjen a foglalkoztatottak száma, különösen a képzett munkaerő körében, ami hozzájárul a megyéből való elvándorlás csökkenéséhez, illetve további munkavállalókat vonz a megyébe.

- A gazdaság teljesítőképességének javítása, hogy növekedjen a megyében elérhető lakossági és vállalati jövedelmek nagysága, ami vonzóvá teszi a megyében történő munkavégzést, illetve az életet.

- Munkaerő képzettségi szintjének javulása, hogy mind többen megfelelő képzettséggel magasabb értékű munkát nagyobb jövedelemért végezzenek el.

- Természeti és kulturális erőforrások fenntartható hasznosítása, hogy csökkenjen az ökológiai lábnyom, illetve az értékek vonzó lakókörnyezetet teremtsenek a városi környezetben és vidékies térségekben egyaránt.

- Belső periférián lévő kistelepülések teljes leszakadásának megakadályozása, hogy ne legyenek elnéptelenedett települések a megyében.

A Szombathelyi agglomeráció térségére a megyei koncepció az alábbiakat fogalmazza meg:

- A megyén belüli és kívüli kapcsolatok erősítése érdekében szükséges Szombathelyen az északi körgyűrű befejezése, továbbá a Szombathely-Zalaszentiván vasútvonalak rekonstrukciója (állomások átépítése, pályahibák felszámolása, biztosító berendezés korszerűsítése) és villamosítása. A közúti közlekedéssel párhuzamosan vizsgálni kell a vasúti kapcsolatok bővítését Szombathely-Oberwart és Körmend-Németújvár térségében.

- A Pannon Járműipari Centrum fejlesztéseinek megvalósításával és a kapcsolódó közlekedés fejlesztések (Szombathely környéki elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése) révén a munkaerővonzás-körzet kiterjesztése.

- Szombathely térségében tervezik vasúti és közúti kapcsolatok kihasználásával és fejlesztésével logisztikai szolgáltatások bővítését.

- Szombathelyen intermodális közösségi közlekedési központ létesítése az Éhen Gyula tér rehabilitációjával összhangban, illetve a belső közúti körgyűrű keleti szakaszának megépítése.

- A természeti erőforrások fenntartható hasznosítását illetően Szombathelyen kiemelt feladat a volt szovjet laktanya területének kármentesítést követő hasznosítása.

- A kompakt várospolitika elveinek megvalósítása érdekében szükséges a 2005-ben megkezdett Szombathely belvárosi rehabilitációjának folytatása.

- Szombathely célja, hogy a környező kistelepülésekkel összhangban fejlessze szolgáltatásait, valamint a kapcsolódó létesítményeket és ösztönözze a városkörnyéken belül személyi és üzleti (pl. helyi termékértékesítési) kapcsolatok bővítését.

- Szombathelyen a műszaki menedzser képzés fejlesztése szükséges a meglévő oktatási programok – piaci igényekhez, illetve technológiai-társadalmi változásokhoz illeszkedő – folyamatos megújításán túl.

- A térségben biztosítani kell a megfelelő színvonalú kulturális és rekreációs kínálatot.

3.1.1.4. Vas Megye Területrendezési Terve

Vas megye Területrendezési terve módosítása Vas megye Közgyűlésének 19/2010. (XI.29.) sz. rendelete

I. sz. melléklet – Térségi szerkezeti terv

Az országos úthálózat fejlesztési elképzelései között szerepel a 87. sz. főút tehermentesítésére tervezett gyorsforgalmi útszakasz, az M87 autóút, amely az M86 autótól indul és a jelenlegi 87. sz. főúttal közel párhuzamosan halad, amely nem az akcióterület fejlesztéséhez szükséges beruházás. Az OTrT-vel megegyezően Vas megye szerkezeti terve szintén a Szombathelyi repülőtér mellett, az akcióterületet keresztbe vágva ábrázolja a tervezett M87 nyomvonalát. A terület beépülése esetén az M87 gyorsforgalmi út nyomvonalát a felsőbbrendű tervekben is módosítani szükséges. Javasoljuk az útszakaszt a terület keleti határán tervezni, majd az északi oldalon nagysugarú ívekkel a tervezett nyomvonalhoz visszavezetni.

Következtetések:

A kijelölt akcióterület teljes területe építmények által igénybe vett térségként van jelölve. Az akcióterületet érinti gyorsforgalmi út és több főút valamint a térségi kerékpárút-hálózat is. A gazdasági, ipari területek tekintetében a szerkezeti terv a 86 sz. főút várost elkerülő szakaszát tekintette a fejlesztés határának, és a gazdaságfejlesztés, iparfejlesztés területigényeit ennek keretei között kielégíthetőnek vélte. Jelenleg is van még ezen területen belül némi tartalék a gazdasági területek fejlesztésére, a rendelkezésre álló néhány tíz hektárnyi szabad terület azonban messze nem elegendő ahhoz, hogy a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ keretében tervezett, több ezer új ipari munkahelyet létre lehessen hozni. Ilyen léptékű iparfejlesztéshez ugyanis a járműipar mai technológiái mellett több száz hektáros terület szükséges. Ezért a szerkezeti tervnek a kompakt város irányába mutató gondolatát (az újabb ipari, gazdasági épületek nem szóródhatnak szét egy újabb fejlesztési hullámban az azóta megépült 86-os elkerülő út keleti oldalán) megtartva a nagy léptékű zöld mezős iparfejlesztési beruházásokhoz új területet kell biztosítani, amire jelenleg a szombathelyi közigazgatási határon belül eső területhez Söpte és Gencsapáti közigazgatási területein csatlakozó volt honvédségi terület a legalkalmasabb, amelynek a három település egymással szomszédos közigazgatási területeire eső teljes kiterjedése 662 hektár.

II/1. sz. melléklet – Magterület övezete, ökológiai folyosó övezete, puffer terület övezete

a) Magterület övezete (II./1. sz. melléklet)

17. § (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: a) települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület a külön jogszabály szerinti területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e a magterület, a magterület és az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése.

(3) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a természetvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával - beleértve a felszín alatti vonalvezetést is - kell elhelyezni.

(4) Az övezetben a közlekedési infrastruktúra hálózatok elemeinek nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el.

(5) Az övezetbe tartozó település helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében elő kell írni a tájszerkezetbe illeszkedő beépítési mód, a tájra jellemző építészeti hagyományok és építmények megőrzését és ezek követelményeit. (6) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető. b) Ökológiai folyosó övezete (II./1. sz. melléklet)

18. § (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha a) a települési területet az ökológiai folyosó körülzárja, és b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület a külön jogszabály szerinti területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése.

(3) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a természetvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával - beleértve a felszín alatti vonalvezetést is - kell elhelyezni .

(4) Az övezetben a közlekedési infrastruktúra hálózatok elemeinek nyomvonala az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el.

(5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető.

c) Pufferterület övezete (II./1. sz. melléklet)

19. § Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti.

Következtetés:

A térségi szerkezeti tervben rögzített építmények által igénybe vett térséghez képest inkonzisztens módon a fenti tervlapon az akcióterület még biológiai magterületként szerepel. Ez a minősítés kifejezetten, és alapvető mértékben akadályozza a tervezett fejlesztés végrehajtását. Ezért a magterületi besorolást a megfelelő területrendezési hatósági eljárással törölni kell, amihez jó alapot adhat, hogy a magterületi minősítés az OTRT-ből már törlésre került, a megyei területrendezési tervben pedig úgy szerepel, hogy ellentmondásban van az ugyanannak a tervnek a másik tervlapján meghatározott építmények által igénybe vett térségként történő besorolással.

II/2.sz. melléklet – Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete

d) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete (II./2. sz. melléklet)

13/A. § Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában, a külön jogszabályban meghatározott területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki.

Következtetés:

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete nem érinti az akcióterületet.

II/3.sz. melléklet – Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete, erdőtelepítésre alkalmas terület övezete

e) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek övezete (II./3. sz. melléklet)

13/B. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában, a külön jogszabályban meghatározott területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. (2) Az övezetben külszíni bányatelek megállapítása, illetve bányászati tevékenység engedélyezése a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehetséges.

f) Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (II./3. sz. melléklet)

19/A. § Az övezetbe tartozó területeken beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában, a külön jogszabályban meghatározott területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki.

Következtetések:

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete nem érinti az akcióterületet. 
Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete nem érinti az akcióterületet.

II/4.sz. melléklet – Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete, térségi jelentőségű tájképvédelmi terület

g) Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (II./4. sz. melléklet)

14/A. § (1) Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategória jelölhető ki, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti.

(2) Az övezetbe tartozó település településszerkezeti tervében csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, továbbá helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében csak olyan építési övezet és övezet hozható létre, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti.

(3) Az építési övezetre, vagy övezetre vonatkozóan meg kell határozni az ott elhelyezett építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat, ennek ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni.

(4) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.

(5) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájbaillesztett módon, a tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával — beleértve a felszín alatti vonalvezetést is — kell elhelyezni.

h) Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (II./4. sz. melléklet)

21.§ (1) A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetében csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, amely a természeti adottságok és a kulturális örökség által meghatározott tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti.

(2) A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe tartozó település településszerkezeti tervében csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, továbbá a helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében csak olyan építési övezet és övezet hozható létre, ami a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. Az építési övezetnek, vagy övezetnek az építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat is tartalmaznia kell, ennek ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni.

(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.

(4) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájbaillesztett módon, a tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával - beleértve a felszín alatti vonalvezetést is - kell elhelyezni.

(5) A településszerkezeti tervben, a szabályozási tervben és a helyi építési szabályzatban ki kell jelölni a településkép-védelmi terület határát, amely a tájképi értéket képező kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő területeket, az ökológiai hálózat területeit, az országos és a helyi védelem alatt álló természetvédelmi területeket, azok környezetét, valamint a település arculatát, karakterét meghatározó fontos területeket tartalmazza.

Következtetések:

Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete nem érinti az akcióterületet.

Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete nem érinti az akcióterületet.

II/5.sz. melléklet – Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete

- A térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezetben regionális hulladéklerakó hely csak külön jogszabályokban meghatározott vizsgálatok és az országos, illetve területi hulladékgazdálkodási tervek alapján helyezhető el.

- Az övezet meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy

- kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen,

- védett természeti területen és annak védőövezetében, védelemre tervezett területen, illetve ökológiai (zöld) folyosó területén,

- természeti területen,

- erdőben,

- kiváló termőhelyi adottságú szántó-, szőlő- és gyümölcsös területeken,

- rendszeresen belvízjárta területeken,

- eróziónak kitett és csúszásveszélyes területen,

- a településrendezési eszközeiben beépítésre szánt területként kezelt területeken - a jelentős mértékű zavaró hatású iparterület és a hulladékkezelő, hulladéklerakó különleges terület kivételével -, továbbá azok határaitól 500 m-es körzetben,

i) honvédelmi és katonai érdeket szolgáló területen és annak 500 m-es körzetében,

j) az állami repülések célját szolgáló és a közös felhasználású (katonai és polgári) repülőtér 13 km-es körzetében,

k) hullámtér és nyílt ártér körzetében regionális hulladéklerakó hely nem jelölhető ki.

Következtetés:

Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete nem érinti az akcióterületet.

II/6.sz. melléklet – Történeti települési terület övezete

j) Történeti települési terület övezete (II./6. sz. melléklet)

22/B. § (1) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeiben ki kell jelölni a településkép-védelmi terület határát, amely a védendő területegységeket - különösen a történeti településközpontot, a történeti kertet, a jelentős régészeti lelőhelyet, az országos és helyi védelem alatt álló területeket, valamint ezek környezetét, védőövezetét -foglalja magában.

(2) Történeti település helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének tartalmaznia kell a településkép-védelmi terület értékőrző fejlesztését elősegítő, a történeti településkép megőrzését, illetve új építmények illeszkedését biztosító szabályokat.

(3) Történeti településkép érvényesülését befolyásoló, a kialakult településszerkezetet, településkaraktert megváltoztató, nagy kiterjedésű építmény elhelyezésére vonatkozó építési-műszaki tervhez a külön jogszabályban meghatározott látványtervet kell készíteni.

Következtetés:

Az Északi Ipari Terület Szombathely közigazgatási határain belül fekvő része hozzátartozik a történeti települési terület övezethez.

II/7.sz. melléklet – Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete

k) Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete (II./7. sz. melléklet)

15. § A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.

Következtetés:

Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete nem érinti az akcióterületet.

II/8.sz. melléklet – Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területe övezete

l) Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete (II./8. sz. melléklet)

16. § Felszíni vizek szennyezésre érzékeny vízgyűjtő területén keletkező, illetve a vízgyűjtőn kívül keletkezett szennyvizek vízgyűjtő területre történő be- vagy kivezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell.(Lásd 5.§)

Következtetés:

Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete nem érinti az akcióterületet.

II/9.sz. melléklet – Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete

m) Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (II./9. sz. melléklet)

16/A. § Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetét a településrendezés eszközeiben tényleges kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni, és az építési övezetre, vagy övezetre szabályokat megállapítani. Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület településrendezés eszközeiben történő kijelölése és szabályozása során figyelembe kell venni, hogy

a) az OTrT 17. § /6/ bekezdése szerint magterület övezetében

b) az OTrT 18. § /5/ bekezdése szerint ökológiai folyosó övezetében

c) az OTrT 22/A. § /2/ bekezdése szerint világörökség és világörökség várományos terület övezetében új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek területe nem bővíthető.

Következtetés:

Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete a Gencsapáti közigazgatási területére eső részén érinti az akcióterületet, a fejlesztés megvalósítása szempontjából nem jelent jelenleg látható alapvető akadályt.

II/10.sz. melléklet – Együtt tervezhető térségek övezete

n) Együtt tervezhető térségek övezete (II./10. sz. melléklet)

16/B. § (1) Az együtt tervezhető térségek övezetébe tartozó települési önkormányzatok településfejlesztési és településrendezési feladataik összehangolt ellátásához - törvényben meghatározott - közös egyszerűsített településszerkezeti tervet készíthetnek.

(2) A közös egyszerűsített településszerkezeti tervnek az egyes településekre vonatkozó részeit az érintett települési önkormányzatok határozattal fogadják el.

Következtetés:

Az akcióterület teljes egészében az együtt tervezhető térségek övezetébe esik, ezáltal támasztja alá a fejlesztés, és a települések összefogásának létjogosultságát, az akcióterületre vonatkozó közös, összehangolt komplex településfejlesztési akcióterv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat kidolgozását Szombathely, Söpte és Gencsapáti közös projektje keretében.

II/11.sz. melléklet – Nagyvízi meder övezete, rendszeresen belvíz járta terület övezete

o) Rendszeresen belvízjárta terület (II./11. sz. melléklet)

23. § A rendszeresen belvízjárta terület övezet által érintett települések településrendezési eszközeinek készítése során, a vízügyi hatóság adatszolgáltatása alapján belvízrendezési munkarészt is készíteni kell. Az övezet területén beépítésre szánt terület csak kivételesen, a belvízrendezési munkarészben meghatározott feltételek teljesülése esetén jelölhetők ki.

p) Nagyvízi meder övezete (II./11. sz. melléklet)

24. § Nagyvízi meder övezet területén beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.

Következtetés:

Nagyvízi meder övezete nem érinti az akcióterületet.

Rendszeresen belvíz járta terület övezete nem érinti az akcióterületet.

II/12.sz. melléklet – Földtani veszélyforrás terület övezete

q) Földtani veszélyforrás területének övezete (II./12. sz. melléklet)

25. § Földtani veszélyforrás területének övezetébe tartozó település veszélyeztetett területein a település településszerkezeti tervében beépítésre szánt terület csak kivételesen, geológiai szakvélemény alapján jelölhető ki.

Következtetés:

Földtani veszélyforrás területe nem érinti az akcióterületet.

II/13.sz. melléklet – Vízeróziónak kitett terület övezete

r) Vízeróziónak kitett terület által érintett települések övezete (II./13. sz. melléklet)

26. § Vízeróziónak kitett terület övezetbe tartozó települések veszélyeztetett területein olyan területfelhasználást kell előírni a települések településszerkezeti tervében, és a helyi építési szabályzatban olyan építési övezeti, övezeti előírást kell meghatározni, amely a vízerózió mértékét csökkenti.

Következtetés

Vízeróziónak kitett terület övezete a nyugati, Gencsapáti közigazgatási területéhez tartozó területen érinti az akcióterület.

3.1.2. A településrendezési eszközök vizsgálata

Szombathely MJ Város Szerkezeti tervének akcióterületre vonatkozó részlete

A város szerkezeti terve az akcióterület városi területre eső részét légi közlekedési területként határozza meg és pontosítja a felsőbbrendű tervekben jelölt tervezett nyomvonalakat. (Söpte község rendezési tervében különleges területhasználatot, Gencsapáti pedig gazdasági területet jelöl a tervezett iparterületre.) Sematikus módon, de meghatározza a főutak és az autóút csomópontjainak típusát és jelöli a hozzávezető utak nyomvonalát, valamint a szükséges műtárgyak helyét és típusát is.

Szombathely MJ Város Szerkezeti terve

Szombathely MJ Város Szabályozási tervének akcióterületre vonatkozó részlete

Szombathely MJ Város Szabályozási terve

3.2. Az akcióterületen kialakításra kerülő új ipari területen található ingatlanok ingatlanpiaci jellemzőinek vizsgálata

3.2.A) Meglévő tulajdonosi szerkezet bemutatása, tervrajzi ábrázolása

Fejlesztésre szánt  660 ha földterület.

Szombathely közigazgatási területén lévő területek

019/2. hrsz. Szombathely Önkormányzat tulajdona, közút 	9028 m2

019/4. hrsz. Szombathely Önkormányzat tulajdona   		 17 ha 1239 m2

019/5. hrsz. Szombathely Önkormányzat tulajdona, magánút      1 ha 7626 m2

019/8. hrsz. Szombathely Önkormányzat tulajdona   		 50 ha 5031 m2

Összesen: 70 ha 2924 m2

Söpte közigazgatási területén Szombathely tulajdonában lévő területek

0104/1. hrsz. Szombathely Önkormányzat tulajdona 	   326 ha 5908 m2

0104/2. hrsz. Szombathely Önkormányzat tulajdona   	 21 ha 0199 m2

Összesen: 347 ha 6107 m2

Gencsapáti közigazgatási területén lévő területek

0100/1. hrsz. Gencsapáti Önkormányzat tulajdona      43 ha 9802m2

0100/3. hrsz. Gencsapáti Önkormányzat tulajdona      55 ha 9258 m2

0100/4. hrsz. Szombathely Önkormányzat tulajdona   140 ha 9794 m2

0100/5. hrsz. Szombathely Önkormányzat tulajdona     1 ha 7282 m2

Összesen: 242 ha 6136 m2

A teljes szombathelyi tulajdonban álló terület nagysága 560 ha 6107 m2. Gencsapáti tulajdonában álló terület nagysága 99 ha 9060 m2. A fejlesztésre szánt terület nagysága összesen 660 ha 5167 m2 ami Szombathely (10,6%), Gencsapáti (36,7%) és Söpte (52,7%) közigazgatási területén helyezkedik el.

Az adatszolgáltatás során kapott Autocad (dwg) file-ban a helyrajzi számok között nem szerepel a Gencsapáti közigazgatási területéhez tartozó 0100/1 hrsz, csupán annak felparcellázott részei, e miatt a bizonytalanság miatt elő fordulhat az akcióterület területének változása. Az adatok utólagos pontosításra szorulnak! Fentebb a kapott adatokat közöljük. A teljes akcióterület területe a dwg file alapján, méréssel előállítva 667 hektár.

Az adatszolgáltatás során kapott Autocad (dwg) file-ban a helyrajzi számok között nem szerepel a Gencsapáti közigazgatási területéhez tartozó 0100/1 hrsz, csupán annak felparcellázott részei, e miatt a bizonytalanság miatt elő fordulhat az akcióterület területének változása. Az adatok utólagos pontosításra szorulnak! Fentebb a kapott adatokat közöljük. A teljes akcióterület területe a dwg file alapján, méréssel előállítva 667 hektár.