ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 10-i ülésére

Javaslat egy multifunkcionális városi közszolgáltatási telephely megvalósításához szükséges döntések meghozatalára

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. áprilisi ülésén elfogadta a SZOVA Zrt. 2015. évi üzleti tervét, melynek önálló részét képezte cég Stratégiai Terve. Ennek egyik legfontosabb eleme a Sárdi-ér utcai ipari parki területek hasznosítása, a területen egy multifunkcionális városi közszolgáltatási telephely kialakítása.

A társaság Stratégiai Terve részletesen tartalmazza a Sárdi-ér utcai ingatlanok telephelyként történő fejlesztésére vonatozó társasági javaslatot:

A 2007. évi kötvénykibocsátás egyik deklarált célja az volt, hogy a SZOVA Zrt. a Claudius Ipari park bővítésére alkalmas területeket szerezzen meg. Ennek jegyében a Sárdi-ér utcában több tulajdonostól 14,7 hektárnyi területet vásárolt meg, összesen 883 millió forintért.

Az ingatlanok megszerzését követően 16 darab telek került kialakításra. Ezek közül 4 telek – az utak és a szennyvízátemelő területe – korlátozottan forgalomképes. Az értékesíthető telkek területe 7.000 m2 és 15.000 m2 között változik, összesen 129.974 m2 a hasznosítható terület nagysága.

A területen a közművesítés elkezdődött, a tervezések, engedélyezések megtörténtek, azonban befektetői érdeklődés hiánya, illetve a társaság előre látható likviditási problémái miatt a kivitelezés nem valósult meg.

Az elmúlt években a Sárdi ér utcai ipari területek értékesítésére tett kísérletek nem vezettek eredményre. A likviditás megőrzése érdekében azonban kulcskérdés az ingatlanokba fektetett összeg felszabadítása, mobilizálása. Az elképzelés alapja az, hogy az infrastruktúra kiépítése és az első betelepülők megjelenése felkeltheti további befektetők érdeklődését és értékesebbé, piacképesebbé teheti a szabadon maradó területeket. Külső érdeklődők hiányában az első betelepülő maga a SZOVA Zrt, illetve további önkormányzati cégek lehetnének.

A várost elkerülő 86-os számú főút közelében található, zöldmezős beruházásra alkalmas ingatlanok ideális helyszínt jelenthetnek egy korszerű, műszaki és gazdasági szempontból is hatékonyan üzemeltethető központi telephely kialakításához, amely integrált elhelyezést biztosíthat Szombathely városüzemeltető társaságai számára.

Ezek a cégek – SZOVA Zrt, Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft, Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft, SZOMHULL Nonprofit Kft, Városfejlesztési Kft, VASIVÍZ Zrt – jelenleg a város több pontján rendelkeznek telephellyel, amelyek egy része a városközpontban, másik része lakóövezetekben helyezkedik el. A városüzemeltetési tevékenység ellátásához szükséges géppark, műhelyek és egyéb, a működéshez szükséges infrastruktúra jelenlegi elhelyezkedése nem illeszthető bele a mai modern, élhető városról alkotott elképzelésekbe, jelentős környezeti terhelést jelentenek a szomszédos lakóterületekre. Emellett a telephelyek többsége elavult, jelentős korszerűsítésre szorul, ezért üzemeltetésük gazdaságossági kérdéseket is felvet.

Egy új, központi telephely kialakítása több cél eléréséhez is hozzájárulhat: pozitívan befolyásolhatja a városképet, élhetőbbé teszi a várost, csökkentheti a fenntartási és üzemeltetési költségeket és – ami a SZOVA Zrt. számára a legfontosabb – értékesebbé, vonzóbbá teheti a Sárdi-ér utcai iparterületeket külső befektetők számára. A saját telephely fejlesztése – a várhatóan komoly sajtóérdeklődés és figyelem okán – mintegy ingyen marketing lehetőséget is jelenthet a SZOVA számára. Ezek a célok Szombathely Megyei Jogú Város Területfejlesztési koncepciójában is visszatükröződnek.

A Zrt. által elképzelt telephely-fejlesztési projekt műszaki tartalma az alábbi:

- a terület teljes infrastruktúrájának kiépítése,

- az önkormányzati cégek adminisztrációjának elhelyezésére alkalmas modern irodaépület (együttes) felépítése,

- a fizikai dolgozókat kiszolgáló szociális létesítmények – öltözők, fürdők – kialakítása,

- a gépek és járművek elhelyezésére alkalmas parkolók kiépítése,

- raktárak, műhelyek és egyéb kiszolgáló létesítmények megépítése.

A részletes műszaki tartalom definiálásához az előkészítési szakaszban meg kell határozni, hogy mely cégek vesznek részt a projektben. Véleményünk szerint minél nagyobb koncentrációt tudunk elérni az új telephelyen – tehát minél több cég csatlakozik –, annál nagyobb az elérhető haszon.

A működéssel összefüggő stratégiai kérdések tisztázása már az előkészítési szakaszban is szoros együttműködést és folyamatos kommunikációt feltételez a projektbe bevont önkormányzati társaságok között.

A SZOVA Zrt. és a Távhőszolgáltató Kft. igényeit alapul véve körülbelül 150 fő irodai és 270 fő fizikai dolgozó elhelyezését kell biztosítani. Továbbá szükség van összesen kb. 2.400 m2 alapterületű műhely és raktár kialakítására. Az építmények tervezésénél kiemelt szempont lesz a környezettudatosság és a gazdaságos üzemeltetés lehetősége, ezért célszerű olyan tervező kiválasztása, aki rendelkezik tapasztalattal megújuló energiák felhasználásával működő létesítmények tervezésében.

A közművesítéshez a korábban elkészíttetett tervek rendelkezésünkre állnak, azonban azok aktualizálása, valamint részben az engedélyezési eljárások ismételt lefolytatása szükséges.

Mind a közművek, mind a telephely kivitelezőjének kiválasztására közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A kivitelezési munkák koordinálása és ellenőrzése a SZOVA Zrt. műszaki osztályának feladata lesz.

A bemutatott fejlesztési lehetőség megvalósítása szükségszerűen maga után von egy másik projektet is. Az önkormányzati cégek nagy része ugyanis kiterjedt ügyfélkapcsolatokkal rendelkezik. Az ügyfélszolgálatoknak a város perifériáján, az ipari övezetben való elhelyezése nem célszerű. Ezt a kérdést egy frekventált helyen lévő központi ügyfélszolgálat kialakításával lehetne megoldani – ideális helyszín lehet a tervezett intermodális buszpályaudvar területe.

A műszaki koncepcióban felvázolt elképzelések megvalósítása milliárdos nagyságrendű beruházást jelent. Ennek finanszírozása – még a kötvényterhek nélkül is – meghaladja a SZOVA Zrt. pénzügyi lehetőségeit. A projekt előkészítését részben saját forrásból, részben önkormányzati támogatásból tervezik megvalósítani. A kivitelezést ideális esetben – minél nagyobb arányban – vissza nem térítendő pályázati támogatásból szeretnék finanszírozni.

Amennyiben sikerül a megvalósításhoz szükséges forrásokat biztosítani, akkor a projekt gazdasági haszna az alábbi elemekből képződik:

Gazdasági haszonként jelentkezik:

- üzemeltetési költség-csökkenés

- bérleti díj

- ingatlan-hasznosítási bevétel

- telek-értékesítési, hasznosítási bevétel

- a telephely üzemeltetési költségeinek csökkenéséből eredő megtakarítás,

- a beköltöző önkormányzati cégek által fizetendő bérleti díj bevétel,

- a projekt nyomán felszabaduló ingatlanok hasznosításából származó bevétel,

- a szabadon maradó telkek értéknövekedése, forgalomképességének javulása, az esetleges értékesítésből származó bevételek.

Nem anyagi haszonként a belvárosi városkép javul és a telephelyek lakókörnyezetének terhelése csökken. A centralizált elhelyezés a telephely üzemeltetési költségeinek csökkentése mellett egyéb párhuzamos tevékenységek, kapacitások megszüntetését is elősegítheti. A hasznokat viszont csökkenti, hogy a telephely a város lakóövezeteitől és a hulladéklerakótól távol helyezkedik el, emiatt a kukásautók futásteljesítménye várhatóan növekedni fog.

A projekt nyomán felszabaduló és hasznosítható ingatlanok:

- SZOVA Zrt. központi irodaépület,

- TÁVHŐ Kft. központi irodaépület,

- SZOVA Zrt. Jászai Mari utcai telephely,

- Távhő Kft. Vízöntő utcai telephely egy része,

- további csatlakozó cégek ingatlanjai.

A társaság úgy ítélte meg, hogy a telephely-fejlesztési projekt a stratégiai terv legfontosabb eleme. Ezt egyrészt a beruházás volumene és összetettsége okozza, másrészt pedig az, hogy sikeres megvalósítása két irányban is további fejlesztési lehetőségeket és mozgásteret nyitna meg a SZOVA Zrt. számára: egyrészt, az önkormányzati cégek jelenleg használt ingatlanjainak felszabadításával azok hasznosíthatóvá válnának; másrészt a Sárdi-ér szabadon maradó területei vonzóbb letelepülési helyszínné válnának más vállalkozások számára.

A projekt elsődleges kockázata az, hogy találnak-e megfelelő finanszírozási forrást, és saját lehetőségeiken kívül milyen egyéb forrásokat tudnak mozgósítani a fejlesztés megvalósítása érdekében. Kizárólag saját erőből a projektet nem lehet megvalósítani. További kockázatot jelent az időtényező, mivel egy ilyen komplex beruházás megvalósítása, majd hasznainak realizálása éveket vesz igénybe, a társaságnak viszont 2018. decemberében folytatni kell a devizakötvény törlesztését. Másodlagos kockázatként jelentkezik a felszabaduló ingatlanok hasznosításának kérdése. Az ingatlanok értékesítése helyett további fejlesztésekben, projektekben gondolkodnak, ezeknek azonban feltétele az alap-projekt sikere.

Orbán Viktor Miniszterelnök Úr Szombathelyen tett látogatása során Magyarország Kormánya és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 17. napján megállapodást kötött egymással a „Modern Városok Program” keretében.

A megállapodás szerint a Kormány elősegíti egy multifunkcionális városi közszolgáltatási telephely kialakítását az iparterületen. A tárgyalások során elhangzott, hogy e beruházás megvalósítására a TOP-on felüli, 1,5 Mrd forintos központi forrás biztosítása várható. A Kormány támogatással a projekt megvalósításának fent ismertetett finanszírozási kockázata elhárult.

A SZOVA Zrt. a beruházás megvalósításának elindításához megküldte az általa készített előterjesztést, mely jelen előterjesztés 1. sz. melléklete.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatban foglaltak szerint dönteni szíveskedjék.

Szombathely, 2015. december 3.

/: Dr. Puskás Tivadar :/

Határozati javaslat

........../2015. (XII.10.) Kgy. sz. határozat

1.	A Közgyűlés felkéri a SZOVA Zrt. vezérigazgatóját, hogy a multifunkcionális közszolgáltatási telephely kialakításával kapcsolatos beruházással összefüggésben a projekt közvetlen előkészítési munkálatait haladéktalanul kezdje meg.

2.	A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az 1,5 Mrd forint összegű állami támogatás biztosítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, majd ezt követően a támogatási megállapodást terjessze a Közgyűlés elé.

Felelős:  	Dr. Puskás Tivadar polgármester

Molnár Miklós alpolgármester

Dr. Károlyi Ákos jegyző

(A végrehajtásért felelős:

Dr. Németh Gábor, a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)

Határidő: 	azonnal