3. sz. melléklet

Beruházási program

### SZOMBATHELY, BERZSENYI DÁNIEL TÉR ÉS KÖRNYEZETZE FELÚJÍTÁSI MUNKÁIRÓL.

Készült : 2015. november       Készítette:        Szombathely Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala

Városüzemeltetési Osztály

Beruházási Iroda

TARTALOMJEGYZÉK

Cím:                                                                                                                     old.

I. 	A beruházási program adatlapja 					 2

II. 	A beruházás ismertetése						          3

II.1.	Előzmények									 3

III. 	Berzsenyi Dániel tér és környezete

III.1. 	Tervezési terület ismertetése						 4

III.2.	Építési munkák leírása							 4

III.3.	Tervezett burkolatok							 6

III.4.	Utcabútorok									 6

III.5.	Parkosítás									 7

III.6.	Közvilágítás									 7

IV.	A beruházás költségbecslése                                                   8

V.	A beruházás megvalósításának ütemezése			 9

VI.	A beruházás megvalósításának gazdaságnövelő

hatása										 9

VII.	Megjegyzés								         10

VIII.	Záradék										10

I. A BERUHÁZÁSI PROGRAM ADATLAPJA

1.  Beruházó:     Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

9700 Szombathely, Kossuth l. u. 1.-3.

2. Beruházás megnevezése:  Szombathely, Berzsenyi Dániel tér és

környezete felújítási munkái

3. Beruházás helye:

- a Berzsenyi Dániel tér és környezete

4. Beruházás kezdete:          2016.

5. Beruházás befejezése:     2016.

6. Beruházás bonyolítója:    pályázaton kerül  kiválasztásra

7. Tervezők:  Mangliár Építész Kft. (építészet, térburkolatok, utca berendezések)

Litkei Építésziroda Kft. (építészet, térburkolatok, utca berendezések)

7.1.                Alvállalkozók

Vasi Cad-Terv Kft. (út és közmű vezetékek)

Kertépítészet: Pintér Gábor  okl. táj- és kertépítész m. K-18-0177

Közlekedés:	Tóthné Temesi Kinga  okl. építőmérnök  18-0192

Közművek:	Benczik Zoltán  okl. építőmérnök 18-0153

Villamosság:	Horváth Gyula Vladimír vill. vez. t. V-T, EN-T-18-0076

Bognár László  vill. vezető. tervező  V-T-18-0151

8. A beruházás előkészítő:  Szombathely Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala

Városüzemeltetési Osztály

Beruházási Iroda

9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

9. Kivitelező: Közbeszerzési eljárás(-ok) lefolytatása során kerül(-nek)

kiválasztásra

II. A BERUHÁZÁS ISMERTETÉSE

# II.1. Előzmények

A Kormány a 1170/2015. (III.24.) Korm. határozatával a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, illetve Szombathely Megyei Jogú Város kezdeményezésére, Szent Márton püspök tiszteletére, születésének 1700. évfordulója alkalmából a 2016. évet Szent Márton Emlékévvé nyilvánította. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése már a 496/2013. (X.31.) Kgy. sz. határozatával felkérte a polgármestert, hogy a Szent Márton Terv megvalósítása érdekében a kapcsolódó fejlesztések részleteit dolgoztassa ki, és javaslatát terjessze a Közgyűlés elé. A döntés alapján – részben a Belügyminisztérium által biztosított központi támogatásból, részben pedig önkormányzati forrásból - elkészültek azok a tervek, amelyek a Szent Márton Terv beruházási elemeinek alapjait képezik. A Közgyűlés által a 352/2014.(IX.11.) Kgy. számú határozattal korábban elfogadott előzetes fejlesztési tervek alapján az alábbi beruházások is hozzátartoznak a Szent Márton Terv végrehajtásához:

- a Berzsenyi Dániel tér és környezetének megújítása;

- a Szent Márton templom előtti tér felújítása;

III. Berzsenyi Dániel tér és környezetének felújítása

# III.1. Tervezési terület ismertetése

A felújításra kerülő terület a Berzsenyi tér, Szily János utca, Széchenyi utca és a Hollán Ernő utca egy-egy szakasza. A tervezett felújítás faltól falig történik, tehát az úttestet és a kétoldali járdát is érinti. A tervezés során a 150 évvel ezelőttihez hasonló nagyvonalú, igényes városi tér létrehozására volt a cél, de mai eszközökkel és formai megoldásokkal. Alapfeltétel volt a közlekedés csillapítása.

# III.2. Építési munkák leírása

Berzsenyi tér és a Szily szobor körüli terület felújítása:

A tér gyalogos és zöldfelületi rendszerét a jövőben nem a közlekedés és parkolás, hanem az ettől eltérő használati igények, a téren álló épületek és mint két súlypont a két szobor határozzák meg: az egyetem „D” épülete előtt – a Berzsenyi szobor körül - egy nagyobb, a Szily szobor körül, a Püspöki palota és a Megyeháza előtt egy-egy kisebb, zöldfelülettel határolt, padokkal ellátott terület jön létre. A Berzsenyi tér a Szily szobor körüli területen keresztül a Mindszenty térrel szerves egységet alkot.

A Berzsenyi tér és a Szily szobor körüli terület között a kapcsolatot a burkolat egységes, a Szily utcával párhuzamos, a Széchenyi utcán átfutó sávozása hozza létre. Ebbe a rendszerbe illeszkednek a szobrok, a zöldfelületek, a padok és a három egyforma medencéből álló szökőkút, amelyből kettő a Püspöki palota tengelyére szimmetrikus, kettő pedig az egyetem épületének tengelyére – és a Berzsenyi szoborra – szimmetrikus. A tér közepén egy sorban elhelyezett medencék egyik végpontján a Szily szobor, a másik végén pedig a Megyeháza középrizalitja található. A szigorú rendet a kétféle térburkolat és a zöldfelületek véletlenszerű váltakozása oldja fel.

A rendszerbe illeszkedik a téregyüttes nyugati szélén futó, a mostani 8,0 méteres útnál 2,50 méterrel keskenyebb közlekedési sáv, amelyet pollerek határolnak. A tér közepe és keleti oldala a gyalogosoké. Az egyetem épületének felújításakor annak tengelyébe visszahelyezett Berzsenyi Dániel szobor körül egy új, rendezvénytérként is használható, díszburkolatú terület kerül kialakításra, melyet nyugati oldalon két vízmedence és zöldfelület határol. A terület nem csak rendezvények megtartására alkalmas, de a tér leglátogatottabb épülete előtti pihenő területként is szolgál.

Szily János utca felújítása:

Jelen fejlesztési terv szerint a Szily János utca egészen a Petőfi Sándor utcáig megújul. A meglévő alapokon új térkő járda és új aszfalt útburkolat készül. Az út mentén mindkét oldalon új szegély készül.

A 8,00 méteres úttesten a forgalmi sáv 5,50 méterre szűkítésével a nyugati oldalon a kapubejárók között hosszanti parkolók jelölhetők ki. A szűkítésnek forgalom-lassító hatása van és így megszűnik a járdán való parkolás. Az utca déli végén – a szeminárium épülete előtt - a meglévő úttesten hasonló módon kialakítható egy parkolásra nem használható megállóhely két turistabusz számára. A Petőfi Sándor utcai jelzőlámpás csomópontban a két külön – jobbra és balra - kikanyarodó sáv megszűnik, mivel a Berzsenyi téren az átmenő forgalom ebben az irányban megszűnik, így a forgalom csökken.

Széchenyi István utca felújítása:

A terv szerint a Széchenyi utca lényegében a jelenlegi formájában kerül felújításra a burkolatok cseréjével. A Széchenyi utca 2. előtti részen – a Fő tértől a Premontrei Gimnázium bejáratáig - a járda kibővül, mert az úttest itt még nem elég széles parkolósáv létesítésére. Ezen a szélesebb részen ládába ültetett fák, kerékpártárolók és szemetes helyezhetők el. Az utca másik végén – az egyetem épülete mellett – 5 db 45 fokos ferde parkoló kerül kialakításra. Az északi oldalon lévő parkolók megmaradnak. A kerékpárút - a jelenlegi helyzethez hasonlóan – a déli oldali járdán kerül kijelölésre, fehér térkövekkel szegélyezett  sárga térkő lefektetésével. A kifordulás a gépjárművek számára Szily János utcára csak jobbra kis ívben engedélyezett, csökkentve ezzel a belváros forgalmi terhelését.

Hollán Ernő utca felújítása:

A Kiskar utcára kivezető Hollán Ernő utca északi oldalán jelentős a gyalogos forgalom. Ezért a meglévő járda szélesítését javasoljuk, a meglévő fák megtartása mellett. A mostani 2,0 méternél is szűkebb járda 3,0 méteresre bővül. A Smidt Múzeum és kormányhivatal közti gyalogátkelőhelyet áthelyeztük a Megyeháza sarkához, ezáltal a Hefele utcai átkelés elhagyható és egyenesebb a gyalogos útvonal vonalvezetése. A két zebra helyett egy széles gyalogátkelő lesz.

Az egyirányúsítás miatt az északi oldalán párhuzamos, a déli oldalon merőleges parkolás alakítható ki összesen 18 db parkolóhellyel. A Fő tér felé haladó kerékpárosok számára a déli járdán, a  parkolók és a járda között kerékpárút létesül.

Szökőkút

A szökőkút együttes három azonos kialakítású vízmedencéből és egy két részre osztott föld alatti gépészeti aknából áll.

A gépészeti akna a középső medence mellett délre, a burkolt felület alatt készül. Az akna statikai szempontból egy 25 cm vastag vízzáró vasbeton falakból és födémekből álló dobozszerkezet. Az akna két külön lejáratú részből áll: egyik a gépészeti berendezések – vízforgatók, szűrők, vegyszer adagolók, nyomástartó szivattyúk -  elhelyezésére szolgáló 3,0 x 4,0 méteres gépház, a másik a szökőkút vízének átmeneti tárolására szolgáló. kent szigeteléssel ellátott 3,0 x 2,5 méteres tározó. A belmagasság mindkét részen 2,00 méter. A vízgépészet  TN-S rendszerű 3x32 amperes elektromos energia igényének biztosítására elektromos fölkábel, a vízigény biztosítására 5/4”-es vízbekötés szolgál. A leürítéshez és a csurgalék vizek elvezetésére  egy-egy D110-es kg-pvc cső kerül beépítésre, amelyek a vizet bűzelzárón keresztű a közeli egyesített rendszerű csatornába vezeti.

A vízzáró vasbetonból készült medencék 9,30 x 3,20 méteresek, rövidebb végeiken egy-egy 15 cm széles rozsdamentes acél rácsos folyókával. A víz mélység 13 cm, a víz felszíne a terepszint alatt 7,0 cm-rel van. A medence alja és pereme 4 cm vastag gránit lappal van burkolva. A peremre a burkolati csíknak megfelelő méretű, a medence aljára a 60 x 40-es gránit burkolattal megegyező méretű és anyagú burkolat kerül. A szintén 4 cm vastag tipegőkövek anyaga megegyezik medence aljára kerülő gránit burkolat anyagával.

Minden medencében 5 db – mágnesszelepekkel egyedileg szabályozható, habos vízsugarat kilövellő - fúvóka van. A fúvókáknál egy-egy 55x55x40 cm-es - rozsdamentes acél ráccsal fedett - zsomp készül. A rácsba 2-2 változtatható színű, a vízsugarat megvilágító led-es vízmentes lámpa kerül beépítésre.

# III.3. Tervezett burkolatok

Valamennyi felület gépjármű közlekedésre méretezett. A természetes kő és a beton burkolóelemek vastagsága egységesen 8 cm, hogy azokat együttesen lehessen alkalmazni.

A járdákon és a gyalogos felületeken általánosan a Fő téren is alkalmazott, külön Szombathely számára a szürke három árnyalatában legyártott, gránit őrleményes kopóréteggel ellátott, prémium minőségű, 10-40 cm vegyes méretű négyzet és téglány beton térkőből lerakott  burkolatot készül.

Ezeket három sor középszürke színű gránit kövekből, széles fúgával kialakított 80 cm széles  csíkok tagolják. A 25 cm széles, 20-40 cm változó hosszméretű kövek mérete hasonló a Szombathelyen 100-200 évvel ezelőtt járda építéseknél használt gránit nagykockakőhöz. A csíkok alkalmasak a különböző burkolatok elválasztása mellett a vízelvezető vápák, folyókák kialakítására is.

A kiemelt jelentőségű területeken – például a Megyeháza és a Püspöki Palota bejáratánál a szobrok körüli részeken - szoros fúgával lerakott, nagyméretű – 60 x 40 cm-es – vágott oldalú, lángolt járófelületű világosszürke gránit burkolat emeli ki.

A járda szintjére megemelt közlekedési és parkoló területeket az erre a célra kifejlesztett, tartós, hullámos mintában lerakott bazalt kiskockakő útburkolatot megidéző Pest-Buda beton térkő jelöli. A többi közlekedési felületek burkolata aszfalt, hogy az jól elkülönüljön a gyalogos felületetektől. A járdán vezetett kerékpárút anyaga a Fő téren alkalmazott sárga térkő, fehér térkő szegéllyel.

# III.4. Utcabútorok

Az utcabútorok kiválasztásánál alapvető szempont volt, hogy a Fő téren alkalmazott és ott jól bevált bútorok használatával erősítsük a belváros egységes megjelenést. Ezek nem historizáló és nem hivalkodó, klasszikus formavilágú bútorok, melyek jól illenek ebbe a környezetbe. A bútorok színe és a közvilágítási berendezések színe egységesen galambszürke.

A padok a Fő téren alkalmazott Metalco Libre fém pálcás padok a burkolatba csavarral rögzítve. Támfalra épített pad, illetve kétoldalas nem kerül a térre.

A szemetesek a Fő téri Metalco Iroko szemetesek, csikktartóval és a fenyőnél tartósabb trópusi fa burkolattal. Az elektromos energia csatlakozó oszlopok és a forgalomterelő pollerek is a  Fő térivel megegyező kialakításúak.

A burkolatban álló fákhoz alsó megvilágítás nélküli 1,50 x 1,50 méteres öntöttvas veremrácsok kerülnek.

# III.5. Parkosítás

A terület zöldfelületeinek kialakításánál a következő szempontokat kellett figyelembe venni:

- az építészeti koncepció formai, kompozíciós elemeinek továbbvitele,

alátámasztása, kiegészítése

- a zöldfelületek lehető legnagyobb aktivitásúvá alakítása,

- a térfalak kísérése fasorokkal.

Locsoló hálózat

A zöldfelületeken süllyesztett automata öntözőrendszer épül, a telepített lombos fák esetében egyedi faöntözőkészlettel, cserjefelületeknél csepegtető csővel, gyepfelületeknél szórófejekkel. A vezérlés és a víz csatlakozása a szökőkút gépészeti aknában kerül elhelyezésre.

III.6. Közvilágítás

A tervezési területen – a Kiskar utcai csomópont kivételével – a Fő téren és a Belsikátorban alkalmazott lámpaoszlopok, lámpakarok és világítótestek kerültek betervezésre, mely által egységes világítás alakul ki a székesegyháztól a Szent Márton Templomig, tehát végig a Szent Márton sétaúton. Az új lámpákhoz új közvilágítási kábeleket kell lefektetni.

Kiemelő- és díszvilágítás:

Megfelelő kompromisszumot kell találni a fényszennyezés alacsonyan tartása, és az épületek megfelelő láttatása között.

A következő épületek, szobrok megvilágítást javasoljuk megtartani, korszerűsíteni, átépíteni, kialakítani: Bíróság, Püspöki Palota, Megyeháza, Szily János szobor, Berzsenyi Dániel szobor. A díszvilágítások tervezésekor a fényszennyezés minimális szinten tartását a fényvetők és tükreik körültekintő megválasztásával és speciális, egyedi maszkok, takarólemezek alkalmazásával kell elérni. A díszvilágítási berendezések önálló fogyasztásméréssel lesznek ellátva.

IV. A BERUHÁZÁS KÖLTSÉGBECSLÉSE

IV.1. A BERUHÁZÁS ELŐKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

2015. évi költségek:

Engedélyezési és kiviteli terve:                                                         22.733.000,-Ft,

Engedélyezési eljárás díja                                                                 705.700,-Ft

IV.2. A BERUHÁZÁS KIVITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEI

2009. évi költségek:

IV.2.1.Burkolatépítési munkák (gránit kiskockakő,  beton burkolólap, aszfalt)

815.000.000,-Ft

IV.2.2. Parkosítás, öntözőrendszer, utcabútorozás

95.000.000,-Ft

IV.2.3.Elektromos munkák ( köz,- és díszvilágítás, kommunális energia)

110.000.000,-Ft

IV. 2.4.Szökőkutak                                                                               55.000.000 ,-Ft

IV.2.5.Közműkiváltások (T-Com, UPC, Égáz, stb.)                                 35.000.000 ,-Ft

IV.2.6.Egyéb ( Műszaki ellenőrzés, régészeti kutatás, geodézia )         40.000.000,-Ft

Összesen :                                                          1.150.000.000,-Ft

### IV.3. A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK PÉNZÜGYI     FEDEZETE

A beruházás forrása:

1857/2015. (XI.30.) Korm. határozat alapján folyósított állami támogatás.

V. A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE

- Beruházási program jóváhagyása:    2015. december

- Közbeszerzési eljárások előkészítése: 2016.

- Közbeszerzési eljárások indítása: 2016.

- Kivitelező  kiválasztása: 2016.

- A beruházások indítása: 2016.

- A beruházások befejezése: 2016.

A fenti ütemezés nagymértékben függ a támogatási szerződés aláírásának időpontjától.  A közbeszerzési eljárásokat feltételesen le lehet folytatni, de a beruházásokat csak a támogatási szerződés aláírása után lehet elkezdeni.

VI. A BERUHÁZÁS  MEGVALÓSÍTÁSÁNAK GAZDASÁGNÖVELŐ HATÁSA

Az út, kerékpárút és járdaburkolatok felújítását nem csak a töredezett, magas fenntartási költségű, elöregedett burkolat indokolja. A cél az volt, hogy a korábban már felújított Fő tér és a környező utcák hangulata, látképe egységessé váljon a Szent Márton sétaút mentén.

A tervezett burkolatok a Fő tér átépítése során már megmutatták, hogy a térkő burkolat milyen nagymértékben hangsúlyozza és érvényesíti az ország egyik legszebb barokk terének látványát, kiemeli az építészeti remekműveket.

A felújításra kerülő tereken, utcákban szintén több helyi védelem, illetve műemléki védettség alatt álló épület található, olyan rangos építészeti alkotások, melyeket szépségük kiemelése érdekében megfelelő környezettel kívánunk körül venni.

A megfelelő környezet kialakításával növelhető a terület turisztikai vonzereje is.

A fejlesztés révén egységes városkép alakul ki, javul az üzletek, működési környezete, ami a kereskedelmi szolgáltató és vendéglátó egységek forgalmi növekedését is eredményezi.

VII.  MEGJEGYZÉS

A támogatási forrás Támogatási szerződés aláírása után válik felhasználhatóvá.

### X. ZÁRADÉK

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Berzsenyi Dániel tér és környezete felújítási munkáinak  beruházási programját megtárgyalta és a ………………………Kgy. számú határozattal jóváhagyta.

Szombathely, 2015. december  „              „

………………………………………..

a jóváhagyó aláírása