ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. január 28-i ülésére

Javaslat a TOP-6.1.5

Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztési projektekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 298/2015. (VIII.31.) Kgy. sz. határozatban hagyta jóvá Szombathely Megyei Jogú Város Integrált Területi Programját (ITP). Az ITP tartalmazza a 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozatban Szombathely számára allokált 14,53 milliárd forint keretösszegre tervezett, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) finanszírozásával megvalósítható fejlesztéseket 2014-2020 között.

Az ITP-ben rögzített fejlesztési elképzelések a TOP keretében megjelenő pályázati felhívások alapján, az azokra benyújtott pályázatok támogatása útján valósíthatóak meg, egyedi projektek mentén.

2015. december 18-án megjelent a TOP-6.1.5 „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” pályázati felhívás. A felhívásban 860 millió forint biztosított a projektekre. Szombathely ITP dokumentumában a pályázatra vonatkozó elérendő indikátor célértékek a következők:

- felújított vagy korszerűsített utak tényleges hossza 2018-ra 1,02 km

- felújított vagy korszerűsített utak tényleges hossza 2023-ra 5,11 km

A pályázati kiírásban önállóan támogatható:

1./ 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése, felújítása

2./ gazdasági övezetet feltáró, gazdasági területek felé vezető, és/vagy összekötő, elkerülő utak, hidak építése, fejlesztése a munkaerő mobilitás javítása érdekében.

Összességében tehát olyan önkormányzati tulajdonú, helyi gyűjtő utak támogathatók, amelyek gazdasági területek irányába tartó közvetlen vagy közvetett útvonali folytatását vagy a munkahelyek irányába tartó forgalom útvonalát képezik a lakóterületekről.

A pályázatból kifejezetten nem támogathatók a lakó utak, lakóterületeket feltáró utak.

A projektet a célok és tevékenységek szöveges bemutatásával, és a támogatást igénylő költségbecslésével lehet benyújtani, a megalapozó dokumentumok és tervek az illeszkedő projektek támogatását követően készíthetők el a pályázati feltételeknek megfelelően. A dokumentumokat véglegesítés előtt egyeztetni és véleményeztetni szükséges a támogatóval a felhívás feltételrendszerének való megfelelés ellenőrzése érdekében. A támogató javaslatai figyelembevételével történhet meg a megalapozó dokumentumok véglegesítése. A támogatási kérelem benyújtása 2016. április 1-ig lehetséges.

A megvalósítás tervezett ütemezése:

Műszaki tervek elkészítése a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 6 hónapon belül szükséges.

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzést a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül szükséges lezárni.

A projekt fizikai befejezésére a Támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.

A pályázati felhívás keretében fejleszthető útszakaszoknak elsősorban a következő feltételekhez kell igazodniuk:

A beruházások közvetlenül vagy közvetve hozzájárulnak a foglalkoztatás-növeléshez, vagy a foglalkoztatottság megtartásához, vagy a munkaerő mobilitás feltételeinek a javításához. A feltételnek a város gyűjtőútjai felelnek meg.

Az útszakaszok együttes hossza el kell, hogy érje a város számára meghatározott indikátor célértékeket, azaz 2018-ig 1,02 és 2023-ig 5,11 km-t.

Az előírt hosszúságú útfejlesztést az ITP-ben rögzített 860 millió forint összegű támogatási keretből szükséges megvalósítani.

Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén az előzetes szakmai vizsgálatok alapján az alábbi útszakaszok feleltethetőek meg ezen pályázatnak. Az úthosszak megfelelnek az indikátorszámnak és a becsült bekerülési költségek alapján megvalósíthatóak a pályázati forráskeretből, ezért az alábbi utak helyreállítása, felújítása javasolt:

|  | Útszakasz megnevezése | Útszakasz kezdete | Útszakasz vége | Teljes hossz (m) | Fejlesztés előzetes becsült költség nagyság rendje (millió Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dózsa György utca | Kálvária utcától | Magyar László utcáig | 400 | 60 |
| 2 | Jókai Mór utca | Kálvária utcától | Gagarin utcáig | 500 | 90 |
| 3 | Újvilág utca | Rumi úttól | Körmendi útig | 900 | 200 |
| 4 | Ernuszt Kelemen utca | Dolgozók úti körforgalomtól | Aranypatak hídig | 700 | 125 |
| 5 | Márton Áron utca | Buszfordulótól |  | 450 | 44 |
| 6 | Vépi út | Zanati úttól | 86-os körforgalomig | 1600 | 250 |
| 7 | Írottkő utca | Alsóőr úttól | Szófia utcáig | 320 | 60 |
| 8 | Sugár út | Horváth Boldizsár körúttól | Eperjes utcáig | 230 | 31 |
|  |  |  | Összesen: | 5100 | 860 |

Tekintettel arra, hogy kormányhatározatban rögzített módon 5,11 km úthálózat fejlesztést kell megvalósítani 860 millió forintból, ez kizárólag felújítással valósítható meg, új útszakaszok kiépítésére fentiek miatt nincs lehetőség.

Javaslom, hogy a mellékelt térképen szereplő fejlesztési javaslatokra vonatkozó pályázat benyújtását a Közgyűlés elfogadni szíveskedjen. Felhívom a Tisztelt Közgyűlés figyelmét, hogy a pályázat benyújtását követően megkezdődő részletes tervezés, projektfejlesztés és támogató általi véleményezés során történik meg annak vizsgálata, hogy az érintett útszakaszok minden elvárt feltételnek megfelelnek-e. A vizsgálat során a támogató szervezet döntése okán fenn áll a lehetősége annak, hogy a pályázatban benyújtott előzetes útfejlesztési javaslatok köre módosul.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2016. január „       ”

/: Dr. Puskás Tivadar :/

HATÁROZATI JAVASLAT

…../2016. (I.28.) Kgy. számú határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat a TOP-6.1.5 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés projektekkel kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést megtárgyalta, és a következő döntéseket hozta:

- A Közgyűlés az alábbi táblázatban felsorolt útszakaszokra vonatkozó útfejlesztési javaslatoknak megfelelően jóváhagyja a TOP-6.1.5 „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” pályázati kiírásra benyújtandó projekteket, egyúttal felkéri a polgármestert az elfogadott projektek Nemzetgazdasági Minisztérium részére történő benyújtására:

|  | Útszakasz megnevezése | Útszakasz kezdete | Útszakasz vége | Teljes hossz (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dózsa György utca | Kálvária utcától | Magyar László utcáig | 400 |
| 2 | Jókai Mór utca | Kálvária utcától | Gagarin utcáig | 500 |
| 3 | Újvilág utca | Rumi úttól | Körmendi útig | 900 |
| 4 | Ernuszt Kelemen utca | Dolgozók úti körforgalomtól | Aranypatak hídig | 700 |
| 5 | Márton Áron utca | Buszfordulótól |  | 450 |
| 6 | Vépi út | Zanati úttól | 86-os körforgalomig | 1600 |
| 7 | Írottkő utca | Alsóőr úttól | Szófia utcáig | 320 |
| 8 | Sugár út | Horváth Boldizsár körúttól | Eperjes utcáig | 230 |
|  |  |  | Összesen: | 5100 |

- A Közgyűlés felhatalmazza a Gazdasági és Városstratégiai Bizottságot, hogy a fentiek szerint elfogadott útfejlesztési javaslatok esetleges módosítását jóváhagyja.

- A Közgyűlés nyertes pályázat esetén felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés aláírására.

Felelősök:	Dr. Puskás Tivadar polgármester

Illés Károly alpolgármester

Dr. Károlyi Ákos jegyző

(A végrehajtásért felelős:

Szakály Szabolcs, Városfejlesztési Kabinet vezetője

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője

Lakézi Gábor a Városüzemeltetési Osztály vezetője)

Határidő: 	1. pont: 2016. április 1

2. pont: támogató döntését követő Gazdasági és Városstratégiai Bizottság

3. pont: támogató által meghatározott időpont