ADATLAP

A 1857/2015. (XI.30.) Korm. határozatban támogatott 
feladatellátás megvalósításához

- A TÁMOGATOTT ÖNKORMÁNYZAT ADATAI

| 1.1 Önkormányzat neve | Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata |
| --- | --- |
| 1.2 Önkormányzat címe | 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. |
| 1.3 Önkormányzat adószáma | 15733658-2-18 |
| 1.4 Kapcsolattartó neve | Szakály Szabolcs |
| 1.5 Kapcsolattartó elérhetősége | szakaly.szabolcs@szombathely.hu 06 94 520 239 |

- A TÁMOGATÁSI ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK

| 2.1 A támogatásból megvalósítandó feladat megnevezése | - Berzsenyi Dániel tér és környezetének felújítása - Szent Márton templom előtti tér felújítása - Smidt Múzeum felújítása - Savaria Múzeum és Múzeum Park felújítása - Romkert sétány kialakítása |
| --- | --- |
| 2.2 Az ellátandó feladatokhoz kapcsolódó kiadások tételes felsorolása | 1. Berzsenyi Dániel tér és környezetének felújítása 1150 millió Ft 2. Szent Márton templom előtti tér felújítása 350 millió Ft 3. Smidt Múzeum felújítása 300 millió Ft 4. Savaria Múzeum és Múzeum Park felújítása 500 millió Ft 5. Romkert sétány kialakítása 200 millió Ft |
| 2.3 Kiadásokhoz kapcsolódó dokumentumok körének felsorolása | 1. közbeszerzési dokumentáció, szerződés, számlák, bankszámlakivonatok, pénzeszköz-átadási megállapodás 2. közbeszerzési dokumentáció, szerződés, számlák, bankszámlakivonatok 3. közbeszerzési dokumentáció, szerződés, számlák, bankszámlakivonatok 4. közbeszerzési dokumentáció, szerződés, számlák, bankszámlakivonatok 5. közbeszerzési dokumentáció, szerződés, számlák, bankszámlakivonatok, ráépítési szerződés |

A megvalósítandó feladat részletes leírása: - Berzsenyi Dániel tér és környezetének felújítása Berzsenyi tér és a Szily szobor körüli terület felújítása: A Berzsenyi tér a szombathelyi 6270/3 hrsz-ú, kivett közterület megnevezésű, 3110 m2 területű ingatlannak felel meg, amely Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képezi. A tér és a Püspöki Palota közötti útszakasz (a Hollán Ernő utcáig) a szombathelyi 6270/2 hrsz-ú, kivett közút megnevezésű, 1786 m2 területű ingatlannak felel meg, amely szintén Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdona. A Szily János szobor a szombathelyi 6127/3 hrsz-ú, kivett közút (Szily János utca a Petőfi Sándor utcától a Püspöki Palotáig), 6516 m2 területű ingatlanon található, amely ingatlan szintén Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában áll. A tér gyalogos és zöldfelületi rendszerét a jövőben nem a közlekedés és parkolás, hanem az ettől eltérő használati igények, a téren álló épületek és mint két súlypont a két szobor határozzák meg: az egyetem „D” épülete előtt – a Berzsenyi szobor körül - egy nagyobb, a Szily szobor körül , a Püspöki palota és a Megyeháza előtt egy-egy kisebb, zöldfelülettel határolt, padokkal ellátott terület jön létre. A Berzsenyi tér a Szily szobor körüli területen keresztül a Mindszenty térrel szerves egységet alkot. A Berzsenyi tér és a Szily szobor körüli terület között a kapcsolatot a burkolat egységes, a Szily utcával párhuzamos, a Széchenyi utcán átfutó sávozása hozza létre. Ebbe a rendszerbe illeszkednek a szobrok, a zöldfelületek, a padok és a három egyforma medencéből álló szökőkút, amelyből kettő a Püspöki palota tengelyére szimmetrikus, kettő pedig az egyetem épületének tengelyére – és a Berzsenyi szoborra – szimmetrikus. A tér közepén egy sorban elhelyezett medencék egyik végpontján a Szily szobor, a másik végén pedig a Megyeháza középrizalitja található. A szigorú rendet a kétféle térburkolat és a zöldfelületek véletlenszerű váltakozása oldja fel. A rendszerbe illeszkedik a téregyüttes nyugati szélén futó, a mostani 8,0 méteres útnál 2,50 méterrel keskenyebb közlekedési sáv, amelyet pollerek határolnak. A tér közepe és keleti oldala a gyalogosoké. Az egyetem épületének felújításakor annak tengelyébe visszahelyezett Berzsenyi Dániel szobor körül egy új, rendezvénytérként is használható, díszburkolatú terület kerül kialakításra, melyet nyugati oldalon két vízmedence és zöldfelület határol. A terület nem csak rendezvények – pl. koszorúzás – megtartására alkalmas, de a tér leglátogatottabb épülete előtti pihenő területként is szolgál. Szily János utca felújítása: Jelen fejlesztési terv szerint a Szily János utca egészen (6127/3 és 6270/2 helyrajzi számokon, tulajdonos mindkét esetében 1/1 arányban Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata) a Petőfi Sándor utcáig megújul. A meglévő alapokon új térkő járda és új aszfalt útburkolat készül. Az út mentén mindkét oldalon új szegély készül. A 8,00 méteres úttesten a forgalmi sáv 5,50 méterre szűkítésével a nyugati oldalon a kapubejárók között hosszanti parkolók jelölhetők ki. A szűkítésnek forgalom-lassító hatása van és így megszűnik a járdán való parkolás. Az utca déli végén – a szeminárium épülete előtt - a meglévő úttesten hasonló módon kialakítható egy parkolásra nem használható megállóhely két turistabusz számára. A Petőfi Sándor utcai jelzőlámpás csomópontban a két külön – jobbra és balra - kikanyarodó sáv megszűnik, mivel a Berzsenyi téren az átmenő forgalom ebben az irányban megszűnik, így a forgalom csökken. Széchenyi István utca felújításának ismertetése: A Széchenyi István utca a szombathelyi 6266/2 hrsz-ú, kivett közút megnevezésű, 1315 m2 nagyságú ingatlan, amely Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képezi. A terv szerint a Széchenyi utca lényegében a jelenlegi formájában kerül felújításra a burkolatok cseréjével. A Széchenyi utca 2. előtti részen – a Fő tértől a Premontrei Gimnázium bejáratáig - a járda kibővül, mert az úttest itt még nem elég széles parkolósáv létesítésére. Ezen a szélesebb részen ládába ültetett fák, kerékpártárolók és szemetes helyezhetők el. Az utca másik végén – az egyetem épülete mellett – 5 db 45 fokos ferde parkoló kerül kialakításra. Az északi oldalon lévő parkolók megmaradnak. A kerékpárút - a jelenlegi helyzethez hasonlóan – a déli oldali járdán kerül kijelölésre, fehér térkövekkel szegélyezett, sárga térkő lefektetésével. A kifordulás a gépjárművek számára Szily János utcára csak jobbra kis ívben engedélyezett, csökkentve ezzel a belváros forgalmi terhelését. Hollán Ernő utca felújítása: A Hollán Ernő utca a szombathelyi 6001/1 hrsz-ú, kivett közút megnevezésű, 3586 m2 területű ingatlan, amely Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában áll. A Kiskar utcára kivezető Hollán Ernő utca északi oldalán jelentős a gyalogos forgalom. Ezért a meglévő járda szélesítését javasoljuk, a meglévő fák megtartása mellett. A mostani 2,0 méternél is szűkebb járda 3,0 méteresre bővül. A Smidt múzeum és kormányhivatal közti gyalogátkelőhelyet áthelyeztük a Megyeháza sarkához, ezáltal a Hefele utcai átkelés elhagyható és egyenesebb a gyalogos útvonal vonalvezetése. A két zebra helyett egy széles gyalogátkelő lesz. Az egyirányúsítás miatt az északi oldalán párhuzamos, a déli oldalon merőleges parkolás alakítható ki összesen 18 db parkolóhellyel. A Fő tér felé haladó kerékpárosok számára a déli járdán, a parkolók és a járda között kerékpárút létesül. A Berzsenyi Dániel tér és környezetének felújítására vonatkozó beruházás megvalósításához régészeti feladatok ellátása is szükséges a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeummal kötendő külön megállapodás alapján. A beruházás részeként a fejlesztéssel érintett terület alatt komplex közmű-rekonstrukció tervezése és megvalósítása történik meg. A beruházás megvalósítására Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Vas Megyei Kormányhivatal által, VA/UO/NS/A/593/28/2015 számon, 2015. november 24. napján kiadott, jogerős építési engedéllyel rendelkezik. A belváros parkoló-szükségletének biztosítása érdekében elkerülhetetlen a beruházás miatt kieső parkolók pótlása és további parkolóhelyek kialakítása. A Szombathely, Kőszegi utca 11-17. szám alatti, 6169 helyrajzi számú, valamint a Szombathely, Kőszegi utca 23. szám alatti, 6174/2 helyrajzi számú ingatlanok érintett területei a város rendezési tervében parkolóként szerepelnek, és Szombathely Megyei Jogú Város kizárólagos tulajdonában álló Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 1/1 arányú tulajdonát képezik. A megvalósításhoz szükséges építési engedélyt a SZOVA Zrt. részére a Vas Megyei Kormányhivatal 2015. október 19-én, a VA/UO/NS/A/530-18/2015 számon kiadta, amely építési engedély jogerős. A parkolók Zrt. általi kialakításának becsült költsége 55 millió Ft, amelyre vonatkozóan pénzeszköz-átadási megállapodás kerül a Zrt-vel megkötésre. A 6203 helyrajzi számú, Szombathely Megyei Jogú Város kizárólagos tulajdonában álló területen térszíni parkoló önkormányzati terveztetése történik meg. - Szent Márton templom előtti tér felújítása A Szent Márton templom előtti térhez: - a szombathelyi 6615/11 hrsz-ú, kivett közterület megnevezésű, 59427 m2, - a szombathelyi 6615/18 hrsz-ú, kivett járda megnevezésű, 819 m2, valamint - a szombathelyi 6615/19 hrsz-ú, kivett közterület megnevezésű, 2010 m2 területű ingatlanhoz tartozik. Mindhárom ingatlan Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll. A környezet kialakítása: A tér átalakításának, rekonstrukciójának célja a megérkezés méltó terének megteremtése, a Fő téri Szentháromság szobor – a Ferences templom – Domonkos templom (Szent Márton kegyhely) spirituális tengelyének lezárása, a templom ünnepélyes előterének megteremtése, a környezet zavaró elemeinek viszonylagos kizárása, zavaró hatásának csökkentése. A téralakítás célja a tér, a templom, a Baptista imaház és a Szent Márton tengely lezárásának, egységes kompozícióba foglalása. Alkalmas legyen a zarándoklatok résztvevőinek befogadására, megpihenésére, a megérkezés élményszerűvé tételére, egyben rendezvények megtartására is. A tengelyesség mellett a tér formálása „befogadó”, ellipszoid, -íves vonalvezetésű, gyújtópontjában a szoborral. Ez az ölelő íves téralakítás nemcsak síkban, de térben is megjelenik. A lejtésirányok, az utcabútorozás a növénytelepítés is ennek van alárendelve. A szélek felé magasodik az összes alkalmazott elem, hogy a tér közepén állva ezt a befogadó jelleget erősítse. A tér központjában áll a szobor, a Szent Márton kúttal, mögötte a templom főhomlokzatával, míg burkolatban kirajzolt, főtengelyre merőleges sávok a gyalogos közlekedés irányait követik (buszmegálló felöl az imaház irányába). A szobor, kút környezete nagyobb területű kő talapzatot kap a két keleti oldali „pad szobor” megtartásával. A kút lefedése ezzel a kő „talapzattal” egy síkra kerül. A tervek szerint a szobrot körülvevő többi leülési lehetőség a leburkolt tér pereme mentén helyezkedik el, a térre becsúszó zöldfelületek szegélyénél. Utcabútorként a Fő téren alkalmazott kő-fém padok használata tervezett. A temető íves fala, és a forgalmas út által közrezárt területen található neogótikus Mária szobor környezete is rendezésre kerül: az elhaladó járda mellett sövénytelepítéssel határolódik el az úttól, ezen belül pedig két pad elhelyezésével és a szobor környezetének díszburkolattal való ellátásával alakul ki méltó környezet. A Domonkos templom előtti térről kiszorulnak az itt parkoló buszok, gépjárművek. A turista buszok számára ideiglenes megálló létesítése szerepel a tervben. A meglévő és telepített fasorok nemcsak a fontos irányokat jelölik meg, hanem egyben térfalat is képeznek a környezet zavaró tényezőitől való izolálásra. Gépjármű közlekedés: A terv egyik fontos, koncepcionális eleme a leendő Szent Márton tér és a Szent Márton templom közvetlen és zavartalan kapcsolatának biztosítása. A templomot előterétől elválasztó gépkocsiforgalom, a Barátság utca Szent Márton utcára való jelenlegi, egyenes kikötése megszűnik. A Barátság utca a teret délről és nyugatról megkerülve egy új jelzőlámpás forgalomirányítású csomóponton keresztül csatlakozik a Szent Márton utcához. A jelenlegihez hasonló módon a szervizút a Szent Márton utca – Barátság utca csomópontjában végződik. A Barátság utca csatlakozása a jelenlegi helyén kiemelt szegély építésével megszűnik. A Szent Márton utca forgalmi rendje megváltozik olyan módon, hogy megszüntetésre került a Barátság utcai önálló balra kanyarodó sávja. A balra kanyarodást a továbbiakban vegyes forgalmi sávon kerül biztosításra, a fennmaradó szélső forgalmi sávban pedig busz sáv kerül kialakításra. A tervezett út forgalmi rendje kétirányú, a hozzá csatlakozó személygépkocsi parkolók merőleges felállásúak. A tervezett új út két egyenes szakaszból áll, mely egymáshoz közel merőlegesen csatlakozik. A tervezett út burkolatszélessége 6,0 m, a parkoló-állások hossza 4,5 m, illetve ahol az út szélessége 5,5 m, ott a parkoló-állások hossza 5,0 m. A tervezett új parkolóhelyek száma 26, melyből 1 mozgáskorlátozott parkoló. A Plébánia és a Baptista imaház közötti telekbejáraton kétoldali, párhuzamos felállással, az engedéllyel rendelkezők számára további 8 személygépkocsi parkolására lesz lehetőség. A leendő Szent Márton tér gyalogos övezetként került kijelölésre, kerékpárút a téren nincs kijelölve, ugyanakkor a kerékpáros közlekedés nem is tiltott (klasszikus vegyes forgalom). A tér burkolat kialakításánál megoldandó feladat volt, hogy a fő kerékpáros tengelyek továbbra is fennmaradjanak. A beruházás megvalósításához régészeti feladatok ellátása is szükséges a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeummal kötendő külön megállapodás alapján. A beruházás részeként a fejlesztéssel érintett terület alatt komplex közmű-rekonstrukció tervezése és megvalósítása történik meg. A beruházás megvalósítására Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Vas Megyei Kormányhivatal által, VA/UO/NS/A/580/28/2015. számon, 2015. november 24. napján kiadott, jogerős építési engedéllyel rendelkezik. - Smidt múzeum felújítása A szombathelyi 6004 hrsz-ú, kivett múzeum megnevezésű, 1062 m2 területű ingatlan Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képezi. Az épület külső felújítása, belső funkcionális átrendezése és kiegészítése után a bemutatott közgyűjtemény méltó, korszerű, akadálymentesített környezetben tudja fogadnia látogatóit, növelve a megújuló nyitott egyházi és kulturális központ vonzerejét, és erősítve kapcsolatát a város életével. A megújuló 1772-73-ban a város első gimnáziumaként létrehozott, műemlék épület kiegészítéseként új épületszárny kerül megépítésre, mely a kiegészített épület hagyományos térszerkezetébe nem illeszthető, ugyanakkor a kényelmes, korszerű használathoz elengedhetetlen funkciókat fogadja magába. A felújítás eredményeként a Smidt Múzeum korszerű kiállítási létesítményként integrálódik a nyitott egyházi és kulturális központba, amelyet a Püspöki Palotával és a Székesegyházzal együtt alkot. A beruházás megvalósításához régészeti feladatok ellátása is szükséges a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeummal kötendő külön megállapodás alapján. A beruházás megvalósítására – az építési engedélyben foglalt kikötésekkel, amelyek teljesítése az építési engedély módosítását eredményezhetik - Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Vas Megyei Kormányhivatal által, VA-06/ÉÖO/73-23/2016. számon, 2016. február 3. napján kiadott, jogerős építési engedéllyel rendelkezik. - Savaria múzeum és környezetének felújítása A Savaria Múzeum a szombathelyi 6739 hrsz-ú, kivett múzeum megnevezésű, 1803 m2 területű ingatlannak felel meg, az előtte lévő park a szombathelyi 6738 hrsz-ú, kivett közpark megnevezésű, 5059 m2 területű ingatlan. Mindkét ingatlan Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi. A múzeum 1905 és 1910 között épült meg, a Szent Márton templom és a Fő tér között, a Gyöngyös-patak mentén kialakult zöldfelületbe ágyazódva. A szombathelyi polgárság kultúrpalotájává vált épület a Gyöngyös egykori két ága közötti zöld szigeten áll. Bár főbejárata az épület északi oldalán van, mégis a kiegyezés korszakának nagyvárosiasodását reprezentáló Széll Kálmán utcához az angolparkként kialakított egykori Deák-ligeten, a mai Múzeum-parkon keresztül kapcsolódik, így sajátos módon, tulajdonképpen ”hátat fordít” a belváros legforgalmasabb városkompozíciós, ünnepélyes tengelyének. A Savaria Múzeum és környezete megújításának célja, hogy a létesítmény építészeti és funkcionális szempontból egyaránt jobban illeszkedjék a belvárosba és a város egyik emblematikus jelentőségű, nyitott, élő és vonzó kulturális központjaként működjön. Kiállításaival, programjaival aktívan járuljon hozzá Szent Márton szellemi örökségének és a város múltjának megismertetéséhez. Ennek érdekében szükséges a régi épület műszaki megújítása, külső megjelenésének szükséges frissítése és a környezet építéskori állapotokat, rendezettséget visszaidéző rekonstrukciója A cél az épület fontosságához, funkcionális szerepéhez illeszkedő, rangját kifejező megjelenés tartós biztosítása, és a környezet, a múzeum park ezt a megújuló látványt kiegészítő, történeti hangulatú rekonstrukciója. Az épület megújulását a homlokzat és a nyílászárók változatlan megjelenést biztosító felújítása, illetve cseréje, átszínezése és a homlokzatot károsító hatások csökkentése jelenti. A múzeumkert rekonstrukcióját az alapvető térszerkezet megtartása mellett a zöldfelületek, a növényállomány megújítását, kiegészítése, kezelését és a park egykori szimbolikus értékű bekerítésének rekonstrukciója jelenti. A fenti munkálatok elvégzése építési engedélyezési eljárás lefolytatását nem igényli. - Romkert sétány kialakítása A Romkert a szombathelyi 5997/1 hrsz-ú, kivett rom megnevezésű, 13498 m2 területű ingatlanon található, amely műemlék. Az ingatlan tulajdonosa a Szombathelyi Egyházmegye. A székesegyház és az Ady tér között fekvő Járdányi Paulovics István Romkert a városközpont nyugati felének a város közönségének csak korlátozottan látogatható, zöld szigete. Az egykori püspökkert Savaria építészeti és városi örökségének legnagyobb egybefüggő részletét, valamint a kora középkori Karoling vár maradványait mutatja be. A jegyet váltó látogatók számára láthatóak a római kori Pannónia legnagyobb palotájának helyreállított részletei, a fazekasműhelyek, a közfürdő, a vámház, a Mercurius szentély konzervált részei és a borostyánkő út egy szakasza. Fontos, a város lakói identitását, antik történeti múlt értékei tudatosítását erősíti – ugyanakkor profán módon egy aggasztóan nagy telektömb gyalogos áttörésével is a közlekedést, a városközpont gyors megközelítését segíti, – ha a múltat érzékeltető régészeti emlékek a városkép részévé válnak, ha ezek a fontos látványok a Szombathelyen gyalogosan közlekedők szeme elé tárulnak. Ennek érdekében a romkert fölött és részben az egykori Püspökkert területén, a székesegyház északi homlokzatával párhuzamosan, a szeminárium hátsó terasz szintjéről a szeminárium hátsó kapuja mellől gyalogos passzázs létesül a Hollán Ernő utca irányába. Ezzel közvetlen gyalogos kapcsolat keletkezik tulajdonképpen a Károlyi Gáspár téri egyetemi épületek és a Berzsenyi tér és tovább a Fő tér irányába. A gyalogos passzázs első szakasza a romok felett, egy egykori római úttengelyt követve, a régészeti emlékek bolygatását elkerülő letámasztásokkal acél szerkezetű híd formájában valósul meg, majd a régészeti emlékeket szegélyező földrézsű elérése után a felszínen halad tovább a Hollán Ernő utca 14. (hrsz.: 5998/1) kerítése mentén a telekhatárig. Ez utóbbi szakasz lehatárolását a látványt megnyitó, de nem kerítésszerű eszközökkel kell elérni. A gyalogos átjárás nyitva tartás szerint működhet, biztonsági szempontból éjszakai zárás és a régészeti terület független zárhatósága szükséges. Az átívelő hídszerkezet megvalósítása a Szombathelyi Egyházmegyével kötendő ráépítési megállapodás alapján, a szerkezet önálló helyrajzi számon történő feltüntetésével, és arra az önkormányzat tulajdonjogának a bejegyzésével történne. A beruházás megvalósításához régészeti feladatok ellátása is szükséges a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeummal kötendő külön megállapodás alapján. A beruházás megvalósítására Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Vas Megyei Kormányhivatal által, VA-06/ÉÖO/79-08/2016. számon, 2016. január 21. napján kiadott, jogerős építési engedéllyel rendelkezik.

Kelt: Szombathely, 2016. év ……………. hónap „…” nap

P.H

……………………………………

Polgármester