ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. április 20-i ülésére

Javaslat a „TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” megnevezésű pályázati felhívással kapcsolatos döntések meghozatalára

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 11/2016. (I.28.) Kgy. sz. határozatában hagyta jóvá az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” TOP-6.6.1-15 megnevezésű pályázati kiírásra benyújtandó projekt javaslatot. A Közgyűlés a fenti határozattal jóváhagyta az új egészségügyi alapellátó központ kialakítására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányt és döntött a pályázat Nemzetgazdasági Minisztérium részére történő benyújtásáról.

Szombathely MJV Önkormányzata 2016. február 17-én kelt tervezési szerződést kötött a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft-vel a TOP-6.6.1-15 megnevezésű pályázati felhívásnak megfelelő, a jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányban meghatározott létesítmény építési engedélyezési terveinek, illetve a teljes körű kiviteli tervek elkészítésére, valamint a tervezői művezetés biztosítására.

2016. április 6-án megjelent a TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése megnevezésű pályázati felhívás módosítása. A felhívásban biztosított támogatási keretösszeg 700 millió Ft-ra változott (a korábbi keret 658 millió Ft,- volt). Továbbá változott a felhívás műszaki tartalma is, amely szerint több feladat-ellátási helyen/helyrajzi számon lévő több egészségügyi szolgálat/szolgáltatás fejlesztése is támogatható egy projekt keretében.

A támogatási kérelem benyújtása továbbra is 2016. április 20-ig lehetséges.

Jelen előterjesztés mellékletét képezi a módosított pályázati felhívásnak megfelelően átdolgozott, és szakmai javaslatokkal kiegészített megvalósíthatósági tanulmány.

Műszaki tartalmat érintő változások:

- Az új egészségügyi alapellátó központ tervezett szakszolgálatai közül kikerült a védőnői szolgálat, helyette a Kiskar utcai fogászati rendelő kerül fejlesztésre a pályázatban meghatározott indikátor érték teljesítése érdekében, illetve a költség-hatékonyságra tekintettel (alapterület csökken).

- Az új egészségügyi központ alapterülete 1550 m2-re csökkent, ami a költségek szempontjából kedvező.

- Az épület mögött összesen 125 db parkolóhely kerül kialakításra a kórház körüli parkolási problémák enyhítésére tekintettel.

A tanulmányban meghatározott új egészségügyi alapellátó központ kialakítását és a tervezett megemelt számú parkolók megvalósítását, az eszközbeszerzést a felhívásban meghatározott 700 millió forint összegű támogatási keretből lehet megvalósítani.

A tervezett beruházással teljesül az ITP-ban meghatározott indikátor érték (2023-ig 21 db szakszolgálat, szakrendelő kialakítása). Összesen 24 db szakszolgálat kerül fejlesztésre a pályázat keretében.

A pályázattól függetlenül felmerült az új egészségügyi központ eszközbeszerzés szükséglete, amelyet vizsgálni szükséges és a vizsgálat eredményét a Közgyűlés elé kell terjeszteni.

Javaslom a pályázati felhívásnak megfelelően, a módosított műszaki tartalommal véglegesített megvalósíthatósági tanulmány Közgyűlés általi elfogadását. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az ITP keretében a módosított megvalósíthatósági tanulmány és koncepcióterv alapján kidolgozott pályázat benyújtását jóváhagyni szíveskedjen.

A részletes tervek a Közgyűlés ülésén szóban is bemutatásra kerülnek.

Az előterjesztés melléklete a terjedelmére való tekintettel elektronikusan kerül kiküldésre. Elérhetősége: www.szombathely.hu/Közgyűlés/e-Közgyűlés/2016.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2016. április „       ”

/: Dr. Puskás Tivadar :/

HATÁROZATI JAVASLAT

…../2016. (IV. 20.) Kgy. számú határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Javaslat a „TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” megnevezésű pályázati felhívással kapcsolatos döntések meghozatalára című előterjesztést megtárgyalta, és a következő döntéseket hozta:

- A Közgyűlés a 11/2016. (I.28.) Kgy. sz. határozat 1.) 2.) és 3.) pontját visszavonja.

- A Közgyűlés az előterjesztés mellékletét képező új egészségügyi alapellátó központ kialakítására vonatkozó módosított megvalósíthatósági tanulmányt jóváhagyja.

- A Közgyűlés a TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése megnevezésű pályázati kiírásra benyújtandó módosított projektet jóváhagyja, egyúttal felkéri a polgármestert az elfogadott projekt Nemzetgazdasági Minisztérium részére történő benyújtására.

- A Közgyűlés felhatalmazza a Gazdasági és Városstratégiai Bizottságot, hogy a fentiek szerint elfogadott új egészségügyi alapellátó központ kialakítására vonatkozó további módosításokat jóváhagyja.

- A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg az új egészségügyi központ eszközigényét és ennek eredményét terjessze a Közgyűlés elé.

Felelősök:	Dr. Puskás Tivadar polgármester

Illés Károly alpolgármester

Dr. Károlyi Ákos jegyző

(A végrehajtásért felelős:

Szakály Szabolcs, Városfejlesztési Kabinet vezetője

Lakézi Gábor, Városüzemeltetési Osztály vezetője

Dr. Bencsics Enikő, Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője

Vigné Horváth Ilona, Szombathelyi Egészségügyi GESZ Igazgatója)

Határidő: 	1-2. pont: azonnal

3. pont: 2016. április 20.

4. pont: támogató döntését követő Gazdasági és Városstratégiai Bizottság

5. pont: 2016. december 30.