ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. április 20-i ülésére

Javaslat a Szent Márton Terv II. és III. ütemével kapcsolatos döntések meghozatalára

A Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó beruházások megvalósítása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1857/2015. (XI.30.) Korm. határozat alapján a Belügyminisztérium mint Támogató és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata mint Támogatott között 2016. március 2. napján támogatási szerződés jött létre. A szerződés értelmében a Támogató kétmilliárd-ötszázmillió forint összegű, egyszeri jellegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít a Támogatott részére, a Szent Márton Terv I. ütemében tervezett beruházások megvalósításához.

Magyarország Kormánya és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 17. napján megállapodást kötött egymással a „Modern Városok Program” keretében. A megállapodásban foglaltak a „Magyarország Kormánya és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról” szóló 1936/2015. (XII. 12.) Korm. határozatban (továbbiakban: Korm. határozat) kerültek rögzítésre.

A Korm. határozat 6. pontja alapján a Kormány kiemelten támogatja a Szombathelyi Szent Márton Terv és Szent Márton Programsorozat megvalósítását.

A Korm. határozat 6. b) és c) pontja foglalkozik a Szent Márton Terv II. és III. ütemei keretében tervezett, a város fejlesztésére és megújítására irányuló beruházások további ütemezett támogatására vonatkozó források megvizsgálásáról.

A Szent Márton Terv II. és III. ütemei keretében az alábbiak szerint részletezett további fejlesztések előkészítését kezdeményezzük a Korm. határozatban foglaltak végrehajtása és az állami támogatás hatékony felhasználása érdekében.

Szent Márton Terv II. ütem

1.) Szent Márton utca és környezetének rehabilitációja, Szent Márton út északi oldal térfelújítása

Környezet rehabilitáció:

A tervezési terület a Fő térhez kapcsolódó gyalogos zóna keleti végétől indulva, érintve a város egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontját (Hunyadi út) a Vörösmarty úti csomópontig tart. A terület része a Fő téri gyalogos zóna kiterjesztését célzó elképzeléseknek, mely a Szent Márton templomig tart.

Az épületsorok előtti területrész olyan módon került megformálásra, hogy az üzletek előtti teresedések mellé gyalogos útvonalat szükséges helyezni, a meglévő, kiegészítendő fasorok figyelembevételével. A kiszolgáló út és parkoló rendszer ennek a gyalogos zónának a déli oldalára kerül.

Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy a sétány kialakításával felszabaduló területeket a házak felőli oldalon városi térként, gyalogos-, és zöld-felületekként használjuk.

A meglévő és telepített fasorok felhasználásával nemcsak irányok kerültek kijelölésre, de a gyalogos terek is lehatárolásra kerültek a gépjármű forgalomtól.

Közlekedés:

A jelenlegi koncepció a közlekedés meglévő állapotát minimálisan érinti, ami kivitelezéskor kevesebb problémát, és kisebb költséget jelent, a fő közlekedési út alatti közműkiváltások, felújítások időben továbbtolhatók. A megvalósítás kevesebb időt vesz igénybe, hátránya azonban, hogy a meglévő városszerkezeti – közlekedési problémákat változatlanul hagyja.

A kerékpáros közeledés rendszere is változatlanul az eddigi nyomvonalakon halad, de lehetőség lesz a Szent Márton út zsákutcás parkolóján keresztül a Fő tér felé való kapcsolódásra. Új parkolási lehetőségek a meglévő parkolók átépítésével keletkeznek, de a gyalogos közlekedési terek kialakítása miatt elvesztett (rendezetlen) parkolási lehetőségek hiánya miatt, a terület parkoló mérlege lényegesen nem változik.

A Fő téri gyalogos közlekedési tengely a Szent Márton templom felé a térfal északi oldalán a régi Szent Márton út mellett, a meglévő fasor irányát figyelembe véve kerülne kialakításra, a Vörösmarty utcai lámpás kereszteződésig. A gyalogos út vonalvezetése - amelyet az induláskor kis teresedés áthelyezett szoborral „igazít” a megfelelő irányba -, a templom tornya, és a Szent Márton szobor felé mutat. Ezzel egyidejűleg megmarad az aluljáró megközelítése, amelynek felújítása javasolt, mivel ez az útvonal marad továbbra is a túloldal, a Vásárcsarnok megközelítésének legbiztonságosabb módja.

Az ezen a szakaszon felújított parkoló, és a zöldfelületek megnövelése mellett lehetővé válik az északi térfal üzleteinek kulturált megközelítése, felújított egységes burkolati rendszer kialakításával, amely több ponton kapcsolódik a sétányhoz.

A Vörösmarty utcai lámpás kereszteződésnél a jelenlegi helyen, járdaszigetes, lámpás irányítással lehetséges átkelni a csomóponton a túloldalra. A vizuális tengely elhagyását kis „fordító jel” (képzőművészeti alkotás, esetleg információs tábla) jelezheti. A haladás céljának megfelelően megközelíthető a Vásárcsarnok, a Zanati út északi oldala. A Szent Márton templom előtti térre indulva is itt kell átkelni a közúti szakaszon.

A Szent Márton út északi oldal térfelújításának fejlesztési koncepcióját, annak készítője a Közgyűlés ülésén ismerteti.

2.) Járdányi Paulovics István Romkert további fejlesztése

A Romkert területe és több évezredet átölelő épületmaradványai lehetővé teszik Szombathely történetének átfogó bemutatását, valamint egy újabb, világszínvonalú attrakció létrehozását. A kora római kortól (1-2. század) indulva a késő római koron (3-4. század) át, érzékeltetni lehet a Karoling-kori, a 14-15. századtól akár napjainkig tartó Szombathely történetét. Nem szabad elfelejtkeznünk a barokk kori püspökkert szépséges sétányairól, Szily püspök építkezéseiről, amely fő eleme a Székesegyház meghatározó épülete a területnek, egyúttal a kiemelkedő középületek sorában méltó utóda az itt létezett együttesnek.

A fejlesztés főbb témái a következők lehetnének:

1. Ókori maradványok,

2. Középkori romok,

3. Infrastrukturális fejlesztések (fogadóépület, kiállítóhely, foglalkoztató helyiség, iroda- és raktárhelyiségek létesítése);

4. Park-fejlesztés.

A fejlesztések leírása az előterjesztés mellékletét képező, Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum által összeállított dokumentumban került ismertetésre.

A Romkert fejlesztési koncepcióját, annak készítője a Közgyűlés ülésén ismerteti.

3.) Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ (MMIK) épületének és környezetének fejlesztése

A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központot a magyar megyeszékhelyeken hasonló tartalommal, hasonló funkcionális küldetéssel megépített kultúrházak mintájára emelték. Legfontosabb eleme a közel 400 fő befogadó képességű színházterem megfelelő néző- és színpadtérrel, hátsó színpad lehetőségével és zsinórpadlás nélkül. Ehhez kapcsolódott a különféle méretű helyiségek sora, amelyek különféle művészeti tevékenységeknek kívántak működési lehetőséget adni. Ebbe kezdetektől beleértendőek a táncművészet különféle műfajai, a képzőművészet műhelyei, multifunkcionális terek, a kiszolgálás adminisztratív helyiségei, sőt, valaha még a filmművészet is.

Ma a színházteret eredeti működésétől eltérő módon használó Mesebolt Bábszínház talán a legmeghatározóbb működő intézmény, mellette folyamatos a táncművészeti műfajok művelőinek jelenléte (balett, társastánc, néptánc), - köztük olyan nagy múlttal rendelkező szervezet is, mint az Ungaresca Táncegyüttes – és többcélúan is használható termek mellett jelentős területen gyakran a közművelődéshez nem kapcsolódó bérlők irodái és raktárai.

Az épület átalakítás a következő alapelvek mellett látszik ésszerűnek:

- Az épület (színház termet kivéve) tulajdonképpen szerkezetig való visszabontása

- A lapostető hő- és vízszigetelésének a mai szabványok szerinti teljes megújítása

- A teljes belső gépészeti rendszer (víz, csatorna, fűtés, légtechnika, elektromos hálózat) új kiépítése

- A külső nyílászáró rendszernek a mai szabványoknak megfelelő megújítása, teljes cseréje

- A burkolatok részleges cseréje

- A belső térstruktúra szerkezettel és funkcióval harmóniában lévő átrendezése, az ikerlépcsőházas, ikerfolyosós rendszer következetes őrzése az egyes szinteken, a vizes blokkok szintenként következetes végigvezetése, az ikerlift kiépítése, hátsó teherlift létesítése, az egyes funkcionális terek tényleges igényekhez igazítása (bábszínház, zsinórpadlás, stb.)

- Egyszerű és egységes homlokzati megjelenés biztosítása

- Energetikai megújítás, megújuló energiák felhasználása

Az MMIK ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülése iránt az 576/2013. (XI.28) Kgy. számú határozat alapján önkormányzatunk igényt nyújtott be, amely mostanáig még nem került elbírálásra. Az épület átalakítására a tulajdonjog megszerzését követően kerülhet sor.

A fejlesztések leírása az előterjesztés mellékletét képező „rekonstrukciós javaslatban” került ismertetésre.

Szent Márton Terv III. ütem

Szombathely Megyei Jogú Város hosszú távú céljai között már régóta prioritásként szerepelt az autóbusz pályaudvar áthelyezése az Ady térről a Vasútállomás közelébe, több közösségi közlekedési ág (vasút, autóbusz) összekapcsolásával létesítendő intermodális közösségi közlekedési csomópont (a továbbiakban: IMCS) kialakításával. Ezen fejlesztési cél megvalósítása érdekében EU-s pályázati forrás felhasználásával 2015 nyarára elkészült az intermodális központ létesítésének módjait, műszaki feltételeit, körülményeit vizsgáló részletes megvalósíthatósági tanulmány (a továbbiakban: RMT) és költség-haszon elemzés, amelyet a Közgyűlés 219/2015. (VI.18) Kgy. sz. határozatában elfogadott.

A végleges megvalósíthatósági tanulmány bruttó 4,42 milliárd forint összköltségvetésű beruházással számolt. A műszaki tartalom kialakítása során a későbbi, 2014-20-as EU-s pénzügyi ciklus pályázati forrásaiból (IKOP) történő finanszírozhatóság érdekében már előzetesen figyelembe vette a tanulmánykészítő azt, hogy mely műszaki megoldások, költségtételek elszámolhatóságát nem támogatja majd az új pályázati kiírás. Így kikerült a megvalósítható műszaki megoldások köréből a mélygarázs kialakítása, helyette felszíni parkolók kerültek be a tervekbe. A hosszú idejű busztárolás az elfogadott tanulmányban nem az IMCS területen, hanem a volt laktanya területén került elhelyezésre. Ugyanakkor korlátozott mértékű (mindössze 2 %-os) elszámolhatóságot tesz lehetővé az IKOP felhívás ingatlan kisajátítások esetén, így az ingatlanvásárlást minimalizálta az érintett területen az elfogadott RMT elképzelés.

Az IMCS tanulmány közgyűlési elfogadását követően nem jelent meg olyan pályázati felhívás, amelyből az IMCS tervezése és megvalósítása finanszírozható lett volna. Időközben azonban a Modern Városok Program keretében 2015. november 17-én együttműködési megállapodást kötött Magyarország Kormánya és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról a Kormány 1936/2015 (XII.12.) Korm. határozata rendelkezik.

Az 1936/2015 (XII.12.) Korm. határozat 6. c.) pontja szerint „a Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, a belügyminisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert, az emberi erőforrások miniszterét és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának javaslata alapján vizsgálják meg Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Szent Márton Terv III. üteme keretében tervezett, további városrehabilitációs projektek európai uniós fejlesztési forrásokból, illetve központi költségvetési forrásból történő támogatásának lehetőségét.”

A Kormány ezen határozatában támogatja, hogy Szombathely intermodális közösségi közlekedési csomópontjának tervezése és kivitelezése megvalósulhasson. Ugyanakkor az 1038/2016. (II.10) Korm. határozatban e fejlesztési célra a 2016-os évre bruttó 250 millió forintot tervezésre nevesített a Kormány.

Ahhoz, hogy az IMCS terveztetési folyamata a kormányhatározatnak megfelelően még idén elindulhasson, szükséges a Támogatási Szerződés megkötése.

Az előterjesztés mellékletei a terjedelmükre való tekintettel elektronikusan kerülnek kiküldésre. Elérhetősége: www.szombathely.hu/Közgyűlés/e-Közgyűlés/2016.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2016. április „       ”

/: Dr. Puskás Tivadar :/

Határozati javaslat

……../2016. (IV. 20.) Kgy. sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Szent Márton Terv II. és III. ütemével kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést és a következő döntéseket hozta:

1./ 	A Közgyűlés az előterjesztésben részletezett és a tervezők által bemutatott alábbi fejlesztési koncepciókat elfogadja és továbbdolgozásra javasolja.

Szent Márton Terv II. ütem:

- Szent Márton utca és környezetének rehabilitációja, Szent Márton út északi oldal térfelújítása

- Járdányi Paulovics István Romkert további fejlesztése

- Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ (MMIK) épületének és környezetének fejlesztése

Szent Márton Terv III. ütem:

- Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása.

2./	A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban elfogadott koncepciók megtervezéséhez és a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.

3./ 	A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ (MMIK) épületének és környezetének fejlesztése érdekében az ingatlan Önkormányzati tulajdonba vételét ismételten kezdeményezze a Modern Városok Programmal összefüggésben.

Felelős:    	Dr. Puskás Tivadar polgármester

Illés Károly alpolgármester

Dr. Károlyi Ákos jegyző

(A végrehajtásért felelős:

Szakály Szabolcs, Városfejlesztési és Projekt Kabinet vezetője

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője)

Határidő:	1. pont: azonnal

2. pont: folyamatosan

3. pont 2016. május 31.