ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. június 9-i ülésére

Javaslat a TOP-6.7.1-15 „Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja” című pályázati felhívással kapcsolatos döntések meghozatalára

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 298/2015. (VIII.31.) Kgy. sz. határozatában hagyta jóvá Szombathely Megyei Jogú Város Integrált Területi Programját (ITP). Az ITP tartalmazza  az 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozatban Szombathely számára allokált 14,53 milliárd forint keretösszegre tervezett, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) finanszírozásával megvalósítható fejlesztéseket 2014-2020 között.

Az ITP-ben rögzített fejlesztési elképzelések a TOP keretében megjelenő pályázati felhívások alapján, az azokra benyújtott pályázatok támogatása útján valósíthatóak meg, egyedi projektek mentén.

2015. december 18-án jelent meg a TOP-6.7.1-15, „Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja” című pályázati felhívás. A felhívásban 445 millió forint biztosított fejlesztésekre.

A pályázati felhívás célja a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeken koncentráltan megnyilvánuló társadalmi - fizikai - gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. A beavatkozások alapját az érintett városrészek lakófunkciójának erősítése, meglévő funkcióinak bővítése, fejlesztése, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása képezi.

Az infrastrukturális beavatkozásokat a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi, közösségfejlesztési, antidiszkriminációs és közbiztonsági programok egészítik ki, amelyeket a TOP-6.9.1-15 „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című pályázati forrás finanszíroz.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata felkérte a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft-t a pályázat előkészítésére és a koncepcionális javaslat összeállítására, amely alapján a projekt Konzorciumi tagjainak költségvetése a következő:

| Konzorciumi tagok megnevezése | Konzorciumi tagra jutó elszámolható támogatás |
| --- | --- |
| SZMJV Önkormányzata | 376 214 853 |
| Lakófunkciót erősítő tevékenység: szociális bérlakások felújítása, komfortosítása, energiahatékonyság javítással egybekötve. | 139 057 500 |
| Alsóhegyi u.- Nagyvárad u. – Brenner T. krt. közpark, játszótér bővítése, fejlesztése | 10 472 964 |
| Szalézi tér sétányának felújítása, a Jáki út – Jászi Oszkár utca által határolt köztér zöldfelületének megújítása | 4 800 000 |
| Buszöböl kialakítása (Brenner T. krt., iskola előtt) | 5 000 000 |
| Szigligeti utca, Táncsics M. u. – Brenner T. krt. közötti szakaszának teljes felújítsa | 150 000 000 |
| Nárai u. 1. sz. alatti ingatlan felújítása | 5 000 000 |
| Projekt előkészítési költségek | 26 750 000 |
| Egyéb költségek (műszaki ellenőr, projektmenedzsment, nyilvánosság) | 35 134 389 |
| Szombathelyi Evangélikus Egyházközség | 33 785 147 |
| Kápolna felújítása | 27 785 147 |
| Kertfelújítás | 6 000 000 |
| Szent Quirin Szalézi Plébánia | 35 000 000 |
| Templom előtti lépcsősor felújítása, bejárat akadálymentesítése | 35 000 000 |
| Összesen | - 000 000 |

A tervezett projekt keretében a következő indikátorértékek teljesülnek:

| Indikátor megnevezése | Mérték- egység | Vállalt célérték | Megvalósuló célérték |
| --- | --- | --- | --- |
| Helyreállított lakóegységek városi területeken | lakóegység | 23 | 25 |
| Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek | m2 | 64 | 64 |
| Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek | m2 | 2719 | 3351 |
| Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága | személyek | 80644 | 77866 |
| Szociális célú városrehabilitációval érintett akcióterületen élő lakosság száma | fő | 2761 | 2884 |

Az indikátorvállalások megfelelnek az 1562/2015. (VIII.12.) Korm. határozatban Szombathely számára meghatározott kötelező indikátor célértékeknek és az ITP-ben foglaltaknak.

A támogatási kérelem benyújtása május 30-tól augusztus 29-ig lehetséges.

Jelen előterjesztés mellékletét képezi a pályázati felhívásnak megfelelően elkészített koncepcionális javaslat a programok megvalósítására vonatkozóan, valamint a támogatási kérelem benyújtásához szükséges konzorciumi együttműködési megállapodás.

Javaslom a pályázati felhívásnak megfelelően véglegesített konzorciumi együttműködési megállapodás Közgyűlés általi elfogadását, továbbá kérem, hogy az ITP keretében kidolgozott pályázat benyújtását a Közgyűlés jóváhagyni szíveskedjen.

Javaslom továbbá felhatalmazni a Gazdasági és Városstratégiai Bizottságot a támogató döntést követően az esetleges módosítások jóváhagyására.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2016. május „       ”

/: Dr. Puskás Tivadar :/

HATÁROZATI JAVASLAT

…../2016. (VI.9.) Kgy. számú határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat a TOP-6.7.1-15 „Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja” című pályázati felhívással kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést megtárgyalta, és a következő döntéseket hozta:

- A Közgyűlés az előterjesztés mellékletét képező, a TOP-6.7.1-15, „Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja” című pályázat megvalósítására vonatkozó koncepcionális javaslatot, valamint a támogatási kérelem benyújtásához szükséges konzorciumi együttműködési megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

- A Közgyűlés felkéri a polgármestert az elfogadott projekt benyújtására.

- A Közgyűlés felhatalmazza a Gazdasági és Városstratégiai Bizottságot, hogy a fentiek szerint elfogadott projekt tartalmában esetlegesen szükséges módosításokat jóváhagyja.

- A Közgyűlés nyertes pályázat esetén felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés aláírására.

- A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyott projekt előkészítésére és végrehajtására vonatkozó szerződéseket a 434/2015. (XII.10) Kgy.sz. határozat 4. pontjának megfelelő eljárásrendben a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft-vel megkösse.

Felelősök:	Dr. Puskás Tivadar polgármester

Illés Károly alpolgármester

Lendvai Ferenc, a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság elnöke

Dr. Károlyi Ákos jegyző

(A végrehajtásért felelős:

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Kabinet vezetője)

Határidő: 	1. pont: azonnal

2. pont: 2016. augusztus 29.

3. pont: támogató döntését követő Gazdasági és Városstratégiai Bizottság

4. pont: támogató által meghatározott időpont

5. pont: támogatási szerződés megkötését követően