2016. éVi Üzleti terv

I. félévi értékelése

Szombathely, 2016. szeptember 2.

TARTALOMJEGYZÉK

A részvénytársaság tevékenysége	2

Az elsődleges tevékenységek főbb termelési és értékesítési adatai	3

Bevételek alakulása	4

Költségek, ráfordítások alakulása	7

Eredmény alakulása	10

Fejlesztések, beruházások	11

Beruházási pénzeszközök források szerinti felhasználása	11

A különböző forrásokból megvalósított beruházások megoszlása tevékenységekre	12

Önkormányzatoknak átadásra kerülő beruházások	12

Kiemelt beruházások	12

Megrendelésre végzett építési tevékenység	13

Önkormányzati megrendelésre végzett jelentősebb víziközmű építési-szerelési munkák	14

Hibaelhárítás, eszközfenntartás	15

Eszközfenntartási költségek alakulása	15

Saját kivitelezésben végzett eszközfenntartás	15

Megbízásba adott eszközfenntartás	17

Vízminőség, szennyvíztisztítás, környezetvédelem, ellenőrzés	18

A vízminőség megőrzése érdekében végzett tevékenységek	18

Ivóvízellátás technológiai vonatkozásai	18

KEHOP ivóvízminőség-javító, szennyvízelvezetési és –tisztítási pályázatok	19

Szennyvíztisztító telepek üzemelési körülményei	22

Szombathely-Kőszeg regionális csatornarendszer szennyvíztisztító telepének működése	23

Szennyvíziszap elhelyezés, környezetvédelem	24

Üzemellenőrzés, csatornabírság	25

Hatósági ellenőrzés, szennyvízbírság	25

Létszám- és bérgazdálkodás	25

Pénzügyi helyzet	27

# A részvénytársaság tevékenysége

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban MEKH) a 2013. november 7-én kelt 1970/2013. sz. határozatában adta ki társaságunk részére a víziközmű-szolgáltatói működési engedélyt, amelyet a 2015. február 24-én kelt 649/2015. 1. számú módosító határozatával módosított: a területi hatály tekintetében az új üzemeltetési területekkel (Sárvár, Csénye, Jákfa, Rábapaty ivóvíz ellátás, Sárvár, Rábapaty, Mersevát, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton és Kemenesmihályfa szennyvízelvezetés és –tisztítás), az időbeli hatály tekintetében a 2014. december 31-ig tartó szerződések (Nagyrákos, Őriszentpéter, Szatta, Szalafő, Ispánk ivóvíz ellátás) határozatlan idejűre történő módosításával.

A működési engedély 2. számú módosítási kérelmét – Celldömölk ivóvíz ellátási valamint szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer, továbbá Csörötnek, Oszkó szennyvízelvezetési és –tisztítási rendszerek vonatkozásában – 2015. december 1-jén küldtük meg jóváhagyásra a Hivatal részére. A Hivatal által kért hiánypótlást 2016. március 30-án teljesítettük. A Hivatal a 2016. május 20-tól hatályos 3406/2016. számú határozatával a működési engedélyt módosította

A Vksztv egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 29. § szerint a Hivatal legalább háromévente ellenőrzi a működési engedélyben foglalt feltételeknek való megfelelőséget. A MEKH 2016. július 25-én érkezett végzése szerint társaságunknál 2016. július 18-án indították az átfogó ellenőrzést a 2014. január 1-2015. december 31. közötti időszakra.

Engedélyes tevékenység: ivóvíz termelés, -kezelés és –elosztás; szennyvíz-elvezetés és –tisztítás.

Másodlagos tevékenységek: ipari víz termelés és -szolgáltatás, a fürdőszolgáltatás (Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő üzemeltetése), ipari szolgáltatás, építőipari tevékenység (víz- és csatornahálózat bővítések, hálózati rekonstrukciók, víz- és csatornabekötések), az alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások (csatornamosatás, -kamerázás, laboratóriumi vizsgálatok), valamint alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenységek.

2016. I. félév során társaságunk 207 településen biztosította az ivóvíz ellátást. Üzemeltetett vízművek száma 62, ebből 17 az egy települést ellátó vízmű, a legnagyobb rendszerhez 36 település tartozik.

2015. augusztus 25. – 2016. augusztus 6. közötti időszakra Őriszentpéter és 8 őrségi település    4 szennyvízrendszere, illetve Szalafő település 5 szennyvízrendszere tekintetében kapott társaságunk közérdekű üzemeltetésre kijelölést.

2016. I. félévben így 115 település szennyvízelvezetési hálózatát (ebből 10 településen közérdekű üzemeltetőként), 49 szennyvíztisztító telepet - Szentgotthárd valamint Csörötnek és térsége (9 település) szennyvizének tisztítása Ausztriában, Szalafő településen pedig 5 szennyvíztisztító telep működik-, valamint egy üdülőtelep (Hosszúpereszteg-Szajk) részlegesen kiépített szennyvízelvezetését és –tisztítását üzemeltettük.

# Az elsődleges tevékenységek főbb termelési és értékesítési adatai

2016. I. félév felhasználási adatai a leolvasásoknak megfelelően a havonta leolvasott felhasználóhelyek esetében január-június, míg a 6 havonta leolvasott fogyasztóhelyek esetében előző év október-novembertől tárgyév április-májusig tartó leolvasási időszak adatait tartalmazzák.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ezer m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | 2015. I.félév tény |  |  | 2016. évi terv |  | 2016. I.félév tény |  | tény/ bázis % |  | tény-bázis eltérés |  | tény/ terv % |  |
| Ivóvíz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| termelés |  | 7 010 | 14 294 |  | 7 005 |  | 99,9% |  | -5 |  | 49,0% |  |  |
| értékesítés |  | 5 098 | 10 683 |  | 5 207 |  | 102,1% |  | 109 |  | 48,7% |  |  |
| Szennyvíz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| elvezetés (számlázott) |  | 4 430 | 9 479 |  | 4 679 |  | 105,6% |  | 249 |  | 49,4% |  |  |
| tisztítás |  | 7 404 | 13 612 |  | 7 321 |  | 98,9% |  | -83 |  | 53,8% |  |  |

Az I. félévben az ivóvíz termelés 7005 em3, az éves terv 49 %-a, a 2015. I. félévi termeléstől minimálisan, 5 em3-rel tér el.

A leolvasott, kiszámlázott ivóvíz értékesítés 5 207 em3, a tervhez képest 48,7 %.

A szolgáltatási mennyiségek a II. félévben több év átlagát tekintve mintegy 5 %-kal haladják meg az I. félév adatait, tehát a tervhez viszonyított teljesítés megfelel az utóbbi évek tendenciájának.

Az összes ivóvíz értékesítés 2015. I. félévhez képest 102,1 %.

A sárvári rendszerek bázis időszaki adata a 2015. január 1-jei csatlakozás és az I. félévi leolvasási időpontok között átlagosan 5 hónap, 2016. I. félévben 6 hónap adatait tartalmazzák, a növekedés 21,9 %. E rendszerek nélkül vizsgálva az értékesítési adatokat, a mennyiségi növekedés     0,3 %, 16 em3.

A számlázott szennyvízelvezetés és –tisztítás mennyisége 4 679 em3, a tervhez képest 49,4 %.

A számlázott szennyvízelvezetés és –tisztítás mennyisége 2015. I. félévhez képest 105,6 %.

Az ivóvíz értékesítés adatainál írtaknak megfelelően Sárvár szennyvízelvezetési és –tisztítási rendszeren számlázott szennyvízmennyiség a 2015. I. félévhez képest 16,7 %-kal növekedett. Csörötnek szennyvízrendszer üzemeltetését társaságunk 2014. december 30-tól végzi, bázis adata szintén 6 hónapnál rövidebb időszakra vonatkozik, így a növekedés 33,7 %. A 2015. augusztus 25-től társaságunknál közérdekű üzemeltetésben lévő őrségi szennyvízrendszerek 2016. I. félévi adatát is – az összehasonlíthatóság miatt, miután nincs bázis adata - figyelmen kívül hagyva, a társaság eredeti üzemeltetési területén a bázis időszakhoz képest 2,4 % a növekedés.

A szennyvíztisztító telepeken mért tisztított szennyvíz mennyisége az időarányos tervnél 3,8 %-kal magasabb, az elmúlt év hasonló időszakában mért mennyiséghez képest 1,1 %-kal kevesebb.

# Bevételek alakulása

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ezer Ft |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megnevezés |  |  | 2015. I. félév korr. tény |  |  |  | 2016. év terv |  |  | 2016. I. félév korr. tény |  |  |  | korr. tény/ bázis | korr tény/ terv |  |  |
| Ivóvíz szolgáltatás |  |  |  |  | 1 370 835 |  |  | 2 829 400 |  |  | 1 372 944 |  |  |  | 100,2% | 48,5% |  |  |
| Szennyvíz elvezetés és -tisztítás |  |  |  |  | 1 472 875 |  |  | 3 100 400 |  |  | 1 526 000 |  |  |  | 103,6% | 49,2% |  |  |
| Elsődleges tevékenységek összesen |  |  |  |  | 2 843 710 |  |  | 5 929 800 |  |  | 2 898 944 |  |  |  | 101,9% | 48,9% |  |  |
| Ipari víz szolgáltatás |  |  |  |  | 1 151 |  |  | 5 000 |  |  | 1 943 |  |  |  | 168,8% | 38,9% |  |  |
| Fürdőszolgáltatás és kiegészítő tevékenység |  |  |  |  | 59 824 |  |  | 44 078 |  |  | 40 589 |  |  |  | 67,8% | 92,1% |  |  |
| Építőipari tevékenység |  |  |  |  | 101 684 |  |  | 792 835 |  |  | 183 069 |  |  |  | 180,0% | 23,1% |  |  |
| önkorm. víziközművek ép. szer.munkák |  |  |  |  | 35 633 |  |  | 760 140 |  |  | 109 659 |  |  |  | 307,7% | 14,4% |  |  |
| egyéb építőipari munkák |  |  |  |  | 66 051 |  |  | 32 695 |  |  | 73 410 |  |  |  | 111,1% | 224,5% |  |  |
| Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb szolg. |  |  |  |  | 29 311 |  |  | 54 100 |  |  | 29 048 |  |  |  | 99,1% | 53,7% |  |  |
| Alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenység |  |  |  |  | 31 523 |  |  | 63 500 |  |  | 31 960 |  |  |  | 101,4% | 50,3% |  |  |
| Másodlagos tevékenységek összesen |  |  |  |  | 223 493 |  |  | 959 513 |  |  | 286 609 |  |  |  | 128,2% | 29,9% |  |  |
| Belföldi értékesítés nettó árbevétele |  |  |  |  | 3 067 203 |  |  | 6 889 313 |  |  | 3 185 553 |  |  |  | 103,9% | 46,2% |  |  |
| Exportértékesítés nettó árbevétele |  |  |  |  | 10 576 |  |  | 15 000 |  |  | 3 832 |  |  |  | 36,2% | 25,5% |  |  |
| Egyéb bevételek |  |  |  |  | 33 288 |  |  | 156 962 |  |  | 59 522 |  |  |  | 178,8% | 37,9% |  |  |
| ebből: csatornabírság |  |  |  |  | 0 |  |  | 662 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0,0% |  |  |
| ebből: Számviteli trv. változása miatt |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 100 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0,0% |  |  |
| Üzemi (üzleti) bevétel |  |  |  |  | 3 111 067 |  |  | 7 061 275 |  |  | 3 248 907 |  |  |  | 104,4% | 46,0% |  |  |
| Pénzügyi műveletek bevétele |  |  |  |  | 6 264 |  |  | 12 000 |  |  | 2 973 |  |  |  | 47,5% | 24,8% |  |  |
| Szokásos vállalkozási bevétel |  |  |  |  | 3 117 331 |  |  | 7 073 275 |  |  | 3 251 880 |  |  |  | 104,3% | 46,0% |  |  |
| Bevételek összesen |  |  |  |  | 3 117 331 |  |  | 7 073 275 |  |  | 3 251 880 |  |  |  | 104,3% | 46,0% |  |  |
|  |  | Tevékenység |  |  |  | Korrekció összege (eFt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ivóvíz szolgáltatás* |  |  |  |  |  |  | 257 526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szennyvíz elvezetés és -tisztítás* |  |  |  |  |  |  | 278 986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatás |  |  |  |  |  |  | 923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenység |  |  |  |  |  |  | -17 373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520 062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Júliusi és augusztusi fizetési határidejű számlákból az időszakot érintő árbevétel.

Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás árbevételének időbeli elhatárolására év végén az időszakos elszámolás számviteli szabályai szerint, az időszak reális árbevételének meghatározása miatt kerül sor. Az évközi adatokat a reális értékelés érdekében szintén korrigálni szükséges. A korrekció a júliusban esedékes fizetési határidejű, I. félévre vonatkozó lakossági és nem lakossági számlák számított értékét tartalmazza.

A két fő tevékenység együttes korrigált árbevétele 2 899 mFt.

Az ivóvíz szolgáltatás korrigált árbevétele az éves tervhez képest 48,5 %, a mennyiségi értékesítési terv időarányos teljesítésével megegyezően 1,5 %-os elmaradást mutat a tervtől.  Az összes vízfogyasztás több mint felét kitevő, 6 havonta leolvasott lakossági felhasználóhelyek leolvasása április-május hónapokban történik, a nyári hónapok fogyasztása a II. féléves számlákban jelenik meg, amelyek – az elmúlt évek mennyiségi adata alapján - átlagosan 5%-kal magasabbak az I. félévnél.

Szennyvízelvezetés és –tisztítás korrigált árbevétele 49,2 %-os mértékű az éves tervhez képest az           I. félévben. A számlázott mennyiség a közérdekű üzemeltetési területen (Őrség) a vizsgált időszakban 32,7 %-on teljesült. A tervezett számlázott mennyiségek esetében a Sárvári Üzemmérnökség területén 2,9 %-os az elmaradás a tervtől, a Szombathelyi és Körmendi Üzemmérnökség területén a mennyiség a tervezettnek megfelelően alakult 2016. I. félévben.

A két elsődleges tevékenység árbevétele az értékesítés nettó árbevételéből 91 %-ot tesz ki.

Ipari víz árbevétel terv teljesítése 38,9 % (1,9 mFt )

Fürdőszolgáltatás és kiegészítő tevékenységei árbevétele 40 589 eFt, teljesítés 92,1 %. Az uszoda beruházási munkálatainak pontos kezdési dátuma tervezéskor még nem volt ismert, ezért a fürdőszolgáltatás árbevételének tervezésekor az uszoda esetében 6 hónappal számoltunk. A beruházási munkálatok 2016.II.negyedévében megkezdődtek, az uszoda 2016. június 19-én bezárt.

A fürdővendégek száma 2016. I. félévben 75 ezer fő, amely 22,7 %-os csökkenést mutat az előző év hasonló időszakának 97 ezer belépésszámához képest.  Az iskolai úszásoktatás területén az elmúlt évben folyamatos átalakulás volt tapasztalható. Az átrendeződéseknek köszönhetően az önkormányzati iskolai belépések száma (1 669 belépéssel) nőtt a bázis időszakhoz képest (index 112,8 %). Az iskolai belépések között - az önkormányzat által finanszírozottakon túl – a vizsgált időszakban az Élelmiszeripari SZKI, a városi gyógyúszás, valamint az Aranyhíd Iskola középiskolai úszásoktatás belépéseit tartjuk nyilván, melyeket a KLIK finanszíroz.

Az egyesületi belépések száma 2016. I. félévben növekedést mutat (2015. év 17 808 belépés,  2016. 19 361 belépés, index 108,7%).

A VÍZMŰ SC belépései 2015. szeptemberétől – fizetési problémák miatt – utólagos elszámolás helyett a pénztárban megvásárolható sportbérlettel történnek. 2016. I. félévében 1284 db bérletet vásároltak, ami 12 840 db belépésnek felel meg. A belépések száma - taglétszám csökkenése, valamint az edzések átszervezése miatt – jelentős csökkenést (- 6 950 belépés) mutat az előző év hasonló időszakához képest.

Az első 6 hónapban 3 969 felnőtt belépő eladás történt 2015. I. félév 5 307 db eladásához képest (index 74,8 %). A diák-nyugdíjas jegyből 2016. I. félévben 2 546 db-ot értékesítettünk a tavalyi    4 096 darabbal szemben (index 62,2 %). Az értékesített gyerekjegyek száma a vizsgált időszakban  3 050 db, amely a 2015. I. félévi 4 601 darabhoz képest az eladások számának csökkenését mutatja (index 66,3 %). A korábban - gazdasági társaságok részére - bevezetett mennyiségi kedvezményt biztosító bérlet kedvező fogadtatásra talált, 2015. és 2016. I. félévében is 40-40 db felnőtt 30 alkalmas bérletek eladási számának növekedését eredményezte (index 137,8%). Az úszójegyes forgalmunk az első hat hónapban 1 478 db, az előző évben értékesített 1 651 db napijeggyel szemben (index 89,5 %).

Az eszközhasznosítás árbevétele 2016. I. félévben 6 721 e Ft (70,5%), amely összeg tartalmazza a - 2016. márciusában megszűnt - nappali kórház bérleti szerződés szerint megfizetett gyógyvíz, villamos energia, fűtés és vízmelegítés költségét. A vegyes használatú épület szobái 2016. I. félévében bérleti szerződés keretében kiadásra kerültek, az ebből származó bevétel szintén az eszközhasznosítás árbevételét növelte.

A megrendelésre végzett építőipari tevékenység árbevétele 183 069 eFt, a teljesítés 23,1 %.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján a bérleti-üzemeltetési szerződés keretében üzemeltetett víziközművek fejlesztését a víziközmű-szolgáltató kizárólag a víziközmű-üzemeltetési jogviszonytól elkülönülten, önálló vállalkozási szerződés alapján végezheti.

Az önkormányzati víziközművek építési-szerelési munkáinak bevétele 109 659 eFt. 606 388 eFt értékben elrendelt munkák folyamatban vannak, ezek számlázása a következő időszakban várható.

Egyéb megrendelésekre végzett építés árbevétele 73 410 eFt, amely összeg a víz- és csatorna-bekötésekkel összefüggő munkák árbevételét és az egyéb megrendelésre végzett építőipari munkák árbevételét tartalmazza.

Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások árbevétele 29 048 eFt, teljesítése 53,7%.

A megrendelésre végzett laboratóriumi vizsgálatok teljesítése 51,6 %, 15 488 eFt.  2016. I. félévben nőtt az egyéni megkeresések száma.

A megrendelésre végzett csatornamosatás, dugulás elhárítás bevétele 1 315 eFt,  6,2 %-kal maradt el a tervezett értéktől.

A megrendelésre végzett csatorna kamerázás árbevétele 595 eFt, teljesítés 23,8 %.

A szippantott szennyvizek fogadásának árbevétele 15,5 %-kal, 2 093 eFt-tal haladta meg az időarányos tervet.

Alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenységekből származó bevétel  31 960 eFt, teljesítés 50,3%.

Legjelentősebb tétele a bérbeadott eszközök bevétele. A korrigált árbevétel nagysága 30 336 eFt, teljesítés 57,6%. A bérbeadott eszközök bevétele internet- és telefonszolgáltatókkal kötött megállapodások alapján víztornyok illetve URH tornyok bérbeadásából származó bevétel, illetve épület bérbeadásból származó bevétel.

Exportértékesítés árbevétele 3 832 eFt, a Magyarországról származó szennyvízből a jennersdorfi szennyvíztisztítás során keletkező szennyvíziszap visszaszállításának fuvarköltségét tartalmazza, amelyet az osztrák fél megtérít.

Egyéb bevételek 59 522 eFt, teljesítés 37,9 %.

2016. évtől a számviteli törvény változása miatt az egyéb bevételek között, külön soron kerülnek feltüntetésre a korábban rendkívüli bevétel soron szereplő tételek is, amelyek értéke 2016. I. félévben 31 992 eFt.

Tárgyi eszköz értékesítés árbevétele 115 eFt.

A számviteli törvény előírásainak megfelelően az egyéb bevételek között kerül elszámolásra a fejlesztési célú átvett pénzeszközökből megvalósított beruházások amortizációjával megegyező bevétel 17 353 eFt értékben.

A kapott bírság, kamat összege 2 021 eFt.

Költségvetéstől kapott támogatás, juttatás soron került feltüntetésre -5 485 eFt, amely Hegyhátszentjakab valamint Csörötnek és 8 település víz- és csatornaszolgáltatás állami költségvetési forrásból történő támogatásra elnyert pályázati összeg elszámolását tartalmazza.

Pénzügyi bevételek 2 973 eFt, teljesítés 24,8 %. 2016. I. félévben a pénzügyi bevételek értéke a szabad pénzeszközök kamataiból származó bevételt (2 698 eFt) és a devizában érkezett számla kiegyenlítésekor keletkezett árfolyam nyereséget  (275 eFt) tartalmazza.

Az I. félév korrigált összes bevétele 3 251 880 e Ft, a tervezett összeg 46 %-a.

# Költségek, ráfordítások alakulása

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ezer Ft |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | 2015. I. félév korr. tény |  |  | 2016. évi terv |  | 2016. I. félév korr. tény |  |  |  | korr. tény/ bázis |  |  |  | korr tény/ terv |  |  |  |  |
| Anyagköltség |  | 267 141 | 719 780 |  | 314 340 |  |  |  | 117,7% |  |  |  | 43,7% |  |  |  |  |  |
| Energiaköltség |  | 375 950 | 728 304 |  | 362 037 |  |  |  | 96,3% |  |  |  | 49,7% |  |  |  |  |  |
| villamos energia |  | 263 822 | 537 163 |  | 267 815 |  |  |  | 101,5% |  |  |  | 49,9% |  |  |  |  |  |
| földgáz |  | 53 783 | 81 241 |  | 43 689 |  |  |  | 81,2% |  |  |  | 53,8% |  |  |  |  |  |
| üzemanyag |  | 46 540 | 106 000 |  | 49 088 |  |  |  | 105,5% |  |  |  | 46,3% |  |  |  |  |  |
| egyéb energia |  | 11 805 | 3 900 |  | 1 445 |  |  |  | 12,2% |  |  |  | 37,1% |  |  |  |  |  |
| Igénybevett szolgáltatások |  | 671 926 | 1 776 017 |  | 755 965 |  |  |  | 112,5% |  |  |  | 42,6% |  |  |  |  |  |
| üzemeltetett eszközök haszn.díja |  | 381 488 | 821 860 |  | 402 374 |  |  |  | 105,5% |  |  |  | 49,0% |  |  |  |  |  |
| idegen fenntartás |  | 54 644 | 136 500 |  | 48 814 |  |  |  | 89,3% |  |  |  | 35,8% |  |  |  |  |  |
| szennyvíztisztítás bérmunka díja |  | 63 954 | 130 620 |  | 71 417 |  |  |  | 111,7% |  |  |  | 54,7% |  |  |  |  |  |
| szennyvíziszapelhelyezés |  | 23 366 | 81 200 |  | 30 697 |  |  |  | 131,4% |  |  |  | 37,8% |  |  |  |  |  |
| távközlési, postai szolgáltatás |  | 31 645 | 90 700 |  | 40 776 |  |  |  | 128,9% |  |  |  | 45,0% |  |  |  |  |  |
| minőség-ellenőrzés |  | 8 621 | 13 000 |  | 5 738 |  |  |  | 66,6% |  |  |  | 44,1% |  |  |  |  |  |
| egyéb igénybevett szolgáltatás |  | 108 208 | 502 137 |  | 156 149 |  |  |  | 144,3% |  |  |  | 31,1% |  |  |  |  |  |
| Egyéb szolgáltatások |  | 112 280 | 252 881 |  | 132 462 |  |  |  | 118,0% |  |  |  | 52,4% |  |  |  |  |  |
| Eladott áruk, közvetített szolgáltatások |  | 3 114 | 5 000 |  | 78 |  |  |  | 2,5% |  |  |  | 1,6% |  |  |  |  |  |
| Anyagjellegű ráfordítás összesen |  | 1 430 411 | 3 481 982 |  | 1 564 882 |  |  |  | 109,4% |  |  |  | 44,9% |  |  |  |  |  |
| Bérköltség |  | 922 921 | 1 878 474 |  | 939 508 |  |  |  | 101,8% |  |  |  | 50,0% |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések |  | 99 005 | 206 656 |  | 103 194 |  |  |  | 104,2% |  |  |  | 49,9% |  |  |  |  |  |
| Bérjárulékok |  | 270 448 | 544 275 |  | 272 138 |  |  |  | 100,6% |  |  |  | 50,0% |  |  |  |  |  |
| Személyi ráfordítás összesen |  | 1 292 374 | 2 629 405 |  | 1 314 840 |  |  |  | 101,7% |  |  |  | 50,0% |  |  |  |  |  |
| Értékcsökkenési leírás |  | 180 113 | 383 300 |  | 218 848 |  |  |  | 121,5% |  |  |  | 57,1% |  |  |  |  |  |
| Egyéb ráfordítások |  | 297 139 | 714 123 |  | 335 573 |  |  |  | 112,9% |  |  |  | 47,0% |  |  |  |  |  |
| ebből: iparűzési adó |  | 46 816 | 94 225 |  | 46 025 |  |  |  | 98,3% |  |  |  | 48,8% |  |  |  |  |  |
| közművezeték adó |  | 197 982 | 406 358 |  | 203 858 |  |  |  | 103,0% |  |  |  | 50,2% |  |  |  |  |  |
| Számviteli trv. változása miatt |  | 0 | 80 100 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0% |  |  |  |  |  |
| Üzemi (üzleti) ráfordítások összesen |  | 3 200 037 | 7 208 810 |  | 3 434 143 |  |  |  | 107,3% |  |  |  | 47,6% |  |  |  |  |  |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai |  | 1 048 | 10 000 |  | 273 |  |  |  | 26,0% |  |  |  | 2,7% |  |  |  |  |  |
| Szokásos vállalk.költségek és ráford. |  | 3 201 085 | 7 218 810 |  | 3 434 416 |  |  |  | 107,3% |  |  |  | 47,6% |  |  |  |  |  |
| Költségek és ráfordítások összesen |  | 3 201 085 | 7 218 810 |  | 3 434 416 |  |  |  | 107,3% |  |  |  | 47,6% |  |  |  |  |  |
| Költség korrekciók |  |  |  |  |  |  | Korrekció összege (eFt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Villamos energia (I. félévre vonatkozó számlák és számított fogyasztás) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 276 |  |  |  |  |  |  |  |
| Földgáz, üzemanyag (I. félévre vonatkozó számlák alapján és számított fogyasztás) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 842 |  |  |  |  |  |  |  |
| Üzemelt. eszk. haszn. díja (még be nem érk. I. félévre vonatkozó haszn. díj szlák) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 427 214 |  |  |  |  |  |  |  |
| Idegen fenntartás (június hónapra vonatkozó számlák) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Szentgotthárdi bérmunkadíj (II. negyedévi számla) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Szennyvíziszapelhelyezés (június havi számlák és számított tételek) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 218 |  |  |  |  |  |  |  |
| Távközlési, postai szolgáltatás (június havi számlák) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 111 |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb igénybevett szolg. (I. félévre vonatkozó számlák és számított tételek pl. hirdetés, reklámkg, biztonsági őrzés, takarítás, könyvvizsgálat) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 525 |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb szolgáltatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3 921 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bér, járulék, személyi jellegű egyéb ráf. (bérköltség és jár. időarányosra korr.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 895 |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb ráfordítások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 652 |  |  |  |  |  |  |  |
| Összesen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 729 029 |  |  |  |  |  |  |  |

Anyagköltség

Mértéke 314 340 eFt (43,7 %  teljesítési szint)

- Technológiai anyagfelhasználás:

- - az ivóvíz kezelésnél 36,2 %-os szintet ért el az üzleti tervhez képest a vizsgált időszakban. A vegyszer felhasználás csökkenéséhez hozzájárult, hogy Váton, Pápocon és Szarvaskenden módosult a vegyszerfelhasználás.

- - szennyvíztisztítás, komposztálás technológiai anyagfelhasználása 46 081 eFt, 48,5%-on teljesült.

- A kevesebb vegyszer felhasználás okai: a kedvezőbb időjárási körülmények valamint egy új, magasabb hatóanyagú vegyszer alkalmazása.

- - fürdő szolgáltatás technológiai anyagfelhasználása 1 648 eFt a vizsgált időszakban.

Ipari szolgáltatás anyagfelhasználása 30 eFt (25%), amely összefüggésben van az ipari szolgáltatás árbevételének tervezett összegétől való elmaradással.

Saját kivitelezésben végzett eszközfenntartás anyagköltsége 145 320 eFt, 49,7 %-on teljesült az éves üzleti tervhez viszonyítva.

Rezsi anyagok értéke 2016. I. félévben 30 439 eFt (63,4%). Tartalmazza a munkavédelmi előírásoknak megfelelően alkalmazott védőoltások és munkavédelmi szemüvegek beszerzési költségét, továbbá a laboratóriumban az egyes megváltozott vizsgálati módszerekhez kapcsolódó eszköz beszerzéseket is.

Építőipar anyagköltsége a tevékenység teljesítéséhez kapcsolódóan 31,3 %-os teljesítésen áll, mértéke 81 870 eFt. Értéke tartalmazza a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján, önálló vállalkozási szerződéssel végzendő, bérleti-üzemeltetési szerződés keretében üzemeltetett víziközművek fejlesztésének anyagköltségét.

Nyomtatványok, szakkönyvek, folyóiratok költsége 5 337eFt, 53,4%-on teljesült az éves üzleti tervhez viszonyítva.

Energia költség az adott időszakra vonatkozó, a számviteli zárást követően érkezett számlákkal és a becsült fogyasztásokkal korrigálva 362 037 eFt (49,7%)

Villamos energia költsége az éves tervhez mérten 49,9 %-on teljesült a tárgyidőszakban, mértéke    267 815 eFt:

- Ivóvíztermelés és -szolgáltatás ágazat által felhasznált villamos energia mennyisége 1,3 %-kal alacsonyabb a terv időarányos részéhez képest. A vízszolgáltatás villamos energia felhasználása a víztermelés növekedésével párhuzamosan 42 MWh-val emelkedett a bázisidőszakhoz képest.

- Szennyvízelvezetés és -tisztítás villamos energia felhasználása 57,82 %-on teljesült. A villamos energia felhasználás bázisévhez képest 140 MWh-val nőtt, amelyből a közérdekű üzemeltetésben átvett rendszerek (Őrségi rendszerek) villamos energia felhasználása 270 MWh volt.

Üzemanyagköltség, egyéb energia korrigált értéke 50 533 eFt, 45,9 %, a tervezetthez képest kedvezőbb.

Földgáz költség a terv időarányos szintjéhez képest 3,8 %-kal magasabb, mértéke 43 689 eFt.

Igénybevett szolgáltatások értéke 755 965 eFt (42,6%)

Jelentősebb tételei:

Az önkormányzati tulajdonú ivóvíz- és szennyvízrendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó használati díjak korrigált értéke 402 374 eFt.

Idegen fenntartás költsége a későn érkezett számlákkal korrigálva 35,8%, értéke 48 814 eFt. Az elmaradás fő oka a közmű műtárgyak idegen fenntartásának 28,5 %-os teljesítése, amely azzal magyarázható, hogy több, nagyobb értékű fenntartási munka a második félévben kerül megvalósításra.

A saját kivitelezésben végzett eszközfenntartás mértéke 523 815 eFt a tárgyidőszakban, teljesítés 59,1 %. Az üzemmérnökségek az I. félévben az éves költségkeret 59,7 %-át (411 873 eFt) használták fel.

Az Uszoda és Termálfürdő a létesítmény üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő villamos, gépészeti, lakatos karbantartási munkákat, illetve az esetlegesen felmerülő meghibásodások javítását végzi el, I. féléves költség 3 887 eFt, 77,7 %. (Az uszoda karbantartási költségeinek tervezéskor fél évet vettünk figyelembe)  A Fenntartási és Építési Üzem által az Rt. eszközein végzett karbantartások, javítások (vízmérő javítások, búvár- és szennyvíz szivattyúk javítása, gépészeti és lakatosmunkák, villamos, automatikai és irányítástechnikai javítások) I. féléves költsége 95 261 eFt (57,7%)

A gépjárművek, munkagépek javításának költsége 2016. I. félévben 12 794 eFt (49,2%).

Szentgotthárd és Csörötnek szennyvíztisztítás bérmunkadíj költsége 71 417 eFt, az éves terv 54,7 %-a. Mértékét a II. negyedévre vonatkozó, a számviteli zárást követően érkezett számla mértékével korrigáltan vettük figyelembe.

A szennyvíziszap elhelyezés költsége korrekcióval időarányosan 37,8 %-on teljesült, mértéke    30 697 eFt.

A kis telepekről történő iszapszállítás elsősorban saját autóval történik. Szentgotthárdról, valamint Csörötnek és térségéből a Heiligenkreuz-ban (Ausztria) történő tisztítás után keletkező szennyvíziszapot hulladék-behozatali engedéllyel, visszaszállítást követően mezőgazdasági területeken helyezzük el. 2016. I. félévben a Müllex-Körmend Kft. által elszállított szennyvíziszap  Körmendről 550 t, Bajánsenye szennyvíztisztító telepről 25t volt.

A komposztáló telepről a vizsgált időszakban keletkezett komposzt túlnyomó részét a gazdák szállították és helyezték el, ez társaságunknál költséget nem jelentett.

Távközlés, postai szolgáltatás értéke 2016. I. félévben 40 776 eFt, a tervezett érték 45%-a.

Ebből a számlaküldemény, archiválás költsége tárgyidőszakban 9 997 eFt volt. A júniusban kiküldött részszámlák és elszámoló számlák postaköltsége júliusban jelentkezik, ezért az I. félévben alacsonyabb költségszint tapasztalható a terv időarányos részéhez mérten

Minőség-ellenőrzés költsége a korrekciós tételek figyelembe vételével 5 738 eFt (44,1%)

Egyéb igénybevett szolgáltatás 156 149 eFt, 31,1 %-os szintet ért el a tervhez képest.

Főbb tételei 133 315 eFt-ot tesznek ki. Jelentős tétele az építőipari szolgáltatások igénybevétele 15,3 %-on teljesült, amely összefüggésben van az építőipari tevékenység árbevételének alakulásával.

Köztisztasági díjak	12 537 eFt

Szakértői díjak	8 624 eFt

Informatika	25 892 eFt

Hirdetés, reklámköltség	25 078 eFt

Oktatás, továbbképzés	1 691 eFt

Biztonsági őrzés	  7 956 eFt

Takarítás	  9 420 eFt

Építőipari szolg.igénybevétele	  36 409 eFt

Munkaruha bérlet	 2 459 eFt

Könyvvizsgálat                             	 1 524 eFt

Tagsági díjak 	1 725 eFt

Összesen	133 315 eFt

Egyéb szolgáltatások költsége 52,4 %-on teljesült, mértéke 132 462 eFt.

A vízkészlet járulék 28 786 eFt, a 4,5 Ft/m3 mértékű alapdíj 2016. évben nem változott.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére – a bevallott felhasználói egyenérték alapján – 2016. I. félévben fizetendő felügyeleti díj 19 979 eFt.

Posta Elszámoló Központ csekkelszámolás és bank költsége 59 094 eFt, amely összeg tartalmazza a pénzügyi tranzakciós illeték valamint a számlák postázási költségét.

Gépjármű és vagyonbiztosítás együttesen 10 496 eFt (50,3%).

Hatósági díjak, illetékek 14 107 eFt, mely 6,4%-kal magasabb az időarányos tervezett értéknél.

Eladott áruk, közvetített szolgáltatások értéke 78 eFt.

Személyi ráfordítások

Bérköltség és a hozzá kapcsolódó járulékok és adók korrigálva az időszaknak és egyes adók esetében a megfizetett, I. félévre vonatkozó előlegeknek megfelelően 1 314 840 eFt.

Értékcsökkenési leírás a tervezett 57,1 %-a, mértéke 218 848 eFt, amely a működtető vagyon, a rendszerfüggetlen víziközmű elemek és egyéb vagyon után elszámolt értékcsökkenést tartalmazza.

Egyéb ráfordítások 335 573 eFt (teljesítési szint 47%)

Az önkormányzatokkal elszámolandó iparűzési adót (46 025 eFt), az innovációs járulékot     (8 150 eFt) valamint a környezetterhelési díjat (23 050 eFt) a 2016. év I. félévre vonatkozó előleg mértékének megfelelően állítottuk be.

Közműadó mértéke a vizsgált időszakra vonatkozóan 203 858 eFt.

Támogatások tárgyidőszakban a szakszervezet részére KSZ alapján biztosított összeget tartalmazzák (880 eFt)

Pénzügyi műveletek ráfordítása 273 eFt, árfolyamveszteségből ered.

Az I. félév korrigált összes költsége és ráfordítása 3 434 416 eFt, a tervezett összeg 47,6 %-a.

# Eredmény alakulása

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ezer Ft |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tevékenység |  | 2016. év tervezett eredmény |  | 2016.I.félév Összes bevétel |  |  |  | 2016.I.félév Költség és ráfordítás |  | 2016.I.félév Eredmény |  |  |  | Eredmény eltérése az időarányos tervtől |  |  |  |  |
|  | Ivóvíz termelés és -szolg. | -96 634 |  | 1 406 949 |  |  | 1 525 002 |  |  | -118 053 |  |  |  |  | -69 736 |  |  |  |  |
|  | Szennyvízelvezetés és -tiszt. | -104 785 |  | 1 554 164 |  |  | 1 570 652 |  |  | -16 488 |  |  |  |  | 35 905 |  |  |  |  |
|  | Elsődleges tevékenységek | -201 419 |  | 2 961 113 |  |  | 3 095 654 |  |  | -134 541 |  |  |  |  | -33 832 |  |  |  |  |
|  | Ipari víz termelés és -szolg. | 1 473 |  | 1 951 |  |  | 430 |  |  | 1 521 |  |  |  |  | 785 |  |  |  |  |
|  | Fürdő szolgáltatás | -122 708 |  | 40 752 |  |  | 127 163 |  |  | -86 411 |  |  |  |  | -25 057 |  |  |  |  |
|  | Építőipari tevékenység* | 108 904 |  | 183 735 |  |  | 107 594 |  |  | 76 141 |  |  |  |  | 21 689 |  |  |  |  |
|  | Alaptev.-hez kapcs. egyéb szolg. | 29 548 |  | 29 156 |  |  | 27 978 |  |  | 1 178 |  |  |  |  | -13 596 |  |  |  |  |
|  | Alaptev.-en kívüli egyéb tev. | 53 877 |  | 32 200 |  |  | 656 |  |  | 31 544 |  |  |  |  | 4 606 |  |  |  |  |
|  | Másodlagos tevékenységek | 71 094 |  | 287 794 |  |  | 263 821 |  |  | 23 973 |  |  |  |  | -11 574 |  |  |  |  |
|  | Üzemi (üzleti) tevékenység | -130 325 |  | 3 248 907 |  |  | 3 359 475 |  |  | -110 568 |  |  |  |  | -45 406 |  |  |  |  |
|  | Pénzügyi műveletek | 2 000 |  | 2 973 |  |  | 273 |  |  | 2 700 |  |  |  |  | 1 700 |  |  |  |  |
|  | Szokásos vállalkozási tev. | -128 325 |  | 3 251 880 |  |  | 3 359 748 |  |  | -107 868 |  |  |  |  | -43 706 |  |  |  |  |
|  | Adózás előtti eredmény | -128 325 |  | 3 251 880 |  |  | 3 359 748 |  |  | -107 868 |  |  |  |  | -43 706 |  |  |  |  |
| *saját részre végzett építési tevékenységet is tartalmazza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Az összes korrigált bevétel és a saját előállítású eszközök értéke, valamint a költségek, ráfordítások különbözeteként az eredmény 2016. I. félévben – 107 868 eFt, a 2016. évre meghatározott terv időarányos részénél magasabb. Az időarányos tervtől való eltérést az okozza, hogy az I. félév működésből származó összes bevétele 4 %-kal, a működésből eredő összes költség, ráfordítás 2,4 %-kal kevesebb a tervezettnél. Az elmúlt évek mennyiségi adatai alapján a II. félév számláiban megjelenő fogyasztás átlagosan 5 %-kal magasabb az I. félévnél.

Az elsődleges tevékenységek – pénzügyi műveletek eredményét is tartalmazó - együttes eredménye – 134 541 eFt, amely 33 832 eFt-tal alacsonyabb a 2016. évi üzleti terv időarányos célértékénél.

A másodlagos tevékenységekből – a pénzügyi műveletek eredményét is figyelembe véve - együttesen mintegy 23 973 eFt nyereség származik, ezen belül a fürdő szolgáltatás vesztesége 86 411 eFt.

Az elsődleges tevékenységek árbevétele együttesen 1,1 %-kal maradt el az időarányos tervtől, amely a költségek elmaradását is magával vonhatja – nem minden esetben egyenes arányban.

A másodlagos tevékenységeken belül az építőipar árbevétele maradt el jelentősen az időarányos tervtől. Az önkormányzati víziközmű építési-szerelési munkák tervezett összege 2016. évben 760 140 eFt, amelyből I. félévben a leszámlázott összeg 109 659 eFt. Az árbevétel tervezettől való elmaradásának költség oldalon is van hatása, elsősorban anyagköltség és igénybevett építőipari szolgáltatások vonatkozásában.

Az építőipari teljesítményt javítja a leszámlázásra nem kerülő befejezetlen építőipari munkák önköltsége, amely 2016. I. félévben 61 454 eFt.

A korrigált bevételekből és költségekből származó eredmény 2016. I. félévben -107 868 eFt.

# Fejlesztések, beruházások

A víziközmű-szolgáltatóktól 2013. január 1-jén a Vksztv. előírása alapján az ellátásért felelős települési önkormányzatokra átszállt víziközmű-vagyon fejlesztéséről az ellátásért felelősöknek kell gondoskodniuk.

Társaságunk 2016. évre a működtető vagyon és rendszerfüggetlen víziközmű vagyon amortizációjából az előző évről áthúzódó beruházásokkal együtt 438 mFt, 2012. év végéig képződött és fel nem használt fejlesztési támogatásból 13 mFt, ISPA/KA használati díjból 60 mFt, vízterhelési díjból 8 mFt, közműfejlesztési hozzájárulásból 12 mFt, lekötött tartalékból 7 mFt, összesen 538 mFt  értékű beruházást tervezett.

2016. I. félévben megrendelt beruházások értéke 276 348 eFt, a terv 51,4 %-a, kifizetett összeg       223 702 eFt, a tervezett összeg 41,6 %-a.

Saját kivitelezésben végzett beruházások aktivált értéke 2 639 eFt.

## Beruházási pénzeszközök források szerinti felhasználása

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | eFt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beruházás forrása | 2016. év terv* |  |  | 2016. I. félév |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ténylegesen* rendelkezésre álló forrás |  | Lekötött összeg (kifiz.összeggel) |  | Kifizetett összeg |  | Lekötött összeg/ terv |  |
| Amortizáció |  | 437 800 | 306 648 |  | 168 643 |  | 158 213 |  | 38,5% |  |  |
| Fejl. támogatás (2012.évi maradvány) |  | 13 000 | 92 696 |  | 12 852 |  | 12 852 |  | 98,9% |  |  |
| Fejl. tám. (2012.évi ISPA/KA maradv.) |  | 60 200 | 81 184 |  | 52 765 |  | 29 079 |  | 87,6% |  |  |
| Vízterhelési díj |  | 8 000 | 4 000 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0% |  |  |
| Lekötött tartalék |  | 7 000 | 22 764 |  | 6 954 |  | 6 954 |  | 99,3% |  |  |
| 2015. évi eredmény terhére |  | 0 | 49 395 |  | 25 333 |  | 10 930 |  |  |  |  |
| Közműfejlesztési hozzájárulás |  | 12 100 | 180 835 |  | 9 801 |  | 5 674 |  | 81,0% |  |  |
| ebből: előző évekről |  |  | 175 680 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016. év |  |  | 5 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 2016. évre áthúzódó 163,2 mFt-ot is tartalmazza (amortizációs forrásból 87,8 mFt, fejlesztési támogatásból   64,3 mFt, lekötött tartalékból 7 mFt; közműfejlesztési hozzájárulás 4,1 mFt)

## A különböző forrásokból megvalósított beruházások megoszlása tevékenységekre

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | e Ft |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fejlesztési forrás | Vízellátás |  |  | Szennyvízelv., -tisztítás |  |  | Fürdő |  | Működtetés |  |  |  | Beruházások összesen |  |  |
| Amortizáció |  | 4 617 |  | 36 010 |  | 3 916 |  | 124 101 |  |  | 168 643 |  |  |  |  |
| Fejlesztési támogatás 2012. évi maradvány |  |  |  |  |  |  |  | 12 852 |  |  | 12 852 |  |  |  |  |
| Fejlesztési tám. 2012. évi ISPA/KA maradv. |  |  |  | 52 765 |  |  |  |  |  |  | 52 765 |  |  |  |  |
| 2015. évi eredménytartalék |  | 8 800 |  |  |  |  |  | 16 533 |  |  | 25 333 |  |  |  |  |
| Közműfejlesztési hozzájárulás |  | 9 801 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 801 |  |  |  |  |
| Lekötött tartalék |  |  |  |  |  |  |  | 6 954 |  |  | 6 954 |  |  |  |  |
| Összesen |  | 23 218 |  | 88 775 |  | 3 916 |  | 160 439 |  |  | 276 348 |  |  |  |  |

## Önkormányzatoknak átadott beruházások

eFt

| Fejlesztési forrás | Vízellátás |  |  | Szennyvízelv., -tisztítás |  | Beruházások összesen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amortizáció |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Fejlesztési támogatás |  |  | 20 625 |  | 20 625 |  |  |
| Vízterhelési díj |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Lekötött tartalék |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Közműfejlesztési hozzájárulás |  | 5 290 |  |  | 5 290 |  |  |
| Térítésmentesen kapott eszközök |  |  |  |  | 0 |  |  |
| (víz- és csatornabekötések) |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Összesen |  | 5 290 | 20 625 |  | 25 915 |  |  |

Az önkormányzatoknak átadott beruházások értéke nettó összeg.

## Kiemelt beruházások

Amortizációs forrásból (működtető vagyon és rendszerfüggetlen víziközmű vagyon amortizációja)

Saját kivitelezésben

- Szombathely, Vépi úti telephely 2. számú hitelesítő labor felújítása 0,7 mFt

- Szombathely, Vépi út Logisztika helyiségeinek felújítása, elrendelés összege 2,3 mFt

- Szentgotthárd művezetőségi épület belső átalakítása, elrendelés összege 1,8 mFt

- Szombathely, Vépi út gépjárműmosó felújítása, elrendelés összege 1,2 mFt

- Sárvár, Celldömölk, Kőszeg, Bejcgyertyános folyamatirányításának bejelzése diszpécser központokba, elrendelés összege 2,3 mFt

Külső kivitelezés és beszerzés

- Szennyvízszivattyúk, keverők beszerzése 25,4 mFt (2015. évről áthúzódó)

- Szennyvízszivattyúk beszerzése 2016. év I. ütem (25 db) 8 mFt

- Elpumps szivattyúk beszerzése 6,9 mFt

- Frekvenciaváltók beszerzése csomagban 2,2 mFt (2015. évről áthúzódó)

- Szagmegelőző vegyszeradagolás kiépítése (Bozsok I., Bucsu I., Nemesbőd I. átemelő) 1,7 mFt  (2015. évről áthúzódó)

- Felújított kombinált vízmérők beszerzése (71 db) 7,2 mFt

- Kompresszorok beszerzése csomagban (5 db) 4,6 mFt

- Gépjárművek beszerzése – közbeszerzés 55,7 mFt (2015. évről áthúzódó)

- IVIR adattárház rendszer 2,2 mFt (2015.évről áthúzódó)

- Folyamatirányító rendszerekhez informatikai eszközök beszerzése 1,1 mFt

Fejlesztési támogatásból – 2012. évi használati díj és ISPA/KA  használati díj maradvány

Saját kivitelezésben

- Szombathely, szennyvíztisztító telep előülepítő osztóakna gépészeti, építészeti rekonstrukciója I. ütem 19,5 mFt+ÁFA (2015. évről áthúzódó)

Külső kivitelezés és beszerzés

- Szennyvíz szivattyú beszerzés 6,2 mFt (2015. évről áthúzódó)

- 4 db seepex szivattyú beszerzése 6.500 Euro (2015. évről áthúzódó)

- Szombathelyi szennyvíztisztító telep EMR-5000 mérő és szabályozó egység      0,8 mFt, iszap mennyiségmérő 0,4 mFt

- Gépjármű beszerzés – közbeszerzés 12,9 mFt (2015. évről áthúzódó)

Lekötött tartalékból

Külső kivitelezés és beszerzés

- Gépjármű beszerzés – közbeszerzés 7 mFt (2015. évről áthúzódó)

Közműfejlesztés hozzájárulásból

Külső kivitelezés és beszerzés

- Szombathely-Újperint vízbázis vízkezelése, technológiai és építészeti rekonstrukció 1,1 mFt (2015. évről áthúzódó)

- Szombathely-Újperint 2 db figyelőkút létesítése 2,1 mFt (2015. évről áthúzódó)

Saját kivitelezésben

- Szombathely, Szatmár utca gerinc vezeték rekonstrukció és vízbekötés cserék II. ütem 5,3 mFt  (főkönyvi vegyes bizonylat elkészült)

2015. évi eredménytartalékból

Külső beszerzés

- Búvárszivattyúk beszerzése 8,8 mFt

- Kisgépek beszerzése 9,4 mFt

- Laborműszerek beszerzése 7 mFt

# Megrendelésre végzett építési tevékenység

2016. évre önkormányzatok megrendelésére víziközmű-használati díjból vállalkozási szerződéssel végezhető építési tevékenység tervezett összege 760,1 mFt, egyéb megrendelésre végzett építési tevékenység terve 32,7 mFt.

Társaságunk a szolgáltatás biztonsága, folyamatossága érdekében az önkormányzatok tulajdonában lévő víziközmű eszközök használati díjból megvalósítható szükséges rekonstrukciójáról, fejlesztéséről a GFT-ben rögzítetteknek megfelelően javaslatot készít, amelyet egyeztet az érintett önkormányzatokkal, illetve a kijelölt felelős önkormányzattal, akik az egyeztetést, döntést követően intézkednek az önkormányzati beruházások megrendeléséről.

A 2016. évre javasolt 760 140 eFt értékű munkából 2016. I. félévben ivóvíz ellátás területén elrendelt munkák értéke 97 456 eFt (terv 122,9 %-a), a szennyvízelvezetés és -tisztítás területén elrendelt munkák értéke 508 932 eFt (terv 74,8 %-a).

Egyéb megrendelésekre végzett építés - hálózatbővítések, víz- és csatorna bekötővezeték építések,  erősáramú és gépészeti szerelések – elrendelt összege 32 695 eFt, a tervezett összeg 224,5 %-a.

eFt

|  |  | 2016. év |  | 2016. I.félévi tény |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | terv |  | Lekötött összeg (leszáml. összeggel) |  |  |  |  | Leszámlázott összeg |  |  | Lekötött összeg/terv |  |  |
| Önkorm. víziközművek ép.-szer. munkái |  |  | 760 140 |  | 606 388 |  | 109 659 |  |  | 79,8% |  |  |  |  |
| ebből: vízközmű használati díj terhére |  |  | 79 300 |  | 97 456 |  | 14 417 |  |  | 122,9% |  |  |  |  |
| szennyvízközmű használati díj terhére |  |  | 680 840 |  | 508 932 |  | 95 242 |  |  | 74,8% |  |  |  |  |
| Egyéb megrendelésre végzett építési munkák |  |  | 32 695 |  | 73 410 |  | 73 410 |  |  | 224,5% |  |  |  |  |
| Összesen | 792 835 |  |  |  |  | 679 798 |  | 183 069 |  |  | 85,7% |  |  |  |

## Önkormányzati megrendelésre végzett jelentősebb víziközmű építési-szerelési munkák

Vízközmű használati díj terhére

Saját kivitelezésben

- Vép, Táncsics Mihály u. és Deák F. u. útfelújítást megelőző vízvezeték rekonstrukció 6,9 eFt (leszámlázva)

- Szombathely, Béri Balog Ádám u. vízvezeték rekonstrukció 5 mFt (leszámlázva)

- Szombathely Perint patak bal partján 500-as csomópont szerelvényének cseréje, új tolózárakna építése 9,5 mFt

- Sorkifalud NA150 acél hídvezeték csere 1,6 mFt

- Csepreg, Alkotmány utca ivóvíz vezeték rekonstrukció 3,2 mFt

- Sárvár, Tomori Pál u.-Március 15. u. ivóvíz csomópont rekonstrukció 1,7 mFt (leszámlázva)

- Sárvár - út alatti acél vezetékek kiváltása 1,7 mFt

Szennyvízközmű használati díj terhére

Saját kivitelezésben

- Vép, Táncsics M.u. és Deák F. u. szennyvízvezeték rekonstrukciós munkálatai 3,5 mFt (leszámlázva)

- Gencsapáti, Béke utca nyomóvezeték fogadóakna bélelése 1 mFt

- Kőszegdoroszló I. szennyvíz átemelő szivattyú és vezérlőszekrény csere 9 mFt

- Nemesbőd III. átemelő komplex rekonstrukció 5,3 mFt

- Ják II. sz. átemelő gépészeti rekonstrukció 1,1 mFt (leszámlázva)

- Csepreg, Hunyadi utca 33 fm (NA300 KG-PVC) gerincvezeték, NA1000 műanyag tisztítóakna építése 2,6 mFt

- Körmend szennyvíztisztító telep mennyiségmérés kialakítása 4,1 mFt (leszámlázva)

- Kenyeri rendszer folyamatirányítás fejlesztése III. ütem 4,3 mFt (leszámlázva)

- Répcelak III. sz. átemelő villamos rekonstrukciója 2,6 mFt

- Sárvár, út- és járda felújítási, csapadékelvezetési munkákat megelőző csatorna rekonstrukció 5 mFt (leszámlázva)

- Sárvár IV.-V.-VIII.-XIII. szennyvízátemelők védterületének bekerítése 2,3 mFt

Külső kivitelezésben

- Szombathely, Eszterházy u. csatornarekonstrukció utáni útburkolat helyreállítás 6,2 mFt (2015. évről áthúzódó, leszámlázva)

- Szennyvíz csatorna bélelések Szombathelyen: Akacs Mihály u. 230 fm 60/90 betoncsatorna 64 mFt (2015. évről áthúzódó, leszámlázva), Wälder Alajos u. 20 mFt    (2015. évről áthúzódó), Fürdő u. 15,5 mFt (2015. évről áthúzódó), Gotthárd u. 22 mFt (2015. évről áthúzódó)

- Kőszeg Rákóczi utca szennyvízcsatorna bélelés III.ütem 10 mFt (2015. évről áthúzódó), IV. ütem 15 mFt (2015. évről áthúzódó)

- Szombathely-Kőszeg rendszer házi szennyvíz átemelők komplex rekonstrukciója    25 mFt (2015. évről áthúzódó)

- Vasvár I. sz. átemelő gépi tisztítású rács beépítése 7 mFt

Egyéb megrendelésre végzett építőipari munkák

- Sárvár, Laktanya u. III. szennyvíz átemelő villamossági rekonstrukciós munkák 2,5 mFt (2015. évről áthúzódó) leszámlázva

- Körmend, Rábán aluli településrész és Vasalja u. 3 db szennyvíz átemelő villamos kivitelezési munkák 10,2 mFt (2015. évről áthúzódó, leszámlázva)

# Hibaelhárítás, eszközfenntartás

A zavartalan szolgáltatásnyújtás biztosítéka a víz- és szennyvíz közművek és kiszolgáló eszközök megfelelő üzemi körülményeinek folyamatos biztosítása az eszközök tervszerű karbantartásán, a meghibásodások azonnali kijavításán, a mérésügyi előírások szerinti vízóra-hitelesítések, mérőcserék elvégzésén, hálózatöblítéseken, víztározók tervszerű fertőtlenítő mosatásán keresztül. Mindezek egyre nagyobb része, mintegy 85-90 %-a saját kivitelezésben történik, kisebb része pedig megbízásba adott munka.

A társaság 2016. évi üzleti terve 886 000 eFt saját, valamint 136 500 eFt megbízásba adott, összesen 1 022 500 eFt értékű fenntartási munkát tartalmaz. A 2016. I. félévi saját kivitelezésű eszközfenntartás a bázisidőszakhoz képest 12,5 %-os növekedést mutat, a tervhez képest 59,1 %. A megbízásba adott munkák értéke 10,5 %-kal csökkent, a tervezett összeg 33,6 %-át teszi ki. Az eszközfenntartási terv együttes I. félévi teljesítése 55,7 %, 10,2 %-kal magasabb a bázisidőszaknál.

## Eszközfenntartási költségek alakulása

- eFt

|  | 2015. I. félév tény |  |  | 2016. év terv |  | 2016. I. félév tény |  | tény/ bázis |  | tény/ terv |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saját kivitelezésben végzett eszközfenntartás |  | 465 589 | 886 000 |  | 523 815 |  | 112,5% |  | 59,1% |  |  |
| ebből: Üzemmérnökségek által végzett |  | 355 091 | 690 000 |  | 411 873 |  | 116,0% |  | 59,7% |  |  |
| Fenntart.és Építési Üzem által végzett |  | 90 515 | 165 000 |  | 95 261 |  | 105,2% |  | 57,7% |  |  |
| Uszoda és Termálfürdő által végzett |  | 7 288 | 5 000 |  | 3 887 |  | 53,3% |  | 77,7% |  |  |
| Logisztika által végzett járműjavítások |  | 12 695 | 26 000 |  | 12 794 |  | 100,8% |  | 49,2% |  |  |
| Megbízásba adott eszközfenntartás |  | 51 193 | 136 500 |  | 45 797 |  | 89,5% |  | 33,6% |  |  |
| ebből: Fenntartási és Építési Üzem megrendelése |  | 3 427 | 10 000 |  | 5 181 |  | 151,2% |  | 51,8% |  |  |
| Uszoda és Termálfürdő területén |  | 2 514 | 1 500 |  | 426 |  | 16,9% |  | 28,4% |  |  |
| Gépjárművek, munkagépek |  | 16 331 | 40 000 |  | 17 876 |  | 109,5% |  | 44,7% |  |  |
| Informatika, labor, raktár |  | 4 184 | 11 000 |  | 2 398 |  | 57,3% |  | 21,8% |  |  |
| Közmű műtárgyak |  | 24 737 | 70 000 |  | 19 916 |  | 80,5% |  | 28,5% |  |  |
| Havaria tartalék |  | 0 | 4 000 |  | 0 |  |  |  | 0,0% |  |  |
| Eszközfenntartás összesen |  | 516 782 | 1 022 500 |  | 569 612 |  | 110,2% |  | 55,7% |  |  |

## Saját kivitelezésben végzett eszközfenntartás

Saját kivitelezésben az üzemmérnökségek, a Fenntartási és Építési Üzem, az Uszoda és Termálfürdő, valamint a Logisztika és Szállítmányozás végeznek eszközfenntartást, a terv 59,1 %-ra teljesült.

Az üzemmérnökségek saját eszközfenntartása a közmű műtárgyak tervszerű karbantartásából és a váratlan meghibásodások elhárításából áll, a Fenntartási és Építési Üzem tevékenysége a vízmérő-, szivattyú- és kisgépjavítás, gépészeti és lakatos munkák, villamos, automatikai és irányítástechnikai karbantartások. A Logisztika és Szállítmányozás a gépjárművek és munkagépek, az Uszoda és Termálfürdő a létesítmény üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő villamos, gépészeti, lakatos karbantartási munkákat, illetve az esetlegesen felmerülő meghibásodások javítását végzi el.

Üzemmérnökségek által végzett eszközfenntartás

Tervszerű karbantartások: kutak, szivattyúk, víztároló létesítmények, védterületek karbantartása, víz- és szennyvízelvezetési hálózatok manuális és műszeres ellenőrzése, mosatása, a lejárt hitelesítésű és meghibásodott vízmérők cseréje, bekötés cserék, stb.

Váratlan meghibásodások elhárítása: bekötések és szerelvényei meghibásodásának javítása, gerincvezeték csőtörések javítása, tűzcsapjavítások és cserék, stb.

- Az üzemmérnökségek által végzett eszközfenntartás költsége 411 873 eFt, a terv 59,7 %-a.

Meghibásodások főbb csoportjainak alakulása

|  |  | 2015. I. félév |  |  | 2016. I. félév |  |  | Index |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ivóvíz hálózat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Csőtörések száma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gerincvezetéken | 111 |  | db | 132 |  | db | 118,9% |  |  |
| bekötővezetéken | 165 |  | db | 205 |  | db | 124,2% |  |  |
| Csőcsere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gerincvezetéken | 270 |  | fm | 566 |  | fm | 209,6% |  |  |
| bekötővezetéken | 1 589 |  | fm | 1 763 |  | fm | 111,0% |  |  |
| Szerelvény javítások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gerincvezetéken | 226 |  | db | 117 |  | db | 51,8% |  |  |
| bekötővezetéken | 705 |  | db | 644 |  | db | 91,3% |  |  |
| Szennyvíz hálózat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dugulások száma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gerincvezetéken | 102 |  | db | 149 |  | db | 146,1% |  |  |
| bekötővezetéken | 244 |  | db | 251 |  | db | 102,9% |  |  |
| Szennyvízátemelő meghibásodások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dugulás, gépészeti beavatkozás | 765 |  | db | 843 |  | db | 110,2% |  |  |
| villamos és automatika | 885 |  | db | 1 494 |  | db | 168,8% |  |  |

A vízhálózaton jelentkezett gerincvezeték meghibásodások nagy része a vas csővezetékek korrodálódásából, valamint az eternit csövek kagylós töréséből és KM-PVC csövek repedéséből ered. Ezek oka lehet a vezetékek kora, műszaki állapota, kivitelezés hibái.

A bekötővezetéken bekövetkező meghibásodásokat túlnyomórészt az elöregedett horganyzott vezetékek kilyukadása, régi megfúró idomok és egyéb vas szerelvények korrodálódása okozza.

A váratlan meghibásodások számának csökkentését, illetve ezek megelőzését szolgálják a tervszerű csőcserék. A csőtöréseken kívüli egyéb meghibásodások nagy része jellemzően a régi szerelvényeknél fordul elő: a vízmérő aknákban levő szerelvények korrodálódásából, ólom közdarabok kilyukadásából, a tolózárak tömbszelence folyásaiból, tűzcsapok gumi tömítőfelületeinek elhasználódásából ered.

Fenntartási és Építési Üzem, Logisztika és Szállítmányozás által végzett eszközfenntartások

Gépészeti és villamos berendezéseken, járműveken saját tevékenységben végzett fenntartási munkák (db)

|  | Megnevezés |  | 2015. I. félév |  | 2016. I. félév |  | Index |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Búvárszivattyú javítás |  | 23 |  | 28 |  | 121,7% |  |  |
| Szennyvízszivattyú javítás |  | 330 |  | 333 |  | 100,9% |  |  |
| Centrifugál szivattyú és kompresszor javítás |  | 117 |  | 130 |  | 111,1% |  |  |
| Kisgép javítás |  | 124 |  | 105 |  | 84,7% |  |  |
| Nagyfeszültségű hálózat és trafó javítás |  | 8 |  | 45 |  | 562,5% |  |  |
| Erősáramú villamos berendezés javítás |  | 74 |  | 100 |  | 135,1% |  |  |
| Üzemirányító és jelátviteli berendezés javítás |  | 86 |  | 85 |  | 98,8% |  |  |
| Összesen |  | 762 |  | 826 |  | 108,4% |  |  |

Vízmérő csere, javítás, -hitelesítés

- A tervszerű megelőző karbantartás keretén belül az üzemmérnökségek az I. félév során az éves terv 60,5 %-át, 11 044 db lejárt hitelesítésű vízmérőt cseréltek a vízhálózatokon. A Fenntartási és Építési Üzem a tervezett 67,6 %-át, 13 275 db vízmérő javítását, hitelesítését végezte el.

|  | 2015. I. félév |  |  | 2016. évi terv |  |  |  | 2016. I. félév |  | tény/ bázis |  | tény/ terv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vízmérő csere |  | 10 464 | db |  | 18 248 | db | 11 044 |  | db |  | 105,5% | 60,5% |
| Vízmérő javítás |  | 11 075 | db |  | 19 637 | db | 13 275 |  | db |  | 119,9% | 67,6% |

## Megbízásba adott eszközfenntartás

Megbízásba adott eszközfenntartási munkák költsége 16,4 %-kal marad el az időarányos tervtől.

A Fenntartási és Építési Üzem által megrendelt munkák: nagy átmérőjű vízmérők hitelesítésének, kisgépek, szivattyúk, műszerek, transzformátorok javításának I. féléves teljesítése 51,8 %, 5 181 eFt.

Az Uszoda és Termálfürdő részére megrendelt munkák értéke az I. félévben a terv 28,4 %-a, 426 eFt.

Gépjárművek, munkagépek idegen javítása keretében történik a ZRt. által üzemeltetett gépjárművek, munkagépek kötelező garanciális felülvizsgálata, szervize, valamint a szakszervizben történő javítási munkák. Teljesítési index 44,7 %, 17 876 eFt .

Informatika, labor, raktár a ZRt. által üzemeltetett számítógépes hálózat hardver berendezéseinek (számítógépek, szerverek, stb.) ellenőrzését, valamint a laborban használt műszerek, berendezések szervizelését, karbantartását tartalmazza, összességében a terv 21,8 %-át, 2 398 eFt-ot tettek ki.

Közmű műtárgyak eszközfenntartási munkáit a ZRt. üzemeltetési területén lévő egyes gépek, berendezések, építmények, területek (légfúvók, iszapcentrifugák, síkrácsok, technológiai műszerek, gázmotorok, riasztók,  víztornyok, védőterületek stb.) szervizelése és karbantartása teszi ki, amely az   I. félévben a tervezett  28,5 %-a, 19 916 eFt.

# Vízminőség, szennyvíztisztítás, környezetvédelem, ellenőrzés

Az I. félév folyamán 2 687 db ivóvíz, felszíni víz, fürdővíz mintából 1 944 db 29 470 paraméterre kiterjedő kémiai, 2 249 db 8 750 paraméterre kiterjedő bakteriológiai és 905 db 9 614 paraméterre kiterjedő biológiai meghatározást végzett el a laboratórium.

34 mintavételi helyen az eredmények azonnali beavatkozást igényeltek. Az üzemmérnökségek tájékoztatását követően a szükséges beavatkozás végrehajtása után ismételt mintázás és vizsgálat következett.

## A vízminőség megőrzése érdekében végzett tevékenységek

- Vízmintázás a 21/2002.(IV.25.) KöViM, valamint a 201/2001.(X.25.) Korm.rendelet alapján átdolgozott és a Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által elfogadott ütemterv alapján.

- Az ivóvíz tározók tavaszi és őszi mosatási ütemtervének összeállítása, a mosatás ellenőrzése mintázással, azonnali visszajelzés.

- Szűrőkavics cserék, technológiai módosítások, hálózat mosatások rendkívüli kémiai, bakteriológiai és mikroszkópos biológiai ellenőrzése

- Lakossági panaszok kivizsgálása.

- A Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve hatósági ellenőrzései eredményeinek kezelése.

- Havonta eredményes arzén monitoring végrehajtása Tormásliget és Nemesrempehollós vízellátó rendszereken.

- Heti gyakoriságú nitrit, havi gyakoriságú vas és mangán, valamint 2 havi gyakoriságú mikroszkópos biológiai monitoring végrehajtása Celldömölk vízellátó rendszeren.

## Ivóvízellátás technológiai vonatkozásai

- Celldömölkön a kutak közös vize kezeletlenül jut a hálózatba, így jelentős a vas és mangán csapadék kiülepedése. Február-márciusban megtörtént az egész hálózatra kiterjedő 6 hetes öblítés, amelyet sűrített kémiai, biológiai és bakteriológiai vizsgálatokkal ellenőriztünk. A határérték feletti vas és mangán koncentráció miatt a 201/2001. (X.25). Korm. rendelet     7.§ (3) bekezdése alapján ideiglenes határérték kérelmet nyújtottunk be az illetékes Népegészségügyi Szakigazgatási Szervnek, így vasra 0,4 mg/l (0,2 mg/l helyett), mangánra     0,08 mg/l (0,05 mg/l helyett) határértéket kaptunk, amelyről tájékoztattuk a lakosságot.    Továbbra is az alacsony ammóniumtartalmú, de magas vas- és mangántartalmú kutakat     (II, IV, V.) üzemeltetjük a nitrit képződés, illetve a palackos/zacskós vízellátás elkerülése érdekében. A hatósági előírásnak megfelelően végezzük a nitrit monitoringot hetente, továbbá az ideiglenes határérték miatt a hatóság által előírt sűrített bakteriológiai és biológiai vizsgálatokat. A gépházkimenő vízben folyamatos a nátrium-hipoklorit adagolás. Eközben a VASIVÍZ ZRt. Celldömölk Város Önkormányzatával összefogva azon dolgozik, hogy Celldömölkön megvalósulhasson a vízminőség javító program, kiépüljön az a vízkezelési technológia, amely hosszú távon biztosítja a település kiváló minőségű vízellátását.

- Rábahídvég, Pápóc vízellátó rendszeren a kutak határérték feletti vas, mangán és ammónium, Kenyeri vízellátó rendszeren határérték feletti vas és mangán koncentrációval rendelkeznek A kutak vize mindhárom rendszeren vízkezelés nélkül jut a hálózatba. Az illetékes Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv kérelmünkre Rábahídvég és Pápóc vízellátó rendszereken vas, mangán, ammónium, Kenyeri vízellátó rendszeren vas és mangán tekintetében egyedi határértéket állapított meg, amely enyhébb a 201/2001. (X.25). Korm. rendeletben meghatározottaknál. Határozatában Rábahídvég és Pápoc rendszerek esetén a gépházkimenő

vízre havi gyakoriságú nitrit-monitoringot írt elő a hatóság, továbbá rendszeres hálózatöblítéseket és a fogyasztók tájékoztatását.

- Vízminőségi problémák (vas, mangán, mikrobiológia) miatt elkészítettük a 44 db üzemelő vízkezelő technológia felülvizsgálatát. Javaslatot tettünk a 2016. évi szűrőkavics cserékre. Meghatároztuk azt a 14 db vízkezelő technológiát, ahol visszaöblíthetővé kell alakítani a szűrőket, és vasiszap ülepítőt kell kiépíteni. Felmértük a vízkezelő technológiáknál a szűrőellenállás mérésére alkalmas nyomásmérőket és a levegőadagolás beállításához szükséges rotamétereket, amelyek beszerzése folyamatban van.

- A 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról előírja a klórgázt alkalmazó technológiák esetében a biztonsági berendezések felszerelését és üzemeltetését, így felülvizsgáltattuk külső céggel a káldi klórgáz adagoló rendszer biztonsági berendezéseit. A feltárt hibák, hiányosságok javításra kerültek.

- A 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet előírása alapján (vízminőségi adatok közzététele) elkészítettük minden vízellátó rendszer adattábláját, amelyek felkerültek a VASIVÍZ ZRt. honlapjára.

- Feltöltöttük a vízellátó rendszerek műszaki adatait a HUMVI szakrendszerbe (Humán felhasználású Vizek Informatikai rendszere), amelyek alapján a program generálja a 2016. évi laboratóriumi vizsgálatok darabszámát. Emellett postai úton 62 vízellátó rendszer 2016. évi vízminőségi ütemtervét benyújtottuk a hatóságnak, amelyről minden esetben elfogadó határozatot kaptunk.

- Teljesítettük a negyedéves és féléves vízminőségi adatszolgáltatást a HUMVI szakrendszer online felületén.

- Folyamatban van Szombathely-Kőszeg vízellátó rendszer Vízbiztonsági Tervének felülvizsgálata, amelyet az illetékes hatóságnak - a fő változások jelölésével - az előzetes egyeztetések szerint tárgyév október végéig be kell nyújtani.

- A 21/2002. (IV.25) KöViM rendeletet hatályon kívül helyezte a 16/2016. (V.12.) BM rendeletet.  A rendelet több változást jelent a vízi-közművek üzemeltetésében, amelyről áttekintést készítettünk. A laboratóriumi vizsgálatok száma és a komponensek köre is bővül (többek között radiológiai vizsgálatokkal). A labormérési kötelezettségeink változása miatt egyeztetést kezdeményeztünk július 4-re a Területi Vízügyi Hatósággal.

- A 201/2001. (X.25) Korm. rendeletben foglalt radiológiai vizsgálatok változása miatt a Népegészségügyi Szakigazgatási Szervvel egyeztetést tartottunk júniusban. A megbeszélésen többek közt tárgyaltunk a részletes minták számának csökkentéséről, a radiológiai vizsgálatokat végző laboratóriumokról.

- Elkészítettük a sérülékeny vízbázisok monitoring rendszerére vonatkozó 2016. évi vizsgálati ütemtervet, amelyben 70 ellenőrző kémiai és 26 peszticid vizsgálatot kell végezni.

## KEHOP ivóvízminőség-javító, szennyvízelvezetési és –tisztítási pályázatok

A KEHOP pályázati rendszer sok tekintetben módosult a korábbi KEOP-hoz képest. A pályázatokat jelenleg a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (NFP) koordinálja, a közbeszerzési eljárásokat, valamint a projektek menedzselését is a kft. végzi az érintett önkormányzatokkal megkötött konzorciumi szerződések alapján. Tájékoztatásuk szerint a szakmai munkába az üzemeltető is bevonásra kerül. A projektek megvalósulása érdekében társaságunk szakmai segítséget nyújt a pályázó önkormányzatoknak

Ivóvízminőség-javító pályázatok

A 201/2001 (X.25.) kormányrendeletben előírt minőségű víz biztosításáért az érintett önkormányzatoknak lehetősége van a KEHOP (KEOP lezárult) ivóvízminőség-javító programban való részvételre. az NFP-vel mint konzorcium vezetővel közösen.

Folyamatban lévő pályázatok

Vízbázis	 Előkészítés	Kivitelezés várható megkezdése

Tormásliget-Halogy (közös pályázat)	2011. év	2017. év

Porpác	2012. év	2017. év

Nemesrempehollós	2013. év	2016. év

Celldömölk	2016. év	2017. év

Kivitelezés-próbaüzem alatt lévő pályázatok

Vízbázis	Kivitelezés megkezdése	 Várható befejezése

Jelenleg nincs kivitelezés/próbaüzem alatt lévő pályázat

Nemesrempehollós vízbázis a 1477/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet és a 1318/2015. (V.21.) Korm. határozat értelmében, Tormásliget és Halogy vízbázisok (közös pályázat), Porpác vízbázis, valamint Celldömölk vízbázis a 1318/2015. (V.21.) Korm. határozat értelmében a 2014-2020. programozási időszakban kap támogatást a KEHOP keretében.

Nemesrempehollós vízbázis vízminőség-javító projekt megvalósítása a KEHOP-2.1.1. pályázat keretében 2015. év végén, Tormásliget és Halogy vízbázisok (közös pályázat) KEHOP 2.1.2. pályázat keretében 2016. I. negyedévben az NFP koordinációjával és társaságunk közreműködésével elkezdődött. Nemesrempehollós vízbázis fejlesztésére vonatkozó közbeszerzése a tervezési és kivitelezési feladatokra az NFP koordinálásával elindításra került.

Porpác és Celldömölk vízbázis projektmunkái a KEHOP 2.1.3. pályázati felhíváson belül  2016. év elején elkezdődtek. Az NFP és  Porpác község, valamint  Celldömölk város önkormányzata között aláírásra került a KEHOP-2.1.3 pályázati támogatáshoz szükséges Konzorciumi megállapodások.

Szennyvízelvezetési és –tisztítási pályázatok

A 25/2002 (II.27.) Korm. rendeletben előírt derogációs kötelezettségek teljesítéséhez az érintett önkormányzatoknak a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint lehetősége van a KEHOP (KEOP lezárult) szennyvízelvezetési és –tisztítási programban való részvételre az NFP-vel mint konzorcium vezetővel közösen. A pályázatokban érintett meglévő rendszereken a projekt teljes költsége 5%-áig lehetőség van a hálózat rekonstrukcióra is.

Folyamatban lévő pályázatok

| Agglomeráció | Előkészítés | Kivitelezés várható megkezdése |
| --- | --- | --- |
| Csepreg (Csepreg, Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod) szennyvíztisztító telep fejlesztése | 2015-2016. év | 2017. év |
| Szentgotthárd (Máriaújfalu városrész csatornázása) | 2015-2016. év | 2017. év |
| Celldömölk (Izsákfa városrész csatornázása, szennyvíztisztító telep korszerűsítése) | 2015-2016. év | 2017. év |
| Jánosháza agglomeráció bővítése új csatornarendszerek (Duka, Karakó, Kemenespálfa, Kissomlyó, Nemeskeresztúr) rácsatlakozásával és szennyvíztisztító telep rekonstrukció | 2015-2016. év | 2017. év |
| Hegyfalu és Térsége (Hegyfalu, Szeleste, Ölbő, Pósfa) csatornázás és szennyvíztisztító telep létesítése | 2015-2016. év | 2017. év |
| Ivánc (Ivánc, Csákánydoroszló) szennyvíztisztító telep teljes rekonstrukciója | 2016-2017. év | 2018. év |
| Nádasd (Nádasd, Katafa) szennyvíztisztító telep teljes rekonstrukciója | 2016-2017. év | 2018. év |
| Körmend agglomeráció bővítése új csatornarendszerek rácsatlakozásával (Egyházashollós, Magyarszecsőd, Molnaszecsőd, valamint előkészítés alatt van az érintett önkormányzatok megbízásából Magyarnádalja, Kemestaródfa, Pinkamindszent és Vasalja csatlakozási kérelme) | 2016-2017. év | 2018. év |
| Vasvári agglomeráció bővítése új csatornarendszer (Alsóújlak) rácsatlakozásával | 2016-2017. év | 2018. év |
| Szombathelyi agglomeráció bővítése új csatornarendszerek rácsatlakozásával (Bozzai, Kenéz, Pecöl, Megyehíd) | 2016-2017. év | 2018. év |
| Répcelak telep rekonstrukció (folyamatban van Csánig csatlakozási kérelme, jóváhagyása esetén a település csatornázása is) | 2016-2017. év | 2018. év |

Boba és Nemeskocs községek a 26/2002 (II. 27.) Korm. rendelet alapján agglomerációs felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be annak érdekében, hogy csatlakozhassanak az Egyházashetye központú szennyvízelvezetési agglomerációhoz. Jóváhagyás esetén szintén KEHOP támogatásban részesülhetnek.

Szergény, Kemenesmagasi és Vönöck települések ismételten kérték az agglomerációjuk felvételét a 25/2002.(II.27.) Korm. rendelet szerinti korábbi besorolásukba. Kemenesmagasi és Vönöck településeken a VASIVÍZ ZRt. végzi az ivóvíz víziközmű szolgáltatást. Jóváhagyás esetén szintén KEHOP támogatásban részesülhetnek.

Csénye község a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkára válaszlevele alapján ismételten benyújtotta a sárvári szennyvízelvezetési és –tisztítási agglomerációhoz történő csatlakozását. Jóváhagyás esetén szintén KEHOP támogatásban részesülhet.

2016. I. félévben az NFP részéről közbeszerzési eljárások voltak folyamatban kivitelező kiválasztására Szentgotthárd, Csepreg és Celldömölk agglomeráció tekintetében.

## Szennyvíztisztító telepek üzemelési körülményei

A laboratóriumban az év folyamán elvégzett önellenőrzési és üzemeltetést segítő technológiai vizsgálatok száma: kémiai 3121 db, bakteriológiai 34 db, biológiai 353 db.

Társaságunk a szennyvíztisztító telepeket a rendelkezésére álló eszközökkel a lehető legkörültekintőbben üzemelteti.

Szalafő, Magyarszombatfa, és Ispánk települések szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszererein a 2015. augusztus 25-én megkezdett közérdekű üzemeltetés során azt tapasztaltuk, hogy a szennyvíztisztító telepek nem voltak alkalmasak az üzemszerű, határértékeknek megfelelő tisztításra. A MEKH-nek írt levelünkben jeleztük: „Minden esetben megállapítható, hogy a tisztítótelep működőképességének helyreállítása kizárólag új műtárgyak és gépészeti, valamint elektromos szerelvények és berendezések telepítésével, azaz jelentős beruházások elvégzésével érhető csak el, melyre a közérdekű üzemeltetés alatt meghatározott szennyvízközmű-használati díj nem nyújt fedezetet, az önkormányzatok nem rendelkeznek forrásokkal és a jelenleg ismert hazai és Uniós pályázati források felhasználása sem lehetséges. Álláspontunk szerint a rendszerek jelenlegi műszaki állapotára a Vksztv. 6. §(5) c. pontja szerinti helyzet áll fenn „Nem lehet víziközműnek minősíteni, és víziközmű-szolgáltatás keretében működtetni azt a vízilétesítményt amely: műszaki kialakítása miatt aránytalan (az újraelőállítási érték 30%-át meghaladó értékű) nagyságú átalakítást jelentő beruházás eredményeként lehetne csak a víziközmű rendszerekkel szemben támasztott műszaki kritériumoknak megfeleltetni.”, ezért azok nem is minősülnek víziközműnek. Véleményünk szerint jelenlegi műszaki állapotukban sem közérdekű-üzemeltetésben, sem az ellátásért felelős önkormányzatokkal kötendő üzemeltetési szerződésekkel nem üzemeltethetők a hatályos jogszabályi követelményeknek megfelelően.” Kértük a Hivatalt, hogy a fentiekben részletezett „vízilétesítmények”-re vonatkozóan a Vksztv. 6. §(6) bek. szerinti minősítési eljárást szíveskedjenek lefolytatni. A levelet megküldtük Szalafő, Magyarszombatfa és Ispánk önkormányzatának is. A Hivatal kérelmünket víziközmű minősítési eljárásként kezeli. A kért hiánypótlást 2016. május 4-én, a tisztázást 2016. július 11-én teljesítettük, továbbá 2016. május 4-én és június 29-én megerősítettük a korábbi kérelmeinket.

A tisztított szennyvizek minősége többnyire az elvárható értéknek megfelelő. Határérték túllépés elsősorban azokon a telepeken jelentkezik, ahol a megfelelő technológiai feltételek nem biztosítottak (fejletlen irányítástechnika, bejelzés hiánya, elégtelen fúvó- ill. iszapkezelési kapacitás, tápanyag eltávolító fokozat hiánya, túlterheltség, stb). Az utóbbi időben üzemeltetésre átvett szennyvíztisztító telepeken (Celldömölk, Kemenesmihályfa, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Mersevát) és a közérdekű üzemeltetésben lévő (Őriszentpéter, Ispánk, Magyarszombatfa, Bajánsenye, Szalafő) telepeken a határérték túllépésekért elsősorban azok műszaki állapota tehető felelőssé, amely az elmaradt karbantartások eredménye.

Társaságunk a tárgyidőszakban a szennyvíztisztító telepek rekonstrukcióját, fejlesztését a szennyvízközmű-használati díj, az önkormányzatok által korábbi években fejlesztési támogatásként visszaadott használati díj és az amortizáció terhére folytatta, amelynek eredményeképpen nőtt az üzembiztonság. Ezek elsősorban vegyszeradagolás kiépítését, szivattyúk pótlását, műszer beszerelést, állagmegóvást tartalmaztak.

Súlyos üzemeltetési nehézséget okoz, hogy - bár a csatornahálózatok túlnyomó része elválasztó rendszerű - csapadékos időben a szennyvíztisztító telepekre érkező szennyvíz mennyisége jóval meghaladja a névleges terhelhetőségnek megfelelő értéket, ami a telepek rövidebb-hosszabb ideig tartó üzemzavarát okozza (elsősorban Bajánsenye, Ivánc, Egyházasrádóc, Gersekarát, Hegyhátszentjakab, Rádóckölked, Csepreg, Jánosháza, Répcelak, Szentpéterfa, Felsőcsatár tisztítótelepeken).

Répcelak és Csepreg csatornahálózatán béleléses technológiával próbáljuk mérsékelni a vízbetöréseket. A félév során csapadékvíz terhelés miatt havária helyzet alakult ki a Csepreg, Körmend, Söpte és Táplánszentkereszt szennyvízelvezető hálózatán, amelyeket tehermentesíteni kellett. A higított szennyvizet felszíni vízbe szivattyúztuk, amely miatt várhatóan rendkívüli vízszennyezési bírságokat szab ki a hatóság.

A 2015. évben kibocsátott szennyvíz után várhatóan 134 e Ft bírságot kell majd fizetnünk Uraiújfalu szennyvíztisztító esetében. A szennyvízbírságok összege 2016. évtől drasztikusan megemelkedhet a türelmi idő lejárta miatt.

## Szombathely-Kőszeg regionális csatornarendszer szennyvíztisztító telepének működése

Szennyvíztisztítás

2016. I. félévben 4 003 em3 szennyvíz tisztítása történt, amely 1,3 %-kal magasabb a 2015. I. félévi

3 950 em3 –nél.

A mechanikai fokozat 473 t szennyeződést távolított el a szennyvízből, ez 118 % az előző év hasonló időszakának mennyiségéhez képest. A biológiai fokozat műtárgyai megfelelően üzemeltek.

A kifolyó szennyvíz paraméterei a heti önkontroll mérések alapján minden esetben határérték alatt voltak. Hatósági ellenőrzés az I. félév során nem történt.

Iszapkezelés illetve biogáz termelés

Az előülepítőkből elvett nyers- vagy primer iszap gravitációs sűrítés után, keverve a biológiai fokozatról elvett gépi sűrített fölös eleven-iszappal, a rothasztó tornyokba kerül. Az itt keletkezett biogáz túlnyomó részéből a gázmotorok villamos energiát állítanak elő, a fennmaradó rész kazánokban történő elégetése a telep fűtéséhez járul hozzá. A gázmotorok által termelt hőt is felhasználjuk a tornyok fűtéséhez és a használati melegvíz (fűtés, csapi melegvíz) előállítására

Az 50,2 em3 feladott iszapból 566 em3, 39 %-kal több biogáz keletkezett a bázisidőszakhoz képest, ez a jelentős többlet a jól ülepedő iszap, a rothasztóba táplált kevesebb szekunder iszap, a hatékonyabb vegyszer eredménye. 494,5 em3 biogázból a gázmotorok 1 011 134 kWh villamos energiát termeltek, ez 25 %-kal magasabb az előző év hasonló időszakához képest. A többlet biogáz jelentős része a kazánban került elégetésre, így jelentős földgáz megtakarítás is megvalósult.

Iszapelhelyezés, komposztálás

A szennyvíztisztító telepről az előző időszakinál 1,7 %-kal kevesebb, 4 223 t rothasztott, víztelenített iszap került a komposztáló telepre. Több nehezítő tényező a komposztáló telepen is nagymértékben behatárolta a munkavégzés lehetőségeit. A prizma takaró ponyvák nem látják el megfelelően a feladatukat (elöregedtek), így az érési idő letelte után a nedves anyag rostálása gyakorlatilag/szinte lehetetlen volt. A szárazabb részek rostálásra, a nedvesek utóérlelésre kerültek. Mivel a 30 napos érési idő után is nedves volt az anyag, így azok a normál időnél hosszabb ideig voltak a prizmába betárazva. Így az elhúzódó folyamatok következtében időnként sok volt a telepen a bekeveretlen, komposztálásra váró víztelenített iszap. A nagy értékű munkagépeken öregedésükből, használatukból fogva meghibásodások léptek fel, amelyek szintén jelentős kiesést okoztak.

A keletkezett komposzt túlnyomó részét a gazdák szállították és helyezték el, kisebb részét a vízmű védterületekre szállítottuk ki. A telepen lévő eladásra váró kész komposzt kihelyezése a mezőgazdasági munkák függvénye.

A komposztáláshoz szükséges faaprítékot mint struktúraanyagot teljes mennyiségében önköltségi (darálás, szállítás) áron sikerült biztosítani.

## Szennyvíziszap elhelyezés, környezetvédelem

A társaság által üzemeltetett szennyvíztisztító telepeken keletkező szennyvíziszapokat elsősorban mezőgazdasági területeken történő elhelyezéssel hasznosítjuk.

A szombathelyi szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszap a Csepreg, Peresznye, Felsőcsatár, Kenyeri, Pornóapáti, Meggyeskovácsi, Egyházasrádóc, Püspökmolnári, Ják, Kám, Bögöte, Külsővat, Sitke, Rábahídvég, Uraiújfalu, Tokorcs, Kemenesszentmárton, Kemenesmihályfa, Kemenessömjén, Mersevát és Szentpéterfa településeken üzemelő szennyvíztisztító telepekről beszállított szennyvíziszapokkal együtt kerül rothasztásra, víztelenítésre, majd komposztálás után mezőgazdasági területeken történő hasznosításra.

Egyházashetyéről a víztelenített szennyvíziszapot a szombathelyi komposztáló telepre szállítjuk.

Jánosházán a víztelenített, szalmával kevert iszap mezőgazdasági felhasználásra, beszántásra kerül.

Répcelakon - a Nickről beszállított iszappal együtt -, valamint Vasváron – a Csehimindszentről és Oszkóról beszállított iszappal együtt -, továbbá Celldömölkön és Sárváron a folyékony szennyvíziszapot átmeneti tárolás után injektálással juttatják ki mezőgazdasági területekre.

Körmenden a helyi szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszapon felül víztelenítik még Gersekarát, Hegyháthodász, Hegyhátszentjakab, Nagykölked, Nádasd, Ivánc és Őriszentpéter szennyvíztisztítójában keletkezett sűrített szennyvíziszapokat.

A víztelenített szennyvíziszapot Körmendről és Bajánsenyéről a Müllex-Körmend Kft. szállítja el és használja fel komposztálást követően az általa üzemeltetett hulladéklerakón takaróföldként.

Szentgotthárdról, valamint Csörötnek és térségéből a Heiligenkreuz-ban (Ausztria) történő tisztítás után keletkező szennyvíziszapot hulladék-behozatali engedéllyel a visszaszállítást követően szintén mezőgazdasági területeken helyezzük el.

2016. I. félévben Szentgotthárd vízmű telepről, illetve a Vépi úti telephelyről történt 818 kg veszélyes hulladék elszállítása. Tárgyidőszakban teljesített környezetvédelmi kötelezettségeink - hulladékszállítás, környezetterhelési díjak - összköltsége 35 587 eFt.

Hulladékkezelési tevékenységből (nem csatornázott településeken összegyűjtött szennyvíz fogadása és kezelése) 8 843 eFt.

A vízterhelési díj 50 %-a erejéig továbbra is igénybe vehető kedvezmény a felszíni vizet közvetlenül terhelő vízterhelést csökkentő, jogerős elvi vízjogi vagy vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező beruházásokra.

## Üzemellenőrzés, csatornabírság

2016. I. félévben a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a 27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet, valamint az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet alapján 7 db akkreditált szennyvíz mintavétellel egybekötött üzemi ellenőrzést végeztünk, amelyből 1 kibocsátó esetében határérték feletti szennyezőanyag tartalmat mértünk.

A 2015. évi önellenőrzések és szolgáltatói ellenőrzések eredményei alapján 4 kibocsátó (Babati és Társa Kft. Körmend; Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. - korábban: VOLÁN ZRt. - Szombathely; Galvano-Tech Felületnemesítő Kft. Kőszeg; Salesianer-Miettex Magyarországi Kereskedelmi Kft. Szombathely) esetében terjesztettünk fel a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra csatornabírság javaslatot. Az Igazgatóság az ÉNYKK ZRt. és a Galvano-Tech Kft. csatornabírságára vonatkozó javaslatokat elutasította, a Babati és Társa Kft. valamint a Salesianer-Miettex Kft. bírságjavaslatát helyben hagyta. A határozatok még nem jogerősek, így azokat a hatóság még nem küldte meg társaságunknak, ezért a bírság pontos összegéről nincs információnk.  Mintegy 1,1 mFt csatornabírság bevételre számítunk.

## Hatósági ellenőrzés, szennyvízbírság

Az élővíz szennyezések után a szennyvízbírságot a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szabja ki. A 2015. évre vonatkozó, 2016. évben fizetendő bírság kiszabása még nem történt meg, a döntéshozatal határideje december 31-re módosult. Az uraiújfalui szennyvíztisztító telep kibocsátása alapján várhatóan 134 eFt vízszennyezési bírságot kell fizetnünk.

2015. év végén lejárt a szennyvíztisztító telepeken szükséges fejlesztésekre a jogszabály biztosította türelmi idő, a határértékeknek nem megfelelő kibocsátott szennyvíz után 2016. évtől drasztikus bírság növekedésekkel kell számolni.

# Létszám- és bérgazdálkodás

Korrigált munkajogi állományi létszám (fő)

|  | 2015. I. félév tény |  |  | 2016. év terv |  | 2016. I. félév tény |  | tény/ bázis |  | tény/ terv |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teljes munkaidős |  | 608 | 620 |  | 616 |  | 101,3% |  | 99,4% |  |  |
| Nem teljes munkaidős |  | 14 | 15 |  | 13 |  | 92,9% |  | 86,7% |  |  |
| Összesen |  | 622 | 635 |  | 629 |  | 101,1% |  | 99,1% |  |  |

A munkavállalók éves átlagos statisztikai állományi létszáma állománycsoportonként (fő)

|  | 2015. I. félév |  | 2016. I. félév |  | Index |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teljes munkaidős | 603,0 | 606,4 |  | 100,6% |  |  |
| Nem teljes munkaidős* | 14,4 | 13,8 |  | 95,8% |  |  |
| Összesen | 617,4 | 620,2 |  | 100,5% |  |  |

*havi 60 óra alatt foglalkoztatottak nélkül

A ZRt üzleti tervében 2016. december 31-re meghatározott betölthető álláshelyek száma 635, amely megegyezik az előző év tervszámával.

Bérköltség állománycsoportonként (eFt)

|  | 2015. I. félév tény |  | 2016.évi terv |  | 2016. I. félév tény |  | tény/ bázis | tény/ terv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teljes munkaidőben fogl. bére | 823 489 | 1 835 411 |  | 855 438 |  | 103,9% |  | 46,6% |
| Nem teljes munkaidős fogl. bére | 11 895 | 25 953 |  | 11 492 |  | 96,6% |  | 44,3% |
| Egyéb bérek | 7 921 | 17 110 |  | 8 813 |  | 111,3% |  | 51,5% |
| Összesen | 843 305 | 1 878 474 |  | 875 743 |  | 103,8% |  | 46,6% |

2016. I. félévben költségként elszámolt bér 875 743 eFt, amely az éves tervszám 46,6 %-a, az előző időszak bértömegénél 3,8 %-kal magasabb.

A 2014. március hónaptól bevezetett béren kívüli juttatási elemeket tartalmazó - cafeteria – rendszer minden munkavállaló számára egyenlő feltételekkel biztosítja a különböző juttatások közti szabad választást.

2016. évben a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére biztosított juttatások bruttó (azaz adóval és járulékokkal növelt) összege 240 eFt/fő/év, részmunkaidő esetében a juttatás a munkaidő arányában jár (minimum 60 eFt/fő/év).

A cafeteria-keret az év folyamán egyenletesen, havi bruttó 20 eFt/fő értékben használható fel, kivétel a lakáscélú hiteltörlesztés, mely elem esetében a juttatás 10 hónapra egyenletesen elosztva, havi 24 eFt értékben vehető igénybe.

Adómentes juttatásként választható a Kultúra utalvány 50 eFt/fő/év, a Sport Erzsébet-utalvány korlátlan összegben, illetve a cafeteria keretösszeg maximumáig a lakáscélú hiteltörlesztéshez nyújtott munkáltatói támogatás.  Az Étkezési Erzsébet utalványt 35,7 %-os adó terheli 8 000 Ft/hó/fő összegig, ugyanekkora az adó mértéke a Széchenyi-pihenő-kártya, az Iskolai Erzsébet-utalvány, az Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári illetve egészségpénztári befizetés esetén. Az Étkezési Erzsébet-utalvány után 8 000 Ft/hó/fő összeg felett 51,2 % adó fizetendő.

Az I. félév során  a működtetési bértartalékból 1 800 eFt került felhasználásra: 1 munkavállaló VASIVÍZ   Emlékérmet kapott, 10 munkavállaló Oklevélben részesült. A szervezeti egységek bérmaradványából jutalom nem került kifizetésre, a Kollektív Szerződés alapján 19 főnek összesen 4 346 eFt jubileumi jutalom kifizetése történt, amely nem része a bérköltségnek.

Imre Mária laborvezetőnek a Magyar Víziközmű Szövetség tevékenységének elismeréséül Víz Világnapi emlékérmet adományozott.

2016. I. félév teljes munkaidős átlagkeresete 231 450 Ft/fő/hó, a bázis időszak 225 737 Ft/fő/hó átlagkereseténél 3,4 %-kal magasabb.

# Pénzügyi helyzet

A Társaság likviditását döntő mértékben a víz- és csatornaszolgáltatásból származó bevétel határozza meg, amely 2016. I. félévben az összes bevétel 89,1 %-át tette ki. Az elsődleges tevékenységekről 298 529 db számla készült.

2012. július 15-től a lejárt határidejű tartozások behajtásának szabályai megváltoztak, hosszabb időt vesz igénybe, illetve költségesebb a behajtási folyamat.

Az a felhasználó korlátozható az ivóvíz szolgáltatásban, aki a fizetéssel 60 napot meghaladó késedelembe esett, fizetési haladékról, részletfizetésről egyeztetést kezdeményezett, de az nem vezetett eredményre, illetve előrefizetős mérő elhelyezését sem vállalta, továbbá akinek írásban legalább kétszer, az átvétel igazolására alkalmas módon (ajánlott valamint tértivevényes levél) történt a felszólítása, illetve az intézkedésről a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv értesítése a felszólítással egyidejűleg, majd a korlátozás bevezetése előtt 8 nappal megtörtént.

A fizetési határidő lejárta után 20 nappal a 8 000 Ft feletti összeggel tartozóknak kiküldjük az 1. számú korlátozási/kizárási felszólítást (K1). A felszólításban megjelölt határidő lejártát követően azoknak a felhasználóknak küldünk 2. sz. felszólítást (K2), akiknek a tartozása legalább 40 napja lejárt, az ebben közölt határidőt követően nyílik lehetőség a szolgáltatás korlátozására, amennyiben a tartozás teljes összege nem kerül kiegyenlítésre.

Az előzőekben említett intézkedések hatására sem fizetők ellen 1 millió Ft alatti tartozás esetén fizetési meghagyás kibocsátása kérhető a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elektronikus rendszerén keresztül. Ennél nagyobb összegű tartozás peres eljárásban érvényesíthető.

|  | 2015. I. félév | 2016. I. félév |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Kiküldött fizetési felszólítás | 125 | db | 8 289 | db |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elindított 1. korlátozási-kizárási eljárás | 69 | db | 5 925 | db |  |
| Elindított 2. korlátozási-kizárási eljárás | 3 | db | 1 856 | db |  |
| Elindított 1. korlátozás-kizárás tőketartozása | 15 733 | eFt | 191 686 | eFt |  |
| Elindított 2. korlátozás-kizárás tőketartozása | 3 754 | eFt | 92 149 | eFt |  |
| 1 db elindított 2. korlátozás-kizárásra jutó tőketartozás | 1251 | eFt | 50 | eFt |  |
| Tényleges korlátozás-kizárás | 33 | fogy. | 60 | fogy. |  |
| Tényleges/elindított korlátozás-kizárás | 1 100,0 | % | 3,2 | % |  |
| Tőketartozásból befolyt összeg | 3 753 | eFt | 136 875 | eFt |  |
| Befolyt összeg/tőketartozás | 19 | % | 48 | % |  |
| Fiz. és korl./kizárási felszól-ra befiz. késedelmi kamat | 7 096 | eFt | 1 440 | eFt |  |
| Részletfizetési kedvezményben részesült | 314 | fogy. | 584 | fogy. |  |
| Részletfizetés tőketartozása | 20 225 | eFt | 40 640 | eFt |  |
| Fizetési meghagyás kibocs. iránt beadott kérelem | 25 | db | 167 | db |  |
| Fiz.meghagyás kibocsátása iránti kérelmek összege | 2 158 | eFt | 21 912 | eFt |  |
| Fiz.meghagyás kibocsátás hatására befiz. összeg | 507 | eFt | 562 | eFt |  |

Amennyiben a jogerős fizetési meghagyás hatására sem történik meg a tartozás kiegyenlítése,

azt bírósági végrehajtásra adjuk tovább:

|  | 2015. I. félév |  |  |  | 2016. I. félév |  |  | Index |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bírósági végrehajtásra adott követelés |  | 118 | db | 92 |  | db | 78,0% |  |  |
| Bírósági végrehajtásra adott köv. tőkeösszege |  | 19 321 | eFt | 12 321 |  | eFt | 63,8% |  |  |
| 1 bírósági végrehajtásra adott köv. tőkeösszege |  | 164 | eFt | 134 |  | eFt | 81,8% |  |  |
| Követelések teljes végrehajtási ügyértéke |  | 34 425 | eFt | 22 788 |  | eFt | 66,2% |  |  |
| (tőketart, fiz.meghagyások és végrehajt. ktge, illetékek, kés.kamat) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A végrehajtás alatt álló eljárásokból |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| az időszakban befolyt összeg |  | 20 226 | eFt | 11 763 |  | eFt | 58,2% |  |  |
| Ingatlanra bejegyzett tőkekövetelés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a beszámolási időszak utolsó napján |  | 2 690 | eFt | 292 |  | eFt | 10,9% |  |  |

Az üzleti terv teljesítési időpontjában a 30 napon túli lejárt követelések

és megoszlásuk a lejárat ideje szerint

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | eFt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lejárat ideje |  |  | 2015. jún. 30. |  |  |  | 2015. dec. 31. |  |  |  |  | 2016. jún. 30. |  |  |  |  | 2016. jún.30/ 2015. jún.30. |  |  |  | 2016. jún.30/ 2015. dec. 31. |  |  |
| 31-90 nap |  | 95 802 |  |  | 17% |  |  |  | 78 361 |  | 19% |  |  | 30 643 |  | 8% |  |  | 32,0% |  | 39,1% |  |  |  |
| 91-180 nap |  | 106 370 |  |  | 19% |  |  |  | 51 903 |  | 13% |  |  | 48 568 |  | 13% |  |  | 45,7% |  | 93,6% |  |  |  |
| 181-365 nap |  | 133 211 |  |  | 24% |  |  |  | 67 559 |  | 17% |  |  | 78 800 |  | 21% |  |  | 59,2% |  | 116,6% |  |  |  |
| 365 napon túl |  | 231 160 |  |  | 41% |  |  |  | 210 458 |  | 52% |  |  | 219 618 |  | 58% |  |  | 95,0% |  | 104,4% |  |  |  |
| Összesen |  | 566 543 |  |  | 100% |  |  |  | 408 281 |  | 100% |  |  | 377 629 |  | 100% |  |  | 66,7% |  | 92,5% |  |  |  |

Az 1-30 nap lejáratú kintlévőség összege nagyon különböző lehet attól függően, hogy a leolvasási és számlázási ütemterv szerint kibocsátott számlák fizetési határideje a vizsgált időszakra esik, vagy átkerül a következő időszakra. Az 1-30 nap lejáratú követelések összege 2016. június 30-án 90 968 eFt, az előző év hasonló időpontjában ez az összeg 121 599 eFt volt.

A 2016. június 30-i 30 napon túli lejárt kintlévőség az értékesítés nettó árbevételéhez viszonyítva 11,8 %, 2015. I. félévben 18,4 %.

Továbbra is, de kisebb ütemben növekszik azon jelentős fogyasztású közületek, intézmények száma is, amelyek a számlákat több hónapos késéssel fizetik, ezen belül egy-egy felhasználó egyre nagyobb tartozást halmoz fel.

Aki tartozását  néhány hónapon belül nem tudja vagy nem akarja kiegyenlíteni, a 180 napon túli tartozások összegét növeli, amely időpont után nagyon alacsony a befizetések aránya. Tapasztalataink szerint a korlátozási/kizárási eljárás elindítása és főként a tényleges korlátozás/kizárás ösztönzi leginkább a felhasználókat tartozásuk rendezésére.

Mérséklődik a lejárt tartozások közel felét kitevő 365 napon túli tartozások összegének növekedési üteme is, elsősorban 100 eFt feletti tartozásokból eredően. Ezek azok a nagy összeggel tartozó cégek, akik tartós likviditási gondjaik miatt jelentős késedelemmel, valamint a magánszemély felhasználók azon köre, akik évek óta nem, vagy alig tudnak fizetni. A velük szemben indított végrehajtási eljárások egy részében jelenleg tényleges pénzbevételt nem realizálunk. Jellemzően letiltható jövedelmük nincsen, vagy más letiltások miatt követelésünket sorba állítják. Esetükben - amennyiben rendelkeznek ingatlannal – jelzálogjogot jegyeztetünk be.

2015. I. félévben az új integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése idején a számlázási és behajtási tevékenység nem a szokásos ütemterv szerint történt. Az új integrált rendszer az I. félév folyamán még nem tette lehetővé a kintlévőség csoportos kezelését, a tartozások egyedi számbavételével lényegesen kisebb kört lehetett kezelni, ez látszik a behajtási tevékenység adataiban is.

Tapasztalataink szerint a korlátozási/kizárási eljárás elindítása és főként a tényleges korlátozás/kizárás ösztönzi a felhasználókat tartozás kiegyenlítésére. Ennek érdekében 2015. augusztus 1-jén – az SZMSZ szerint az Ügyfélszolgálat szervezetén belül - kezdte meg működését a korlátozási – kizárási csoport. 2016. június 1-től illetve június 15-től a csoport létszáma újabb egy-egy fővel bővült, mindketten megváltozott munkaképességű alkalmazottak.

A csoport elsődleges feladata a K2 felszólításban megjelölt 5 munkanapon belül a korlátozás vagy kizárás végrehajtása, illetve a tartozás rendezését követő 3 napon belül a szolgáltatás helyreállítása. A csoport további feladata a korlátozott/kizárt felhasználási helyek időszakos ellenőrzése, az elhagyott, üresen álló ingatlanok feltérképezése, bekötéseik rendezése, valamint a hosszú ideje korlátozott és nagy összeggel tartozó felhasználási helyek esetében a lakossági felhasználók kizárása ott, ahol a szolgáltatás közkútról megoldható. Ezen esetekben a kintlévőség csökkentése mellett cél az is, hogy az adós tartozása ne növekedjen számottevően.

2016. I. félévben 145 településen összesen 736 felhasználási helyet, azon belül 677 lakossági felhasználót és 59 gazdasági társaságot kerestek fel korlátozás/kizárás céljából. Ebből a tényleges korlátozások/kizárások száma 61, illetve 8 volt a vizsgált időszakban. A csoport által felkeresett adósok tartozásának összege 28 111 eFt volt, amelyből az intézkedés eredményeképpen 21 141 eFt-ot befizettek.

Társaságunk 2016. február elején intézkedési tervet állított össze a VASIVÍZ ZRt. kintlévőségének csökkentésére, amelyben stratégiai célként megfogalmazásra került, hogy a 366 nap előtti időszakok tartozása rövid határidőn belül a legnagyobb arányban behajtásra kerüljön minden rendelkezésünkre álló törvényes eszköz felhasználásával és így a korcsoportonkénti kintlévőség és a teljes kintlévőség ne növekedjen.

A kintlévőség alakulása a víziközmű-használati díjból megvalósult önkormányzati építési munkák lejárt fizetési határidejű számlaértékével csökkentve

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | eFt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lejárat ideje | 2015. jún. 30. |  |  |  | 2015. dec. 31. |  |  | 2016. jún. 30. |  | Eltérés 2016. jún.30- 2015. jún.30. |  | Eltérés 2016. jún.30- 2015. dec. 31. |  |
| 31-90 nap | 88 649 | 16% |  | 51 922 |  | 13% |  | 27 559 | 7% | -61 090 | -24 363 |  |  |
| 91-180 nap | 56 595 | 10% |  | 42 329 |  | 10% |  | 18 832 | 5% | -37 763 | -23 497 |  |  |
| 181-365 nap | 57 895 | 10% |  | 51 742 |  | 13% |  | 30 116 | 8% | -27 779 | -21 626 |  |  |
| 365 napon túl | 203 547 | 36% |  | 182 264 |  | 45% |  | 200 800 | 53% | -2 747 | 18 536 |  |  |
| Összesen | 406 686 | 72% |  | 328 257 |  | 80% |  | 277 307 | 73% | -129 379 | -50 950 |  |  |

*          *          *

Társaságunk működését 2016. évben is alapvetően meghatározza a Vksztv. által előírt keresztfinanszírozás tilalma, amely alapján nem finanszírozhatók az elsődleges víziközmű-szolgáltatási tevékenységek eredményéből a másodlagos tevékenységek, sőt elsődleges tevékenységek között is érvényes ez az előírás.

Fentiek figyelembevételével társaságunk elkészítette a 2016. évi üzleti tervét, amelyet az Igazgatóság a 2/2016.(II.09.) és a Felügyelő Bizottság a 2/2016.(II.09.) számú határozatában egyhangúan elfogadott. A 2016.évi üzleti terv I. negyedéves értékelését elvégeztük, az erről szóló beszámolót a Felügyelő Bizottság a 13/2016 (VI.07.) az Igazgatóság a 17/2016 (VI.07.) számú határozatában egyhangúlag elfogadott.

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság 2016. április 13-án tárgyalta és elfogadta társaságunk 2015. évi beszámolóját.

Csörötnek szennyvízelvezetési és –tisztítási rendszer létesítményjegyzékkel és vagyonértékeléssel kiegészített bérleti-üzemeltetési szerződését a Hivatal 2016. január 15-én a 258/2016.számú határozatában jóváhagyta. A használati díjra vonatkozó elszámolást Társaságunk elkészítette az erről szóló tájékoztatás a Hivatalnak megküldésre került. A működési engedély 2.számú módosítását a csörötneki rendszer vonatkozásában a Hivatal  3406/2016. számú határozatában, 2016. május 20-ai hatállyal jóváhagyta.

Celldömölk ivóvízellátási és szennyvízelvezetési és –tisztítási rendszer közérdekű üzemeltetésének megszűntét követően a használati díjról szóló előírt elszámolásokat az önkormányzatoknak elkészítettük, az erre vonatkozó tájékoztatást a Hivatal részére megküldtük. A működési engedély 2. számú módosítását a celldömölki rendszer vonatkozásában a Hivatal 3406/2016 számú határozatában, 2016. május 20-ai hatállyal jóváhagyta.

Oszkó község szennyvízelvezetési és –tisztítási rendszerre vonatkozóan a Hivatal az átmeneti díjat 2016. március 6-án kelt 1175/2016. számú határozatával, a bérleti-üzemeltetési szerződést pedig a 2016. március 21-én kézhez vett 1498/2016. számú határozatával jóváhagyta. 2016.I.félévében a Hivatal végleges díjat nem határozott meg. Az átmeneti díj meghatározását követően Társaságunk az Önkormányzat által átvállalt díjjal kapcsolatosan elszámolt.

A korábban VÁR-VI-ZA Kft által üzemeltetett Őriszentpéter, Kisrákos, Nagyrákos, Pankasz, Viszák, Ispánk, Szalafő, Magyarlak, Bajánsenye és Kercaszomor települések szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszereinek közérdekű üzemeltetésére a MEKH 2015. augusztus 25-től társaságunkat jelölte ki. 2016. február 26-án Ispánk, Szalafő és Magyarlak rendszerek rossz műszaki állapotáról részletes tájékoztatatást küldtünk a Hivatal részére, amelyben kértük a felmerült többletköltségek megtérítését. Bajánsenye és Kercaszomor aláírt bérleti-üzemeltetési szerződését 2016. június 22-én jóváhagyásra megküldtük a Hivatal részére. A vagyonértékelések ezen településeken az önkormányzatok megbízásából folyamatban vannak. 2016.június 30-án Őriszentpéter bérleti – üzemeltetési szerződése aláírásra került, a Hivatalnak 2016. július 1-jén jóváhagyásra megküldtük.

Az új integrált vállalatirányítási rendszer éles indulást követő 6 hónapos kiemelt támogatási időszaka 2015.augusztus 10-én lezárult. A rendszer legtöbb modulját éles üzemben használatba vettük. A támogatási időszak végén megtörtént a feltárt hibák és a nyitott feladatok összegzése, az egyes feladatok határidejének megjelölésével. 2016. június 30-ig a feladatok 92%-a lezárult, 2 tétel fejlesztés és megrendelés alatt van, 1 tétel tesztelése, ellenőrzése folyamatban van és 1 tétel esetében egyeztetések folynak.

A társaság az adatszolgáltatási kötelezettségeinek és a saját, belső információs igényeinek teljesítésére bevezetendő adattárház rendszer tesztelési időszakának lezárását a 2016. március 9-én megtartott egyeztetésen elfogadta. Az adatmodell bővítésének kereteiről további egyeztetések zajlanak.

A Vksztv 65. §-a szerint a közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díját a MEKH javaslata alapján a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. A hatósági díjak megállapításához a MEKH adatgyűjtést végez. 2016. évben a díjelőkészítéshez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését megelőzően sor került az üzemeltetett víziközmű-rendszerek törzsadatainak egyeztetésére. A törzsadatokra vonatkozó adatszolgáltatás teljesítési határideje 2016. március 1. volt, amelyet társaságunk határidőre teljesített. A díjakkal kapcsolatos adatszolgáltatásokat társaságunk szintén az előírt - 2016. június 15-ei határidőre teljesített a Hivatal részére. Az adatszolgáltatással kapcsolatos észrevételekről és módosítást igénylő tételeiről 2016.július 28-án kaptunk értesítést a Hivataltól.

2016. I. félévben a MEKH határozatban előírt havi, negyedéves és éves rendszeres adatszolgáltatásokat társaságunk az előírások szerinti módon és határidőben teljesítette.

A Hivatal 2016. július 18-án megkezdte Társaságunk átfogó ellenőrzését, jelenleg a kért adatok összekészítése van folyamatban.

Társaságunk 2016. májusában bevezette az Energia Irányítási Rendszert, mely igazodik az ISO 50001-es szabályhoz. A tanúsító audit lezajlott, az ezt igazoló dokumentumok kézhez vétele folyamatban van. A rendszer bevezetésével a jövőben még hangsúlyosabb szerepet kap Társaságunknál az energia megtakarítás, az energiatudatos üzemeltetés.

2016. I. negyedévben folyamatos egyeztetések zajlottak az uszoda bezárása és beruházási munkáinak megkezdése vonatkozásában. 2016. március 21-én a munkaterület átadása megtörtént a régészeti feltárások 2016. április 25-én lezárultak.2016.június 19-én az uszoda bezárt, a munkaterület átadás-átvételi eljárása 2016.július 4-én lezajlott. Társaságunk az SZMJV felkérésére a beruházást követő Uszoda komplexum üzemeltetésére készít javaslatot.

Társaságunk számára egyre nehezebb a megfelelő szakemberek pótlása. A probléma megoldása érdekében Társaságunk – állami támogatás igénybevételével – a meglévő munkavállalók részére vízmű és csatornamű-kezelő szakképzést indított a Herman Ottó Szakképző Iskolával együttműködve, valamint a szakképzési hozzájárulás terhére lehetőséget biztosít munkavállalóinak, hogy OKJ képzés keretében második, államilag elismert szakképesítéshez jussanak.

Társaságunk tanulószerződés vagy együttműködési megállapodás keretében biztosít gyakorlati képzőhelyet szakközépiskolák részére.

Társaságunk működési területén a vizsgált időszakban jelentős, a folyamatos üzemeltetést befolyásoló esemény egyik üzletágban sem volt. Stratégiai célunk továbbra is az üzembiztonság, a likviditás fenntartása, az elfogadott üzleti tervnek megfelelő tervszerű, gazdaságos működés, a folyamatos fejlesztés - együttműködve az ellátásért felelős önkormányzatokkal -, a tervszerű fenntartási munkák elvégzése, a váratlan meghibásodások gyors elhárítása mellett a környezet megóvása. Mindezek mellett kiemelt feladatunk a fent hivatkozott törvények által meghatározott feladatok végrehajtása.

Dr. Kohuth Viktor

vezérigazgató