Az előterjesztést megtárgyalta:

- 	Gazdasági és Városstratégiai Bizottság

-	Oktatási és Szociális Bizottság

A határozati javaslatot törvényességi

szempontból megvizsgáltam:

/: Dr. Károlyi Ákos :/

jegyző

- E L Ő T E R J E S Z T É S

# Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. szeptember 15-i ülésére

Tájékoztató „Idősek Parkja” kialakításának lehetőségéről

Az „Aktív időskor Szombathelyen” program keretében az Oktatási és Szociális Bizottság a 261/2015. (VI. 17.) OSzB. sz. továbbá a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság a 194/2015. (VI. 15.) GVB sz. határozatával döntött „a Gyöngyös patak keleti partja mentén fekvő zöldfelületi sáv Szent Márton utcától a Kisfaludy utcáig terjedő szakasza (6548/3 hrsz. és 6548/1 hrsz. egy része, kb. 2000 m2)” helyszínen „Idősek parkja” kialakításáról.

A tervezéshez szükséges fedezet biztosítását követően 2015. szeptember 30-án aláírásra került a tervezői szerződés. A tervező több változatot készített, amelyek közül egy klasszikus kialakítású park terve került kidolgozásra.

A tervek 2016. április 27-én, határidőben leszállításra kerültek. A tervezett park a felújított Szent Márton utca architektúrájához igazodik. Elemeivel a szabadban hasznosan eltölthető időtöltést szolgálja. A terv tartalmazza a közvilágítás, a térfigyelő kamerarendszer és az automata öntözőrendszer kiépítését is. A leendő park igénybe veszi a korábban ott lévő kutyakozmetika területét. A Savaria Múzeum kertjének felújításával az ott évek óta már nem üzemelő WC megszűnik. Helyette ide kerülne elhelyezésre egy korszerű, városképbe illeszkedő, akadálymentesítéssel ellátott, automatán üzemelő nyilvános illemhely, mely állandó személyi felügyeletet nem igényel. A parkban új sétány, járdák és zöldfelületek kiépítésére kerül sor. A terv tartalmazza a Gyöngyös part felőli és a Wesselényi utcai járdaszakaszok felújítását is a Borostyánkő áruházig kialakított térig. A park burkolt felületei és sétányai víz- és légáteresztőek, a csapadékvizet részben elnyelik, mely kialakítás azt eredményezi, hogy a park a legújabb ökológiai és környezetvédelmi követelményeknek is megfelel.

A park és a Gyöngyös patak kapcsolatát kis félkör alakú terasz biztosítja, mely lehetővé leszi a vízre való rálátást. A parkban új padok, hulladékgyűjtők, többfunkciójú fitnesz eszközök és sakkasztalok elhelyezésére is sor kerül.

A tervezett park tervezői költségbecslése alapján a bekerülési költsége bruttó 84 500 000,-Ft, amelynek fedezetét szükséges biztosítani a kivitelezés elindításához.

A kivitelezési munkák tervezői költségbecslése az alábbiak szerint részletezve:

| Kertépítési munkák: | 7 744 530,00 Ft |
| --- | --- |
| Burkolatok építése | 20 220 941,00 Ft |
| Berendezések ( padok, hulladékgyűjtők, sakkasztalok, fitnesz eszközök, nyilvános wc) | 27 265.000,00 Ft |
| Elektromos munkák: | 7 078 501,60 Ft |
| Kamerarendszer: | 2 402 332,25 Ft |
| Öntözés: | 910 000,00 Ft |
| Ivóvíz ellátás: | 855 000,00 Ft |
| Nettó összesen: | 66 476 304,85 Ft |
| Áfa 27%: | 17 948 602,00 Ft |
| Bruttó összesen: | 84 424 906,85 Ft |

A tervezett park kialakításának részleteit a tervező a Közgyűlésen ismerteti.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2016. szeptember  „     ”

/: Dr. Puskás Tivadar :/

HATÁROZATI JAVASLAT

……./2016. (IX. 15.) Kgy. számú határozat

- Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése „a Gyöngyös patak keleti partja mentén fekvő zöldfelületi sáv Szent Márton utcától a Kisfaludy utcáig terjedő szakasza (6548/3 hrsz. és 6548/1 hrsz. egy része, kb. 2000 m2)” helyszínen „Idősek parkja” kialakításának megvalósításával egyetért.

- A Közgyűlés felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a megvalósításhoz szükséges bruttó 84 500 000,-Ft előirányzat biztosításáról a 2017. évi költségvetési rendelettervezet összeállításakor gondoskodjon.

- A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a forrás rendelkezésre állása esetén a megvalósításhoz szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős:	Dr. Puskás Tivadar polgármester

Illés Károly alpolgármester

Dr. Károlyi Ákos jegyző

/A végrehajtás előkészítéséért:

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője/

Határidő:	1. pont vonatkozásában: azonnal

- pont vonatkozásában: a 2017. évi költségvetés tervezetének Közgyűlés elé terjesztése

- pont vonatkozásában a fedezet rendelkezésre állása esetén azonnal