Az előterjesztést megtárgyalták:

- Gazdasági és Városstratégiai Bizottság

- Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

A határozati javaslatot törvényességi

szempontból megvizsgáltam:

/: Dr. Károlyi Ákos :/

jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. december 15-i ülésére

Javaslat a Szombathely, Zanati úti (Tesco Áruházzal szemközti) földterületek belterületbe vonásához kapcsolódó kötelezettségek teljesítéséről szóló megállapodással összefüggő döntések meghozatalára

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2015. február 26-i ülésén tárgyalta a Szombathely, Zanati út Tesco áruházzal szemközti földterületek belterületbe vonásához kapcsolódó kötelezettségek teljesítéséről szóló megállapodás 6. sz. módosítására vonatkozó előterjesztést, és a 85/2015. (II.26.) Kgy. sz. határozatával az alábbi döntést hozta.

A Közgyűlés a HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. teljesítésére vonatkozó határidőket 2015. december 31. (kerékpárút és gyalogút Zanati úttól a Bogáca érig tartó szakaszának kiépítése), valamint 2016. szeptember 30. napjáig (kerékpárút és gyalogút Bogáca értől Zanatig tartó szakaszának kiépítése) hosszabbította meg.

A fentiek szerint az alap megállapodás, a jelzálogszerződés, az 50 millió Ft összegű óvadékszerződés és a településrendezési szerződés is módosításra került.

A Kft. meghatalmazott teljes hatályú képviselője levelében az alábbiakról tájékoztatott.

A Szombathely-Zanat között építendő kerékpárút Szombathely, Zanati út – Decathlon áruház közötti szakasza megépült, amelynek műszaki átadása 2016. január 4-én megtörtént. Az áruház melletti szakasz kiépítése a Bogáca érig megtörtént, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2016. szeptember 20-án lefolytatásra került. A forgalomba helyezési eljárás elindításra került.

A további, a vasúti pályát is átszelő utolsó szakasz tervei Zanat városrészig készen vannak. Az Építtető álláspontja szerint a kisajátítási eljárás befejezéséig nincs értelme az engedélyes tervek beszerzésének.

Az utolsó szakaszt érintően kisajátítási problémák jelentkeznek, e körben elhúzódó kisajátítási eljárás várható, amely késlelteti az utolsó szakasz kiépítését.

A gazdasági társaságnak - tájékoztatása szerint - rendelkezésre áll a fedezet a beruházás befejezéséhez az Önkormányzat által előírt műszaki tartalommal érvényes munkák elvégzésére. A beruházás utolsó szakaszára továbbra is a jogi képviselő rendelkezésére áll az ügyvédi letéti számlán kezelt 50 millió Ft óvadékösszeg, illetve az annak megfelelő EUR pénznemben kezelt összeg.

A jelzálogszerződéssel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést.

A Jelzálogszerződés egyrészről az Önkormányzat, mint Zálogjogosult, másrészről Horváth Miklós, mint Zálogkötelezett, harmadrészről pedig a HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft., mint Kötelezett között jött létre, amely alapján a felek a Zálogkötelezett kizárólagos tulajdonát képező kettő ingatlanra keretbiztosítéki jelzálogjogot alapítottak a Zálogjogosult javára, 510.000.000,- Ft erejéig. A szerződés többszöri módosítása eredményeként a jelzálogjog – figyelembe véve a Kft-t terhelő, 2015. december 31-i illetve 2016. szeptember 30-i teljesítési határidőkhöz - 2018. szeptember 30. napjáig illeti meg önkormányzatunkat.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Ptk. 5:126. § (1) bekezdése értelmében a zálogjogosult kielégítési joga a zálogjoggal biztosított követelés esedékessé válásakor, a teljesítés elmulasztása esetén nyílik meg.

A (3) bekezdés alapján a kielégítési jog gyakorlása a zálogjogosult választása szerint bírósági végrehajtás útján vagy - fogyasztóval szemben e törvény szerinti korlátozással - bírósági végrehajtáson kívül történhet.

A Jelzálogszerződés 7. / pontja a jogszabályban foglaltakkal összhangban kimondja: „A zálogjog érvényesítése bírósági végrehajtás útján történik. Az értékesítés bevételéből a Zálogjogosult nyolc napon belül köteles a Zálogkötelezettel elszámolni.”

Amennyiben az önkormányzat érvényesíteni kívánja a zálogkötelezettel szembeni igényét, polgári pert indíthat. A zálogkötelezett elleni perben a bíróság azt vizsgálja, hogy fennáll-e az érvényesíteni kívánt jelzálogjog, illetve, hogy valóban megnyílt-e a zálogjogosult kielégítési joga, vagyis, hogy a jelzálogjoggal biztosított követelés kötelezettje nem teljesítette a szerződésben vállalt kötelezettségét.

A keresetnek helyt adó ítélet alapján végrehajtási lap kiállítását kérheti az önkormányzat a bíróságtól, és ennek birtokában foganatosítható a végrehajtás, amelyet bírósági végrehajtó végez. A végrehajtás során a zálogtárgy értékesítésére kerül sor, a zálogjogosult így juthat hozzá a követeléséhez.

A bírósági végrehajtás részletes szabályait a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) szabályozza.

Az óvadéki szerződés értelmében az 50 millió Ft összegű, ügyvédi letétben lévő óvadék 2016. december 31. napjáig áll Önkormányzatunk részére rendelkezésre. Az Építtető által vállalt kötelezettségek határidőben történő nem teljesítése esetén az Önkormányzat jogosulttá válik egyoldalú nyilatkozattal az óvadéki (letéti) számlán lévő összeg lehívására.

A fentieket figyelembe véve, a lefolytatott egyeztető tárgyalásnak megfelelően javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a hiányzó kerékpárút szakasz megépítése érdekében az érvényben lévő szerződésekben előírt teljesítési határidők 2018. május 31. időpontra kerüljenek módosításra. A szerződésben kerüljön rögzítésre, hogy a kerékpárút és gyalogút hiányzó szakasza építési engedély beszerzését, a kiépítéshez szükséges területek kisajátítását, valamint a megépült szakasz forgalomba helyezési engedély beszerzését az Építtető, HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. 2017. szeptember 30-ig elvégzi és egyidejűleg a beruházás állásáról tájékoztatja az Önkormányzatot.

Javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy az Önkormányzat bízza meg a Kövesdi & Csákváry Ügyvédi Irodát, mint az Építtető jogi képviselőjét, hogy a kisajátítási eljárást bonyolítsa le a HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. költségére.

Javasolom továbbá, hogy amennyiben a HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. és Horváth Miklós nem írja alá és nem küldi vissza aláírva 2016. december 19. napjáig az előterjesztés mellékleteit képező szerződés módosításokat, akkor Önkormányzatunk érvényesítse a 2016. december 31. napjáig fennálló óvadék lehívási jogát.

Jelen előterjesztés tartalmazza az alapszerződéseket (az előterjesztés 1-4. melléklete), azok legutóbbi módosításait (az előterjesztés 5-8. melléklete), valamint a javasolt szerződés módosításokat (az előterjesztés 9-12. melléklete).

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2016. november „    „

/: Dr. Puskás Tivadar :/

HATÁROZATI JAVASLAT

….…./2016. (XII.15.) Kgy. számú határozat

A Közgyűlés megtárgyalta a Szombathely, Zanati úti (Tesco Áruházzal szemközti) földterületek belterületbe vonásához kapcsolódó kötelezettségek teljesítéséről szóló megállapodással összefüggő döntések meghozatalára vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

- A Közgyűlés hozzájárul a HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft-vel 2008. évben megkötött alap megállapodás 7. sz. módosításához azzal, hogy az abban foglalt feltételek teljesítésére előírt határidőt 2018. május 31-re módosítják úgy, hogy a kerékpárút és gyalogút hiányzó szakasza építési engedély beszerzését, a kiépítéshez szükséges területek kisajátítását, valamint a megépült szakasz forgalomba helyezési engedély beszerzését az Építtető, HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. 2017. szeptember 30-ig elvégzi és egyidejűleg a beruházás állásáról tájékoztatja az Önkormányzatot.

- A Közgyűlés hozzájárul a HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft-vel és Horváth Miklóssal 2011. évben megkötött jelzálogszerződés 5. sz. módosításához azzal, hogy az abban foglalt feltételek teljesítésére előírt határidőt 2018. május 31-re a keretbiztosítéki jelzálogjog 2020. május 31. napjáig történő fenntartásával módosítják úgy, hogy a kerékpárút és gyalogút hiányzó szakasza építési engedély beszerzését, a kiépítéshez szükséges területek kisajátítását, valamint a megépült szakasz forgalomba helyezési engedély beszerzését az Építtető, HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. 2017. szeptember 30-ig elvégzi és egyidejűleg a beruházás állásáról tájékoztatja az Önkormányzatot.

- A Közgyűlés hozzájárul a HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft-vel 2011. évben megkötött óvadéki szerződés 5. sz. módosításához azzal, hogy az abban foglalt feltételek teljesítésére előírt határidőt 2018. május 31-re módosítják úgy, hogy a kerékpárút és gyalogút hiányzó szakasza építési engedély beszerzését, a kiépítéshez szükséges területek kisajátítását, valamint a megépült szakasz forgalomba helyezési engedély beszerzését az Építtető, HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. 2017. szeptember 30-ig elvégzi és egyidejűleg a beruházás állásáról tájékoztatja az Önkormányzatot. Felek az Óvadéki Szerződés II.1. pontjában előírt határidőt 2018. szeptember 30. napjára módosítják.

- A Közgyűlés hozzájárul a HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft-vel 2011. évben megkötött településrendezési szerződés 5. sz. módosításához azzal, hogy az abban foglalt feltételek teljesítésére előírt határidőt 2018. május 31-re módosítják úgy, hogy a kerékpárút és gyalogút hiányzó szakasza építési engedély beszerzését, a kiépítéshez szükséges területek kisajátítását, valamint a megépült szakasz forgalomba helyezési engedély beszerzését az Építtető, HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. 2017. szeptember 30-ig elvégzi és egyidejűleg a beruházás állásáról tájékoztatja az Önkormányzatot.

- A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződésmódosításokat aláírja.

- A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy bízza meg a Kövesdi & Csákváry Ügyvédi Irodát, mint az Építtető jogi képviselőjét, hogy a kisajátítási eljárást bonyolítsa le a HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. költségére.

- A Közgyűlés úgy dönt, hogy amennyiben a HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. és Horváth Miklós nem írja alá és nem küldi vissza aláírva 2016. december 19. napjáig a szerződések fentiek szerinti módosítását, akkor az 50 millió Ft összegű, 2016. december 31. napjáig fennálló óvadékot az Önkormányzat lehívja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az óvadék összegének lehívásáról szóló nyilatkozatot aláírja és megküldje a letétet kezelő ügyvéd részére.

Felelős:	Dr. Puskás Tivadar polgármester

Illés Károly alpolgármester

Molnár Miklós alpolgármester

Dr. Károlyi Ákos jegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Lakézi Gábor Városüzemeltetési Osztály vezetője)

Határidő:	2016. december 19. /az 1-5. pontok vonatkozásában/

Kisajátítási eljárás megindítása előtt /6. pont vonatkozásában/

2016. december 31. /a 7. pont vonatkozásában/