Bérbeadói tapasztalatok az ARÉNA SAVARIA Sportcsarnok üzemeltetésével kapcsolatban.

A 2004. július 14.-én létrejött szerződés alapján a Szombathelyi Önkormányzati házkezelési Kft.(továbbiakban bérbeadó)  a vagyonkezelésében lévő –Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező ARÉNA SAVARIA Sportcsarnokot, a „régi” Sugár úti sportcsarnokot és a hozzá tartozó „szabadtéri atlétikai pályát” bérbe adta az Unihall Üzemeltető és Szolgáltató Kft.-nek (továbbiakban üzemeltető).

Az üzemeltető már a kivitelezés folyamatába bekapcsolódott és észrevételeit megtehette. Ezen észrevételeket a körülményekhez képest próbáltuk teljesíteni.

A csarnok átadása után a kivitelezésből visszamaradt hiányosságok és hibás teljesítés miatt folyamatosan jelentkeztek problémák, de a csarnok működtetését akadályozó hiba nem volt. Az üzemeltetővel folyamatosan tartottuk a kapcsolatot és a  hibákat azonnal jeleztük a kivitelező felé. Ezen felül az üzemeltető jelentése, alapján havi bontásban hibajegyzék készült melyet szintén továbbítottunk a kivitelező felé.

Az üzemeltető a kezdeti tapasztalatszerzési időszak után, problémamentesen üzemeltette a csarnokot. Az  épületek  és a kapcsolódó létesítmények használata során felmerültek funkcionális hibák és üzemeltetői észrevételek, melyeket szinte kivétel nélkül orvosoltunk.

pl.: 	- Konditerem bővítése

- takaró függönyök

- Sugár úti cs. szociális blokkok felújítása, festéssel együtt

- Mobil WC konténer sportpálya mellé

- Sportpadlóban rögzítőelemek elhelyezése

- Terelőkorlátok beszerzése

- Sugár úti csarnok asztalos jav. külső lelátok felújítása stb.

- Világítás racionalizálása

- gépek eszközök beszerzése

stb.

Üzemeltetői panaszok:

Az üzemeltető annak ellenére, hogy már a kivitelezés során bekapcsolódott, megismerte az épületet és megkapta a egész kivitelezési dokumentációt, különböző kifogással élt a magas fenntartási költségekkel szemben.

pl.:	-     magas energia alapdíjak

- parketta költséges kezelése

- beszűrődő természetes fények

- nyitott villamos elosztó helyiség

- államilag alakított energiahordozók áremelkedése

- karbantartási szerződések magas ára

Bérbeadói Tapasztalatok

Negatív:

- A karbantartási szerződéseket többszöri felszólítás ellenére, még mindig nem kötötte meg az üzemeltető minden berendezésre, gépre.

-Többször  tapasztaltuk, hogy az épület portáján nincs portás mert más feladatokat lát el - a személyzet létszáma kevés.

- A csarnok tetőszigetelésének karbantartása még nem történt meg.

- az épület éjszakai díszvilágítását nem használják.

Pozitív:

- A takarítás színvonala kitűnő.

- A műszaki igazgató (Loksa László) szakmai hozzáértése nagyban megkönnyíti a problémák kezelését.

-A kapcsolat a bérlő és a bérbeadó között jól működik.

-Az üzemeltető tevékenyen részt vesz a garanciális hibák felkutatásában.

-A versenyek, rendezvények előkészítése lebonyolítása problémamentes.

Szombathely, 2007. június 5.

Lőkkös Judit

Épületkezelő Osztályvezető