Melléklet

Ajánlat azonosító: F-2007/01156/001

AJÁNLAT

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. – továbbiakban fenntartó – 1. számú mellékletben felsorolt intézményei fűtési rendszerének korszerűsítésére, energiaköltségeinek csökkentésére

Ajánlattevő:

„CAMINUS” ZRt. (6000 Kecskemét, Izzó u. 2.) – továbbiakban Bérbeadó,

GE Hungary ZRt. (1340 Budapest, Váci út 77.)

OTP BANK NyRt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.)

Viessmann Fűtéstechnika Kft. (2045 Törökbálint, Süssen utca 3.)

Rátherm Kft. (9023 Győr, Fehérvári út 22.) - mint szállító illetve bérbeadó  (a továbbiakban a fent nevezettek együttesen bérbeadó)  , melynek együttes képviseletét meghatalmazás alapján a „CAMINUS” ZRt. képviseletében Szadeczki János vezérigazgató látja el.

Ajánlat címzettje:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. képviseli: Dr Ipkovich György polgármester továbbiakban Bérlő.

Az ajánlat a kibocsátásától számított 90 napig, azaz 2007.08.27 napjáig fogadható el.

Kecskemét, 2007.05.29

### Az ajánlat összegzése

Ajánlatunk négy részből áll. Elsőként bemutatjuk Önöknek jelen ajánlat történetét, a megkötendő szerződésnek a közbeszerzési törvényhez való viszonyát, a beruházás megvalósításának pénzügyi jellemzőit, és a biztosítéki rendszert. Ezt követően javaslatot teszünk az Intézmény jelenlegi műszaki állapotának felváltására – bemutatva a korszerűsítés során alkalmazni javasolt megoldásokat. Az ajánlat harmadik elemeként táblázatos formában mutatjuk be a beruházás eredményeként kiváltandó és beépítésre kerülő fűtéstechnikai terméklistát, az egyes termékekre vonatkozó szavatossági feltételek bemutatása mellett. Végezetül mellékeljük Önöknek a megkötendő megállapodás tervezetét.

Kérjük, hogy ajánlatunkat ne csupán energia megtakarítási lehetőségként, hanem gyermekeink, a felnövekvő korosztály egészségét megóvó megoldási javaslatként értékeljék. Barátaink, gyermekeink egészségi állapota, hangulata, munkájuk hatásfoka nagymértékben függ a korszerűsítés megvalósítása során alkalmazni javasolt technológiától, a beépítésre kerülő eszközök minőségétől. A felnövekvő korosztály életminőségéért érzett közös felelősség vezette munkatársainkat az ajánlat összeállítása során, minden alkalommal nagy hangsúlyt helyezve a fűtéstechnikai korszerűsítésre vonatkozó érvényben lévő hazai, és Európai Uniós előírásokra.

A szabványoknak megfelelő fűtési rendszer kialakításával a felhasznált beépített teljesítmény átlagosan több, mint negyven százalékkal csökkenthető, ami a Szemünk Fénye Program széles körű megvalósítása esetén lehetővé teszi egy közepes szenes erőmű teljesítményével egyenértékű szennyezőanyag kibocsátás környezeti-terheinek kiváltását, miközben az energiaköltségben elért megtakarítás biztosíthatja a beavatkozás ellenértékének megfizetését.

Reméljük, hogy ajánlatunk kedvező megoldási lehetőséget kínál az Önök által fenntartott intézmény számára is. A finanszírozásra, a bérleti konstrukcióra vonatkozó – ajánlatunktól eltérő – egyedi javaslatukat vagy módosítási igényüket kérjük, jelezzék, hogy immár közösen alakítsuk ki az együttműködés kereteit. Maradok tisztelettel:

Kecskemét, 2007.05.29.

Szadeczki János

Meghatalmazók nevében és képviseletében eljárva meghatalmazottként a „CAMINUS” ZRt. vezérigazgatója

#### Előzmények

A 190/2005. (IX. 17.) Kormányrendelet 3. § (2) bekezdése alapján az Oktatási Minisztérium meghirdette a Szemünk Fénye – világítási és fűtéskorszerűsítési – Programot, melynek megvalósítására központosított közbeszerzési eljárást bonyolított le. Az Oktatási Minisztérium a szállítóval – mint az eljárás nyertes ajánlattevőjével – a fent hivatkozott kormányrendelet 4. § (1) bekezdésében rögzítettek szerint keretszerződést kötött a közoktatási intézmény fenntartók szociális, egészségügyi, kulturális, oktatási, és sport létesítményei fűtési rendszereinek korszerűsítésére. Szállítót a fenntartókkal létrejövő jogviszonyban Szadeczki János képviseli.

A 190/2005. (IX. 17.) Kormányrendelet 5. § (3) bekezdése értelmében Önöknek is lehetőségük nyílik arra, hogy az alábbiakban részletezésre kerülő korszerűsítési munkákat, és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat – jelen ajánlat elfogadása révén – közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül rendeljék meg a szállítótól.

Ajánlatunk részletesen tartalmazza a Szemünk Fénye Program megvalósítása érdekében végrehajtani vállalt korszerűsítési munkákat, és a korszerűsítéshez kapcsolódó azon szolgáltatásokat, melyet – döntésüknek megfelelően – igény szerint megrendelhetnek.

Ajánlatunk műszaki tartalma a  által  között elvégzett felmérés adatain alapszik.

#### Megtakarítási, és beruházási adatok

Ajánlatunk részeként bemutatjuk, hogy az Önök 1. számú mellékletben felsorolt intézményeiben megvalósítandó korszerűsítési beavatkozással, a fűtéstechnikai berendezések szabvány szerinti működésének biztosítása mellett - az egyéb kiinduló feltételek változatlanságát, és a felmérést megelőző három évben mért gázfogyasztási értékek átlagaként figyelembe vett gázfogyasztást feltételezve - milyen mértékű energia megtakarítás érhető el:

- Az Önök által fenntartott - és az 1. számú mellékletben felsorolt - intézményekben a fűtés folyamatos biztosítása jelenleg átlagosan (a felmérést megelőző három évben mért gázfogyasztási értékek átlagát figyelembe véve) évente 175 261 952 Ft költséget jelent.

A fűtéstechnikai korszerűsítés eredményként, a fűtési rendszer szabványkövetelmények szerinti működtetéséhez: 107 333 302 Ft költség elegendő. Összefoglalva elmondható, hogy a szabványoknak megfelelő új fűtéstechnikai eszközök beépítésével évente 67 928 650 Ft költségmegtakarítás érhető el.

- Az 1. számú mellékletben felsorolt intézményekben megvalósuló korszerűsítési beruházás nettó összege: 407 965 584 Ft, a beruházás bruttó összege 20 százalékos általános forgalmi adóteher mellett: 489 558 701 Ft.

- Az 1. számú mellékletben felsorolt intézményekben megvalósuló beavatkozás által elérhető megtakarítás, és a beavatkozással létrehozott új berendezések bérbevételének ellenértékeként Önök által fizetendő bérleti díj - 0 Ft értékű költségmegtakarítással, 2 437 632,-Ft alapdíjcsökkentéssel, 0 fő karbantartó kiváltásával (üzemeltetési javaslat), végül 0,-Ft üzemeltetési díjkülönbözettel számolva, továbbá figyelembe véve a Szemünk Fénye Program Informatikai Rendszerében rögzített, és a vállalkozási és bérleti szerződés (egyedi megállapodás) 3. 2. pontjában meghatározott mértékű önrészt - az alábbiak szerint alakul:

| Futamidő | Évenkénti megtakarítás (bruttó) | Éves bérleti díj (bruttó) | Különbözet |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 év | 67 928 650 | 183 715 062 | - 115 786 412 |
| 4 év | 67 928 650 | 143 036 813 | -75 108 163 |
| 5 év | 67 928 650 | 118 727 776 | -50 799 126 |
| 6 év | 67 928 650 | 102 603 344 | -34 674 694 |
| 7 év | 67 928 650 | 91 155 830 | -23 227 180 |
| 8 év | 67 928 650 | 82 631 389 | -14 702 739 |
| 9 év | 67 928 650 | 76 055 664 | -8 127 014 |
| 10 év | 67 928 650 | 70 844 040 | -2 915 390 |
| 11 év | 67 928 650 | 66 620 038 | 1 308 612 |
| 12 év | 67 928 650 | 63 140 833 | 4 787 817 |
| 13 év | 67 928 650 | 60 230 784 | 7 697 866 |
| 14 év | 67 928 650 | 57 771 424 | 10 157 226 |
| 15 év | 67 928 650 | 55 669 352 | 12 259 298 |

A bérleti díj évente január 1. napjával a KSH által közzétett előző évi hivatalos fogyasztói árindex változásával egyező mértékben kerül módosításra.

- Ajánlatunkban nem vettük figyelembe az energiaárak változásának lehetséges irányát – amennyiben az energiaárak nőnek, a feltételezett megtakarítás mértéke nagyobb lesz, hiszen a beavatkozás eredményeképpen kisebb energiafelhasználással biztosítható a szabványnak megfelelő fűtési környezet.

- A fenti számszerű értékeken túlmenően az általunk javasolt megoldás további előnye, hogy a jelen ajánlatban szereplő korszerűsítés hiányában a jelenlegi rendszer felújítása a közeljövőben az esetek többségében egyébként is indokolttá válna, míg a korszerűsítés eredményeképpen felszerelt fűtési eszközöket – azok típusától függően, és a megadott üzemeltetési feltételek között – akár 10 évig sem szükséges kicserélni. Ezzel a jelenlegi karbantartási költségeik jelentősen csökkennek.

- Az ajánlat elkészítése során – kiinduló feltételezésként – az Önök részéről saját forrás biztosításával nem számoltunk. Amennyiben a beruházás értékéből meghatározott részt saját forrásból terveznek finanszírozni, akkor a Szemünk Fénye Program Informatikai Rendszere lehetőséget biztosít arra, hogy meghatározzák az önrész mértékét. A Szemünk Fénye Program Informatikai rendszere az önrészt figyelembe véve számítja ki az Önök által fizetendő éves bérleti díjat, melyet a fenti táblázat, valamint az Önökkel kötendő vállalkozási és bérleti szerződés (egyedi megállapodás) is tartalmaz.

- Amennyiben a beavatkozáshoz hálózatfejlesztési hozzájárulási megfizetése szükséges, annak terheit Önöknek kell viselniük.

#### Alkalmazott konstrukció

A korszerűsítés megvalósítását végző Bérbeadó a beépítésre kerülő eszközöket – mint ezen eszközök tulajdonosa – bérbe adja Önöknek. A bérleti jogviszony futamidejét Önök határozhatják meg a Szemünk Fénye Program Informatikai Rendszeren keresztül. Az Önök által kiválasztott 15 év futamidő mellett fizetendő bérleti díj a kivitelezés sikeres átadás-átvételének évben havonta nettó 3 865 927  Ft. A bérleti díjat a mindenkori hatályos ÁFA mérték terheli. A bérleti díj évente január 1. napjával a KSH által közzétett előző évi hivatalos fogyasztói árindex változásával egyező mértékben kerül módosításra.

A megállapodás időbeli hatályának megszűnésekor a Bérbeadó a bérlet tárgyát képező berendezéseket kiselejtezi, azokat értékesíti. Az értékesítés során Önök részére elővásárlási jogot biztosít. Ezzel egyidejűleg módjukban áll a bérleti időtartam alatt végrehajtott, a berendezések élettartamát növelő ráfordításokat beszámítani az elővásárlás alapján a Bérbeadónak fizetendő ellenértékbe.

#### A beruházás kapcsán elvégzendő feladatok

A/	Tervezési munkák

- Elvégezzük, illetve alvállalkozóink bevonásával térítésmentesen elvégeztetjük a helyszíni felmérési és tervezési munkákat.

- A felmérési és tervezési feladat elvégzéséhez az Önök részéről az szükséges, hogy biztosítsák kollégáink számára a helyszíni bejárást az adott - és az 1. számú mellékletben felsorolt - intézményekben, különös tekintettel az érintett épületek műemlékvédelmi jellegére.

- Az Önök előzetes írásbeli kérésére rendelkezésre bocsátjuk a felmérés alapján elkészített kiviteli tervet, melynek írásbeli véleményezésére a kézhezvételtől számított 10 napon belül van lehetőségük. Véleményeltérés esetén a kölcsönösen elfogadott módosításokkal összhangban módosítjuk az egyedi ajánlatot, kiviteli tervet, meghatározva a beszerzendő szolgáltatói vélemények és az esetlegesen szükséges hatósági engedélyek körét, azok beszerzésének az adott településre érvényes módját.

B/	Kivitelezést előkészítő munkák:

- Önöknek szükséges gondoskodniuk arról, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt intézmények a leszállított, a rekonstrukció során beépítésre kerülő eszközök fogadását vállalják, azokat dokumentáltan átvegyék, és azok számára a kivitelezés időtartama alatt térítésmentesen biztosítsanak olyan zárható helyiséget a szállító részére, amely elegendő a folyamatos munkavégzéshez szükséges anyagok és szerszámok tárolására.

- Önöknek szükséges gondoskodniuk arról, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt intézmények vonatkozásában térítésmentesen biztosítsanak a kivitelezéshez szükséges villamos energiát szállító részére.

- Vállaljuk, hogy az általános előírásokon túlmenően az Önök részéről megadott építési, tűzvédelmi, balesetvédelmi és egyéb helyi specialitásokkal összefüggő előírásokat betartjuk, és alvállalkozóinkkal betartatjuk.

- Azon munkaelemek elvégzéséhez, melyek megkezdéséhez hatósági engedély szükséges, kizárólag akkor látunk hozzá, amikor az engedélyező hatósági határozatot kézhez vettük. Ezen körön kívül is – a beruházás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében – a szükséges hatósági engedélyek, szolgáltatói hozzájárulások beszerzésében a Felek együttműködnek.

- Önöknek szükséges gondoskodniuk arról, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt intézményei vonatkozásában térítésmentesen részünkre átadásra kerüljenek az érintett fogyasztók érvényes villamos kapcsolási tervét, és a fűtési alap vezetékek terveit, végezetül a meglévő fűtési rendszer függőleges csőtervét – amennyiben rendelkezésre áll.

- Önöknek szükséges gondoskodniuk arról, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt intézmények mindegyike, a valamennyi érintett, meglévő villamos berendezés feszültség-mentesítését elvégezze.

C/	Kivitelezés:

- Önöknek szükséges gondoskodniuk arról, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt intézmények vonatkozásában biztosítsák a kivitelezésre kijelölt munkahelyet munkavégzésre alkalmas állapotban a szállító részére.

- A rekonstrukciós munka elvégzésére várhatólag az ajánlatunk elfogadását követő  hónapon belül kerülhet sor, melyet az egyedi ajánlat elfogadását követően és a szerződés megkötését megelőzően pontosan meghatározunk. Amennyiben az időpont meghatározása és az Önök által aláírt szerződés általunk történő kézhezvétele között több mint 2 nap telik el, abban az esetben az eltérés mértékével a kivitelezés megkezdésére, és befejezésére nyitva álló határidő meghosszabbodik.

- Amennyiben a munkaterület átadása késik, a késedelem időtartamával a feladat elvégzésének véghatárideje meghosszabbodik.

- Ha szállító a munkavégzést akár Önöknek, akár az intézménynek felróható okból a szerződésben megjelölt kezdési időpontot követő 30 napon belül nem tudja megkezdeni, az addigi költségeinek érvényesítése mellett szállító jogosult elállni a szerződéstől.

- A leszerelt fűtéstechnikai eszközök átvételére, illetve elszállítására kérésüknek megfelelően nem kerül sor.

- A munka befejezése műszaki átadás-átvétel keretében történik – a Szemünk Fénye Program Informatikai Rendszeren keresztül egyeztetett időpontban. Az átadás-átvétel ütemezve, vagy szakaszosan is történhet. Az átadó fél a szállító, vagy megbízottja, az átvevő a Bérlő vagy megbízottja (Bérlő rendelkezhet úgy, hogy a jegyzőkönyvek aláírására az intézmény vezetője jogosult). A műszaki átadás-átvétel eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni, és a jegyzőkönyvhöz csatolni kell a rendeletekben előírt szabványossági nyilatkozatokat. Az átadás – átvételi eljárás akkor sikeres, ha a szállító az alábbi dokumentumokat átadja Bérlőnek: a) Próbaüzemi jegyzőkönyv; b) kivitelezői nyilatkozat; c) Nyomáspróba jegyzőkönyv; d) Tervdokumentációk, gázszolgáltatói szakvélemény; e) Építési napló; f) Kéményvizsgálati szakvélemény; g) Kéményméretezés; h) Környezetvédelmi szakhatósági hozzájárulás, engedély; i) Gázszolgáltatói nyomáspróba és műszaki átvételi jegyzőkönyv; j) Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv, kivitelezői nyilatkozat; k) Hideg- és melegüzemi vizsgálati jegyzőkönyv; l) Oktatási jegyzőkönyv (Kivitelező); m) Gázszerelői igazolvány, mesterlevél; n) leltár (beépített anyagok listája); o) Állományba vételhez szükséges adatszolgáltatás; p) Műbizonylatok, minőségi tanúsítványok; q) Jótállási jegyek; r) Gépkönyvek, üzemeltetési és karbantartási dokumentációk; s) Szavatossági leírás.

- A kivitelezési munka során a fűtési berendezések szereléséből adódó helyreállításokat, a kőműves munkákat elvégzzük, azonban a helyiségek teljes helyreállítása (pl.: termek festése, stb.) nem része a szerződésnek.

- Vállaljuk, hogy – az Önök esetleges külön megrendelése alapján – a műszaki kivitelezési tervdokumentációban rögzített vállalási határon kívüli, szakmailag indokolt felújítási munkákat is elvégzzük, azonban az ajánlatban foglalt ellenérték nem tartalmazza azok ellátásának díját, költségeit. Ezen felújítási munkák tehát nem részei sem ennek az ajánlatnak, sem az alább mellékelt szerződésnek, arról felek külön megállapodást kötnek.

- Szállító jelen szerződés tárgyát képező munkák – hatályos magyar szabványok és vonatkozó rendeletek szerinti – I. osztályú minőségű teljesítéséért felel, míg a beépítésre kerülő fűtéstechnikai eszközök tekintetében az alábbiakban (lásd a korszerűsítés eszközrendszere táblázatot) részletezett időtartamú szavatosságot vállal. Szállító a hatályos jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő mértékű, és időtartamú jótállást vállal a beépített eszközökre. A szavatossági és jótállási jogviszonyból fakadó jogaikat a szállítóhoz intézett írásbeli kifogással gyakorolhatják, melyben meg kell jelölniük a hiba körülményeit, részletes leírását és keletkezésének feltételezhető okát. A szállító a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás az Önök törvényből eredő egyéb jogait nem érinti.

D/	Próbaüzem lefolytatása, valamint az üzemeltetéshez szükséges biztonságtechnikai vizsgálatok elvégzése

- A szerelt kazántechnológiai rendszert beüzemeljük, és próbaüzemet tartunk. A próbaüzemről jegyzőkönyvet készítünk.

- Önöknek szükséges gondoskodniuk arról, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt intézmények mindegyike térítésmentesen biztosítsa a szerelés helyén a rekonstrukcióhoz és a próbaüzemhez szükséges tüzelőanyagot, villamos energiát, vizet.

- Garanciális mérés elvégzésével közösen állapítjuk meg, hogy a berendezések az általunk szavatolt értéknek megfelelően működnek-e. A garanciális mérést a próbaüzem ideje alatt kell elvégezni.

- A próbaüzemi jegyzőkönyvben közösen rögzítjük a próbaüzem sikeres befejezését, illetve az annak során esetleg megállapított zavarokat és hiányokat. A jegyzőkönyvben közösen rendelkezünk az esetleges hibaelhárítás határidejéről és módjáról.

E/	Korlátozások

Az ajánlat nem tartalmazza a gáznyomás-szabályozók és a gázmennyiség-mérők költségeit, valamint a gázszolgáltatónak esetlegesen fizetendő közműfejlesztési hozzájárulás összegét, végül az esetlegesen szükséges gázmérő csere költségét.

#### A szerződés biztosítékai

Az ajánlatunk elfogadása esetén Bérlő köteles felhatalmazni a Bérbeadót, és a Bérbeadót finanszírozó OTP BANK NyRt-t arra, hogy a megkötendő vállalakozási és bérleti szerződés (egyedi megállapodás) fizetési feltételeinek nem teljesítése esetén azonnali beszedési megbízást érvényesítsenek a fennálló lejárt tartozás összegére az Önök bankszámláival szemben. Önök a jogviszony időtartama alatt bekövetkező bankszámlaváltozásukról a Bérbeadót és az OTP BANK NyRt-t azonnal értesíteni, és az azonnali beszedési jogot az új bankszámla terhére aktualizálni tartoznak.

Az ajánlatunk elfogadása esetén Bérlő köteles gondoskodni arról, hogy a bérleti díj aktuális évre vonatkozó összege a mindenkori költségvetésbe beépüljön. A Bérbeadó az Önökkel kötendő szerződésben is rögzítetten – az Önök által fizetendő bérleti díjat – az OTP Bank NyRt-re engedményezi.

#### Egyéb rendelkezések

Jelen Ajánlatunkat az Önök részéről akkor tekintjük elfogadottnak, ha az elfogadás tényét a Szemünk Fénye Program informatikai rendszerében tanúsítják.

Szállító az ajánlat elfogadását mérlegelés tárgyává teheti, a Bérlőnek az 1990. LXV. törvény 88. paragrafusa szerinti, teherrel nem érintett éves önálló bevétele nem éri el a  Bérbeadónak fizetendő éves rendelkezésre állási díj 1/10-ét. Amennyiben a Bérlőnek az 1990. LXV. törvény 88. paragrafusa szerinti, teherrel nem érintett éves önálló bevétele nem éri el a Bérbeadónak fizetendő éves bérleti díj 1/10-ét, Bérbeadó jelen ajánlata nem minősül kötelező érvényű ajánlatnak – azaz Bérbeadó a Szakértő Testület engedélyével dönthet a szerződés megkötésének visszautasításáról.

Az egyedi ajánlat elfogadását követően megállapodott kivitelezési időponttal kiegészített egyedi szerződést az informatikai rendszerből kinyomtatva négy példányban kérjük megküldeni az alábbi címre: a „CAMINUS” ZRt. 6000 Kecskemét, Izzó u. 2. címére.

Szállító nem járul hozzá az egyedi ajánlat egyéb célú felhasználásához. Jogellenes felhasználás esetében szállító az ajánlatban szereplő bruttó beruházási összeg 3 százalékának megfelelő értékű kárátalányt érvényesít fenntartóval szemben.

#### Kapcsolódó szolgáltatások

Jelen ajánlatunk részeként hivatkozunk azon esetlegesen kapcsolódó szolgáltatásokra, amelyeket a megkötendő megállapodás részeként megrendelhetnek – ezen kapcsolódó szolgáltatások ismertetését a www.szemunk.fenye.hu oldalon az informatikai rendszerbe történő belépéshez szükséges azonosítást követően találhatják meg. Az ott kiválasztott szolgáltatási tartalom a megállapodás részévé válik. Felek - amennyiben ilyen kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéről állapodnak meg - akkor az azokra vonatkozó részletes szabályokat a szerződés 8. számú mellékletében határozzák meg.

### Az ajánlat (azonosítószáma: F-2007/01156/001

### 1. számú melléklete

### Az egyedi ajánlat által érintett intézmények listája

| Sorsz. | Intézmény megnevezése | Irányítószám | Település | Közterület(utca,tér stb), házszám | Felmérést végezte / Felmérés ideje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aréna Óvoda | 9700 | Szombathely | Aréna u. 8/B. | Sebők és Sebők Kft. |
| 2 | Pipitér Óvoda | 9700 | Szombathely | Bem u. 9/C. | Sebők és Sebők Kft. |
| 3 | Benczúr Óvoda | 9700 | Szombathely | Benczúr Gyula 2 | Sebők és Sebők Kft. |
| 4 | Szivárvány Óvoda | 9700 | Szombathely | Deák F u. 39/A. | Sebők és Sebők Kft. |
| 5 | Losonc Óvoda | 9700 | Szombathely | Losonc u. 2. | Sebők és Sebők Kft. |
| 6 | Mesevár Óvoda | 9700 | Szombathely | Gagarin u. 10. | Sebők és Sebők Kft. |
| 7 | Gazdag Erzsi Óvoda | 9700 | Szombathely | Krúdy Gy. u. 2/A. | Sebők és Sebők Kft. |
| 8 | Margaréta Óvoda | 9700 | Szombathely | Margaréta u. 1. | Sebők és Sebők Kft. |
| 9 | Maros Óvoda | 9700 | Szombathely | Maros u. 17/B. | Sebők és Sebők Kft. |
| 10 | Weöres Sándor Óvoda | 9700 | Szombathely | Márton Áron u. 58. | Sebők és Sebők Kft. |
| 11 | Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ | 9700 | Szombathely | Nyitra u. 15. | Sebők és Sebők Kft. |
| 12 | Neumann János Általános Iskola | 9700 | Szombathely | Losonc u. 1. | Sebők és Sebők Kft. |
| 13 | Paragvári Utcai Általános Iskola | 9700 | Szombathely | Paragvári u. 2. | Sebők és Sebők Kft. |
| 14 | Reguly Antal Általános Iskola | 9700 | Szombathely | Rákóczi F u. 79. | Sebők és Sebők Kft. |
| 15 | Gothard Jenő Általános Iskola | 9700 | Szombathely | Benczúr Gy u. 10. | Sebők és Sebők Kft. |
| 16 | Zrínyi Ilona Általános Iskola | 9700 | Szombathely | Zrínyi I u. 10. | Sebők és Sebők Kft. |
| 17 | Kanizsai Dorottya Gimnázium | 9700 | Szombathely | Aréna u. 10. | Sebők és Sebők Kft. |
| 18 | Gépipari és Informatikai Műszaki Szakközépiskola | 9700 | Szombathely | Rohonci u. 1. | Sebők és Sebők Kft. |
| 19 | Savaria Közlekedési Szakképző Iskola és Kollégium | 9700 | Szombathely | Hadnagy u. 1. | Sebők és Sebők Kft. |
| 20 | Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakképző Iskola | 9700 | Szombathely | Szent Márton u. 77. | Sebők és Sebők Kft. |
| 21 | Herman Ottó Kertészeti-, Környezetvédelmi-, Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium | 9700 | Szombathely | Ernuszt K. u. 1. | Sebők és Sebők Kft. |
| 22 | Szilágyi Erzsébet Középiskolai Leánykollégium | 9700 | Szombathely | Kőszegi u. 23/b. | Sebők és Sebők Kft. |
| 23 | EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTO INTÉZMÉNY | 9700 | SZOMBATHELY | NÁDASDY F.U.4. | Sebők és Sebők Kft. |
| 24 | SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATO KÖZPONT | 9700 | SZOMBATHELY | SZÉLL KÁLMÁN U 4 | Sebők és Sebők Kft. |
| 25 | PÁLOS KÁROLY CSALÁDSEGITÖ ÉS GYERMEKJOLÉTI SZOLGÁLAT | 9700 | SZOMBATHELY | DOMONKOS U 5 | Sebők és Sebők Kft. |
| 26 | GYERMEKEK HÁZA | 9700 | SZOMBATHELY | JÁSZAI M. U. 4. | Sebők és Sebők Kft. |
| 27 | Polgármesteri hivatal Gyámhatósága |  | Szombathely | Szili János utca 42 | Sebők és Sebők Kft. |
| 28 | Kuckó Bölcsöde | 9700 | Szombathely | Hadnagy u. 2. | Sebők és Sebők Kft. |
| 29 | Szociális Szolg Közp.-tagint. I. sz. Idősek Klubja | 9700 | Szombathely | Fő tér 40. | Sebők és Sebők Kft. |
| 30 | Szociális Szolg Közp.-tagint. III. sz. Idősek Klubja | 9700 | Szombathely | Váci M u. 3. | Sebők és Sebők Kft. |
| 31 | Szociális Szolg Közp.-tagint. V. sz. Idősek Klubja | 9700 | Szombathely | Pozsony u. 47. | Sebők és Sebők Kft. |
| 32 | Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola | 9700 | Szombathely | Zrínyi Ilona u. 12. | Sebők és Sebők Kft. |
| 33 | Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola-tagint. | 9700 | Szombathely | Zrínyi Ilona u. 19. | Sebők és Sebők Kft. |

### Az ajánlat (azonosítószáma: F-2007/01156/001)

### 2. számú melléklete

### Az egyedi ajánlat által érintett intézmények beruházása kapcsán kiemelendő legfontosabb információk

| Intézmény | Jelenlegi gázmennyiség (m3) | Tervezett gázmennyiség (m3) | Megtakarítás |  | Beruházás bruttó összege | Gázdíj | Bruttó megtakarítás (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (m3) | (%) |  |  |  |
| Aréna Óvoda | 39493 | 26160 | 13333 | 33,76 | 15 687 511 | 110 | 3 292 830 |
| Pipitér Óvoda | 112120 | 80726 | 31394 | 28 | 29 096 212 | 110 | 3 453 340 |
| Benczúr Óvoda | 17152 | 10788 | 6364 | 37,1 | 6 461 488 | 110 | 700 040 |
| Szivárvány Óvoda | 28400 | 18761 | 9639 | 33,94 | 11 314 426 | 110 | 1 060 290 |
| Losonc Óvoda | 21308 | 15342 | 5966 | 28 | 7 279 104 | 110 | 656 260 |
| Mesevár Óvoda | 11216 | 8076 | 3140 | 28 | 7 378 254 | 110 | 653 368 |
| Gazdag Erzsi Óvoda | 22890 | 14906 | 7984 | 34,88 | 13 855 368 | 110 | 570 272 |
| Margaréta Óvoda | 41563 | 27431 | 14132 | 34 | 16 147 018 | 110 | 3 079 720 |
| Maros Óvoda | 19891 | 13541 | 6350 | 31,92 | 9 674 191 | 110 | 698 390 |
| Weöres Sándor Óvoda | 12526 | 8941 | 3585 | 28,62 | 3 565 927 | 110 | 394 350 |
| Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ | 66548 | 45013 | 21535 | 32,36 | 28 429 289 | 110 | 3 207 650 |
| Neumann János Általános Iskola | 84954 | 54574 | 30380 | 35,76 | 27 887 901 | 110 | 4 679 800 |
| Paragvári Utcai Általános Iskola | 145930 | 100280 | 45650 | 31,28 | 30 115 883 | 110 | 6 359 500 |
| Reguly Antal Általános Iskola | 5100 | 3672 | 1428 | 28 | 3 942 573 | 110 | 157 080 |
| Gothard Jenő Általános Iskola | 64565 | 42613 | 21952 | 34 | 22 873 098 | 110 | 3 752 720 |
| Zrínyi Ilona Általános Iskola | 41933 | 27550 | 14383 | 34,3 | 22 511 146 | 110 | 1 883 130 |
| Kanizsai Dorottya Gimnázium | 46900 | 31658 | 15242 | 32,5 | 34 351 349 | 110 | 3 014 620 |
| Gépipari és Informatikai Műszaki Szakközépiskola | 170000 | 114750 | 55250 | 32,5 | 30 979 080 | 110 | 7 415 500 |
| Savaria Közlekedési Szakképző Iskola és Kollégium | 40627 | 26692 | 13935 | 34,3 | 13 894 131 | 110 | 1 532 850 |
| Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakképző Iskola | 21430 | 14080 | 7350 | 34,3 | 15 508 996 | 110 | 2 146 500 |
| Herman Ottó Kertészeti-, Környezetvédelmi-, Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium | 223594 | 147572 | 76022 | 34 | 49 954 561 | 110 | 9 700 420 |
| Szilágyi Erzsébet Középiskolai Leánykollégium | 52038 | 34189 | 17849 | 34,3 | 22 618 084 | 110 | 3 602 390 |
| EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTO INTÉZMÉNY | 12041 | 8327 | 3714 | 30,84 | 8 094 902 | 110 | 408 540 |
| SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATO KÖZPONT | 4953 | 3509 | 1444 | 29,15 | 2 599 646 | 110 | 158 840 |
| PÁLOS KÁROLY CSALÁDSEGITÖ ÉS GYERMEKJOLÉTI SZOLGÁLAT | 14468 | 9766 | 4702 | 32,5 | 6 240 804 | 110 | 517 220 |
| GYERMEKEK HÁZA | 13692 | 9037 | 4655 | 34 | 14 763 221 | 110 | 1 850 050 |
| Polgármesteri hivatal Gyámhatósága | 6811 | 4951 | 1860 | 27,31 | 2 631 653 | 110 | 204 710 |
| Kuckó Bölcsöde | 7923 | 5467 | 2456 | 31 | 4 256 119 | 110 | 270 160 |
| Szociális Szolg Közp.-tagint. I. sz. Idősek Klubja | 7290 | 5117 | 2173 | 29,81 | 2 738 945 | 110 | 239 030 |
| Szociális Szolg Közp.-tagint. III. sz. Idősek Klubja | 5334 | 3877 | 1457 | 27,32 | 3 162 509 | 110 | 160 270 |
| Szociális Szolg Közp.-tagint. V. sz. Idősek Klubja | 14402 | 9614 | 4788 | 33,25 | 6 228 162 | 110 | 526 790 |
| Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola | 32774 | 21100 | 11674 | 35,62 | 11 430 453 | 110 | 1 284 140 |
| Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola | 8226 | 5518 | 2708 | 32,92 | 3 886 697 | 110 | 297 880 |

### Az ajánlat (azonosítószáma: F-2007/01156/001

### 3. számú melléklete

### Pénzügyi információk

| Intézmény | Bruttó bérleti díj (Ft/év) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 év | 4 év |  | 5 év |  | 6 év |  |  | 7 év |  | 8 év |  | 9 év |  | 10 év |  | 11 év |  | 12 év |  | 13 év |  | 14 év |  |  | 15 év |  |
| Aréna Óvoda | 5 887 000 | 4 583 499 |  | 3 804 535 |  | 3 287 841 |  |  | 2 921 015 |  | 2 647 856 |  | 2 437 142 |  | 2 270 140 |  | 2 134 785 |  | 2 023 297 |  | 1 930 047 |  | 1 851 238 |  |  | 1 783 879 |  |
| Pipitér Óvoda | 10 918 838 | 8 501 186 |  | 7 056 413 |  | 6 098 081 |  |  | 5 417 715 |  | 4 911 077 |  | 4 520 258 |  | 4 210 513 |  | 3 959 465 |  | 3 752 684 |  | 3 579 729 |  | 3 433 561 |  |  | 3 308 627 |  |
| Benczúr Óvoda | 2 424 781 | 1 887 885 |  | 1 567 040 |  | 1 354 220 |  |  | 1 203 129 |  | 1 090 618 |  | 1 003 828 |  | 935 042 |  | 879 291 |  | 833 370 |  | 794 962 |  | 762 502 |  |  | 734 757 |  |
| Szivárvány Óvoda | 4 245 927 | 3 305 792 |  | 2 743 975 |  | 2 371 315 |  |  | 2 106 746 |  | 1 909 734 |  | 1 757 759 |  | 1 637 311 |  | 1 539 688 |  | 1 459 278 |  | 1 392 023 |  | 1 335 183 |  |  | 1 286 601 |  |
| Losonc Óvoda | 2 731 605 | 2 126 772 |  | 1 765 328 |  | 1 525 579 |  |  | 1 355 369 |  | 1 228 622 |  | 1 130 849 |  | 1 053 359 |  | 990 554 |  | 938 822 |  | 895 554 |  | 858 986 |  |  | 827 731 |  |
| Mesevár Óvoda | 2 768 813 | 2 155 741 |  | 1 789 374 |  | 1 546 359 |  |  | 1 373 831 |  | 1 245 357 |  | 1 146 253 |  | 1 067 707 |  | 1 004 046 |  | 951 610 |  | 907 752 |  | 870 687 |  |  | 839 006 |  |
| Gazdag Erzsi Óvoda | 5 199 458 | 4 048 192 |  | 3 360 204 |  | 2 903 854 |  |  | 2 579 870 |  | 2 338 613 |  | 2 152 508 |  | 2 005 010 |  | 1 885 464 |  | 1 786 996 |  | 1 704 637 |  | 1 635 032 |  |  | 1 575 540 |  |
| Margaréta Óvoda | 6 059 438 | 4 717 755 |  | 3 915 975 |  | 3 384 146 |  |  | 3 006 575 |  | 2 725 415 |  | 2 508 529 |  | 2 336 635 |  | 2 197 316 |  | 2 082 562 |  | 1 986 580 |  | 1 905 463 |  |  | 1 836 131 |  |
| Maros Óvoda | 3 630 401 | 2 826 557 |  | 2 346 185 |  | 2 027 549 |  |  | 1 801 334 |  | 1 632 883 |  | 1 502 939 |  | 1 399 952 |  | 1 316 482 |  | 1 247 729 |  | 1 190 223 |  | 1 141 624 |  |  | 1 100 085 |  |
| Weöres Sándor Óvoda | 1 338 174 | 1 041 875 |  | 864 809 |  | 747 359 |  |  | 663 976 |  | 601 884 |  | 553 987 |  | 516 025 |  | 485 258 |  | 459 915 |  | 438 719 |  | 420 805 |  |  | 405 493 |  |
| Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ | 10 668 565 | 8 306 328 |  | 6 894 671 |  | 5 958 305 |  |  | 5 293 534 |  | 4 798 509 |  | 4 416 648 |  | 4 114 002 |  | 3 868 709 |  | 3 666 668 |  | 3 497 677 |  | 3 354 859 |  |  | 3 232 789 |  |
| Neumann János Általános Iskola | 10 465 400 | 8 148 147 |  | 6 763 374 |  | 5 844 839 |  |  | 5 192 727 |  | 4 707 129 |  | 4 332 540 |  | 4 035 658 |  | 3 795 036 |  | 3 596 842 |  | 3 431 070 |  | 3 290 972 |  |  | 3 171 226 |  |
| Paragvári Utcai Általános Iskola | 11 301 487 | 8 799 108 |  | 7 303 704 |  | 6 311 787 |  |  | 5 607 577 |  | 5 083 185 |  | 4 678 670 |  | 4 358 069 |  | 4 098 224 |  | 3 884 196 |  | 3 705 180 |  | 3 553 889 |  |  | 3 424 577 |  |
| Reguly Antal Általános Iskola | 1 479 516 | 1 151 921 |  | 956 153 |  | 826 298 |  |  | 734 107 |  | 665 457 |  | 612 501 |  | 570 530 |  | 536 513 |  | 508 493 |  | 485 058 |  | 465 252 |  |  | 448 323 |  |
| Gothard Jenő Általános Iskola | 8 583 511 | 6 682 947 |  | 5 547 184 |  | 4 793 820 |  |  | 4 258 971 |  | 3 860 693 |  | 3 553 463 |  | 3 309 966 |  | 3 112 613 |  | 2 950 058 |  | 2 814 095 |  | 2 699 189 |  |  | 2 600 976 |  |
| Zrínyi Ilona Általános Iskola | 8 447 683 | 6 577 194 |  | 5 459 403 |  | 4 717 961 |  |  | 4 191 575 |  | 3 799 600 |  | 3 497 232 |  | 3 257 588 |  | 3 063 358 |  | 2 903 375 |  | 2 769 564 |  | 2 656 476 |  |  | 2 559 817 |  |
| Kanizsai Dorottya Gimnázium | 12 890 916 | 10 036 605 |  | 8 330 889 |  | 7 199 470 |  |  | 6 396 221 |  | 5 798 078 |  | 5 336 673 |  | 4 970 984 |  | 4 674 594 |  | 4 430 465 |  | 4 226 273 |  | 4 053 705 |  |  | 3 906 206 |  |
| Gépipari és Informatikai Műszaki Szakközépiskola | 11 625 416 | 9 051 313 |  | 7 513 046 |  | 6 492 699 |  |  | 5 768 305 |  | 5 228 881 |  | 4 812 772 |  | 4 482 983 |  | 4 215 690 |  | 3 995 527 |  | 3 811 380 |  | 3 655 753 |  |  | 3 522 734 |  |
| Savaria Közlekedési Szakképző Iskola és Kollégium | 5 214 004 | 4 059 518 |  | 3 369 605 |  | 2 911 978 |  |  | 2 587 087 |  | 2 345 156 |  | 2 158 530 |  | 2 010 620 |  | 1 890 739 |  | 1 791 996 |  | 1 709 406 |  | 1 639 607 |  |  | 1 579 948 |  |
| Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakképző Iskola | 5 820 009 | 4 531 341 |  | 3 761 242 |  | 3 250 427 |  |  | 2 887 775 |  | 2 617 725 |  | 2 409 409 |  | 2 244 307 |  | 2 110 492 |  | 2 000 273 |  | 1 908 084 |  | 1 830 172 |  |  | 1 763 580 |  |
| Herman Ottó Kertészeti-, Környezetvédelmi-, Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium | 18 746 282 | 14 595 474 |  | 12 114 980 |  | 10 469 643 |  |  | 9 301 539 |  | 8 431 705 |  | 7 760 719 |  | 7 228 925 |  | 6 797 907 |  | 6 442 890 |  | 6 145 948 |  | 5 894 995 |  |  | 5 680 500 |  |
| Szilágyi Erzsébet Középiskolai Leánykollégium | 8 487 813 | 6 608 439 |  | 5 485 338 |  | 4 740 373 |  |  | 4 211 487 |  | 3 817 650 |  | 3 513 845 |  | 3 273 063 |  | 3 077 910 |  | 2 917 167 |  | 2 782 720 |  | 2 669 095 |  |  | 2 571 978 |  |
| EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTO INTÉZMÉNY | 3 037 747 | 2 365 128 |  | 1 963 176 |  | 1 696 557 |  |  | 1 507 271 |  | 1 366 318 |  | 1 257 588 |  | 1 171 413 |  | 1 101 569 |  | 1 044 040 |  | 995 922 |  | 955 256 |  |  | 920 498 |  |
| SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATO KÖZPONT | 975 560 | 759 552 |  | 630 466 |  | 544 842 |  |  | 484 054 |  | 438 788 |  | 403 869 |  | 376 195 |  | 353 765 |  | 335 289 |  | 319 836 |  | 306 777 |  |  | 295 614 |  |
| PÁLOS KÁROLY CSALÁDSEGITÖ ÉS GYERMEKJOLÉTI SZOLGÁLAT | 2 341 966 | 1 823 407 |  | 1 513 520 |  | 1 307 969 |  |  | 1 162 038 |  | 1 053 370 |  | 969 544 |  | 903 107 |  | 849 260 |  | 804 908 |  | 767 811 |  | 736 459 |  |  | 709 663 |  |
| GYERMEKEK HÁZA | 5 540 145 | 4 313 444 |  | 3 580 376 |  | 3 094 125 |  |  | 2 748 912 |  | 2 491 847 |  | 2 293 548 |  | 2 136 386 |  | 2 009 006 |  | 1 904 086 |  | 1 816 330 |  | 1 742 166 |  |  | 1 678 775 |  |
| Polgármesteri hivatal Gyámhatósága | 987 572 | 768 903 |  | 638 228 |  | 551 551 |  |  | 490 014 |  | 444 190 |  | 408 842 |  | 380 827 |  | 358 120 |  | 339 417 |  | 323 774 |  | 310 554 |  |  | 299 254 |  |
| Kuckó Bölcsöde | 1 597 180 | 1 243 532 |  | 1 032 194 |  | 892 012 |  |  | 792 489 |  | 718 380 |  | 661 212 |  | 615 903 |  | 579 180 |  | 548 933 |  | 523 634 |  | 502 252 |  |  | 483 977 |  |
| Szociális Szolg Közp.-tagint. I. sz. Idősek Klubja | 1 027 835 | 800 251 |  | 664 249 |  | 574 037 |  |  | 509 992 |  | 462 300 |  | 425 510 |  | 396 353 |  | 372 721 |  | 353 255 |  | 336 975 |  | 323 215 |  |  | 311 455 |  |
| Szociális Szolg Közp.-tagint. III. sz. Idősek Klubja | 1 186 784 | 924 006 |  | 766 972 |  | 662 809 |  |  | 588 859 |  | 533 792 |  | 491 313 |  | 457 647 |  | 430 360 |  | 407 885 |  | 389 086 |  | 373 199 |  |  | 359 619 |  |
| Szociális Szolg Közp.-tagint. V. sz. Idősek Klubja | 2 337 222 | 1 819 713 |  | 1 510 454 |  | 1 305 319 |  |  | 1 159 684 |  | 1 051 236 |  | 967 580 |  | 901 277 |  | 847 540 |  | 803 277 |  | 766 256 |  | 734 968 |  |  | 708 225 |  |
| Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola |  |  | 4 289 468 |  | 3 339 693 |  | 2 772 113 | 2 395 632 |  | 2 128 350 |  | 1 929 318 |  | 1 775 784 |  | 1 654 101 |  | 1 555 477 |  | 1 474 243 |  | 1 406 297 |  | 1 348 875 | 1 299 795 |  |  |
| Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola-tagint. |  |  | 1 458 548 |  | 1 135 596 |  | 942 602 | 814 587 |  | 723 703 |  | 656 026 |  | 603 820 |  | 562 444 |  | 528 909 |  | 501 287 |  | 478 183 |  | 458 658 | 441 969 |  |  |

Szerződés azonosító: F-2007/01156/001                                                                                        Tervezet

### Vállalkozási és Bérleti szerződés

EGYEDI MEGÁLLAPODÁS

Jelen kétoldalú, és hatalanyú jogviszony az aláírásának napján jön létre, az alább írott személyek között, mely jogviszony egyik oldalán az alábbi személyek állnak:

„CAMINUS” ZRt. (6000 Kecskemét, Izzó u. 2.) – továbbiakban Bérbeadó, képviseli Szadeczki János vezérigazgató

GE Hungary ZRt. (1340 Budapest, Váci út 77.)

OTP BANK NyRt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.)

Viessmann Fűtéstechnika Kft. (2045 Törökbálint, Süssen utca 3.)

Rátherm Kft. (9023 Győr, Fehérvári út 22.)  – mint szállító illetve bérbeadó  (a továbbiakban a fent nevezettek együttesen bérbeadó) melyek együttes képviseletét meghatalmazás alapján a „CAMINUS” ZRT. képviseletében Szadeczki János vezérigazgató  látja el.

Míg a jogviszony másik oldalán az alábbi személy áll:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. – továbbiakban Bérlő – melynek képviseletében  Dr Ipkovich György polgármester jár el.

1.	A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Jelen szerződés alapján a Bérbeadó végrehajtja a Bérlő által fenntartott, és a F-2007/01156/001 azonosító számú ajánlat (továbbiakban: ajánlat) 1. számú mellékletében felsorolt intézmények fűtési rendszereinek rekonstrukciós beruházását, az ajánlatban meghatározott műszaki tartalommal. A korszerűsítés megvalósítását követően a Bérbeadó bérbe adja Bérlőnek 15 év időtartamra, a korszerűsítés eredményeképpen az intézménybe beépítésre kerülő – és a Bérbeadó tulajdonát képező – fűtéstechnikai eszközöket.

1. 1.	A korszerűsítés végrehajtása, az ajánlatban rögzített műszaki tartalom megvalósítása, és a bérleti jogviszony megnyílása érdekében a Bérbeadó vállalja, hogy jelen szerződés alapján az Intézményben

1. 1. 1.	a kiváltásra kerülő régi fűtéstechnikai eszközöket leszereli, (az egyedi ajánlat értelmében a leszerelt fűtéstechnikai eszközök térítésmentes átvételére, illetve elszállítására a Bérlő kérésének megfelelően kerül sor),

1. 1. 2.	a meglévő fűtési rendszert ellenőrzi a célból, hogy a szabványoknak való megfelelés miatt szükséges-e a fűtési rendszer működésébe beavatkozni,

1. 1. 3.	elvégzi a fűtési rendszer szükség szerinti javítását a szerződéskötési feltételek szerint és az új fűtéstechnikai eszközök felszerelését, a vezetékek falon kívüli, vezetékcsatornában történő szerelését, valamint a beruházás megvalósításával összefüggően szükségessé váló építészeti javításokat (hibajavító jellegű vakolat pótlását és a korszerűsítéssel érintett, és sérült, vagy eltérő színű felületek egysoros festését). Amennyiben azt az intézmény jellege, illetőleg annak használatának módja (pl. gyermekvédelem, vagy műemlékvédelem) azt indokolja, az intézmény vezetőjével történt egyeztetést követően a Felek ettől a szabálytól a 7. számú mellékletben eltérhetnek,

1. 1. 4.	a korszerűsítés elvégzését követően egy alkalommal méri, és vizsgálja az új fűtési rendszer hőtechnikai jellemzőit, és elkészíti az ehhez közvetlenül kapcsolódó – az egyedi ajánlatban megjelölt – jegyzőkönyveket,

1. 1. 5.	megszervezi a korszerűsítési munkálatok műszaki átadás-átvételét.

1. 2.	A korszerűsítés ajánlatban meghatározott tartalommal történt megvalósítását – és a sikeres átadás – átvételi eljárást – követően a Bérbeadó bérbe adja Bérlőnek az ajánlat 1. sz. mellékletében felsorolt és a Bérlő által fenntartott intézményekben általa felszerelt, illetve kiépített – és a Bérbeadó tulajdonában álló – fűtéstechnikai berendezéseket melyek üzemeltetéséről Bérlő köteles gondoskodni, mely üzemeltetés költségei Bérlőt terhelik.

1. 3.	A Bérlő részére Bérbeadó – amennyiben Bérlő ilyet megrendelt – kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt. A kapcsolódó szolgáltatások részletes szabályait (megrendelés esetén) jelen szerződés 8. számú melléklete tartalmazza.

1. 4.	 Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás tárgyi hatálya alatt, és a megállapodás megkötését követő év január 1. napjától kezdődően a megállapodás időbeli hatályának végéig Bérbeadó köteles biztosítani Bérlőnek a beépítésre került eszközök szavatossági időn túli alkatrész-ellátását. A szavatossági időn túli alkatrészellátás keretében Bérlő a Bérbeadó által a www.szemunk.fenye.hu informatikai rendszer 'Alkatrész utánpótlás' felületén található termékeket rendelheti meg az informatikai rendszerben biztosított igénylőlap segítségével. Az 'Alkatrész utánpótlás' felület tartalmazza az ott található termékek árát, a megszerzési konstrukciót, és a megrendelés lényeges tartalmát. Bérbeadó vállalja, hogy az informatikai rendszer 'Alkatrész utánpótlás' felületen található termékek árának kialakítása során érvényesíti a legnagyobb kedvezmény elvét, azaz amennyiben az ott található valamely termék szállítására vonatkozóan megkötésre kerülő egyéb szerződésében - magyarországi végfelhasználásra, gazdálkodó szervezetnek - kedvezőbb árat ad meg, akkor haladéktalanul (legfeljebb 15 napon belül) árcsökkentést hajt végre az informatikai rendszerben, hogy az ezt követő megrendelések immár a kedvezőbb, csökkentett áron kerüljenek lebonyolításra.

2.	A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA

Jelen megállapodás határozott – a Bérlő által kiválasztott, és valamennyi fél által elfogadott – időre jön létre. Jelen szerződés akkor lép hatályba, ha mindkét szerződő fél aláírta és az 1. és 3. számú mellékleteket a Bérlő számlavezető bankja ellenjegyezte. Eltérő időpontokban történő aláírás esetén a hatálybalépés napja e három aláírás közül az időrendben legutoljára keletkezett aláírás dátuma.   Jelen szerződés időbeli hatálya 15 év.

2. 1.	Bérbeadó vállalja, hogy az 1. 1. pontban rögzített feladatot  -  között végrehajtja.

2. 2.	Bérbeadó -t követő hó első napjától 15 évre bérbe adja Bérlőnek a felszerelt, illetve kiépített fűtéstechnikai berendezéseket.

2. 2. 1.	A megállapodás időbeli hatályának megszűnésekor a Bérbeadó a bérlet tárgyát képező berendezéseket kiselejtezi, azokat értékesíti. Az értékesítés során Bérlő részére elővásárlási jogot biztosít. Ezzel egyidejűleg a Bérlő, a bérleti időtartam alatt végrehajtott, a berendezések élettartamát növelő ráfordításait beszámíthatja az elővásárlás alapján a Bérbeadónak fizetendő ellenértékbe. Felek rögzítik, hogy a berendezések élettartamát növelő ráfordításokat legfeljebb a berendezések értékesítésekor realizálható piaci vételár mértékéig veszik figyelembe.

2. 2. 2.	Amennyiben Bérlő elővásárlási jogával nem él, abban az esetben a Bérlő és Bérbeadó külön megállapodásban rögzítik az eszközök sorsával kapcsolatos további szabályokat.

2. 3.	A 8. számú mellékletben rögzített kapcsolódó szolgáltatásokat Bérbeadó az ott meghatározott időbeli hatállyal nyújtja Bérlő részére.

3.	ELLENÉRTÉK

A Bérbeadó a korszerűsítést saját költségén valósítja meg. A Bérbeadó tulajdonát képező – és az ajánlat 1. számú mellékletében felsorolt intézményekben felszerelt, illetve kiépített – fűtéstechnikai berendezések bérletéért Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. az alábbiakban részletezetek szerint a megállapodás teljes időbeli hatálya alatt havonta bérleti díjat fizet Bérbeadónak:

3. 1.	Felek rögzítik, hogy a megvalósítandó korszerűsítési beruházás nettó összege: 407 965 584 forint, míg a beruházás bruttó összege 20 százalékos általános forgalmi adóteher mellett: 489 558 701 forint.

3. 2.	Bérlő vállalja, hogy az 1. 1. pontban rögzített feladatok ellátását, és a feladat elvégzését dokumentáló átadás-átvételi jegyzőkönyv kiállítását követő 30 napon belül a Bérbeadónak nettó 0 forintot, azaz bruttó 0 forintot, mint önerőt fizet meg. Az önerőként kifizetett összegről a Bérbeadó számlát állít ki és a számla mellékleteként csatolja az önerőből finanszírozott eszközök leltárát. A számla kiegyenlítését követően az önerőből finanszírozott berendezések a Bérlő tulajdonába kerülnek és a Bérbeadó a bérleti díj alapját az önerő összegével csökkentett beruházási összeg alapján határozza meg. A Bérlő által fizetendő bérleti díj a jelen szerződésben alkalmazott eljárással ekvivalens számítással kerül meghatározásra.

3. 3.	A Bérlő által fizetendő (a 3. 4. pontban rögzített indexálást nem tartalmazó) éves bérleti díj mértéke nettó 46 391 127,-Ft, azaz bruttó 55 669 352,-Ft.  A Bérlő által (a 3. 4. pontban rögzített indexálást nem tartalmazó – így az első díjfizetés naptári évében) havonta fizetendő bruttó bérleti díj: 4 639 113,- Ft. A bérleti díj minden év január 1-én módosul – a 3. 4. pontban rögzítettek szerint.

3. 4.	A Bérbeadó az éves bérleti díjat évente január 1. napján az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindexének mértékével növeli, mely megnövelt éves bérleti díj 1/12 részét kell az adott év valamennyi hónapjában Bérlőnek a Bérbeadó részére megfizetnie. A tárgyévben fizetendő díj mértékéről az OTP BANK NyRt. külön tájékoztatásban részesül a Bérbeadó részéről.

3. 5.	A Bérlő a bérleti díjat havonta 15-én, (amennyiben a tárgyhó 15-e bankszünnap, akkor a fizetés a 15-ét követő első banki napon), egyenlő részekben (a tárgyévi rész 1/12 – ét) előre fizeti meg a Bérbeadónak.

3. 6.	A Bérlő a bérleti díjat a Bérbeadó által kiállított számla alapján átutalással kizárólag a Bérbeadónak az OTP BANK NyRt-nél vezetett  -  -  számú elkülönített számla  hitelcsomag elnevezésű escrow bankszámla javára teljesíti.

3. 7.	Bérlő fizetési késedelme esetén a Bérbeadó a gazdálkodó szervezetek egymás közötti viszonyaira vonatkozóan a mindenkori jogszabályok által meghatározott maximális mértékű késedelmi kamatot, illetve a Bérbeadó választása szerint a mindenkori jegybanki alapkamat másfélszeresét kitevő késedelmi kötbért számít fel a Bérlő terhére.

3. 8.	Harminc napot meghaladó fizetési késedelem esetén a Bérbeadó 8 napos fizetési határidő kitűzésével és a jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel a hátralék megfizetésére írásban felszólítja a Bérlőt, és amennyiben a Bérlő e határidő elteltéig sem fizet, a Bérbeadó jogosult a bérleti jogviszonyt felmondással megszüntetni, a berendezések használatát korlátozni, tiltani.

4.	A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

4. 1.	Bérbeadó késedelmi kötbért tartozik fizetni Bérlőnek, amennyiben az építési-szerelési munkát  napjáig – neki felróható okból – nem kezdi meg. Bérbeadó késedelmi kötbért tartozik fizetni Bérlőnek akkor is, ha a ’lezáró’ átadás-átvételi eljárás, legkésőbb  napjáig Bérbeadónak felróható okból napjáig nem kezdődik meg.

4. 1. 1.	A késedelmi kötbér mértéke Bérbeadó 30 naptári napos késedelme esetén a kötbéralap 30 % -a. Amennyiben Bérbeadó késedelme nem éri el a harminc naptári napot, akkor az általa fizetendő késedelmi kötbér mértékét a következő képlet fejezi ki: 30 % * (késedelem napjainak száma/30 nap) * kötbéralapként figyelembe vett beruházási érték. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 30 % - a. A kötbért a Bérbeadó 15 munkanapon belül a Bérlő által megadandó bankszámlaszámra utalja.

4. 1. 2.	Amennyiben Bérlő a bérbeadónak felróható késedelmes teljesítés miatt eláll az egyedi megállapodástól, akkor késedelmes teljesítési kötbért nem, hanem kizárólag meghiúsulási kötbért követelhet Bérbeadótól.

4. 2.	Bérlő elállhat az egyedi megállapodástól, amennyiben Bérbeadó – olyan okból, amelyért felelős –  napját követő 30 naptári napon belül az építési-szerelési munkát nem kezdi meg. Bérlő abban az esetben is elállhat az egyedi megállapodástól, ha az átadás-átvételi eljárás  napját követő 30 naptári napon belül – olyan okból, amelyért Bérbeadó felelős – nem kezdődik meg. Bérlő abban az esetben is elállhat az egyedi megállapodástól, ha – olyan okból, amelyért Bérbeadó felelős – az egyedi megállapodás alapján rögzített építési-szerelési munka átvételét legalább második alkalommal utasítja vissza alapos okkal. A meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsult teljesítés bruttó összértékének 50 %-a. A kötbért a Bérbeadó 15 munkanapon belül a Bérlő által megadandó bankszámlaszámra utalja.

4. 3.	Bérbeadó akkor teljesíti hibátlanul az 1. 1. pontban rögzített építési-szerelési munkát, amennyiben az a teljesítés időpontjában megfelel az egyedi ajánlatban és a jelen szerződésben, a szabványokban és a jogszabályokban foglalt követelményeknek. Nem történik teljesítés abban az esetben, ha a Bérlő a teljesítés átvételét alapos okkal tagadja meg (bérbeadói késedelem).

4. 3. 1.	Amennyiben Bérlő a teljesítés átvételét alapos okkal nem tagadja meg, ugyanakkor a teljesítés nem hibátlan, bérbeadó az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített hibákat hiánypótlási eljárás keretében köteles a Bérlő (vagy megbízottja) által meghatározott ésszerű határidőn belül kijavítani.

4. 3. 2.	Bérbeadó a kötbéralap 30 százalékát vállalja hibás teljesítési kötbérként megfizetni Bérlőnek, ha olyan okból, amelyért felelős, az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített hiányosságokat a megjelölt határidőben nem, vagy csak részben javítja ki, vagy a kijavítás hibás. A kötbért a Bérbeadó 15 munkanapon belül a Bérlő által megadandó bankszámlaszámra utalja.

4. 4.	A bérlet időtartama alatt a berendezéseket a Bérlő üzemelteti, így felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye.  Az üzemeltetés során keletkezett károkért Bérlő felel, és viseli az így keletkezett hibák javításának költségét. Azon károk költségeit, amelyek megtérítésére senkit sem lehet kötelezni Bérbeadó – mint tulajdonos – viseli. Az üzemszerű elhasználódás mértéke nem csökkenti a bérleti díjat. Bérlő jogosult a rendeltetés szerinti üzemeltetést ellenőrizni.

4. 4. 1.	Ha felek nem állapodnak meg abban, hogy Bérbeadó kapcsolódó szolgáltatásként vállalja a 8. számú mellékletben rögzített tartalommal „Üzemeltetés, Karbantartás, Hibaelhárítás” feladatok ellátását, úgy a bérlet időtartama alatt a fűtéstechnikai berendezéseket a Bérlő üzemelteti és:

•	Bérlő felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye;

•	Bérlő felel az üzemeltetés során keletkezett károkért, és viseli az így keletkezett hibák javításának költségét;

•	Bérbeadó – mint tulajdonos – viseli azon károk költségeit, amelyek megtérítésére senkit sem lehet kötelezni;

•	Bérbeadó jogosult a rendeltetés szerinti üzemeltetést évente egy alkalommal ellenőrizni.

4. 4. 2.	Ha felek megállapodnak abban, hogy Bérbeadó kapcsolódó szolgáltatásként a 8. számú mellékletben rögzített tartalommal „Üzemeltetés, Karbantartás, Hibaelhárítás” feladatok ellátását vállalja, úgy az ott meghatározott időbeli hatállyal a 8. számú melléklet rendezi a felelősségre vonatkozó kérdéseket. Az ott rögzített időbeli hatályon túl, de még a bérlet időbeli hatálya alatt a 4. 4. 1. pont szabályai az irányadóak.

4. 4. 3.	Bérlő tudomásul veszi, hogy az üzemszerű elhasználódás mértéke nem csökkenti a bérleti díjat.

4. 5.	A bérelt berendezéseken történő, azok mennyiségét érintő módosítás, változtatás, átépítés csak a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhető. Amennyiben a kívánt módosítások a Bérlő részéről megalapozottak, szükségszerűek, akkor a Felek a rendszerek módosítása és bővítése tekintetében – egyeztetésüket követő megállapodásuknak megfelelően – a tényleges állapot szerint módosítják jelen szerződést.

4. 6.	Bérlő vállalja, hogy a felújított rendszerek üzemeltetésének helyettesítésére szolgáló berendezéseket nem telepít a bérleti időszak alatt, kivéve, ha erre Bérlőt hatályos jogszabály kötelezi. Ebben az esetben Felek a módosításra irányuló megállapodás érdekében külön egyeztetnek.

4. 7.	A Bérbeadó biztosítja, hogy jelen szerződés alapján a bérleti időszak alatt a Bérlő szabadon minden megkötés nélkül, rendeltetés szerint használhatja a bérelt berendezéseket.

4. 8.	A Bérbeadó vállalja, hogy a beépített fűtéstechnikai berendezésekre biztosítást köt, amely biztosítás kedvezményezettje az OTP BANK NyRt. Bérlő jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy ha az épületekben keletkezett megrongálódás, vagy az épületet használó személyek tevékenysége folytán a bérlet tárgyaiban kár keletkezik, vagy azok megsemmisülnek, úgy a Bérlő az ebből eredő kárt teljes egészében megtéríti a teljesítési engedményezésre tekintettel a Bérbeadó OTP BANK NyRt-nél vezetett  -  -  számú elkülönített számla  hitelcsomag elnevezésű escrow bankszámla javára. A bérlet tárgyában keletkezett kár, vagy annak megsemmisülése esetén a Bérlő által a Bérbeadó részére megfizetett kártérítést követően a Bérbeadó köteles a használhatatlanná vált, vagy meghibásodott (és a jelen szerződés korszerűsítési leltárában szereplő) eszközöket pótolni, rendeltetésszerű üzemeltetésre alkalmas állapotba hozni.

4. 9.	Amennyiben a bérleti jogviszony kezdetétől a garanciális kötelezettség időtartamán belül, a rendeltetésszerű használat mellett olyan meghibásodás történik, amit a Bérbeadó az ajánlatban szereplő jótállási és szavatossági kötelezettsége keretében köteles javítani, úgy ezen igényét a Bérlő - a Bérbeadó kapcsolódó és hatályos szerződései értelmében a Bérbeadó részére küldött írásos igénybejelentéssel érvényesítheti.

4. 10.	Bérlő vállalja, hogy a korszerűsítéssel érintett ingatlan jelen bérleti jogviszony időbeli hatályának vége előtti elidegenítése esetén, amennyiben akár az új tulajdonos, akár a Bérbeadó a bérleti jogviszonyt azonos feltételek mellett fenntartani nem kívánja, az elidegenítés napjától számított 30 naptári napon belül a Bérbeadó részére a jelen megállapodás hatálybalépésétől számított 15 évre eső valamennyi még le nem járt, meg nem fizetett összes bérleti díjat kártalanításként megfizeti, a 3. 6. pontban meghatározott számlaszámra történő átutalással. A jelen pontban meghatározott összes bérleti díj megfizetése esetén Bérlő a bérlet tárgyának tulajdonjogát megszerzi, és a bérleti jogviszony megszűnik. Abban az esetben, ha az elidegenítés úgy történik, hogy az új tulajdonos vállalja az e szerződés szerinti kötelezettségeket a Felek külön megállapodást köthetnek (továbbiakban kiváltás). Bérbeadó nem tagadhatja meg, azonos feltételek mellett, a szerződés átvállalását, amennyiben az új Bérlő megfelel a 190/2005 (IX. 17.) sz. Kormányrendeletben meghatározott feltételeknek.

4. 11.	A fenti 4. 10. pontban meghatározott mértékű kártalanítást, és az igényérvényesítés költségét fizeti meg a Bérlő a Bérbeadónak akkor is – a 3. 6. pontban meghatározott számlaszámra –, ha nem a jelen szerződésben meghatározottak szerint szünteti meg jelen szerződést, vagy ha megsérti az elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályokat, vagy a Bérbeadó előzetes írásbeli értesítése nélkül értékesíti a korszerűsítéssel érintett ingatlant (Bérbeadónak fel nem róható okból kívánja megszüntetni a bérletet).

4. 12.	Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés finanszírozását biztosító OTP BANK NyRt. előzetes hozzájárulása szükséges a jelen szerződésnek a 3. 8. pontban rögzítettek szerinti felmondásához, továbbá a szerződés 4. 5. szerinti módosításához, valamint a 4. 10. pontban rögzítettek szerinti kiváltás alapjául szolgáló szerződés megkötéséhez.

4. 13. 	A késedelmi kötbér mértéke, ha a Bérlő késedelembe esik a munkaterületnek a Bérbeadó részére történő átadásával, a kötbéralapként figyelembe vett beruházási érték (több részletben teljesíthető beruházás esetén a késedelemmel érintett részre eső beruházási érték) után számítottan az aznapi jegybanki alapkamat másfélszerese. A késedelmi kötbér maximuma 30 késedelmes napra jutó napi késedelmi kötbérek összege lehet.

5.	A SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÉKAI

5. 1.	A Bérbeadó a beruházás teljes összegének mértékéig felelősséget vállal az általa elkészített berendezések működőképességéért, szabványosságáért, azonban ez a felelősségvállalás nem terjed ki a nem üzemszerű használat esetére.

5. 2.	Bérlő jelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Bérbeadót és az engedményezésre tekintettel az OTP Bank NyRt.-t, hogy a jelen szerződés fizetési feltételeinek nem teljesítése esetén, azonnali beszedési megbízást érvényesítsen a  pénzintézetnél vezetett  -  -  számú számlájára. A Bérlő számlavezető pénzintézete által ellenjegyzett és nyilvántartásba vett azonnali beszedési megbízásra szóló felhatalmazás jelen szerződés hatályba lépésének feltétele annak elválaszthatatlan része. A megadott számlaszám valódiságáért a Bérlő felelősséget vállal.

5. 2. 1.	Az azonnali beszedési megbízás benyújtásának jogát a Bérbeadó és az OTP BANK NyRt. minden olyan esetben érvényesítheti, amikor a Bérlő e szerződésből (és annak módosításaiból) eredő bármely esedékes fizetési kötelezettségeinek nem tett eleget, és a késedelmes napok száma eléri, vagy meghaladja a 30 napot.

5. 2. 2.	A Bérbeadó a jelen szerződésben meghatározott feltételek fennállása esetén érvényesíti az azonnali beszedési megbízásra vonatkozó jogát az 1. számú melléklet alapján.

5. 2. 3.	Amennyiben az 5. 2. 2. pontban foglalt jogérvényesítési eljárás alapján Bérlő részéről a követelés teljes összegének megfelelő teljesítés nem történik, úgy a Bérbeadó erről a tényről az OTP BANK NyRt. részére a Bérlővel szemben érvényesített azonnali beszedési megbízás dátumát követő 5. banki napon értesítést küld, melyet követően az OTP BANK NyRt. nyújt be azonnali beszedési megbízást a 3. számú melléklet alapján.

5. 2. 4.	A Bérbeadó akadályoztatása esetén az OTP Bank NyRt. jogosult azonnali beszedési megbízás benyújtására a Bérbeadó helyett eljárva a 3. számú melléklet alapján.

5. 3. 	A Bérbeadó akadályoztatása esetén az OTP BANK NyRt. jogosult a jelen szerződés 5. 1. és 5. 2. pontja alapján, az ott megjelölt feltételek fennállása esetén azonnali beszedési megbízást benyújtani a Bérbeadó helyett eljárva. Ebből következően, ugyanazon késedelemben lévő esedékes bérleti díj részletére kétszeri inkasszálás nem történhet.

5. 4.	Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleti jogviszony időtartama alatt mindenkori számlavezető bankjánál, illetve bankjainál a pénz- és elszámolás-forgalomra vonatkozó hatályos jogszabályok, és rendelkezések szerinti felhatalmazó levélben bejelenti a Bérbeadó és az OTP BANK NyRt. azonnali beszedési megbízás benyújtására való jogosultságát valamennyi bankszámlájára vonatkozóan. Bérlő vállalja, hogy a bekövetkező bankszámla-változásokról értesíti a Bérbeadót és az OTP BANK NyRt-t. Abban az esetben, ha a Bérlő e kötelezettségének nem tesz eleget – az OTP BANK NyRt. előzetes hozzájárulása esetén – a Bérbeadó jogosult rendkívüli felmondással a szerződést megszüntetni.

5. 5.	A Bérlő jelen szerződést a szerződés hatálybalépésének napjától számított 15 évig rendes felmondással nem mondhatja fel (azaz ezen időtartamig a megállapodás a Ptk. szerint nem mondható fel rendes felmondással).

5. 6.	Amennyiben a Bérbeadó a Bérlő szerződésszegése miatt rendkívüli felmondással felmondja a szerződést, illetőleg a szerződés egyéb, a Bérbeadónak nem felróható okból szűnik meg, akkor a Bérbeadó a felmondás, illetve a szerződés megszűnésének időpontjától – a szerződés hatálybalépésétől számított 15 évig tartó időszakra vonatkozó bérleti díjnak megfelelő összegű kártérítésre az esetlegesen fellépő költségekkel együtt jogosult, amely összegeket a Bérlő köteles megfizetni a felmondástól, illetve a szerződés megszűnésétől számított harminc napon belül – a Bérbeadónak az OTP BANK NyRt-nél vezetett  -  -  számú elkülönített számla  hitelcsomag elnevezésű escrow bankszámla javára.

5. 7.	A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleti díj aktuális évre vonatkozó összegét a mindenkori költségvetésébe beépíti.

5. 8.	A Bérbeadó már jelen szerződés aláírásával is értesíti a Bérlőt arról, hogy a bérleti jogviszonyból erdő valamennyi követelést, így a bérleti díjak összegét, a Bérbeadó rendkívüli felmondása esetén a Bérlő által fizetendő kötbért, kártérítést és egyéb összegeket, a Bérlő által a Bérbeadónak fizetendő kártalanítást, és a jelen szerződésben rögzített ingatlan adás-vételi szerződés megkötése esetén az ebből befolyó vételárat teljesítési engedményezéssel az OTP BANK NyRt-re engedményezi. A Bérlő az engedményezést tudomásul veszi, és vállalja, hogy valamennyi a bérleti jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségét, így a bérleti díjak, kötbér, kártérítés, kártalanítás, vételár összegét átutalással kizárólag a Bérbeadónak az OTP BANK NyRt-nél vezetett  -  -  számú elkülönített számla   hitelcsomag elnevezésű escrow bankszámla javára teljesíti. A Bérlő tudomásul veszi, hogy az engedményezésre tekintettel a bérleti díj, a kötbér, kártérítés, kártalanítás, vételár címén fennálló fizetési kötelezettségeibe nem számíthatja be a Bérbeadóval szemben a jelen szerződésből esetlegesen keletkező követeléseit.

5. 9.	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy tudomásul vette a jelen szerződésben szereplő értesítést, mely szerint a Bérbeadót a Bérlővel szemben bérleti díj, kártalanítás, kötbér, vételár, kártérítés jogcímén megillető, a jelen szerződésben meghatározott fizetési határidejű és mindenkor a kibocsátott/kibocsátandó számlán szereplő összegű követeléseit az összes hozzátartozó jogával az OTP BANK NyRt. javára teljesítési engedményezéssel engedményezte. Bérlő jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy

5. 9. 1.	a fenti követelések Bérlőt terhelik, és azokat a jelen szerződésben meghatározottak szerint fizeti, anélkül, hogy azok terhére bármiféle a Bérbeadóval szemben fennálló követelést érvényesítene,

5. 9. 2.	az engedményezés nincs kizárva és korlátozva, a követelésekre harmadik személy jogosultsága nem ismert és a beszámítási jogosultsághoz vagy visszatartási jogosultsághoz köthető ellenkövetelésünk nem áll fenn.

5. 9. 3.	esedékességkor a számla alapján Bérlő fizetést teljesít a  - ………. -  számú elkülönített számla  hitelcsomag elnevezésű escrow bankszámla javára.

5. 10.	Bérbeadó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, tudomásul vette, hogy jelen szerződés 4.2. és 4.3.-ban foglalt kötelezettségek Bérbeadót terhelik és azokat a jelen szerződésben meghatározottak szerint fizeti. Teljesítés hiányában Bérlő követelését a bérleti díj fizetésekor érvényesíti.

6.	ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. 1.	Felek jelen szerződést közös megegyezéssel, és kizárólag írásban módosíthatják, - az OTP Bank NyRt. hozzájárulásával, ugyanakkor megállapodnak, hogy a szavatossági és jótállási igény teljesítése miatt szükséges részben a szerződést Bérbeadó és Bérlő egyező írásbeli akaratnyilatkozattal módosíthatják.

6. 2.	Felek kölcsönösen tudatában vannak, hogy jelen jogviszony időbeli hatálya alatt jelen jogviszonyt rendes felmondással nem szüntethetik meg. Rendkívüli felmondásra a Ptk. és a jelen szerződésben meghatározott esetekben kerülhet sor. Felek kölcsönösen tudatában vannak, hogy jelen jogviszony időbeli hatálya alatt jelen jogviszonyt rendes felmondással nem szüntethetik meg, és a szerződéstől való elállás is kizárólag a jelen szerződésben rögzített esetekben lehetséges. Rendkívüli felmondásra a Ptk. és a jelen szerződésben - 3. 8. és 5. 4. pontok - meghatározott esetekben kerülhet sor.

6. 3.	A szerződés Bérbeadónak fel nem róható okból történő megszűnése esetén a Bérbeadó által érvényesítendő igényről Bérlő részére a Bérbeadó a mindenkori törvényes ÁFA értékkel növelt számlát bocsát ki, amit a számla keltétől számított 30 naptári napon belül köteles kiegyenlíteni a Bérlő az engedményezésre figyelemmel a fentebbiekben meghatározott escrow számlára történő átutalással.

6. 4.	Felek a jelen szerződés tartalmát üzleti titokként kezelik, azt harmadik személynek csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával adják ki – ide nem értve a Bérlő felügyeleti hatóságai és egyéb, jogszabályon, illetőleg a bérbeadó és az Oktatási Minisztérium között létrejött keretszerződésen alapuló adatszolgáltatási kötelezettséget.

6. 5.	Jelen szerződésben nem, vagy nem megfelelő részletességgel szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, vállalkozásra valamint bérletre vonatkozó rendelkezései az irányadók. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket közös megegyezéssel, békés úton, peren kívül rendezik.

6. 6.	Felek vállalják, hogy a közöttük a jelen szerződés megkötésével, értelmezésével és teljesítésével kapcsolatban keletkező jogvitáik esetében minden egyéb jogérvényesítő eljárást megelőzően a - 190/2005. (IX. 17.) kormányrendelet 4. § (1) bekezdésében rögzített keretszerződésben meghatározott - Ellenőrző Testülethez fordulnak abból a célból, hogy az Ellenőrző Testület békéltető (egyeztető) eljárást – a továbbiakban: „Békéltető Eljárás” - folytasson le közöttük. A Békéltető Eljárás során az Ellenőrző Testület által javaslat formájában hozott döntés – a továbbiakban: „Javaslat” - a Felekre nem kötelező, azonban Felek megállapodnak, hogy a Békéltető Eljárás mellőzése a bíróságok vagy más hatóságok előtti jogérvényesítés akadálya, amelyre az eljárást kezdeményező Féllel szemben a másik Fél hivatkozhat.

6. 7.	Felek rögzítik, hogy a Békéltető Eljárás díját és költségeit abban az esetben, ha

6. 7. 1.	az Oktatási Minisztériumnak az Ellenőrző Testület felé fennálló és évente harminc Békéltető Eljárás díjazásának megfizetésére vonatkozó kötelezettsége a Békéltető eljárás megindításának évében megszűnt (azaz az adott eljárás az adott évben már legalább a 31. megindított eljárás), akkor a Felek fizetik vitájuk nyertességének arányában (a vita záródjon akár a Javaslatnak megfelelő, vagy egyéb egyezséggel, vagy bíróság, vagy más hatóság jogerős határozatával).

6. 7. 2.	az Oktatási Minisztériumnak az Ellenőrző Testület felé fennálló és évente harminc Békéltető Eljárás díjazásának megfizetésére vonatkozó kötelezettsége a Békéltető eljárás megindításának évében fennáll, akkor az Oktatási Minisztérium viseli.

6. 8.	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a 190/2005. (IX. 17.) Kormányrendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel, azaz jogosult a Kormányrendelet 3. § - a alapján a központosított közbeszerzési eljáráshoz csatlakozni.

6. 9. 	Felek a kapcsolattartásra, és képviseletre erre jogosult személyeket jelölnek, melyek az alábbiak:

6. 9. 1.	Bérlő nevében a szerződés hatálya alá tartozó - az intézményi rekonstrukcióval kapcsolatos napi, operatív - ügyekben Börzsei Csaba beruházási irodavezető és Pusztai István beruházási ügyintéző jár el. Az ajánlat 1. számú mellékletében rögzített adott intézmények vezetői pedig közreműködnek az operatív feladatok végrehajtásában.

6. 9. 2. .	Bérbeadó nevében a szerződés hatálya alá tartozó ügyekben – kivéve a fizetési kötelezettségeket és a szerződés módosítását érintő tárgyköröket - helyszíni képviselőként az alábbi személy jár el: Rimóczi Tamás (rimoczi.tamas@caminus.hu) vagy az általa meghatalmazott személy.

6. 10.	Felek kifejezetten nyilatkoznak arról (tekintettel jelen megállapodás általános jellégére), hogy amennyiben jelen szerződésben található valamely ponttól, pontoktól el kívánnak térni, akkor az eltérést a jelen szerződés 7. számú mellékletben szabályozzák (a 7. számú melléklet nem kötelező melléklet). A 7. számú mellékletben sem állapodhatnak meg azonban a felek az inkasszó felhatalmazást, és az engedményezést érintő – a jelen szerződésben foglalt szabályokkal ellentétes – szabályokról. A fentieknek megfelelően a 7. számú mellékletben (amennyiben ilyen készül) található szabályok lerontják a jelen szerződésben, és annak egyéb mellékletében található rendelkezéseket, azok helyére lépnek. A 7. számú mellékletet mindkét fél képviselőjének alá kell írnia, ellenkező esetben a melléklet érvénytelen. A 7. számú melléklet érvénytelensége nem eredményezi a jelen szerződés érvénytelenségét.

6. 11.	Jelen szerződés 1. - 6. mellékletei, és abban az esetben, ha a megállapodás részeként úgy rendelkeznek, akkor 7. - 8. mellékletei, valamint a jelen szerződés alapjául szolgáló, a Bérlő illetékes döntéshozójának (testületének)  számú határozatával elfogadott F-2007/01156/001számú ajánlat, szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Jelen szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, melyből a szerződő Feleket 2-2 példány illeti meg. Szerződő Felek jelen szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá. Jelen szerződés a Bérlő által  napján elfogadott és visszaigazolt ajánlatban foglaltakkal, valamint a jelen szerződés mellékleteivel együtt érvényes.

…………………………………., 2007. ………………		Kecskemét,

|  | Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. |  | „CAMINUS” ZRt. 8800 Nagykanizsa, Teleki út 116. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dr Ipkovich György |  | Szadeczki János |  |
|  | Fenntartó képviselője |  | Meghatalmazók nevében és képviseletében eljárva meghatalmazottként a „CAMINUS” ZRt. vezérigazgatója |  |

|  | Költségvetési | ellenjegyző | aláírása |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

##### 1. SZÁMÚ MELLÉKLET

##### Felhatalmazás azonnali beszedési megbízás érvényesítéséhez „CAMINUS” ZRt. részére Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. –F-2007/01156/001azonosító számú szerződés alapján

FELHATALMAZÁS

Azonnali beszedési megbízás érvényesítéséhez

A  (, mint számlavezető bank - továbbiakban számlavezető bank) részére.

Alulírott Dr Ipkovich György – mint Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. (  Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.) képviseletére jogosult személy a „CAMINUS” Energiaracionalizálási Szolgáltató és Fővállalkozó Részvénytársasággal (székhely: 6000 Kecskemét, Izzó u. 2.,  cégjegyzékszám: 03-10-100375 – továbbiakban: „CAMINUS” ZRt.)  napon kötött, F-2007/01156/001 azonosító számú Vállalkozási és Bérleti Szerződés alapján felhatalmazzuk a „CAMINUS” ZRt-t, hogy a fent nevezett szerződésből - és esetleges módosításaiból - eredő esedékes követelését, a 232/2001.(XII. 10.) Korm. rendelet 6. § (2)-(3) bekezdésében megjelölt előnyösen rangsorolt fizetési megbízások teljesítésének sorrendjét követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően azonnali beszedési megbízással érvényesítse.

A Vállalkozási és Bérleti Szerződés tárgya: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. által fenntartott, az ajánlat 1. számú mellékletében meghatározott intézmények fűtési rendszereinek rekonstrukciója és annak bérbeadása.

1.  A fentiek értelmében felhatalmazzuk a számlavezető bankot, hogy a „CAMINUS” ZRt. által benyújtott azonnali beszedési megbízásban megjelölt összeget a  számú elkülönített számla  -  -  hitelcsomag elnevezésű escrow bankszámla javára a  -  -  számú bankszámlánk – és a pénzforgalmi előírásokban foglaltakra figyelemmel – annak részletező (al)számlája-, illetve bármely  más jelenlegi illetve a jövőben nyitandó és a számlavezető banknál vezetett bankszámláink terhére elszámolja.

2.	Jelen felhatalmazásunk mindaddig hatályos és érvényes, amíg annak visszavonásáról a „CAMINUS” ZRt. és az OTP Bank NyRt. ellenjegyzésével ellátott jognyilatkozattal nem rendelkezik a számlavezető bank. A „CAMINUS” ZRt. és az OTP Bank NyRt. ellenjegyzése nélküli visszavonó nyilatkozat érvénytelen.

Kelt, ………………………, ………………………………

Fenntartó képviseletére jogosult személy

(számlavezető banknál bejelentett módon)

Záradék: a fenti nyilatkozat tartalmát jóváhagyólag tudomásul vettük, és egyben vállaljuk, hogy az abban meghatározott, bankunkat terhelő kötelezettségeknek, a nyilatkozat tartalmának megfelelően eleget teszünk. Vállaljuk, hogy a fenti nyilatkozat alapján benyújtott azonnali beszedési megbízásokat – az MNB rendelkezés 20.§ (2) bekezdésére, valamint a felhatalmazás valamennyi pontjára, különös tekintettel a 2. pontban írt feltételre figyelemmel – teljesítjük.

Kelt, ………………………, ………………………………

##### Ellenjegyezte:…………………………………	………….………………………………………

##### Számlavezető bank:

##### 2. SZÁMÚ MELLÉKLET

##### Értesítés azonnali inkasszójog engedményezéséről –F-2007/01156/001azonosító számú szerződés alapján. Értesítést tevő neve: „CAMINUS” ZRt. 8800 Nagykanizsa, Teleki út 116.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.

Tárgy: Engedményezésről történő értesítés

T. Cím!

Értesítjük, hogy az Önökkel szemben fennálló, az engedményezési értesítőben jelzett követeléseinket  az OTP Bank NyRt. –re (1051 Budapest, Nádor u. 16.) képviseli Nyugat-Dunántúli Régió Zalaegerszegi Igazgatóság (8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 15-17.), mint engedményesre engedményeztük.

Ennek értelmében kérjük, hogy az esedékes követeléseinket az alábbi OTP Bank NyRt.-nél vezetett  hitelcsomag elnevezésű escrow bankszámlára szíveskedjenek átutalni:  -  - .

Egyidejűleg kérjük, hogy szíveskedjenek az engedményezett követelésre szóló, cégünket azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosító felhatalmazó levelet az engedményes javára szóló mellékelt felhatalmazó levéllel együtt - a számlavezető bankjuknál bejelentett módon aláírva - a számlavezető bankhoz benyújtani és azokat a bank által záradékolva, a szerződésekkel együtt részünkre visszaküldeni.

Az azonnali inkasszó érvényesítésére vonatkozó felhatalmazás érvényesítési rendje a következő:

- a „CAMINUS” ZRt. a Vállalkozási és Bérleti Szerződés 5.2. pontja alapján, az ott megjelölt feltételek fennállása esetén érvényesíti a 1. számú melléklet szerinti azonnali inkasszó felhatalmazást.

- amennyiben ennek alapján teljesítés nem történik, úgy a „CAMINUS” ZRt. erről az OTP Bank NyRt. részére értesítést küld, melyet követően az OTP Bank NyRt. nyújt be azonnali inkasszót a 3. számú melléklet szerinti azonnali inkasszó felhatalmazás alapján.

- A „CAMINUS” ZRt. akadályoztatása esetén az OTP Bank NyRt. jogosult a Vállalkozási és Bérleti Szerződés 5. 2. 4. pontja alapján azonnali beszedési megbízást benyújtani a „CAMINUS” ZRt. helyett eljárva.

A fentiekből következően, ugyanazon késedelemben lévő esedékes bérleti díj részletére kétszeri inkasszálás nem történhet.

Kecskemét,

Szadeczki János

„CAMINUS” ZRt. vezérigazgató, az igazgatóság elnöke

3. SZÁMÚ MELLÉKLET

##### Felhatalmazás azonnali beszedési megbízás érvényesítéséhez az OTP BANK NyRt. (képviseli Nyugat-Dunántúli Régió Zalaegerszegi Igazgatóság (8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 15-17.) részére Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. –F-2007/01156/001azonosító számú szerződés alapján

FELHATALMAZÁS

AZONNALI BESZEDÉSI MEGBÍZÁS ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ

A  ( , mint számlavezető bank - továbbiakban számlavezető bank) részére.

Alulírott Dr Ipkovich György – mint Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. (Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.) képviseletére jogosult személy a „CAMINUS” Energiaracionalizálási Szolgáltató és Fővállalkozó Részvénytársasággal (székhely: 6000 Kecskemét, Izzó u. 2.,  cégjegyzékszám: 03-10-100375 – továbbiakban: „CAMINUS” ZRt.)  napon kötött, F-2007/01033/001 azonosító számú Vállalkozási és Bérleti Szerződés alapján felhatalmazzuk a „CAMINUS” ZRt-t finanszírozó OTP BANK NyRt-t (1051 Budapest, Nádor utca 16.), hogy a fent nevezett szerződésből - és esetleges módosításaiból - eredő esedékes követelését, a 232/2001.(XII. 10.) Korm. rendelet 6. § (2)-(3) bekezdésében megjelölt előnyösen rangsorolt fizetési megbízások teljesítésének sorrendjét követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően azonnali beszedési megbízással érvényesítse.

A Vállalkozási és Bérleti Szerződés tárgya: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. által fenntartott által fenntartott, az ajánlat 1. számú mellékletében meghatározott intézmények fűtési rendszereinek rekonstrukciója és annak bérbeadása.

- A fentiek értelmében felhatalmazzuk a számlavezető bankot, hogy az OTP BANK NyRt. által benyújtott azonnali beszedési megbízásban megjelölt összeget az OTP Bank NyRt. 11790011-55555555 számú bankszámlája javára a  -  -  számú bankszámlánk – és a pénzforgalmi előírásokban foglaltakra figyelemmel – annak részletező (al)számlája-, illetve bármely  más jelenlegi illetve a jövőben nyitandó és a számlavezető banknál vezetett bankszámláink terhére elszámolja.

- Jelen felhatalmazásunk mindaddig hatályos és érvényes, amíg annak visszavonásáról az OTP BANK NyRt. ellenjegyzésével ellátott jognyilatkozattal nem rendelkezik a számlavezető bank. Az OTP BANK NyRt. ellenjegyzése nélküli visszavonó nyilatkozat érvénytelen.

Kelt, ………………………, ………………………………

Fenntartó képviseletére jogosult személy

(számlavezető banknál bejelentett módon)

Záradék: a fenti nyilatkozat tartalmát jóváhagyólag tudomásul vettük, és egyben vállaljuk, hogy az abban meghatározott, bankunkat terhelő kötelezettségeknek, a nyilatkozat tartalmának megfelelően eleget teszünk. Vállaljuk, hogy a fenti nyilatkozat alapján benyújtott azonnali beszedési megbízásokat – – az MNB rendelkezés 20.§ (2) bekezdésére, valamint a felhatalmazás valamennyi pontjára, különös tekintettel a 2. pontban írt feltételekre figyelemmel - teljesítjük.

Kelt, ………………………, ………………………………

##### Ellenjegyezte: …………………………………………….  	…………………………………………..

##### Számlavezető bank

##### 4. SZÁMÚ MELLÉKLET

##### Értesítés követelés engedményezéséről –   F-2007/01156/001azonosító számú szerződés alapján. Értesítést tevő neve: „CAMINUS” ZRt. 8800 Nagykanizsa, Teleki út 116.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.

Tárgy: Követelés engedményezéséről történő értesítés

T. Cím!

Értesítjük, hogy az Önökkel szemben fennálló,  F-2007/01156/001  számú szerződésben meghatározott követeléseinket az OTP Bank NyRt.-re (1051 Budapest, Nádor u. 16. - képviseli Nyugat-Dunántúli Régió Zalaegerszegi Igazgatóság 8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 15-17.) engedményeztük.

Ennek értelmében kérjük, hogy az esedékes követeléseinket az OTP Bank NyRt-nél vezetett  hitelcsomag elnevezésű escrow  -  -  számú bankszámlára szíveskedjenek átutalni. Csak erre a számlára történő teljesítést tekintjük szerződésszerű teljesítésnek.

Kecskemét,2007.05.29.

Szadeczki János

„CAMINUS” ZRt. Vezérigazgató, az igazgatóság elnöke

##### 5. SZÁMÚ MELLÉKLET

##### Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. nyilatkozata engedményezés tudomásulvételéről–F-2007/01156/001azonosító számú szerződés alapján.

ÁTRUHÁZOTT KÖVETELÉS KÖTELEZETTJÉNEK NYILATKOZATA

OTP Bank NyRt.

Zalaegerszegi Igazgatósága

8900 Zalaegerszeg Kisfaludy u. 17.

Alulírott Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. – a továbbiakban: Fenntartó – tudomásul vettük a F-2007/01033/001 számú szerződés 4. sz. melléklete szerinti értesítést, amelynek alapján a „CAMINUS” ZRt. (6000 Kecskemét, Izzó u. 2.) a velünk szemben a tárgyi engedményezésről történő értesítésben meghatározott, valamennyi a bérleti jogviszonyból eredő követelését, így a bérleti díj, kötbér, kártérítés, kártalanítás, vételár és egyéb jogcímén keletkezett 15 napos fizetési határidejű és mindenkor a kibocsátott/kibocsátandó számlán szereplő összegű követeléseit az összes hozzátartozó jogával az Önök javára teljesítési engedményezéssel engedményezte. Ezúton igazoljuk, hogy

1.	a fenti követelések bennünket terhelnek, és azokat az Önök részére a jelen levélben meghatározottak szerint fogjuk fizetni, anélkül, hogy azok terhére bármiféle az Engedményezővel szemben fennálló követelésünket érvényesítenénk,

2.	az engedményezés nincs kizárva és korlátozva,

3.	a követelésekre harmadik személy jogosultsága nem ismert és

4.	beszámítási jogosultsághoz vagy visszatartási jogosultsághoz köthető ellenkövetelésünk nem áll fenn.

Esedékességkor a számla alapján fizetést teljesítünk kizárólag a „CAMINUS” ZRt.-nek az OTP Bank NyRt. Zalaegerszegi Igazgatóságánál vezetett  hitelcsomag elnevezésű escrow  -  -  számú számlájának javára, az esetleges részteljesítést az átutalási megbízáson feltüntetjük.

Kelt: ……………………………..

………………………………….

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.

##### 6. számú melléklet

##### Szerződéssel egyidejűleg megküldendő dokumentumok

##### az alábbi dokumentumok megküldése, a szerződés bérbeadó általi aláírásának feltétele.

-	Az önkormányzat tárgyévi költségvetése és annak módosításairól készült rendelet a mellékleteivel együtt

-	A K-11-es programból önkormányzati szintre összesített (leporellós kiíratás) költségvetési információ (leporellós kiíratás) 16. 43. és 80. űrlapjai

-	Lezárt előző 3 év beszámoló adatai: 01., 80. és 16. űrlapok

-	Az önkormányzat gazdálkodásának adatait táblázatos formában tartalmazó 6. A. melléklet

-	Felhatalmazás azonnali beszedési megbízás érvényesítéséhez a CAMINUS Rt. és az OTP BANK RT. részére (1. és 3. számú melléklet)

6. A. melléklet – [Önkormányzati Bérlő esetén]

NYILATKOZAT Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. RÉSZÉRŐL

2007. évi terv adatok

- Kiegészítő pénzügyi-gazdálkodási adatok e Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2007. év |
| --- | --- | --- |
| 1. | Megszűnt viziközmű társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevételek |  |

II.	Előző években keletkezett, tárgyévet (2007) terhelő kötelezettségek ( OTP-n kívüli)

| 2. | Tőketörlesztés más hitelezők felé |  |
| --- | --- | --- |
| 3. | Hitelek után fizetendő kamatok és díjak más hitelezők felé (likvid hitel díjai nélkül) |  |
| 4. | Tárgyévben beváltható bankgaranciák összege más bank felé |  |
| 5. | - Tárgyévben beváltható bankgaranciák után fizetendő díjak más bank felé |  |
| 6. | - Önkormányzat által vállalt készfizető kezességvállalások adott évben beváltható összege |  |

III.	Tárgyévben (2007) keletkezett, tárgyévet terhelő kötelezettségek (OTP-n kívüli)

| 7. | Nem likvid hitelhez kapcsolódó fizetési kötelezettség (tőke + kamat) más hitelezők felé |  |
| --- | --- | --- |
| 8. | - Éven túli kezességvállalások tárgyévben igénybe vehető része |  |
| 9. | - Éven belüli kezességvállalások |  |
| 10. | - Éves bérelőirányzat |  |

IV. Fennálló kötelezettségek:

| - Sorszám | - Típus | - (e,- Ft) |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Fennálló összes kötelezettség bankgaranciák nélkül (állami készfizető kezességvállalással biztosított kötelezettségek nélkül) |  |
| - 2 | - Jogutódlással átvett viziközmű társulati hitelek összege |  |
| - 3 | - Fennálló, önkormányzat által vállalt kezességvállalások összege |  |
| - 4 | - Fennálló, önkormányzatnak nyújtott bankgaranciák összege |  |

V. Egyéb kiegészítő adatok:

| - Sorszám | - Megnevezés | - Összeg (eFt) |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Jelzáloggal nem terhelt forgalomképes ingatlanvagyon összértéke |  |
| - 2. | - Lekötött betét összege |  |
| - 3. | - Nyilvános forgalommal bíró értékpapírok piaci összértéke |  |
| - 4. | - Lakosságszám | - fő |

Kelt,

……………………………………………

Önkormányzat aláírása, bélyegzője

(Banknál bejelentett módon)

##### A  V-2007/03781/001 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ SZERZŐDÉS

##### 7. SZÁMÚ MELLÉKLETE

##### Szerződés azonosító: F-2007/01156/001

Szerződő felek: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata,  (9700 Szombathely,  Kossuth Lajos u. 1-3. )  továbbiakban Bérlő, valamint a „CAMINUS” Zrt. (6000 Kecskemét, Izzó u. 2.) – továbbiakban Bérbeadó –  a F-2007/01156/001azonosító számú szerződés hivatkozott pontjait a jelen mellékletben meghatározott  tartalommal fogadják el hatályos szerződéses feltételként:

1. 2.	A korszerűsítés ajánlatban meghatározott tartalommal történt megvalósítását – és a sikeres átadás – átvételi eljárást – követően a Bérbeadó bérbe adja Bérlőnek a fenti azonosítószámmal ellátott ajánlat 1. sz. mellékletében felsorolt és a Bérlő által fenntartott intézményekben általa felszerelt, illetve kiépített – és a Bérbeadó tulajdonában álló – belső fűtési berendezéseket, melyek üzemeltetéséről Bérlő köteles gondoskodni, mely üzemeltetés költségei Bérlőt terhelik. Amennyiben a berendezések üzemeltetésre történő  műszaki átadás- átvétele során kiderül, hogy az ajánlattól eltérő eszközök kerültek beépítésre és emiatt az ajánlatban kimutatott  megtakarítást a Bérlő nem tudja realizálni, úgy az átadás-átvétel nem minősíthető sikeresnek. A szerződés 2. 2. pontjában rögzített bérleti időszak mindaddig nem veszi kezdetét, amíg a Bérbeadó nem tesz eleget szerződés szerinti teljesítési kötelezettségének, az ajánlatban meghatározottakkal teljesen azonos tartalmú, mennyiségű és paraméterű eszközök felszerelésével.

3. 5.	A Bérlő a bérleti díjat havonta 15-én, (amennyiben a tárgyhó 15-e bankszünnap, akkor a fizetés a 15-ét követő első banki napon), egyenlő részekben (a tárgyévi rész 1/12 – ét) előre fizeti meg a Bérbeadónak.  Bérbeadó a számlát a számla  fizetési esedékességét megelőző 30 nappal kiállítja és a Bérlő részére megküldi.

Ezzel összhangban a szerződés 5. sz. mellékletében szereplő 15 napos fizetési határidő 30 napra módosul.

3. 7.	Bérlő fizetési késedelme esetén a Bérbeadó a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő késedelmi kötbért számít fel a Bérlő terhére.

Szerződés 5. oldalának lábjegyzetét az alábbiak szerint pontosítjuk:

Ha a Bérlő és a bérbeadó a szerződésben a munka egyes részeinek átadás-átvételében állapodnak meg, akkor a szolgáltatást oszthatónak kell tekinteni, és a kötbéralap megegyezik az adott rész bruttó beruházási értékével. Ugyanakkor, ha a felek a megállapodásban kezdési határidőt kötöttek ki és részhatáridőben is megállapodtak, s a bérbeadó kezdési késedelembe esett, kötbéralapnak nem a rész-szolgáltatás, hanem a teljes szolgáltatás bruttó értékét kell tekinteni.

4. 8.	A Bérbeadó vállalja, hogy a felszerelt fűtés

technikai eszközökre biztosítást köt, amely biztosítás kedvezményezettje az OTP BANK RT. Bérlő jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy ha az épületekben keletkezett megrongálódás, vagy az épületet használó személyek tevékenysége folytán a bérlet tárgyaiban kár keletkezik, vagy azok megsemmisülnek, úgy a Bérlő kártérítési kötelezettsége a teljes kár és a biztosító által a Bérbeadó részére megfizetett kártérítési összeg különbözetének erejéig terjed. Bérlő a kártérítés összegét a teljesítési engedményezésre tekintettel, a Bérbeadó OTP BANK Nyrt-nél vezetett 11749008-20176132-00000000 számú elkülönített számla 1.8. hitelcsomag elnevezésű escrow bankszámla utalja. A bérlet tárgyában keletkezett kár, vagy annak megsemmisülése esetén a Bérlő és/vagy a biztosító által a Bérbeadó részére megfizetett kártérítést követően a Bérbeadó köteles a használhatatlanná vált, vagy meghibásodott (és a jelen szerződés korszerűsítési leltárában szereplő) eszközöket pótolni, rendeltetésszerű üzemeltetésre alkalmas állapotba hozni.

4. 9.	Amennyiben a bérleti jogviszony kezdetétől a garanciális kötelezettség időtartamán belül, a rendeltetésszerű használat mellett olyan meghibásodás történik, amit a Bérbeadó az ajánlatban szereplő jótállási és szavatossági kötelezettsége keretében köteles javítani, úgy ezen igényét a Bérlő - a Bérbeadó kapcsolódó és hatályos szerződései értelmében a Bérbeadó részére küldött írásos igénybejelentéssel érvényesítheti. Bérbeadó a javítási kötelezettségét a bejelentéstől számított 16 órán belül köteles megkezdeni, és a hiba jellegének megfelelően a legrövidebb időn belül kijavítja.

4.13. A késedelmi kötbér mértéke, ha a Bérlő késedelembe esik a munkaterületnek a Bérbeadó részére történő átadásával, a kötbéralapként figyelembe vett beruházási érték (több részletben teljesíthető beruházás esetén a késedelemmel érintett részre eső beruházási érték) után számítottan az aznapi jegybanki alapkamatnak megfelelő összeg. A késedelmi kötbér maximuma 30 késedelmes napra jutó napi késedelmi kötbérek összege lehet.

Szerződő felek a szerződés 8. sz. mellékletében rögzítendő feltételekben nem állapodtak meg, így a F-2007/01156/001 azonosító számú szerződéshez 1-7-ig sorszámozott melléklet kapcsolódik.

Dátum:                                                                                                              Dátum: 2007.….

| Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. |  | „CAMINUS” ZRt. 6000 Kecskemét,Izzó u. 2. |
| --- | --- | --- |
| Dr Ipkovich György |  | Szadeczki János |
| Fenntartó képviselője |  | Meghatalmazók nevében és képviseletében eljárva meghatalmazottként a „CAMINUS" ZRT. vezérigazgatója |

KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött:

………………….. Önkormányzat (cím:…..; képviseli: ……….polgármester) a továbbiakban, mint Bérbevevő,

és a

„CAMINUS” Energiaracionalizálási Szolgáltató és Fővállalkozó Részvénytársaság (6000, Kecskemét, Izzó u. 2., Cg. 20-10-040221, képviseli Szadeczki János vezérigazgató, az igazgatóság tagja), a továbbiakban, mint „CAMINUS” Zrt, mint Bérbeadó - továbbiakban Felek - között létrejött ………….számú Vállalkozási és Bérleti Szerződésekhez.

A „CAMINUS Rt.” fent hivatkozott szerződés 2.2.1. pontjában megjelöltek szerint, a megvalósítást követő ….(az önkormányzat által választott futamidő éveinek száma) évben, a berendezéseket kiselejtezi. A berendezések rendeltetésszerű használata mellett, a jelenlegi ismeretek szerint, .…..év alatt részben az elhasználódás, részben a műszaki avulás következtében e berendezések piaci értéke várhatóan a rekonstrukció megvalósítási nettó értékének 1%-át meg nem haladó nagyságrendet képvisel. A Felek jelen kiegészítő megállapodásban rögzítik, hogy a várható piaci érték becslésének az  előzőkben leírt módjával egyetértenek és kölcsönösen elfogadják, hogy  selejtezéskor a berendezések műszaki állapotának megfelelően határozzák meg azok  piaci nettó  értékét, ami azonban -  élettartam növelő ráfordítás nélkül -  nem haladhatja meg a hivatkozott szerződés 3.1. pontjában meghatározott rekonstrukció nettó értékének 1%-át.

Az élettartam növelő ráfordítások figyelembevételére és érvényesítésére a hivatkozott szerződés 2.2.1. pontjában rögzítettek az irányadók.

Jelen kiegészítő megállapodás elválaszthatatlan tartozéka a  ……….számú Vállalkozási és bérleti szerződésnek és  hatálya megegyezik a …………..számú Vállalkozási és Bérleti Szerződés hatályával.

Dátum: …………..

…………………………..	……………………………

Bérlő	Bérbeadó

Szállító – tekintettel arra, hogy a Fenntartó a Szemünk Fénye Program informatikai rendszeren a megadott megtakarítás mértékét módosíthatja, továbbá arra, hogy a kiinduló, jelenlegi állapotot leíró feltételezések az intézmény által megadott értékek, valamint arra, hogy fenntartónak természetesen hatalmában áll a jelen ajánlatban foglalt üzemeltetési javaslattól eltérő tartalommal üzemeltetni a korszerűsítést követően a fűtési rendszert – a jelen ajánlatban szereplő megtakarítás mértékéért felelősséget nem vállal. Ugyanakkor az egyedi megállapodásban rögzített beépített teljesítmény megtakarítási értékek és a tényleges megtakarítási értékek eltérésének terhét a Szállító viseli. Ennek megfelelően amennyiben az egyedi ajánlatban ígért kiinduló kW megtakarítás elmarad a műszaki átadás során mért tényleges kW megtakarítástól, Szállító az elmaradás arányában díjkompenzációt nyújt a Fenntartó részére.

A próbaüzem célja annak megállapítása, hogy a létesített berendezés minden egysége és azok összessége teljesíti-e a tervekben, a szerződésben és a szabványokban előírt műszaki feladatokat, alkalmas-e az előírt jellemzők teljesítésére.

Sikeres a próbaüzem, ha a létesítmények gépei és készülékei a tervnek megfelelően, üzemszerűen működnek.

Jelen szerződés alkalmazásában „fűtéstechnikai berendezések” alatt az ajánlat 1. számú mellékletében felsorolt intézmények épületeibe beépíteni javasolt kazánok, szabályozás-, vezérlés-, légellátás és biztonságtechnikai egységeik, melegvíztermelő és tároló készülékek, mindezek vezetékei, égéstermék-elvezetői és kéményei, mint hőtermelők továbbá a hőátviteli rendszer vezetékei, fűtőtestek (hőleadók) és szabályozó szerelvényei értendők.

Lezáró átadás-átvételi eljárás alatt azon átadás-átvételi eljárást értjük, melyen a Bérlő (vagy megbízottja) az egyedi megállapodásban rögzített építési-szerelési munka átvételét alapos okkal nem tagadja meg.

Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. (a Polgári törvénykönyvről szól 1959. évi IV. törvény 405. § (4) bekezdése)

Ha a Bérlő és a bérbeadó a szerződésben a munka egyes részeinek átadás-átvételében állapodnak meg, akkor a szolgáltatást oszthatónak kell tekinteni, és a kötbéralap megegyezik az adott rész bruttó beruházási értékével. Ugyanakkor, ha a felek a megállapodásban kezdési határidőt kötöttek ki és részhatáridőben is megállapodtak, s a bérbeadó kezdési késedelembe esett, kötbéralapnak nem a rész-szolgáltatás, hanem a teljes szolgáltatás értékét kell tekinteni.

Amennyiben a Bérlő, vagy annak megbízottja az egyedi megállapodásban rögzített teljesítést átveszi (függetlenül attól, hogy a teljesítés hibás-e, vagy hibátlan), az egyedi megállapodást nem mondhatja fel.