TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

4. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amelyet egyrészről	a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

képviseli: Dr. Seszták Miklós miniszter

adószám: 15764412-2-41

törzskönyvi azonosító szám (PIR): 764410

mint Támogató,

másrészről		a haladás sportkomplexum fejlesztő nonprofit korlátolt  felelősségű társaság

székhely: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3.

képviselő: Dr. Szondy Szilvia ügyvezető

cégjegyzékszám: 18 09 112060

adószám: 24827373-2-18

számlavezető bank neve: UniCredit Bank Hungary Zrt.

bankszámla száma: 10918001-00000129-17680004

mint Támogatott,

harmadrészről 		a szombathely megyei jogú város önkormányzata

székhely: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3.

képviselő: Dr. Puskás Tivadar polgármester

törzskönyvi azonosító szám: 733656

nyilvántartást vezető szerv neve: Magyar Államkincstár

adószám: 15733658-2-18

számlavezető bank neve: Magyar Államkincstár

bankszámla száma: 10918001-00000003-25300036

mint az ingatlan tulajdonosa és a Támogatott felett tulajdonosi jogokat gyakorló (a továbbiakban: Önkormányzat)

(a továbbiakban Támogató, Támogatott és Önkormányzat együttesen: Felek) kötöttek, a mai napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. A Támogatás nyújtásának előzményei, jogcíme

Magyarország Kormánya a szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1896/2013. (XII. 4.) Korm. határozatban egyetértett a szombathelyi sportcélú beruházások megvalósítására irányuló beruházási programmal, amelynek első ütemében Szombathelyen, a Rohonci úton található labdarúgó stadion helyén egy UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion, valamint egy új multifunkcionális sportcsarnok épül fel (a továbbiakban: Beruházás). A Beruházás első ütemének megvalósítására a Kormány döntése értelmében – a 2013. és 2015. között időszak tekintetében – 9 600 000 000 Ft forrás került biztosításra.

A Támogató jogelődje (Emberi Erőforrások Minisztériuma) és az Önkormányzat között 2014. szeptember 26. napján, 5693-9/2014 iktatószámon támogatási szerződés (a továbbiakban: Eredeti Támogatási Szerződés) jött létre, mely alapján a Támogató jogelődje a XX/20/24/20 „Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének támogatása)” fejezeti kezelésű előirányzat terhére 4 625 800 000 Ft támogatást nyújtott a Beruházás megvalósításával összefüggő költségekhez.

Az Eredeti Támogatási Szerződés 1. számú, 2015. július 7. napján hatályba lépett, GHÁT/15971/2015-NFM iktatószámon nyilvántartott módosítást a sportfejlesztéssel és sportlétesítmény-gazdálkodással összefüggő feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1061/2015. (II. 18.) Korm. határozat és a szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1896/2013. (XII. 4.) Korm. határozat módosításáról szóló 1346/2015. (V. 27.) Korm. határozat tette szükségessé. A módosítás a Támogató személyében bekövetkező változásra, illetve arra tekintettel került sor, hogy az Önkormányzat helyett a Támogatott lépett be a támogatási jogviszonyba, mint a támogatás kedvezményezettje.

Az Eredeti Támogatási Szerződés 1. számú módosításának 9. pontjában írtak alapján az Eredeti Támogatási Szerződés rendelkezéseit a Támogató és a Támogatott a módosítás hatálybalépésétől számított 60 napon belül felülvizsgálták és 2015. október 13-án, GHÁT/543/2015-NFM_SZERZ iktatószámon az Eredeti Támogatási Szerződés 2. számú módosításaként egységes szerkezetű támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) írtak alá 9 582 590 000 forint összegben a Beruházás támogatására.

A Beruházás megvalósításához szükséges kivitelezési munkálatok elvégzése és a kivitelezéshez szükséges kiviteli tervek és megvalósulási tervdokumentáció elkészítése tárgyában folytatott közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok bontását követően egyértelművé vált, hogy a közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánításához jelentős többletforrás biztosítása szükséges. Erre tekintettel a Kormány az egyes sportinfrastruktúra-fejlesztési beruházások megvalósításához kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról szóló 1071/2016. (II. 25.) Korm. határozatával módosította a szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1896/2013. (XII. 4.) Korm. határozatot 15 200 000 000 Ft-ra felemelve a Beruházás első ütemének megvalósítására 2013. és 2017. között időszakban fordítható összeget.

A Kormány döntésével összhangban szükségessé vált a Támogatási Szerződés módosítása, mely a „Támogatási Szerződés 3. számú módosítása” címmel, KBKSZ/43/2016-NFM_SZERZ. iktatószámon, 2016. május 4. napján lett aláírva. A módosítás értelmében a Támogatott részére további 4 977 146 959 Ft került biztosításra éven túli kötelezettségvállalással a 2017. évi, 5 600 000 000 Ft összegű forrás terhére.

A Támogatott 2016. november 28. napján, illetve 2016. december 19. napján kelt megkereséseiben a Támogatási Szerződés ismételt módosítását kezdeményezte tekintettel arra, hogy a 2017. évi költségvetési forrás még nem lekötött összege -, mely a pénzügyi tranzakciós illeték levonását követően 603 322 041 Ft-ot tesz ki -, a Beruházás megvalósításához kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése, a kivitelezéshez szükséges kiviteli tervek és megvalósítási tervdokumentáció elkészítése tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás költségein felül további – korszerű, a kor igényeinek megfeleltethető, elvárt minőségű és a paramétereknek megfelelő infrastruktúra-elemek, felszerelések, berendezések beszerzésére irányuló – műszaki tartalom megvalósítására nyújt fedezetet.

A Támogatott által kezdeményezett műszaki-tartalom bővítésre tekintettel – a Beruházásra fordítható megnövekedett forrás figyelembevételével – a Felek a Támogatási Szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

2. A Támogatási Szerződés módosítása

2.1. 	Felek megállapodnak abban, hogy a Támogatási Szerződés 2.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„Támogató mindösszesen 15 163 059 000 forint, azaz tizenötmilliárd-százhatvanhárommillió-ötvenkilencezer forint összegben vissza nem térítendő támogatást (a továbbiakban együttesen: Támogatás) nyújt a jelen szerződés-módosításban foglalt feltételek szerint a Támogatott részére egy új UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion, valamint egy új multifunkcionális sportcsarnok 9700 Szombathely közigazgatási területén fekvő 3643/1, 3645, 3606, 3518/2 és 3643/2 helyrajzi számú ingatlanok érintett részén történő megvalósításával összefüggő költségeire (a továbbiakban: Projekt), valamint az azzal kapcsolatos, a Támogatottnál felmerülő személyi és dologi kiadásokra (a továbbiakban együtt: Feladatok), az alábbiak szerint.

A Támogatásból

- 4 625 800 000 Ft, azaz négymilliárd-hatszázhuszonötmillió-nyolcszázezer forint a 2014. évi forrás (melyből a teljes összeg pénzügyi teljesítése megtörtént) terhére,

- 4 956 790 000 Ft, azaz négymilliárd-kilencszázötvenhatmillió-hétszázkilencvenezer forint a 2015. évi forrás (melyből a teljes összeg pénzügyi teljesítése megtörtént) terhére,

- 5 580 469 000 Ft, azaz ötmilliárd-ötszáznyolcvanmillió-négyszázhatvankilencezer forint pedig a 2017. évi forrás (melyből 1 243 210 000 Ft, azaz egymilliárd-kétszáznegyvenhárommillió-kétszáztízezer forint pénzügyi teljesítése megtörtént, 4 337 259 000 Ft, azaz négymilliárd-háromszázharminchétmillió-kétszázötvenkilencezer forint kötelezettségvállalás még nem került kifizetésre) terhére

kerül biztosításra.”

2.2.  	Felek megállapodnak abban, hogy a Támogatási Szerződés 2.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A támogatás terhére a Költségterv elnevezésű mellékletben (1 számú melléklet) részletezett költségek/kiadások számolhatóak el. A Műszaki költség tartalékkerete a kivitelezés fázisában az előre nem látható munkák fedezésére szolgál, amely kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására és pótmunkára használható fel.”

2.3. 	Felek megállapodnak abban, hogy a Támogatási Szerződés 2.7. alpontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Feladatok 2.6. pont szerinti megvalósításának végső határideje, valamint az 1. és a 2. számú melléklet tartalmának szempontjából a szerződés 2017. április 30-ig bármely Fél részéről benyújtott kezdeményezés alapján felülvizsgálatra, szükség esetén módosításra kerül.”

2.4.  	Felek megállapodnak abban, hogy a Támogatási Szerződés 3.1. alpontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„Támogató a Támogatás teljes összegét előlegként biztosítja, összhangban az 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 87. § (2) bekezdésében foglaltakkal.

Felek megállapodnak abban, hogy a Támogatás pénzügyileg teljesített részletein túlmenően a Támogató a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. cím 39. alcím „Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének támogatása)” fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT azonosító szám: 343884) 2017. évi előirányzata terhére  4 337 259 000 Ft, azaz négymilliárd-háromszázharminchétmillió-kétszázötvenkilencezer forint összegű forrást biztosít a Támogatott részére a Feladatterv elnevezésű melléklet  (2. számú melléklet) szerinti ütemezésben, több részletben.

2.5.  	Felek megállapodnak abban, hogy a Támogatási Szerződés 3.5. alpontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Támogatott kijelenti, hogy

- nem áll jogerős végzéssel elrendelt felszámolás, végelszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,

- jelen szerződésben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

- jelen támogatási szerződés tárgyában támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg más szervezethez nem nyújtott be,

- megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban;

- a támogatott tevékenységhez saját forrást nem vesz igénybe (figyelemmel a támogatási szerződés 2.3. pontjában, valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 15. pontjában foglaltakra);

- nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja;

- a támogatott tevékenység megvalósítása során a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik, valamint azon engedélyek rendelkezésre állásáról, amelyek jelen szerződés hatálybalépését követő időpontban szerezhetőek csak be, Támogatott a záró beszámolóban nyilatkozik;

- a szerződés megkötését megelőző 1 éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben rögzített kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, továbbá az ilyen támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs;

- nincs lejárt esedékességű adó-, vagy adók módjára behajtható köztartozása, hozzájárul továbbá ahhoz, hogy Támogató e nyilatkozat valóságtartalmának igazolását kérje az Áht.-ban meghatározottak szerint, és tudomásul veszi, hogy adóazonosító számát a Magyar Államkincstár és a Támogató felhasználják a köztartozás bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, illetve a lejárt köztartozások teljesítése érdekében;

- kötelezettséget vállal arra, hogy vele szemben a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az Ávr. 82. §-ában meghatározott feltételei teljesülnek;

- nem követ el, nem engedélyezhet olyan cselekményt, amely a mindenkor hatályos, közélet tisztaságára vonatkozó jogszabályok megsértését eredményezné, továbbá amennyiben a jelen megállapodással kapcsolatosan folytatott tárgyalások során, a szerződés megkötésére, illetve a szerződésben foglaltak teljesítésre vonatkozóan a korrupció bármely formájáról vagy annak kísérletéről tudomást szerez, illetve amennyiben a korrupció gyanúja felmerül, köteles azonnal értesíteni Támogatót;

Amennyiben a fenti tények vonatkozásában bármely változás bekövetkezik, azt a Támogatott a tudomására jutásától számított 8 napon belül – a Támogatott átláthatóságát érintő változás esetében haladéktalanul – köteles írásban a Támogatónak bejelenteni. Ennek elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül. Ha a Támogató egyébként tudomást szerez a fenti körülmények bekövetkezéséről, a tudomásszerzést követően 15 napon belül megteszi az általa nyilvántartott adatok megváltoztatására, a költségvetési támogatás feltételeinek módosítására, jogszabályban vagy jelen szerződésben meghatározott esetekben annak visszavonására, az attól történő elállásra, annak módosítására, felmondására, továbbá a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelésére, az Ávr. 98. § (5) bekezdése szerinti részleges visszafizetés elrendelésére, vagy más eljárás lefolytatására irányuló intézkedéseket. A visszafizetés határidejére az Ávr. 99. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadók.”

2.6.	Felek megállapodnak abban, hogy a Támogatási Szerződés 3.7. alpontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogatás köztartozások megfizetésére nem használható fel.

A Támogatás visszaigényelhető általános forgalmi adó megfizetésére nem használható fel. Amennyiben Támogatott általános forgalmi adó visszaigénylésére jogosult, úgy a támogatási összeg az általa benyújtott számlákon szereplő nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) összeg, ha általános forgalmi adó visszaigénylésére nem jogosult, úgy a számlaérték bruttó összege alapján kerül meghatározásra.

A Támogatott kijelenti, hogy jelen jogviszonyra tekintettel általános forgalmi adó visszaigénylésére jogosult, továbbá kijelenti, hogy a támogatás felhasználásával létrehozott és/vagy megszerzett vagyonelemet gazdasági tevékenységéhez kapcsolódóan, piaci alapon hasznosítja.

A Támogatott az adólevonási jogosultságában bekövetkezett változást a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles a Támogatónak írásban bejelenteni. A változás bejelentése előtt igénybe vett támogatás visszaigényelt áfájára jutó összegével a Támogatott köteles elszámolni, illetve azt visszafizetni.”

2.7.  	Felek megállapodnak abban, hogy a Támogatási Szerződés 4. pontjának helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4.1.	A Támogatott a 2.1 pont szerinti teljes támogatási összeg felhasználásával kapcsolatban beszámolási kötelezettség terheli. A Támogatott köteles a Támogatást elkülönítetten kezelni, pénzügyi nyilvántartásaiban elkülönítetten vezetni, a folyósított összeggel kapcsolatos pénzügyi és egyéb dokumentumokat külön, a Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által ellenőrizhető módon kezelni és naprakészen nyilvántartani úgy, hogy a Támogatással kapcsolatos minden tranzakció, és minden kiadási tételt alátámasztó, a Támogatáshoz kapcsolódó kísérő dokumentum teljes körűen azonosítható legyen.

4.2.	A Támogatott a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződésben meghatározott elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok a Támogatott 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. alatti székhelyén találhatóak meg.

4.3.	A Támogatott a Feladatok szakmai megvalósulását követően, de legkésőbb 2017. október 31-jéig pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót tartalmazó záró beszámolót (a továbbiakban: záró beszámolót) köteles küldeni a Támogató részére.

A Támogatott a Projekt zárását követően, de legkésőbb 2018. január 15. napjáig köteles megküldeni a Támogató részére a Projekt zárásáról szóló szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

A záró beszámoló, illetve a Projekt zárásáról szóló szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás ezen határidő előtt is benyújtható. Támogató a záró beszámoló, illetve a Projekt zárásáról szóló szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elkészítésével kapcsolatos követelményeket tartalmazó tájékoztatást úgy köteles megküldeni a Támogatott részére, hogy a Támogatottnak elegendő idő álljon rendelkezésre a beszámolók benyújtására.

4.4.	A Támogatott 2017. április 30-ig az előző év végéig történt kiadásokról pénzügyi részelszámolást, a beruházás előrehaladásáról szakmai részbeszámolót köteles küldeni Támogató részére.

A Támogatott köteles a folyósított támogatási előlegrészletek felhasználásáról és a fel nem használt támogatási előleg összegéről 2017. július 31-ig háromhavonta, az előző naptári negyedév utolsó napi állapotról pénzügyi kimutatást küldeni Támogató részére.

Támogatott köteles Támogató részére megküldeni a 2015. évi és a társaság 2016. évi éves beszámolóját kiegészítő melléklettel és főkönyvi kivonattal, annak könyvvizsgáló általi jóváhagyásától számított 15 napon belül, legkésőbb a beszámolási év június 15. napjáig.”

4.5.	A szakmai- és részbeszámolási kötelezettség elmulasztása, vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Támogató a további támogatás folyósítását felfüggesztheti, amíg a Támogatott ezen kötelezettségének nem tesz eleget.

4.6.	A Támogatott a 4.3. pont szerinti záró beszámolót, a Projekt zárásáról szóló szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást, illetve a 4.4. pont szerinti szakmai- és részbeszámolót úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a Támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. A szakmai-, rész- és záró beszámoló, illetve a Projekt zárásáról szóló szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás kézhezvételét követő 60 napon belül a Támogató írásban nyilatkozik azok elfogadásáról. Amennyiben akár a szakmai-, rész- és záró beszámoló, illetve a Projekt zárásáról szóló szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás nem kerül benyújtásra a Támogatott által, vagy azok bármelyike hiányos, illetve egyéb okból nem alkalmas a Támogatás szerződésszerű felhasználásának ellenőrzésére, úgy a Támogató a Támogatottat hiánypótlásra szólítja fel. Hiánypótlásra a Támogatottnak a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül van lehetősége. A hiánypótlás benyújtását követően a Támogató a szakmai-, rész-, és záró beszámoló, a pénzügyi (rész)elszámolás, valamint a Projekt zárásáról szóló szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadásáról a megküldött adatok és a dokumentumok alapján hozza meg döntését, további hiánypótlásra nincs lehetőség. Amennyiben a Támogatott a szakmai-, rész- és záró beszámoló, illetve a Projekt zárásáról szóló szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtására vagy a hiánypótlásra vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, az súlyos szerződésszegésnek minősül. Felek rögzítik, hogy a hiánypótlás elmulasztása, hibás vagy hiányos teljesítése lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a Támogatást a Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel.

4.7.	A szakmai-, rész-, és záró beszámoló, illetve a Projekt zárásáról szóló szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtásának helye: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Sportcélú Beruházások Főosztálya 1011 Budapest, Iskola utca 13. II. em. 259. iroda.

4.8.	A Támogatott valamennyi beszámoló benyújtásával egyidejűleg köteles nyilatkozni, hogy a 3.5. pont szerinti átláthatóságra vonatkozó körülményeiben történt-e változás és amennyiben igen, az érinti-e az átláthatóságot.

4.9.	A pénzügyi elszámolás során azon gazdasági események esetén, amelyeknél az ellenérték külföldi pénznemben került meghatározásra és így a gazdasági eseményt alátámasztó bizonylat (számla) is külföldi pénznemre szól, a számlaösszesítőn a számla tárgyát magyar nyelven is, továbbá a számla összegét a számla pénzügyi teljesítésének tényleges banki árfolyamán forintra átszámítva is fel kell tüntetni. A nem magyarországi fizetőeszköz tervezetthez képesti árfolyamváltozásából eredő többletköltség a támogatási szerződés keretében elszámolható, a teljes 2.1. pontban foglalt támogatási összeg megnövelése nélkül.

4.10. 	A Támogatott a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a jelen pontban meghatározott számviteli bizonylatokon szereplő, e Támogatás vonatkozásában elszámolt támogatási összegeket más támogató felé nem számolja el.

4.11.	A Támogatott az elszámolás keretében köteles a Támogató részére tételes pénzügyi elszámolást – elszámoló lapot és annak mellékleteként a számviteli előírásoknak megfelelő, kiegyenlített számlákat (hiteles számlamásolatokat), amelyhez csatolni kell a szerződést/megrendelőt, illetve a teljesítésigazolást, továbbá a kifizetést igazoló egyéb, a számviteli előírásoknak megfelelő dokumentumokat (pl. a Támogatott vonatkozó banki kivonatát, kivonatait) benyújtani.

Az elszámolás alá eső valamennyi, a számviteli előírásoknak megfelelő számla, illetve egyéb bizonylat eredeti példányára – kivéve a 4.11.2 pontban írt eseteket – az alábbi záradékot szükséges felvezetni: „A bizonylat összegéből az …../…….. /…….-NFM_SZERZ számú támogatási szerződés alapján elszámolva …. Ft.”, illetve „A bizonylat összegéből az …../…… /…….-NFM_SZERZ számú támogatási szerződés alapján elszámolva …. Ft.”

4.12.	A Támogatott a pénzügyi elszámolás során köteles külön nyilatkozni arról, hogy az illetmény/munkabér és munkaadókat terhelő járulék költségek elszámolását alátámasztó analitikus kimutatás rendelkezésére áll. Az analitikus kimutatást oly módon kell elkészíteni, hogy egy esetleges tételes ellenőrzés során a kifizetések egyértelműen azonosíthatók legyenek.

###### 4.13.	Az elszámoló lapnak tartalmaznia kell:

- a Támogatott nevét, székhelyét, adószámát;

- jelen szerződés iktatószámát és kötelezettségvállalási azonosítóját;

- a jelen szerződés hatálya alá eső eszközök és szolgáltatások megjelölését;

- egy számlaösszesítőt, amelynek tartalmaznia kell az elszámolni kívánt és a Támogatott által kiegyenlített számlák tekintetében

- a számlaszámot,

- a számla kiállítójának pontos adatait (név, cím, adószám),

- a számla kiállításának idejét,

- a számla teljesítési időpontját,

- a kifizetés dátumát,

- a nettó és bruttó számlaértéket,

- az eszköz/szolgáltatás szövegszerű megnevezését.

A Támogatott az elszámolás során köteles külön nyilatkozni arról, hogy a pénzügyi elszámolásban feltüntetett kiadások kifizetése előtt azok összegszerűségéről, jogszerűségéről – ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is – előzetesen meggyőződött. Ezen nyilatkozat hiányában a beszámoló nem fogadható el.

4.13.	A 4.3. pont szerinti pénzügyi elszámolás, a szakmai beszámoló, valamint a Projekt zárásáról szóló szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás, illetve a 4.4. pont szerinti részbeszámoló jóváhagyására és a teljesítés igazolására a Támogató képviseletében a Sportcélú Beruházások Főosztályának vezetője, akadályoztatása esetén annak helyettese jogosult. Támogató a pénzügyi elszámolás, illetve a szakmai beszámoló jóváhagyásáról a Támogatottat írásban értesíteni köteles.

4.14. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogatás terhére kizárólag azon költségek számolhatók el és egyenlíthetők ki, amelynek a teljesítése 2014. január 1. napjával megegyező, vagy azt követő időpont, illetve 2017. augusztus 31. közötti időszakban, a Projekt lezárása tekintetében 2017. augusztus 31. és 2017. december 31. között  merültek fel és legkésőbb a pénzügyi elszámolás könyvvizsgálói nyilatkozat kiadásának napjáig – a könyvvizsgálói nyilatkozat kiadásának költségei vonatkozásában legkésőbb a záradékolást követő 5 napon belül – kifizetésre kerültek. A kiadások felmerülési idejének megállapítása szempontjából a bizonylat alapjául szolgáló gazdasági esemény bekövetkezésének időpontja az irányadó.

A könyvvizsgálói nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább, hogy a könyvvizsgáló az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumokat tételesen megvizsgálta, igazolja, hogy azok megfelelnek a hatályos számviteli előírásoknak és a szerződés keretében elszámolhatóak az elszámolásban szerepeltetett összegben. A könyvvizsgáló köteles a nyilatkozat végén feltüntetni a kamarai tagság nyilvántartási számát.

4.15.	A jelen szerződés szerinti támogatás (támogatási program) az esetben tekinthető befejezettnek és lezártnak, ha Támogatott a Feladatokat megvalósította, a jelen szerződés szerint Támogatottat megillető támogatási összeg Támogatott részére maradéktalanul kifizetésre került és Támogatott a Támogató által megadott formában és példányban a kötelezettségek teljesüléséről szóló valamennyi szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását benyújtotta, és azt a Támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.”

2.8.	Felek megállapodnak abban, hogy a Támogatási Szerződés 6.7. alpontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„Támogató a Támogatott részére jelen szerződés alapján folyósított támogatás visszafizetésére és annak kamata, illetve késedelmi kamata megfizetésére irányuló követelését beszedési megbízás alkalmazásával érvényesíti, amennyiben a fizetési felszólítás megküldését követően, az abban foglalt határidőn belül a Támogatott fizetési kötelezettségét nem teljesíti és visszafizetési kötelezettség részletfizetés formájában történő engedélyezésére sem kerül sor.

Támogatott kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírásakor kizárólag a szerződés bevezető részében a Támogatott adatainál megjelölt bankszámlával rendelkezik és vállalja, hogy a számlavezető bankjánál bejelenti a Támogató beszedési megbízás benyújtására vonatkozó jogosultságát azzal, hogy ezen bejelentésének visszavonására csak Támogatóval együttesen, annak szignálásával jogosult.

A Támogatott számlavezető bankja által érkeztetett felhatalmazása a Támogató beszedési jogának biztosítására a jelen szerződés 4. számú mellékletét képezi.”

2.9	Felek megállapodnak abban, hogy a Támogatási Szerződés 10.4. alpontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Felek a szerződés teljesítésének elősegítése érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek meg az alábbiak szerint:

- Támogató részéről

dr. Tóth Ernő, főosztályvezető, Sportcélú Beruházások Főosztálya

tel: +36 (1) 79-56-135,

mobil: +36 (30) 428-57-32

e-mail: erno.toth@nfm.gov.hu

- Támogatott részéről

Dr. Szondy Szilvia, ügyvezető

tel: (36)–94-900-138, mobil:(36)-30-627-8995

e-mail: szondy.szilvia@haladas.eu

- Önkormányzat részéről

Dr. Károlyi Ákos, jegyző

tel: (36)-94-520 - 152 mobil: (36)-30-836-7284

e-mail: karolyi.akos@szombathely.hu

Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint tértivevényes levélben vagy e-mailben kell megküldeni, amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó személyek részére kézbesítették. Az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette.

Az e-mail útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett.

A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Amennyiben a küldemény a postai kézbesítés második megkísérlését követően is „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, a posta által visszaküldött küldemény visszafordításának napját kell a kézbesítés napjának tekinteni.

A Felek megállapodnak, hogy a fent megjelölt kapcsolattartók személyében vagy adataiban történt változásról a másik felet haladéktalanul értesítik. A kapcsolattartók személyében vagy adataiban bekövetkezett változás a másik félhez szerződésszerűen megküldött értesítéssel lép hatályba. A kapcsolattartók személyében vagy adataiban bekövetkezett változás nem minősül a szerződés módosításának.”

2.10.	Felek megállapodnak, hogy a Támogatási Szerződés 1. számú melléklete helyébe a jelen szerződésmódosítás 1. számú, 2. számú, valamint 3. számú melléklete lép.

3. Egyéb rendelkezések

3.1.	Jelen szerződés-módosítás a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes, egyebekben a Támogatási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései továbbra is változatlan tartalommal maradnak hatályban.

3.2.	Jelen szerződés-módosítás az utolsóként aláíró szerződő Fél aláírásának napján lép 
hatályba.

3.3.		Jelen szerződés-módosítás egymással megegyező – mellékletek nélkül 10 számozott oldalból álló –  6 eredeti példányban készült, amelyből 2 (két) eredeti példány a Támogatót, 2 (két) eredeti példány a Támogatottat, 2 (két) eredeti példány pedig az Önkormányzatot illeti. Felek a jelen módosításban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Költségterv

2. számú melléklet: Feladat- és ütemterv

3. számú melléklet: Finanszírozási terv

Budapest, 2017. február „      ”	Budapest, 2017. február „    ”

…………………………………	……………………………………..

Dr. Seszták Miklós	Dr. Szondy Szilvia

miniszter	ügyvezető

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Kft.

Támogató	Támogatott

Szombathely, 2017. február „      ”

…………………………………….

Dr. Puskás Tivadar

polgármester

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. február „     ”

Sáfrán Gábor főosztályvezető- helyettes

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Költségvetési Főosztály pénzügyi ellenjegyző

Kapják:		1) Kedvezményezett 2 példány

2) NFM Sportcélú Beruházások Főosztálya

3) NFM szerződéstár