ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. március 02-i ülésére

Javaslat a Szent Márton Terv II. ütemével kapcsolatos döntések meghozatalára

Magyarország Kormánya és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 17. napján megállapodást kötött egymással a „Modern Városok Program” keretében. A megállapodásban foglaltak a „Magyarország Kormánya és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról” szóló 1936/2015. (XII. 12.) Korm. határozatban (továbbiakban: Korm. határozat) kerültek rögzítésre.

A Korm. határozat 6. b) és c) pontja foglalkozik a Szent Márton Terv II. és III. ütemei keretében tervezett, a város fejlesztésére és megújítására irányuló beruházások további ütemezett támogatására vonatkozó források megvizsgálásáról.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 99/2016. (IV. 20.) Kgy. sz. határozatában  döntött a Szent Márton Terv II. ütemének végrehajtására vonatkozó intézkedések megtételéről. Az elfogadott koncepció szerint az alábbi fejlesztésekre vonatkozóan történtek egyeztetések a Magyar Kormánnyal:

- Szent Márton utca és környezetének rehabilitációja,

- Járdányi Paulovics István Romkert további fejlesztése,

- Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ (MMIK) épületének és környezetének fejlesztése.

A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016.(VIII.24.) Korm. rendelet alapján a Modern Városok Program Bizottsága döntött Önkormányzatunk fejlesztési elképzeléséről és 2017. január 03.-án megküldte a Szent Márton Terv II. ütemére vonatkozó, aláírt Támogatói Okiratot. A Támogatói Okirat az előterjesztés mellékletében található.

A Támogatói Okirat főbb pontjai:

- Szent Márton utca és környezete rehabilitációja,

- Járdányi Paulovics István Romkert fejlesztése,

- Ady tér és környezetének rehabilitációja.

A Támogatói Okirat a fent felsorolt tevékenységek fejlesztését megvalósító tanulmányok, előkészítési munkálatok tervezésére vonatkozik.

A projekt címe: „Szombathelyi Szent Márton Terv és Szent Márton Programsorozat megvalósításának támogatása – a Szent Márton II. üteme keretében tervezett, a város fejlesztésére és megújítására irányuló beruházások további ütemezett támogatása”

A támogatás összege: 500.000.000 Ft, mely 2016. december 29. napján az Önkormányzat számláján jóváírásra került.

A Támogatói Okirat által biztosított forrás felhasználására az alábbi intézkedéseket javaslom.

- Szent Márton utca és környezete rehabilitációja

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 99/2016. (IV. 20.) Kgy. sz. határozat 1. pontjában a Szent Márton Terv II. ütem Szent Márton utca és környezete rehabilitációjára vonatkozó – Litkei Építésziroda által elkészített - tanulmánytervet jóváhagyta.

Szent Márton utca és környezete rehabilitációjára elkészült tanulmányterv megállapításai alapján a becsült projekt összköltség 780 millió Ft, amely várhatóan a Modern Városok Program keretén belül hazai forrásból valósítható meg.

A tervezési terület a Fő térhez kapcsolódó gyalogos zóna keleti végétől indulva, érintve a város egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontját (Hunyadi út) a Vörösmarty úti csomópontig tart. A terület része a Fő téri gyalogos zóna kiterjesztését célzó elképzeléseknek, mely a Szent Márton templomig tart.

A jelen Támogatói Okiratban biztosított forrásból javaslom az engedélyes kiviteli tervek elkészíttetését.

- Járdányi Paulovics István Romkert fejlesztése

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Narmer Építészeti Stúdió Bt. között létrejött vállalkozási szerződés alapján a Járdányi Paulovics István Romkert fejlesztésére vonatkozóan tanulmányterv készül.

Az elkészült tanulmánytervet annak tervezője a Közgyűlés ülésén ismerteti.

A Szombathelyi Egyházmegye, mint tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát adta a Modern Városok keretében a Szent Márton Terv II. ütemében tervezett, a Járdányi Paulovics István Romkert fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításához.

A Járdányi Paulovics István Romkert fejlesztése esetében javaslom, hogy a részletes tervek kidolgozása során a Szombathelyi Egyházmegyével, mint tulajdonossal folyamatos egyeztetés történjen.

2016. decemberben megjelent a TOP-6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés c. felhívás.

A megjelent pályázati felhívás értelmében támogatási kérelmet 2017. április 30.-ig van lehetőség benyújtani.

Szombathely Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosításakor a Közgyűlés a 380/2016. (XII.15) sz. Kgy. határozatában döntött arról, hogy a Szombathely számára biztosított TOP - többletforrás felhasználása esetében a Szent Márton II. ütem – Romkert rekonstrukció megvalósítására bruttó 1 200 millió Ft-ot kíván fordítani.

A Járdányi Paulovics István Romkert fejlesztési elképzelést a források lehívhatósága érdekében két részprojektre szükséges bontani.

Bruttó 1 200 millió Ft a TOP-6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés c. felhívásból származó forrásból finanszírozható, míg a maradék EU-s forrásból nem finanszírozható rész a Modern Városok Program keretén belül hazai forrásból valósítható meg.

Javaslom a TOP-6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés c. pályázati felhívás keretében a támogatási kérelem előkészítését és április hónapban a soron következő Közgyűlés elé terjesztését.

- Ady tér és környezetének rehabilitációja

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy városunk a Modern Városok Program Szent Márton Terv II. ütemének keretében az Ady tér és környéke rehabilitációját tervezi megvalósítani.

Javaslom, hogy az Ady tér és környezetének rehabilitációjára vonatkozóan az elkészült, Járdányi Paulovics István Romkert fejlesztésére vonatkozó tanulmánytervben foglaltakat figyelembevéve egy tervpályázat kerüljön kiírásra.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2017. február „……..”

/: Dr. Puskás Tivadar :/

Határozati javaslat

……../2017. (III. 2.) Kgy. sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Szent Márton Terv II. ütemével kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést és a következő döntéseket hozta:

1./ 	A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy Szent Márton utca és környezete rehabilitációjára vonatkozó engedélyes kiviteli tervek elkészítéséről gondoskodjon.

2./ 	A Közgyűlés az ülésen ismertetett Járdányi Paulovics István Romkert fejlesztésére vonatkozó tanulmánytervben foglaltakat megismerte és továbbtervezésre javasolja.

3./	A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Szombathelyi Egyházmegyével, mint tulajdonossal történő egyeztetés mellett a Romkertben található Lux Kálmán által tervezett védőfal bontásáról, a Császári palota mozaikjának kiemeléséről és restaurálásáról gondoskodjon.

4./	A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2./ pontban foglalt tanulmányterv alapján a Járdányi Paulovics István Romkert fejlesztésére vonatkozó engedélyes kiviteli tervek elkészítéséről gondoskodjon.

5./	A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 4./ pontban meghatározott tervezési munkák keretében a Szombathelyi Egyházmegyével, mint tulajdonossal egyeztessen.

6./	 A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a TOP-6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés c. pályázati felhívás keretében a támogatási kérelem előkészítéséről és annak az április hónapban soron következő Közgyűlésen való előterjesztéséről gondoskodjon.

7./	 A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2./ pontba foglalt tanulmányterv alapján az Ady tér és környezetének rehabilitációjára vonatkozó tervpályázat kiírásáról gondoskodjon.

8./ A Közgyűlés felkéri a Gazdasági és Városstratégiai Bizottságot, hogy az Ady tér és környezetének rehabilitációjára vonatkozóan beérkezett tervpályázatokban döntést hozzon.

Felelős:    	Dr. Puskás Tivadar polgármester

Illés Károly alpolgármester

Dr. Károlyi Ákos jegyző

(A végrehajtásért felelős:

Szakály Szabolcs, Városfejlesztési és Projekt Kabinet vezetője

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője)

Határidő:	1.  pont: azonnal

- pont: azonnal

- pont: azonnal

- pont: azonnal

- pont: tervezés megkezdésétől folyamatos

- pont: azonnal

- pont: azonnal

- pont: a tervpályázatok lezárását követő Gazdasági és Városstratégiai Bizottsági ülés