## ELŐTERJESZTÉS

A Gazdasági és Városstratégiai Bizottság

2017. április 24-i  ülésére

Javaslat a 2018. évről előrehozandó útfelújítások, valamint a 2018. évi programban szereplő tervezések jóváhagyására

A Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 381/2016.(XII.15.) Kgy. számú határozatával elfogadta a 2017-2018. évi útfelújítási programot. A 2017. évi programban szerepel az Árkádia üzletközpont melletti Aranypatak híd építése a hozzávezető utakkal. A közgyűlési döntés értelmében tervezést megelőzően szükséges az érintett területre komplex forgalmi rend felülvizsgálat készítése, lakosság fórum összehívása, majd ezt követően a közgyűlés általi végleges döntés a fejlesztéssel kapcsolatban. A tervezés engedélyeztetés csak ez után indulhat, ezért ez évben a kivitelezés nem lesz indítható.

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya az idei évben felszabaduló 280 millió Ft összegből az alábbi, 2018. évről áthozandó fejlesztéseket  javasolja elindítani:

| 2017. évi útfelújítások |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | Kiviteli terv | Építési engedély | Kivitelezés becsült költsége (Ft) | Feladat |
| Közvilágítás, Kötő u. Bártfa u. – Puskás T. u. közötti szakasz | A közvilágítás terve elkészült | nem | 15 000 000 | hiányzó közvilágítás kiépítése, |
| Pálya úton járda felújítása (Sági u.- Mérleg u. között) | van | nem | 15 000 000 | meglévő járda teljes átépítése |
| Síp - Dob u.- Kilátó u. csomópont átépítés és a Kilátó u. Kárpáti K. u. kereszteződés | terv készül | kell folyamatban | 40 000 000 | út felújítás |
| Vízöntő u. (Nefelejcs u. – Levendula u.) | van | nem | 50 000 000 | út és járda átépítése |
| Csaba úton gyalogos átkelőhely kiépítése | van | van | 5 000 000 | új átkelőhely építése |
| Perintparti sétány kerékpár és gyalogos út felújítása | készül | nem | 50 000 000 | burkolat átépítése |
| Ernuszt K. u. nyugati oldalán járda teljes átépítése | van | van | 55 000 000 | burkolat teljes átépítése |
| Felsőőr utca – Sorok utca - Szent Flórián utca által határolt zöld területen parkoló építése | nincs | kell | 50 000 000 | új parkoló kialakítása |
| ÖSSZESEN: |  |  | 280 000 000 |  |

Szükséges továbbá a 2018. évi programban szereplő, kiviteli tervvel nem rendelkező fejlesztések engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, valamint az engedélyezési eljárás elindítása.

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya az alábbi tervezéseket  javasolja elindítani:

| 2017. évi tervezések |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | Kiviteli terv | Építési engedély | Kivitelezés becsült költsége (Ft) | Feladat |
| Saághy I. u. kiépítése a Maros u. és a Szent Imre h. u. között Gyöngyös patak híd építése | részben van | részben van | 300 000 000 | Közvilágítási terv, zajvédő fal terv készítése és magánterület megszerzése szükséges |
| Szigligeti Ede utca Körmendi u. – Táncsics M. u. közötti szakasz | nincs | kell | 90 000 000 | teljes szerkezeti, kiviteli terv készítendő! |
| Kötő u. Bártfa u. – Puskás T. u. közötti szakasz | nincs | nem | 10 000 000 | járdalapos járda felújítása, járda terveztetése |
| Felsőőr utca – Sorok utca - Szent Flórián utca által határolt zöld területen parkoló építése | nincs | kell | 50 000 000 | új parkoló kialakítása |
| Király u. 1-11. közötti tömbbelsőben parkoló építése | nincs | kell | 85 000 000 | burkolat építése, csapadékvíz elvezetés, közvilágítás, zöldfelület rendezés |
| Vadvirág u. | nincs | kell | 50 000 000 | az út teljes átépítése |
| Bem J. u. 10. szám melletti zöldterületen parkoló építése | nincs | kell | 60 000 000 | új parkolók kialakítása |
| Bartók B. krt. (Perint híd – Gagarin utca közötti szakaszon) a járda teljes átépítése | nincs | kell | 30 000 000 | burkolat átépítése |

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya a becsült  mintegy 30 millió Ft-os tervezési költséget a 2017. évi útfelújítások tervezésére rendelkezésre álló 60 millió Ft-os keretből javasolja biztosítani.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a javaslatokat támogatni szíveskedjen.

Szombathely, 2017. április „…..”

/: Illés Károly :/

alpolgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

…../2017. (IV.24.) GVB. számú határozat

A Gazdasági és Városstratégiai Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és az alábbi döntéseket hozta:

1. A Gazdasági és Városstratégiai Bizottság idei évben felszabaduló 280 millió Ft összegből az alábbi 2018. évről áthozandó fejlesztéseket  javasolja elindítani.

| 2017. évi útfelújítások |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | Kiviteli terv | Építési engedély | Kivitelezés becsült költsége (Ft) | Feladat |
| Közvilágítás, Kötő u. Bártfa u. – Puskás T. u. közötti szakasz | A közvilágítás terve elkészült | nem | 15 000 000 | hiányzó közvilágítás kiépítése, |
| Pálya úton járda felújítása (Sági u.- Mérleg u. között) | van | nem | 15 000 000 | meglévő járda teljes átépítése |
| Síp - Dob u.- Kilátó u. csomópont átépítés és a Kilátó u. Kárpáti K. u. kereszteződés | terv készül | kell folyamatban | 40 000 000 | út felújítás |
| Vízöntő u. (Nefelejcs u. – Levendula u.) | van | nem | 50 000 000 | út és járda átépítése |
| Csaba úton gyalogos átkelőhely kiépítése | van | van | 5 000 000 | új átkelőhely építése |
| Perintparti sétány kerékpár és gyalogos út felújítása | készül | nem | 50 000 000 | burkolat átépítése |
| Ernuszt K. u. nyugati oldalán járda teljes átépítése | van | van | 55 000 000 | burkolat teljes átépítése |
| Felsőőr utca – Sorok utca - Szent Flórián utca által határolt zöld területen parkoló építése | nincs | kell | 50 000 000 | új parkoló kialakítása |
| ÖSSZESEN: |  |  | 280 000 000 |  |

2. A Gazdasági és Városstratégiai Bizottság a 2018. évi programban szereplő, kiviteli tervvel nem rendelkező fejlesztések engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére a becsült  mintegy 30 millió Ft-os tervezési költséget a 2017. évi útfelújítások tervezésére rendelkezésre álló 60 millió Ft-os keretből biztosítja.

Felelős: Dr. Puskás Tivadar polgármester

Molnár Miklós alpolgármester

Lendvai Ferenc, a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság elnöke

dr. Károlyi Ákos jegyző

(a végrehajtásért: Lakézi Gábor Városüzemeltetési Osztály vezetője,

Stéger Gábor Közgazdasági és Adó Osztály vezetője)

Határidő: azonnal